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[bookmark: broodtekst][bookmark: _Toc528486460][bookmark: _Toc528488775][bookmark: _Toc528489130][bookmark: _Toc528491813][bookmark: _Toc528992992]Doel en opbouw V&G-plan
[bookmark: _Toc528488776][bookmark: _Toc528489131][bookmark: _Toc528491814][bookmark: _Toc528992993]Doel V&G-plan
Het doel van dit V&G-plan is medewerkers op het bovengenoemd project te informeren over belangrijke feiten inzake veiligheid en gezondheid. Tevens zin in dit plan en milieuaspecten meegenomen. 

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (o.a. art. 30) is het van belang dat alle betrokkenen doelmatig samenwerken. De arbeidsomstandigheden worden door de volgende factoren bepaald:
· Organisatorische, zoals verantwoordelijkheden en toezicht;
· Veiligheidstechnische, zoals het werken in nabijheid van machines e.d.;
· Arbeidshygiënische, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, trillingen, lawaai etc.

Alle medewerkers, die werkzaam zijn op bovengenoemd project, dienen kennis te hebben genomen van dit V&G-plan ontwerpfase.

Tevens dient dit V&G-plan deel uit te maken van, door de aannemer, te verstrekken informatie aan onderaannemers.
Onderaannemers dienen, naast de op te volgen algemeen geldende ARBO-eisen en voorschriften, bij de te nemen veiligheidsmaatregelen rekening te houden met de risico's zoals in dit plan vermeld. 

De inhoud en gevolgen van dit plan zijn van toepassing op al het personeel van zowel opdrachtgever als van (onder)aannemer en derden.

De aannemer dient bovenstaande bekend te maken en te controleren op naleving hiervan (bijvoorbeeld d.m.v. toolboxmeetingen, werkplekinspecties etc.).

[bookmark: _Toc528488777][bookmark: _Toc528489132][bookmark: _Toc528491815][bookmark: _Toc528992994]Opbouw V&G-plan
De omstandigheden die aandacht behoeven, zijn gesplitst in vier delen, te weten:
1. Omstandigheden  voortvloeiende uit de omgeving (omgevingsfactoren);
2. Algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);
3. Omstandigheden voortvloeiende uit het ontwerp (werk specifieke factoren);
4. Milieu factoren (weergegeven per hoofdactiviteit).

De werk specifieke factoren zijn per hoofdactiviteit (volgens de standaard 2015) aangegeven, met de daarbij behorende gevaarsaspecten.
	
In het V&G-plan moet rekening worden gehouden met de belangen van de opdrachtgever, opdrachtnemer (de aannemer) als wel derden (voetgangers, fietsers, automobilisten, enz.).

[bookmark: _Toc528488778][bookmark: _Toc528489133][bookmark: _Toc528491816][bookmark: _Toc528992995]V&G-plan en Milieu

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

Dit V&G-plan is volgens par. 01.19 van de Standaard RAW bepalingen 2015 en het Arbobesluit. Daarnaast is dit V&G-plan uitgebreid met milieuaspecten.
		. 
[bookmark: _Toc528488779][bookmark: _Toc528489134][bookmark: _Toc528491817][bookmark: _Toc528992996]Bouwwerkgegevens
[bookmark: _Toc528488780][bookmark: _Toc528489135][bookmark: _Toc528491818][bookmark: _Toc528992997]Het (bouw)werk
Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. ……………………………………………………….. , waaronder:

· ………………..
· ………………..
· ………………..

[bookmark: _Toc528488781][bookmark: _Toc528489136][bookmark: _Toc528491819][bookmark: _Toc528992998]Adres en ligging van de bouwlocatie
De bouwlocatie is gelegen aan …………. te ………. in de gemeente ............

[bookmark: _Toc528488782][bookmark: _Toc528489137][bookmark: _Toc528491820][bookmark: _Toc528992999]Namen en adressen van betrokken partijen

a. Opdrachtgever(s)

Naam			:	Gemeente ............
Adres			:	............
Postcode/plaats	:	........................
Contactpersoon	:	............
Telefoon		:  	............
Telefax			: 	............

b. Ontwerpende partij(en)

Naam			:	Gemeente ............
Adres			:	............
Postcode/plaats	:	............
Contactpersoon	:	............
Telefoon		:  	............
Telefax			: 	............

c. V&G-coördinator Ontwerpfase

Naam			:	Gemeente ............
Adres			:	............
Postcode/plaats	:	............
Contactpersoon	:	............
Telefoon		:  	............
Telefax			: 	............

d. Uitvoerende partij(en)

Naam			:	nader te bepalen
Adres			:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon		:  	
Telefax			: 	

e. VGM-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam			:	nader te bepalen
Adres			:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon		:  	
Telefax			: 	

[bookmark: _Toc528488783][bookmark: _Toc528489138][bookmark: _Toc528491821][bookmark: _Toc528993000]Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)
· Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:
.. ……… 201..

· Geplande bouwtijd:
.. ……… 201..

· Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:
…. personen

· Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
…. stuks

· Namen van reeds geselecteerde onderneming(en):
nader te bepalen

Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:
V&G-uitvoeringscoördinatie door geschiedt door aannemer van het bestek nr.: …
Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden: …
[bookmark: _Toc528488784][bookmark: _Toc528489139][bookmark: _Toc528491822][bookmark: _Toc528993001]Coördinatie en samenwerkingsafspraken
[bookmark: _Toc528488785][bookmark: _Toc528489140][bookmark: _Toc528491823][bookmark: _Toc528993002]Coördinatie en samenwerkingsafspraken
Met betrekking tot de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het ontwerpproces zijn geen nadere afspraken gemaakt.
[bookmark: _Toc528488786][bookmark: _Toc528489141][bookmark: _Toc528491824][bookmark: _Toc528993003]Besteksanalyse
[bookmark: _Toc528488787][bookmark: _Toc528489142][bookmark: _Toc528491825][bookmark: _Toc528993004]Algemeen
Het ontwerp bevat geen gevaarelementen, die de aan de reguliere bouwactiviteiten verbonden gebruikelijke risico's overstijgen.
	
Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheids- en milieuaspecten. Deze zijn hieronder per hoofdactiviteit aangegeven. 
Voor het gedeelte inzake veiligheidsaspecten is gemaakt van een model afgeleid van de V&G-Modellen arbobesluit.
	
Voorts wordt erop gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Tenslotte dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht te worden besteedt aan de interactie tussen de, op ieder moment van de uitvoering, op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers. 






[bookmark: _Toc528488788][bookmark: _Toc528489143][bookmark: _Toc528491826][bookmark: _Toc528993005]Veiligheids- en gezondheidsrisico’s
[bookmark: _Toc528488789][bookmark: _Toc528489144][bookmark: _Toc528491827][bookmark: _Toc528993006]Omgevingsfactoren (ARBO) VERWIJDEREN WAT NIET VAN TOEPASSING IS, GELDT VOOR HET HELE HOOFDSTUK

	NR.
	RISICODRAGEND ACTIVITEIT                                                         OMGEVINGS FACTOREN (geldend voor alle onderdelen)
	ARBO RISICO
	RISICO-OORZAAK

	A-
	1
	Werken nabij auto(snel)wegen
	Ongeval / persoonlijk letsel
Gezondheid (gehoor / stank)
	Voorbijrijdend (snel)verkeer;


	A-
	2
	Werken nabij vaarwegen
	Ongeval / verdrinking
	in het water vallen
drijvend / varend materieel

	A-
	3
	Werken in stedelijk gebied
	Ongeval / persoonlijk letsel
Gezondheid
	Voorbijrijdend verkeer,
Werkverkeer
Bouwactiviteiten

	A-
	4
	Werken in industrieel gebied
	Ongeval / persoonlijk letsel
Gezondheid 
	Industriële activiteiten

	A-
	5
	Werken in de nabijheid / onder  hoogspanningsmasten
	Elektrocutie
	Statische elektriciteit;
Werkwijze

	A-
	6
	Werken in gebieden met slechte bodemgesteldheid
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Kantelen / verzakken van materieel / materiaal

	A-
	7
	Werken in de nabijheid van / bij spoorlijnen
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Treinverkeer

	A-
	8
	Werken in de nabijheid van luchthavens
	Ongeval / persoonlijk letsel
Gehoorbeschadiging
	Voorbijkomende vliegtuigen

	A-
	9
	Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen en bouwterreinen van beperkte omvang
	Ongeval / persoonlijk letsel;
Irritatie
	Beperkte werkruimte;
Overbemanning;
Ongeorganiseerde werkomgeving

	A-
	10
	Slechte bereikbaarheid bouwlocatie(s)
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Ligging bouwlocatie



[bookmark: _Toc528488790][bookmark: _Toc528489145][bookmark: _Toc528491828][bookmark: _Toc528993007]Algemene factoren (ARBO)

	NR.
	RISICODRAGEND ACTIVITEIT                                                   ALGEMENE  FACTOREN  (geldend voor alle onderdelen)
	ARBO RISICO
	RISICO-OORZAAK

	B-
	1
	Werken boven / nabij / op / in water
	Verdrinking;
	vallen in water;
drijvend / varend materieel

	B-
	2
	Werken met verontreinigingen
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen / stoffen;

	B-
	3
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkwijze;
lokale invloeden;
invloeden van derden;

	B-
	4
	Werken met schadelijke gassen / stoffen
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen / stoffen;

	B-
	5
	Werken binnen verticale grondkerende constructies
	Bedelving;
Ongeval / persoonlijk letsel;
	Instabiliteit grondkerende constructie;
Werkwijze;

	B-
	6
	Werken binnen verticale waterkerende constructies
	Verdrinking;
Bedelving;
Ongeval / persoonlijk letsel;
	Instabiliteit waterkerende constructie;
Werkwijze;

	B-
	7
	Werken aan/nabij (hoofd) gas-, olie- waterleidingen
	Explosie;
Verbranding;
Overstroming;
	Werkwijze;
beschadiging leidingen;
lekkage;

	B-
	8
	Werken aan/nabij hoog- en/of laagspanningskabels
	Elektrocutie
	Werkwijze;
Beschadiging kabels;

	B-
	9
	Werken in kleine ruimtes
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Weinig werkruimte

	B-
	10
	Werken in droog gezette ruimten
	Verdrinking;
	Werkwijze

	B-
	11
	Werken met machines
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkwijze;
Technische staat materieel;
Onvoldoende opleiding / instructie gebruikers.

	B-
	12
	Werken in weer en wind
	Gezondheidsproblemen
	Klimatologische omstandigheden

	B-
	13
	Werken in (riool)buizen en (riool)putten
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
Verdrinking; Explosie;
	Aanwezigheid van gassen;
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water

	B-
	14
	Werken onder extreme tijdsdruk
	Stress;
Persoonlijk letsel
	Tijdsdruk;
Onzorgvuldige werkwijze

	B-
	15
	Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken
	Gezondheidsproblemen
	Werkwijze;
Keuze materiaal en/of materieel

	B-
	16
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval/persoonlijk letsel;

	Omgevings factoren;
Werkwijze;



[bookmark: _Toc528488791][bookmark: _Toc528489146][bookmark: _Toc528491829][bookmark: _Toc528993008]Werk specifieke factoren (ARBO)

	NR.
	RISICODRAGEND ACTIVITEIT                                                      WERK SPECIFIEKE FACTOREN
	ARBO RISICO
	RISICO-OORZAAK

	11 
	
	Sloopwerken

	11-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	11-
	1
	Werken tussen bouwafval
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Werkwijze;

	11-
	2
	Werken op grote hoogte(n)
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	11-
	3
	Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend materiaal;
Werkwijze;

	11-
	4
	Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	11-
	5
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	11-
	6
	Werken aan grote/hoge constructies
	Bedelving;
Ongeval/persoonlijk letsel;
	Instabiliteit constructie(s);

	11-
	7
	Werken in stof, lawaai en trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgeving;

	11-
	8
	Werken met springstoffen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Bedelving;
	Werkwijze;

	11-
	9
	Demontage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	11-
	10
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	11-
	11
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	11-
	12
	Werken met/in (schadelijke) gassen en stoffen
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid (directe en lange termijn risico’s)
	Vrijkomende gassen en stoffen;
Aanwezigheid gassen en stoffen

	11-
	13
	Frezen teerhoudend asfalt
	Mogelijke opname PAK/Bap door de huid in lichaam;
Inslikken van PAK-bevattende stoffen;
Daarmee aantasting gezondheid.
	Vrijkomende gassen en stoffen;
Aanwezigheid gassen en stoffen

	11-
	14
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	11-
	15
	Werken met hete/warme materialen en/of materieel;
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verbranding;
	Werkwijze;
Defect materiaal
Warm/heet materiaal;

	11-
	16
	Uitvoering asbestsaneringswerk door onbevoegden
	Besmetting asbestvezels
	Ondeskundigheid

	11-
	17
	Betreden asbestsaneringslocatie door onbevoegden
	Besmetting asbestvezels
	Onvoldoende  afzetting saneringslokatie

	11-
	18
	Verwijderen asbesthoudende materialen
	Besmetting asbestvezels
	Werkwijze;
Defect materieel

	11-
	19
	Opslag en afvoer asbesthoudend materiaal
	Besmetting asbestvezels
	Werkwijze;

	11-
	20
	Vrijgave asbestsaneringslocatie
	Besmetting asbestvezels
	Werkwijze;

	17 
	
	Bodemsaneringen

	17-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	17-
	1
	Werken op/met verontreinigde grond
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
	Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige/gevaarlijke stoffen;

	17-
	2
	Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
	Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige/gevaarlijke stoffen;

	21 
	
	Bemalingen

	21-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	21-
	1
	Werken in de buurt van bemalingspompen
	Persoonlijk letsel ;
Gehoor beschadiging
	opstelling bemalingsinstallatie

	21-
	2
	Werken op/met verontreinigde grond(water)
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
	Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige/gevaarlijke stoffen;

	22 
	
	Grondwerken

	22-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	22-
	1
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	22-
	2
	Werken in “kwel” gebieden
	Bedelving; 
ongeval / persoonlijk letsel
	Instabiele omgeving;

	22-
	3
	Werken op/met verontreinigde grond
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
	Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige/gevaarlijke stoffen;

	23 
	
	Drainage

	23-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	23-
	1
	Machinaal aanleggen van drainage
	Ongeval / persoonlijk letsel; 
	Defect materieel;
Werkwijze

	24 
	
	Leidingwerken

	24-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	24-
	1
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	24-
	2
	Werken in bestaande (riool)buizen en (riool)putten
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
Verdrinking,
Explosie;
	Aanwezigheid van gas(sen);
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water;

	24-
	3
	Werken in "natte" (riool)kelders
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
Verdrinking,
Explosie;
	Aanwezigheid van gas(sen);
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water;

	24-
	4
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	25 
	
	Kabelwerken

	25-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	25-
	1
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	25-
	2
	Werken met / in schadelijke gassen / stoffen (bv. bij lassen)
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid (directe en lange termijn risico’s)
	Vrijkomende giftige gassen en stoffen;
Aanwezigheid giftige gassen en stoffen;

	31 
	
	Wegverhardingen

	31-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	31-
	1
	Werken langs/nabij openbaar verkeer
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invloeden van derden;

	31-
	2
	Werken met hete/warme materialen en/of materieel;
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verbranding;
	Werkwijze;
Defect materiaal
Warm/heet materiaal;

	31-
	3
	Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen
	Bedwelming;

Aantasting gezondheid;
	Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige/gevaarlijke stoffen;

	31-
	4
	Werken in stof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgevings factoren

	31-
	5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkzijze;
Omgevingsfactoren;
Planning.

	32 
	
	Wegbebakingen

	32-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	32-
	1
	Werken langs/nabij openbaar verkeer
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invloeden van derden;

	32-
	2
	Werken met hete/warme materialen en/of materieel;
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verbranding;
	Werkwijze;
Defect materiaal
Warm/heet materiaal;

	32-
	3
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkzijze;
Omgevingsfactoren;
Planning.

	32-
	4
	Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen
	Bedwelming;

Aantasting gezondheid;
	Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige/gevaarlijke stoffen;

	32-
	5
	Werken in stof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgevings factoren

	33 
	
	Geleiderail

	33-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	33-
	1
	Werken langs/nabij openbaar verkeer
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invloeden van derden;

	33-
	2
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	33-
	3
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	33-
	4
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkzijze;
Omgevingsfactoren;
Planning.

	33-
	5
	Werken in stof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgevings factoren

	34 
	
	Wegverlichting

	34-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	34-
	1
	Werken langs/nabij openbaar verkeer
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invloeden van derden;

	34-
	2
	Werken op grote hoogte(n)
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend personeel;
Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze;

	34-
	3
	Aan- en afsluiten wegverlichting 
	Electrocutie / persoonlijk letsel
	Losliggende stroomvoerende bedrading; werkwijze

	34-
	4
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend personeel;
Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze

	34-
	5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkzijze;
Omgevingsfactoren;
Planning.

	36 
	
	Geluidwerende Voorzieningen

	36-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	36-
	1
	Werken langs/nabij openbaar verkeer
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invloeden van derden;

	36-
	2
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	36-
	3
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	36-
	4
	Werken in stof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgevings factoren

	34-
	5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkzijze;
Omgevingsfactoren;
Planning.

	38 
	
	Spoor- en Tramwerken

	38-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	38-
	1
	Werken langs spoor- trambaan
	Ongeval / persoonlijk letsel
	voorbijrijdende trein / tram
Werkwijze

	38-
	2
	Weken met hijsmaterieel en hijslast	
	Bedelving;
Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze;
Instabiele ondergrond
Instabiel materieel

	38-
	3
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	38-
	4
	Werken in stof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgevings factoren

	38-
	5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkzijze;
Omgevingsfactoren;
Planning.

	41 
	
	Funderingstechnieken

	41-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	41-
	1
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	41-
	2
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	41-
	3
	Werken in stof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgevings factoren

	41-
	4
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel;
	Werkzijze;
Omgevingsfactoren;
Planning.

	41-
	5
	Werken in besloten en diepe ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	42 
	
	Betonwerken (in het werk  gestort)

	42-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	42-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	42-
	2
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verdrinking;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	42-
	3
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	42-
	4
	Werken op grote hoogte(n)
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	42-
	5
	Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze;

	42-
	6
	Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	42-
	7
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	42-
	8
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	42-
	9
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	42-
	10
	Werken aan grote/hoge constructie
	Bedelving
	Instabiliteit (hulp)constructies

	42-
	11
	Werken in stof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgevings factoren

	42-
	12
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	42-
	13
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	42-
	14
	Werken in "natte" (riool)kelders
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
Verdrinking,
Explosie;
	Aanwezigheid van gas(sen);
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water;

	42-
	25
	Betonwerken (prefab)

	42-
	26
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	42-
	27
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	42-
	28
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verdrinking;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	42-
	29
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	42-
	30
	Werken op grote hoogte(n)
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	42-
	31
	Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze;

	42-
	32
	Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	42-
	33
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	42-
	34
	Werken boven/nabij/op water
	Verdrinking;
	Werkwijze;

Defect materieel;

	42-
	35
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	42-
	36
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	42-
	37
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	42-
	38
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	42-
	39
	Werken in stof, lawaai en trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgeving;

	42-
	40
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Omgevings factoren;
Werkwijze;

	43-
	
	Staalconstructies

	43-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	43-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	43-
	2
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verdrinking;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	43-
	3
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	43-
	4
	Werken op grote hoogte(n)
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	43-
	5
	Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze;

	43-
	6
	Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	43-
	7
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	43-
	8
	Werken boven/nabij/op water
	Verdrinking;
	Werkwijze;

Defect materieel;

	43-
	9
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	43-
	10
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	43-
	11
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	43-
	12
	Werken in stof, lawaai en trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgeving;

	43-
	13
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Omgevings factoren;
Werkwijze;

	43-
	14
	Werken met hete/warme materialen en/of materieel;
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verbranding;
	Werkwijze;
Defect materiaal
Warm/heet materiaal;

	44 
	
	Houtconstructies

	44-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	44-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	44-
	2
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verdrinking;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	44-
	3
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	44-
	4
	Werken op grote hoogte(n)
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	44-
	5
	Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze;

	44-
	6
	Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	44-
	7
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	44-
	8
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	44-
	9
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	44-
	10
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	47 
	
	Kleine Kunstwerken

	47-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	47-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	47-
	2
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab)
elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	47-
	3
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	47-
	4
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	48 
	
	Installatiewerken

	48-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	48-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	48-
	2
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	48-
	3
	Werken aan electrische installatie’s
	Elektrokutie
	Werkwijze;
Beschadigingen;

	51 
	
	Groenvoorzieningen

	51-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	51-
	1
	Werken boven/nabij/op water
	Verdrinking;
	Werkwijze;

Defect materieel;

	51-
	2
	Werken met machines
	Persoonlijk letsel
	Werkwijze;
Defect materieel;

	51-
	3
	Werken met schadelijke gassen / stoffen
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid
	Vrijkomende giftige gassen / stoffen;

	51-
	4
	Rooien van bomen
	Persoonlijk letsel
	Werkwijze

	52 
	
	Kust- en Oeverwerken

	52-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	52-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	52-
	2
	Werken boven/nabij/op water
	Verdrinking;
	Werkwijze;

Defect materieel;

	52-
	3
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	52-
	4
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	52-
	5
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Omvallen
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	52-
	6
	Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken
	Gezondheid;
	Werkwijze;
Keuze materiaal en/of materieel

	53-
	
	Remmings- en Geleidewerken

	53-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	53-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	53-
	2
	Werken boven/nabij/op water
	Verdrinking;
	Werkwijze;

Defect materieel;

	53-
	3
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	53-
	4
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	53-
	5
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	54-
	
	Renovatie van Betonwerken

	54-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	54-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	54-
	2
	Werken tussen bouwafval
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Werkwijze;

	54-
	3
	Werken op grote hoogte(n)
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	54-
	4
	Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze;

	54-
	5
	Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	54-
	6
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	54-
	7
	Werken aan grote/hoge constructies
	Bedelving;
Ongeval/persoonlijk letsel;
	Instabiliteit constructie(s);

	54-
	8
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verdrinking;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	54-
	9
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	54-
	10
	Demontage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	54-
	11
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving;
Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	54-
	12
	Werken in stof, lawaai en trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgeving;

	54-
	13
	Werken met springstoffen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Bedelving;
	Werkwijze;

	54-
	14
	Werken met duikersuitrustingen
	Verdrinking;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;

	54-
	15
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	54-
	16
	Werken aan/met/nabij stroomvoerende kabels
	Elektrocutie
	Onvoldoende afstand;
Werkwijze;
Beschadiging;

	54-
	17
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Omgevings factoren;
Werkwijze;

	54-
	18
	Werken met hete/warme materialen en/of materieel;
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verbranding;
	Werkwijze;
Defect materiaal
Warm/heet materiaal;

	54-
	19
	Werken in "natte" (riool)kelders
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
Verdrinking,
Explosie;
	Aanwezigheid van gas(sen);
Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water;

	56 
	
	Conserveringswerken

	56-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	56-
	1
	Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
	Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige/gevaarlijke stoffen;

	56-
	2
	Werken in stof, lawaai en trillingen
	Aantasting gezondheid;
	Werkwijze;
Omgeving;

	56-
	3
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Verdrinking;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	56-
	4
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Onvoldoende afschermende voorzieningen;

	56-
	5
	Werken in besloten ruimten/putten
	Bedelving;
	Instabiele omgeving;

	56-
	6
	Werken op grote hoogte(n)
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	56-
	7
	Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze;

	56-
	8
	Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	56-
	9
	Werken op/met ladders en steigers
	Ongeval/persoonlijk letsel;
	Hoogteverschil;
Werkwijze;

	62 
	
	Verkeers -en Scheepvaartmaatregelen

	62-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	62-
	1
	Werken boven/nabij/op water
	Verdrinking;
	Werkwijze;

Defect materieel;

	62-
	2
	Werken aan overbouwingen van vaarwegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Persoonlijk letsel;
Verdrinking;
	Vallend personeel;
Vallend materiaal;
Vallend materieel;

	62-
	3
	Werken aan / nabij electrische tijdelijke verkeersmaatregelen
	electrocutie / persoonlijk letsel
	Werkwijze 
Defect materieel

	62-
	4
	Werken aan overbouwingen van verkeerswegen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Persoonlijk letsel;
	Vallend personeel;
Vallend materiaal;
Vallend materieel;

	62-
	5
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Persoonlijk letsel
	Omgevings factoren;
Werkwijze;

	63 
	
	Terreininrichting

	63-
	0
	Niet van toepassing / geen risicovolle aspecten
	
	

	63-
	1
	Specifieke factoren afhankelijk van constructie
	
	

	63-
	2
	Werken met hijsmaterieel en hijslasten
	Bedelving;
Omvallen;
Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Instabiele ondergrond

	63-
	3
	Demontage van zware (prefab) elementen/materialen
	Ongeval/persoonlijk letsel;
Beknelling;
Bedelving;
	Werkwijze;
Defect materieel;
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11 Slopen en verwijderen

Opstallen verwijderen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Verspreiden asbest(resten)
	- Aantasten gezondheid mensen
- Bodemvervuiling


	Vrijkomen materialen
	- Afval




21 Bemalen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Grondwaterbehandeling
	- Geluidhinder
- Luchtverontreiniging
- Waterverontreiniging


	Lozen
	- Uitspoeling taluds
- Gebiedsvreemdwater inbrengen


	Lozen mogelijk verontreinigd water op oppervlaktewater
	- Aantasting kwaliteit oppervlaktewater
- Lozing van ijzer op oppervlaktewater
- Productie (arseenhoudend) ijzerslib bij toepassing ontijzeringsinstallatie grondwater
- Overstroming
- Lozen gebiedsvreemd water


	Lozen mogelijk verontreinigd water op riool
	- Aantasting kwaliteit rioolwater


	Onttrekken van grondwater
	- Aantasten kwantiteit (grond)water in omgeving
- Aantasten kwaliteit (grond)water in omgeving
- Verdroging
- Funderingsschade, verzakking
- Inklinken veenlagen



 


21 Peilbuizen plaatsen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Doorboren slecht doorlatende lagen
	- Kortsluiting watervoerende pakketten
- Verspreiden van verontreiniging van ene laag naar de andere laag


	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Materiaal gebruik bij peilbuizen
	- Verbruik materiaal


	Peilbuizen afpompen
	- Verontreinigd water verspreiden


	Verspreiden asbest(resten)
	- Aantasten gezondheid mensen
- Bodemvervuiling




22 Grondwerken

2201 Graven 
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Ontgraven verontreinigde grond
	- Verwijdering verontreinigde grond


	Raken van kabels en leidingen
	- Verontreiniging omgeving
- Explosiegevaar 


	Verspreiden asbest(resten)
	- Aantasten gezondheid mensen
- Bodemvervuiling




2203 Grond aanvullen 
	Milieu-aspect
	Effecten

	Aanvullen ontgraving of ophogen
	- Verrijken
- Verschralen


	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Integrale grondbalans
	- Efficiëntere grondstromen binnen een plangebied


	Verspreiden quarantaire ziekten bv. bruinrot en aaltjes
	- Bodemvervuiling
- Onvruchtbaarheid van de bodem




2202 Grond transporteren
	Milieu-aspect
	Effecten

	Emissie van uitlaatgassen
	- Luchtverontreiniging


	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Integrale grondbalans
	- Efficiëntere grondstromen binnen een plangebied


	Verspreiden asbest(resten)
	- Aantasten gezondheid mensen
- Bodemvervuiling


	Verspreiden mogelijk verontreinigde grond
	- Bodemverontreiniging


	Verspreiden quarantaire ziekten bv. bruinrot en aaltjes
	- Bodemvervuiling
- Onvruchtbaarheid van de bodem


	Verspreiden stof
	- Luchtverontreiniging


	Verspreiden verontreinigde grond
	- Bodemverontreiniging




2203 Gronddepots aanleggen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Oeverzwaluwen nestelen in steile taluds




22 Baggeren

Machinegebruik bij baggeren
	Milieu-aspect
	Effecten

	Brandstofverbruik
	- Uitputting natuurlijke hulpbron


	Emissie van uitlaatgassen
	- Luchtverontreiniging


	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Geluid van motor
	- Geluidsoverlast


	Lekkage / leidingbreuk machine
	- Verontreiniging oppervlaktewater
- Verontreiniging bodem


	Reparatie / groot onderhoud
	- Bodem- en oppervlaktewaterverontreiniging door (afgewerkte) olie, vetpatronen en andere afvalproducten
- Beklemming, verwonding, verstikking




2201 Ontgraven
	Milieu-aspect
	Effecten

	Aanpassen bodemprofiel
	- Verandering stromingspatronen/kwel en wegzijging


	Calamiteiten voorkomen / beheersen (o.a. botsing; man te water; brand; ongeval)
	- Gevaar voor beklemming, verdrinking, verbranding, verwonding


	Explosieven als hulpmiddel
	- Explosiegevaar
- Verstoring, vernietiging flora en fauna


	Explosieven als obstakel
	- Explosiegevaar
- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Geluid
	- Geluidsoverlast


	Onttrekken koelwater aan oppervlaktewater
	- Thermische verontreiniging
- Chemische verontreiniging


	Raken van kabels en leidingen
	- Verontreiniging omgeving
- Explosiegevaar 
- Elektrocutiegevaar


	Verontreinigd specie bij bagger verwerken op land
	- Bodemverontreiniging


	Weercondities (o.a. mist; storm; golven)
	- Gevaar voor opvarende en materieel
- Gevaar voor derden


	Werken in vaarwegen
	- Botsingsgevaar
- Stremminggevaar




2202 Transporteren per as
	Milieu-aspect
	Effecten

	Lekkageverliezen machines
	- Bodem verontreiniging
- Verstoren openbare voorzieningen / verkeer


	Werkverkeer
	- Verkeershinder
- Stof 
- Gevaar medegebruiker




2202 Transporteren per leiding
	Milieu-aspect
	Effecten

	Lekkage / breuk transportleiding
	- Bodem / waterverontreiniging
- Uitschuren bodem taluds
- Water en grond overlast


	Lozen proceswater
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna
- Ontstaan ondieptes / sedimentatie
- Uitschuren oevers / taluds




2202 Transporteren per schip
	Milieu-aspect
	Effecten

	Weercondities (o.a. mist; storm; golven)
	- Gevaar voor opvarende en materieel
- Gevaar voor derden


	Werken in vaarwegen
	- Botsingsgevaar
- Stremminggevaar




2203 Verwerken in het water
	Milieu-aspect
	Effecten

	Ophogen (onderwater storten)
	- Verspreiden baggerspecie / verlies bouwmateriaal
- Ondieptes
- Verlies bouwmateriaal
- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Stroming
	- Verplaatsen materiaal buiten werkterrein
- Sedimentatie / aanvoer van slib
- Verlies bouwmateriaal


	Weercondities (o.a. mist; storm; golven)
	- Gevaar voor opvarende en materieel
- Gevaar voor derden




2203 Verwerken op het land
	Milieu-aspect
	Effecten

	Ophogen
	- Instabiliteit taluds
- Drijfzand
- Zettingen
- Zoutlast
- Stof
- Wateroverlast


	Verontreinigd specie bij bagger verwerken op land
	- Bodemverontreiniging


	Zeezand
	- Zoutlast 




2211 Sloten opschonen/ dempen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Verbruik of hergebruik materiaal
	- Verbruik of hergebruik materiaal


	Vrijkomen slib
	- Bodemvervuiling




25 Riolering

Riolering 
	Milieu-aspect
	Effecten

	Afvoer van schoon hemelwater
	- Verlies bruikbaar water
- Verdroging


	Opvang van hemelwater
	- Verminderen van drinkwatergebruik


	Vrijkomen rioolslib
	- Bij rioolgemaal & vetafscheiders organisch afval
- Kolken minerale olie


	Vrijkomen verontreinigingen
	- Verontreiniging opp. water en grondwater




3002 Teerhoudend asfalt frezen 
	Milieu-aspect
	Effecten



28 en 31 Verharding en fundering aanleggen

Verdichten
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Geluid bij uitvoering
	- Geluidshinder


	Trillingen
	- Aantasting leefomgeving
- Inklinken ondergrond




Verharden
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Geluid bij uitvoering
	- Geluidshinder


	Trillingen
	- Aantasting leefomgeving
- Inklinken ondergrond




Vloeistofdicht verharden 
	Milieu-aspect
	Effecten

	Bodem afdichten
	- Bodemvervuiling bij slechte afdichting




41 Funderen

Heien
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Geluid
	- Geluidshinder 


	Trillingen bij heien
	- Aantasting leefomgeving
- Inklinken ondergrond
- Verzakking, schade aan bestaande gebouwen


	Vrijkomen olie van heiblok
	- Bodemverontreiniging




47 Kunstwerken

Constructie van bruggen/viaducten
	Milieu-aspect
	Effecten

	Opritten in landschap
	- Doorbreken ecozone
- Belemmering verkeer en scheepvaart (doorij- en vaarhoogte)






Constructie van duikers
	Milieu-aspect
	Effecten

	Afmetingen/ontwerp fundering
	- Doorbreken ecozone




Constructie van rioolgemalen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Afmetingen/ontwerp fundering
	- Lekkage rioolwater
- Stank




Constructie van sluizen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Ontwerp fundering
	- Sluit watergang af
- Versnippering flora




Constructie van stuwen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Waterpeil beïnvloeden
	- Aantasting natuurlijk evenwicht
- Wateroverlast en verdroging


	Waterstromen veranderen
	- Wegspoelen grond om stuw heen




Constructie van tunnels /aquaducten
	Milieu-aspect
	Effecten

	Ontwerp fundering
	- Claustrofobisch ervaren, "vrouwonvriendelijk"
- Hindernis voor fietsers
- Goede verlichting
- Wandafwerking




51 Groenvoorzieningen

5115-5116 Groenvoorzieningen aanleggen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verbetering flora en fauna
- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Waterbergend vermogen
	- Minder regenwaterafvoer


	Brandstofverbruik
	- CO2 emissie




5131-5144 Groenvoorzieningen onderhouden
	Milieu-aspect
	Effecten

	Bestrijdingsmiddelen toepassen
	- Bodemverontreiniging


	Extensief onderhoud
	- Onkruid wering


	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verbetering flora en fauna
- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Vrijkomen groenrestproducten
	- Vrijkomen organisch materiaal
- Groenafval
- Beschikbaarheid nieuwe grondstof
- Flora en fauna beïnvloeden


	Brandstofverbruik
	- CO2 emissie




5101 Groenvoorzieningen verwijderen 
	Milieu-aspect
	Effecten

	Beplanting versnipperen
	- Vrijkomen organisch materiaal


	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verbetering flora en fauna
- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Vrijkomen groenrestproducten
	- Vrijkomen organisch materiaal
- Groenafval
- Beschikbaarheid nieuwe grondstof
- Flora en fauna beïnvloeden


	Brandstofverbruik
	- CO2 emissie




52 Kust en oeverwerken
	Milieu-aspect
	Effecten

	Doel van kust en oeverwerk
	- Alleen ter bescherming van land


	Materiaalkeuze
	- Begaanbaarheid voor dieren
- Beschikbaarheid producten, grondstoffen


	Beschoeiing
	- Uitlogen van impregneringmiddelen




6101 Werkterrein inrichten
	Milieu-aspect
	Effecten

	Aangezicht bij uitvoering
	- Visuele vervuiling omgeving


	Licht bij uitvoering
	- Verstoring flora en fauna
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Leidingen en kabels aanleggen
	Milieu-aspect
	Effecten

	Flora en fauna beïnvloeden
	- Verstoring, versnippering en vernietiging van flora en fauna


	Raken van kabels en leidingen
	- Verontreiniging omgeving
- Explosiegevaar 





Machines gebruiken
	Milieu-aspect
	Effecten

	Emissie van uitlaatgassen
	- Luchtverontreiniging


	Geluid bij uitvoering
	- Geluidshinder


	Mogelijke lekkage van machines
	- Bodemverontreiniging


	Onderhoud
	- Bodemverontreiniging door afgewerkte olie en vetpatronen


	Veranderen bodemstructuur
	- Aantasting bodemstructuur door te zware machine


	Verbruik brandstof
	- Uitputting natuurlijke hulpbron




Materiaal / middelen gebruik
	Milieu-aspect
	Effecten

	Afgifte materiaal aan omgeving
	- Verontreiniging omgeving


	Gladheidbestrijdingsmiddelen
	- Bodemverontreiniging


	Verbruik materiaal
	- Uitputting natuurlijke hulpbron
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