Model A. RI&E voor Projecten

25753, Vervangen gevelliften Turfmarkt 147 te Den Haag

| Omschrijving werkzaamheden | Vervangen gevelliften |  | Deze RI&E is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan/vul aan): |
| --- | --- | --- | --- |
| Project- / Objectnaam | Turfmarkt 147 te Den Haag |  | - Rapportage Deerns alternatieve oplossingen hoge daken torens A en C (scenario 3) d.d. 01-04-2022 |
| Projectnummer | 25753 |  |  |
| Objectnummer / Gebouwcode | 101048G01 |  |  |
| Oorspronkelijk bouwjaar | 2012 |  |  |
| Projectmanager/-leider | L. Bouman |  |  |
| V&G-coördinator Ontwerpfase (VGCO) | W. Meester |  |  |
| Geplande datum aanvang bouw |  |  |  |

| Artikel 2.27 Melding Bouwwerk | Criteria | Van toepassing |
| --- | --- | --- |
| Is het project meldingsplichtig? | Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats | Ja |
|  | Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen) |  |
| Artikel 2.28 V&G-plan | Criteria | Van toepassing: |
| Opstellen V&G-plan? | Is het project meldingsplichtig of is er sprake van een bijzonder risico (van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16) | Ja |
| Opstellen V&G-dossier | ☐ Bij nieuwbouw of renovatie opstellen overeenkomstig model C V&G-dossier ☑ Bij verbouw of vervangingsonderhoud opstellen volgens model C V&G-dossier binnen de projectscope, als er geen bestaand V&G-dossier is ☐ Bij verbouw of vervangingsonderhoud aanvullen/aanpassen van bestaand V&G-dossier binnen de projectscope, als er een bestaand V&G-dossier is. |  |

| Definitiefase |  | Voorontwerp |  | Definitief Ontwerp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door (naam): | L. Bouman | Opgesteld door (naam): |  | Opgesteld door (naam): |  |
| Functie | Projectmanager/-leider | Functie | VGCO | Functie | VGCO |
| Handtekening/Paraaf |  | Handtekening/Paraaf |  | Handtekening/Paraaf |  |
| Datum |  | Datum |  | Datum |  |

| Risico’s en aanpak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aandachtsgebied | Omschrijving | Definitiefase (inventarisatie risico’s, meegeven beperkingen en randvoorwaarden) | Voorontwerp (onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s) | Definitief Ontwerp (onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s, restrisico’s) |
| - Publieke veiligheid/ omgeving | Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld aanrijdgevaar van publiek en openbaar verkeer door in- en uitrijdend bouwverkeer en gevaar voor vallende/kaatsende voorwerpen door onveilige hijswerkzaamheden. Geef aan of er geluidbelasting te verwachten is door bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Het kan nodig zijn funderingstechnieken in te zetten, die duurder zijn en langer duren. Houd hiermee rekening in budget en planning. Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. Reduceer deze risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp. De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie over o.a. bouwveiligheidszone. | Het object betreft hoogbouw en bevindt zich in het centrum van Den Haag, een druk binnenstedelijk gebied. De locatie voor het plaatsen van de hijskraan is op openbaar terrein. Hiervoor dient met bevoegd gezag en HTM tijdig overlegd te worden of en in hoeverre omleiding of tijdelijke stillegging van verkeer en trams mogelijk is en onder welke voorwaarden. Mogelijk zijn extra beschermingsmaatregelen nodig omdat op sommige plaatsen de gewenste veiligheidsafstand volgens de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid niet haalbaar is. Risico’s - Aanrijdgevaar van publiek en openbaar verkeer bij het opstellen van de kraan - Letsel, schade en valgevaar bij af- en aanvoer materieel en materialen - Versperring door materieel welke het dagelijks gebruik en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en openbaar vervoer blokkeren Actie: - De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7 | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Belendingen | In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen. Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis. | Actie: De werkzaamheden worden op het dak uitgevoerd. Belendende percelen zijn lager. Als gevolg van hijswerkzaamheden bestaat het risico van vallende voorwerpen. Tijdige en duidelijke informatie en communicatie met de omgeving is belangrijk. Risico’s: - Letsel, schade en valgevaar bij af- en aanvoer materieel en materialen Actie’s: - De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7 - Opstellen communicatieplan ten behoeve van tijdige en duidelijke communicatie en informatie met de omgeving. | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering) | Vaak is bij de realisatie van een project sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen. | Het gebouw is en blijft in gebruik tijdens de uitvoeringswerkzaamheden De werkzaamheden dienen in overleg met de gebruikers besproken en ingepland te worden en met minimale invloed op het primaire proces uitgevoerd te worden. Aspecten zoals beveiliging, brandveiligheid, klimaatinstallaties, verlichting moeten intact blijven mits anders verwoordt in de werkbeschrijving(en). De werkzaamheden zoals aan- en afvoer van materialen mogen de gebruikers/bezoekers niet hinderen. Risico’s: - Geluidsoverlast Actie’s: - Voor de start van de werkzaamheden dienen gezamenlijke afspraken gemaakt te worden betreffende de doorgaande exploitatie en bedrijfsvoering. - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan. - Eventueel werkzaamheden uitvoeren buiten kantooruren /weekenden. | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Bouwtijd | Een krappe bouwtijd kan aanleiding geven tot verhoogde V&G risico’s in de uitvoeringsfase. | Voor de werkzaamheden is in deze fase uitgegaan van een realistische bouwtijd. Indien de bouwtijd gedurende het project wordt aangepast, dienen de (veiligheids)risico’s opnieuw geïnventariseerd te worden. Risico’s: - Actie’s: - | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie | Denk in het ontwerptraject na over maatregelen ter beperking van aanrijdgevaar door manoeuvrerende voertuigen en machines binnen de bouwhekken, de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral bij de projecten in het binnenstedelijk gebied waar de ruimte veelal beperkt is, maar ook op bijvoorbeeld de penitentiaire inrichtingen, vliegbases, kazernes, waar veel terreinverkeer is. | Voor de werkzaamheden is een opstelruimte voor de hijskraan benodigd alsmede (inpandige) opslag voor materiaal. De opstelruimte voor de hijskraan dient te worden afgestemd met bevoegd gezag, hulpdiensten en HTM. De indeling van de opslaglocatie dient i.o.m. de gebruiker bepaald te worden. De opslaglocaties mogen de toegankelijkheid, begaanbaarheid en de vluchtwegen niet hinderen/blokkeren. Op de situatietekening is het voorstel voor de opstelruimte van de hijskraan aangegeven. Risico’s: - Aanrijdgevaar van publiek en openbaar verkeer bij het opstellen van de kraan - Versperring door materieel welke het dagelijks gebruik en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en openbaar vervoer blokkeren Actie’s: - De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een gedetailleerd Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7 - Opstellen communicatieplan ten behoeve van tijdige en duidelijke communicatie en informatie met de omgeving. - Tijdig met bevoegd gezag en HTM de opstelplaats voor de hijskraan afstemmen en in hoeverre omleiding of tijdelijke stillegging van verkeer en trams mogelijk is en onder welke voorwaarden. | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Opstelling / opslag materieel | Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen? | Op de plattegrond tekening is de beschikbare opslagruimte aangegeven. Risico’s: - Het vrijhouden van vluchtroutes Acties - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan. | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Gezondheid en Milieu | Geef in de kolom Definitiefase aan of er nog gezondheidschadelijke en/of verontreinigde materialen zijn te verwachten. Uitgangspunt is om blootstelling te voorkomen, conform de arbeidshygiënische strategie, aan CMR-stoffen zoals zware metalen, kwarts, PAK’s, chroom-6. CMR-stoffen = Carcinogene (kankerverwekkende), Mutagene en Reproductietoxische stoffen. Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit. | Voor dit project zijn geen gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen te verwachten. Risico’s: - Acties: - | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Gemeenschap-pelijke risico’s samenloopgevaar | Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen. | Op dit moment staan er geen andere werkzaamheden gepland in deze periode. Indien dit wijzigt zal de opdrachtgever dit aangeven en in overleg treden met de opdrachtnemer om de risico’s te inventariseren en om eventuele passende maatregelen te nemen. Risico’s: - Acties: - | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Asbest | Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur. | Actie: Het gebouw is uit …… waardoor er geen asbest (besmettings-)gevaar te verwachten is. Risico’s: - Acties: - | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Werken op hoogte | Actie: Geef aan of er op het dakvlak veiligheidsvoorzieningen zijn als hier werkzaamheden worden uitgevoerd. | De werkzaamheden vinden op het dak plaats. Op het dak zijn veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Risico’s: ‘- Valgevaar Acties ‘-De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een gedetailleerd Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7 | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Instabiliteit | Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Denk aan uitkragingen, terugliggende wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, diepe kelders, hoge kolommen, minder draagkrachtige vloeren, sparingen, hellende gevels, brugconstructies, glasdaken, oevers, kades en steigers. | Actie: Schakel tijdig een constructeur in. Houd hiermee rekening in het ontwerp. Risico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Ondergrond | Actie: Geef (op tekening) aan of er kabels en leidingen, verontreinigingen (PAK’s), NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven), instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. Geef aan of voor aanbesteding een actie hierop moet worden genomen, bijvoorbeeld verwijdering/omlegging. Voer een omgevingsanalyse uit. | Niet van toepassing. Risico’s: - Acties; - | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Installaties /opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes | Actie: Geef aan of er installaties/opslag/magazijnen/munitie-depots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals NSA, laboratoria, zendmasten, radars, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). Benoem de bijzonderheden, zoals veilige zones en V&G risico’s in relatie tot het project. | Niet van toepassing Risico’s: - Acties: - | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Onderhoud | Ga bij een bestaand gebouw eerst na of er een bestaand V&G-dossier overeenkomstig of vergelijkbaar met model C. Actie: Geef bij ontbreken van een bestaand V&G-dossier aan of er in het gebouw voorzieningen zijn voor veilig onderhoud/schoonmaak/vervanging/ inspectie/sloop en of de uit te voeren werkzaamheden daarop invloed hebben. Actie: Geef bij nieuwbouw aan wat de aandachts- en uitgangspunten voor veilig onderhoud zijn. Gebruik de checklist veilig onderhoud aan gebouwen. Voor beide acties zie model C – V&G-dossier. | Acties: Risico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Sloop | Geef aan hoe in de projectdefinitie en bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige sloop/demontage van het gebouw of delen van het gebouw. Te denken valt aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen. | Niet van toepassing Risico’s: - Acties: - | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Bijzondere gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) | - Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken. - Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is. - Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom. - Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels. - Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar. - Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken. - Werkzaamheden met duikuitrusting. - Werkzaamheden onder overdruk. - Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt. - Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen. | Actie: Ga na of en in hoeverre sprake kan zijn van dergelijke bijzondere gevaren. Risico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |
| - Overige aandachtspunten / risico’s |  | Maatregelen treffen ten aanzien van Covid 19. Zie hiervoor het meest recente protocol “Samen veilig doorwerken” (www.helpdeskcorona-bt.nl) Risico’s: - Acties: Opdrachtnemer neemt deze maatregelen op in zijn V&G-plan. | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: | Geëlimineerde risico’s: Acties: Restrisico’s: |