|  |  | Ecoduct N226 | Ecoduct N226 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase | Activiteit | Oude planning | Gewijzigde planning |
| Inschrijvingsfase | Uitnodiging tot inschrijving |  |  |
|  | Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen t.b.v. 1e Nota van inlichtingen | 8 maart 2023 |  |
|  | Publicatie 1e Nota van inlichtingen inschrijving | 15 maart 2023 | 15 maart 2023 |
|  | Publicatie 2e Nota van inlichtingen inschrijving | 29 maart 2023 | 31 maart 2023 |
|  | Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen t.b.v. 3e Nota van inlichtingen | 22 maart 2023 | 17 april 2023 12.00 uur |
|  | Publicatie 3e Nota van inlichtingen inschrijving | 29 maart 2023 | 21 april 2023 |
|  | Indiening van inschrijvingen | 12 april 2023 | 17 mei 2023 12.00 uur |
|  | Openen kwaliteitsdeel van de inschrijvingen |  | 17 mei 2023 |
| Gunningsfase | Beoordeling inschrijvingen | 12 april t/m 25 april | 17 mei -9 juni 2023 |
|  | Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning) | 26 april 2023 | 9 juni 2023 |
|  | Verlenen opdracht (na opschortende termijn conform art. 3.40 ARW 2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet 2012) | 17 mei 2023 | 30 juni 2023 |