Ecoduct N226

Nota van Inlichtingen 2

Behorend bij contract 18754

# Inhoudsopgave

0	Inhoudsopgave	3

1	Mededelingen Opdrachtgever	4

2	Wijzigingen / aanvullingen	5

2.1	Aanbestedingsleidraad	5

2.2	Basisovereenkomst	5

2.3	Vraagspecificatie deel 0 – algemeen	6

2.4	Vraagspecificatie deel 1 – objecteisen	7

2.4.1	Gewijzigde eisen	7

2.4.2	Nieuwe eisen	8

2.4.3	Vervallen eisen	9

2.5	Vraagspecificatie deel 2 – proceseisen	10

2.6	Annexen	10

3	Vragen en antwoorden	11

4	Bijlagen	12

# Mededelingen Opdrachtgever

De volgende zaken zijn gewijzigd aan de contractdocumenten:

Opdrachtgever voegt de volgende bestanden toe aan de contractdocumenten:

- Kaart grenzen (bijlage 5)

- Kaart reeds gekapte bomen (bijlage 6)

Er zijn 3 wijzigingen aan de eisen vanuit de opdrachtgever:

- Mijlpaaldata in de BOK en Annex II: De deklaag dient uiterlijk 15 september 2024 te zijn aangebracht

- De realisatie van een linksaffer is opgenomen (zie ook aangepast ontwerp in bijlage 7). Daardoor is ook de inschrijfstaat gewijzigd (bijlage 9)

- De geleiderails en barriers zijn gewijzigd in hout

# Wijzigingen / aanvullingen

De volgende zaken dienen in het aanbestedingsdossier te worden aangevuld/aangepast.

## Aanbestedingsleidraad

In de aanbestedingsleidraad zijn geen aanpassingen.

## Basisovereenkomst

Toevoeging van de mijlpaaldata voor de deklaag (stille deklaag volgens eis SYS0141 uit de Vsp) dient uiterlijk 15 september 2024 te zijn aangebracht.

## Vraagspecificatie deel 0 – algemeen

In paragraaf 2.4 Onder de zin” In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden uit” is toegevoegd:

- Het aanleggen van een linksaffer.

## Vraagspecificatie deel 1 – objecteisen

### Gewijzigde eisen

De volgende eisen zijn tekstueel gewijzigd:

| Nr | Titel | Gewijzigde tekst |
| --- | --- | --- |
| SYS-0453 | Geleiderail en barriers | De eistekst van SYS-0453 wordt gewijzigd in: Toe te passen geleiderailconstructies dienen uitgevoerd te zijn in een houten uitvoering voorzien van CE-markering e.e.a. Europese veiligheidsnorm NEN-EN 1317-1/2 met daarbij de prestatieklasse en de materiaalsoort |

### Nieuwe eisen

De volgende eisen zijn toegevoegd:

| Nr | Titel | Gewijzigde tekst |
| --- | --- | --- |
| ntb | Extra eis Geleiderail en barriers | Een extra eis wordt toegevoegd aan het object 'Geleiderail en barriers': Toe te passen beëindigingen bij houten geleiderailconstructies dienen uitgevoerd te zijn in een natuurlijke houtkleur aansluitend bij de kleur van de geleiderail. |
| ntb | Extra eis Geleiderail en barriers | Een extra eis wordt toegevoegd aan het object 'Geleiderail en barriers': De inloop van een geleiderail mag geen schuine plank zijn, dit dient minimaal een terminal P2 te zijn. |
| ntb | Paarse Middenas markering | "Er wordt een eis toegevoegd aan het object 'bebording bebakening en markering'; Er dient een langsmarkering aangebracht te worden tussen de dubbele as-markeringen met onderstaande kenmerken; - Ononderbroken streep - Breedte 0,15m - Laagdikte 1,5 mm - Kleur paars (RAL-4006) - Koudplastisch markeringsmateriaal Preco Cryl Kaltplastic , " |
| ntb | lichthinder | Aan object 1.4 Omgeving wordt een eis toegevoegd; De omgeving mag geen hinder ondervinden van inschijnende verlichting van verkeer als gevolg van aanpassingen aan de weg. |
| ntb | Extra linksafstrook t.v.p. Woudenbergseweg 40 | Aan de scope van het werk wordt een nieuw object toegevoegd, namelijk het realiseren van een zogeheten 'linksafstrook' ter plaatse van Woudenbergseweg 40; Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40. Zie bijlage 7. |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 dient integraal opgenomen te worden in het ontwerp en het te realiseren werk en valt binnen de hiërarchie van de SBS onder object 1.3.1 |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | Door het toevoegen van Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 dient op de toerit van/naar de tunnelbak aan de zuidoostzijde een aanpassing plaats te vinden om het de linksafstrook in te passen. |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 dient het veilig kruisen en uitwisselen van diverse verkeersstromen mogelijk te maken |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | Ter plaatse van Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 dienen grasbetontegels aangebracht in die bermen aangebracht te worden. 80 cm breed |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | In het kader van de veiligheid van de weggebruiker dient de obstakelvrije afstand geborgd te zijn |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | In het kader van de veiligheid dient voldoende zicht gecreëerd te worden voor de weggebruiker om het verloop van de weg en evt. tegenliggers tijdig te zien. |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | De opdrachtnemer dient rekening te houden met het verschuiven van de drempel en bebording 60 km/h aan de zuidoostzijde van het werk als gevolg van het toevoegen van Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 aan de scope. |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | De verhoogde middengeleiders dienen voorzien te zijn van een kantopsluiting. |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | Middengeleiders dienen te worden bestraat met betonstraatstenen kleur heidepaars |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | De middengeleiders dienen te worden voorzien van de juiste bebording |
| ntb | Eis aan Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 | Ter plaatse van Object 1.3.1.4 - Linksafstrook Woudenbergseweg 40 dient de juiste markering aangebracht te worden, belijning, pijlen, haaientanden, verdrijvingsvlakken etc. |

### Vervallen eisen

De volgende eistekst komen te vervallen

| Nr | Titel | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| SYS-0452 | Geleiderails en barriers | Geleiderails is gewijzigd in houten uitvoering, zie nieuwe eisen hiervoor |
| SYS-0454 | Geleiderails en barriers | Geleiderails is gewijzigd in houten uitvoering, zie nieuwe eisen hiervoor |
| SYS-0455 | Geleiderails en barriers | Geleiderails is gewijzigd in houten uitvoering, zie nieuwe eisen hiervoor |

## Vraagspecificatie deel 2 – proceseisen

In de Vraagspecificatie zijn geen aanpassingen

## Annexen

Toevoeging van de mijlpaaldata voor de deklaag (stille deklaag volgens eis SYS0141 uit de Vsp) dient uiterlijk 15 september 2024 te zijn aangebracht.

# Vragen en antwoorden

| Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Bijlage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vraagspecificatie VSE en RO tekeningen | 1. VSE eis SYS -0499 en RO tekeningen; Uit de verstrekte gegevens op de RO tekeningen kunnen wij niet herleiden tot waar de projectgrenzen van de terpen zijn gesitueerd c.q. welke projectgrenslijn op tekening A-0002 van toepassing is. Graag ontvangen wij van u een tekening waarop de van toepassing zijnde project/systeemgrenzen zijn aangegeven waarbinnen de grondterpen dienen te worden aangebracht. | In bijlage 5 is een tekening bijgevoegd met de systeemgrenzen, de werkgrenzen om aan te geven welke percelen verworven zijn t.b.v. de realisatie van de op A-0001 en A-0002 aangegeven onderdelen. Tevens zijn de bestemmingsplangrenzen van de enkelbestemmingen weergegeven. Voor de dubbelbestemmingen verwijzen wij u naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl De exacte locatie van de raster dient door Opdrachtnemer bepaald te worden als onderdeel van de opdracht. Dit geld ook voor de benodigde werkgrenzen voor het realiseren van de rasters. | 5 |
| 3 | Vraagspecificatie en RO tekeningen | VSE eis SYS-0013 en RO tekeningen; Graag ontvangen wij van u een tekening waarop de bestemmingsplangrenzen zijn aangegeven waarbinnen het ecoduct gesitueerd dient te worden. | In bijlage 5 is een tekening bijgevoegd met de systeemgrenzen, de werkgrenzen om aan te geven welke percelen verworven zijn t.b.v. de realisatie van de op A-0001 en A-0002 aangegeven onderdelen. Tevens zijn de bestemmingsplangrenzen van de enkelbestemmingen weergegeven. Voor de dubbelbestemmingen verwijzen wij u naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl De exacte locatie van de raster dient door Opdrachtnemer bepaald te worden als onderdeel van de opdracht. Dit geld ook voor de benodigde werkgrenzen voor het realiseren van de rasters. | 5 |
| 9 | Annex | Annex artikel 2 ; zijn er bij start werk al bomen gekapt door OG of dient ON de t.b.v. de aanleg van het ecoduct alle bomen te kappen ? | Er zijn een aantal bomen reeds door de opdrachtgever verwijderd. Deze zijn weergegeven in bijlage 6. Alleen voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd. | 6 |

# Bijlagen

De volgende documenten zijn als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen opgenomen.

| Nr. | Document | Bestandsnaam |
| --- | --- | --- |
| 5 | Kaart grenzen | N226-grenzen.pdf |
| 6 | Kaart reeds gekapte bomen | N226 reeds gekapte bomen.pdf |
| 7 | Concept ontwerp | N226-22001-SO-SIT_v2.1-A0 (841x1680).pdf |
| 9 | Aangepaste Inschrijfstaat | Inschrijfstaat N226 aangepast NVI 2.docx |

De Opdrachtgever verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of gegevens zijn getoond.