## Bijlage H: Planning

De gebouwportefeuille is continue in beweging, in praktijk ziet Lucas Onderwijs dat schilderwerk vaak naar voren wordt gehaald in planningen vanwege het intensieve gebruik van de gebouwen. Daarnaast herijken we jaarlijks een deel van de portefeuille. Hierdoor kan het komen dat zaken verschuiven in planningen.

Deze planning is een indicatie en Opdrachtgever en Opdrachtnemer gaan jaarlijks met elkaar in overleg om de opdrachten voor het jaar te bespreken. Ook verschillen op individuele basis sommige termijnen.

Perceel 1

Cluster 1 en 2 PO

|  |  |  | Buitenschilderwerk 1 x per 6 jaar | Binnenschilderwerk 1 x per 10 jaar | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27ZD | Avontuur | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. | Krijgt nieuw pand |
| 02DE | Bernardusschool SO | Hoofd | 2029 | 2029 |  |
| 02DE | Bernardusschool VSO | Disloc | n.t.b. | 2030 | Buiten is voor VvE |
| 19TM | Boldingh/Populier | Hoofd | 2024 | 2030 |  |
| 27PX | Bras | Hoofd | 2029 | 2033 |  |
| 15XZ | Speleon | Hoofd | 2030 | 2030 |  |
| 07SP01 | Driemaster | Hoofd | 2024 | 2032 |  |
| 26AY | Fontein | Hoofd | 2025 | 2030 |  |
| 12JQ | Groen Van Prinstererschool | Hoofd | 2027 | 2026 |  |
| 13WM | Jeroen | Hoofd | 2030 | 2032 |  |
| 13WM | Jeroen | Disloc | 2029 | 2030 |  |
| 01OY | Kraaiennest ZMLK | Hoofd | nvt | nvt | Onderdeel Ipse de Bruggen |
| 19HE | Merlijn | Hoofd | 2026 | 2026 |  |
| 19UJ | Nutsschool Laan van Poot | Hoofd | 2028 | 2033 |  |
| 19VL | Nutsschool Zorgvliet | Hoofd | 2027 | n.t.b. |  |
| 16VG | Opperd | Hoofd | 2028 | 2027 |  |
| 15VU | Palet | disloc | 2028 | 2026 | Doedijnstraat |
| 15VU | Palet | disloc | 2025 | 2025 | Gerard Doustraat |
| 15VU | Palet | Hoofd | 2030 | 2024 | Vaillantlaan |
| 27CH | Paradijsvogel | Disloc | n.t.b. | n.t.b. | Valt onder VvE |
| 27CH | Paradijsvogel | Hoofd | 2030 | 2024 |  |
| 27CH | Paradijsvogel | Hoofd | 2030 | 2024 |  |
| 06KA | Parkiet | Hoofd | 2027 | 2025 |  |
| 13JV | Paschalis | Hoofd | 2028 | 2027 |  |
| 13ZY | Regenboog | Hoofd | 2027 | 2032 |  |
| 13ZY | Regenboog | Disloc | 2028 | 2026 |  |
| 20LI | SBO Vliethorst | Hoofd | 2029 | 2025 |  |
| 13OW | Statenkwartier | Hoofd | 2025 | 2029 |  |
| 07LY | Trampoline | Hoofd | 2024 | 2032 |  |
| 10NH | Vijverhof | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. | Krijgt nieuwbouw |
| 26AW | Vlieger | Disloc | 2024 | 2027 |  |
| 26AW | Vlieger | Hoofd | 2024 | 2029 |  |
| 27CG | Waterwilg Disloc (De Buis) | Disloc | n.t.b. | n.t.b. | Krijgt nieuw MJOP |
| 27CG | Waterwilg Hoofd | Hoofd | 2029 | 2027 |  |
| 08VR | Zonnewijzer | Hoofd | 2028 | 2028 |  |
|  | Bestuurskantoor Saffierhorst | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. | Komt een verhuizing aan |

Perceel 2

Cluster 3 en 4 PO

|  |  |  | Buitenschilderwerk 1 x per 6 jaar |  | Binnenschilderwerk 1 x per 10 jaar | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26PT | Balans | Hoofd | 2026 | 2033 |  |  |
| 26PT | Balans Villa | Disloc | 2026 | 2033 |  |  |
| 13TA | Bamboe KC | Disloc | 2024 | 2026 |  |  |
| 13TA | Bamboe KC | Hoofd | 2026 | 2027 |  |  |
| 30WX | BuitenRijck KC | Hoofd | Gemeente | 2033 |  | Bu. Sch. is voor gemeente. |
|  | BuitenRijck KC (tijdelijk) | Disloc | Gemeente | 2033 |  | Bu. Sch. is voor gemeente. |
| 08ZU | Carolus | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 08ZU | Carolus | Disloc | 2030 | 2024 |  | Krijgt nieuwbouw op termijn |
| 04ZT | Drie Linden | Hoofd | 2024 | 2026 |  |  |
| 07DP | Emmaüs | Hoofd | 2028 | 2027 |  |  |
| 08QB | Grote Beer | Hoofd | 2028 | 2027 |  |  |
| 08QB | Grote Beer gymzaal | Gym | 2028 | 2027 |  |  |
| 05HC | J.F. Kennedy | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 08NF | Jonge Wereld | Hoofd | 2025 | 2032 |  |  |
| 08NF | Jonge Wereld gymzaal | Gym | gemeente | 2027 |  |  |
| 07SP | KC Cascade | Hoofd | 2028 | 2030 |  | Aluminium, reinigen |
| 07CQ | Koos Meindertschool | Disloc | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 07CQ | Koos Meindertschool | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 07CQ | Koos Meindertschool | Gym | n.t.b. | n.t.b |  | Krijgt nieuwbouw |
| 13ZE | Kristal | Hoofd | 2025 | 2032 |  |  |
| 15TL | Lichtbaken | Hoofd | 2027 | 2027 |  |  |
| 16DA | Liduina | dependance | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 16DA | Liduina | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 13VQ | Melodie | Hoofd | 2026 | 2024 |  |  |
| 19VA | Nutsschool Bezuidenhout | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 19SG | Nutsschool Morgenstond | Hoofd | 2030 | 2033 |  |  |
| 19VU | Nutsschool Woonstede | Hoofd | 2030 | 2027 |  |  |
| 13EK | Onze Wereld | Psz | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuw MJOP |
| 13EK | Onze Wereld | Disloc | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuw MJOP |
| 13EK | Onze Wereld | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuw MJOP |
| 13EK | Onze Wereld | Disloc | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuw MJOP |
| 13EK | Onze Wereld gymzaal | Gym | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuw MJOP |
| 13IL | Prins Mauritsschool | Hoofd | 2029 | 2028 |  |  |
| 13RY | Snijdersschool KC | hoofd | VvE | 2031 |  | Buiten is voor VvE |
| 09WY | Toermalijn | Disloc | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 09WY | Toermalijn | Gym | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 09WY | Toermalijn | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  | Krijgt nieuwbouw |
| 16FS | Triangel | Hoofd | 2025 | 2027 |  |  |
| 15ZZ | Vuurvlinder | Disloc | n.t.b. | n.t.b. |  | Wordt wissellocatie |
| 15ZZ | Vuurvlinder | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  | Wordt wissellocatie |

Perceel 3

Regio VO Haaglanden

|  |  |  | Buitenschilderwerk 1 x per 6 jaar |  | Binnenschilderwerk 1 x per 10 jaar | Opmerkingen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02GJ | Chr. College De Populier | Hoofd | 2029 | 2033 |  |  |  |
| 21GU08 | College St. Paul | Hoofd | 2027 | 2032 |  |  |  |
| 21GU04 | Corbulo College | Hoofd | 2028 | 2031 |  |  |  |
| 21GU06 | Diamant College | Hoofd | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 21GU00 | Edith Stein College | Disloc | 2027 | 2027 |  |  |  |
| 21GU00 | Edith Stein College | hoofd | 2027 | 2027 |  |  |  |
| 21GU09 | Esloo College | Hoofd | 2028 | 2028 |  |  |  |
| 17HR05 | Heldring Business School | Hoofd | 2025 | 2030 |  |  |  |
| 17HR02 | Hofstad Lyceum | Hoofd | 2027 | 2027 |  |  |  |
| 17HR00 | KC Aquamarijn / Yes! College | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. |  |  | Krijgt nieuw MJOP |
| 04NF | Hofstede College | Hoofd | 2029 | 2028 |  |  |  |
| 21GU12 | John Dewey College | tijdelijk | n.t.b. | n.t.b. |  |  | Nieuwe locatie |
| 20MM06 | Roemer Visscher College | Hoofd | 2025 | 2024 |  |  |  |
| 14TA | Zandvliet Christelijk Lyceum | Hoofd | 2025 | 2030 |  |  | Aluminium kozijnen, reinigen |

Perceel 4

Regio VO Delflanden

|  |  |  | Buitenschilderwerk 1 x per 6 jaar | Binnenschilderwerk 1 x per 10 jaar | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | International School Delft | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. | Krijgt nieuwbouw |
| 25GA01 | MOTION Beweeg college | Hoofd | n.t.b. | n.t.b. | Krijgt nieuwbouw |
| 25GA00 | Picasso Lyceum | Hoofd | 2027 | 2027 |  |
| 21KM00 | Praktijkcollege Zoetermeer SSVOZ | Hoofd | 2027 | 2031 |  |
| 31HN01 | Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo | Hoofd | 2028 | 2027 |  |
| 02DZ04 | Stanislascollege Dalton Delft | Hoofd | 2026 | 2024 |  |
| 02DZ02 | Stanislascollege Krakeelpolderweg | Hoofd | 2024 | 2030 |  |
| 31HN00 | Stanislascollege Pijnacker | Hoofd | 2026 | 2031 |  |
| 31HN01 | Stanislascollege Praktijkonderwijs | Hoofd | 2028 | 2027 |  |
| 31HN02 | Stanislascollege Praktijkonderwijs | Hoofd | 2028 | 2027 |  |
| 02DZ00 | Stanislascollege Westplantsoen | Hoofd | 2026 | 2028 | Krijgt nog een nieuw MJOP |
| 02DZ00 | Stanislascollege Westplantsoen | Gym | 2024 | 2025 |  |

Perceel 5

Regio VO Westland

|  |  |  | Buitenschilderwerk 1 x per 6 jaar | Binnenschilderwerk 1 x per 10 jaar |  | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21HC03 | ISW Gasthuislaan | Hoofd | 2028 |  | 2033 |  |
| 21HC00 | ISW Hoogeland | Hoofd | 2025 |  | 2032 |  |
| 21HC04 | ISW Irenestraat | Hoofd | n.t.b. |  | n.t.b. | Krijgt nieuwbouw |
| 21HC12 | ISW Sweelincklaan | Hoofd | 2030 |  | 2025 | Kunstof kozijnen, reinigen. |
| 21HC08 | ISW Westland Praktijkcollege | Hoofd | 2025 |  | 2025 | Bu sch. Betreft reinigen kozijnen |
| 21HC01 | ISW Westland Vakcollege | Hoofd | 2029 |  | 2026 |  |
| 20MM01 | Wateringse Veld College | Hoofd | 2026 |  | 2025 |  |
| 20MM00 | Zuid-West College | Hoofd | 2024 |  | 2026 |  |