Bijlage H: Planning
De gebouwportefeuille is continue in beweging, in praktijk ziet Lucas Onderwijs dat schilderwerk vaak naar voren wordt gehaald in planningen vanwege het intensieve gebruik van de gebouwen. Daarnaast herijken we jaarlijks een deel van de portefeuille. Hierdoor kan het komen dat zaken verschuiven in planningen. 

Deze planning is een indicatie en Opdrachtgever en Opdrachtnemer gaan jaarlijks met elkaar in overleg om de opdrachten voor het jaar te bespreken. Ook verschillen op individuele basis sommige termijnen.



Perceel 1
Cluster 1 en 2 PO

	
	
	
	Buitenschilderwerk
1 x per 6 jaar
	Binnenschilderwerk 
1 x per 10 jaar
	Opmerkingen


	27ZD
	Avontuur
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuw pand

	02DE
	Bernardusschool SO
	Hoofd
	2029
	2029
	

	02DE
	Bernardusschool VSO
	Disloc
	n.t.b.
	2030
	Buiten is voor VvE

	19TM
	Boldingh/Populier
	Hoofd
	2024
	2030
	

	27PX
	Bras
	Hoofd
	2029
	2033
	

	15XZ
	Speleon
	Hoofd
	2030
	2030
	

	07SP01
	Driemaster
	Hoofd
	2024
	2032
	

	26AY
	Fontein
	Hoofd
	2025
	2030
	

	12JQ
	Groen Van Prinstererschool 
	Hoofd
	2027
	2026
	

	13WM
	Jeroen
	Hoofd
	2030
	2032
	

	13WM
	Jeroen
	Disloc
	2029
	2030
	

	01OY
	Kraaiennest ZMLK
	Hoofd
	nvt
	nvt
	Onderdeel Ipse de Bruggen

	19HE
	Merlijn
	Hoofd
	2026
	2026
	

	19UJ
	Nutsschool Laan van Poot
	Hoofd
	2028
	2033
	

	19VL
	Nutsschool Zorgvliet
	Hoofd
	2027
	n.t.b.
	

	16VG
	Opperd
	Hoofd
	2028
	2027
	

	15VU
	Palet
	disloc
	2028
	2026
	Doedijnstraat

	15VU
	Palet
	disloc
	2025
	2025
	Gerard Doustraat

	15VU
	Palet
	Hoofd
	2030
	2024
	Vaillantlaan

	27CH
	Paradijsvogel 
	Disloc
	n.t.b.
	n.t.b.
	Valt onder VvE

	27CH
	Paradijsvogel 
	Hoofd
	2030
	2024
	

	27CH
	Paradijsvogel 
	Hoofd
	2030
	2024
	

	06KA
	Parkiet
	Hoofd
	2027
	2025
	

	13JV
	Paschalis
	Hoofd
	2028
	2027
	

	13ZY
	Regenboog
	Hoofd
	2027
	2032
	

	13ZY
	Regenboog
	Disloc
	2028
	2026
	

	20LI
	SBO Vliethorst
	Hoofd
	2029
	2025
	

	13OW
	Statenkwartier
	Hoofd
	2025
	2029
	

	07LY
	Trampoline
	Hoofd
	2024
	2032
	

	10NH
	Vijverhof
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	26AW
	Vlieger
	Disloc
	2024
	2027
	

	26AW
	Vlieger
	Hoofd
	2024
	2029
	

	27CG
	Waterwilg Disloc (De Buis)
	Disloc
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuw MJOP

	27CG
	Waterwilg Hoofd
	Hoofd
	2029
	2027
	

	08VR
	Zonnewijzer
	Hoofd
	2028
	2028
	

	
	Bestuurskantoor Saffierhorst
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Komt een verhuizing aan





Perceel 2
Cluster 3 en 4 PO
	
	
	
	Buitenschilderwerk
1 x per 6 jaar
	Binnenschilderwerk 
1 x per 10 jaar
	Opmerkingen


	26PT
	Balans
	Hoofd
	2026
	2033
	

	26PT
	Balans Villa
	Disloc
	2026
	2033
	

	13TA
	Bamboe KC
	Disloc
	2024
	2026
	

	13TA
	Bamboe KC
	Hoofd
	2026
	2027
	

	30WX
	BuitenRijck KC
	Hoofd
	Gemeente
	2033
	Bu. Sch. is voor gemeente.

	
	BuitenRijck KC (tijdelijk)
	Disloc
	Gemeente
	2033
	Bu. Sch. is voor gemeente.

	08ZU
	Carolus
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	08ZU
	Carolus
	Disloc
	2030
	2024
	Krijgt nieuwbouw op termijn

	04ZT
	Drie Linden
	Hoofd
	2024
	2026
	

	07DP
	Emmaüs
	Hoofd
	2028
	2027
	

	08QB
	Grote Beer
	Hoofd
	2028
	2027
	

	08QB
	Grote Beer gymzaal
	Gym
	2028
	2027
	

	05HC
	J.F. Kennedy
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	08NF
	Jonge Wereld
	Hoofd
	2025
	2032
	

	08NF
	Jonge Wereld gymzaal
	Gym
	gemeente
	2027
	

	07SP
	KC Cascade
	Hoofd
	2028
	2030
	Aluminium, reinigen

	07CQ
	Koos Meindertschool 
	Disloc
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	07CQ
	Koos Meindertschool 
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	07CQ
	Koos Meindertschool 
	Gym
	n.t.b.
	n.t.b
	Krijgt nieuwbouw

	13ZE
	Kristal
	Hoofd
	2025
	2032
	

	15TL
	Lichtbaken
	Hoofd
	2027
	2027
	

	16DA
	Liduina
	dependance
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	16DA
	Liduina
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	13VQ
	Melodie 
	Hoofd
	2026
	2024
	

	19VA
	Nutsschool Bezuidenhout
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	19SG
	Nutsschool Morgenstond
	Hoofd
	2030
	2033
	

	19VU
	Nutsschool Woonstede
	Hoofd
	2030
	2027
	

	13EK
	Onze Wereld
	Psz
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuw MJOP

	13EK
	Onze Wereld
	Disloc
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuw MJOP

	13EK
	Onze Wereld
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuw MJOP

	13EK
	Onze Wereld
	Disloc
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuw MJOP

	13EK
	Onze Wereld gymzaal
	Gym
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuw MJOP

	13IL
	Prins Mauritsschool 
	Hoofd
	2029
	2028
	

	13RY
	Snijdersschool KC
	hoofd
	VvE
	2031
	Buiten is voor VvE

	09WY
	Toermalijn
	Disloc
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	09WY
	Toermalijn
	Gym
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	09WY
	Toermalijn
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	16FS
	Triangel
	Hoofd
	2025
	2027
	

	15ZZ
	Vuurvlinder
	Disloc
	n.t.b.
	n.t.b.
	Wordt wissellocatie

	15ZZ
	Vuurvlinder
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Wordt wissellocatie


Perceel 3
Regio VO Haaglanden
	
	
	
	Buitenschilderwerk
1 x per 6 jaar
	Binnenschilderwerk 
1 x per 10 jaar
	Opmerkingen


	02GJ
	Chr. College De Populier
	Hoofd
	2029
	2033
	

	21GU08
	College St. Paul
	Hoofd
	2027
	2032
	

	21GU04
	Corbulo College
	Hoofd
	2028
	2031
	

	21GU06
	Diamant College
	Hoofd
	2024
	2024
	

	21GU00
	Edith Stein College
	Disloc
	2027
	2027
	

	21GU00
	Edith Stein College
	hoofd
	2027
	2027
	

	21GU09
	Esloo College
	Hoofd
	2028
	2028
	

	17HR05
	Heldring Business School
	Hoofd
	2025
	2030
	

	17HR02
	Hofstad Lyceum 
	Hoofd
	2027
	2027
	

	17HR00
	KC Aquamarijn / Yes! College 
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuw MJOP

	04NF
	Hofstede College
	Hoofd
	2029
	2028
	

	21GU12
	John Dewey College
	tijdelijk
	n.t.b.
	n.t.b.
	Nieuwe locatie

	20MM06
	Roemer Visscher College
	Hoofd
	2025
	2024
	

	14TA
	Zandvliet Christelijk Lyceum
	Hoofd
	2025
	2030
	Aluminium kozijnen, reinigen

	
	
	
	
	
	





Perceel 4
Regio VO Delflanden
	
	
	
	Buitenschilderwerk
1 x per 6 jaar
	Binnenschilderwerk 
1 x per 10 jaar
	Opmerkingen


	
	International School Delft
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	25GA01
	MOTION Beweeg college
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	25GA00
	Picasso Lyceum
	Hoofd
	2027
	2027
	

	21KM00
	Praktijkcollege Zoetermeer SSVOZ
	Hoofd
	2027
	2031
	

	31HN01
	Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo
	Hoofd
	2028
	2027
	

	02DZ04
	Stanislascollege Dalton Delft
	Hoofd
	2026
	2024
	

	02DZ02
	Stanislascollege Krakeelpolderweg
	Hoofd
	2024
	2030
	

	31HN00
	Stanislascollege Pijnacker
	Hoofd
	2026
	2031
	

	31HN01
	Stanislascollege Praktijkonderwijs
	Hoofd
	2028
	2027
	

	31HN02
	Stanislascollege Praktijkonderwijs
	Hoofd
	2028
	2027
	

	02DZ00
	Stanislascollege Westplantsoen
	Hoofd
	2026
	2028
	Krijgt nog een nieuw MJOP

	02DZ00
	Stanislascollege Westplantsoen
	Gym
	2024
	2025
	







Perceel 5
Regio VO Westland

	
	
	
	Buitenschilderwerk
1 x per 6 jaar
	Binnenschilderwerk 
1 x per 10 jaar
	Opmerkingen


	21HC03
	ISW Gasthuislaan
	Hoofd
	2028
	2033
	

	21HC00
	ISW Hoogeland
	Hoofd
	2025
	2032
	

	21HC04
	ISW Irenestraat
	Hoofd
	n.t.b.
	n.t.b.
	Krijgt nieuwbouw

	21HC12
	ISW Sweelincklaan
	Hoofd
	2030
	2025
	Kunstof kozijnen, reinigen. 

	21HC08
	ISW Westland Praktijkcollege
	Hoofd
	2025
	2025
	Bu sch. Betreft reinigen kozijnen

	21HC01
	ISW Westland Vakcollege
	Hoofd
	2029
	2026
	

	20MM01
	Wateringse Veld College
	Hoofd
	2026
	2025
	

	20MM00
	Zuid-West College
	Hoofd
	2024
	2026
	






