Basisovereenkomst als onderdeel van de Nadere Overeenkomst onder de Raamovereenkomst Perronherstel 2024-2031 (PH-N) Perceel <1,2>:

Gebieden < Midden en Noord-West / Noord en Oost>.

& vervangende gebieden:  < Noord en Oost / Midden en Noord-West >.

TN 403258

Ten behoeve van:

“Beheer toegankelijke instap en onderhoud van perrons

Z-907444

| Versie | 0.1 |
| --- | --- |
| Datum | 11 september 2023 |
| Status | Concept |

| Modelversie | 7.53 |
| --- | --- |
| Modeldatum | 15 december 2022 |

BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V.,

hierna te noemen: de Opdrachtgever,

vertegenwoordigd door

<vul namen en functies van gevolmachtigden in>,

en

<vul naam opdrachtnemer in>,

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

vertegenwoordigd door

<vul naam en functie in>,

overwegende dat

- de Opdrachtgever voornemens is om voor de realisatie van onderhoudsactiviteiten die benodigd zijn aan de perrons ten behoeve van een toegankelijke instap en het behoud van de functionaliteit van de perrons een raamovereenkomst hebben gesloten (hierna: de Raamovereenkomst);

- de Opdrachtgever daarom de Vraagspecificatie heeft opgesteld;

- de Opdrachtgever een als zodanig in de Raamovereenkomst benoemde Uitvraag heeft gedaan;

- de Opdrachtnemer een als zodanig in de Raamovereenkomst benoemde Aanbieding heeft gedaan voor de realisatie van het sub b genoemde Werk, welke Aanbieding inhoudelijk hetzelfde is als de Aanbieding als bedoeld in deze Overeenkomst;

- de Opdrachtgever, gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer en met inachtneming van  de toepasselijke gunningscriteria, besloten heeft de als zodanig in de Raamovereenkomst benoemde Nadere overeenkomst wenst te sluiten met Opdrachtnemer,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

## Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

1.	Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2.	Op de Overeenkomst zijn van toepassing

- de UAV-GC 2005, inclusief de “ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005” (versie 006) en

-	de regelgeving, voorschriften, normen en andere documenten waarnaar wordt verwezen in de Vraagspecificatie en zoals deze luiden op de dag van uitnodiging tot inschrijving, tenzij in de Vraagspecificatie anders is bepaald.

Partijen verklaren met de inhoud van de bovengenoemde documenten bekend te zijn.

## Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

1. 	De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van het in de overwegingen van deze Overeenkomst genoemde Werk, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

2.	Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de Opdrachtnemer opdraagt.

3.	Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

- In tegenstelling tot het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer geen totaalbedrag. Per als zodanig in de Raamovereenkomst benoemde Nadere Overeenkomst zal worden bepaald welke vergoeding Opdrachtnemer ontvangt en wat dien ten gevolge de prijs van het Werk is.

5.	Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk de genoemde datum in de als zodanig in de Raamovereenkomst benoemde Uitvraag. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. De onderhoudstermijn zoals vermeld in § 27 UAV-GC 2005 is drie maanden.

6.	De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV-GC 2005 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum: zie Uitvraag voor onderdelen en bijbehorende data.

## Art. 3	Contractdocumenten

1.	De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

(a)	de Raamovereenkomst;

(b)	de Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;

(c)	de Vraagspecificatie;

(d)	door partijen geparafeerde annexen met betrekking tot:

(I)	de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen: niet van toepassing;

(II)	de planning: niet van toepassing;

(III)	het acceptatieplan;

(IV)	het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden: niet van toepassing;

(V)	de vrijkomende materialen;

(VI)	de coördinatieovereenkomst, met het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd: niet van toepassing;

(VII)	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

(VIII)	de stelposten: niet van toepassing;

(IX)	de bankgarantie;

(X)	de verzekeringen;

(XI) 	de geschillenregeling Raad van Deskundigen: niet van toepassing;

- verplichtingen bij schade, schademelding en schadeafwikkeling;

- prestatieverklaring ProRail;

- annulering van buitendienststellingen en onwerkbaar weer;

- aanvullingen op en afwijkingen van het bepaalde in deze Overeenkomst.

(e)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) en de wijzigingen hierop zoals weergegeven in de “ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005” (versie 006);

(f)	de Aanbieding;

(g)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer overeenkomstig de daarop betrekking hebbende procedure ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2.	Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a)	de Raamovereenkomst;

(b)	de Basisovereenkomst;

(c)	de Vraagspecificatie;

(d)	de Annexen;

(e)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) en de wijzigingen hierop zoals weergegeven in de “ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005” (versie 006);

(f)	de Aanbieding;

(g)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

3.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

4.	De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

5.	Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

## Art. 4	Betekenis van het begrip ‘dag’

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

## Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden

De in het kader van deze Overeenkomst door de Opdrachtnemer te verrichten Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie.

## Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

2.	De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

3.	De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten voorafgaand aan de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

## Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

In de Vraagspecificatie is vastgelegd welke informatie en goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

## Art. 8	Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waarover niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

## Art. 9	Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:

- conform de coördinatieovereenkomst die is opgenomen in de hierboven bedoelde en bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

## Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

## Art. 11	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

(niet van toepassing)

## Art. 12	Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

(a)	een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

(b)	de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,

(c)	de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,

(d)	de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

(e)	de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

## Art. 13 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen, garanties

- Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, is de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub a UAV-GC 2005 voor dat gebrek aansprakelijk, behoudens voor zover hij aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die de Opdrachtnemer niet kan worden toegerekend. Indien de Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het gebrek mogelijk samenhangt met het gebruik dat van het Werk is gemaakt, is hij gerechtigd om aan de Opdrachtgever te verzoeken om gegevens omtrent het gebruik aan hem over te leggen. Het voorgaande doet niet af aan hetgeen overigens in § 28 UAV-GC 2005 is bepaald. De in de eerste zin bedoelde onderdelen zijn:

(a)	alle onderdelen van het Werk, behoudens voor zover de Opdrachtgever een schadevergoeding ontvangt uit hoofde van een VGV.

2.	Indien de Opdrachtnemer aannemelijk heeft gemaakt dat een gebrek niet aan hem kan worden toegerekend, worden de daarmee verband houdende kosten vergoed door de Opdrachtgever, voor zover deze kosten redelijk zijn.

3.	In aanvulling op bovenstaande bepalingen gelden de in de Vraagspecificatie genoemde garanties.

## Artikel 14 Betalingsregeling

- In aanvulling op en in gedeeltelijke afwijking van het bepaalde in § 33 UAV-GC 2005 geldt de in dit artikel beschreven betalingsregeling.

- De in § 33 UAV-GC 2005 genoemde termijnstaat dient te worden opgesteld conform de eisen zoals genoemd in de Vraagspecificatie.

- Betaling vindt plaats op basis van afgeronde werkpakketten, zoals beschreven in de termijnstaat.

4.	De prestatieverklaring voor een afgerond werkpakket wordt verstrekt volgens het model dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De Opdrachtnemer heeft recht op afgifte van de prestatieverklaring indien:

- aantoonbaar is voldaan aan alle eisen uit de Vraagspecificatie met betrekking tot het betreffende werkpakket,

- (indien en voor zover van toepassing) in het kader van de VGV door de TIS - na voltooiing van het werkpakket - een verklaring is afgegeven dat de TIS geen reden heeft om aan te nemen dat het werkpakket  gebreken bevat en

- (voor zover opeisbaar) aan alle overige eisen en voorwaarden van de Overeenkomst is voldaan.

5.	Vooruitlopend op de afgifte van de prestatieverklaring voor het werkpakket kunnen, na afgifte van een prestatieverklaring voor de desbetreffende activiteiten, voorschotbetalingen plaatsvinden op basis van in de werkpakketten beschreven activiteiten. Het voorschot bedraagt 90% van het in de termijnstaat opgenomen bedrag voor de betreffende activiteit.

De Opdrachtgever honoreert een verzoek van de Opdrachtnemer tot betaling van een voorschot:

- indien de activiteiten daadwerkelijk zijn afgerond overeenkomstig de aan deze activiteiten gestelde eisen en, indien van toepassing, de bij het ontwerp of de objecten behorende verificatie-, test- en/of keuringsresultaten aantonen dat aan alle aan dit ontwerp of deze objecten  gestelde eisen is voldaan of,

- indien en voor zover sprake is van nog niet in het Werk gebrachte materialen, uitsluitend tegen bewijs van de betaling door de Opdrachtnemer aan derden van het bedrag, waarvan om betaling wordt verzocht, en uitsluitend na overlegging van een direct afroepbare bankgarantie, conform het model dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex; de waarde van de bankgarantie dient gelijk te zijn aan het bedrag, waarvan om betaling wordt verzocht; de bankgarantie dient verstrekt te worden door een financiële instelling, die binnen de EU gevestigd is en waarvan de rating volgens Standard & Poor’s minimaal A is.

6.	Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:

ProRail B.V.

t.a.v. : Financiële Administratie ProRail FA-P

e-mail: crediteurenadministratie@prorail.nl

7.	De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:

Opdrachtnummer:

Crediteurennummer:

Vertegenwoordiger ProRail:

Omschrijving:

BTW-codenummer van ProRail: 	804170009 B1

Voor zover de hierboven bedoelde gegevens ten tijde van het ondertekenen van deze Overeenkomst nog niet verstrekt kunnen worden, worden deze zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer meegedeeld.

8.	Facturen dienen in PDF formaat te worden ingediend.

## Art. 15	Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat

- de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

## Art. 16	Boetebeding

- De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen bij overschrijding van de hierna genoemde mijlpaaldata luiden als volgt:

- de in artikel 2 lid 5 vastgelegde uiterste datum van oplevering: 750,00 EURO per dag;

- de in artikel 2 lid 6 vastgelegde data van oplevering van onderdelen van het Werk: 750,00 EURO per dag.

- Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit hoofde van het bepaalde in lid 1 in samenhang met § 36 UAV-GC 2005 is in totaal beperkt tot 5% van het saldo, gevormd door de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs verhoogd dan wel verlaagd met hetgeen overigens aan of door de Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is. De Opdrachtnemer kan gehouden worden tot aanvullende schadevergoeding indien het totaalbedrag aan boetes die door de Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel aan de Opdrachtnemer zijn opgelegd, het genoemde maximum heeft bereikt en indien dat maximum niet toereikend is om de schade te compenseren die door aan de Opdrachtnemer toe te rekenen overschrijdingen van mijlpaaldata is veroorzaakt.

- Het recht op aanvullende schadevergoeding, als bedoeld in de laatste zin van het vorige lid, geldt niet voor zover de schade van de Opdrachtgever bestaat uit door derden geleden en op de Opdrachtgever verhaalde of te verhalen bedrijfsschade in verband met de spoorwegexploitatie. Deze uitzondering is niet van toepassing op schade tot vergoeding waarvan de Opdrachtgever gehouden kan worden ingevolge een met een gerechtigde gesloten toegangsovereenkomst als bedoeld in artikel 59 van de Spoorwegwet. De uitzondering is evenmin van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de Opdrachtnemer of van de hulppersonen waarvoor hij verantwoordelijk is.

4.	De in § 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedoelde bonus bedraagt n.v.t. EURO per dag.

5.	De maximale bonus die de Opdrachtnemer kan worden uitgekeerd uit hoofde van lid 4 in samenhang met § 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedraagt n.v.t. EURO.

## Art. 17	Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat een zekerheidstelling als bedoeld in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 niet wordt verlangd.

## Art. 18	Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan een Raad van Deskundigen.

## Art. 19	Arbitrage N.A.I.

(niet van toepassing)

## Art. 20	Annulering van buitendienststellingen en onwerkbaar weer

Partijen komen overeen dat hun rechten en plichten met betrekking tot annulering van buitendienststellingen door de Opdrachtgever en met betrekking tot onwerkbaar weer zijn vastgelegd in de regelingen die zijn opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

## Art. 21 Stimuleringsregeling praktijkplaatsen

- In het kader van het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in het algemeen en van het bevorderen van de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel in de (spoor)infrabranche in het bijzonder streeft de Opdrachtgever ernaar dat bij de realisatie van het Werk wordt voorzien in:

- leerlingbouwplaatsen, erkend door kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (hierna gezamenlijk respectievelijk afzonderlijk te noemen: ‘kenniscentra’ en ‘kenniscentrum’), als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna:  ‘WEB’),

- beroepspraktijkvormingsplaatsen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg, als bedoeld in de WEB, voor zover het hierbij gaat om een opleiding onder de kwalificatiestructuur van de kenniscentra, en

- beroepspraktijkvormingsplaatsen in het kader van de beroepsopleidende leerweg, als bedoeld in de WEB, voor zover het hierbij gaat om een opleiding onder de kwalificatiestructuur van de kenniscentra.

- Indien de Opdrachtnemer hierin voorziet, zal het in artikel 2 lid 4 bedoelde bedrag worden vermeerderd met:

ad a.	75 EURO per week per geplaatste leerling, met een maximum van 375 EURO per week,

ad b.		50 EURO per week per geplaatste deelnemer,

ad c.		25 EURO per week per geplaatste deelnemer,

mits door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever wordt overgelegd:

ad a.	een afschrift van het bij het kenniscentrum ter zake ingediende declaratieformulier,

ad b en c. 	een afschrift van de (praktijk)overeenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8 van de WEB.

## Art. 22	Digitale uitwisseling van formele communicatie

- Uitwisseling van formele communicatie tussen partijen zal ten aanzien van de in lid 2 genoemde onderwerpen plaatsvinden door middel van de VISI-systematiek als bedoeld op www.crow.nl/visi.

- De onderwerpen, ten aanzien waarvan formele communicatie door middel van de VISI-systematiek plaatsvindt, zijn:

  - Wijzigingen (waaronder begrepen de prijsaanbieding in geval van een door de Opdrachtgever opgedragen Wijziging);

  - toetsing (als bedoeld in § 20 en § 21 UAV-GC 2005);

  - Acceptatie;

  - keuring, aanvaarding en (deel)oplevering;

  - betaling (waaronder begrepen de prestatieverklaring en het verzoek om afgifte daarvan).

Indien partijen ter zake aanvullende of afwijkende afspraken maken, zal zulks niet als een Wijziging gelden.

- Daar waar de Overeenkomst schriftelijke communicatie tussen partijen voorschrijft, wordt communicatie door middel van de VISI-systematiek daarmee gelijkgesteld.

- De Opdrachtnemer zal zorg dragen voor de meest recente versie van de VISI-gebruikerssoftware. Deze software draagt het door CROW verstrekte keurmerk “VISI-compatible software”.

- Partijen zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorg dragen voor een internetverbinding met voldoende bandbreedte om onbeperkt en continue gebruik te kunnen maken van de VISI-gebruikerssoftware.

- De Opdrachtgever zal een VISI raamwerk inrichten, waarin alle informatie over de gewenste wijze van communiceren is vastgelegd. Binnen twee weken nadat dit raamwerk door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verstrekt, zal de Opdrachtnemer aangeven of en zo ja, welke communicatiepatronen uit zijn projectorganisatie aan het raamwerk toegevoegd dienen te worden. Vervolgens zal de Opdrachtgever binnen twee weken aan de Opdrachtnemer meedelen of deze toevoegingen voor hem acceptabel zijn en zo ja, voor aanpassing van het raamwerk zorg dragen.

## Art. 23	Stimuleringsregeling ‘Bewuste Bouwers’

- In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft de Opdrachtgever ernaar dat de Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk aandacht besteedt aan de omgang met omwonenden, aan de omgevingsveiligheid, aan de verzorging van de bouwplaats en aan het milieu.

- Indien de Opdrachtnemer een kopie overlegt van het in dit kader aan hem toegekende ‘certificaat Bewuste Bouwers’, zal de Opdrachtnemer de Werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de criteria, zoals opgenomen in het ‘Handboek Beoordelingscriteria Bewuste Bouwers’ (zie www.bewustebouwers.nl), en zal het in artikel 2 lid 4 bedoelde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van:

| In artikel 2 lid 4 bedoelde bedrag in miljoen EURO | Vergoeding in eerste jaar van toekenning | Vergoeding in daarop volgende jaren van toekenning |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | € 500,- | € 500,- |
| 1-6 | € 750,- | € 750,- |
| 6-12 | € 1000,- | € 750,- |
| 12-21 | € 1250,- | € 1000,- |
| 21-33 | € 1500,- | € 1250,- |
| 33- 45 | € 1750,- | € 1500,- |
| 45-75 | € 2000,- | € 1750,- |
| 75-100 | € 2250,- | € 2000,- |
| >100 | € 2500,- | € 2250,- |

## Art. 24	Boetebeding in geval van Onregelmatigheden

- Omwille van de veiligheid, de beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur en de tijdige realisatie van het Werk dienen Onregelmatigheden voorkomen te worden. De Opdrachtnemer is verplicht de Werkzaamheden zo te realiseren dat zich geen Onregelmatigheden voordoen. Telkens wanneer zich een Onregelmatigheid voordoet, is de Opdrachtnemer een boete verschuldigd. Deze boete bedraagt 25.000 EURO per Onregelmatigheid, te verhogen met 10% van dat bedrag voor ieder tijdsbestek van vijftien minuten dat de Onregelmatigheid voortduurt.

- Ten behoeve van een veilige werkplek worden werkzaamheden aan de spoorinfrastructuur uitgevoerd tijdens aan de Opdrachtnemer toegewezen buitendienststellingen. Van ieder van deze buitendienststellingen worden het door de Opdrachtnemer in acht te nemen begin- en eindtijdstip vastgelegd in een werkplekbeveiligingsinstructie/werkcontract. Teneinde de treinexploitatie niet te verstoren, dient de Opdrachtnemer zich stipt te houden aan deze tijdstippen en dient hij uitloop van de buitendienststellingen te voorkomen. Telkens wanneer de Opdrachtnemer deze verplichting schendt, is sprake van een Onregelmatigheid als bedoeld in lid 1.

- Boetes zijn niet verschuldigd indien en voor zover de Opdrachtnemer bewijst dat de Onregelmatigheid niet te wijten is aan zijn schuld en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

- Voor zover op grond van het bepaalde in artikel 16 wegens overschrijding van een datum van (deel)oplevering een boete verschuldigd is, is dit artikel 24 niet van toepassing.

- Voor zover de Opdrachtgever ter zake van de Onregelmatigheid een schadevergoeding ontvangt uit hoofde van de CAR-verzekering of VGV, strekt deze in mindering op de krachtens dit artikel verschuldigde boete(s).

- Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit hoofde van dit artikel is in totaal beperkt tot 5% van het saldo, gevormd door de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs verhoogd dan wel verlaagd met hetgeen overigens aan of door de Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is. De Opdrachtnemer kan gehouden worden tot aanvullende schadevergoeding indien het totaalbedrag aan boetes die door de Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel aan de Opdrachtnemer zijn opgelegd, het genoemde maximum heeft bereikt en indien dat maximum niet toereikend is om de schade te compenseren die door aan de Opdrachtnemer toe te rekenen Onregelmatigheden is veroorzaakt.

- Het recht op aanvullende schadevergoeding, als bedoeld in de laatste zin van het vorige lid, geldt niet voor zover de schade van de Opdrachtgever bestaat uit door derden geleden en op de Opdrachtgever verhaalde of te verhalen bedrijfsschade in verband met de spoorwegexploitatie. Deze uitzondering is niet van toepassing op schade tot vergoeding waarvan de Opdrachtgever gehouden kan worden ingevolge een met een gerechtigde gesloten toegangsovereenkomst als bedoeld in artikel 59 van de Spoorwegwet. De uitzondering is evenmin van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de Opdrachtnemer of van de hulppersonen waarvoor hij verantwoordelijk is.

## Art. 25	Risicodeling

(niet van toepassing)

## Art. 26	Optimalisaties

(niet van toepassing)

## Art. 27 Social Return

(niet van toepassing)

## Art. 28 Herzieningsclausule marktconforme vergoeding bij emissieloos bouwen

- In het kader van duurzaamheid streeft de Opdrachtgever naar een versnelde inzet van emissieloos materieel bij de realisatie van het Werk. Opdrachtnemer kan gebruik maken van deze herzieningsclausule als hij bij de uitvoering van de opdracht materieel toepast conform de volgende definitie: materieel waarbij er geen uitstoot is van stikstof, fijnstof en CO2 door het gebruik van motoren tijdens de werkzaamheden. Daarbij gaat het om (mobiele) werktuigen die ingezet worden op de bouwplaats ten behoeve van het uitvoeren van de activiteiten binnen het contract. Voor de grens van de bouwplaats wordt de tijdelijke systeemgrens van het project gehanteerd.

Het volgende valt buiten de definitie van emissieloos materieel: transport- en vervoersmiddelen die ingezet worden buiten de bouwplaats, materieel dat wordt opgeladen of gevoed door middel van aggregaten die emissie veroorzaken en/of bronnen met grijze stroom, de inzet van KMG (klein mechanisch gereedschap) en energieverbruik voor huisvesting, alsmede separate accupakketten, powerbanks en vergelijkbare opslagsystemen.

- Opdrachtnemer wordt de mogelijkheid geboden om per uitvoeringslocatie één of meer voorstellen in te dienen voor het toepassen van volledig emissieloos materieel als alternatief voor materieel dat gebruik maakt van de fossiele brandstoffen welke is opgenomen in de Aanbieding.

3.	Dit voorstel dient tenminste te bevatten:
a) de onderbouwing van de extra kosten van emissieloos materieel ten opzichte van het aangeboden materieel dat met fossiele brandstoffen wordt aangedreven, welke uitsluitend betrekking heeft op de werkzaamheden in onderhavig project.

b) de met de inzet van emissieloos materieel bereikte besparing in CO2-, fijnstof- en stikstof-uitstoot ten opzichte van de inzet van materieel welke fossiele brandstoffen verbruikt. In te vullen in bijlage 1 Model Overzicht inzet ZE materieel.

c) de onderbouwing dat de aangevraagde vergoeding voor de inzet van ieder separaat emissieloos materieel, niet hoger is dan een marktconforme prijs van € 0,88 / kWh.

d) de onderbouwing welke hoeveelheid kWh het betreffende emissieloos materieel zal gaan verbruiken ten behoeve van dit voorstel. In te vullen in bijlage 1 Model Overzicht inzet ZE materieel.

e) de bevestiging dat het emissieloos materieel gedurende de inzet voor deze overeenkomst op de van toepassing zijnde bouwlocatie van desbetreffend project zal worden ingezet.

- Kosten die, na acceptatie, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen zijn de directe extra kosten ten opzichte van het aangeboden fossiel aangedreven materieel. Het gaat dan om hogere inzettarieven of verbruikskosten. Ontwikkelingskosten van elektrisch materieel (zoals de ombouw en aankoop van machines) kunnen alleen naar rato van de inzet in het desbetreffende project t.o.v. de gehele economische levensduur van het materieel worden meegenomen.

- Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het voorstel te accepteren of af te wijzen. Opdrachtgever zal het voorstel in ieder geval afwijzen als wordt verzocht om een vergoeding die hoger is dan de marktconforme kosten voor de inzet van het materieel.

- Het indienen van voorstellen kan tot een bedrag van maximaal EUR 250.000,- exclusief BTW in totaal tot en met 30 september 2028.

- Het indienen van voorstellen kan tot uiterlijk 3 maanden vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden.

- Opdrachtnemer dient per uitvoeringslocatie een rapportage in van de daadwerkelijke inzet van emissieloos materieel in kWh en ontvangt op basis daarvan een vergoeding. Deze vergoeding mag voor ieder separaat ingezet emissieloos materieel niet hoger zijn dan een marktconforme prijs van € 0,88 / kWh.

- Opdrachtnemer dient als onderdeel van de rapportage bewijslast te leveren bestaande uit uitdraaien van registratiesystemen of anderszins. De bewijslast dient zodanig te worden aangeleverd dat deze compleet is en volledig herleidbaar is naar het geleverde aantal kWh per materieel. Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen en gegevens te verstrekken aan ProRail in het kader van evaluatie van deze herzieningsclausule.

- Voor de uitbetaling van de vergoedingen wordt een termijnstaat opgesteld, waarbij betaling niet eerder kan plaatsvinden dan dat de daadwerkelijke inzet is verantwoord in de in lid 8 genoemde rapportage.

- Opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) tot zijn beschikking hebben van een oplaadpunt ten behoeve van het in te zetten emissieloos materieel. Het oplaadpunt dient gevoed te worden met energie uit groene (hernieuwbare) bronnen en mag niet gevoed worden door bronnen die emissie van stikstof, fijnstof en CO2 veroorzaken.

Art. 29 Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

- Partijen zijn bekend met het voornemen van de regering om ProRail om te vormen tot een publiek zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (hierna: zbo). Deze omvorming wordt gerealiseerd door inwerkingtreding van de ‘Wet tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan’ (hierna: Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail).

- Zodra de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail in werking treedt gaan de rechten en verplichtingen aan de zijde van ProRail B.V. uit hoofde van de Overeenkomst onder algemene titel over op het zbo ProRail en blijft de Overeenkomst ongewijzigd van kracht.

- Mocht de overgang onder algemene titel zoals bedoeld in lid 1 leiden tot een kostenverhoging van één der Partijen in het kader van deze Overeenkomst, dan draagt iedere partij haar eigen kosten.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Namens de Opdrachtgever

Naam:							Naam:

Datum:						Datum:

Plaats:							Plaats:

Namens de Opdrachtnemer

Naam:

Datum:

Plaats: