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Houtbouw 
1. Welke risico’s ziet u ten aanzien het zo veel mogelijk in hout bouwen van een Rijkkantoor van 72 meter hoogte?
a. Hoe kunnen deze risico’s worden beheerst?
b. Wie is naar uw mening risico-eigenaar van de geïdentificeerde risico’s?

Emissieloos bouwen
2. Welke risico’s ziet u ten aanzien van het emissieloos bouwen op deze locatie?
a. Hoe kunnen deze risico’s worden beheerst?
b. Wie is naar uw mening risico-eigenaar van de geïdentificeerde risico’s?
3. Op welke wijze wordt u als gegadigde/inschrijver maximaal geactiveerd/gemotiveerd om CO2-uitstoot te minimaliseren?

Overlast/ Bouwlogistiek i.c.m. bouwhub
4. Welke risico’s ziet u ten aanzien van de overlast/ bouwlogistiek op deze locatie?
a. Hoe kunnen deze risico’s worden beheerst?
b. Wie is naar uw mening risico-eigenaar van de geïdentificeerde risico’s?
5. Hoe kijkt u aan tegen het werken met een bouwhub? Eventueel i.c.m. andere bouwprojecten?

Contractvorm (i.c.m. innovatieve/ duurzame projecten)
6. Welke voorwaarden/ processsen zijn binnen deze contractvorm essentieel om de innovatie en duurzaamheidsdoelstellingen te halen?
7. Welke risico’s ziet u ten aanzien van de onderhoudsfase van het project?
a. Hoe kunnen deze risico’s worden beheerst?
b. Wie is naar uw mening risico-eigenaar van de geïdentificeerde risico’s?

Planning/doorlooptijd
8. Ziet u op de geschetste doorlooptijden risico’s en zo ja welke?

‘Algemenere’ projectrisico’s
9. Welke risico ziet u – los van bovenstaande risico’s – voor deze projecten?
a. Hoe kunnen deze risico’s worden beheerst?
b. Wie is naar uw mening risico-eigenaar van de geïdentificeerde risico’s?
10. In hoeverre is het voor u bezwaarlijk als er een overlap in de aanbesteding zit?
11. Op welke aspecten of op welk gunningscriterium denkt u onderscheidend te zijn t.o.v. van uw concurrenten?
12. Indien de situatie ontstaat dat gegadigden onvoldoende informatie hebben om de prijs te bepalen overweegt de opdrachtgever om voor onderdelen een uitgestelde prijsbepaling op te nemen. Hoe kijkt u aan tegen een uitgestelde prijsbepaling en welke risico’s ziet u in dit kader?
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