Veiligheids- en gezondheidsplan

(ontwerpfase)

Onkruidbeheersing op verhardingen en natuurlijk afval

Gemeente Krimpenerwaard

Besteknummer 1237383

# COLOFON

Veiligheids- en gezondheidsplan

| OPGESTELD DOOR | idverde Advies Willemsplein 2-4 5211 AK ‘s-Hertogenbosch T 073 205 11 00 E advies@idverde.nl |
| --- | --- |
| OPDRACHTGEVER | Gemeente Krimpenerwaard Dorpsplein 8 2821 AS Stolwijk T 14 0182 E info@krimpenerwaard.nl |
| PROJECTNUMMER | 722230277 |
| BESTEKNUMMER | 1237383 |
| FASE | Ontwerpfase |
| STATUS | Definitief |
| VERSIE | 1.0 |
| DATUM | 16 januari 2024 |

Copyright 2024 idverde. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van idverde. idverde is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij gebruik van gegevens uit dit rapport.

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	4

2.	Projectgegevens	5

2.1	Werkzaamheden	5

2.2	Locatie	5

2.3	Betrokken partijen	5

2.3.1	Opdrachtgever	5

2.3.2	Directie/toezichthouder(s)	5

2.3.3	V&G-coördinator tijdens de uitvoeringsfase	5

2.4	Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend)	6

2.4.1	Geplande aanvangsdatum van de (bouw-)werkzaamheden	6

2.4.2	Geplande uitvoeringsduur van de werkzaamheden	6

2.4.3	Vermoedelijk maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig op uitvoeringslocatie	6

2.4.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de uitvoeringslocatie	6

2.4.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen	6

2.4.6	Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie)	6

2.4.7	Regeling V&G coördinatie tijdens uitvoeringsfase bij nevenaanneming	6

2.4.8	Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een werk	6

2.5	Veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontwerpfase	6

3.	Veiligheids- en gezondheidsdossier	8

3.1	Projectgegevens	8

3.1.1	Werkzaamheden	8

3.1.2	Locatie	8

3.1.3	Technische specificaties	8

3.1.4	Risico’s met betrekking tot onderhoud / renovatie (optie)	8

# Inleiding

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling continu moet worden gecomplementeerd, aangepast of uitgebreid.

De ontwerpers hebben bij hun beslissingen tijdens de ontwerpfase rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het werk zullen realiseren. De principes die daarbij zijn toegepast zijn:

- Het inventariseren en evalueren van gevaren die voortvloeien uit het ontwerp;

- Het toepassen van de algemene preventieprincipes op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De resultaten zijn verwerkt in dit plan.

# Projectgegevens

## Werkzaamheden

Het werk bestaat uit het uitvoeren van:

- Het verwijderen van onkruid op verhardingen;

- Het verwijderen van natuurlijk afval op verharding en gazon;

- Het verwijderen van veegvuil op verhardingen;

- Het maaien van grasparkeervakken;

- Bijkomende werkzaamheden.

## Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Krimpenerwaard.

De gemeente bestaat uit 11 kernen:

- Ammerstol;

- Bergambacht;

- Berkenwoude;

- Gouderak;

- Haastrecht;

- Krimpen aan de Lek;

- Lekkerkerk;

- Ouderkerk aan den IJssel;

- Schoonhoven;

- Stolwijk;

- Vlist.

## Betrokken partijen

### Opdrachtgever

| Naam | Gemeente Krimpenerwaard |
| --- | --- |
| Postadres | Postbus 51 2820 AB Stolwijk |
| Bezoekadres: | Dorpsplein 8 Stolwijk |
| Contactpersoon: | de heer D. Rooken |
| Telefoonnummer: Emailadres: | 14 0182 d.rooken@krimpenerwaard.nl |

### Directie/toezichthouder(s)

| Naam | Nog onbekend |
| --- | --- |
| Postadres |  |
| Bezoekadres: |  |
| Contactpersoon: |  |
| Telefoonnummer: Emailadres: |  |

### V&G-coördinator tijdens de uitvoeringsfase

Coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het werk zoals op de voorzijde beschreven.

| Naam | Nog onbekend |
| --- | --- |
| Postadres | - |
| Bezoekadres: | - |
| Contactpersoon: | - |
| Telefoonnummer: Emailadres: | - - |

## Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend)

### Geplande aanvangsdatum van de (bouw-)werkzaamheden

15 april van het jaar 2024.

### Geplande uitvoeringsduur van de werkzaamheden

De uitvoeringsperiode begint op 15 april van het jaar 2024 en wordt opgeleverd op 14 april van het jaar 2026.

Dit is exclusief de optie tot verlenging van 2 keer 2 jaar.

### Vermoedelijk maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig op uitvoeringslocatie

Onbekend.

### Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de uitvoeringslocatie

Onbekend.

### Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

Onbekend.

### Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie)

Onbekend.

### Regeling V&G coördinatie tijdens uitvoeringsfase bij nevenaanneming

De V&G-coördinatie tijdens uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer zoals bedoeld in paragraaf 2.3.5.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

(onbekend)

### Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een werk

Door of namens Opdrachtgever wordt (volgens artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit) voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de kennisgeving verzorgd, indien

- De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

- Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

De melding van de kennisgeving dient te worden gedaan op de website van de Inspectie SZW.

Volgens het bovenstaande is naar verwachting geen kennisgeving nodig voor dit werk.

## Veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontwerpfase

In onderstaande tabellen is aangegeven welke bijzondere risico’s uit het ontwerp voortvloeien, met inachtneming van de volgende opmerkingen:

- Voor de werkzaamheden worden de veiligheidsrisico’s beschreven voor zover zij de ‘normale’ uitvoeringsrisico’s te boven gaan;

- Als bij een bestekspost de aannemer de keuze heeft voor nadere bepaling van te verwerken materiaal en in te zetten materieel, wordt de aannemer geacht de hieraan verbonden bijzondere risico’s te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsdossier.

| Onderwerp | Activiteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie (maatregelen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle | Alle werkzaamheden | Algemene veiligheid en gezondheid | Activiteiten ondernemingen op de uitvoeringslocatie | Afstemming en coördinatie |
| Werkverkeer | Uitvoeren werkzaamheden | Aanrijdingen | Diverse door werkverkeer, kruisende verkeersstromen | Toepassen verkeersmaatregelen, gebruik van veilig materieel |
| Hoogspannings-kabels | Onder bovengrondse hoogspanningskabels werken | Elektrocutie en brand-gevaar | Kabelbreuk, kortsluiting en beschadiging a.g.v. werkzaamheden in nabijheid van hoogspanningskabels | Voor aanvang van de werkzaamheden eventueel aanwezige hoogspanningsleidingen inzichtelijk maken. |
| Water(en) | Werkzaamheden nabij water(en) | Beknellen tussen grond en materieel, vallen in water, verdrinken | Wegzakkend materieel, uitglijden op gladde ondergrond | Indien mogelijk minstens 2 meter afstand bewaren tussen watergang en werkplek. Zorgen dat doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare plaats aanwezig zijn. |
| Materieel | Algeheel gebruik | Lichamelijk letsel elektrocutie, brand materiële schade | Oneigenlijk gebruik / ondeugdelijk materieel | Voorlichting en instructie, goed gebruik van veilig gereedschap, gebruikt van PBM’s, goed onderhoud. |
| Omwonenden / Recreanten | Werkzaamheden | Struikelen over oneffenheden, ongevallen omwonenden | Aanwezigheid materieel en vrijgekomen materialen. | Werkwijze aannemer aanpassen op situatie. |

# Veiligheids- en gezondheidsdossier

## Projectgegevens

### Werkzaamheden

Het werk bestaat uit het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 2.1 van het V&G-plan.

### Locatie

De locatie van het werk staat beschreven in paragraaf 2.2 van het V&G-plan.

### Technische specificaties

- Bestek en tekeningen (aangeleverd door opdrachtgever).

- Onderhoudsvoorschriften van materialen, een en ander in overleg met de leverancier (aangeleverd door aannemer).

### Risico’s met betrekking tot onderhoud / renovatie (optie)

- Ontwerpfase: geen.

- Aanvullingen hier opsommen.