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Overeenkomst

Ondergetekenden:
de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, dhr. M.H. Wijnen
 
hierna te noemen: de Opdrachtgever

en

<vul naam contractant in>, gevestigd te <vul woonplaats contractant in>, vertegenwoordigd door <vul functie in>,de heer/mevrouw 

hierna te noemen: de aannemer,


overwegende dat
a.	de opdrachtgever voornemens is het onderhouden van de vaartuigen van de Rijksrederij te doen realiseren; 
b.	de onderhavige opdracht start met het realiseren van het onderhoud aan de vaartuigen aan de hand van een programma van eisen;
c.	de aannemer tevens, in het kader van het onderhoud binnen de in het programma van eisen gestelde voorwaarden, nieuwbouw-, vervangings- en/of herstelwerken dient te realiseren;
d.	de opdrachtgever deswege een programma van eisen versie 1.0 d.d. 5 januari 2024 heeft opgesteld;
e.	de opdrachtgever een Europese openbare procedure heeft gevolgd conform het ARW 2016;
f.	de aannemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een aanbieding aan de opdrachtgever heeft gedaan voor het onderhouden van de vaartuigen van de Rijksrederij;
g.	de opdrachtgever gelet op de aanbieding van de aannemer thans voornemens is het onderhouden van de vaartuigen van de Rijksrederij op te dragen aan de aannemer;
h.	Partijen, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid, zich coöperatief zullen opstellen,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
 


[bookmark: _Toc142989793]Artikel 1	Rechtskarakter van de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden
1. Partijen verklaren de onderhavige overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2.	Op de onderhavige overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). Partijen verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn.


[bookmark: _Toc142989794]Artikel 2.	Opdracht Onderhoud, prijs, datum van oplevering
1. De opdrachtgever draagt hierbij aan de aannemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van het programma van eisen en de aanbieding het onderhouden van de vaartuigen Perceel nummer invullen van de Rijksrederij hierna te noemen het onderhoud, gedurende een periode van 30 maanden, ingaande op 20 september 2024 en eindigende op 31 december 2026 hierna te noemen de onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.

2. 	De transitieperiode bij aanvang van deze overeenkomst als bedoeld in het programma van eisen onder § 3.1.1 duurt tot 20 september 2024. 

3. 	De transitieperiode bij einde van deze overeenkomst als bedoeld in het programma van eisen onder § 3.1.2 heeft een maximale duur van 2 maanden voorafgaand aan einde van de overeenkomst. De directie stelt de datum van aanvang van de transitieperiode bij einde overeenkomst uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan deze datum vast voor de aannemer. 

4.	De opdrachtgever is gerechtigd om deze overeenkomst na afloop van de in lid 1 genoemde periode 4 maal te verlengen, telkens voor een periode van 6 maanden.  

Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de mogelijkheid tot verlenging zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor de datum van beëindiging van de overeenkomst aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken.  De aannemer dient binnen een maand te reageren of hij instemt met de verlenging.
Een en ander zal worden vastgelegd in een tussen partijen te sluiten aanvullende overeenkomst, waarin alle relevante afspraken m.b.t. de beoogde verlenging worden vastgelegd.

5.	De opdrachtgever draagt hierbij tevens op aan de aannemer, die verklaart deze opdracht te aanvaarden:
a) 	het volgens nadere opdracht van de opdrachtgever, op basis van het programma van eisen en de aanbieding realiseren van de in het programma van eisen als bijlage 13 opgenomen “Overzicht benoemde activiteiten” 
b)	het volgens nadere opdracht van de opdrachtgever, op basis van het programma van eisen en de aanbieding realiseren van de in het programma van eisen als bijlage 14 opgenomen “Overzicht preventief onderhoud”

6.	De opdrachtgever betaalt voor het realiseren van onderhoud, zoals bepaald in lid 1, aan de aannemer een totaalbedrag van <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief omzetbelasting, zegge <vul totaalbedrag in letters in> euro.
Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:
(a)	 onderhoud <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief omzetbelasting;
(b) totaalbedrag aan stelposten: 


[bookmark: _Toc142989795]Artikel 3.	Intellectueel eigendom
1. 	Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat:                                                                                                           
a)	Alle intellectuele eigendomsrechten voortkomend uit deze overeenkomst,  berusten bij de opdrachtgever. De aannemer verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding/ de uitvoering van het werk volgens deze overeenkomst. De aannemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan een derde indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding/de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst. In alle andere gevallen is het gebruik van de documenten dan wel de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver/aannemer en derden niet toegestaan dan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder/ opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de aanbesteder/ opdrachtgever voorwaarden verbinden.

b) 	De opdrachtgever wordt eigenaar van alle data en informatie voortvloeiende uit de opdracht.

c)	De aannemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van dit bestek ter kennis komt op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. 

d)	De aannemer verplicht zijn personeel en de door hem ter uitvoering van werkzaamheden in het kader van dit bestek ingeschakelde hulppersonen deze geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen. 

e)  	De aannemer stelt alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst onder zich heeft, binnen 10 werkdagen na beëindiging van dit contract aan de opdrachtgever ter beschikking.


[bookmark: _Toc142989796]Artikel 4.	Wijzigingen/vervanging van vaartuigen
1. De opdrachtgever is gerechtigd het aantal vaartuigen te wijzigen of vaartuigen te vervangen gedurende de uitvoeringsduur van deze overeenkomst. 

2.	Bij vervanging van een vaartuig in of toevoeging van een vaartuig aan de overeenkomst, zal de opdrachtgever de aannemer verzoeken een aanbieding te doen voor het onderhoud van het nieuwe vaartuig.

3.	De aannemer dient alle gegevens van het betreffende vaartuig (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst produceert aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen


[bookmark: _Toc142989797]Artikel 5.	Contractdocumenten
1.	De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
(a)	de door partijen ingevulde en ondertekende overeenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal van aanwijzing;
(b)	Het programma van Eisen inclusief bijlagen;
(c)	De UAV-2012
(d)	De aanbieding van de aannemer

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven het programma van eisen geëiste kwaliteit prevaleert de aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van deze overeenkomst.


[bookmark: _Toc142989798]Artikel 6.	Verrekening van wijziging in loonkosten, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
1. 	De overeengekomen prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. De nieuw te hanteren prijzen worden gebaseerd op de indexering over het voorgaande jaar, ingaand op 1 mei 2025 waarbij geen verrekening van prijswijzigingen over werkzaamheden uitgevoerd in 2024.

2. 	Indexering vindt plaats voor de volgende onderdelen:
•	loonkosten volgens het CBS prijsindexcijfer Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; (2010=100),
•	Materiaalkosten volgens het CBS prijsindexcijfer Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

3. 	Voor de berekening van de nieuwe eenheidsprijs dient de volgende formule te worden gehanteerd:

V = (Ln – La) x Lb X Tb
	   		La

Waarin:
V = De verhoging of verlaging van de prijs per eenheid uit de bij inschrijving
       ingediende staat van ontleding op basis van een productgroep 
Ln = het indexcijfer(s) voor de betreffende productgroep geldend op 31 
	   december van het voorafgaande jaar waarvoor indexering plaatsvindt
       (december 2024 voor indexering in 2025);
La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep 
        geldend op de datum van aanbesteding (februari 2024);
Lb = het vaste kostenbestanddeel in procenten per productgroep zoals 
        berekend in lid 3
Tb = De prijs per eenheid vermeldt op de bij inschrijving ingediende staat van 
        ontleding

4.	Voor de berekening van de aangepaste prijzen per eenheid uit de staat van ontleding voor de onderdelen A vast onderhoud en B Services worden de percentages voor loon respectievelijk materiaal aangehouden zoals die blijken uit de bij inschrijving ingediende detailbegroting.

5.	Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de aannemer opgestelde en de door de opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag berekend conform lid 4.

6.	Voor variabel onderhoud worden alleen de tarieven geïndexeerd conform de genoemde index voor loonkosten. Materiaal, etc., blijft buiten beschouwing aangezien dit telkens op of rond het toepassingsmoment op actueel prijspeil wordt aangeboden.

7. 	Voor de berekening van de nieuwe uurtarieven ten behoeve van het variabel onderhoud dient de volgende formule te worden gehanteerd:

V = (Ln – La) x Tb
	   		La

Waarin:
V  =  De verhoging of verlaging van het uurtarief uit bij inschrijving ingediende  
        detailbegroting
Ln = het indexcijfer(s) voor de productgroep loonkosten geldend op 31 
        december van het voorafgaande jaar waarvoor indexering plaatsvindt 
        (december 2024 voor indexering in 2025);
La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor productgroep loonkosten 
        geldend op de datum van aanbesteding (februari 2024);
Tb = Het uurtarief vermeldt op in de bij inschrijving ingediende detailbegroting. 
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc142989799]Artikel 7.	Kwaliteitsborging
1.	Deze overeenkomst dient onder het gecertificeerde kwaliteitssysteem op basis van de ISO-9001-2015 of aantoonbaar gelijkwaardig te worden uitgevoerd.

2.	De opdrachtgever is gerechtigd om toetsen uit te voeren op de werking van het kwaliteitssysteem.


[bookmark: _Toc142989800]Artikel 8.	Acceptatie
1. Onder acceptatie wordt verstaan: 
“De beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de beoordeling van het betreffende document, onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer voor het document en het bepaalde in de U.A.V. 2012 met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het werk tot en met de oplevering” 

2. De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het betreffende document en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op de tiende werkdag aan de aannemer heeft meegedeeld wordt het kwaliteitsplan geacht te zijn geaccepteerd.

3. Acceptatie wordt onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval dat het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld en mag de aannemer niet aanvangen met de werkzaamheden. 

De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen, een herziene versie van het document, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor. 

4. Ten aanzien van de beslissing op het herziene document is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige toepassing.


[bookmark: _Toc142989801]Artikel 9.	Betalingsregeling
1. 	In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

2.	In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer voor verzending van facturen gebruik dient te maken van e-facturatie. Informatie over e-facturatie staat op de site https://www.logius.nl/diensten/e-factureren  

3 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt in de tweede, derde en vierde zin ‘de directie’ vervangen door ‘de opdrachtgever’.

4.	In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de factuur de volgende gegevens vermeldt:
(a)	het zaaknummer: 
(b)	het bestelnummer;
(c)	het positienummer;

Het zaaknummer, bestelnummer en positienummer zullen na gunning aan de aannemer worden verstrekt.

[bookmark: _Toc142989802]Artikel 10.	Stelposten
1. De stelposten als bedoeld in § 37 lid 1 UAV 2012 bedragen voor de verrekening van uitgaven ten behoeve van de onderstaande doelstelposten:
1) Doelstelpost correctief onderhoud voor verrekening van werkzaamheden voortvloeiend uit paragraaf 5.5.1 van het programma van eisen, per perceel ter grootte van:
Perceel 1: € 400.000,-- exclusief de omzetbelasting;
Perceel 3: € 100.000,-- exclusief de omzetbelasting;
Perceel 4: € 200.000,-- exclusief de omzetbelasting;
Perceel 5: € 100.000,-- exclusief de omzetbelasting;
Perceel 8: € 500.000,-- exclusief de omzetbelasting;

2) Doelstelpost Leerruimte voor verrekening van werkzaamheden voortvloeiend uit paragraaf 5.8 van het programma van eisen, per perceel ter grootte van:
Perceel 1: € 250.000,-- exclusief de omzetbelasting;
Perceel 3: € 150.000,-- exclusief de omzetbelasting;
Perceel 4: € 150.000,-- exclusief de omzetbelasting;
Perceel 5: € 150.000,-- exclusief de omzetbelasting;
Perceel 8: € 250.000,-- exclusief de omzetbelasting;

2.	Het bepaalde in paragraaf 37 de leden 8b en 10b van de UAV 2012 is niet van toepassing.

[bookmark: _Toc142989803]Artikel 11. 	Boetebeding en bonus
1. Het bedrag aan boetes dat door de opdrachtgever aan de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van het in artikel 2 lid 8 van deze overeenkomst genoemde totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening.

2. Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de opdrachtgever aan de aannemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, dan is de opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand te ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is.

De opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd de werkzaamheden en/of het onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om de werkzaamheden en/of het onderhoud te voltooien of te doen voltooien.

3.	 Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-BPKV-sancties genoemd in lid 3.

4.	Indien de aannemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-BPKV-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren dan bij zijn inschrijving aangeboden, dan zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de aannemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft, dan zal een EMVI-BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-BPKV-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-BPKV-beoordelingsmethodiek.

5.	In afwijking van § 42 lid 2 UAV 2012 wordt bepaald:
Voor elke werkdag of deel daarvan, waarmee een uitvoeringstermijn zoals opgenomen in eis VO010 (of een daartoe ingediende langere planning) en 23.1 lid 4 wordt overschreden, kan voor elke dag dat de overschrijding voortduurt een korting worden toegepast zoals vermeld in onderstaande tabel, 

	Soort vaartuig
	kortingsbedrag

	Zeegaand vaartuig >250 ton
	€ 4.000,00

	Zeegaand vaartuig <250 ton
	€ 1.000,00

	Hydrografisch/meetvaartuig
	€ 500,00

	Patrouillevaartuig
	€ 800,00

	Inspectie-/ Betonningsvaartuig
	€ 800,00




[bookmark: _Toc142989804]Artikel 12.	Beslechting van geschillen
1.	In afwijking van § 49 lid 2 UAV 2012 wordt bepaald: 
Alle geschillen verband houdend met deze overeenkomst worden – nadat partijen in redelijkheid hebben getracht een minnelijke oplossing te bereiken – voorgelegd aan de bevoegde rechter in ’s-Gravenhage.


Aldus opgemaakt en in 2-voud ondertekend,




te <vul plaatsnaam in>
op <vul datum in>

de Opdrachtgever


Naam Opdrachtgever: <vul naam opdrachtgever in>

en

te <vul plaatsnaam in>
op <vul datum in>

de Aannemer


Naam Aannemer: <vul naam contractant in>
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