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De Gemeente Utrecht is bezig met de voorbereiding van het uitvoeren van de gemeentelijke geluidsaneringsopgave verkeerslawaai. 

Met deze marktconsultatie wil de gemeente een beeld vormen van hoe de markt voor een dergelijke geluidssaneringsopgave eruit ziet en welke aanbestedingsprocedure het beste bij deze opdracht past.

Met uw inzichten helpt u de gemeente om zo goed mogelijk de opdracht te beschrijven en om een juiste inkoopstrategie en aanbestedingsprocedure te kiezen.

Deze marktconsultatie heeft niet tot doel heeft om partijen te selecteren of contracteren. Het is niet de bedoeling dat u een aanmelding of inschrijving indient.
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2.1	Opdrachtgever

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. We vinden het belangrijk dat die groei blijft passen bij het karakter van de stad met een goede balans tussen groei en leefbaarheid. Leidraad hierbij is de Ruimtelijke Strategie Utrecht, waarbij het bevorderen van gezond stedelijk leven voor iedereen centraal staat. 

De Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit die strategie aan de ruimtelijk economische opgaven van de stad: een forse woningbouwopgave, duurzame mobiliteit, de energie-transitie, behoud en uitbreiding van groen in de stad, voldoende voorzieningen en werkgelegenheid.

Naast het mogelijk maken de ambities van de stad Utrecht is het ook noodzakelijk langdurige en complexe opgaven goed te blijven uitvoeren. Een van de opgaven betreft het uitvoeren van de gemeentelijke geluidsaneringsopgave wegverkeerslawaai, zie Sanering | BSV (bureausaneringverkeerslawaai.nl).

2.2 	Projectomschrijving

Voor 2024 is het doel de (resterende) geluidsaneringsopgave van de gemeente Utrecht in gang te zetten. Een mogelijkheid daarvoor is het aangaan van een raamovereenkomst met meerdere (3 tot 5) partijen. De gevraagde dienstverlening daarvoor houdt het volgende in: het uitvoeren van de voorbereiding, begeleiding en toezicht van de (resterende) saneringsopgave van de gemeente Utrecht, die aangemeld zijn als saneringswoning bij het Ministerie van I&W (Bureau Sanering Verkeerslawaai - BSV) en onder de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai (SSV) vallen.

De (resterende) saneringsopgave bestaat uit ongeveer 5.000 woningen, zie tabel 1. Het betreft de woningen, die in 2020 gemeld zijn bij het Ministerie. Dat was de laatste mogelijkheid om saneringswoningen te melden, die onder de Wet geluidhinder en daarmee de SSV vallen. De verwachting is dat een deel van deze woningen gesaneerd gaat worden met geluidwerende maatregelen, ofwel geluidisolatie.

Door het Ministerie is geen formele einddatum vastgelegd wanneer de geluidisolatie is uitgevoerd. De gemeente heeft de regie te bepalen wanneer de geluidwerende maatregelen worden opgestart. De gemeente Utrecht heeft de saneringsadressen in vier tranches verdeeld. In volgorde heeft circa 40% van de saneringswoningen de hoogste prioriteit (tranche A1 en A2 van tabel 1), uit te voeren in deelprojecten tot aan 2030, op basis van een logische fysieke / geografische clustering. Wat een werkbare schaal voor een deelproject is, wordt in samenspraak met de raamcontractant uitgewerkt. De opgave is dermate groot dat naar verwachting de totale uitvoering minstens 15 jaar gaat duren.
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Tabel 1: indeling van de saneringsopgave in tranches

0. Opdrachtomschrijving

Om een saneringsprogramma op te stellen wordt gewerkt volgens de Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie met datum 30 mei 2014 en opgesteld door BSV. Ieder deelproject doorloopt de volgende stappen:
1.	Opstellen en vaststellen van het saneringsprogramma (stap 1)
2.	Uitvoering woningonderzoek (stap 2)
3.	Bepalen geluidwerende gevelmaatregelen en uitvoeringsbudget regelen (stap 3) 
4.	Uitvoering van de geluidwerende voorzieningen (fase 4a en 4b)

De opdracht omhelst de beschreven werkzaamheden vanaf stap 1 of wel hoofdstuk 1 van de handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie. De werkzaamheden dienen zelfstandig uitgevoerd te worden en waar nodig in samenwerking met de gemeente Utrecht:

Opstellen van het saneringsprogramma (stap 1)
In een saneringsprogramma is opgenomen hoe de saneringssituaties te saneren en welke geluidbelastingen resteren na het treffen van de maatregelen:
· Gestart wordt met de onderzoeksfase voor het bepalen van de geluidwerende maatregelen.
· Na het onderzoek stelt BSV vervolgens, namens de Minister, de maatregelen uit het saneringsprogramma en de ten hoogste toelaatbare waarden vast (HoMa-besluit).

Woningonderzoek en maatregelontwerp (stap 2)
Op basis van het saneringsprogramma, de verleende Hogere Waarden wordt bepaald of en indien nodig welke geluidwerende maatregelen nodig zijn. Om te onderzoeken of bij een woning geluidwerende maatregelen nodig zijn moet een woningonderzoek gedaan worden. Op basis van de opnamegegevens wordt berekend of aan de maximaal toegestane binnenwaarde wordt voldaan. Als dat niet het geval blijkt te zijn wordt een maatregelberekening opgesteld. Het adviesbureau legt per woning alle informatie vast in een akoestisch rapport. Het is vervolgens aan BSV om de berekeningen en daaruit voortvloeiende geluidwerende maatregelen goed te keuren.


Starten aanbestedingsprocedure voor een bouwkundige aannemer (stap 3)
De gemeente Utrecht is voornemens een raamovereenkomst aan te gaan met meerdere (3 tot 5) bouwkundige aannemers voor het uitvoeren van de geluidmaatregelen[footnoteRef:1]. Van het adviesbureau wordt verwacht de benodigde documenten voor de nadere meervoudige onderhandse aanbesteding op te stellen, het gunningsvoorstel ter instemming voor te leggen aan BSV en de activiteiten van de aanbesteding te begeleiden tot en met de administratieve afhandeling. [1:  Tenzij uit de interessepeiling naar voren komt, dat een turn-key aanpak de voorkeur geniet.] 


Uitvoering werkzaamheden voor de gevelisolatie (stap 4)
Na gunning van de werkzaamheden aan een bouwkundig aannemer voert het adviesbureau het toezicht uit op het uitvoeren van de gevelisolatie, levert de benodigde financiële verantwoording richting BSV in verband met de subsidiebedragen, begeleidt de financiële verantwoording richting het ministerie van Binnenlandse zaken (Sisa) en draagt zorg voor de administratieve afhandeling.

1.4	Programma van eisen

[bookmark: _Hlk155763530]Om het saneringsprogramma uit te voeren wordt gewerkt volgens de eisen zoals opgenomen in de Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie van BSV, de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinder.

1.5	Procedure en planning
De gunning van de raamovereenkomst wordt bepaald op basis van het gunningcriterium economisch meest voordelige inschrijving, variant "Beste prijs / kwaliteit verhouding" in de verhouding 40/60.

In onderstaande tabel staat de planning weergegeven. Aan onderstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend.

	Fase 
	Datum

	Versturen aanbestedingsdocumenten via Tenderned
	1 juli 2024

	Sluitingsdatum en tijd voor het indienen van vragen
	29 juli 2024 om 10:00 uur

	Beantwoording vragen
	26 augustus 2024

	Optioneel: sluitingsdatum en tijd bij een 2e ronde voor het indienen van vragen
	9 september 2024 om 10.00 uur

	Beantwoording vragen
	16 september

	Sluitingsdatum en tijd voor indienen van de inschrijving
	7 oktober 2024 om 10.00 uur

	Voornemen tot gunning en afwijzingen* 
	18 november 2024

	Einddatum bezwaarperiode (definitieve gunning)
	28 november 2024

	Verwachte ingangsdatum raamovereenkomst
	1 december 2024



1.6	Duur van de overeenkomst

De geplande ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 december 2024 voor initieel 4 jaar met opties tot verlenging.
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0.1 Marktconsultatie
[bookmark: _Toc127806215][bookmark: _Toc134016215]Het doel is tweeledig:
1. Opdrachtgever wil van de markt weten of interesse bestaat voor de geluidsaneringsopgave van de gemeente Utrecht.
2. Opdrachtgever staat open voor suggesties vanuit de markt gericht op:
· de verschillende varianten voor de samenwerking met marktpartijen, van een bouwteam tot een zogenaamde turn-key aanpak.
· De ervaringen m.b.t. risico’s en kansen voor om de geluidwerende maatregelen uit te voeren.

Door middel van deze interessepeiling nodigt de gemeente Utrecht marktpartijen uit voor een goede voorbereiding van de aanbesteding voor de raamovereenkomst met meerdere partijen.

3.2	Digitale peiling en communicatie

Deze interessepeiling verloopt geheel digitaal. Wij verzoeken u alle communicatie over onderhavige aanbesteding via Tenderned te laten verlopen.

Aan onderstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend.

	Fase 
	Datum

	Versturen interessepeiling via Tenderned
	5 februari 2024

	Sluitingsdatum en tijd voor het indienen van vragen 
	26 februari 2024 om 10:00 uur

	Beantwoording vragen*
	4 maart 2024

	Uiterste datum voor het indienen van beantwoording interessepeiling
	18 maart 2024 om 10.00 uur

	Verslag en resultaat van de interessepeiling
	1 april 2024



3.2.1	Nota van inlichtingen

Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen (NvI) kunt u stellen via Tenderned. Alle berichtenverkeer vanuit Aanbestedende dienst zal via Tenderned verlopen.

Als onderneming kunt u vragen stellen en/of opmerkingen maken over de aanbestedingsdocumenten. U kunt uw vragen en/of opmerkingen via de “vraag en antwoord module” op Tenderned stellen aan de aanbestedende diensten. Gestelde vragen worden beantwoord en geanonimiseerd aan alle geregistreerde geïnteresseerde partijen beschikbaar gesteld.

Voor de termijn van het stellen van vragen en beantwoording verwijst de aanbestedende dienst naar paragraaf 2.2 Planning. Conform planning stelt de aanbestedende dienst een NvI op met daarin alle gestelde vragen en gegeven antwoorden. Deze NvI stelt de aanbestedende dienst ter beschikking via Tenderned en moet u beschouwen als een integraal onderdeel van de aanbestedingsdocumenten.


De aanbestedende dienst garandeert niet dat vragen die worden gesteld nadat de NvI op Tenderned is geplaatst worden beantwoord. Mochten gegeven antwoorden strijdig zijn met elkaar dan geldt het laatste antwoord.

Wij verzoeken u bij de vragen (indien van toepassing) te verwijzen naar de betreffende pagina en paragraaf van het aanbestedingsdocument. Tevens verzoeken wij u nadrukkelijk uw bedrijfsnaam niet in de vragen op te nemen.

3.2.2	Beantwoording

Indienen van de antwoorden via Tenderned
De beantwoording dient in het invulformulier te worden aangeleverd in een Word format.

Ongevraagde voorstellen
Geïnteresseerde is vrij om naast de antwoorden op de vragen in de interessepeiling, zogenaamde ongevraagde voorstellen te doen die betrekking hebben op deze interessepeiling.

Geen vertrouwelijkheid en voorbehouden
Opdrachtgever wil bij een opvolgende aanbesteding(en) de geïnteresseerden een gelijkwaardig uitgangspunt geven. Dit betekent dat opdrachtgever alle informatie die in het kader van deze interessepeiling is verstrekt en die van belang is voor de opvolgende aanbesteding(en), toegankelijk en beschikbaar kunnen maken. Opdrachtgever moet de door geïnteresseerden verstrekte informatie dus zonder voorbehouden kunnen gebruiken. Om deze reden zal opdrachtgever eventuele claims/voorbehouden van geïnteresseerden over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid, niet honoreren.

Aanvulling, toelichting en verificatie
Opdrachtgever kan verlangen dat geïnteresseerde zijn antwoorden nader toelicht en/of voorziet van ondersteunende bescheiden. Opdrachtgever is gerechtigd doch niet gehouden om alle op basis van de vragen ingediende antwoorden op hun juistheid te controleren.

Rechtsverhouding
De interessepeiling is voor alle partijen vrijblijvend. De interessepeiling houdt op geen enkele wijze de verplichting in om met geïnteresseerden in een bepaalde rechtsverhouding te treden. Deelname aan deze interessepeiling biedt geen enkel recht op het verkrijgen van een opdracht of het afsluiten van een (raam)overeenkomst. De interessepeiling is bedoeld als dialoog waarbij het de bedoeling is dat de uitkomsten van de interessepeiling door opdrachtgever gebruikt kunnen worden ten behoeve van het opstellen van documenten voor een voor de markt passende offerteaanvraag. Informatie uit deze interessepeiling kan echter afwijken van informatie die wordt verstrekt bij de offerteaanvraag. Er kunnen geen rechten of privileges worden ontleend aan deelname aan de interessepeiling of verstrekte informatie tijdens de interessepeiling.

Algemeen
U kunt als geïnteresseerde alle gestelde vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.
U wordt verzocht de volgende algemene informatie over uw onderneming of combinatie te verstrekken:
· Officiële naam rechtspersoon of voorziene combinatie;
· KvK-nummer;
· Naam gemachtigd bevoegd contactpersoon en functie;
· E-mailadres contactpersoon;
· Telefoonnummer contactpersoon;
· Adres.
[bookmark: _Toc134016218]Voorwaarden
Uw deelname aan deze marktconsultatie is geheel vrijwillig. Als u deelneemt aan deze marktconsultatie hou dan rekening met het volgende:
· U gaat akkoord met de voorwaarden van deze marktconsultatie;
· Deelname is geheel vrijwillig en wederzijds geheel vrijblijvend, zonder verplichtingen en/of rechten;
· De gemeente is niet verplicht om verkregen informatie toe te passen;
· Voor het verstrekken van informatie ontvangt u geen vergoeding; 
· Alle informatie die u indient als vertrouwelijk behandelt de gemeente ook vertrouwelijk;


Minimum eisen en gunningscriteria
We zijn voornemens de volgende eisen en gunningscriteria te gaan hanteren bij de aanbesteding.

Minimum eisen
De beoogde projectleider heeft minimaal:
· HBO niveau, met een relevante technische opleiding zoals bouwkunde of hogere cursus akoestiek;
· een VCA-certificaat ‘veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’(VOL-VCA);
· 5 jaar relevante werkervaring met:
· afgeronde geluidsaneringsprojecten verkeerslawaai voor gemeentelijke binnenstedelijke wegen, bij een G-4 gemeente of 100.000+ gemeente of regionale omgevingsdienst, omvang van minimaal 50 woningen en minstens 10 projecten, met de regelgeving en werkwijze BSV, die op de sanering verkeerslawaai van toepassing is;
· met aanbestedingen;
· bestekken (STABU) en directievoering (UAV).


Het beoogde projectteam voor het woningonderzoek en maatregelontwerp (en berekeningen heeft minimaal:
· MBO niveau met relevante technische bouwkundige opleiding, met tenminste één adviseur op HBO niveau
· 3 jaar relevante werkervaring met:
· rekenmethode geluidwering gevels volgens het Programma van Eisen (paragraaf 1.4);
· uitvoeren van geluidmetingen conform de NEN 5077;
· ontwerpen van geluidwerende voorzieningen in bestaande woningen, inclusief bij monumentale en/of beeldbepalende woningen;
· geluidsaneringsprojecten verkeerslawaai voor gemeentelijk binnenstedelijke wegen, met de regelgeving en werkwijze BSV, die op de sanering verkeerslawaai van toepassing is.

 Gunningcriteria
De (sub)gunningcriteria zijn voor de inschrijving van de raamovereenkomst zijn:

Werkwijze
Omdat de saneringsopgave een lange periode duurt is beheersing van tijd, kwaliteit en middelen een essentieel element in de langdurige samenwerking. Elementen daarvoor vormen:
a) Borging van de continuïteit van de uitvoering, subelementen:
· de verdeling van de activiteiten tussen partijen en de gemeente;
· de beschikbaarheid van de bemensing en benodigde competenties;
· de mate van flexibiliteit bij gewijzigde omstandigheden met impact op de saneringsopgave (o.a. wijzigingen in gemeentelijk verkeersbeleid, landelijke wetgeving).
· 
b) Borging van de kennis en kwaliteit, subelementen:
· de dienstverleningsaspecten (zoals reactietijden, klanttevredenheid, klachtenmanagement, nazorg);
· de communicatie naar bewoners;
· ervaring en kunde van de in te zetten teamleden;
· de kwaliteit en tijdigheid van de dienstverlening.
c) Borging van de financiële betrouwbaarheid, subelementen:
· de risico beperkende maatregelen;
· de beïnvloedbaarheid van het risico (exogene, interactie en endogene onzekerheden).

Adviesrapport
Stel een fictief adviesrapport op.

MVOI:
· 5% social return
· Emissieloos vervoer


De (sub)gunningcriteria zijn voor een nadere offerteaanvraag zijn:

Beschrijving werkwijze van de uitvoering van de opdracht
· Bepalen benodigde geluidwerende voorzieningen per woning.
· Starten aanbestedingsprocedure voor een bouwkundige aannemer.
· Uitvoering werkzaamheden voor de gevelisolatie
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