## Slide 2
 | Stap | Omschrijving | Toelichting | Product
Voorbereiding | 0 | Leidraad factsheets | Leidraad bij en update van factsheets | LD
 |  | Oefening ontwikkelpadenkaarten |  | OPK-oefening
 |  | Beoordelingscriteria | T.b.v. multicriteria-analyse (onderdeel van stap 7) en vergelijkingssystematiek (onderdeel van stap 11) | BC
 |  | Tussentijdse verkenningen | Zoetwateropgave en effectiviteit van maatregelen | TV
Opgave | 1 | Landelijke knelpuntenanalyse |  | KPA
 | 2 | Sociaaleconomische analyse - nulalternatief |  | SEA0
Individuele maatregelen | 3 | Beschrijving van mogelijke maatregelen | Korte-, middellange- en langetermijnmaatregelen en incl. alternatieve en/of aanvullende maatregelen n.a.v. peer review | FS1
 | 4 | Peer review lijst met mogelijke maatregelen |  | 
 | 5 | Schatting kosten en effecten van mogelijke maatregelen | Kwantitatieve schatting van kosten en hydrologische effecten (m3, cm grondwaterstandstijging, etc.) + kwalitatieve schatting van effecten op zoetwater gebruiksfuncties (incl. keteneffecten) + score op overige beoordelingscriteria | FS2
 | 6 | Validatie kosten en effecten van mogelijke maatregelen | Validatie van geschatte kosten en hydrologische effecten + validatie van aangedragen scores op overige beoordelingscriteria + monetarisering/kwantificering van effecten op zoetwater gebruiksfuncties + bepaling bovenregionale en cumulatieve effecten | FS3
 | 7 | Sociaaleconomische analyse - individuele maatregelen |  | SEA1
Maatregelpakketten | 8 | Beleidsalternatieven | Doelenpakket, economisch kansrijk pakket en sociaal-maatschappelijk pakket | BA
 | 9 | Ontwikkelpadenkaarten |  | OPK
 | 10 | Voorkeurspakket met ontwikkelpadenkaart |  | VP
 | 11 | Sociaaleconomische analyse - maatregelpakketten | Incl. second opinion CPB | SEA2

## Slide 3
Verwijzing naar nummer beschreven activiteit
Mijlpalen/producten
Bespreken per regio
Bespreken plenair
Data-uitwisseling
#
Activiteit landelijk team
Activiteit regio’s
Uitwisseling
Peer review
4
Sociaaleconomische analyse
- nulalternatief
SEA0
Trechteren naar voorkeursmaatregelpakket met ontwikkelpadenkaart
VP
10
Sociaaleconomische analyse
- maatregelpakketten
SEA2
11
Schatting kosten en effecten van mogelijke maatregelen
5
Landelijke knelpuntenanalyse
KPA
1
Beschrijving van mogelijke maatregelen
FS1
3
Oefening ontwikkelpadenkaarten
0
Validatie kosten en effecten van
mogelijke maatregelen
FS3
OPK –
oefening
FS2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
2023
2024
2025
2026
Q1
Q2
Versie 2.2
Q4 2023
Leidraad factsheets
0
Ontwikkelpadenkaarten
9
OPK-
tussenproduct
OPK
Sociaaleconomische analyse
- individuele maatregelen
7
SEA1
Beleids-
alternatieven
BA
8
Beoordelingscriteria
0
BC
LD
2
6
VP-
concept
besluitvorming
beoordeling en afweging
opgave en maatregelen
voorbereiding
borging
Tussentijdse verkenningen
0
TV

## Slide 4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
2023
2024
2025
2026
Q1
Q2
8. Beleidsalternatieven² + 9. Ontwikkelpadenkaarten
Stappen ter voorbereiding op herijking en besluit voorkeurspakket
1. Landelijke knelpunten-analyse
9. Tussenproduct ontwikkelpaden-kaarten
Concreet hoofddoel
DPZW
Omgeving
Resultaten KP ZSS fase 2 (o.a. adaptatiepaden)
Tussenbalans
KP ZSS
POW-IRM
Deltascenario’s
Concept PPLG’s
Afstemming concept herijking deltabeslissing zoetwater met DP deelprogramma’s
Meer duidelijkheid over eindpunt afvoerverdeling en rivierbodemligging IRM
Definitieve PPLG’s
Concept herijking deltabeslissing zoetwater
besluitvorming
beoordeling en afweging
opgave en maatregelen
voorbereiding
borging
11. Sociaaleconomische analyse - maatregelpakketten
3. Mogelijke maatregelen¹
10. Voorkeursstrategieën en maatregelpakketten
0. Beoordelings-criteria
Concreet
hoofddoel DPZW
Ontwikkelpadenkaarten
Herijking deltabeslissing zoetwater (incl. concrete DPZW-doelen)
Voorkeursstrategieën en –maatregelpakketten
Beleids-alternatieven
BPZ
Ter bespreking
Ter besluitvorming
Landelijke knelpuntenanalyse
Beoordelings-criteria
Concrete nationale en regionale DPZW-doelen
¹ Incl. KZH-, DPIJ-, en IRM-varianten
² Combinatie van regionale zoetwatermaatregelen en een KZH-, DPIJ-, en IRM-variant