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Bijlage 4 Concept Aannemingsovereenkomst

Ondergetekenden:

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Woerden, zetelend en kantoorhoudend te 3440 AA Woerden aan het adres Blekerijlaan 14, te dezer zake op grond van het bepaalde in artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Naam te dezer zake handelend in zijn hoedanigheid van functie, zulks ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden, hierna te noemen “Opdrachtgever”;

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Bedrijfsnaam., statutair gevestigd te Plaats en kantoorhoudend te Plaats aan het adres Adres, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer kvk nummer, te dezer zake vertegenwoordigd door de heer Naam, hierna te noemen: “Aannemer”;

hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”.


NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

a) [bookmark: _Hlk45520208][bookmark: _Hlk120090832][bookmark: _Hlk138759110]Opdrachtgever is voornemens om aanpassingen  uit te voeren aan de veldverlichting bij de verenigingen AV Athloi te Harmelen, KV THOR te Harmelen, VV SCH’44 te Harmelen, SDO te Kamerik, SC Woerden te Woerden, MHCW te Woerden, Sportlust te Woerden, VEP te Woerden
b) [bookmark: _Hlk520658130]Opdrachtgever heeft een aanbesteding gehouden voor het aanpassen van de veldverlichting, zoals in deze overeenkomst nader te omschrijven; 
c) Opdrachtgever heeft aanbestedingsprocedure gevolgd conform het ARW 2016, hoofdstuk 2. 
d) Aannemer heeft deze aanbesteding gewonnen, waarna Opdrachtgever heeft besloten om het Werk en het Onderhoud aan Aannemer te gunnen;
e) Opdrachtgever wenst de realisatie van het Werk aan Aannemer op te dragen;
f) Partijen wensen een en ander in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 Opdracht
1.1	Opdrachtgever verleent hierbij opdracht aan Aannemer tot uitvoering van het in Artikel 3 nader omschreven Werk verder te noemen ‘de Opdracht’.
1.2	Daartoe zal Aannemer binnen de in Artikel 8 gegeven uitvoeringstermijn het Werk uitvoeren, volgens de in deze overeenkomst neergelegde voorwaarden en naar de eisen van goed en deugdelijk werk, tegen betaling door Opdrachtgever van de in deze overeenkomst omschreven Aanneemsom. 

Artikel 2 Voorwaarden
2.2	Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).
	

Artikel 3 Het Werk
3.1	Het Werk bestaat uit de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in de volgende documenten: 
a) [bookmark: _Hlk520665729]De nota van inlichtingen;
b) [bookmark: _Hlk520665769][bookmark: _Hlk520658411][bookmark: _Hlk67052171][bookmark: _Hlk45522688][bookmark: _Hlk520658428]Het Programma van Eisen “Vervanging sportveldarmaturen naar LED, gemeente Woerden ”  van ##-##-2023, incl. de bijbehorende bijlagen en tekeningen;
c) [bookmark: _Hlk48742674][bookmark: _Hlk520658483]Aanbestedingsleidraad “Vervanging sportveldarmaturen naar LED, gemeente Woerden”, van ##-##-2023;
d) De in Artikel 4 bedoelde toestemmingen en vergunningen;
3.2	In aanvulling op § 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende documenten de volgende rangorde:
a) De schriftelijk door Opdrachtgever goedgekeurde notulen van de bouwvergaderingen;
b) Deze aannemingsovereenkomst;
c) De nota van inlichtingen;
d) Het Programma van Eisen “Vervanging sportveldarmaturen naar LED, gemeente Woerden ”  van ##-##-2023, incl. de bijbehorende bijlagen en tekeningen;
e) Aanbestedingsleidraad “Vervanging sportveldarmaturen naar LED, gemeente Woerden ”  van ##-##-2023;
f) UAV 2012;
3.3	Aannemer heeft zich op de hoogte gesteld van de hem door Opdrachtgever c.q. de Directie ter beschikking gestelde gegevens. Aannemer heeft zich ervan overtuigd dat hij een zo compleet mogelijk beeld heeft verworven van de voor de uitvoering van het Werk van belang zijnde omstandigheden, werkterrein, en de invloed daarop van weer en bodemgesteldheid daaronder begrepen. Aannemer heeft geen onderliggende tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en omissies in het Programma van Eisen en het voorlopig ontwerp aangetroffen. Indien Aannemer gedurende de uitvoering alsnog tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en omissies in het Programma van Eisen en het voorlopig ontwerp mocht aantreffen, dan zijn de gevolgen en de eventuele ontstane kosten en schade voor rekening en risico van Aannemer.

Artikel 4 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
4.1	Alle voor opzet van het Werk benodigde toestemmingen en vergunningen zullen tijdig door Opdrachtgever worden verzorgd.
4.2	Alle voor de uitvoering van het Werk benodigde toestemmingen en vergunningen zullen tijdig door en voor rekening van Aannemer worden verzorgd. 

Artikel 5 Aanneemsom, inhoudingen en termijnbetalingen
5.1	De Aanneemsom voor de realisatie van het Werk bedraagt € ………….. inclusief alle daarmee samenhangende kosten waaronder alle reis-, verblijf-, transport-, stort-, acceptatie-, keurings- en bouwplaats kosten en exclusief btw. De Aanneemsom is prijs vast tot het einde van het Werk.
5.2	Verrekening van meerdere of mindere kosten op grond van onvoorziene opstandigheden, waaronder in ieder geval verstaan wijziging van lonen, brandstoffen, sociale lasten en materiaalprijzen, is uitgesloten.
5.3	De Aanneemsom zal worden voldaan in vier termijnen:
1. 20% van de aanneemsom na opdracht; 
2. 50% van de aanneemsom bij aanvang van de werkzaamheden;
3. 20% van de aanneemsom bij oplevering van het werk;
4. 10% van de aanneemsom bij einde onderhoudstermijn (3 maanden); 
5.4	De op de termijnen betrekking hebbende facturen zullen door Aannemer ter goedkeuring aan de Directie worden ingezonden, die deze zo spoedig mogelijk zal beoordelen.
5.5	De facturen zullen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum worden voldaan.

Artikel 6 Meer- en minderwerk
6.1	Meer- en minderwerk kan slechts door Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk te geschieden bij gebreke waarvan Aannemer nimmer aanspraak kan maken op vergoeding van meerwerk. Wijzigingen van het Werk kunnen niet leiden tot meerwerk. 
6.2	Als grondslag voor de verrekening van meer- en minderwerk op basis van bestekwijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4 UAV 2012 geldt de open begroting van Aannemer die in kopie aan deze overeenkomst is gehecht.
6.3	Eventuele fouten en/of onvolledigheden in gegevens, waaronder het Programma van Eisen, de tekeningen en de indicatieve staten van hoeveelheden welke zijn opgesteld door Opdrachtgever en waarvan Aannemer kennis heeft kunnen nemen, die Aannemer had kunnen voorkomen en/of waarvoor Aannemer had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk. 
6.4	Indien de opdrachtnemer meent dat van meerwerk sprake zal zijn, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk en uitsluitend vooraf schriftelijk melding maken aan de opdrachtgever. Alleen bij akkoord van de directie/opdrachtgever kan meerwerk worden uitgevoerd.

Artikel 7 Directie en bouwvergaderingen
7.1	Als Directie in de zin van § 3 UAV 2012 zal optreden een nog nader te noemen rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Woerden.
7.2	In ieder geval maandelijks,  of zoveel vaker als door de Directie of Opdrachtgever nodig wordt geoordeeld, zullen bouwvergaderingen worden belegd, waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van Aannemer, de Directie en Opdrachtgever aanwezig zullen zijn, alsmede door hen uit te nodigen derden, zoals onderaannemers. De verslaglegging van de bouwvergaderingen zal worden verzorgd door de Directie.

Artikel 8 Uitvoeringstermijn, planning en oplevering
8.1	De start van het Werk is bepaald op 1 november 2023.
8.2	Het Werk zal uiterlijk worden opgeleverd op  1 april 2023.
8.3	Als Bijlage aan deze overeenkomst is gehecht de door Aannemer opgestelde en door Opdrachtnemer goedgekeurde planning, welke heeft te gelden als het algemeen tijdschema bedoeld in § 26 UAV 2012.
8.4	Indien naar het oordeel van Opdrachtgever weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het Werk en Onderhoud, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk stil te leggen zonder dat Aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
8.5	Ter gelegenheid van de oplevering dient Aannemer aan de Directie of Opdrachtgever te verstrekken:
a) de in Artikel 9 lid 2 bedoelde garantieverklaringen;
b) de in het Programma van Eisen omschreven revisietekeningen;
c) de door NOC*NSF en KNVB, KNHB, KNKV, Atletiekunie erkende keuringsinstantie opgestelde lichtmeting.
8.6	In afwijking van hetgeen is bepaald in § 42 lid 2 UAV 2012 bedraagt de korting € 1.000,= exclusief btw per kalenderdag.
8.7	Naast de korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens Aannemer op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade.





Artikel 9 Onderhoudstermijn en garanties
9.1	De onderhoudstermijn als bedoeld in § 11 UAV 2012 bedraagt 3 maanden na oplevering.
9.2	Aannemer zal voor de lichtinstallatie aan Opdrachtgever een garantie, waaronder een productgarantie en een prestatiegarantie, verstrekken conform bijgevoegde garantieverklaring. De garantie loopt vanaf de oplevering gedurende 10 jaar.
9.3	Een garantie laat onverlet dat Opdrachtgever na afloop van de garantietermijn Aannemer kan aanspreken op grond van § 12 UAV 2012.

Artikel 10 Keten-/inlenersaansprakelijkheid en Wet Arbeid Vreemdelingen en Identificatieplicht
10.1	Voor zover van toepassing vrijwaart Aannemer Opdrachtgever voor aanspraken van de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door Aannemer of diens onderaannemers van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies die zij verschuldigd worden in verband met de Opdracht, alsmede voor loonaanspraken van werknemers van Opdrachtnemer of die van diens onderaannemers op grond van de Wet aanpak schijnconstructies.
10.2	Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door Opdrachtgever een deel van de aan Aannemer toekomende aannemingssom, termijnen of Som voor de realisatie van het Onderhoud op een G-rekening van Aannemer wordt overgemaakt. Voor deze Opdracht wordt het percentage van het loonkostenbestanddeel dat op de G-rekening dient te worden gestort, vastgelegd op [invullen] % hetgeen resulteert in een storting op de G-rekening groot [invullen] % van de aannemingssom of iedere deelbetaling daarvan. Aannemer zal op iedere factuur aangeven welk deel van de termijn op de G-rekening dient te worden gestort. 
10.3	In dit verband zal Aannemer het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel — indien zulks tussen hen is overeengekomen — direct aan de Ontvanger der Rijksbelastingen — en hij zal erop toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.
10.4	Aannemer staat ervoor in dat hij alle in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

Artikel 11 Zekerheid
11.1	Tot zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van zijn verplichtingen heeft Aannemer een bankgarantie gesteld als bedoeld in § 43a UAV 2012, ter grootte van 5% van de in Artikel 5 bedoelde Aanneemsom, welke in kopie aan deze overeenkomst is gehecht.
11.2	De bankgarantie blijft van kracht totdat de opneming als bedoeld in § 11 lid 6 UAV 2012 heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 Verzekeringen
12.1	Aannemer is verplicht om vanaf de aanvang van het Werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn het Werk genoegzaam te verzekeren en verzekerd te houden bij een solide verzekeringsmaatschappij. Aannemer dient een Construction All Risks (CAR) verzekering af te sluiten en een kopie van de polis, de polisvoorwaarden en een bewijs dat de premie is betaald voorafgaand aan de aanvang van het Werk aan Opdrachtgever te overhandigen. De polis vermeldt Aannemer als verzekeringnemer en Opdrachtgever als begunstigde. Het eigen risico van de CAR-verzekering is voor rekening van Aannemer.
12.2	Aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van deze overeenkomst een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af te sluiten en verzekerd te blijven. Een kopie van de polis, de polisvoorwaarden en een bewijs dat de premie is betaald, dient voorafgaand aan de aanvang van het Werk en gedurende de inspecties aan het Werk jaarlijks een Opdrachtgever te worden overhandigd. 


Artikel 13 Tussentijdse beëindiging van de aannemingsovereenkomst
13.1	In afwijking van § 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze aannemingsovereenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan Aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:
a) De uitvoering van de Opdracht geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. de Opdracht dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor de Opdracht niet wordt afgegeven, zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd;
b) Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;
c) Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te komen; 
d) Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;
e) In rechte komt vast te staan dat de opdracht ten onrechte aan Aannemer is gegund.
13.2	In geval van ontbinding op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel vindt afrekening plaats op basis van hetgeen ter uitvoering is verricht en aanvaard. Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van de Opdracht zelf of door een ander aannemer uit te (doen) voeren. Opdrachtgever heeft het recht de aannemingssom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van de Opdracht betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belope van de aan de betrokkenen betaalde bedragen. Opdrachtgever is gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd zou zijn. 

Artikel 14 Contractoverneming
14.1	Aannemer zal op straffe van een aan Opdrachtgever te verbeuren direct opeisbare boete van € 10.000,- ervoor zorgdragen dat al haar onderaannemers op voorhand instemmen met een contractoverneming, welke contractoverneming Opdrachtgever tot stand kan laten komen in het geval Aannemer in surseance van betaling komt te verkeren, dan wel in staat van faillissement wordt gesteld. Ten bewijze hiervan zal Aannemer binnen 2 weken na ondertekening van deze overeenkomst kopieën van haar overeenkomsten met haar onderaannemers aan Opdrachtgever doen toekomen.
14.2	Aannemer zal binnen de betalingstermijn, welke gelijk moet zijn met de betalingstermijn van Opdrachtgever, de facturen van haar onderaannemers voldoen. Indien Aannemer hier niet voor zorg draagt, heeft Opdrachtgever het recht om de onderaannemers rechtstreeks te betalen, waarbij deze betalingen zullen worden verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde termijnen aan Aannemer.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1	Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2	In aanvulling op § 49 UAV 2012 heeft Opdrachtgever, ongeacht het belang van de zaak, de keuze geschillen te laten beslechten door één of drie arbiters. 
15.3	In aanvulling op § 49 UAV 2012 heeft Opdrachtgever, ongeacht het belang van de zaak, de keuze om de voorzitter van het scheidsgerecht te laten benoemen uit een van de leden-jurist van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

“Aannemer verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van de UAV 2012 en verklaart dat hij kennis heeft genomen van de UAV 2012.”

Aldus in tweevoud opgesteld, overeengekomen en ondertekend te Woerden op ..........,


Opdrachtgever,						Aannemer, 
namens deze:						namens deze:
						





………………………………………				………………………………………


Bijlagen:

-	Inschrijvingsbiljet van Aannemer;
- 	Open begroting/Inschrijfstaat van Aannemer;
-	De nota van inlichtingen;
-	Het Programma van Eisen “Vervanging sportveldarmaturen naar LED, gemeente Woerden”, van ##-##-2023, incl. de bijbehorende bijlagen en tekeningen;
-	Aanbestedingsleidraad “Vervanging sportveldarmaturen naar LED, gemeente Woerden”, van ##-##-2023;
- 	Conformiteitsverklaring;
-	Garantieverklaring Aannemer.
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Garantieverklaring aannemer 


1. De Aannemer garandeert dat:
a) De lichtinstallatie gedurende een periode van 10 jaar, na oplevering, probleemloos functioneert en een lichtopbrengst heeft dat minimaal voldoet aan de eisen van NEN-klasse conform het programma van Eisen.

2. In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

3. Van de garantie zijn in ieder geval uitgesloten schade en gebreken die het gevolg zijn van:
a) vandalisme, brand en rampen;
b) omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan wel personen waarvoor deze aansprakelijk is.

4. De aanspraak op garantie heeft betrekking op schade aan de volledige lichtinstallatie en de constructie als zodanig. Aannemer zal, indien noodzakelijk, onderdelen van de installatie en/of de constructie herstellen, of vervangen. 

5. Indien sprake is van een situatie waarop deze garantiebepalingen van toepassing zijn, zal de aannemer overgaan tot herstel of vervanging. Gebreken en storingen dienen uiterlijk binnen 48 uur, na de eerste melding, te zijn verholpen. De planning van de herstelwerkzaamheden geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

6. De aannemer draagt alle kosten die gemoeid zijn met aanpassingswerkzaamheden ter behoud van de functionaliteit conform de eisen zoals gesteld in lid 1 gedurende de garantieperiode.
a) De Aannemer draagt alle kosten die gemoeid zijn met aanpassingswerkzaamheden ter behoud van de lichtopbrengst, conform bovenvermelde eisen gedurende de garantieperiode;
b) De Aannemer draagt alle kosten die gemoeid zijn met het herstellen van gebreken/storingen gedurende de garantieperiode.



Aannemer, 
namens deze:

………………………………………..
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