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1 [bookmark: _Toc55478822]Inleiding
[bookmark: _Toc55478823]Ecologisch werkprotocol ‘ontwerpfase’ 
Dit ecologisch werkprotocol is een bijlage van de Leidraad flora en fauna. Middels dit ecologisch werkprotocol wordt invulling gegeven aan het werken conform de gedragscode ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ en/ of ‘beheer groenvoorzieningen’. Het primaire doel van deze gedragscodes is het voorkomen of tot een minimum beperken van schade en verstoring aan beschermde flora en fauna. De gedragscodes geven richtlijnen hoe zorgvuldig te handelen bij voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. 
Het voor u liggende Ecologisch werkprotocol ‘ontwerpfase’ moet worden gezien als een handreiking met suggesties voor het opstellen van het Ecologisch werkprotocol‘ uitvoeringsfase’.
Het definitieve Ecologisch werkprotocol ‘uitvoeringsfase’ dient op basis van dit voorstel en conform het bestek opgesteld te worden door de opdrachtnemer. Deze dient te beschrijven hoe er tijdens de duur van het project zorgvuldig met flora en fauna wordt omgegaan en hoe de kwaliteit van die handelingen wordt gewaarborgd. Het Ecologisch werkprotocol ‘uitvoeringsfase’ is een dynamisch document dat op de werklocatie aanwezig dient te zijn.

[bookmark: _Toc55478824]Ligging van het werk
@@ Bondige duidelijke uitleg van de locatie (wat voor elementen, gebouwen, groen elementen zijn aanwezig en wat is de huidige functie van het terrein).
@@ Behandel of er bijzondere gebieden in of in de nabijheid van het gebied liggen (Natura 2000, EHS, Beschermde Natuurmonumenten, overige (waardevolle) natuurgebied of landgoederen)
@@ Verduidelijk bovenstaande eventueel met een kaartje of foto.
[bookmark: _Toc55478825]Opdrachtomschrijving
Het werk betreft de uitvoering van werkzaamheden voor het beheer van de groenvoorzieningen in de gemeente Krimpen aan den IJssel, conform de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2023.
@@ besteknummer en korte omschrijving van het werk.
@@ welke gedragscode is van toepassing
[bookmark: _Toc55478826]Betrokken partijen
[bookmark: _Toc428862052][bookmark: _Toc428864253][bookmark: _Toc428864628][bookmark: _Toc428864884][bookmark: _Toc428865431][bookmark: _Toc428866285][bookmark: _Toc428867526][bookmark: _Toc428868251][bookmark: _Toc428868378][bookmark: _Toc75764306][bookmark: _Toc326067978]1.4.1 Opdrachtgever
[bookmark: _Toc428862054][bookmark: _Toc428864255][bookmark: _Toc428864630][bookmark: _Toc428864886][bookmark: _Toc428865433][bookmark: _Toc428866287][bookmark: _Toc428867528][bookmark: _Toc428868253][bookmark: _Toc428868380][bookmark: _Toc75764308]Gemeente Krimpen aan den IJssel
Dienst Openbare Werken
Bezoekadres: 	Stormsweg 11 
Postadres: 	2921 LZ Krimpen aan den IJssel
Telefoon:	+31 (0180) 530730
Contactpersoon: 	Dhr. F. Versteegh

[bookmark: _Toc326067979]1.4.2 Directie/Toezichthouder(s)
[bookmark: _Toc428862055][bookmark: _Toc428864256][bookmark: _Toc428864631][bookmark: _Toc428864887][bookmark: _Toc428865434][bookmark: _Toc428866288][bookmark: _Toc428867529][bookmark: _Toc428868254][bookmark: _Toc428868381]Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie als directie zal optreden.
[bookmark: _Toc75764309][bookmark: _Toc326067980]1.4.3 Samenstellers ecologisch werkprotocol‘ ontwerpfase’
Idverde B.V.
Bezoekadres:	Willemsplein 2, ‘s- Hertogenbosch
Postadres:	5211 AK ‘s- Hertogenbosch
Telefoon: 	073- 205 11 00	
E-mail:		advies@idverde.nl
Contactpersoon: 	Dhr. W. C.J. van Heerewaarden

[bookmark: _Toc75764310]Gemeente Krimpen aan den IJssel
Dienst Openbare Werken
Bezoekadres: 	Stormsweg 11 
Postadres: 	2921 LZ Krimpen aan den IJssel
Telefoon:	+31 (0180) 530730
Contactpersoon: 	Dhr. F. Versteegh

[bookmark: _Toc326067981]1.4.4 Samenstellers ecologisch werkprotocol‘ uitvoeringsfase’ (opdrachtnemer)
Het in acht nemen van het Ecologisch werkprotocol, het afstemmen van de werkzaamheden en de planning dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de opdrachtnemer van bestek: xxxxx.
naam  		........................................
adres   	 	........................................
postcode en plaats...............................….
tel		..............………………….	                
fax		.............…………………..
contactpersoon	........................................



2 [bookmark: _Toc55478827]Inventarisatie en registratie
[bookmark: _Toc326067983][bookmark: _Toc55478828]Inventarisatie en registratie
Tijdens de werkzaamheden wordt aandacht besteed aan inventarisatie en registratie. Dit gebeurt, wanneer nodig (bijvoorbeeld in broedseizoen), tijdens visuele inspecties voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens de uitvoering van werkzaamheden (registratie). 
@@ door opdrachtnemer projectspecifiek uit te werken en aan te vullen.
[bookmark: _Toc326067984][bookmark: _Toc55478829]Te inventariseren en registreren gegevens
In de Natuurwaardenkaart bevindt zich informatie over de voorkomende beschermde soorten flora en fauna in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Deze gegevens dienen in het werkgebied te worden gecontroleerd en locaties worden zo nodig gemarkeerd en afgeschermd. Wanneer afwijkingen van de beschikbaar gestelde verspreidingsgegevens worden ontdekt (zoals nieuwe locaties met beschermde soorten) moeten deze worden door gecommuniceerd naar de gemeente. Het is belangrijk om onderscheid te maken in tijdelijke en permanente verblijfplaatsen. Tijdelijke verblijfplaatsen kunnen bijvoorbeeld worden ontzien tijdens het werk door buiten de actieve periode het werk uit te voeren. Voor permanente verblijven moet een andere aanpak worden gehanteerd, bijvoorbeeld het creëren van een bufferzone rondom het verblijf zodat deze niet verstoord wordt. 
Er is informatie nodig over het voorkomen van de volgende soorten/vaste rust- en verblijfplaatsen:
Vaste rust- en verblijfplaatsen, permanent in gebruik (VRV-P)
Deze soorten bevinden zich op vaste locaties, welke jaarrond in gebruik zijn.
· Groeiplaatsen van beschermde planten
· Konijnenholen
· Huismusnesten
· Nest of holle boom in gebruik door uilen en spechten 
· Beverburchten

Vaste rust- en verblijfplaatsen, tijdelijk in gebruik (VRV-T)
· Migratiezones amfibieën (voorjaarstrek);
· Paaiplaatsen vissen
· Horsten van roofvogels (o.a. buizerd en havik)
· Ooievaarsnest 
· Holle boom of nestkast in gebruik door uilen (zoals bosuil) of torenvalk
· Nestlocaties van oeverzwaluw (zanddepot met stijlwanden, oever, zijkanten van afgraving)
· Nestpijp van ijsvogel (steile oever, boomkluit) 
· Kolonie van reigers, kauwen, roeken
· Vleermuisbomen
· Winterrustplaatsen van amfibieën (o.a. houtstapels, liggend dood hout en composthopen)

Tijdelijke rust- en verblijfplaatsen (TRV)
Deze soorten hebben geen vaste locaties maar verblijven veelal wel in concentratiegebieden. Deze concentratiegebieden dienen inzichtelijk te worden gemaakt.
· Egel, hazen, wezels, bunzingen, muizen
· Nestconcentraties van de meeste vogels (o.a. eenden en zangvogels)
· Winterrustplaatsen van watervogels
[bookmark: _Toc326067985]

[bookmark: _Toc55478830]Wijze van registreren
[bookmark: _Toc326067986]De gegevens dienen tijdens de bouwvergadering aan de hand van het bij het bestek gevoegde waarnemingenformulier (of bijlage 4 van de leidraad) aangeleverd te worden aan de gemeente. De gemeente dient aan te geven of waargenomen soorten ook op kaart moeten worden weergegeven.
3 [bookmark: _Toc55478831]Risico’s ten aanzien van flora en fauna
Op het gebied van natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen twee niveaus: gebiedsbescherming en soortbescherming. Deze twee niveaus zijn in verschillende hoofdstukken van de Wet natuurbescherming beschreven, Gebiedsbescherming (N2000- gebieden) in hoofdstuk 2 en soortenbescherming in hoofdstuk 3. Onderstaand worden in paragraaf 3.1. de risico’s in het kader van soortbescherming bepaald en in paragraaf 3.2 de risico’s ten aanzien van gebiedsbescherming.
Door de gemeente moet worden aangegeven:
· of met dit Ecologisch werkprotocol wordt gewerkt of dat ten behoeve van de bescherming van specifieke soorten of gebieden een werkplan is gewenst. Voor beheeractiviteiten en veelvoorkomende kleinschalige RO projecten (zoals het kappen van een boom, het omvormen van een heestervak of het vervangen van beschoeiing) wordt voor het analyseren van risico’s gebruik gemaakt van dit Plan van Aanpak, tenzij complexe risico’s worden verwacht. Voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen is het opstellen van een werkplan aanbevelenswaardig. Onderwerpen die in een werkplan naar voren dienen te komen zijn:
· werkzaamheden en globale planning;
· uitvoeringseisen ontheffing/ vergunning Wet natuurbescherming;
· te nemen maatregelen;
· afstemming en communicatie tussen betrokken partijen;
· onverwachte soorten.
· of voor dit bestek/project risico’s gelden met betrekking tot de gebiedsbescherming;
· of en welke uitvoeringseisen er worden gesteld vanuit de ontheffing in het kader van de soortenbescherming  of/ en de vergunning in het kader van de gebiedsbescherming;

[bookmark: _Toc326067987][bookmark: _Toc55478832]
Risico’s vanuit soortbescherming
Risico’s ten aanzien van de voorkomende beschermde flora en fauna , worden in onderstaande tabel weergegeven. De exacte locaties worden verduidelijkt met een kaartje.
@@In het licht grijs zijn voorbeelden aangeduid. 
	Geplande maatregelen
	Soort

	Locatie
	Functie locatie voor soort
	Risico/ gevolg

	Zorgplicht

	dempen watergang
	bittervoorn
	buitengebied
	paaiplaats
	vernietiging,  blijvend zonder herstelmogelijkheden

	Nationaal beschermde soorten

	Graafwerkzaam- heden  t.b.v.  vervangen nutsvoorzieningen
	Wolfskers
	Bermen
	groeiplaats
	vernietiging , blijvend zonder herstelmogelijkheden

	Habitatrichtlijnsoorten

	maaien oeverzone
	Bever
	Wateren en oevers
	verblijfplaats
	Verstoren of vernietigen verblijfplaats

	Jaarrond beschermde vogelnesten

	slopen v.e. gebouw
	gierzwaluw

	boerderij te midden van  het geplande landgoed
	permanente vaste rust-  en verblijfplaats
	verstoring en/ of vernietiging , blijvend zonder herstelmogelijkheden


@@Raadpleeg de volgende bronnen voor het bepalen van de risico’s:

















- Natuurwaardenkaart met bijbehorende factsheets
[bookmark: _Toc326067988]

[bookmark: _Toc55478833]Risico’s vanuit gebiedsbescherming
@@ Alleen invullen indien er sprake is van grootschalige ruimte ontwikkeling (externe negatieve effecten op beschermde gebieden)
@@ Neem de eisen vanuit de vergunning die in het kader van de gebiedsbescherming is aangevraagd op zodat op basis hiervan de juiste maatregelen kunnen worden getroffen.
@@ Raadpleeg in geval van Natura 2000 gebieden het beheerplan van het betreffende gebied, waarin normen zijn opgenomen voor welke factoren en in welke mate het gebied gevoelig is. Indien het beheerplan niet beschikbaar is kan hiervoor ook de effectenindicator op de website van het ministerie geraadpleegd worden (www.rijksoverheid.nl). Hier kan bekeken worden wat is de gevoeligheid van een soort/habitattype voor verschillende storingsfactoren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
- Geluidsnormen		- Verzilting		- Vernatting
- Lichtvervuiling		- Verontreiniging		- Vermesting
- Verdroging		- Depositie
[bookmark: _Toc326067989]

4 [bookmark: _Toc55478834]Risicobeheersing
In dit hoofdstuk worden acties vanuit zorgvuldig handelen en het nemen van beschermende maatregelen beschreven, die volgen uit de risico’s zoals geanalyseerd in hoofdstuk 3.
@ Raadpleeg leidraad, gedragscode en eventuele ontheffingen of vergunningen voor het bepalen van acties t.a.v. mitigeren, compenseren en zorgvuldig handelen. Compenseren is alleen van toepassing bij ruimtelijke ontwikkelingen.
[bookmark: _Toc326067990][bookmark: _Toc55478835]Maatregelen t.b.v. soortbescherming
In onderstaande tabel wordt per werkzaamheid weergegeven welke mitigerende maatregelen en/ of compenserende maatregelen worden getroffen. Mitigerende maatregelen bestaan uit zorgvuldig handelen en het treffen van beschermende maatregelen. Bij compenseren betreft het bijvoorbeeld het inrichten van een vervangende verblijfplaats. 



ON
Werkzaamheden opdrachtnemer (aannemer)


OG
Werkzaamheden opdrachtgever/ directie


EC
Inzet ter zake deskundige 
Geplande werkzaamheden
Werkzaamheden
ON
OG
EC
Opmerkingen
Maaien oever
Mitigerende maatregelen
Dempen watergang
Werken richting open eind.
Werk uitvoeren wanneer watertemperatuur boven 0 graden en onder 25 graden Celsius is. 
x


Markeringen plaatsen kort voor de werkzaamheden en daarna ook vrij snel weer weg halen i.v.m. ongewenste aandacht
Scheren haag
Mitigerende maatregelen
Nest merel
Beschermingszone van 10 meter rond nest door middel van lint
Werkrichting vanaf drukke kant (zodat de vogel niet de weg op vliegt)
Materieel op afstand starten zodat geluidsgewenning optreedt
Werkzaamheden uitvoeren in één werkgang zodat moment van verstoring kort is
x





	Graafwerkzaam
heden
	Beschermen en behouden/ realiseren vervangende groeiplaats

	Wolfskers
	Verplaatsen van de plant
In een straal van … m rondsteken
Verplanten door een verplantmachine
	x
	
	x
	De werkzaamheden worden door een specialistisch bedrijf uitgevoerd namelijk: …..



@@ maak bij de invulling van de maatregelen gebruik van de gedragsregels per beheercategorie / gedragsregels per werklocatie (RO) (zie factsheets van de natuurwaardenkaart)
@@ raadpleeg de volgende bronnen voor het bepalen van de maatregelen:
* Leidraad en de Natuurwaardenkaart. ** Goedkeuringsbesluit ontheffing.
[bookmark: _Toc301172218][bookmark: _Toc326067991][bookmark: _Toc55478836]Maatregelen t.b.v. gebiedsbescherming
In paragraaf 3.2 is geanalyseerd welke risico’s worden gevormd ten aanzien van beschermde gebieden. Wanneer een vergunning is aangevraagd, dient aan de eisen die de vergunning stelt te worden voldaan.
@@ In te vullen door aannemer, bijvoorbeeld:
· Omgang met Natura 2000 gebieden;
· Beperken uitstoot stikstof

[bookmark: _Toc326067992][bookmark: _Toc55478837]Organisatie
[bookmark: _Toc326067993]4.3.1 inzet personeel en deskundigheid
In de gedragscode worden eisen gesteld aan de deskundigheid van de betrokken medewerkers.
@@ Door de opdrachtnemer in te vullen hoe deze omgaat met de inzet van deskundig personeel.
[bookmark: _Toc302980066][bookmark: _Toc326067994]4.3.2 werkperiode
@@ Voor het invullen van deze tabel dient de aannemer de werkbare en onwerkbare periodes per voorkomende soort op te zoeken (zie gedragsregels in de factsheets van de natuuwaardenkaart) en af te zetten tegen de periode(n) waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Onderstaande tabel betreft een voorbeeld.
	Onderwerp 
	jan
	feb
	mrt
	apr
	mei
	jun
	jul
	aug
	sep
	okt
	nov
	dec

	soort 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	activiteit 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	activiteit 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







@@Mitigerende maatregelen beschrijven in 4.1 wanneer werkzaamheden binnen de risicovolle perioden worden uitgevoerd.
Raadpleeg voor de risicoperiodes per soort/soortgroep:
· Factsheets van de natuurwaardenkaart
5 [bookmark: _Toc309050291][bookmark: _Toc326067995][bookmark: _Toc55478838]
Communicatie & Evaluatie
In onderstaand schema zijn de geplande bijeenkomsten en bijbehorende agendapunten weergegeven. Onderdeel van deze bijeenkomsten is evaluatie over de werkwijze ten aanzien van (beschermde) flora en fauna. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inbrengen van het aspect Wet natuurbescherming in bouwvergaderingen. De eindevaluatie kan zowel door de opdrachtnemer als door de opdrachtgever worden geïnitieerd.
@@ Door de aannemer in te vullen, voorbeelden zijn in lichtgrijs weergegeven.
	Datum/ frequentie
	Type bijeenkomst
	agendapunten

	Vóór de start van het werk
	Bouwvergadering 1
	Vastlegging goedgekeurd ECOLOGISCH WERKPROTOCOL ‘uitvoeringsfase’

	Elke .. weken
	Reguliere bouwvergadering
	o.a. tussentijdse evaluatie (zie leidraad  paragraaf 3.3 voor ruimtelijke ontwikkelingen,  paragraaf 4.2 voor bestendig beheer) 

	Bij oplevering werk
	Eindevaluatie
	zie leidraad  paragraaf 3.3 voor ruimtelijke ontwikkelingen,  paragraaf 4.2 voor bestendig beheer
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