RWS INFORMATIE -

Integraal Veiligheid Plan (IVP)

| Datum | 31 januari 2023 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |

Project: IJsbestrijding vaarwegen

Zaaknummer 31187126

| Coördinator Ontwerpfase | Karel Buizer |
| --- | --- |
| Coördinator Uitvoeringsfase | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |

Toelichting bij dit document:

- Teksten gemarkeerd door [  ] zijn invoervelden die op meerdere plaatsen in het document terugkomen. Indien op één plek de tekst wordt aangepast worden alle soortgelijke velden direct meegenomen .

- Schuingedrukte tekstvelden zijn algemene invoervelden die verder niet gelinkt zijn.

- Veel maatregelen/afspraken m.b.t. veiligheid zijn waarschijnlijk al vastgelegd in andere documenten. In dat geval volstaat het om een eenduidige, traceerbare en concrete verwijzing naar het brondocument te maken (dus niet enkel refereren aan een geheel systeem/document maar naar de relevante passages/bepalingen binnen het systeem/document.

Colofon

| Documentinformatie |  |
| --- | --- |
| Uitgegeven door | IJsbestrijding vaarwegen |
| Technisch manager | Karel Buizer |
| Telefoon | 06-11 16 93 45 |
| Opgesteld door | Karel Buizer |
| Versie | 2324-1 |
| Status | Definitief |

| Acceptatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  | Paraaf: | Datum: |
| Opsteller(s) | Karel Buizer | KB | 15-1-2023 |
| Vrijgave Technisch manager: | Karel Buizer | KB | 31-1-2023 |
| Vrijgave V&G-Coördinator | Erik de Paauw | EdP | 16-1-2023 |
| Vaststelling Project Manager: | Wilfred van Pelt | WP | 10-2-2023 |

| Versiebeheer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Reden van uitgifte/wijzigingen |
| 2324-1 | 31-1-2023 | Aanvang contract |
| Versienummer | Datum | Reden van uitgifte |
| Versienummer | Datum | Reden van uitgifte |

Inhoud

Inleiding	5

1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	6

1.1	Beleidsverklaring DG 6

1.2	Ambitie en doelen	7

1.3	Gedragsregels voor projectmedewerkers	7

1.4	Relevante veiligheidsdomeinen	7

2	Het project	8

2.1	Reikwijdte en grenzen project	 8

2.2	Betrokken partijen	10

2.3	Coördinator Ontwerpfase, V&G-coördinator en Coördinator Uitvoeringsfase	10

2.4	Planning van de werkzaamheden	12

3	Maatregelen	13

3.1	Algemeen	13

3.2	Veiligheidsrisicomanagement, proces en rollen	13

3.3	Toelichting op de RI&E 14

3.4	Van toepassing zijnde veiligheidsdomeinen	15

4	Afspraken	17

4.1	Organisatie 17

4.2	Overleggen met de Opdrachtgever 17

4.3	Informeren en melden 18

5	Verantwoording van BTO-keuzen	19

6	Opleiding en instructie	21

Bijlage A	Definities	22

Bijlage B	Ontwerp RI&E	24

Bijlage C	Aandachtspunten IJsbreken & Konvooivaart	25

Bijlage D	Informatie en aandachtspunten: koud weer	 27

Inleiding

Dit IVP is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Als Opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijk om tijdens de ontwerpfase dit IVP:

- Op te (laten) stellen en;

- Onderdeel te laten zijn van het contractdossier en;

- Beschikbaar te stellen op de bouwlocatie alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan (= moment dat opdrachtnemers op de bouwlocatie komen”).

Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat dat er een actueel IVP ligt voordat op de bouwlocatie fysieke werkzaamheden worden uitgevoerd. Een IVP moet altijd actueel zijn, maar zeker als er werkzaamheden beginnen.

Als er fysieke werkzaamheden, op de bouwlocatie, worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit  IVP en het actualiseren ervan zodra de uitvoeringswerkzaamheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij risicovolle werkzaamheden of als via een ander contract een nieuwe partij op de bouwlocatie werkzaamheden gaat verrichten. In deze gevallen zal de Coördinator Uitvoeringsfase namens de opdrachtnemer, in overleg met de Coördinator Ontwerpfase namens de opdrachtgever, moeten zorgen voor de noodzakelijke afstemming en coördinatie.

Dit IVP is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1: een beschrijving van de RWS veiligheidsambitie alsmede de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

- Hoofdstuk 2: een beschrijving van het project, een overzicht van de betrokken partijen, de naam van de coördinator Ontwerpfase en van de coördinator Uitvoeringsfase;

- Hoofdstuk 3: de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in bijlage B;

- Hoofdstuk 4: de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen en overleggen, bedoeld in hoofdstuk 3;

- Hoofdstuk 5: de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen in de uitvoeringsfase worden gemaakt;

- Hoofdstuk 6: de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op het project wordt gegeven.

- Bijlage B: een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (de objectrisico’s) en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden (de samenlooprisico’s);

- Bijlage A, C en D: Aanvullende (veiligheids)informatie die voor de Opdrachtnemer van belang kan zijn.

De Ontwerp RI&E is het fundament van het IVP, of andersom: het IVP is de uitwerking van de Ontwerp RI&E;

Dit IVP is een coördinatie document dat zal worden aangepast indien wijzigingen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor de tabel “versiebeheer” in de colofon. Voorbeeld: in het IVP voor een vijfjarig onderhoudscontract kan bij de voorbereiding nog niet worden voorzien welke partijen in het vijfde jaar ingeschakeld gaan worden. Zodra dat wel bekend is, zal het IVP hierop moeten worden aangepast.

Indien volledig ingevuld en correct gebruikt voldoet dit IVP aan de wettelijk vereisten voor een V&G-plan; hierdoor is een separaat V&G-plan niet nodig.Schrijf het IVP bij voorkeur zo dat het ook voor de opdrachtnemer leesbaar en hanteerbaar is, hij moet er tenslotte op voortborduren;

Bedenk: “kan een aannemer hiermee aan de slag?”;

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Beleidsverklaring DG

Met deze beleidsverklaring beloven we dat we ons uiterste best gaan doen om onze maatschappelijke taken zo veilig mogelijk uit te voeren over de volle breedte van ons werkgebied.

Het is onze plicht en onze ambitie om ons land te beschermen tegen hoog water. De gebruikers moeten onze wegen en vaarwegen, oppervlaktewateren en objecten veilig kunnen gebruiken. Ook het werken aan de veiligheid van de omwonenden van ons werkgebied is onze zorg. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen die bij Rijkswaterstaat of in onze opdracht werkt, zijn of haar werk veilig kan doen.

We streven naar een proactief veiligheidsniveau op de veiligheidscultuurladder.

Dit betekent dat we binnen Rijkswaterstaat continu gericht zijn op het voorkomen van veiligheidsrisico’s en incidenten en dat blijven doen.

Dat doen we door actief en effectief samen te werken aan veiligheid en goed af te stemmen. Zowel binnen Rijkswaterstaat als met onze maatschappelijke partners en met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Rijkswaterstaat heeft daarin een voorbeeldfunctie en neemt een voortrekkersrol.

Wij werken daaraan volgens een veiligheidsmanagementsysteem dat erop is gericht de veiligheidssituatie van onze objecten en infrastructuur continu te verbeteren. Over de voortgang en de resultaten daarvan leggen we verantwoording af.

Als het gaat om de arbeidsveiligheid streven we naar nul doden en nul ernstig gewonden. Als anderen werken op onze terreinen, zorgen we ervoor dat ook zij voldoen aan de veiligheidseisen en –normen die we aan onze eigen medewerkers stellen.

Wij kennen de belangrijkste veiligheidsrisico’s op onze netwerken. We werken continu samen aan het beter beheersen ervan en ontwikkelen het leiderschap, de kennis en het vakmanschap dat daarvoor nodig is.

Bovendien investeren we in een open cultuur die erop gericht is samen continu te verbeteren, te leren en elkaar scherp te houden. Een cultuur waarin we open het gesprek aangaan over risico’s, dilemma’s, fouten en onveilig gedrag.

Als het nodig is, spelen we veerkrachtig, daadkrachtig en professioneel in op gevaarlijke situaties en incidenten. We communiceren hier eerlijk, open, tijdig en correct over en werken aan goede voorlichting over de veiligheid op en rond onze netwerken.

Tenslotte analyseren we incidenten om daarvan te leren. Opdat we maatregelen kunnen nemen om die incidenten in het vervolg te voorkomen. Daarmee krijgen we een steeds scherper oog voor nieuwe ontwikkelingen die de veiligheid in ons werkgebied bedreigen.

Januari 2021

Michèle Blom

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Ambitie en doelen

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan een proactieve en integrale aanpak van veiligheidszorg voor:

- Medewerkers en andere betrokkenen;

- Gebruikers van de (vaar)wegen;

- Omwonenden/derden.

Met als streven: nul doden en nul ernstig gewonden.

Rijkswaterstaat bestrijdt ijs vanuit de doelstellingen:

- Het verzekeren van de afvoer van ijs na het invallen van de dooi;

- De bescherming van waterstaatswerken zoals brugpijlers, kaden, oevers en dijken tegen beschadiging;

- Het vanuit het economisch en maatschappelijk belang gaande houden van de scheepvaart op de hoofdvaarwegen;

- Het voorkomen van overstromingen als gevolg van het ontstaan van ijsdammen.

Deze algemene ambitie en projectdoelstellingen zijn door de opdrachtgever en het projectteam voor dit specifieke project vertaald in projectspecifieke veiligheidsdoelen:

- De uitvoering van ijsbreken gebeurt veilig voor personeel, materieel, mede-vaarweggebruikers, infrastructuur en omwonenden/derden;

- Er wordt tijdig begonnen met het breken van ijs en dit wordt herhaald zo vaak als nodig;

- Er wordt efficiënt en doelmatig ijs gebroken.

Beschrijf hier de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

Beperk het aantal ambities en doelstellingen.

Maak deze meetbaar (SMART).

Gedragsregels voor projectmedewerkers

Voor dit project gelden de volgende gedragsregels:

- Ik heb een voorbeeldfunctie.

- Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk.

- Ik zorg voor een veilige werkomgeving.

- Ik stop elke klus die niet veilig voelt.

- Ik meld (bijna)ongevallen altijd via 0800-8002 en bespreek deze.

- Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming (PBM’s).

- Ik stap niet varend over van schip naar schip als er ijs op de vaarweg ligt.

Relevante veiligheidsdomeinen

Voor dit project zijn de volgende aangekruiste veiligheidsdomeinen relevant:

| ☒ Arbeidsveiligheid (altijd relevant) | ☐ Elektrische veiligheid |
| --- | --- |
| ☒ Verkeersveiligheid | ☐ Tunnelveiligheid |
| ☒ Nautische veiligheid | ☐ Constructieve veiligheid |
| ☒ waterveiligheid | ☐ Sociale veiligheid |
| ☒ Externe veiligheid | ☐ Brandveiligheid |
| ☐ Machineveiligheid | ☐ Integrale beveiliging |

De aangekruiste veiligheidsdomeinen worden behandeld in dit IVP. Kruis hierboven de relevante veiligheidsdomeinen aan.

De definities van bovengenoemde veiligheidsdomeinen zijn terug te vinden in Bijlage A.

Het project

Reikwijdte en grenzen project

Omschrijving van het project/bouwwerk

Incidentmanagement Water en Scheepvaart (IMWS) is in de Rijkswaterstaatorganisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RWS-regio’s en de het landelijk organisatieonderdeel Verkeer- en Watermanagement (VWM). IMWS is onder te verdelen in zogeheten incidentdomeinen. Dit zijn:

- Calamiteitenbestrijding van waterverontreinigingen;

- IJsbestrijding vaarwegen;

- Bergingen;

- Watermanagement.

Dit project behelst de nadere invulling van het domein ijsbestrijding met de doelen zoals beschreven in paragraaf 1.2. Hiervoor worden vanuit de markt ijsbrekers gecontracteerd die de ijsbreekwerkzaamheden uitvoeren.

De contracten voor ijsbestrijding (zie paragraaf 2.4) richten zich op het bevaarbaar houden van de vaarroutes en het uitvoeren van konvooivaart binnen het perceel van het contract (en in uitzonderlijke situaties in naburige percelen als ‘burenhulp’), één en ander op aanwijzing van de Opdrachtgever. De contracten IJsbestrijding vaarwegen omvatten het in opdracht van Rijkswaterstaat breken van ijs waarbij (kwaliteits-)eisen gesteld worden aan:

- de in te zetten schepen;

- de organisatie van de Opdrachtnemer en de uitvoeringswijze van het ijsbreken, zodanig dat de Opdrachtnemer in staat is de doelstellingen in de opdracht te garanderen;

- de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer voor de professionele en veilige uitvoering van werkzaamheden, een professionele bedrijfsvoering en beschikbaarheid en inzet van voldoende schepen en gekwalificeerd personeel.

De aansturing in (aanloop naar) de uitvoeringsfase gebeurt door de IJscoördinatoren van de Opdrachtgever. Deze functionarissen bepalen welke fase wordt ingesteld en roept de werkzaamheden af (Mobilisatiefase, Stand-by-fase, IJsbreken en Konvooivaart).

Het ijsbreken bestaat uit de volgende werksoorten:

- Mobilisatiefase. In deze fase moet de opdrachtnemer de ijsbreker(s) binnen 24/48 uur (afhankelijk van perceel) in paraatheid brengen. Dat wil zeggen: ter plaatse in het kavel om stand-by te staan in afwachting van daadwerkelijke inzet.

- Stand-by fase. In deze fase is de ijsbreker aanwezig in het gebied. De opdrachtnemer moet gereed zijn om binnen twee uur ijs kunnen gaan breken met de ijsbreker(s).

- IJsbreken inclusief incidentinzet (dag). De ijsbreker(s) worden ingezet om ijs te breken op de vaarweg. De opdrachtnemer assisteert scheepvaart die in de problemen is geraakt of dreigt te raken. Schepen kunnen meevaren met de ijsbreker(s).

- Konvooivaart. In geval van een vaarverbod voor de scheepvaart mogen schepen alleen nog maar in konvooivaart varen. Meerdere schepen die een ijsdek kunnen breken begeleiden een of meerdere konvooien.

- IJsbreken (nacht). Bij strenge vorst kan het noodzakelijk zijn om ook ’s nachts ijs te breken om te voorkomen dat gedurende de nacht het ijs te dik wordt om overdag te kunnen breken. Er is ‘s nachts geen sprake van scheepvaartbegeleiding of konvooivaart.

Het ijsvrij houden van de sluizen en kunstwerken in het areaal waartoe de kavel van het contract strekt door middel van ijsbreken valt binnen de scope van het contract, het ijsvrij houden van objecten door middel van ijssteken valt buiten de scope van het contract.

Geef een beschrijving van het project (type werk, aard van de activiteiten, aanleiding voor het project, etc)

Locatie van het werk (fysieke grenzen)

De locatie van de werkzaamheden betreft een gedeelte van de waterwegen of objecten op waterwegen genoemd binnen de scope van het contract.

In de basis geldt dat Nederland is opgedeeld in 9 percelen waarvoor ijsbestrijdingscontracten worden aanbesteed:

Dit IVP betreft de zogenaamde laag-intensieve percelen; B1, B2, B3, B5.1, B6 en B7. In sommige percelen is er (in de toekomst) ook de mogelijkheid om belendende waterwegen en havens in beheer van derden te breken. Dit IVP is onverkort van toepassing op de werkzaamheden in deze belendende waterwegen en havens.

Geef hier de locatie van het bouwwerk aan (eventueel aangevuld met een plaatsje). In geval van areaal: geef de areaal grenzen aan.

Betrokken partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht van alle betrokken partijen, die belang hebben bij dit IVP.

Opdrachtgever

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Naam | Jorrit Nieuwenhuis |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | 3526 LA Utrecht |
| Telefoonnummer | 06 – 27 06 15 46 |
| Emailadres | Jorrit.nieuwenhuis@rws.nl |

Opdrachtnemer(s) 
Vermeld hier de gegevens van de (hoofd)contractant

| Organisatie | Naam |
| --- | --- |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Geef hier een overzicht van de overige actief bij het project betrokken/aanwezige ondernemingen, inclusief ingenieursbureau,  onderaannemers en zelfstandigen, andere RWS-projecten, RWS-beheerders. Geen stakeholders.

Coördinator Ontwerpfase, V&G-coördinator en Coördinator Uitvoeringsfase

Coördinator Ontwerpfase, namens de opdrachtgever

De coördinator voor de ontwerpfase en de V&G-coördinator zijn 2 verschillende functionarissen. De rol van de coördinator voor de ontwerpfase, zoals expliciet benoemd wordt in het arbobesluit, wordt in principe (vanaf 01-05-2023 altijd) door de Technische Manager ingevuld. Tot 01-05-2023 kan een keuze worden gemaakt tussen TM en V&G-coördinator. De V&G-coördinator, die vanuit de veiligheidspool wordt gefaciliteerd, ondersteunt de coördinator voor de ontwerpfase tijdens het project. Als er geen TM aangewezen kan worden als coördinator ontwerpfase en dus gekozen wordt voor een V&G-coördinator dan dient dit vooraf afgestemd te worden met PFM en afdelingshoofd Veiligheidspool.

| Coördinator Ontwerpfase (opdrachtgever) |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Rijkswaterstaat |
| Naam | Karel Buizer |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | 3526 LA Utrecht |
| Telefoonnummer | 06 – 11 16 93 45 |
| Emailadres | Karel.buizer@rws.nl |

V&G-Coördinator Opdrachtgever

Zie ook opmerking bij 2.3.1

| V&G-Coördinator Opdrachtgever (a.i.) |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Rijkswaterstaat |
| Naam | Erik de Paauw |
| Bezoekadres | Poelendaelesingel 18 |
| Postcode en Plaats | 4335 JA Middelburg |
| Telefoonnummer | 06 – 22 55 65 23 |
| Emailadres | Erik.de.paauw@rws.nl |

Coördinator Uitvoeringsfase, namens de OpdrachtnemerDe Opdrachtnemer heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om de Coördinator Uitvoeringfase aan te stellen. Als Rijkswaterstaat moeten wij er op toezien dat diegene is aangesteld alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan. De naam van de Coördinator Uitvoeringsfase zal dus op moment van gunning nog niet bekend zijn maar dient wel voor start van de werkzaamheden te zijn ingevuld.

De coördinatie plicht geldt voor het hele bouwwerk: in het geval er meerdere projecten/partijen werkzaam zijn op hetzelfde bouwwerk/areaal dient dit IVP inzage te geven hoe aan de coördinatie tussen deze projecten, en de aanverwante werkzaamheden, invulling wordt gegeven.

| Coördinator Uitvoeringsfase (opdrachtnemer) |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Naam |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Verdeling van overige taken en verantwoordelijkheden

De coördinatoren ontwerp- en uitvoeringsfase hebben wettelijk vastgestelde taken. Via het contract zijn de taken behorende bij de coördinatie met betrekking tot de projectwerkzaamheden aan de Opdrachtnemer gedelegeerd. Het door de Opdrachtgever opgestelde V&G-plan in de ontwerpfase, bestaande uit dit Integraal Veiligheids Plan (IVP) en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), wordt bij gunning besproken met de Opdrachtnemer waarbij deze formeel wordt overgedragen aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer wordt geacht de veiligheidsdocumenten IVP en RI&E aan te vullen met eventuele projectspecifieke elementen en overige veiligheidsaspecten die zij van belang acht en ter acceptatie aan te leveren aan de Opdrachtgever.

Gedurende de uitvoeringsfase is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het jaarlijks actualiseren en aanbieden van het V&G-plan aan de Opdrachtgever, veiligheidsrisico’s te beheersen volgens het contract, dan wel op te lossen gedurende de uitvoeringsfase.

De centrale inrichting van de ijsorganisatie is bij Rijkswaterstaat belegd bij de Landelijke Coördinatie IJsbestrijding (LCIJ). Deze commissie beheert het Handboek Ijsbestrijding van Rijkswaterstaat waarin de ijsbreekorganisatie en (interne) procedures van Rijkswaterstaat in besproken staan.

De  IJscoördinatoren zijn door de Opdrachtgever aangestelde functionarissen die bevoegd zijn tot het afroepen van werkzaamheden. Zij zijn tijdens de uitvoeringsfase van het contract het centrale aanspreekpunt voor de Opdrachtnemer en vervullen een belangrijke rol t.a.v. interne afstemming en informatievoorziening- en vergaring t.b.v. de projectwerkzaamheden. Het is van belang dat er een samenwerkingsrelatie ontstaat tussen de aangewezen coördinator van de Opdrachtnemer en de ijscoördinatoren van de Opdrachtgever, met o.a. tot doel de identificatie van (areaal-specifieke) risico’s en de afstemming en implementatie van beheersmaatregelen.

Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben beide de verantwoordelijkheid om actief in overleg te treden over veiligheidszaken. Er zijn verschillende overlegmomenten vastgesteld (zie paragrafen 4.2 en 4.3), maar indien nodig kan ook buiten deze momenten te allen tijde in contact getreden worden om veiligheid te bespreken.

Belegging van taken en verantwoordelijkheden binnen het project, voor integrale borging van veiligheid (denk aan alle IPM rolhouders, niet alleen de TM).

Planning van de werkzaamheden

| De werkzaamheden vangen aan bij startdatum van de contracten en gelden voor de ijsseizoenen 2023-2027: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kavel | Startdatum | Einddatum |
| B1 – Traject Volkerak – Belgische grens | 1-11-2023 | 31-10-2027 |
| B2 – Traject Rotterdam – Duitse grens | 1-11-2023 | 31-10-2027 |
| B3 – Amsterdam Rijnkanaal | 1-11-2023 | 31-10-2027 |
| B5.1 – Veerbootroutes Waddenzee | 1-11-2023 | 31-10-2027 |
| B6 – Twentekanalen & Traject Zwolle - Meppel | 1-11-2023 | 31-10-2027 |
| B7 – Kanalen Brabant Limburg & Maas | 1-11-2023 | 31-10-2027 |

Maatregelen

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven waarmee de geïdentificeerde risico’s (bijlage B) worden gemitigeerd (gereduceerd). Hoewel het hele IVP een dynamisch document is, en geactualiseerd wordt zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, geldt dit zeker voor dit hoofdstuk. De verantwoordelijkheid hiervoor berust na gunning bij de uitvoerende partij, de Opdrachtnemer.

Denk bijvoorbeeld aan maatregelen m.b.t.:

- Gezamenlijk calamiteitenplan, met daarin opgenomen concrete afspraken over de communicatielijnen in geval van een calamiteit;

- Hoe om te gaan met de gevaren die voortkomen uit de wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

- Contractuele eisen (e.g. VCA**, melden van incidenten).

Check of alle relevante veiligheidsdomeinen zijn meegenomen.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat en deels door de Opdrachtnemer worden bepaald.

Leg, indien van toepassing, een relatie met een specifieke contracttekst.

Algemeen

Deze paragraaf bevat algemene beheersmaatregelen voor alle activiteiten die voortvloeien uit de scope van het contract, die niet voortkomen uit een specifiek veiligheidsdomein maar dienen te worden ingezet door Opdrachtgever en Opdrachtnemer om de veiligheid te borgen:

- Veiligheid is een vast aspect en borging zal plaats vinden op een wijze zoals opgenomen in het V&G-plan;

- In dit V&G-plan is de instructie en (extra) bescherming van medewerkers m.b.t. veiligheid een belangrijk onderdeel gezien de risico-vergrotende (weers-)omstandigheden waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden;

- Tijdens de uitvoering zal Opdrachtgever, afhankelijk van de praktische mogelijkheden en het afwegen van (en mogelijk introduceren van nieuwe) risico’s, toetsen op veiligheid (laten) uitvoeren;

- Veiligheid wordt altijd als agendapunt bij interne overleggen en overleggen met de Opdrachtgever opgenomen.

Veiligheid wordt onder andere geborgd in het V&G-plan, bestaande uit:

- Integraal veiligheidsplan;

- Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Veiligheidsrisicomanagement, proces en rollen

De kern van veiligheidsmanagement is het veiligheidsrisicomanagement. Dit vindt plaats door middel van een systematische inventarisatie, beoordeling en beheersing van veiligheidsrisico’s. Contract-specifieke risico’s zijn in de ontwerpfase reeds door de Opdrachtgever geïnventariseerd, geanalyseerd en beoordeeld. Dit is een eerste stap in de beheersing van risico’s. Gedurende de gehele contractduur dient de coördinatie op de veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen te worden uitgevoerd. In dit proces hebben zowel de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een rol, waarmee invulling wordt gegevens aan het veiligheidsrisicomanagement:

- Rol opdrachtgever:

Vergewissen van conformiteit met wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, waar de volgende verantwoordelijkheden mee samenhangen:

- Opstellen van het V&G-plan (ontwerpfase);

- inventariseren van veiligheidsrisico’s d.m.v. de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de ontwerpfase;

- overdracht van het V&G-plan aan de Opdrachtnemer na gunning;

- toetsen van veiligheidsrisico’s in het door de Opdrachtnemer aangeboden aanvullingen op de RI&E en de daarop getroffen beheersmaatregelen;

- veiligheid agenderen als onderdeel van de jaarlijkse kick-off;

- uitvoeren van waarnemingstoetsen op gebied van veiligheid tijdens de uitvoeringsfase (indien mogelijk);

- bespreken van veiligheid met de Opdrachtnemer, in ieder geval tijdens de jaarlijkse evaluatie na het ijsseizoen en aanvullend tijdens alle periodieke overleggen (indien deze worden gehouden).

- Rol opdrachtnemer:

- aanvullen van de RI&E en IVP;

- vaststellen van risico reducerende maatregelen;

- afwegen van de voorgestelde beheersmaatregelen tegen de eisen die behoren tot de scope van de werkzaamheden;

- deelnemen aan de jaarlijkse kick-off;

- instrueren/opleiden van het in te zetten personeel m.b.t. algemene en project-specifieke veiligheid;

- instrueren van eventuele opstappers van Opdrachtgever en derden m.b.t. algemene en project-specifieke veiligheid;

- monitoren tijdens de realisatie en werkelijke uitvoering van de gekozen maatregelen die een relatie hebben met veiligheid;

- actueel houden van het IVP en de RI&E;

- periodiek bespreken van veiligheid met de Opdrachtgever;

- voldoen aan de informatie-en meldplichten m.b.t. veiligheid;

Toelichting op de RI&E

Risico-identificatie voor de werkzaamheden waartoe het contract strekt, heeft bij de Opdrachtgever plaats gevonden door middel van een risico-sessie, vertaling naar- en toets op- de uitwerking van de RI&E. Tijdens de sessie zijn risico’s geïdentificeerd en daar waar in de contractfase reeds mogelijk voorzien van voorgestelde beheersmaatregelen en allocatie waar de beheersmaatregelen gezien de informatiepositie en/of inzet het meest passend zijn.

De RI&E contractfase dient als basis voor de door de Opdrachtnemer op te stellen RI&E, die onderdeel dient uit te maken van het V&G-plan van de Opdrachtnemer waarin aantoonbaar moet zijn dat er een relatie is met de door Opdrachtgever geïnventariseerde risico’s waarvoor Opdrachtnemer passende beheersmaatregelen dient te beschrijven en te nemen.

De RI&E is een levend document, wat door de Opdrachtnemer actueel gehouden moet worden. Zie hiervoor de taken en verantwoordelijkheden zoals genoemd in paragraaf 2.3.4 en 3.2.

Toetsing op effectieve beheersing van integrale veiligheidsrisico’s zal plaats vinden in de uitvoeringsfase, bijvoorbeeld door tijdens waarnemingen te verifiëren of de Opdrachtnemer de door hem beschreven beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd. Gezien de verhoogde risico’s van de winterse omstandigheden wordt er op basis van een nadere analyse per situatie  besloten of er op locatie getoetst wordt, waarbij er een afweging wordt gemaakt of de toetsing zelf geen onacceptabele/ongewenste nieuwe risico’s introduceert (bijvoorbeeld aanwezigheid van extra personeel, beschikbaarheid van veilige opstapplaats, conditie van de wegen om naar het schip te komen etc.).

In het gehanteerde format van de RI&E zijn onzekerheden/gevaren gekoppeld aan een van de veiligheidsdomeinen (nader toegelicht in paragraaf 3.4). Sommige gevaren zijn te koppelen aan meerdere veiligheidsdomeinen (bijv. een aanvaring kan gevolgen hebben voor het veiligheidsdomein nautische veiligheid maar eveneens voor het domein arbeidsveiligheid). In het gehanteerde format kan slechts één domein worden ingevuld. Dit laat onverlet dat dus meerdere veiligheidsdomeinen van toepassing kunnen zijn.

Van toepassing zijnde veiligheidsdomeinen

In paragraaf 1.4 zijn voor het contract IJsbestrijding vaarwegen de relevante veiligheidsdomeinen benoemd. Per veiligheidsdomein zijn de volgende aandachtspunten (top risico’s) van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voor deze risico’s dienen in het V&G-plan beheersmaatregelen te worden benoemd. Deze risico’s komen terug in de RI&E:

Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid heeft betrekking op: Het beperken van risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu van mensen als gevolg van werkzaamheden.

Top risico’s i.r.t arbeidsveiligheid zijn:

- Werken op en binnen een functionerend nautisch netwerk;

- Werken op en nabij water;

- Werken onder winterse omstandigheden.

Specifiek:

- Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden IJsbestrijding vaarwegen is het niet toegestaan om varend over te stappen van schip naar schip;

- De (weers-)omstandigheden bemoeilijken hulpverlening aan boord en de bereikbaarheid van het vaartuig.

- Bij passeren van (beweegbare) bruggen, sluizen etc. kunnen ijspegels of brokken ijs aan dek vallen; bij passage dient personeel hier waakzaam voor te zijn.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid: het beperken van risico’s voor personen of objecten vanwege transport over de vaarweg.

Top risico’s i.r.t. Verkeersveiligheid zijn:

- Werken op en binnen een functionerend nautisch netwerk;

- Werken nabij verkeersroute (varend);

Nautische veiligheid

Dit aspect heeft betrekking op het borgen van een veilig gebruik door de professionele en recreatieve vaarweggebruikers.

De werkzaamheden vinden plaats op het bestaande vaarwegennet. De beschikbaarheid van dit netwerk is essentieel voor bereikbaarheid en transport.

Top risico’s i.r.t. nautische veiligheid zijn:

- Aanvaring met objecten tijdens de werkzaamheden;

- Aanvaring schepen onderling tijdens de werkzaamheden;

- Hinder voor reguliere beroepsvaart door onbeheerste ijsgang;

- Stremming van vaarwegen door inzet van onvoldoende/onjuist materieel.

Waterveiligheid

Voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Voor dit contract vinden er voor genoemd veiligheidsdomein waterveiligheid geen werkzaamheden plaats aan de primaire waterkering of andere watermanagementobjecten. Wel kan de bediening hiervan als gevolg van ijsontwikkeling en de mate van succesvol ijsbreken (negatief) worden beïnvloed.

Top risico’s i.r.t. waterveiligheid zijn:

- Extreme ijsgang nabij primaire waterkering;

- Beperking afvoercapaciteit door vormig van ijsdammen bij waterstaatswerken;

- Beschadiging van waterkeringen door opstuwend ijs.

Externe veiligheid

Het beperken van risico’s van personen voor overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval:

- Bij het transport van een gevaarlijke stof via weg, water, spoor en/of leiding;

- Binnen een naburige inrichting (fabriek, opslag e.d.) waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het transport van gevaarlijke stoffen over de vaarweg. Op basis van beschikbare informatie is er bij normaal gebruik, zoals beschreven in de rapportage toetsing realisatiecijfers a/d Risicoplafonds Basisnet uit 2017, niet direct sprake van een risico, echter voor de projectwerkzaamheden is er mogelijk sprake van een toename van risico’s als gevolg van afwijkende transportactiviteiten/intensiteiten op bepaalde routes. Dit als gevolg van:

- Konvooi varen, specifiek met deelnemende schepen met gevaarlijke lading;

- Toename/concentratie van vaartuigen met gevaarlijke stoffen in overnachtingshavens of uitwijkhavens t.g.v. stremming door ijsvorming.

Afspraken

Beschrijf de wederzijdse afspraken die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 3. Denk bijvoorbeeld aan:

- Afspraken over wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is;

- De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats;

- Periodiek afstemmingsoverleg;

- Afspraken met betrekking tot het periodiek actualiseren van de Ontwerp RIE en IVP in samenspraak met alle betrokken partijen;

- Escalatieafspraken;

- Uit te wisselen informatie;

- Afspraken over toe te passen gedragsregels;

- Afspraken over te hanteren algemene veiligheidsregels;

- Organisatie rond incidentregistratie en –afhandeling:

  - Sluit aan bij de standaard (MIR) procedure voor incidentregistratie en –afhandeling”;

  - Meldingen van ongevallen aan iSZW via het online formulier (www.inspectieszw.nl) of telefoonnummer 0800-5151.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

De volgende afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer -welke ook onderdeel uitmaken van de contractvoorwaarden- zijn van belang voor het borgen van veiligheid voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het contract IJsbestrijding vaarwegen:Beschrijf de wederzijdse afspraken die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 3. Denk bijvoorbeeld aan:

4.1			Organisatie

- De Opdrachtnemer informeert de IJscoördinator inzake de actuele/ondervonden toestand van de vaarweg en de verwachte (lokale) effecten van de weersverwachting. Wanneer er sprake is van het in geding komen van de veiligheid onder invloed van de weeromstandigheden en ijstoestand kan in overleg besloten worden de werkzaamheden te onderbreken;

- De Opdrachtnemer stelt een Coördinator aan, die fungeert als de algemene contactpersoon namens de Opdrachtnemer. De Coördinator onderhoudt regelmatige contacten met de Opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden. De Coördinator is degene die vanuit de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de correcte en veilige uitvoering van de werkzaamheden. De Coördinator is gemachtigd om namens de Opdrachtnemer opdrachten aan te nemen en is inhoudelijk op de hoogte van het proces IJsbestrijding vaarwegen en de werkzaamheden;

- De Opdrachtnemer borgt dat binnen zijn organisatie voldoende kennis aanwezig is en blijft met betrekking tot IJsbestrijding vaarwegen en de daarmee gepaard gaande risico’s.

# 4.2	Overleggen met de Opdrachtgever

- Het door de Opdrachtgever opgestelde V&G-plan wordt bij gunning besproken met de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer vult het V&G-plan aan en houdt deze actueel gedurende de termijn van de overeenkomst ten behoeve van de veiligheid van de werkzaamheden waartoe de Overeenkomst strekt;

- Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen voorafgaand aan elk IJsseizoen samen voor een kick-off om het IJsseizoen voor te bespreken en kennis te maken met wederzijdse aanspreekpunten. Vast agendapunt van dit overleg is veiligheid (V&G dossier). Hierbij worden ook projectspecifieke risicoaspecten en beheersmaatregelen t.b.v. de uit te voeren projectwerkzaamheden besproken;

- Indien gedurende het IJsseizoen de Opdrachtnemer daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst heeft uitgevoerd, zal er aan het einde van de IJsperiode door de Opdrachtnemer en Opdrachtgever een projectoverleg/evaluatiebijeenkomst worden georganiseerd. Vast agendapunt van dit overleg zijn veiligheid en incidenten;

- Bij elke bespreking in het kader van de Overeenkomst zorgen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever ervoor dat Veiligheid en Gezondheid wordt geagendeerd. Hierbij komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:

- vastgestelde risico’s en beheersmaatregelen;

- overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;

- veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen;

- overige relevante informatie;

- vereiste aanpassingen/actualisatie van het V&G-plan.

4.3			Informeren en melden

- De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever binnen twee weken na eindigen van ieder ijsperiode per e-mail te informeren over opgetreden veiligheidsincidenten, onveilige situatie’s en/of bijna-ongevallen;

- De Opdrachtnemer dient ernstige ongevallen terstond  te melden bij de Opdrachtgever (zowel telefonisch als per e-mail). Het direct melden is van belang zodat de Opdrachtgever kan besluiten of zij een incidenten onderzoek wil starten. Onderzoek is afhankelijk van de ernst van de situatie en mogelijke gevolgschade.

- De door Opdrachtnemer terstond gemelde incidenten dienen door Opdrachtgever in MIR (intern registratiesysteem RWS) te worden geregistreerd. Het contractteam en IJscoördinator overleggen wie de melding van incidenten die Opdrachtnemer doet in de MIR-applicatie op intranet van RWS te plaatsen. Overige minor incidenten en near-misses die bij de evaluatie worden gemeld worden eventueel (e.e.a. afhankelijk van de ernst en relevantie) later alsnog door de Opdrachtgever in MIR geregistreerd.

- Verantwoording van BTO-keuzen

De BTO (Bouwkundige, Technische en Organisatorische) keuzes voor het ijsbreken zijn hieronder beschreven.

Tijdens de voorbereiding van projecten maakt Rijkswaterstaat allerlei keuzes die mogelijk invloed kunnen hebben op de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase. Als zodanig heeft Rijkswaterstaat direct invloed op de randvoorwaarden voor veilig werken. Denk aan de beschikbare ruimte om te werken, tijdsdruk, hoeveelheid aannemers die tegelijkertijd aan het werk is op één locatie. De Arbowet noemt dit bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes). Bovendien verlangt de Arbowet dat wij als opdrachtgever kunnen verantwoorden waarom we bepaalde keuzes maken, zeker als veiliger alternatieven voorhanden zijn. Een weg dichtgooien is bijvoorbeeld veiliger dan gedeeltelijk open houden.

Als opdrachtgever maken wij met enige regelmaat BTO-keuzes, vaak impliciet of onbewust. Om BTO-keuzes goed op ons netvlies te krijgen, zetten wij een aantal voorbeelden op een rijtje:

- Het uitvoeren van werkzaamheden nabij of op de (vaar)weg bij doorgaande exploitatie

Het stellen van eisen aan de hoge beschikbaarheid van de (vaar)weg voor doorgaande exploitatie in het kader van Minder Hinder verhoogt de kans op aanvaringen en –rijdingen.

- Het uitvoeren van werkzaamheden in een gebied waar gevaarlijke stoffen en materialen aanwezig zijn (bij de realisatie van nieuwe infrastructuur)

De keuze voor een tracé van een nieuwe (vaar)weg waar sprake is van een verontreinigde bodem of niet-gesprongen explosieven introduceert de kans op blootstelling hieraan ten tijde van de realisatie.

- Het stellen van een maximum uitvoeringsduur voor de werkzaamheden

Het opleggen van harde deadlines en boetes bij uitloop van de uitvoeringsduur kan leiden tot grote werkdruk bij werknemers en lange werkdagen, waardoor de kans op ongevallen op de bouwlocatie toeneemt. Dit speelt zeker bij spoedklussen. Het alternatief is om meer tijd beschikbaar te stellen.

- Het combineren van werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode

Het combineren van bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden en maaien in één tijdsperiode lijkt vanuit Minder Hinder bezien positief. Het verhoogt echter ook de kans op aanrijdingen  binnen een krappe werkruimte. Of denk aan een object waar tientallen aannemers tegelijkertijd werkzaam zijn (soms zelfs vanuit verschillende projecten). Hoe drukker de werkplek, des te groter de kans op ongevallen. Het alternatief kan zijn om werkzaamheden na elkaar te laten plaatsvinden.

- Het voorschrijven van technieken, materialen of werkwijzen voor de werkzaamheden

Het stellen van eisen aan de uitvoeringswijze van een project kan de kans verhogen op ongevallen. Elke werkwijze kent risico’s. Door een bepaalde werkwijze voor te schrijven ontnemen we de opdrachtnemer de keus voor een misschien wel een veiliger werkwijze of voor materialen die minder schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een eis om in de nacht te werken, terwijl nachtwerk onveiliger is dan dagwerk.

Vanaf de verkenning of de scopebepaling wordt een project gesteld voor dilemma’s waarbij een BTO-keuze voorligt, bijvoorbeeld werken bij doorgaande exploitatie. In elk project kan de afweging van een dilemma anders uitvallen door de omstandigheden. De consequenties op gebied van veiligheidsrisico’s, kosten, hinder et cetera zijn namelijk steeds anders van omvang en context. Er is dus géén recept voor één bepaalde keuze in een dilemma.

De Arbowet schrijft voor dat een opdrachtgever de BTO-keuzes expliciet moet vastleggen en onderbouwen door middel van onderzoeken en rapporten. Echter, de besluitvorming over BTO-keuzes ligt doorgaans op veel verschillende tafels: RWS-Regio, CIV, VWM, PPO of GPO. Het is aan een projectteam om deze keuzes vast te leggen en te onderbouwen in een IVP. De BTO-keuzes bepalen namelijk belangrijke randvoorwaarden en leiden tot specifieke samenlooprisico’s en objectgebonden risico’s welke in een Ontwerp RIE moeten worden geïnventariseerd en beheerst. Het is dus goed mogelijk dat een projectteam op basis hiervan nog eens scherp moet kijken naar bepaalde BTO-keuzes of andere uitgangspunten. Wellicht moet toch meer tijd worden uitgetrokken voor het project of  moeten werkzaamheden worden verplaatst van de nacht naar de dag. Vervolgens gaat het projectteam hierover weer het gesprek aan met bijvoorbeeld een RWS-regio.

De eventuele onderzoeken en rapporten die de onderbouwing vormen van de BTO-keuzes dienen  als bijlagen of middels referenties te worden toegevoegd aan een IVP. Let wel: referenties moeten ook na oplevering van het project vindbaar en raadpleegbaar blijven!

Opleiding en instructie

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om als onderdeel van het V&G-plan de taak-specifieke werkinstructie te borgen en voorlichting te geven aan de eigen werknemers, onderaannemers, personeel van de Opdrachtgever en bezoekers van locaties/objecten/ijsbrekers.

Minimale eisen die worden gesteld aan een goede voorlichting:

- De voorlichting en instructie afstemmen op de kennis, kunde en taal van de werknemer;

- De voorlichting en instructie in woord en schrift ter beschikking te stellen in een voor de werknemer begrijpelijke taal;

- De voorlichting en instructie afstemmen op de resultaten en beheersmaatregelen zoals beschreven in de RI&E;

- Aantoonbaar te maken dat de voorlichting en instructie heeft plaats gevonden;

- De voorlichting en instructie aanpassen als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven;

- Werknemers jonger dan 18 jaar daarbij extra aandacht geven;

- Werknemers wijzen op een gebruiksaanwijzing van arbeids- of persoonlijke beschermingsmiddelen en toezien op het juiste gebruik ervan.

- Definities

| Algemene definities |  |
| --- | --- |
| Veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico’s die kunnen leiden tot letsel of economische of milieuschade. |
| Integrale veiligheid | Alle veiligheidsdomeinen van een systeem in samenhang beschouwd, gedurende de volledige lifecycle van een object of een netwerkschakel. |
| Risico | Een risico is een onzekere toekomstige gebeurtenis met negatieve consequenties, op het gebied van persoonlijk leed, economische en milieuschade en imagoschade. Onder veiligheidsrisico's worden met name de eerste twee verstaan. Een risico wordt veelal beschreven als product van kans van optreden en gevolg. |
| Beheersen van Risico's | Indien het risico niet kan worden weggenomen dient het op een voor RWS acceptabel niveau te worden gebracht. Acceptabel is een op basis van de risicomatrix afgewogen risico. Het restrisico moet expliciet afgewogen cf kader VM |

| Definities veiligheidsdomeinen |  |
| --- | --- |
| NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  |
| Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken. |
| Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg. |
| Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee. |
| Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste. |
| Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installatie. |
| Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines. |
| Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties. |
| Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels. |
| Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie. |
| Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. |
| Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand. |
| Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |

| Definities binnen Integrale beveiliging |  |
| --- | --- |
| Fysieke beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van fysiek menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Informatiebeveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag in de vorm van indringing in de informatiesystemen (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Bescherming persoonsgegevens | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van onrechtmatig en/of onrechtvaardig gebruik van persoonsgegevens. |

- Ontwerp RI&E

Deze bijlage bevat de concrete risico’s verbonden aan werkzaamheden binnen de projectscope, te weten objectspecifieke risico’s en samenlooprisico’s. Deze vormen de basis voor de maatregelen, afspraken en wijze van toezicht zoals beschreven in dit IVP.

De ontwerp RI&E is te vinden in een aparte bijlage.

- Aandachtspunten IJsbreken & Konvooivaart

Deze bijlage geeft een overzicht van aandachtspunten aan schepen wanneer deze worden ingezet om ijs te breken in de fasen IJsbreken (inclusief incidentinzet) & Konvooivaart.

- Algemeen

Onderstaande lijst aandachtspunten is een beheersmaatregel (kennisdeling) die voortvloeit uit de RI&E ijsbreken.

Het is aan de marktpartij om geschikte schepen te kiezen om in te zetten voor de werkzaamheden, RWS schrijft vanwege de grote diversiteit aan beschikbare schepen (met hun individuele karakteristieken) slechts een beperkte set technische eisen voor. Om toch enige richting en achtergrondinformatie te geven over factoren die van invloed zijn op ijsbreken is onderstaande lijst aandachtspunten opgesteld.

Hierin worden, op basis van ervaringen uit het verleden, een aantal aandachtspunten beschreven voor inzet van een schip als ijsbreker. De aandachtspunten, de daar uit voortvloeiende eventuele risico’s en mogelijke gevolgen zijn de verantwoordelijkheid van de marktpartij en het is de verplichting van de marktpartij hiervan kennis te nemen. Deze punten hebben een raakvlak met de andere beheersmaatregelen in de RI&E, maar zijn daar niet altijd goed in te passen of volledig van toepassing. Om deze kennis toch beschikbaar te stellen aan de Opdrachtnemer zijn ze in deze bijlage van het IVP opgenomen. Dit zijn dus geen voorgeschreven technische eisen.

Onderstaande opsomming is een algemene lijst met aandachtspunten. Afhankelijk van de methode en locatie van ijsbreken zullen sommige aandachtspunten niet van toepassing zijn.

- Aandachtspunten

- Een schip moet voldoende vermogen hebben. Het schip moet niet alleen in staat zijn zichzelf door het ijs voort te bewegen, maar ook in voorkomende gevallen ook genoeg aanvullende vermogen hebben om doorvaartassistentie te verlenen en/of schepen uit een konvooi door het ijs te kunnen slepen.

- Wanneer in een konvooi een ijsbreker onvoldoende breekkracht heeft, kan het gevolg zijn dat de gemiddelde snelheid van konvooivaart (8 tot 10 km/h) niet aangehouden kan worden en/of dat de ijsbreker niet in staat is voor het konvooi uit te blijven varen. Naast dat opdrachtnemer niet voldoet aan de gestelde eis, kan dit leiden tot onveilige situaties.

- Een schip is (mogelijk) niet in staat het ijs op te varen wanneer deze niet de juiste rompvorm heeft. Het schip is dan niet in staat ijs te breken. De boeg kan het beste dusdanig zijn gevormd en voorzien zijn van een oplopende kiel zodat deze op het ijs kan schuiven. Bij voorkeur is de romp rond (eivormig) en relatief breed gebouwd;

- Het is mogelijk dat een schip niet door het ijs heen zakt wanneer deze het ijs opvaart en onvoldoende gewicht heeft (en dus het ijs niet breekt). Het schip kan zich vast varen op het ijs;

- De kans bestaat dat een schip omvalt wanneer deze het ijs op vaart en een te spitse rompvorm heeft;

- De constructie van de scheepsromp dient voldoende robuust te zijn om ijs te breken. De kans bestaat dat de romp lek wordt gevaren op het ijs wanneer deze onvoldoende dikte heeft en/of van te zacht materiaal is gemaakt (aluminium, polyester etc.). Bij voorkeur wordt een stalen schip met verstevigde voorsteven ingezet. Tevens is er een grotere kans op lekslaan van de romp als de afstand tussen de spanten te groot is;

- Veel schepen die worden gebruikt om ijs te breken zijn voorzien van een duwsteven. De kans bestaat dat het duwsteven in het ijs blijft staan als deze niet verwijderd wordt of omdat het schip niet genoeg achterover getrimd wordt;

- De kans is aanwezig dat de inlaat van een open koelwatersysteem verstopt raakt door het ijs, met als gevolg dat de voortstuwing van het schip oververhit raakt;

- De kans bestaat dat de schroef van een schip vast draait in het ijs wanneer deze is voorzien van een tunnel of straalbuis rondom de schroef. Dit is afhankelijk van de soort straalbuis, de diameter van de schroef, de diepte van de schroef en de lengte van het schip. In het ergste geval loopt de voortstuwing van het schip schade op;

- Onder andere de afmetingen en diepgang bepalen of een schip geschikt is om op een vaarweg ingezet te worden voor ijsbreken. De karakteristieken van een vaarweg (klasse, diepte, hoogte van bruggen, formaat sluiskolken) en de aanwezigheid van objecten, jachthavens, woonboten, etc. bepaald of een ijsbreker geschikt is voor zijn beoogde taak;

- In de fase ijsbreken is de marktpartij ook betrokken bij hulpverlening in geval van incidenten (ten gevolge van ijsgang). Hierbij moet gedacht worden aan incidenten als het vastvaren van schepen, voortstuwingsproblemen, roerproblemen, etc. Het is mogelijk dat een ijsbreker niet de juiste assistentie kan verlenen wanneer gewicht, vermogen, capaciteit (slepen en/of duwen conform Certificaat van Onderzoek) niet afgestemd is op de klasse vaarweg en de hieraan gerelateerde afmetingen van schepen waaraan assistentie moet worden verleend;

- Het risico bestaat dat een schip (of schepen) vast komen zitten in het ijs gedurende konvooivaart, of dat door andere omstandigheden (bijvoorbeeld motorproblemen) een schip niet zelfstandig kan blijven varen. Het gevolg is dat betreffende schip (uit het konvooi) op sleep genomen moet worden door één van de begeleidende ijsbrekers, deze ijsbreker kan vervolgens geen ijs meer breken. Daarom wordt geadviseerd om rekening te houden met het aantal ijsbrekers dat een konvooi begeleidt;

- Wanneer een schip conform Communautair Binnenvaartcertificaat mag slepen staat op dit certificaat omschreven wat voor soort sleeptros aanwezig is en tot welke trekkracht deze bestand moet zijn. Uit de praktijk blijkt dat de sterkte van een tros aanzienlijk vermindert als gevolg van winterse invloeden (kou). Tevens wordt er aanzienlijk meer kracht op de sleeptros uitgeoefend vanwege de extra weerstand die de sleep ondervindt als gevolg van het ijs. Er bestaat dan ook een verhoogde kans op het breken van een sleeptros gedurende de uit te voeren werkzaamheden.

- Informatie en aandachtspunten: koud weer

In onderstaande bijlage is ter informatie enige aanvullende informatie opgenomen voor scheepvaart in ijsperiodes. Bron: Platform Zero Incidents, 2023.

Voeg hier de actuele Ontwerp RI&E toe. Een actuele Ontwerp RI&E is de basis, onmisbaar en essentieel voor de taken van de V&G-coördinator(en). Veel beheersmaatregelen zullen door de Opdrachtnemer zelf worden ingevuld. Let wel dat Rijkswaterstaat de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat bij start uitvoering alle risico’s voldoende worde beheerst door maatregelen.

Beschrijf hoe binnen het project de Ontwerp RI&E wordt opgesteld en wordt geactualiseerd. Zie hiervoor de Instructie Ontwerp RI&E (document 5821  in WW/RWS).

De Ontwerp RI&E dient minimaal de volgende risico’s te bevatten:

- De objectrisico’s: risico’s die verbonden aan het werken aan of aanwezig zijn op of nabij de objecten die onder de projectscope vallen. De gangbare objectrisico’s staan beschreven in het Integraal Veiligheid Dossier van het betreffende object. Deze moeten voor de Ontwerp RI&E project specifiek worden gemaakt, op basis van de onder het project uit te voeren activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

  - Aangeven op welke locaties valgevaar is;

  - Aangeven op welke locaties blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitlaatgassen, chemicaliën, asbest, Chroom VI, vervuilde grond) kan plaatsvinden;

  - Aanwezigheid van niet gesprongen explosieven;

  - Locaties met  extra risico voor bedelving, vastraken of vallen;

  - Tekortkomingen of afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, noodhulpmiddelen etc.;

  - werken in beperkte ruimte;

  - Werken onder overdruk;

  - Veiligheid van derden op of naast de bouwplaats, bijvoorbeeld passanten.

- De samenlooprisico’s: specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Denk aan meerdere partijen tegelijk actief naast of boven elkaar, de inrichting van het bouwterrein, doorgaande exploitatie van (vaar)wegen, raakvlakken met andere projecten.

Let wel: risico’s die in de ontwerpfase kunnen worden voorzien dienen ook in de ontwerpfase te worden opgenomen in de Ontwerp

RI&E en te worden gemitigeerd.

De RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten bevat een aanzet van veel voorkomende risico’s. Deze risico’s moeten vòòr opname in de Ontwerp RI&E nog project specifiek worden gemaakt.

dit is van toepassing voor zover deze maatregelen tot op heden nog niet getroffen zijn en voor zover deze vallen binnen de scope van het project

Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het water aan de risicoplafonds Basisnet. Jaar: 2017