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	Directe kosten

	1. Projectmanagement
	€

	2. Eenmalige kosten (ontwerp & hulpgereedschap)

	2.1 Ontwerp
	€

	2.2 Hulpgereedschap
	€

	2.3 Reserve delen
	€

	3. Werkvoorbereiding/begeleiding

	3.1 Werkvoorbereiding/begeleiding
	€

	3.2 Demontage cilinder en cardanbalk
	€

	3.3 Conserveren bevestigingsstoel op schuif
	€

	3.4 Reviseren en conserveren cardanbalk/ lagerstoelen/ lagers
	€

	3.5 Revisie cilinder/ zuigerstang/onderoog
	€

	3.6 Montage gereviseerde cardanbalk en cilinder
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_2]Subtotaal A directe kosten: 
	€

	Indirecte kosten (Geen verdere uitsplitsing)

	Doelstelpost aanbrengen stangdeklagen en vervangen stangafdichtingen *(Bij voorkeur niet opnemen, slechts na overleg met de contactpersoon van afdeling ICG)
	€              1.165.000,00

	Doelstelpost materieel/materiaal/kosten derden/ nader te benoemen werkzaamheden**
	€              1.060.000,00

	Eenmalige uitvoeringskosten
	€            

	Tijdgebonden uitvoeringskosten
	€

	Algemene kosten
	€

	Winst (waaronder een eventuele projectkorting)
	€

	Risico
	€

	Subtotaal B indirecte kosten:
	€

	
	

	Verrekentarieven variabele activiteiten  per rol

	Rol
	Indicatie totaal aantal uren (Q)
	Uurtarief (P)***
	Totale kosten (P X Q)

	Projectmanager
	1.300
	€
	€

	Projectleider
	2.600
	€
	€

	Engineers
	6.240
	€
	€

	Deskundige/specialist
	1.625
	€
	€

	Uitvoerder
	2.600
	€
	€

	Veiligheidskundige
	520
	€
	€

	Werkvoorbereider
	1.300
	€
	€

	Monteur
	4.800
	€
	€

	                           Subtotaal C variabele activiteiten:
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_3]Inschrijvingssom (subtotaal A + subtotaal B+ subtotaal C)
	€



[bookmark: _GoBack]* De tarieven onder de doelstelpost “aanbrengen stangdeklagen en vervangen stangafdichtingen” worden met maximaal 5% AKWR verrekend.

** De tarieven onder de doelstelpost “materieel/materiaal/kosten derden/nader te benoemen werkzaamheden” worden met maximaal 12% AKWR verrekend. Deze doelstelpost is bedoeld voor de uitvoering van variabele werkzaamheden zoals vermeld in paragraaf 2.1.2 van deze aanbestedingsleidraad.

***Uurtarieven zijn inclusief eventueel voor de werkzaamheden in te zetten materialen, inclusief eventuele reis- en verblijfskosten (woonwerkverkeer, dienstreizen etc.), alle eventueel bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, telefoonkosten, etc.) en inclusief Algemene kosten, winst en risico
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