	Leidraad openbare Europese aanbesteding

Landelijk - Gladheidsbestrijding B&O TN 433787






























	Van
	Remco de Weerd

	Kenmerk
	TN 433787

	Versie
	1.0
	Datum
	19-2-2024

	Onderwerp
	Landelijk - Gladheidsbestrijding B&O

	Status
	Definitief


[bookmark: _Toc416763963][bookmark: _Toc115188147]

[image: prorail_roodlogo]

[image: prorail_roodlogo]

2


	
	
	



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Wie is ProRail?	4
1.2	Leeswijzer	4
2	Informatie over de opdracht	5
2.1	Scope	5
2.2	Voorwaarden van de opdracht	5
2.2.1	Wachtkamerregeling	6
3	Aanbestedingsprocedure	7
3.1	Procedure	7
3.2	Planning	7
3.3	Gebruik van TenderNed	7
3.4	Uitwisselen van informatie	8
3.4.1	Algemene inlichtingen	9
3.4.2	Individuele inlichtingen	9
3.5	Contactinformatie	9
3.6	Gestanddoeningstermijn	9
3.7	Uitsluiting van de procedure	10
3.8	Geldigheid inschrijving	10
3.9	Rechtsverwerking	10
3.10	Algemene vragen of opmerkingen	11
3.11	Klachtenmeldpunt ProRail	11
3.12	Beroepsprocedure	11
4	Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	12
4.1	Inleiding	12
4.2	Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)	12
4.2.1	Een zelfstandige inschrijving	12
4.2.2	Inschrijving in combinatie met andere partij(en)	12
4.2.3	Inschrijving met een beroep op draagkracht derden	13
4.2.4	Inschrijving met een gezamenlijke onderneming – zoals vof	14
4.3	Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden	14
4.4	Sanctiepakket Rusland	15
4.4.1	Ongeldigheid	15
4.5	Geschiktheidseisen	15
4.5.1	Eisen aan elke referentie	15
5	Eisen- en criteria voor de opdracht	17
5.1	Algemene beschrijving en doel	17
5.2	Eisen	17
5.2.1	Inschrijvingseisen	17
5.3	Gunningscriterium	17
5.3.1	Subgunningscriterium 1 - Inschrijfsom	18
5.3.2	Subgunningscriterium 2 - CO2-ambitieniveau	18
5.3.3	Subgunningscriterium 3 - Kwaliteit (PvA)	20
6	Beoordelingsproces	23
6.1	Stap 1: Verstrekken Proces Verbaal van Aanbesteding	23
6.2	Stap 2: Controle ingediende stukken en herstel van gebreken	23
6.3	Stap 3: Beoordeling	24
a)	Beoordelen UEA en aanverwante documenten	24
b)	Beoordelen kwaliteitscriteria	24
c)	Beoordeling Prijs	24
d)	Verzoek tot opheldering (VTO)	25
6.4	Stap 4: Bepalen rangorde	25
6.5	Stap 5: Mededeling gunningsbeslissing	25
6.6	Stap 6: Proeve van bekwaamheid	25
7	Na de aanbesteding	26
7.1	Hoe nu verder	26
7.2	Evaluatie	26
8	Bijlagen aanbestedingsleidraad	27



[bookmark: _Hlk123030296][bookmark: _Toc159248356]Inleiding
[bookmark: _Toc416763964][bookmark: _Toc115188148][bookmark: _Toc159248357]Wie is ProRail?
ProRail B.V. (hierna: ProRail) is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6.550 treinen over ruim 7.000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. In 2020 en 2021 liep het spoorgebruik terug door Covid-19. De prognose is dat het spoorgebruik uiteindelijk weer aantrekt en zelfs verder groeit. 
ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de capaciteit op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. Tevens onderhoudt ProRail bestaande infrastructuur zoals spoor, wissels, seinen en overwegen. Zie ook www.prorail.nl. 
ProRail levert een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk houden van Nederland. De bevolking groeit, bedrijvigheid neemt toe en bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen wordt steeds urgenter. Daardoor neemt de vraag naar spoorvervoer als dé duurzame vorm van mobiliteit toe. Om aan die toenemende vraag te kunnen voldoen moeten we de capaciteit van ons al druk bereden netwerk nog verder uitbreiden. Dat kan in de vorm van infrastructuur (bijvoorbeeld meer sporen, langere perrons), nieuwe technieken (bijvoorbeeld zelfsturende technologie, sensortechniek, big data) en slimmer omgaan met logistiek op het spoor. Dit doen we met oog voor het klimaat, veiligheid, economische belangen en rekening houdend met vervoerders, reizigers, omwonenden en andere belanghebbenden. Zo houden we Nederland nu en in de toekomst duurzaam in beweging. Om op de toekomst voorbereid te zijn, geeft ProRail een antwoord op deze ontwikkelingen. Dit doet ProRail door zich te richten op drie ambities:
· ProRail verbindt: meer mobiliteit
· ProRail verbetert: betrouwbaardere mobiliteit
· ProRail verduurzaamt: duurzamere mobiliteit
ProRail besteedt werkzaamheden uit die marktpartijen kunnen uitvoeren. De aandacht van ProRail is gericht op het specificeren, het in concurrentie brengen en het in onderling verband managen van contracten. 
ProRail richt het contracteren op het behalen van kosteneffectieve resultaten. Voor levering van producten en diensten streeft ProRail naar kwaliteit en functionaliteit tegen een reële prijs voor de gehele levensduur en een zo hoog mogelijk rendement op het vlak van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van het spoor. Tot slot beoogt ProRail optimaal gebruik te maken van het innovatieve vermogen van de markt waarbij ProRail een continue verbetering nastreeft.

[bookmark: _Toc86321712][bookmark: _Toc86673109][bookmark: _Toc115188149][bookmark: _Toc159248358]Leeswijzer
Deze aanbestedingsleidraad (hierna: leidraad) beschrijft het verloop van de aanbestedingsprocedure. De leidraad moet gelezen worden in samenhang met de publicatie in TenderNed, om als lezer een volledig overzicht te verkrijgen over (het verloop van) deze aanbestedingsprocedure.
De inhoud van de opdracht staat beschreven in hoofdstuk 2 en de Annex 3 - Programma van Eisen (PvE) Gladheidsbestrijding B&O.
Hoofdstuk 3 gaat in op het verloop van de aanbestedingsprocedure. Eisen aan de inschrijving zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. Het gunningscriterium is beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is het beoordelingsproces uiteengezet, waarna hoofdstuk 7 aangeeft wat er gebeurt na deze aanbesteding.
In hoofdstuk 8 is een lijst met bijlagen bij deze leidraad opgenomen.
[bookmark: _Toc86321713][bookmark: _Toc86673110][bookmark: _Toc115188150][bookmark: _Ref116915901][bookmark: _Toc159248359]Informatie over de opdracht
[bookmark: _Hlk157979107]ProRail heeft behoefte aan dienstverlening met betrekking tot beheer en onderhoud bij het bestrijden van gladheid op de spoorstaven. Het doel van deze aanbesteding is om met één partij een exclusieve raamovereenkomst te sluiten betreffende gladheidsbestrijding hierna te noemen ‘de opdracht’, om invulling te geven aan deze behoefte.

[bookmark: _Toc115188151][bookmark: _Ref116911855][bookmark: _Toc159248360]Scope
Al vele jaren bestrijden ProRail en NS in de herfstperiode samen gladheid als gevolg van bladval door aanvullende correctieve mitigerende maatregelen te treffen. Al bijna 25 jaar wordt het adhesiebevorderende middel Electragel S4 (Sandite) gebruikt. In de speciaal daarvoor ingerichte herfstcampagne (Sandite-campagne) wordt van begin oktober tot medio december dagelijks minimaal één (1) tot maximaal vier (4) keer (vóór/tijdens ochtendspits, vóór/tijdens avondspits) Sandite middels ingebouwde installaties aangebracht op vooraf bepaalde baanvakken (Sandite-omlopen). De frequentie van aanbrengen wordt tijdens de campagne door het Ketenoverleg op het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) bepaald aan de hand van de dagelijkse gladheidsvoorspelling van InfoPlaza (bladvalmail) en de gladheidsmeldingen van machinisten.

Voor het aanbrengen van Sandite wordt gebruik gemaakt van een achttal SprinterLightTrains die in de reguliere dienstregeling van NS rijden. In deze treinstellen (Sandite-SLT’s) is een Sandite-installatie ingebouwd. Voor en na de campagneperiode worden de uitwendige onderdelen van de installatie in- c.q. uitgebouwd. Dit om schade bij gebruik buiten de campagne te voorkomen. Naast de Sandite-SLT’s zijn twee (2) met een Sandite-installatie uitgeruste containers op een containerdraagwagon (containercomposities) beschikbaar als back-up voor baanvakken op zowel Sandite, als niet-Sandite-omlopen.

Deze raamovereenkomst, hierna te noemen Overeenkomst, omvat basisdiensten behorende bij service en onderhoud van containercomposities. Naast basisdiensten maken ook afroepdiensten deel uit van de overeenkomst.
De Overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar en vier (4) maanden met vier (4) keer een optie tot verlenging met één (1) jaar. De maximale looptijd komt hiermee op zeven (7) jaar en vier (4) maanden.

De Overeenkomst kent geen gegarandeerde afname van uren. Op basis van de afname in de afgelopen drie jaren verwacht ProRail gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks een besteding van € 1.000.000,= af te nemen.
Aan deze opgave kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. 
De maximale waarde van de Overeenkomst bedraagt € 10.000.000,=.

[bookmark: _Toc52869183][bookmark: _Toc86321715][bookmark: _Toc86673112][bookmark: _Toc115188152][bookmark: _Toc159248361]Voorwaarden van de opdracht
De concept Raamovereenkomst is te vinden in Bijlage 9. 
Vanwege de omvorming van ProRail tot een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (kortweg “zbo”), neemt ProRail in de te sluiten Overeenkomst een bepaling op. In deze bepaling wordt geregeld dat de rechten en verplichtingen aan de zijde van ProRail uit hoofde van de Overeenkomst onder algemene titel overgaan op het zbo ProRail waarmee de Overeenkomst ongewijzigd van kracht blijft.

[bookmark: _Toc52869184][bookmark: _Toc86321716][bookmark: _Toc86673113][bookmark: _Toc115188153][bookmark: _Toc159248362]Wachtkamerregeling
ProRail sluit met de inschrijver die als nummer twee in rang eindigt de Overeenkomst met daarin aanvullend opgenomen een wachtkamerregeling af. De wachtkamerregeling voorziet erin dat ProRail de Overeenkomst met de inschrijver, die eindigt als tweede in rang, binnen een periode van 17 maanden in werking kan laten treden indien de Overeenkomst met de eerste opdrachtnemer beëindigd of vernietigd wordt of is.
Het bepaalde in artikel 18.3 ARN2016 is van overeenkomstige toepassing op de inschrijver die een inschrijving heeft gedaan die in aanmerking komt voor gunning van de Overeenkomst met wachtkamerregeling. De aanbesteding is niet mislukt indien op grond van dit artikel geen gunning van de Overeenkomst met wachtkamerregeling plaatsvindt, maar wel gunning aan de inschrijver die als eerste in rang is geëindigd.




[bookmark: _Toc115188158][bookmark: _Ref116915891][bookmark: _Toc159248363]Aanbestedingsprocedure
[bookmark: _Toc86321721][bookmark: _Toc86673118][bookmark: _Toc115188159][bookmark: _Toc159248364]Procedure
Op deze Europese aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Deze aanbesteding verloopt volgens de openbare procedure conform artikel 3.33 van de Aanbestedingswet 2012 aangevuld met Deel II van het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016, versie 1 juli 2016 (ARN2016). 
Het ARN2016 is te vinden op: https://www.prorail.nl/samenwerken/leveranciers/documenten.

[bookmark: _Toc34986311][bookmark: _Toc86321722][bookmark: _Toc86673119][bookmark: _Toc115188160][bookmark: _Toc159248365]Planning

	Processtap
	Datum

	Publicatie
	19-02-2024

	Uiterste datum voor indienen van vragen Nota van Inlichtingen 1
	03-03-2024

	Publicatie Nota van Inlichtingen 1
	08-03-2024

	Uiterste termijn van Inschrijving
	19-03-2024; 16.00u

	Gunningsbeslissing
	03-04-2024

	Proeve van bekwaamheid
	25-04-2024

	Gunning
	26-04-2024

	Verwachte ondertekening overeenkomst
	10-05-2024

	Verwachte operationele start overeenkomst
	01-09-2024



De actuele planning is opgenomen in TenderNed. De uiterste termijn van inschrijving geldt als een fatale termijn. Voorts geldt dat na de uiterste datum voor het stellen van vragen ProRail niet gehouden is om eventuele vragen in behandeling te nemen. De overige genoemde termijnen zijn indicatief. Bij tegenstrijdigheden met betrekking tot de planning prevaleert de planning zoals opgenomen in TenderNed.

[bookmark: _Toc86321723][bookmark: _Toc86673120][bookmark: _Toc115188161][bookmark: _Toc159248366]Gebruik van TenderNed
De aanbestedingsprocedure verloopt via TenderNed. Om te kunnen deelnemen aan de aanbesteding dient u te zijn geregistreerd in TenderNed. U heeft een eHerkenningsmiddel – met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 – nodig om een onderneming in TenderNed te registreren. Voor meer informatie zie www.TenderNed.nl en www.Tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen.
· Alle correspondentie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure dient schriftelijk te verlopen via de module ‘Berichten’ in TenderNed (gebruik hiervoor de optie ‘Verstuur een bericht over deze aanbesteding naar ProRail B.V.’). Correspondentie verzonden via een andere weg wordt niet in behandeling genomen. Zie voor het proces van uitwisseling van informatie ook paragraaf 3.4.
· Indien de informatie in TenderNed verschilt van de informatie in deze leidraad met bijbehorende bijlagen, prevaleert de tekst in TenderNed. Aan partijen wordt verzocht om tegenstrijdigheden per ommegaande te melden aan ProRail via de module ‘Berichten’ van TenderNed.
· Aanbestedingsdocumenten verstrekt ProRail uitsluitend digitaal via TenderNed. Indien van een bestand zowel een pdf-versie als een oorspronkelijke (‘native’) -versie is geleverd, prevaleert de pdf-versie boven de oorspronkelijke versie.
· ProRail is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen aanmelden vanwege automatiserings- of netwerkproblemen van de inschrijver.
· In geval TenderNed op het uiterste tijdstip van ontvangst van de inschrijvingen niet toegankelijk is als gevolg van een storing van TenderNed kan ProRail, afhankelijk van de situatie en de gevolgen, besluiten het uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen uit te stellen. ProRail zal in dat geval, zodra dat mogelijk is, het gewijzigde uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen bekendmaken via TenderNed onder ‘Rectificatie’.
Uw inschrijving dient volledig en rechtsgeldig ondertekend vóór de in TenderNed genoemde datum en tijdstip te zijn ingediend via TenderNed. 
Voor het indienen van uw inschrijving gaat u in TenderNed naar “Mijn inschrijving”. 
· Bij het onderdeel “Eisen beantwoorden” dienen de gevraagde stukken met betrekking tot de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen te worden ingediend;
· Bij het onderdeel “Gunningscriteria beantwoorden” dienen onder het tabblad “Criteria” de stukken ten behoeve van de inschrijving te worden ingevuld; 
· Inschrijver dient bij alle criteria het hokje aan te vinken bij “Dit criterium is beantwoord”; 
· Na het doorlopen van de eerste drie punten dient het punt “Inschrijving op de aanbesteding” te worden doorlopen om uw inschrijving in te dienen. 
Let op: wanneer niet alle punten zijn doorlopen is uw inschrijving niet ingediend en kan ProRail deze niet in behandeling nemen!
De kluis in TenderNed sluit automatisch op het in TenderNed genoemde tijdstip; uploaden van documenten/inschrijvingen is daarna niet meer mogelijk. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig uploaden van alle documenten en het tijdig ter beschikking stellen van alle documenten aan ProRail. Een inschrijving die te laat is en/of op een andere wijze dan in deze leidraad voorgeschreven is ingediend wordt niet beoordeeld en wordt als niet ingediend beschouwd. 
In Bijlage 1 is een checklist opgenomen van alle bij inschrijving in te dienen documenten. Voor alle in deze leidraad genoemde, aan te leveren documenten die ondertekend dienen te worden, geldt dat de ondertekenaar van deze documenten bevoegd dient te zijn dit namens de inschrijver/combinant te doen. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid dient te worden aangetoond middels overlegging van een uittreksel uit het handelsregister (zie paragraaf 4.3). Indien de ondertekenaar niet staat geregistreerd als vertegenwoordigingsbevoegde dient een schriftelijke volmacht of een procuratieregeling te worden overgelegd waaruit de bevoegdheid blijkt.  
Alle documenten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze leidraad. Alle documenten dienen in algemeen toegankelijk format (bijvoorbeeld PDF of MS-office) te worden ingediend, tenzij anders aangegeven in de toelichting bij de gunningscriteria. Bestanden dienen op verzoek van ProRail digitaal nagezonden te worden als bewerkbaar bestand. 
Alle documenten dienen een goed leesbare opmaak te hebben.

[bookmark: _Toc86321724][bookmark: _Toc86673121][bookmark: _Toc115188162][bookmark: _Ref116911611][bookmark: _Toc159248367]Uitwisselen van informatie
Een goed en volledig begrip van de aanbestedingsdocumenten is zowel in het belang van ProRail als geïnteresseerde partijen. Voor een goed begrip van de aanbestedingsdocumenten is het van belang dat geïnteresseerde ondernemers zo nodig tijdig vragen stellen over de inhoud hiervan. 
Op de volgende wijzen kan ProRail inlichtingen verstrekken:
· Algemene inlichtingen
· Individuele inlichtingen
In algemene zin en bij tegenstrijdigheden geldt dat meer actuele inlichtingen gaan boven oudere inlichtingen (bijvoorbeeld een latere nota van inlichtingen prevaleert boven een eerdere nota van inlichtingen).

[bookmark: _Toc86321727][bookmark: _Toc86673124][bookmark: _Toc115188164][bookmark: _Ref116911687][bookmark: _Ref141437464][bookmark: _Toc159248368]Algemene inlichtingen
Inschrijvers kunnen schriftelijk vragen stellen over het project, het aanbestedingsdossier en de aanbestedingsprocedure. Vragen dienen helder en eenduidig geformuleerd te worden met een verwijzing naar het onderdeel van het aanbestedingsdossier waarop de vraag betrekking heeft.
Vragen dienen gesteld te worden in het bijgevoegde Excel format (Bijlage 2 - Format voor algemene inlichtingen, één vraag per cel) via de module ‘Berichten’ van TenderNed (hier kunt u uw vragenlijst als bijlage toevoegen) en niet in de vraag- en antwoordmodule van TenderNed. 
De uiterste datum voor het stellen van vragen is vermeld op TenderNed. Hoe eerder u uw vraag stelt, des te sneller kan deze beantwoord worden.
De antwoorden op ontvangen vragen publiceert ProRail geanonimiseerd via één of meerdere nota(’s) van inlichtingen op TenderNed. 

[bookmark: _Toc86321728][bookmark: _Toc86673125][bookmark: _Toc115188165][bookmark: _Ref116911713][bookmark: _Ref141437474][bookmark: _Toc159248369]Individuele inlichtingen
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.50 jo 2.53 Aanbestedingswet 2012 kan een inschrijver verzoeken om inlichtingen individueel te verstrekken, indien openbaarmaking van de informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van desbetreffende inschrijver. 
Het verstrekken van individuele inlichtingen mag echter niet leiden tot een ongeoorloofde kennisvoorsprong, waarmee strijdigheid kan ontstaan met het gelijkheidsbeginsel. In dat geval zal ProRail de inschrijver de keuze bieden om de vraag in te trekken, dan wel algemeen te laten beantwoorden. Ook individuele vragen dienen te worden gesteld via de module “Berichten” van TenderNed (hier kunt u uw vragenlijst als bijlage toevoegen). Individuele vragen dienen gesteld te zijn in het bijgevoegde format (Bijlage 3 – Format voor individuele inlichtingen, één vraag per cel).

[bookmark: _Toc86321729][bookmark: _Toc86673126][bookmark: _Toc115188166][bookmark: _Ref116911742][bookmark: _Ref131576794][bookmark: _Toc159248370]Contactinformatie
Vragen in het kader van deze aanbesteding kunnen uitsluitend via TenderNed worden gesteld en worden via TenderNed beantwoord. Eventueel kan contact op worden genomen met de tendermanager. De tendermanager voor deze aanbesteding is Remco de Weerd, remco.deweerd2@prorail.nl, tel.: 06-21 444 600.
Echter kan enkel correspondentie via TenderNed effect hebben op (het verloop van) deze aanbestedingsprocedure.

[bookmark: _Toc86321731][bookmark: _Toc86673128][bookmark: _Toc115188168][bookmark: _Toc159248371]Gestanddoeningstermijn
Met verwijzing naar artikel 15.1 van het ARN2016 geldt een termijn van 90 dagen.
Indien een partij een klacht indient (zie 3.11), of een kort geding (zie 3.12) aanhangig maakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing, wordt de gestanddoeningstermijn van uw inschrijving (automatisch) verlengd tot het moment dat vier (4) weken zijn verstreken nadat de zienswijze is uitgebracht of in het betreffende kort geding vonnis is gewezen. 
[bookmark: _Toc304905465][bookmark: _Toc304905511][bookmark: _Toc304961988][bookmark: _Toc304962118][bookmark: _Toc304905466][bookmark: _Toc304905512][bookmark: _Toc304961989][bookmark: _Toc304962119][bookmark: _Toc304905467][bookmark: _Toc304905513][bookmark: _Toc304961990][bookmark: _Toc304962120][bookmark: _Toc304905468][bookmark: _Toc304905514][bookmark: _Toc304961991][bookmark: _Toc304962121][bookmark: OLE_LINK2]Ook in het geval het kort geding wordt ingetrokken, geldt de verlenging van de gestanddoeningstermijn tot het moment dat vier (4) weken zijn verstreken nadat het kort geding is ingetrokken.

[bookmark: _Toc86321733][bookmark: _Toc86673130][bookmark: _Toc115188170][bookmark: _Toc159248372]Uitsluiting van de procedure
Indien de inschrijver zich niet conformeert aan de in deze leidraad beschreven werkwijze, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.
Er wordt verder met klem op gewezen dat verklaringen, die achteraf (al dan niet na verificatie) onjuistheden blijken te bevatten, of toezeggingen die niet (kunnen) worden waargemaakt, door ProRail kunnen worden opgevat als valse verklaringen. Dit kan uitsluiting van deze en verdere aanbestedingsprocedure(s) van ProRail tot gevolg hebben.
Uitsluiting kan ook volgen wanneer een inschrijver contacten onderhoudt met ProRail over de onderhavige aanbesteding buiten TenderNed of de Tendermanager (zie paragraaf 3.5) om, of ingeval geconstateerd wordt dat inschrijvers onderling contacten onderhouden over deze aanbesteding.
Het is voor inschrijvers gedurende de procedure (tot aan definitieve gunning) niet toegestaan met derden over het object van de aanbesteding te communiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProRail. Uitzondering hierop vormt het overleg met potentiële onderaannemers of combinanten, voor zover dat in verband met de uitvoering van hun deel relevant is. Ook publicaties worden in dit verband beschouwd als communicatie met derden.

[bookmark: _Toc86321734][bookmark: _Toc86673131][bookmark: _Toc115188171][bookmark: _Toc122439138][bookmark: _Toc122439210][bookmark: _Toc123027212][bookmark: _Toc123119645][bookmark: _Toc159248373]Geldigheid inschrijving
Door in te schrijven stemt inschrijver in met alle bepalingen uit de aankondiging van de opdracht en de aanbestedingsstukken. 
Een inschrijving waaraan voorwaarden zijn verbonden of waarin voorbehouden worden gemaakt, is niet toegestaan en wordt door ProRail ongeldig verklaard.
Het is niet toegestaan om alternatieve aanbiedingen te doen. 

[bookmark: _Toc86321735][bookmark: _Toc86673132][bookmark: _Toc115188172][bookmark: _Toc159248374]Rechtsverwerking
Alle aanbestedingsdocumenten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden in de documenten voorkomen. ProRail verzoekt geïnteresseerde ondernemers om onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden zo spoedig mogelijk te melden. ProRail verwacht een proactieve houding van de geïnteresseerde ondernemers, hetgeen betekent dat eventuele onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk aan ProRail gemeld moeten worden en wel op een zodanig moment dat deze onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden nog gecorrigeerd kunnen worden.
Inschrijvers dienen alle vragen en/of bezwaren in het kader van deze aanbestedingsprocedure tijdig kenbaar te maken met een verzoek om inlichtingen.
Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de inschrijvingen moeten zijn ingediend, kan een geïnteresseerde ondernemer geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten. Derhalve verwerkt een geïnteresseerde ondernemer het recht om na die termijn alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de aanbestedingsdocumenten en wordt een geïnteresseerde ondernemer geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. 
Met het doen van een inschrijving verklaart inschrijver zich onverkort en onvoorwaardelijk akkoord met het aanbestedingsdossier inclusief eventuele aanpassingen naar aanleiding van verstrekte inlichtingen.
Voorts geldt dat partijen conform artikel 18.9 ARN2016 bezwaar kunnen maken tegen de voorlopige gunningsbeslissing. Indien niet binnen de in dat artikel genoemde termijn een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaar meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. ProRail is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

[bookmark: _Toc86321736][bookmark: _Toc86673133][bookmark: _Toc115188173][bookmark: _Toc159248375]Algemene vragen of opmerkingen
Indien u, los van deze aanbesteding, algemene vragen, opmerkingen of klachten heeft over het aanbestedingsbeleid van ProRail, of voorstellen ter verbetering daarvan, kunt u deze richten aan procurement@prorail.nl.

[bookmark: _Toc86321737][bookmark: _Toc86673134][bookmark: _Toc115188174][bookmark: _Toc159248376]Klachtenmeldpunt ProRail
Indien u in het kader van een specifieke aanbestedingsprocedure op enig moment in de procedure klachten of bezwaren heeft, kunt u deze richten aan het door ProRail ingestelde klachtenmeldpunt. De werkwijze is beschreven in de “Klachtenregeling aanbesteden van ProRail”, deze is te vinden op: https://www.prorail.nl/samenwerken/leveranciers/documenten.
Een eventuele klacht dient gemaild te worden naar het klachtenmeldpunt via aanbestedingsklachten@prorail.nl met in cc. naar de Tendermanager (zie 3.5).

[bookmark: _Toc86321738][bookmark: _Toc86673135][bookmark: _Toc115188175][bookmark: _Toc159248377]Beroepsprocedure 
Partijen hebben het recht een beroepsprocedure te starten bij de Rechtbank Midden-Nederland indien zij dit noodzakelijk achten. De beroepsprocedure is beschreven in artikel 21 van het ARN2016.


[bookmark: _Ref138085408][bookmark: _Toc86321739][bookmark: _Toc86673136][bookmark: _Toc115188176][bookmark: _Ref116915830][bookmark: _Toc159248378]Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 
[bookmark: _Toc86321740][bookmark: _Toc86673137][bookmark: _Toc115188177][bookmark: _Toc159248379]Inleiding
Met de toets op geschiktheid beoordeelt ProRail of u, als ondernemer, geschikt bent om de onderhavige opdracht te kunnen uitvoeren. Het is hierbij van belang dat op u geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dat u voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen (minimumeisen). Eventuele eigen wetenschap van ProRail met betrekking tot de inschrijver wordt niet in de beoordeling betrokken. 
U kunt inschrijven als:
1. Een zelfstandige inschrijving (zie paragraaf 4.2.1)
Een inschrijving samen met andere partijen: 
2. In combinatie (zie paragraaf 4.2.2)
3. [bookmark: _Ref136872466]Met beroep op draagkracht derden (zie paragraaf 4.2.3)
4. Een inschrijving als gezamenlijke onderneming – zoals een vof (zie paragraaf 4.2.4)

[bookmark: _Toc159248380]Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
[bookmark: _Ref136872511][bookmark: _Toc159248381]Een zelfstandige inschrijving
De antwoorden in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de ingediende bewijzen dienen er toe te toetsen of er op de inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dat u als inschrijver geschikt bent voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Bij de inschrijving in TenderNed dient het UEA door de inschrijver te worden ingevuld, ondertekend en geüpload bij de eis ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)’. 
Bewijsstuk bij Eis 1 in TenderNed (direct bij inschrijving):
· Ingevuld en ondertekend UEA conform Bijlage 4.
Bewijsstukken bij Eis 2 in TenderNed (direct bij inschrijving): 
· De gevraagde bewijsstukken voor de uitsluitingsgronden. Dit betreffen de uitsluitingsgronden in paragraaf 4.3 en 4.4.

[bookmark: _Ref138085650][bookmark: _Toc159248382]Inschrijving in combinatie met andere partij(en)
Een ondernemer die in combinatie met (een) andere ondernemer(s) - waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden - deelneemt aan een aanbestedingsprocedure, moet zowel zijn eigen UEA, alsook het afzonderlijke UEA van de combinant indienen met daarin ingevuld de gevraagde gegevens in de delen II tot en met VI. Als er meerdere combinanten zijn, moet voor elke combinant een afzonderlijke UEA worden ingediend.  
Aangezien er sprake is van een inschrijving in een combinatie dienen, naast het UEA, alle voor de betreffende situatie van toepassing zijnde documenten (verklaring(en)/overeenkomst(en)), zoals vermeld in het ARN2016 artikel 10[footnoteRef:2] door de inschrijver als bewijs ingediend te worden. [2:  Combinaties of consortiums, joint ventures etc.] 

Bewijsstukken bij Eis 1 in TenderNed (direct bij inschrijving)
1. Van alle combinanten een ingevulde en ondertekende UEA conform bijlage 4. Let hierbij op dat:
· in elk UEA onder deel IIA, op pagina 3 van het UEA onder ‘wijze van deelneming’ de optie ’ja’ aangevinkt dient te worden; 
· tevens dient op elk UEA de rol van de ondernemer binnen de combinatie alsmede de identiteit van de andere combinant(en) (bedrijfsnaam) te worden vermeld. 
2. Van de combinanten samen:
· Een ingevulde en ondertekende Combinatieovereenkomst (Bijlage 6) waarin de combinanten: 
· Een organisatieschema en werkverdeling opnemen waaruit ten minste blijkt welke onderneming voor welke werkzaamheden verantwoordelijk is en een verklaring, dat indien de opdracht wordt verkregen, de in de combinatieovereenkomst opgenomen werkverdeling daadwerkelijk zal worden nageleefd (artikel 10.2 ARN2016); en
· verklaren de gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden indien de opdracht mocht worden verkregen (artikel 10.4 ARN2016).
Bewijsstukken bij Eis 2 in TenderNed (direct bij inschrijving, van iedere afzonderlijke combinant): 
· De gevraagde bewijsstukken voor de uitsluitingsgronden (zie artikel 10.3 ARN2016 en UEA deel III). Dit betreffen de uitsluitingsgronden in paragraaf 4.3 en 4.4.

[bookmark: _Ref136872490][bookmark: _Toc159248383]Inschrijving met een beroep op draagkracht derden
Een ondernemer die zelfstandig of in combinatie deelneemt en zich beroept op de draagkracht van één of meer andere entiteiten (voor technische of beroepsbekwaamheid en/of financiële en economische draagkracht), moet zijn eigen UEA samen met het UEA van de derde op wiens draagkracht hij een beroep doet, samen met de relevante informatie, indienen. Als er meerdere derden zijn moet voor elke derde een afzonderlijke UEA worden ingediend. 
Daar waar er sprake is van een inschrijving met een beroep op de draagkracht van derden dienen, naast het UEA, alle voor de betreffende situatie van toepassing zijnde documenten (verklaring(en)/overeenkomst(en)), zoals vermeld in het ARN2016 artikel 11 door de inschrijver als bewijs ingediend te worden.
Bewijsstukken bij Eis 1 in TenderNed (direct bij inschrijving)
1.  Alle ingevulde en ondertekende UEA’s conform Bijlage 4. Let hierbij op dat:
· de hoofdaannemer (en eventueel de combinant) dient onder deel IIC op het UEA onder ’informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten’ de optie ‘ja’ aan te vinken. De genomineerde onderaannemer kan daar de optie ‘nee’ aanvinken;
· tevens dient op het UEA van inschrijver de identiteit van de derde (bedrijfsnaam) op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan te worden vermeld. 
2. Een ingevulde en ondertekende verklaring beroep op derden (Bijlage 7) waarin:
· In het geval een beroep wordt gedaan op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een derde:
· de ondernemer verklaart te kunnen beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen; én 
· een organisatieschema invoegt waaruit ten minste blijkt welke onderneming voor welke werkzaamheden verantwoordelijk zal zijn; en 
· een verklaring dat indien de opdracht mocht worden verkregen deze werkverdeling ook zal worden nageleefd (artikel 11.1 jo. 11.2 ARN2016); en/of
· in het geval een beroep wordt gedaan op de financiële en economische draagkracht van een derde, wordt verklaard dat de derde de hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor de uitvoering van de opdracht voor het geval de opdracht aan desbetreffende ondernemer wordt gegund (artikel 11.4 ARN2016).
Bewijsstukken bij Eis 2 in TenderNed (direct bij inschrijving, van zowel de hoofdaannemer als de genomineerde onderopdrachtnemer:) 
· De gevraagde bewijsstukken voor de uitsluitingsgronden. Dit betreffen de uitsluitingsgronden in paragraaf 4.3 en 4.4.

[bookmark: _Ref138085812][bookmark: _Toc159248384]Inschrijving met een gezamenlijke onderneming – zoals vof
Bij een gezamenlijke onderneming – zoals een vof – is het belangrijk om na te gaan of een beroep wordt gedaan op de draagkracht van de separate entiteiten binnen de onderneming. 
Indien Inschrijver een vof (vennootschap onder firma) is en bij haar inschrijving een beroep moet doen op de middelen en/of de bekwaamheid van de afzonderlijke vennoten is sprake van inschrijving met beroep op de draagkracht van andere entiteiten (zie paragraaf 4.2.3) waardoor de inschrijvende vof verplicht is[footnoteRef:3],  de in paragraaf 4.2.3 UEA (inschrijving met beroep op draagkracht van andere entiteiten (natuurlijke personen of rechtspersonen))’ opgesomde procedure te volgen (en de bijbehorende aanvullende documenten in te dienen).  [3:  Mede op grond van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie (HvJEU 10 november 2022 (C-631/21)),] 

Indien de vof de opdracht met uitsluitend eigen personeel en materieel kan uitvoeren, dat wil zeggen met de middelen die haar gezamenlijke vennoten overeenkomstig de vennootschapsovereenkomst aan haar hebben overgedragen en waarover zij vrijelijk kan beschikken, kan de vof ermee volstaan alleen haar eigen UEA en de vennootschapsovereenkomst in te dienen (zie paragraaf 4.2.1). 

[bookmark: _Ref140130831][bookmark: _Toc159248385]Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden
Op deze aanbesteding zijn alle verplichte uitsluitingsgronden en alle facultatieve uitsluitingsgronden zoals benoemd in art. 2.86 en artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Voornoemde uitsluitingsgronden zijn tevens aangevinkt in het UEA.
Bewijsstukken bij Eis 2 in TenderNed (direct bij inschrijving)
1. Gedragsverklaring aanbesteden die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan twee jaar.
Indien u deze nog niet in bezit heeft, bedenk dat de aanvraagprocedure een lange doorlooptijd heeft!
2. Uittreksel van het handelsregister 4.3 dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden;
Uit het Uittreksel moet blijken dat de persoon die het UEA ondertekend hiertoe bevoegd is. Het is in sommige gevallen nodig meerdere Uittreksels aan te leveren om dit aan te tonen.  Indien de ondertekenaar niet staat geregistreerd als vertegenwoordigingsbevoegde dient een schriftelijke volmacht of een procuratieregeling te worden overgelegd waaruit de bevoegdheid blijkt.
3. Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.
Het betreft de bewijsstukken zoals bedoeld in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet 2012.
Buitenlandse bedrijven dienen een gelijkwaardig formulier uit het land waar de inschrijver is gevestigd in te leveren. Ontbreekt dit document dan kan deze vervangen worden door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring. Het buitenlandse bedrijf legt deze verklaring af ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land.

[bookmark: _Toc800286005][bookmark: _Toc108696031][bookmark: _Ref140130868][bookmark: _Toc159248386]Sanctiepakket Rusland
[bookmark: _Hlk106374656]Met het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan Russische partijen gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese Unie gevestigd die door deze partijen gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan heeft ProRail besloten om van Inschrijvers een aanvullende Eigen Verklaring Sanctiepakket Rusland te verlangen, met betrekking tot het verbod op het gunnen van overheidsopdrachten aan Russische partijen. Het (verplichte) model Eigen Verklaring Sanctiepakket Rusland treft u als Bijlage 8 bij de Aanbestedingsleidraad aan. 
Bewijsstukken bij Eis 2 in TenderNed (direct bij inschrijving):
· De Eigen Verklaring Sanctiepakket Rusland dient door de Inschrijver en eventuele combinanten te worden ingediend. Indien gebruik gemaakt wordt van onderaannemers, dien Inschrijver en eventuele combinanten dit te verklaren namens de door hun ingeschakelde onderaannemers. 

[bookmark: _Toc107484832][bookmark: _Toc108001119][bookmark: _Toc195391569][bookmark: _Toc108696035][bookmark: _Toc159248387]Ongeldigheid
Indien uit (een van) de Eigen Verklaring(en) Sanctiepakket Rusland volgt dat het ProRail op grond van Verordening EU/833/2014 welke is gewijzigd bij Verordening EU/2022/576 verboden is om de opdracht aan de betreffende Inschrijver(s) te gunnen, dan word(t)(en) de betreffende Inschrijver(s) uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. Indien (een van) de Eigen Verklaring(en) Sanctiepakket Rusland – ook na de in hoofdstuk 6.2 beschreven herstelprocedure – niet (volledig) wordt aangeleverd, kan ProRail de inschrijving ongeldig verklaren.

[bookmark: _Toc86321749][bookmark: _Toc86673146][bookmark: _Toc115188186][bookmark: _Toc159248388]Geschiktheidseisen
Eis 1: Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring
Inschrijver toont door middel van één referentie aan aantoonbare ervaring te hebben met beheer & onderhoud van installaties in een trein.
De omvang van de opdracht waar de referentie op ziet dient minimaal € 100.000,= exclusief Electra Gel S4 per maand over een periode van minimaal 3 maanden te zijn. De minimum waarde van de referentie van de referentieopdracht dient betrekking te hebben op de feitelijke activiteiten die zijn omschreven in de eis.
Bewijsstuk bij eis 1 in TenderNed (direct bij inschrijving):
1. Verifieerbare referentie(s) (opgave van voltooide of lopende opdracht) conform Bijlage 5, (incl. Tevredenheidsverklaring primaire opdrachtgever).

[bookmark: _Toc159248389]Eisen aan elke referentie
De opdracht waarop de referentie toeziet is maximaal 3 jaar geleden afgerond op het tijdstip van uiterlijke ontvangst van Inschrijving.
[bookmark: _Hlk123024251]De referentie dient te zien op een voltooide opdracht óf lopende opdracht met een minimale verstreken looptijd van 6 maanden op het tijdstip van de uiterlijke ontvangst van Inschrijving. 
Elke referentie dient vergezeld te gaan van een door de primaire opdrachtgever zelf afgegeven (separate) tevredenheidsverklaring die bewijst dat de opdracht naar behoren is of wordt uitgevoerd met betrekking tot het gewenste resultaat; in die verklaring dient het opdrachtbedrag, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld. ProRail kan contact opnemen met de referent (zonder tussenkomst van inschrijver) om de opgegeven referentie te verifiëren.
Onder primaire opdrachtgever wordt verstaan de eerste opdrachtgever in de keten. In geval de betreffende opdracht is uitgevoerd in onderopdrachtneming voldoet een verklaring van de primaire opdrachtgever aan de onderopdrachtnemer als bewijs. Enkel de verklaring van een hoofdopdrachtnemer aan een onderopdrachtnemer, of enkel de verklaring van de primaire opdrachtgever aan de hoofdopdrachtnemer voldoet niet als bewijs. Een samenstel van deze twee verklaringen wordt wel als bewijs geaccepteerd.
Voorbeeld: In geval van aanneming van werk is de hoofdaannemer niet de primaire opdrachtgever; de opdrachtgever van de hoofdaannemer is de primaire opdrachtgever.
NB: Indien referenties worden ingediend, dient de inschrijver aan te geven voor welke geschiktheidseisen de betreffende referenties worden ingediend.
[bookmark: _Toc86321750][bookmark: _Hlk157982631]
Eis 2 - Beroepsbevoegdheid
Bevoegdheid om te mogen werken in een buitendienststelling van ProRail (NVW-gecertificeerd) - of de bereidheid deze te halen.
Bewijsstuk bij eis 2 in TenderNed: Certificaat

[bookmark: _Hlk157982681]Eis 3 - Beroepsbevoegdheid
Bevoegdheid om te mogen werken in een trein van NS (VWAM-gecertificeerd) - of de bereidheid deze te halen. Daarnaast dient u zich te conformeren aan de specifieke voorwaarden voor het gebruik van de dienstvoorzieningen van NS/NedTrain. Zie specifiek-voorwaarden.pdf (ns.nl).
Bewijsstuk bij eis 3 in TenderNed: Certificaat

Eis 4 - Beroepsbevoegdheid
DVP (of gelijkwaardig) - of de bereidheid deze te halen.
Bewijsstuk bij eis 4 in TenderNed: Certificaat

Eis 5 - Beroepsbevoegdheid
VCA (of gelijkwaardig) gecertificeerd.
Bewijsstuk bij eis 5 in TenderNed: Certificaat


[bookmark: _Toc86321752][bookmark: _Toc86673148][bookmark: _Toc115188188][bookmark: _Ref116911988][bookmark: _Toc159248390]Eisen- en criteria voor de opdracht
[bookmark: _Toc10806341][bookmark: _Toc53748053][bookmark: _Toc86321753][bookmark: _Toc86673149][bookmark: _Toc115188189][bookmark: _Toc159248391]Algemene beschrijving en doel
Aan de hand van het gunningscriterium beoordeelt ProRail uw inschrijving voor de onderhavige opdracht. Doel is om te komen tot een rangorde van alle gedane inschrijvingen.
In de Overeenkomst (artikel 10) is een bepaling opgenomen over hoe na gunning wordt omgegaan met de aangeboden prestatie- en kwaliteitsniveaus.

[bookmark: _Toc86321754][bookmark: _Toc86673150][bookmark: _Ref100826920][bookmark: _Ref103077869][bookmark: _Toc115188190][bookmark: _Ref116911822][bookmark: _Toc159248392]Eisen  
[bookmark: _Toc159248393]Inschrijvingseisen 
Partijen moeten bij inschrijving aan inschrijvingseisen voldoen. 
Inschrijvingseis 1: Overeenkomst 
Inschrijver gaat akkoord met de voorwaarden die gesteld zijn in de concept Raamovereenkomst die als bijlage 9 is toegevoegd aan deze leidraad inclusief alle ingevulde formats en de aanpassingen uit de Nota’s van inlichtingen. 
Let op: na de gunning heeft u geen mogelijkheid meer om te onderhandelen over de bepalingen in de Overeenkomst. 
Bewijsstukken: 
· Middels inschrijving verklaart u te voldoen aan deze eis.  
 
Inschrijvingseis 2: Programma van Eisen 
Om voor verdere gunning in aanmerking te kunnen komen dient inschrijver zonder enige vorm van voorbehouden te voldoen aan alle uitgevraagde minimumeisen zoals gespecificeerd in’. Annex 2 - inkoopvoorwaarden / Annex 3 - Programma van Eisen Beheer & Onderhoud inclusief alle bijlagen. 
Bewijsstukken: 
· Middels inschrijving verklaart u te voldoen aan deze eis. 
 
[bookmark: _Toc159248394]Gunningscriterium  
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige aanbieding op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).  
De beste prijs-kwaliteit verhouding wordt als volgt bepaald: 
 
· Inschrijfsom			10% 
· CO2 ambitieniveau		10%
· Plan van Aanpak (PvA)		80%




	Subcriterium
	Maximaal te behalen punten
	Toelichting

	
Inschrijfsom
	
10
	Naar rato (lineair) in de verdeling tussen EUR 800.000 en EUR 1.200.000, waarbij EUR 800.000 een score 10 oplevert en EUR 1.200.000 een score 6.

	CO2-ambitie
	10
	Afhankelijk van de aangeboden trede.

	Plan van Aanpak
	80
	Naar rato van de score t.o.v. van de maximale beoordeling (7). 


 Onderstaand enkele fictieve voorbeelden ter illustratie.

	Inschrijver
	Inschrijfsom
	CO2-ambitie
	Plan van Aanpak
	Eindscore

	
	EUR
	punten
	niveau
	punten
	cijfer
	punten
	

	A
	1.200.000
	6,0
	0
	0,0
	5,0*
	57,1
	63,1

	B
	1.000.000
	8,0
	3
	6,0
	3,5*
	40,0
	54,0

	C
	800.000
	10,0
	5
	10,0
	3,0
	34,3
	54,3


 *  het betreft een rekenkundig gemiddelde over de verschillende subciteria
 
[bookmark: _Toc159248395]Subgunningscriterium 1 - Inschrijfsom 
De inschrijfsom wordt berekend met behulp van de ‘Bijlage 13 - Inschrijfstaat Gladheidsbestrijding B&O’. In de inschrijfstaat wordt uitgegaan van een vaste omvang van de werkzaamheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De exacte omvang zal afhankelijk zijn van de vraag. Aan de door ProRail geprognotiseerde aantallen in de uitvraag kunnen geen rechten ontleend worden.

In te dienen documenten (bij gunningscriterium Prijs, direct bij inschrijving) 
· Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend inschrijvingsformulier conform Bijlage 12. 
· Volledig ingevulde Inschrijfstaat conform het format in Bijlage 13. 
 
Plafondbedrag 
Op het financiële deel (‘inschrijfsom’) van de Aanbieding rust een plafondprijs van € 1.200.000,- (zegge: 1 miljoen tweehonderdduizend euro) exclusief BTW. Dit plafondbedrag mag niet met de inschrijfsom overschreden worden. Wanneer dit wel gebeurt, zal de aanbieding ongeldig verklaard worden op grond van art. 17 lid 1 ARN2016.  
 
[bookmark: _Toc159248396]Subgunningscriterium 2 - CO2-ambitieniveau  
ProRail heeft als ambitie de CO2-emissie te reduceren. Dat kan alleen door en met actieve inzet van opdrachtnemers. ProRail heeft gekozen een kader te hanteren waarbij opdrachtnemers die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gunning. Als inschrijver ervoor kiest om bij te dragen aan de CO2-ambitie van ProRail kan inschrijver op het inschrijvingsformulier kiezen uit vijf CO2-ambitieniveaus. Bij ieder CO2-ambitieniveau hoort een vaste score. Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van inschrijver is, hoe hoger deze score. Indien inschrijver geen keuze maakt op het inschrijvingsformulier, wordt inschrijver geacht te hebben ingeschreven zonder CO2- ambitieniveau. In dat geval wordt de score 0 toegekend.  

Aan het gekozen CO2-ambitieniveau dient invulling te worden gegeven uiterlijk vanaf de datum van opdrachtverstrekking. De opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan Indien de looptijd van de Overeenkomst korter is dan een jaar, dient opdrachtnemer bij oplevering aan te tonen dat ten minste is voldaan aan het aangeboden CO2-ambitieniveau. Het eerste moment waarop dit getoetst zal worden is 12 maanden na opdrachtverstrekking. 
Bij inschrijving dient de inschrijver al op het inschrijvingsformulier aan te geven op welke wijze hij tijdens de uitvoering zal gaan aantonen dat hij aan het door hem gekozen CO2-ambitieniveau en alle onderliggende niveaus voldoet. Dit kan op twee manieren:  

· Door een CO2-bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien is aangeboden in samenwerking met andere partijen (combinatievorming danwel beroep op een derde) dient elke partij een, op dat moment geldig CO2-bewust certificaat ter overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. In het geval van een inschrijving met genomineerde3 onderaannemer(s) geldt dat bij de berekening van de evaluatieprijs wordt uitgegaan van het CO2-bewust certificaat met de laagste trede op de ladder;

· Door project specifieke bewijsstukken te leveren waaruit blijkt dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen die zijn opgenomen in het “BPKV-criterium CO2-Prestatieladder 3.1; bijlage A” Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. De begrippen die gehanteerd worden in dit EMVI-criterium, worden uitgelegd in Handboek CO2-Prestatieladder hoofdstuk 3 en BPKV-criterium CO2-Prestatieladder 3.1, Voor de toepassing van het EMVI-criterium is dit Handboek en BPKV-criterium CO2-Prestatieladder 3.1 maatgevend met betrekking tot de in tabellen gehanteerde begrippen (hoofdstuk 3 van het Handboek) en normen (hoofdstuk 2 van het Handboek)4.  

De bij inschrijving gekozen methode van aantonen geldt voor de gehele looptijd van de Overeenkomst. Het is niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst de wijze van aantonen te wijzigen. 

Bij de tweede methode (project-specifiek bewijsstukken leveren) dient inschrijver reeds op het inschrijvingsformulier aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren en gelden tijdens de uitvoering de volgende voorwaarden:

· Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en 
· Het aangeboden ambitieniveau dient te worden geborgd in het door de opdrachtnemer gebruikte management- of kwaliteitssysteem van het project; en 
· Op basis van het projectdossier en borging in het management- of kwaliteitssysteem van het project laat de opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau; en 
· De opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het laddercertificaat dat correspondeert met het aangeboden ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het laddercertificaat dat correspondeert met het aangeboden ambitieniveau; en 
· De toetsing door de CI vindt binnen één jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks plaats, gedurende de uitvoering van het project; en 
· Indien de opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel project-specifiek te worden geleverd voor het aangeboden ambitieniveau inclusief alle onderliggende niveaus (een gemengde bewijsvoering is niet mogelijk). 

De vijf ambitieniveaus waarop kan worden ingeschreven zijn opgenomen in het handboek CO2-prestatieladder 3.1 (zie: www.co2-prestatieladder.nl/nl/handboek). 

In te dienen documenten bij gunningscriterium CO2 ambitie, direct bij inschrijving) 
1. Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend inschrijvingsformulier conform Bijlage 12  van deze leidraad (direct bij inschrijving in te dienen). 
2. CO2-certificaat(en) (indien beschikbaar). 

Beoordeling 
De CO2-ambitie wordt berekend conform de volgende methodiek. 

	CO2-ambitieniveau: 
	Punten (maximaal 10) 

	Geen:
	0

	Niveau 1:
	2

	Niveau 2:
	4

	Niveau 3:
	6

	Niveau 4:
	8

	Niveau 5:
	10


 
[bookmark: _Toc159248397]Subgunningscriterium 3 - Kwaliteit (PvA) 
Het PvA van inschrijvers wordt beoordeeld op hoe zij aan het behalen van deze doelstelling bijdraagt.  Maximaal te behalen score bedraagt 80 punten.
 
Plan van Aanpak (PvA) 
ProRail ziet dit als een project waarin we vertrouwen willen hebben in de juiste uitvoering en borging. Voor dit project is het van belang dat de te verrichten handelingen goed en volledig uitgevoerd worden. ProRail wil het vertrouwen hebben in het borgen van de werkzaamheden (o.a. inzet personeel), servicevoorwaarden en planning, het borgen van reserveonderdelen en het borgen van aandacht voor het milieu.
 
Het Plan van Aanpak wordt beoordeeld op inzichtelijkheid in de wijze van aanpak, informatie over hoe voldaan wordt aan de gestelde eisen en vragen en de beschrijving van risico's en kansen. Het Plan van Aanpak dient de volgende onderwerpen te behandelen: 
 
Servicevoorwaarden & Planning algemeen:
Hoe verloopt het proces van de dagelijkse servicebeurt incl. de voorbereiding en hoe richt de gegadigde de serviceorganisatie in en welke middelen en materialen worden ingezet voor het uitvoeren van een servicebeurt? 
 
Servicevoorwaarden & Planning 1: 
Het kan gebeuren dat tijdens de herfstcampagne dagelijkse operationele activiteiten anders verlopen dan afgesproken, bijvoorbeeld: 
- een treinstel niet of niet tijdig conform het afgesproken service-schema wordt aangeboden; 
- treinstel per abuis op het verkeerde spoor staat opgesteld; 
- trein wel op het juiste spoor staat, maar op te grote afstand van de overpompinstallatie (Sandite).  
 
Welke acties is gegadigde bereid te ondernemen om te proberen een servicebeurt toch plaats te kunnen laten vinden? 
 
Servicevoorwaarden & Planning 2: 
Hoe wordt continuïteit van de dienstverlening tijdens de herstcampagne geborgd? Het betreft een dagelijkse dienstverlening voor de volledige periode van de campagne (69 dagen - oktober t/m medio december). Denk hierbij o.a. aan de wijze waarop wordt geborgd dat in geval van ziekte vervanging beschikbaar is, waarbij vervangend personeel eveneens over de juiste kwalificaties/opleiding, certificaten en instructies beschikt. Back-up t.b.v. de service. 
 
Milieu 1: 
Gemeenten hebben de mogelijkheid om zero-emissiezones in steden in te stellen. Het merendeel van de servicelocaties liggen naar verwachting in een dergelijke zone. Op welke wijze borgt de gegadigde dat er aan de vereisten kan worden voldaan? 
 
Milieu 2:
Tijdens de servicebeurt dienen ook de leidingen gereinigd te worden. De Sandite die zich hierin bevindt dient omwille van het voorkomen van milieuverontreiniging te worden opgevangen. Op welke wijze geeft gegadigde dit vorm, zodat wordt geborgd dat het ballastbed en/of de trein niet wordt vervuild c.q. vervuild achterblijven? 
 
Reserveonderdelen: 
Omwille van snel kunnen acteren, is er van de cruciale onderdelen reservevoorraad beschikbaar. De herfstcampagne is kort en intens, op welke wijze borgt gegadigde dat gebruikte reserveonderdelen adequaat worden aangevuld. Voor een aantal onderdelen gelden levertijden die langer zijn dan de duur van de campagne. 
 
Het PvA mag maximaal uit zeven (7) pagina’s A4 (lettertype Arial 10 punts, regelafstand 1,0) bestaan (incl. bijlagen excl. voorblad). Indien het voorgeschreven maximaal aantal pagina's wordt overschreden, leidt dit niet tot ongeldigheid van de Inschrijving, maar zal het beoordelingsteam het teveel aan pagina's niet in de beoordeling betrekken. 
 
Beoordeling subgunningscriteria 
De beoordeling van elk kwalitatief subgunningscriterium anders dan subgunningscriteria 1 en 2, wordt uitgevoerd door de beoordelingscommissie bestaande uit vier (4) leden, te weten een projectmanager, contractmanager, projectadviseur en een business consultant. ProRail behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht/onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld: ziekte/ander dienstverband) de samenstelling van de beoordelingscommissie te wijzigen.  

Alle leden beoordelen individueel de ingediende anonieme inschrijvingen en vullen het scoreformulier in voor het bepaalde subcriterium. De score kan per subcriterium variëren in range van 1-3-7 punten. Tijdens de beoordeling van de kwaliteitscriteria blijft de prijsinformatie van inschrijver onbekend bij de leden van de beoordelingscommissie. Zaken of diensten die optioneel worden aangeboden en die geen onderdeel uitmaken van de inschrijving worden niet meegewogen. De individuele beoordelingen worden ingebracht in een plenair overleg van de beoordelingscommissie. Doel van dit overleg is tot consensus te komen over de definitieve beoordeling per subgunningscriterium. Het definitieve eindcijfer per subgunningscriterium wordt gebruikt voor de berekening van de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
 
 De score wordt als volgt toegekend: 
 
	Score 
  
	Motivatie

	
1 
	Slecht: Het plan van aanpak is in zijn geheel niet beantwoord. Indien wel een uitwerking is gegeven aan de gevraagde onderdelen maar deze uitwerking aantoonbaar geen betrekking heeft op de vraagspecificatie en/of het antwoord op het gevraagde in zijn geheel niet beoordeeld kan worden, wordt ook 1 punt toegekend.   

	
3 
	Voldoende: Alle onderdelen van het plan van aanpak worden volledig beantwoord en de beantwoording sluit voldoende aan bij de gevraagde onderdelen en de vraagspecificatie. De beantwoording brengt in aantal of gevolg beperkte nieuwe risico’s voor ProRail met zich mee.   

	
7
	Goed: Alle onderdelen van het plan van aanpak worden volledig beantwoord en de beantwoording sluit goed aan bij de gevraagde onderdelen en de vraagspecificatie. Daarnaast bevat de beantwoording volgens de beoordelingscommissie zodanige toegevoegde waarde dat deze de vraagstelling overtreft. De beantwoording brengt in aantal of gevolg geen of nauwelijks nieuwe risico’s voor ProRail met zich mee.   


 



[bookmark: _Toc86321759][bookmark: _Toc86673155][bookmark: _Toc115188195][bookmark: _Ref116915858][bookmark: _Toc159248398]Beoordelingsproces
Onderstaand een indicatie van de volgorde van beoordelen van de inschrijving. ProRail is gerechtigd om hiervan af te wijken. Nadat de inschrijvingen zijn ontvangen en de kluis in TenderNed is geopend worden de volgende stappen doorlopen:
Stap 1: Verstrekken Proces Verbaal van Aanbesteding
Stap 2: Controle ingediende stukken en herstel van gebreken
Stap 3: Beoordeling
a) UEA en aanverwante documenten
b) Kwaliteitscriteria
c) Prijs
d) Verzoek tot opheldering
Stap 4: Bepalen rangorde
Stap 5: Mededeling gunningsbeslissing

[bookmark: _Toc86321760][bookmark: _Toc86673156][bookmark: _Toc115188196][bookmark: _Ref116911889][bookmark: _Toc159248399]Stap 1: Verstrekken Proces Verbaal van Aanbesteding
Conform artikel 16 lid 1 van het ARN2016 zal na het openen van de kluis in TenderNed een Proces-verbaal van aanbesteding aan de inschrijvers worden verstrekt. Hierop worden geen inschrijfsommen vermeld. 

[bookmark: _Ref141346439][bookmark: _Toc159248400]Stap 2: Controle ingediende stukken en herstel van gebreken
ProRail zal na inschrijving controleren of alle vereiste documenten bij de inschrijving zijn gevoegd en of die documenten aan de gestelde eisen voldoen. Mede op grond van de uitkomst van de toetsing van de bewijsstukken wordt vastgesteld of de inschrijving geldig is of niet.
In onderstaand schema is opgenomen welke gebreken voor herstel in aanmerking komen en welke gebreken niet voor herstel in aanmerking komen. Herstel van gebreken dient binnen 48 uur (weekend- en nationale feestdagen daarin niet meegerekend) na het verzoek van ProRail daartoe plaats te vinden. Indien het gebrek niet door het antwoord is hersteld, wordt inschrijver een nieuwe termijn van 24 uur geboden om alsnog volledig aan het reparatieverzoek te voldoen. Indien ook na deze tweede termijn het gebrek niet door het antwoord is hersteld, verklaart ProRail de inschrijving ongeldig. 
Ten aanzien van gebreken die niet in onderstaand schema zijn opgenomen geldt dat die gebreken conform artikel 17 lid 1 ARN2016 op verzoek van ProRail mogen worden hersteld, mits dit herstel er niet toe leidt dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld.

	 Omschrijving gebrek
	Toelichting

	Het inschrijfformulier ontbreekt of is te laat ingediend
	Niet voor herstel vatbaar

	Het inschrijfformulier is niet (of niet rechtsgeldig) ondertekend 
	Niet voor herstel vatbaar

	Het UEA ontbreekt of is te laat ingediend
	Niet voor herstel vatbaar

	De identiteit van de combinant/derde is niet vermeld op het UEA van inschrijver én het UEA van de combinant/derde niet is ingediend
	Niet voor herstel vatbaar

	Gedragsverklaring Aanbesteden ontbreekt
	Voor herstel vatbaar. 

	Verklaring Belastingdienst ontbreekt
	Voor herstel vatbaar. 

	Uittreksel handelsregister ontbreekt
	Voor herstel vatbaar. 

	Volmacht bij uittreksel handelsregister ontbreekt (ondertekeningsgebrek)
	Voor herstel vatbaar, mits datum op het document is van voor uiterste termijn inschrijving.

	ISO of VCA certificaat ontbreekt
	Voor herstel vatbaar, mits datum op het document is van voor uiterste termijn inschrijving.

	Referentie m.b.t. geschiktheidseis ontbreekt of voldoet niet 
	Voor herstel vatbaar tenzij middels de nieuwe referentie een beroep wordt gedaan op een derde waar nog niet eerder een beroep op is gedaan. 

	Combinatieovereenkomst
	Voor herstel vatbaar, mits datum op het document is van voor uiterste termijn inschrijving.

	Stukken combinatie/onderaanneming: Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid
	Voor herstel vatbaar, mits datum op het document is van voor uiterste termijn inschrijving.

	Stukken combinatie/onderaanneming: Verklaring verdeling
	Voor herstel vatbaar, mits datum op het document is van voor uiterste termijn inschrijving.



[bookmark: _Toc86321762][bookmark: _Toc86673158][bookmark: _Toc115188198][bookmark: _Toc159248401]Stap 3: Beoordeling
a) [bookmark: _Toc159248402]Beoordelen UEA en aanverwante documenten
Het UEA en het inschrijvingsformulier worden getoetst op volledigheid en rechtsgeldige ondertekening. Tevens vindt een inhoudelijke toets plaats van het UEA aan de hand van de gestelde voorschriften, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Zie aanvullend hoofdstuk 4. 
In geval van tegenstrijdigheid tussen het in te dienen certificaat voor bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het CO2-bewust Certificaat, prevaleert de daadwerkelijke score op de ladder op het moment van inschrijving boven het opgegeven niveau op het inschrijvingsformulier.
b) [bookmark: _Toc159248403]Beoordelen kwaliteitscriteria
De ingediende stukken worden beoordeeld op basis van de gunningscriteria zoals vermeld in paragraaf  5.3.3.
c) [bookmark: _Toc159248404]Beoordeling Prijs
[bookmark: _Toc86321765][bookmark: _Toc86673161][bookmark: _Toc115188201]De inschrijfstaat wordt beoordeeld op basis van het gunningscriterium zoals vermeld in paragraaf 5.3.1. Tijdens de beoordeling van de kwaliteitscriteria blijft de prijsinformatie van inschrijver onbekend bij de leden van de beoordelingscommissie. 
d) [bookmark: _Toc159248405]Verzoek tot opheldering (VTO)
Indien ProRail onduidelijkheden aantreft in de inschrijving kan een verzoek tot opheldering (VTO) worden verstuurd aan de inschrijver. De inschrijver dient dit verzoek afdoende, en binnen de in het VTO gestelde termijn, te beantwoorden. 

[bookmark: _Toc159248406]Stap 4: Bepalen rangorde
De rangorde van inschrijvingen wordt bepaald op basis van de behaalde scores ten aanzien van de gunningscriteria zoals beschreven in hoofdstuk 5. Indien na beoordeling twee of meer inschrijvingen gelijk eindigen op de eerste plaats in de rangorde, dan is de inschrijving met de hoogste score ten aanzien van subgunningscriterium 3 ‘Plan van aanpak’ de winnende inschrijving. Als ook ten aanzien van subgunningscriterium 3 ‘Plan van aanpak’ een gelijke score is behaald, dan is de inschrijving met de hoogste score ten aanzien van subgunningscriterium 1 ‘Inschrijfsom’ de winnende inschrijving. Als eveneens ten aanzien van subgunningscriterium 1 ‘Inschrijfsom’ een gelijke score is behaald dan bepaalt een loting de winnende inschrijving. De gelijk geëindigde inschrijvers ontvangen hiervoor een uitnodiging om bij deze loting aanwezig te zijn.

[bookmark: _Toc365631610][bookmark: _Toc86321770][bookmark: _Toc86673166][bookmark: _Toc115188206][bookmark: _Toc48642889][bookmark: _Toc75172239][bookmark: _Toc159248407]Stap 5: Mededeling gunningsbeslissing
Na beoordeling van de inschrijvingen zal ProRail de resultaten daarvan kenbaar maken door middel van het versturen van een voorgenomen gunningsbeslissing. Tegen deze voorgenomen gunningsbeslissing staat conform artikel 18 van ARN2016 bezwaar open bij het Klachtenmeldpunt van ProRail dan wel de mogelijkheid om een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland. 
Indien binnen de vastgestelde termijn geen bezwaar wordt gemaakt, kan ProRail over gaan tot definitieve gunning. ProRail is niet verplicht tot (definitieve) gunning over te gaan. Ter verduidelijking van artikel 2.3 van het ARN2016 geldt dat indien de laatste dag van een in het ARN2016 genoemde termijn op zaterdag of zondag valt, de betreffende termijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag, nationale feestdag, vakantiedag of andere vrije dag is. 

1.1 [bookmark: _Toc159248408]Stap 6: Proeve van bekwaamheid
Indien na voorlopige gunning de bezwaartermijn is verstreken en geen bezwaar is gemaakt, dan wordt de winnende inschrijver op een door opdrachtgever te bepalen datum (zie planning) en locatie uitgenodigd om een Proeve van bekwaamheid te ondergaan. De winnende inschrijver is verplicht de Proeve van bekwaamheid conform de voorwaarden in bijlage 11 van de Aanbestedingsleidraad succesvol af te ronden. 
Indien de winnende inschrijver de Proeve van bekwaamheid niet met succes afrondt, wordt hij uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. ProRail is vervolgens gerechtigd om de Overeenkomst voorlopig te gunnen aan de inschrijver die op de tweede plaats in de rangorde is geëindigd en deze op gelijke wijze de Proeve bekwaamheid te laten ondergaan.

[bookmark: _Toc86321771][bookmark: _Toc86673167][bookmark: _Toc115188207]

[bookmark: _Ref116915867][bookmark: _Toc159248409]Na de aanbesteding
[bookmark: _Toc50471470][bookmark: _Toc67551878][bookmark: _Toc86321772][bookmark: _Toc86673168][bookmark: _Toc115188208][bookmark: _Toc159248410]Hoe nu verder
Wanneer na de voorlopige gunning en de Proeve van bekwaamheid kan worden overgegaan tot gunning van de Overeenkomst, zal ProRail, indien zij tot gunning wenst over te gaan, op basis van de winnende inschrijving de Overeenkomst invullen en aan de winnende inschrijver verstrekken. In overleg met de contactpersoon van deze aanbesteding zal een afspraak gemaakt worden voor ondertekening van de Overeenkomst.
ProRail kan met de inschrijver die op de tweede plaats in de rangorde is geëindigd een 'wachtkamerregeling’ sluiten welke in werking zal treden nadat de Overeenkomst met de eerste opdrachtnemer beëindigd is of vernietigd wordt.

[bookmark: _Toc50471471][bookmark: _Toc67551879][bookmark: _Toc86321773][bookmark: _Toc86673169][bookmark: _Toc115188209][bookmark: _Toc159248411]Evaluatie
ProRail wil graag leren van ervaringen van deelnemende partijen in het kader van een aanbestedingsprocedure. Daarom kan ProRail deze partijen benaderen voor een evaluatie. Met het oog op het verder kunnen verbeteren van haar aanbestedingen, hoopt ProRail op ieders medewerking. Uiteraard kan een Inschrijver ook om een evaluatie verzoeken.
[bookmark: _Toc86321774][bookmark: _Toc86673170][bookmark: _Toc115188210]


[bookmark: _Ref116915875][bookmark: _Toc159248412]Bijlagen aanbestedingsleidraad 
[bookmark: _Toc287360078]Bijlage 1 - Checklist in te dienen documenten
Apart bijgevoegd 
Bijlage 2 - Format voor algemene inlichtingen 
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd
Bijlage 3 - Format voor individuele inlichtingen 
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd
Bijlage 4 - UEA
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd 
Bijlage 5 - Referentieformulier
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd
Bijlage 6 - Combinatieovereenkomst 
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd 
Bijlage 7 - Verklaring beroep op derden 
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd 
Bijlage 8 - Eigen Verklaring Sanctiepakket Rusland
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd 
Bijlage 9 - Concept Raamovereenkomst Gladheidsbestrijding B&O
Apart bijgevoegd
Bijlage 10 - Concept Wachtkamerovereenkomst Gladheidsbestrijding B&O
Apart bijgevoegd
Bijlage 11 - Proeve van bekwaamheid Gladheidsbestrijding B&O
Apart bijgevoegd
Bijlage 12 - Inschrijvingsformulier
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd 
Bijlage 13 - Inschrijfstaat Gladheidsbestrijding B&O
Apart in bewerkbaar format bijgevoegd

Annex 3 - Programma van Eisen Gladheidsbestrijding B&O
Apart bijgevoegd 
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