Veiligheids- en Gezondheidsplan en -dossier

Behorende bij het werk:	Rioolreiniging en -inspectie, en reinigen van gemalen

Besteknummer:	2023-25

Status:	Ontwerp

Opgemaakt:	november 2023

Opgesteld:	Bram Verplak

Opdrachtgever:	Gemeente Capelle aan den IJssel

# projectgegevens

## Omschrijving project:

Het reinigen, inspecteren strengen en inspectieputten. Reinigen van gemalen.

## Ligging van de bouwplaats:

Het uit te voeren werk ligt binnen de gemeente Capelle aan den IJssel.

## Planning en uitvoeringsgegevens:

Geplande aanvangsdatum: 					start werk vanaf maart 2024

Geplande uitvoeringsperiode: 				Minimaal 20 maanden

Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig): 	8

Vermoedelijk maximum aantal (onder)aannemers: 		1

## Namen en adressen van betrokken partijen

### Opdrachtgever/Ontwerpende/Toezicht/Directie voerende partij

naam:	Gemeente Capelle aan den IJssel

bezoekadres:	Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel

postadres:	Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

contactpersoon:	n.t.b.

telefoon:	14 010

e-mail:	n.t.b.@capelleaandenijssel.nl

### Uitvoerende partij

naam:

bezoekadres:

postadres:

contactpersoon:

telefoon:

e-mail:

### V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

naam:

bezoekadres:

postadres:

contactpersoon:

telefoon:

e-mail:

# V&G risico’s

| Omgevingsfactor | Risico/oorzaak | Suggestie voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Verkeerssituatie | R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden | Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken; CROW96B |
| Lawaai en trillingen | R: Gehoorbeschadiging O: Lawaai van machines | Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines |
| Toxische stoffen / milieu | R: Vergiftiging / verstikking O: Vrijkomend rioolgas en rioolslib. Werken met chemicaliën. | Instructies; PBM’s gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheid |
| Hoofdactiviteit | Risico/oorzaak | Suggestie voor maatregelen |
| Riolering | R: Rugklachten O: Gewicht materialen R: Verstikking/vergiftiging O: Werken in bestaande rioolstelsels R: Bedelving O: Losraken van hijslasten R: Vallen in putten en sleuven O: Ontgravingen R: Brand/explosie O: Vrijkomend rioolgas | Machinaal verwerken materialen Ventileren; PBM’s gebruiken; niet alleen werken Goedgekeurd materieel gebruiken; instructie personeel; PBM’s gebruiken Correct(e) afzettingen plaatsen; putten afdekken Metingen uitvoeren; ventileren; riool reinigen |
| Verkeersmaatregelen | R: Aanrijdingsgevaar O: (Doorgaand) verkeer tijdens de werkzaamheden | Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken; CROW96B |

# Overleg v&g plan

| Vergadering | Frequentie | Deelnemers | Notulen door |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 -Startwerkoverleg | 1 x na definitieve gunning | V&G coördinator aannemer Opdrachtgever | V&G coördinator aannemer |
| 2 -Bouwvergadering | 1 week voor uitvoering 1ste strengrenovatie | V&G coördinator Aannemer Opdrachtgever | V&G coördinator aannemer |

Agendapunten

1 – Startwerkoverleg Opdrachtgever-Aannemer:
-  	Concretisering V&G-plan ontwerpfase

- 	Naleving van V&G-plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden

door V&G-coördinator en leidinggevenden van aannemers, rapportage V&G-deskundigen/Arbeidsinspectie)

- 	Eventuele ongevallen en incidenten

- 	Eventuele nieuw ontstane risico’s

- 	Genomen of te nemen maatregelen

- 	Actualiseren V&G-plan
- 	Aanvullen/wijzigen van V&G-dossier

2 – Bouwvergadering

De V&G-coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering

besprokene en neemt zo nodig actie (acties vastgelegd in notulen).