Bijlage 11 ACCEPTATIEPROCEDURE

1.	De wijze van uitvoering van de Acceptatietest zijn vastgelegd in het Projectplan. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Acceptatietest uitgevoerd door Opdrachtgever.

2.	Opdrachtgever mag de Programmatuur installeren op een ongelimiteerd aantal omgevingen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor een adequate Acceptatieomgeving ten behoeve van de Acceptatietest. De kosten voor de Programmatuur zijn inbegrepen in de Vergoedingen.

3.	Direct nadat een Acceptatietest heeft plaatsgevonden, wordt door Partijen een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend waarin de eventuele Gebreken worden vastgelegd en of de betreffende Deliverable of Werkpakket door Opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel afgekeurd. Indien de Deliverable of Werkpakket wordt goedgekeurd geldt de datum van ondertekening van het proces-verbaal als datum van Acceptatie.

4.	Opdrachtnemer zal binnen 10 Werkdagen na de datum van het proces-verbaal de daarin vastgelegde Gebreken voor eigen rekening verhelpen. Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken, die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de resultaten van de Diensten redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Alle kleine Gebreken zullen uiterlijk 3 maanden na Definitieve Acceptatie door Opdrachtnemer worden verholpen.

5.	Indien Opdrachtgever een Deliverable of Werkpakket niet bij de eerste uitvoering van de Acceptatietest heeft goedgekeurd, zal Opdrachtnemer de Gebreken die daarvan de oorzaak zijn zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 Werkdagen na de datum van het proces-verbaal verhelpen en de herstelde Deliverable of Werkpakket opnieuw op de testomgeving installeren, waarna de Acceptatietest uiterlijk binnen tien werkdagen wordt herhaald. In een tweede proces-verbaal wordt vastgelegd of de geconstateerde Gebreken zijn verholpen en of de betreffende Deliverable of Werkpakket alsnog is goedgekeurd.

6.	Indien een Deliverable of Werkpakket na de tweede Acceptatietest opnieuw door Opdrachtgever wordt afgekeurd, is het bepaalde in artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

7.	Indien een Deliverable of Werkpakket na de tweede Acceptatietest opnieuw door Opdrachtgever wordt afgekeurd, is Opdrachtnemer in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval, gerechtigd de Overeenkomst - eventueel voorwaardelijk of gedeeltelijk - door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Opdrachtgever is in geval van een dergelijke ontbinding niet tot enige schadevergoeding gehouden. Opdrachtgever kan in die situatie Opdrachtnemer toestaan de Gebreken alsnog voor diens rekening te laten herstellen, onder

nadere schriftelijk tussen Partijen overeen te komen voorwaarden, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever onder de Overeenkomst.

8.	Indien Opdrachtnemer niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot herstel van Gebreken is Opdrachtgever, onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd deze Gebreken, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op kosten van Opdrachtnemer te (doen) verhelpen. Opdrachtnemer is verplicht hieraan kosteloos alle naar het oordeel van Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen en op eerste verzoek van Opdrachtgever de daarvoor benodigde informatie aan Opdrachtgever te verstrekken, waaronder mede begrepen inzage in de Broncode.

9.	Opdrachtgever is gerechtigd na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer een Deliverable door een derde te laten onderzoeken, alvorens de Deliverable goed te keuren. Opdrachtnemer is verplicht hieraan kosteloos alle naar het oordeel van Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen en op eerste verzoek van Opdrachtgever de daarvoor benodigde informatie aan Opdrachtgever te verstrekken.