Wegens organisatorische redenen schuift de termijn voor het stellen van aanvullende vragen op naar 28 augustus 2023. Daardoor is de sluiting van inschrijftermijn gesteld op 11 september 2023.

De aanbesteding verloopt volgens de planning in onderstaande tabel:

| Fase | (Eind-) datum |
| --- | --- |
| Publicatie opdracht en bestek | 13 februari 2023 |
| Sluitingstermijn vragen eerste Nota van Inlichtingen | 8 maart 2023 10.00 uur |
| Publicatie/verzenden eerste Nota van Inlichtingen | 22 maart 2023 |
| Sluitingstermijn verduidelijkingsvragen | 3 april 2023 10.00 uur |
| Publicatie/verzenden tweede Nota van Inlichtingen | 12 april 2023 |
| Laatste datum stellen aanvullende vragen | 28 augustus 2023 10:00 uur |
| Beantwoording aanvullende vragen | 31 augustus 2023 |
| Sluiting inschrijftermijn | 11 september 2023 10.00 uur |
| Beoordelen ingediende offertes en uitnodiging interview versturen | Week 37-38 |
| Interview | Week 39 |
| Verzenden gunningsbeslissing | 10 oktober 2023 |
| Afloop standstill periode | 30 oktober 2023 |
| Ingangsdatum overeenkomst | 1 november2023 |