Werkproces verwijderen exoten per 4 weken

(onderhoudsperiode)

Het doorlopende proces voor het verwijderen van de exoten per nader te bepalen deelgebied.

De doelstelling is dat de inventarisatie zo snel als mogelijk wordt uitgevoerd om de opdrachtnemer ruim de tijd te geven om de opdracht uit te voeren, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ExotenApp.

Het juist gebruiken van deze ExotenApp is cruciaal voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Deel 1. inventarisatie

7-8 werkdagen (dag 1 t/m 10) inventarisatie.

De Opdrachtgever voert zelf inventarisaties uit voor het vaststellen van groeilocaties van exotische waterplanten.

De vindplaatsen van exotische waterplanten worden door de Opdrachtgever geregistreerd in de ExotenApp.

Deel 2. Opdrachtverlening

1 werkdag (dag 11)

De Opdrachtgever levert in de ExotenApp op trajectniveau aan in welke watergangen exoten verwijderd dienen te worden door de opdrachtnemer.

In de ExotenApp wordt nadere informatie verstrekt met betrekking tot de omvang van de groeilocatie van de exoot (met strekkingen van maximaal 250 meter of veelvoud hiervan per

melding).

Deel 3. Uitvoer en toezicht

+/- 15 werkdagen (dag 12 t/m 30)

De Opdrachtnemer conformeert zich aan deze opdracht en verplicht zich deze opdracht uiterlijk binnen 1 werkdag na opdrachtverlening te hebben gestart.

Tijdens de werkzaamheden houdt de opdrachtgever de voortgang bij in de ExotenApp

De Opdrachtgever houdt gelijktijdig toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden, en controleert of alles volledig is verwijderd.

De Opdrachtgever koppelt via de ExotenApp de goed- of afkeuring binnen 3 werkdagen terug aan de opdrachtnemer.

Bij afkeur van een watergang dient de opdrachtnemer binnen 3 werkdagen de watergang opnieuw op te leveren.

Deel 4. Facturatie

Aan het einde van de werkzaamheden wordt er een termijn opgesteld aan de hand van de door de toezichthouder getekende weekstaten.

De Opdrachtgever (toezichthouder) houdt wekelijks op maandag een werkoverleg met de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van de deelopdracht.

Tijdens dit overleg wordt de termijn van de laatste week besproken en bij akkoord ondertekend.

Ook de planning van komende week wordt besproken, hierbij wordt vastgelegd hoeveel personeel en materieel deze week zal worden ingezet, en welke locatie een hoge prioriteit heeft.