	Datum gereed
	Actie 

	18 april 2023
	Streefdatum beschikbaarstelling 2e Nota van Inlichtingen 

	1 mei 2023 om 12:00 uur
	Sluitingstermijn indiening offerte (inclusief gevraagde stukken)

	1 mei 2023 om 16:00 uur
	Opening kluis

	9 mei 2023
	Evaluatie offertes gereed

	11 mei 2023
	Demonstraties

	23 mei 2023
	Streefdatum Collegebesluit voorlopige gunning

	25 mei 2023
	Streefdatum Bekendmaken gunningsbeslissing

	“Standstill” 
	Gelegenheid tot het stellen van vragen en het indienen van eventuele bezwaren zo spoedig mogelijk na de mededeling van de gunningsbeslissing, maar uiterlijk twintig (20)  kalenderdagen na de datum van de mededeling van de gunningsbeslissing.

	15 juni 2023
	Streefdatum definitieve gunning 

	16 juni 2023
	Informeren alle betrokken partijen

	16 juni 2023
	Beoogde ingangsdatum overeenkomst

	19 juni 2023 *1)
	Intakegesprek afgerond: afspraken over implementatie en planning gereed  

	Uiterlijk 3 juli 2023 *1)
	Projectplan implementatieplan afgerond 

	Uiterlijk 14 juli 2023 *1)
	Systeem staat gereed voor start functionele inrichting  

	Uiterlijk 13 september 2023 *1)
	DPIA afgerond  

	Uiterlijk 10 oktober 2023*1)
	Opleidingen en instructies afgerond  

	Uiterlijk 10 oktober 2023 *1)
	Livegang inclusief gerealiseerde integraties  

	Uiterlijk 10 november 2023 *1)
	Projectevaluatie



Bijlage1 bij 2e nota van inlichtingen



*1) Mits de voorgaande geplande datums zijn gehaald

