## De planning van de aanbestedingsprocedure ziet er als volgt uit:

| Actie | Datum/tijdstip CET |
| --- | --- |
| Aankondiging opdracht op TenderNed | 3 november 2023 |
| Uiterste datum/tijdstip stellen vragen (1e Nota van Inlichtingen) | 1 december 2023, 12.00 uur |
| Publicatie 1e Nota van Inlichtingen | 15 december 2023 |
| Uiterste datum/tijdstip stellen vragen (2e Nota van Inlichtingen) | 22 december 2023, 12.00 uur |
| Publicatie 2e Nota van Inlichtingen | 12 januari 2024 |
| Uiterste datum/tijdstip indienen inschrijvingen | 26 januari 2024, 12.00 uur |
| Opening inschrijvingen | 26 januari 2024, 12.15 uur |
| Beoordeling inclusief Gebruikstest | 29 januari – 12 februari 2024 |
| Voorlopige gunning en opvragen bewijsstukken | 23 februari 2024 |
| Uiterste datum aanleveren van bewijsstukken | 1 maart 2024 |
| Definitieve gunning | 15 maart 2024 |
| Verwachte aanvang werkzaamheden implementatie | 15 mrt – dec 2024 |
| Start nieuwe systeem | 1 jan 2025 |