## 4.2	Planning

De concept planning is enigszins aangepast voor wat betreft het stellen van vragen en bekendmaken 1e en 2e Nota van Inlichtingen. De overige acties blijven zoals eerder vermeld.

| Omschrijving | Tijdstip |
| --- | --- |
| Publicatie aankondiging van de Aanbestedingsleidraad | dinsdag 12 december 2023 |
| Uiterlijke ontvangst van vragen over de leidraad | maandag15 januari 2024 voor 11:00 |
| Bekendmaken 1e Nota van Inlichtingen (1e NvI) | Maandag 22 januari 2024 |
| Uiterlijke ontvangst van vragen over de 1e NvI | donderdag 25 januari 2024 voor 11:00 |
| bekendmaken 2e Nota van Inlichtingen | vrijdag 2 februari 2024 |
| Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen | dinsdag 13 februari 2024 voor 11:00 |
| Kluis openen | dinsdag 13 februari 2024 om 11:00 |
| Bekendmaken voorgenomen gunningsbesluit | woensdag 21 februari 2024 |
| Verstrijken bezwaarmogelijkheden | woensdag 13 maart 2024 |
| Bekendmaken definitieve gunningsbesluit | maandag 18 maart 2024 |

Aan deze data en aanduidingen kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente behoudt zich het recht voor om deze planning te wijzigen.