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Eisen aan de aanbiedingsbegroting: 
• De aanbiedingsbegroting dient een sluitende onderbouwing te zijn van het aangeboden bedrag op het inschrijvingsformulier; 
• De eisen aan de aanbiedingsbegroting gelden voor alle werkzaamheden en leveringen die in hoofd- en/of onderaanneming uitgevoerd (gaan) worden; 
• De aanbiedingsbegroting dient opgedeeld te zijn naar technische vakdisciplines (zoals: baanbouw, betonbouw, beveiliging, bouwkunde, bovenleiding, spoorbouw, staalbouw, tractie-energie, wegenbouw, installaties, kabels en leidingen, et cetera); 
• Tevens dient bij deze aanbiedingsbegroting een kostensoortoverzicht geleverd te worden; 
• Onderdeel van de aanbiedingsbegroting is een totaal verzamelblad waar op duidelijke wijze de totalen weergegeven zijn van de verschillende disciplines en de koepelkosten (e.e.a. sluitend op het totaal bedrag van de inschrijving). Disciplines dienen op dit verzamelblad opgebouwd te zijn uit de totalen van directe kosten en indirecte kosten opgedeeld naar de onderstaande kostenbestanddelen; 
• In de aanbiedingsbegroting dient ten minste onderscheid gemaakt te worden in de volgende kostenbestanddelen:
Directe kosten: 
o Arbeid; 
o Materiaal; 
o Materieel; 
o Ontwerp; 
Indirecte kosten: 
o Eenmalige kosten; 
o Algemene bouwplaats- & uitvoeringskosten; 
o Algemene kosten; 
o Winst en risico; 
Koepelkosten: 
o Kosten voortvloeiend uit procesdeel; 

Stelposten (indien opgenomen in vraagspecificatie): 
o Opnemen bedrag(en) conform vraagspecificatie; 
• Directe kosten dienen nader onderbouwd te zijn in: 
o Te verwerken bouwstoffen met daarbij de hoeveelheden en eenheids- /stuksprijzen voor deze bouwstoffen, waarmee wordt bedoeld de in het Werk te brengen/ te verwijderen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of delen hiervan, grond van allerlei soort en dergelijke gekoppeld aan de betreffende vakdisciplines;
o In te zetten arbeid voor de diverse functionarissen met daarbij de gedifferentieerde uurtarieven en hoeveelheden in uren en normtijden voor d/n/w gekoppeld aan de te verwerken bouwstoffen in chronologische volgorde; 
o In te zetten materieel met daarbij het aantal inzetten, normtijden en de inzettarieven daarvan, gekoppeld aan de te verwerken bouwstoffen en activiteiten in chronologische volgorde; 
o Kosten voor veiligheid ( voor zover) onderdeel van de directe kosten (gedifferentieerd per discipline); 
o De diverse ontwerpwerkzaamheden, onderbouwd in een gedifferentieerde uren en bijbehorende tariefstructuur.( gedifferentieerd per discipline); 
• Indirecte kosten dienen nader onderbouwd te zijn in uren x functionaris(sen) en de overige posten waaruit deze zijn opgebouwd; 
• Koepelkosten dienen nader onderbouwd te zijn naar gedifferentieerde uren x functionaris conform de structuur van het procesdeel van deze uitvraag aangevuld met eventueel extra activiteiten/functionarissen die de opdrachtnemer zinvol acht voor de realisatie van dit werk; 
• Begrotingen dienen te zijn opgesteld met in acht name van de toepasselijke indexeringsregeling.(indien van toepassing); 
• Eventuele stelposten moeten worden opgenomen in de inschrijfsom en dienen als zodanig tevens opgenomen te zijn in de aanbiedingsbegroting. Over deze stelposten mogen binnen de aanbiedingsbegroting geen opslagen berekend worden.
