Kwaliteitsplan

Behoort bij bestek: 	!!!

Projectnummer: 	???

Datum: 		$$-$$-2022

Versie     ##                   				Datum	$$-$$-2022

Voor akkoord aannemer			Voor acceptatie namens de opdrachtgever

VOORWOORD

<korte omschrijving van het project>

In het onderliggende Kwaliteitsplan worden de algemene project specifieke onderdelen voor het betreffende project beschreven, waaronder de (project)organisatie, communicatie en kwaliteit.

Conform artikel artikel 01.13.04 van het bestek bestaat dit kwaliteitsplan uit een gedeelte algemeen en daarnaast een gedeelte specifieker gericht op de verschillende fasen zoals omschreven in het bestek en aangegeven op de planning.

De volgende deelplannen zullen worden toegevoegd:

- Organisatie en personeel;

- Communicatie;

- Uitvoering algemeen;

- Planning;

- Kwaliteit;

- Keuring;

- Veiligheid;

- Verzekering;

- Betalingen.

1.	ORGANISATIE EN PERSONEEL	5

1.1.	Projectbetrokkenen	5

1.1.1.	Opdrachtgever:	5

1.1.2.	Ontwerpende partij	5

1.1.3.	Uitvoerende partij(en):	5

1.1.4.	Coördinator Ontwerpfase	5

1.1.5.	Coördinator Uitvoeringsfase	5

1.1.6.	Directie Uitvoering	5

1.1.7.	Hoofdopdrachtnemer	5

1.2.	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectbetrokkenen	7

1.2.1.	Functieprofiel directie/directeur	7

1.2.2.	Functieprofiel bedrijfsleider	7

1.2.3.	Functieprofiel projectleider	7

1.2.4.	Functieprofiel werkvoorbereider	7

1.2.5.	Functieprofiel calculator	7

1.2.6.	Functieprofiel hoofduitvoerder	8

1.2.7.	Functieprofiel uitvoerder	8

1.2.8.	Functieprofiel projectadministrateur	8

1.2.9.	Functieprofiel KAM-coördinator	8

2.	COMMUNICATIE	9

2.1.	Raakvlakken	9

2.2.	Communicatieplan	9

2.2.1.	Communicatie engineeringfase <Indien van toepassing>	9

2.2.2.	Communicatie uitvoeringfase	9

2.2.3.	Communicatiegegevens onderaannemers	11

3.	UITVOERING ALGEMEEN	12

3.1.	Algemeen	12

3.1.1.	Bemaling	12

3.1.2.	Grondwerken	12

3.1.3.	Rioleringen	12

3.1.4.	Bestratingen	12

3.1.5.	Funderingen	12

3.1.6.	Gesloten verhardingen	12

3.1.7.	Markeringen	12

3.1.8.	Straatmeubilair	12

3.1.9.	Verkeersmaatregelen	12

3.1.10.	Groenvoorzieningen	12

3.2.	Bestaande kabels en leidingen	12

3.3.	Afvalbeheer	12

3.4.	Revisie	12

4.	BOUWSTOFFEN	13

4.1.	Identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen	13

5.	PLANNING	14

5.1.	Algemeen	14

5.2.	Algemeen tijdschema	14

5.3.	Detailplanning	14

5.4.	Onderhoudstermijn	14

6.	KWALITEIT	15

6.1.	Algemeen	15

6.2.	Procedures	15

6.3.	Handhaving kwaliteitsborging	15

6.4.	Documentatie en gegevensbeheer	15

6.5.	Contractwijzigingen	16

6.6.	Kwaliteitsbeheersing van bouwstoffen	16

6.7.	Kwaliteitsborging van onderaannemers	16

6.8.	Afhandeling van afwijkingen	16

6.9.	Corrigerende en preventieve maatregelen	16

7.	KEURING	17

7.1.	Algemeen	17

7.2.	Keuringsplan	17

7.3.	Kwaliteitsregistratie	17

8.	VEILIGHEID	18

9.	VERZEKERING	19

9.1.	Bouwverzekering	19

10.	BETALING	20

10.1.	Betaling	20

11.	BIJLAGEN	21

11.1.	Planning	21

11.2.	Documenten	21

# ORGANISATIE EN PERSONEEL

## Projectbetrokkenen

### Opdrachtgever:

Naam	:

Adres	:

Postcode/woonplaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Email	:

### Ontwerpende partij

Naam	:

Adres	:

Postcode/woonplaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Email	:

### Uitvoerende partij(en):

Naam	:

Adres	:

Postcode/woonplaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Email	:

### Coördinator Ontwerpfase

Naam	:

Adres	:

Postcode/woonplaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Email	:

### Coördinator Uitvoeringsfase

Naam	:

Adres	:

Postcode/woonplaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Email	:

### Directie Uitvoering

Naam	:

Adres	:

Postcode/woonplaats	:

Projectleider	:

Telefoon	:

Email	:

Kwaliteitsmedewerker	:

Telefoon	:

Email	:

### Hoofdopdrachtnemer

Directie	:

Bedrijfsleider	:

Projectleider	:

Werkvoorbereider	:

Calculator	:

Hoofduitvoerder	:

Uitvoerder	:

Projectadministrateur	:

KAM-coördinator	:

## Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectbetrokkenen

(zie ook functieprofielenboek <Naam opdrachtnemer>.)

### Functieprofiel directie/directeur

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

Taken en verantwoordelijkheden

……………………………

Bevoegdheden

### Functieprofiel bedrijfsleider

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

Taken en verantwoordelijkheden

………………………...

Bevoegdheden

### Functieprofiel projectleider

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

.

Taken en verantwoordelijkheden

…………………………………

Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van Arbo en milieu

………………………………..

Bevoegdheden

### Functieprofiel werkvoorbereider

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

Taken en verantwoordelijkheden

……………………………….

Bevoegdheden

### Functieprofiel calculator

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

Taken en verantwoordelijkheden

………………………………………..

Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van Arbo en milieu

……………………………………………

Bevoegdheden

### Functieprofiel hoofduitvoerder

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

Taken en verantwoordelijkheden

…………………….

Bevoegdheden

### Functieprofiel uitvoerder

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

Taken en verantwoordelijkheden

……………………..

Bevoegdheden

### Functieprofiel projectadministrateur

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

Taken en verantwoordelijkheden

……………………..

Bevoegdheden

### Functieprofiel KAM-coördinator

Functie-inhoud, belangrijkste kernactiviteiten

Taken en verantwoordelijkheden

……………………..

Bevoegdheden

# COMMUNICATIE

## Raakvlakken

## Communicatieplan

### Communicatie engineeringfase <Indien van toepassing>

In de engineeringfase wordt er zowel intern als extern overleg gevoerd. De volgende overlegstructuur zal hierbij worden gehanteerd.

Intern overleg:

| Overleg | Frequentie | Deelnemers |
| --- | --- | --- |
| Startoverleg engineering | Na ontvangst opdracht | Projectleider Kwaliteitsmedewerker Specialisten Infra OV/VRS Calculator |
| Ontwerp overleg | 1x per 2 weken of ad hoc indien gewenst | Projectleider Werkvoorbereider(s) Specialisten Infra OV/VRS Adviseur/Constructeur/Uitvoerder Leverancier/Onderaannemer (NB. Deelnemers op afroep, dus niet te allen tijden aanwezig). |

### Communicatie uitvoeringfase

In de uitvoeringfase wordt er zowel intern als extern overleg gevoerd. De volgende overlegstructuur zal hierbij worden gehanteerd.

Intern overleg:

| Overleg | Frequentie | Deelnemers |
| --- | --- | --- |
| Startoverleg uitvoering | Voor start uitvoering | Projectleider Werkvoorbereider(s) Specialisten Infra OV/VRS Uitvoerder |
| Project evaluatie | Na oplevering | Bedrijfsleider Overall-projectmanager Projectleider Werkvoorbereider(s) Specialisten Infra OV/VRS Uitvoerder |

Extern overleg:

| Overleg | Frequentie | Deelnemers |
| --- | --- | --- |
| Werkoverleg | 1x per week tijdens de uitvoeringsperiode of zoveel als nodig | Kwaliteitsmedewerker Op eigen verzoek of uitnodiging ============================ Opdrachtnemer projectleider Uitvoerder Onderaannemers Welke aan het werk zijn of op korte termijn starten met de uitvoering. (NB. Invulling externe deelnemers door partijen zelf). |

Tijdens het wekelijks werkoverleg worden de dagelijkse werkzaamheden doorgenomen en vindt er afstemming op projectniveau plaats. Van het werkoverleg worden afspraken vastgelegd in het dagboek van de uitvoerder. Eveneens worden de gemaakte afspraken vastgelegd in het weekrapport wat wordt verzonden naar de toezichthouder.

Extern overleg:

| Bouwvergadering | 1x per 4 weken, bespreken op detailniveau per discipline of zoveel als nodig | Opdrachtgever Projectleider Kwaliteitsmedewerker ============================ Opdrachtnemer Projectleider Werkvoorbereider(s) Specialisten Infra OV/VRI Uitvoerder (NB. Invulling externe deelnemers door partijen zelf). |
| --- | --- | --- |

De notulen van de bouwvergadering worden door de directie opgesteld en uiterlijk 2 weken na de vergaderdatum verzonden aan alle deelnemers.

Indien er kabel- of leidingen verlegd dienen te worden, wordt dit met de betreffende leidingeigenaren overleg. De gemaakte afspraken tussen de betreffende leidingeigenaar en hoofdopdrachtnemer worden vastgelegd.

Extern overleg:

| Overleg K en L opdrachtnemers | Voor aanvang van desbetreffende opdrachtnemer, daarna 1x per maand of zoveel als nodig | Projectleider Kwaliteitsmedewerker ============================ Nevenaanneming Projectleider Uitvoerder ============================ Opdrachtnemer Projectleider Werkvoorbereider(s) Uitvoerder |
| --- | --- | --- |

De notulen van de vergadering worden door de directie opgesteld en uiterlijk 2 weken na de vergaderdatum verzonden aan alle deelnemers

Extern overleg:

| Overleg onderaannemers | 1 x per week/ indien noodzakelijk Ad Hoc Wordt meestal gecombineerd met Werkoverleg. | Werkvoorbereider(s) Specialisten Infra OV/VRI ============================ Onderaannemer(s) Projectleider(s) Uitvoerder(s) |
| --- | --- | --- |

### Communicatiegegevens onderaannemers

In de lijst onderaanneming zijn de directe onderaannemers en leveranciers van <Naam opdrachtnemer> opgenoemd, dus niet de onderaannemers die (eventueel) ingeschakeld worden door de nutsbedrijven. Uit de lijst is tevens op te maken welke werkzaamheden door onderaannemers uitgevoerd worden;

De Wet Keten Aansprakelijkheidsgegevens zullen bij de directie worden ingediend voor aanvang werkzaamheden van de desbetreffende onderaannemer.

De lijst dient te worden aangevuld gedurende het werk en toegevoegd aan het kwaliteitsplan.

# UITVOERING ALGEMEEN

## Algemeen

In dit Kwaliteitsplan wordt een beschrijving gegeven van de verschillende fases van uitvoering en de algemeen benodigde werkzaamheden. Tevens dient aangegeven te worden de processchema´s van alle relevante processen met betrekking tot de uitvoering van het werk, met aanduiding van de kritieke punten. Eveneens moet de relatie tussen de kritieke punten en de van toepassing zijnde procedures en werkinstructie worden aangegeven.

Voorbereidende werkzaamheden

### Bemaling

### Grondwerken

### Rioleringen

### Bestratingen

### Funderingen

### Gesloten verhardingen

### Markeringen

### Straatmeubilair

### Verkeersmaatregelen

### Groenvoorzieningen

## Bestaande kabels en leidingen

Minimaal 3 en maximaal 15 dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt door <Naam opdrachtnemer> een Klic-melding gedaan. Naar aanleiding van de Klic-melding worden er enkele proefsleuven gegraven om de ligging van de bestaande kabels en leidingen exact te bepalen.

De KLIC-melding dient toegevoegd te worden aan de eindrapportage van de kwaliteitsregistratie.

## Afvalbeheer

De directie draagt zorg voor een gecontroleerde afvoer van de ten gevolge van haar werkzaamheden vrijkomende reststoffen. Hiervoor worden e-brieven verstrekt.

## Revisie

De revisie dient aangeleverd te worden zoals in het bestek is omschreven.

# BOUWSTOFFEN

## Identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen

De identificatie en de naspeurbaarheid vinden plaats door registratie die op basis van het KAM-zorgsysteem vereist zijn. De identificatie van bouwstoffen wordt vastgelegd via de afleverbonnen en indien van toepassing productcertificaten.

Bij aflevering van de bouwstoffen wordt gecontroleerd:

- Op het nakomen van contractuele afspraken;

- Op visuele en kwalitatieve aspecten;

- Of de afleverbon in relatie met de contractuele afspraken correct is;

- Of de juiste documentatie is aangereikt.

Mochten er afwijkingen worden geconstateerd dan wordt hiervan melding gedaan en wordt de leverancier op de hoogte gesteld.

Bouwstoffen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen worden, indien mogelijk, direct van het werk verwijderd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden deze zodanig geïdentificeerd en apart gezet dat abusievelijk gebruik niet mogelijk is.

# PLANNING

## Algemeen

De reguliere werktijd in de uitvoeringsfase waarin gewerkt kan worden staat vermeld in het bestek. Werkzaamheden buiten de reguliere werktijden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de directie.

## Algemeen tijdschema

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt door <Naam opdrachtnemer> de fase planning opgesteld. Indien dit in de overeenkomst is voorgeschreven of na de opdracht door de directie wordt verlangd, stelt de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema op. Deze algemene tijdsplanning wordt ter acceptatie aangeboden aan de directie en dient als bijlage aan het kwaliteitsplan te worden toegevoegd.

## Detailplanning

Na goedkeuring van de het algemene tijdsschema (algemene tijdsplanning) wordt een detailplanning opgesteld. In de detailplanning wordt duidelijk aangegeven op welke wijze , in welke volgorde, de opdrachtnemer voornemens is het werk en zijn onderdelen  uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. De detailplanning dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van de uitvoering van het werk in de overeenkomst zijn gesteld, wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien en dient voor de start van de werkzaamheden als bijlage aan het kwaliteitsplan te worden toegevoegd.
Eveneens dienen er stop- en bijwoonpunten in de planning te zijn aangegeven.

## Onderhoudstermijn

Conform bestek artikel 1.06 bedraagt de onderhoudstermijn 12 maanden, welke na oplevering (volgens §11 UAV 2012) is omschreven.

# KWALITEIT

## Algemeen

Door de directie is dit project Kwaliteitsplan opgesteld. Dit kwaliteitsplan moet minimaal voldoen aan de volgende eisen en/of dient de volgende gegevens te bevatten:

- Dit plan moet zijn ingebed in het kwaliteitssysteem van <Naam opdrachtnemer>;

- Dit plan moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van <Naam opdrachtnemer> 
	gebaseerd op de norm ISO 9001: 2015; (OPENBARE AANBESTEDING)

- Dit plan moet rekening houden met de bepalingen uit het bestek; 
 	- Deel 1    § 1.07;
 	- Deel 2.1 § 03 (stop-, bijwoon- en registratiepunten);
 	- Deel 3    § 01.13 en 01.20.

- Een gedetailleerde overallplanning van alle werkzaamheden (incl. einddata) gebaseerd op een 
	uiterlijke opleverdatum van ( TOEVOEGEN: VOLGENS DE UITNODIGINGSBRIEF);

- Dit plan moet voorzien in een organisatieschema van <Naam opdrachtnemer>, waarin de 
	verschillende functies en de namen van de personen die deze vervullen zijn aangegeven;

- Dit plan moet inzicht geven in overlegstructuur binnen <Naam opdrachtnemer>;

- Dit plan moet een overzicht geven van werkzaamheden die worden uitbesteed.

## Procedures

De hierna volgende procedures beschrijven in het kort de werkwijze van de uitvoering van dit werk. Deze informatie biedt contractbetrokken en derden voldoende informatie hoe een en ander bij dit project geregeld is.

## Handhaving kwaliteitsborging

De opdrachtgever kan de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer (systeem, processen, producten) beoordelen; hij geeft in het keuringsplan van de opdrachtnemer eventueel aanvullend gewenste stop-, bijwoon- en registratiepunten aan.

De opdrachtnemer is de verantwoordelijke voor de handhaving van de interne kwaliteitsborging. Zo nodig doet hij voor advies een beroep op de KAM coördinator. De KAM coördinator zorgt voor interne auditering, dit ontzorgt de opdrachtgever substantieel op het gebied van proces- en productbewaking.

De wijze waarop de kwaliteitsborging van de processen en producten van de onderaannemers plaats vindt, wordt beschreven in de keuringsplannen waarin de betreffende werkonderdelen zijn opgenomen. Daarbij komen alle tijdsfasen (voor, tijdens, na) aan bod. Indien de onderaannemer een eigen keuringsplan toepast, zal dit vooraf worden beoordeeld door de opdrachtnemer en zullen de onderzoek /controleresultaten (kwaliteitsregistratie) worden getoetst of geverifieerd. Het eigen keuringsplan van de onderaannemer dient als bijlage toegevoegd te worden aan het keuringsplan van de opdrachtgever.

De KAM coördinator zal op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid indien benodigd overleg voeren met de opdrachtgever over de wijze waarop de interne kwaliteitsborging verloopt en het behaalde kwaliteitsniveau.

In het kader van de ISO 9001:2015 /VCA** certificering kunnen er specifieke audits op dit project worden uitgevoerd. Wanneer dit niet van toepassing is dient het project te worden meegenomen bij de reguliere interne en externe audits volgens het bedrijfskwaliteitssysteem. (OPENBARE AANBESTEDING)

## Documentatie en gegevensbeheer

Alle documenten, die direct van toepassing zijn en/of relatie hebben met de omschreven werkzaamheden in het bestek dienen aanwezig te zijn op het werk. Dit kan in de vorm van verslagen, logboek, registratieformulieren, afwijkingsformulieren, keuringsformulieren, certificaten, begeleidingsbiljetten, enz.

De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het beheer van de van toepassing zijnde gegevens t.b.v. de opdrachtgever, zoals omschreven punt 7.3 Kwaliteitsregistratie.

## Contractwijzigingen

Hieronder worden begrepen wijzigingen van het contract en wijzigingen van het kwaliteitsplan. Deze worden vastgelegd op afwijkingsformulieren. Deze worden met bijbehorende gegevens ingediend bij de opdrachtgever.

Daarnaast worden ook tijdens de bouwvergaderingen de wijzigingen in het contract aan de orde gesteld. Afspraken daarover worden vastgelegd in het verslag van de betreffende vergadering en/of in het weekrapport.

Bij wezenlijke wijzigingen van het kwaliteitsplan wordt er in overleg met de opdrachtgever een actuele versie uitgebracht.

## Kwaliteitsbeheersing van bouwstoffen

De kwaliteit van bouwstoffen wordt beheerst door deze bouwstoffen te keuren. De kritische bouwstoffen worden opgenomen in het desbetreffende keuringsplan.

## Kwaliteitsborging van onderaannemers

De kwaliteitsborging van diensten en werkzaamheden van onderaannemers wordt beheerst door deze te keuren. De kritische werkzaamheden van onderaannemers worden opgenomen in het desbetreffende keuringsplan.

Mogelijk past de onderaannemer eigen keuringsplannen toe. De opdrachtnemer keurt het keuringsplan van de onderaannemer, alvorens deze toegevoegd wordt aan het keuringsplan van de opdrachtnemer, het complete keuringsplan van de opdrachtnemer wordt ter acceptatie aangeboden aan de opdrachtgever.

De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de onderaannemer.

## Afhandeling van afwijkingen

De afwijkingsrapporten worden, met verbeteringsvoorstel, zo snel mogelijk voor acceptatie ingediend bij de opdrachtgever. De opdrachtgever besluit over het ingediende verbeteringsvoorstel, binnen 3 dagen, met inachtneming van de voortgang van het werk.

Het te gebruiken formulier is bij het bestek toegevoegd.

## Corrigerende en preventieve maatregelen

De opdrachtnemer geeft opdracht tot uitvoering van de corrigerende maatregelen die voortvloeien uit de afwijkingsrapporten.

# KEURING

## Algemeen

De opdrachtgever stelt een keuringsplan op waarin o.a. zijn opgenomen:

Een overzicht van alle werkzaamheden welke <Naam opdrachtnemer> van plan is uit te voeren om aan te tonen dat de werkzaamheden aan de eisen van de overeenkomst beantwoorden, rekening houdend met de hierop van toepassing zijnde bepalingen uit het bestek.

Wat, wanneer, in welke volgorde, op welke eigenschappen, door wie en hoe er getoetst zal worden, rekening houdend met de hierop van toepassing zijnde bepalingen uit het bestek.

## Keuringsplan

Voor het keuren van processen en producten worden keuringsplannen toegepast. Dit geeft in tabelvorm een korte beschrijving van alle activiteiten en keuringen, die gewenst zijn voor het desbetreffende werkonderdeel, met vermelding van de voor de keuringen benodigde documenten, procedures, controles, etc.

Het activiteiten- en keuringsplan heeft de volgende inhoud:

- Volgnummer;

- Omschrijving van de activiteit;

- Methode / uitvoering;

- Eisen;

- Keuringsmethode;

- Frequentie / wanneer;

- Toetser;

- Verantwoordelijke;

- Vastlegging;

- Stop-, bijwoon- en registratiepunten.

Waar  "des aannemers" staat dienen de juiste gegevens te worden ingevuld door de opdrachtnemer.

De controles door de opdrachtnemer en opdrachtgever conform punt 1.07 deel 1 van het bestek zijn in code aangegeven in het keuringsplan. De volgende codering wordt gebruikt:

S:		Stoppunt, er is toestemming van de opdrachtgever vereist alvorens de activiteit kan worden voortgezet c.q. de volgende activiteit kan worden aangevangen.

B:		Bijwoonpunt, de opdrachtgever dient in de gelegenheid te worden gesteld om een afgeronde werkzaamheid te verifiëren.

R:		Registratiepunt, verstrekken van gegevens aan de directie UAV / opdrachtgever op een bepaald moment of gedurende een bepaalde tijd teneinde te kunnen beoordelen of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen.

Bij oplevering van het totale project wordt de originele kwaliteitsrapportage in enkelvoud verstrekt aan de opdrachtgever waarin alle aangemerkte registratiepunten zijn opgenomen. De documenten bij de registratiepunten zijn stukken waarmee de functionele eisen van het product wordt aangetoond.

## Kwaliteitsregistratie

In de keuringsplannen is aangegeven welke kwaliteitsactiviteiten en keuringen worden geregistreerd. Als kwaliteitsregistratie kunnen gelden documenten als afleveringsbonnen, meetrapporten, kwaliteitscertificaten, onderzoeksrapporten, revisie tekeningen en indien nodig, tijdig aangegeven door de opdrachtgever, eventuele bewijzen van herkomst.

De resultaten van de uitgevoerde keuringen worden na gereedkomen van de werkzaamheden gebundeld in een kwaliteitsrapportage. Deze kwaliteitsrapportage wordt bij oplevering volgens het bestek in digitale vorm, verdeeld in hoofdstukken, verstrekt aan de opdrachtgever.

# VEILIGHEID

Met betrekking tot veiligheid en gezondheid wordt er een apart V&G-plan opgesteld.

# VERZEKERING

## Bouwverzekering

De polisvoorwaarden ´Doorlopende bouw verzekering´ zijn opgenomen in het bestek onder:
- Deel 2.1	Bijlage Hoofdpolisvoorwaarden.
- Deel 3	Artikel 01.16.02.

# BETALING

## Betaling

Betalingen zullen conform bestek Deel 3  01.02 plaatsvinden.

# BIJLAGEN

## Planning

## Documenten

- Afwijkingsformulier;

- Keuringplan.