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[bookmark: bwkopBijlage_K]V4 Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom
	Directe kosten Meerjarig Onderhoud
	Volume
	Eenh.
	p.p.e.
	Totaal bedrag
(euro)
	 

	1. Taken
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 Baggeren (Prestatie verrekenbaar)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1 Baggervakken - Beneden-Merwede
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _GoBack]Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	    172.700 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	1.1.2 Baggervakken - Boven-Merwede
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	    210.000 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	1.1.3 Baggervakken - Nieuwe Merwede
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie (Erosiekuil 19)
	    22.700 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie (Erosiekuil 33,34)
	    300.000 
	insitu-m3
	
	
	

	1.2 Baggeren (Prestatie historisch volume / niet verrekenbaar)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1 Baggervakken - Hollandsch Diep
	 
	euro
	 
	 
	 

	1.2.2 Baggervakken - Oude Maas
	 
	euro
	 
	 
	 

	1.2.3 Baggervakken - Dordtsche Kil
	 
	euro
	 
	 
	 

	1.2.4 Baggervakken - Lek
	 
	euro
	 
	 
	 

	1.2.5 Baggervakken - Hollandsche Ijssel
	 
	euro
	 
	 
	 

	1.2.6 Baggervakken - Nieuwe Maas, Zuiddiepje
	 
	euro
	 
	 
	 

	1.3 Baggeren (Verrekenbaar / achterstallig onderhoud op niet verrekenbare delen)
	 
	
	 
	 
	 

	1.3.1 Baggervakken - Lek
	 
	
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	        9.000 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	1.3.2 Baggervakken - Hollandsche Ijssel
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        6.400 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	        3.600 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	1.3.1 Baggervakken - Nieuwe Maas, Zuiddiepje
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        2.300 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	        2.300 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	2. Services
	 
	 
	 
	 
	 

	Periodieke lodingen
	 
	euro
	 
	 
	 

	Inspecties sluizen
	 
	euro
	 
	 
	 

	Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	 
	euro
	 
	 
	 

	Subtotaal A (directe kosten)
	 
	 
	 
	 
	 €                                     -   

	Indirecte kosten
	 
	 
	 
	 
	 

	Eenmalige kosten
	 
	euro
	 
	 
	 

	Algemene bouwplaatskosten
	 
	euro
	 
	 
	 

	Uitvoeringskosten (Minus Projectmanagementkosten)
	 
	euro
	 
	 
	 

	Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Projectmanagement
	 
	 euro
	 
	 
	 

	    -Technischmanagement
	 
	euro
	 
	 
	 

	    - Contractmanagement
	 
	euro
	 
	 
	 

	    - Projectbeheersing
	 
	euro
	 
	 
	 

	    - Omgevingsmanagement
	 
	euro
	 
	 
	 

	    - Overig kernteam
	 
	euro
	 
	 
	 

	Algemene kosten
	 
	euro
	 
	 
	 

	Winst (waaronder een eventuele projectkorting)
	 
	euro
	 
	 
	 

	Risico
	 
	 euro
	 
	 
	 

	Subtotaal B (indirecte kosten)
	 
	 
	 
	 
	 €                                     -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Subtotaal C (Meerjarig Onderhoud) (subtotaal A + B)
	 
	 
	 
	 
	 €                                     -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Voorgeschreven activiteiten (directe- en indirecte kosten)
	 
	 
	 
	 
	 

	VA-ZB-01 - Vluchthaven Gorinchem
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	      37.530 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	        4.170 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-02 - Nevengeul Avelingen
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        9.500 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-04 - Voorhaven Helsluis
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        3.040 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	           760 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-05 - Voorhaven Peulensluis
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        1.000 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-06 - Hollandsch Diep (Ankervak)
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	      10.080 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	        6.720 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-07 - Oude Maas (Binnenvaartgeul)
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	    104.560 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	      26.140 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-08 - Vluchthaven s'Gravendeel
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        3.850 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	      11.550 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-09 - Overnachtingshaven Bergambacht
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	        1.000 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-10 - Amer
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	      32.700 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	      21.800 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-11 - Bergsche Maas
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        2.950 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	        2.950 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-12 - Noord
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	      11.400 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-13 - Rietbaan
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	           600 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	           600 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-14 - Strooppot
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        5.450 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in verspreidingslocatie
	        5.450 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-15 - Binnenhaven Stellendam
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        7.100 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-17 - Bakkersil
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        9.200 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-18 - Sliedrechtse Biesbosch
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        6.100 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-19 - Wantij
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	        6.100 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	
	
	

	VA-ZB-20 - Brabantsche Biesbosch
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggeren, vervoeren en verwerken in depot
	      21.800 
	insitu-m3
	 
	 
	 

	     Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI
	
	euro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Subtotaal D (directe- en indirecte kosten)
	 
	 
	 
	 
	 €                                     -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Inschrijvingssom (Subtotaal C + D)
	 
	 
	 
	 
	 €                                     -   
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