Inhoudsopgave

Annex 01: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	2

Annex 02: Planning	3

Annex 03: Acceptatieplan	4

Annex 04: Toetsingsplan	6

Annex 05: Vrijkomende materialen	7

Annex 06: Werkzaamheden neven-opdrachtnemers	9

Annex 07: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	10

Annex 08: Stelposten	11

Annex 09: Model bankgarantie	12

Annex 10: Verzekeringen	14

Annex 11: Geschillenregeling Raad van Deskundigen	16

Annex 12: Wijzigingen op de UAV-GC 2005	17

Annex 13: Bonus-malus regeling	18

Annex 14: Flora en fauna	19

Annex 15: Social return	21

Annex 01: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Door de opdrachtgever te verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen:

| Vergunning/ontheffing/beschikking/toestemming | Bevoegd gezag/ Instantie | Doorlooptijd aanvraag vergunning/ melding |
| --- | --- | --- |
| Kapvergunning | Gemeente Loon op Zand | 8 weken |
| Lozen (afval)water op riolering (melding) | Gemeente Loon op Zand | 6 weken |
| Overschrijden geluid door bouwwerkzaamheden (ontheffing) | Gemeente Loon op Zand | 8 weken |
| Onttrekken oppervlaktewater uit Watergang, (toestemming) | Waterschap Brabantse Delta | 8 weken |
| Onttrekken oppervlaktewater uit Watergang, (toestemming) | Waterschap de Dommel | 8 weken |
| Treffen verkeersmaatregelen en plaatsen omleidingen en afzettingen (toestemming) | Gemeente Loon op Zand | 6 weken |
| Verkeersbesluit | Gemeente Loon op Zand | 16 weken |

Annex 02: Planning

Planning

De planning staat beschreven in de bij de contractdocumenten behorende inschrijvingsleidraad onder 2.5. Planning.

Annex 03: Acceptatieplan

Acceptatieplan

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter acceptatie voor te leggen documenten, zoals bedoeld in § 23 van de UAV-GC 2005. Tevens wordt het tijdstip vermeld waarop de desbetreffende documenten ter acceptatie dienen te worden aangeboden, evenals de criteria waaraan deze documenten dienen te voldoen en de termijn waarbinnen de Opdrachtgever dient te reageren.

Alle ter acceptatie in te dienen documenten dienen minimaal te zijn voorzien van:

- Datum;

- Kenmerk;

- Titel;

- Versienummer;

- Naam Opdrachtgever/ Opdrachtnemer;

- Paraaf of handtekening Opdrachtnemer.

Definities

| Begrip | Toelichting |
| --- | --- |
| Tijdstip | Het tijdstip waarop of waarvoor de Opdrachtnemer het desbetreffende document bij de Opdrachtgever dient in te leveren. |
| Termijn | De termijn, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de digitale documenten waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn beslissing omtrent de acceptatie van het document meedeelt. Als datum van reageren door de Opdrachtgever geldt de verzenddatum van het stuk waarin de beslissing van de Opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt. Deze termijn wordt aangegeven in dagen. |
| Eisen | De criteria waaraan de te accepteren documenten dienen te voldoen. Genoemd is de eis, of een verwijzing naar eisen. |
| Aantal exemplaren | Het aantal exemplaren van de desbetreffende documenten dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever dient te overhandigen bedraagt: - 1 maal digitaal. Alle documenten dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de Opdrachtnemer. |
| Digitaal aanleveren | Het digitaal aanleveren van gegevens door de Opdrachtnemer: - tekeningen in .DXF, .DWG én .PDF; - overige documenten in .PDF formaat. |

Ter acceptatie in te dienen documenten

| Ter acceptatie in te dienen documenten |  | Tijdstip van indienen | Termijn in dagen | Eisen aan document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zelfstandige hulppersonen | Gegevens | Binnen 7 dagen na opdrachtverlening | 7 dagen | UAV-GC 2005 §6 |
| Kwaliteit- en projectmanagement | Projectmanagementplan | Binnen 21 dagen na opdrachtverlening | 14 dagen | VS 2 §1.1 |
|  | Onderliggende documenten project- managementplan | Minimaal 14 dagen voor start uitvoering | 14 dagen | VS 2 §1.1 |
|  | Afwijkingsformulieren | Conform het proces als omschreven in het projectmanagementplan | 14 dagen | - |
| Opleverdossier | Opleverdossier | 7 dagen voor het verzoek tot aanvaarding van het Werk | 21 dagen | VS 2 § 4.4 |
| Verificatie | Verificatieplan | Binnen 21 dagen na opdrachtverlening | 7 dagen | VS 2 § 4.3 |
| Keuringen en proeven | Keuringsplannen | Minimaal 7 dagen voor start uitvoering | 7 dagen | UAV-GC 2005 §21 |
| Betalingsschema | Betalingsschema | Binnen 7 dagen na opdrachtverlening | 7 dagen | VS 2 § 2.5 |
| Zekerheden | Bankgarantie | Binnen 14 dagen na opdrachtverlening | 7 dagen | UAV-GC 2005 §38 & Annex 09 |
| Verzekeringen | Kopie aangegane verzekeringen door de Opdrachtnemer | Binnen 7 dagen na opdrachtverlening | 7 dagen | UAV-GC 2005 §39 & Annex 10 |
| Veiligheids- en gezondheidsplan | V&G-plan uitvoeringsfase | Uiterlijk 7 dagen voor start van de werkzaamheden | 7 dagen | VS 2 § 2.4 |
| Overall-planning | Overall-planning | Binnen 7 dagen na opdrachtverlening | 7 dagen | VS 2 § 2.2.1 |
| Meerjarig Onderhoud | Onderhoudsplan | Uiterlijk 28 dagen voor start werkzaamheden | 14 dagen | VS 2 § 2.8 |
|  | Onderhoudsrapportages | Jaarlijks op 1 april | 14 dagen | VS 2 § 2.8 |

Annex 04: Toetsingsplan

Toetsingsplan

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter toetsing voor te leggen documenten, alsmede het tijdstip waarop deze documenten ter toetsing dienen te worden aangeboden aan de Opdrachtgever. Tevens worden de criteria waaraan de desbetreffende documenten dienen te voldoen aangegeven.

Alle ter acceptatie in te dienen documenten dienen minimaal te zijn voorzien van:

- Datum;

- Kenmerk;

- Titel;

- Versienummer;

- Naam Opdrachtgever/ Opdrachtnemer;

- Paraaf of handtekening Opdrachtnemer.

Definities

| Begrip | Toelichting |
| --- | --- |
| Tijdstip | Het tijdstip waarop of waarvoor de Opdrachtnemer het desbetreffende document bij de Opdrachtgever dient in te leveren. |
| Eisen | De criteria waaraan de te accepteren documenten dienen te voldoen. Genoemd is de eis, of een verwijzing naar eisen. |
| Aantal exemplaren | Het aantal exemplaren van de desbetreffende documenten dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever dient te overhandigen bedraagt: - 1 maal digitaal. Alle documenten dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de Opdrachtnemer. |
| Digitaal aanleveren | Het digitaal aanleveren van gegevens door de Opdrachtnemer: - (revisietekeningen) ingemeten conform de Norm-GBKN-Zuid; - (revisie)tekeningen in .DXF, .DWG, .DGN én .PDF; - (revisietekeningen) Naam van landmeetkundig bureau en de contactgegevens hiervan vermelden; - Was-wordt-tekening; - overige documenten in .PDF formaat. |

Annex 05: Vrijkomende materialen

Vrijkomende materialen

### Artikel 1: Algemeen

- Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij de realisatie van het Werk uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bv. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal;

- Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden;

- Vrijkomende materialen dienen, mits heel en maximaal zeer licht beschadigd, zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden;

- Vrijkomende materialen die als gevolg van het Werk hun functie verliezen moeten worden gesloopt en worden afgevoerd, tenzij specifiek anders vermeld in artikel 5 Uitzonderingen;

- De materialen die in het Werk vrijkomen worden onderverdeeld in “afvalstoffen” (zie artikel 2 van deze annex) en “niet-afvalstoffen” (zie artikel 3 van deze annex).

### Artikel 2: Afvalstoffen

- Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer;

- Afvalstoffen die niet in het Werk worden hergebruikt dienen te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overgedragen aan een door het bevoegd gezag erkende bewerkingsinrichting en/of verwerkingsinrichting en/of inzamelaar;

- In tegenstelling tot artikel 1 lid 3, dient de Opdrachtnemer teerhoudende verhardingen conform de vigerende richtlijnen te verwijderen en voor thermische verwerking af te voeren van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende in Nederland gesitueerde thermische verwerkingsinrichting.

### Artikel 3: Niet-afvalstoffen

- Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer;

- Op het moment dat vrijkomende niet-afvalstoffen van het werkterrein worden afgevoerd, worden deze met uitzondering van de in artikel 5 lid 1 genoemde materialen eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

Artikel 4: Onderzoek

- De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende onderzoeknormen en door daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. Onderzoek naar de aanwezigheid van teer dient te worden uitgevoerd conform de vigerende CROW publicatie 210.

Annex 06: Werkzaamheden neven-opdrachtnemers

Werkzaamheden neven-opdrachtnemers

De Opdrachtnemer dient bij de voorbereiding en de uitvoering van zijn Werkzaamheden rekening te houden met Werken die in opdracht van de Opdrachtgever worden uitgevoerd.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van tenminste (en niet uitputtend) de onderstaande Werkzaamheden. De Opdrachtnemer draagt in ieder geval de zorg voor een tijdige en zorgvuldige afstemming van de planningen, ontwerpwerkzaamheden en uitvoerings-werkzaamheden.

| Werk en aard Werkzaamheden/activiteiten | Uitvoeringsperiode (indicatief) | Opdrachtgever/ contactpersoon |
| --- | --- | --- |
| Kabels en leidingen | - | - |

Werkzaamheden met afstemmingsverplichting

De Opdrachtnemer dient bij de voorbereiding en de uitvoering van zijn Werkzaamheden rekening te houden met de onderstaande werken (niet uitputtend) die namens de Opdrachtgever en andere opdrachtgevers worden uitgevoerd.

De Opdrachtnemer heeft ten minste (en niet uitputtend) met betrekking tot de onderstaande werken een afstemmingsverplichting richting de overige opdrachtgevers en uitvoerende derden teneinde de planning en de aansluiting van de verschillende werken te regelen.

| Werk en aard Werkzaamheden/activiteiten | Uitvoeringsperiode (indicatief) | Opdrachtgever/ contactpersoon |
| --- | --- | --- |
| Reguliere onderhoudswerkzaamheden Openbare Ruimte die buiten de scope van de overeenkomst vallen. | Gehele duur contract | Gemeente Loon op Zand |
| Inbreidingsplannen | Gehele duur contract | Gemeente Loon op Zand |

Annex 07: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van wijzigingen staat beschreven in de aanbestedingsdocumenten.

Annex 08: Stelposten

Stelposten

Binnen de Basisovereenkomst zijn geen stelposten, zoals bedoeld in paragraaf 34 lid 1 van de UAV-GC 2005, opgenomen.

Annex 09: Model bankgarantie

Bankgarantie

De ondergetekende…………………………………………………………………………………………………………………………………1

gevestigd te ……………………………………………………………………………………………………………….………………………2

kantoorhoudende te ………………………………………………………………………………………………………………………….3

In aanmerking nemende:

Dat tussen de gemeente Loon op Zand

gevestigd aan het Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel

hierna te noemen ‘opdrachtgever’

en ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

gevestigd te ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 verder te noemen ‘opdrachtnemer’

een overeenkomst is aangegaan inzake Integraal Beheer Openbare Ruimte te Loon op Zand

zoals overeengekomen in de overeenkomst met kenmerk ………………………………………………………………..6

datum………………………………………………………………………………………………………………………………………………...7

dat de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid voor de Opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor de Opdrachtgever mochten ontstaan als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde overeenkomst;

Verklaart door deze:

zich jegens Opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige voldoening door de Opdrachtnemer van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende oordeel van de Opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal worden uit hoofde van voormelde overeenkomst en/of verbintenissen die daaruit zijn voortgevloeid en/of verbintenissen die overigens in verband met de uitvoering van het desbetreffende Werk en/of Meerjarig onderhoud zijn of zullen ontstaan.

___________________________

1 Naam van de bank of instelling die de garantie afgeeft

2 Statutaire zetel van de bank of instelling

3 Volledig adres van de bank of instelling

4 Naam van de Opdrachtnemer

5 Volledig adres van de Opdrachtnemer

6 Kenmerk van de Overeenkomst van het Werk

7 Datum van de Overeenkomst van het Werk

De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer zijn hiervoor bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, als eigen schuld en zonder enig ander of meerder bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen, aan de Opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen deze volgens zijn opgave van de Opdrachtnemer meent te vorderen te hebben, met dien verstande dat het bedrag waarvoor ondergetekende zal kunnen worden aangesproken, nooit meer zal bedragen dan:

€ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

zegge …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

zijnde 5% van de contractsom inclusief BTW tot oplevering van het Werk

Daarna,

€ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

zegge …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende schriftelijk heeft bericht dat ofwel de Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of met de uitvoering van het Werk, de onderhoudstermijn en de Meerjarige onderhoudswerkzaamheden verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat de onderhavige garantie kan vervallen.

Aldus getekend te ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………12

Datum ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...13

Handtekening …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..14

___________________________

8 Waarde van de zekerheidsstelling tot aan oplevering in cijfers uitgedrukt

9 Waarde van de zekerheidsstelling tot aan oplevering in letters uitgedrukt

10 Waarde van de zekerheidsstelling tot aan einde Meerjarig Onderhoud in cijfers uitgedrukt

11 Waarde van de zekerheidsstelling tot aan einde Meerjarig Onderhoud in letters uitgedrukt

12 Plaats van ondertekening

13 Datum van ondertekening

14 Handtekening van degene die bevoegd is de bank of instelling te vertegenwoordigen

Annex 10: Verzekeringen

Motorvoertuigen/werkmaterieel

De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van het Werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever en de huurder te zijn meeverzekerd.

Wettelijke aansprakelijkheid

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer dient deze, mede ten behoeve van de Opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd en de onderhoudstermijn van het Werk de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever en alle andere bij het werk betrokken partijen voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in de vraag-specificatie omschreven Werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

Constructie Allrisk (C.A.R.)

De Opdrachtnemer dient voor de duur van het Werk een "Constructie All-Risk verzekering" af te sluiten, waarvan de dekking loopt vanaf de datum waarop de werkzaamheden op het werkterrein hun aanvang nemen tot het moment dat de werkzaamheden zijn afgelopen. Niet alleen de Opdrachtgever, maar alle bij het Werk betrokken partijen, dus ook de constructeur, architecten, onderaannemers enz. moeten als medeverzekerde worden aangemerkt.

De verzekering geeft dekking tegen gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor gebeurtenissen, verband houdend met de uitvoering van het Werk, van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis of gebeurtenissen voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak.

Op de CAR verzekering geldt een eigen risico van ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis voor alle rubrieken dat voor rekening van de Opdrachtnemer komt.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer volgend uit de wet of uit deze Overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering van dit hoofdstuk, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het Werk volgens Overeenkomst op te leveren.

Algemeen

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van dekking uitgesloten zijn.

De verzekering(en) dienen voor alle verzekerden een primair karakter te dragen.

Het eigen risico van bovengenoemde verzekeringen, komt ten laste van de Opdrachtnemer, evenals alle niet door deze verzekeringen gedekte schaden en/of vorderingen.

De Opdrachtnemer dient de polissen met verzekeringsvoorwaarden en betalingsbewijzen van de premie binnen veertien (14) dagen na gunning, aan de Opdrachtgever ter goedkeuring te overleggen. Betaling van termijnen vindt niet plaats eerder dan dat door de Opdrachtnemer een bewijs is overlegd dat door de Opdrachtgever is geaccepteerd. Uitkering van eventuele schadepenningen geschiedt rechtstreeks aan de gedupeerde (benadeelde).

Annex 11: Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Geschillenregeling Raad van Deskundigen

In aanvulling op het bepaalde in § 47 UAV-GC 2005 wordt uitdrukkelijk bepaald dat in het geval van geschillen het te benoemen scheidsgerecht zal bestaan uit tenminste één lid jurist/lid van de rechtelijke macht, van de lijst van arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Verder wordt in afwijking van het bepaalde in de statuten/reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw bepaald dat geschillen worden beslecht overeenkomstig de regelen des rechts en derhalve niet als goede mannen naar billijkheid.

Annex 12: Wijzigingen op de UAV-GC 2005

Wijzigingen op de UAV-GC 2005

Het feit dat in deze annex wijzigingen op de UAV-GC 2005 zijn opgenomen houdt niet in dat elders in de Overeenkomst opgenomen wijzigingen op de UAV-GC 2005 als niet toepasselijk kunnen worden beschouwd. De UAV-GC 2005 is van toepassing met inachtneming van de volgende, doch niet uitsluitende, wijzigingen en aanvullingen:

§ 33 Betaling

De tekst in §33, lid 7 “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”.

§ 40 Intellectuele eigendomsrechten

In § 40, lid 2, wordt “wetgeving” vervangen door “ wet- en regelgeving”.

§ 47 Intellectuele eigendomsrechten

Aan § 47 UAV-GC 2005 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:

§ 47 – 6 In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Deskundigen in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.

§ 47 - 7 Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.

Toelichting op de UAV-GC 2005

Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient de toelichting op die paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen. Daar waar een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van toepassing.

Annex 13: Bonus-malus regeling

De malusregeling betreft een regeling ten aanzien van de realisatie van het Werk. Boetes en malussen worden slechts opgelegd/verbeurd, wanneer een tekortkoming aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend (zie bijv. § 36, lid 1 UAV-GC 2005 en art. 6: 92 lid 3 BW).

In geval (echter) door één oorzaak, meerdere mijlpaaldata worden overschreden, dan zal slechts één boete worden opgelegd/verbeurd. Zie (ook) § 36, lid 4 UAV-GC 2005. De bewijslast van een en ander ligt te allen tijde bij de Opdrachtnemer.

Maandelijks levert de Opdrachtnemer op de 1ste dag van de maand een rapportage aan voor alle te beheren objecten en onderdelen van het Werk. Voor iedere dag dat de rapportage later wordt aangeleverd geldt een boetebedrag van 250 EURO (tweehonderd en vijftig EURO) per kalenderdag, met een maximum van 10.000 EURO (tienduizend EURO) per kalenderjaar.

Van toepassing op alle werkzaamheden toevoegen (bekijken of dit in VSP kan worden ingevoegd

Benodigde (herstel)maatregelen om de kwaliteit van de te onderhouden objecten op het vereiste niveau te behouden worden uiterlijk door de Opdrachtnemer binnen een hersteltermijn van 5 kalenderdagen na constatering van het gebrek middels een besteksmelding uitgevoerd.  Wanneer Opdrachtnemer niet binnen de gestelde hersteltermijn, de beeldkwaliteit van de besteksmelding heeft verbeterd dan wordt een boetebedrag van 250 EURO (tweehonderd en vijftig EURO) per kalenderdag gerekend. Indien per maand meerdere besteksmeldingen niet tijdig worden hersteld dan worden de boetebedragen bij elkaar opgeteld tot een maximum van 3% van de aanneemsom, in de eerstvolgende termijn ingehouden op de betreffende termijn. De Opdrachtnemer dient de desbetreffende locatie(s) alsnog op niveau te herstellen.

De werkwijze voor besteksmeldingen wordt na gunning vastgelegd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voor overige tekortkomingen in het contract geldt hetgeen is opgenomen in de overige contractstukken.

Annex 14: Flora en fauna

Bescherming te handhaven bomen en vegetatie

Verwijderen bomen en groenvoorzieningen

De Opdrachtnemer mag niet eerder overgaan tot het rooien van de binnen de begrenzing van het Werk aanwezige bomen voordat, door of namens de Opdrachtgever gezamenlijk met de Opdrachtnemer of diens gevolmachtigde, de te verwijderen bomen van een kenmerk zijn voorzien.

De Wet van Natuurbescherming is onverminderd van toepassing op het verwijderen van bomen en groenvoorzieningen.

Naast de Wet van Natuurbescherming is het Handboek bomen 2022 van toepassing, deze laatste is als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd.

Uitvoering van Werkzaamheden

Indien onoverkomelijk mogen boomwortels, na toestemming van de Opdrachtgever of diens gevolmachtigde, onder begeleiding van een gecertificeerd European Tree Technician tot een diameter van 50 mm worden verwijderd. De boomwortels dienen recht afgesneden of gezaagd te worden, zonder rafelige wonden te veroorzaken. Wortels met een diameter van 50 mm of meer dienen door de Opdrachtnemer gespaard te worden.

Schadevergoeding

Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van Werkzaamheden beschadiging van de te handhaven bomen en vegetatie wordt veroorzaakt door de Opdrachtnemer, of diens personeel (al dan niet ingehuurd), dient deze dat onmiddellijk ter kennis van de Opdrachtgever te brengen, in voorkomend geval zijn onderstaande boetebepalingen van toepassing:

- Indien desondanks de hierboven beschreven maatregelen beschadigingen optreden aan te handhaven bomen, dienen deze direct door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever gemeld te worden. Per boom wordt een korting van € 250,00 toegepast. In het geval dat de schade naar oordeel van de Opdrachtgever hoger is dan dit boetebedrag, dan wordt deze berekend met behulp van de methode “NVTB” (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen), zoals deze drie maanden voor de dag van opdrachtverlening geldt, en op de Opdrachtnemer verhaald. Eventuele taxatiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Wanneer de boom vervangen wordt door de Opdrachtnemer, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.

- Indien schade wordt toegebracht aan te handhaven heesters, struiken, vaste planten, gras of kruidenvegetatie bedraagt de schadevergoeding:

  - € 12,50 per heester, struik of vaste plant, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis;

  - € 10,00 per m2 gras of kruidenvegetatie, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;

  - € 1.500 per boom, met een minimum van € 1.500,- per gebeurtenis.

Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Indien de beschadiging vervanging en nazorg, dan wel verzorging van de desbetreffende bomen en/of vegetatie tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

In het geval dat door de Opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering van de Werkzaamheden beschadigingen aan de te handhaven bomen en/of vegetatie wordt geconstateerd, brengt de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de Opdrachtgever, in voorkomend geval zijn de hierboven vermelde boetebepalingen niet van toepassing. De aangetroffen schade wordt door de Opdrachtnemer in het bijzijn van de Opdrachtgever of diens gevolmachtigde vastgelegd in een door de Opdrachtnemer op te stellen rapportage, inclusief foto’s en een korte beschrijving van de aangetroffen schade. Deze rapportage wordt (1x digitaal), ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorgelegd.

Bescherming aanwezige fauna

De Opdrachtnemer verplicht zich de, binnen de grenzen van het Werk, aanwezige niet beschermde diersoorten zoveel mogelijk te ontzien. Dit betekent dat de Opdrachtnemer de rust- en verblijfplaatsen van deze diersoorten zo min mogelijk verstoord, voor zover deze plaatsen zich niet bevinden op locaties waar Werkzaamheden plaats moeten vinden. Het betreft dan met name die locaties waar opslag van materialen en/of het stallen van voertuigen plaatsvindt, welke de Opdrachtnemer in enige mate zelf kan bepalen en geen onderdeel uit maken van het uiteindelijk op te leveren Werk.

Annex 15: Social return

De gemeente Loon op Zand werkt hard binnen de arbeidsmarktregio om zoveel mogelijk werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op regulier werk. Daarvoor ontwikkelt de arbeidsmarktregio diverse initiatieven en projecten om werkzoekenden toe te leiden naar de arbeidsmarkt. De voorliggende opdracht is door de gemeente Loon op Zand aangemerkt om een bijdrage te leveren in het kansen bieden aan:

- Uitkeringsgerechtigden vallend onder de Participatiewet, IOAW en IOAZ;

- Burgers die aangewezen zijn op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);

- Uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen van het UWV in het kader van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG), de Wet arbeidsongeschikt-heidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Werkloosheidswetuitkering (WW);

- Schoolverlaters en leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 ( BOL en BBL)  en praktijkscholen.

De bijdrage in het kader van Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund bestaat uit de verplichting minimaal 2% van de loonsom van de gehele overeenkomst te investeren in werk voor bovengenoemde doelgroepen. Het werk mag niet buiten de opdracht gevonden worden. Als de opdrachtnemer niet voldoet aan deze voorwaarde wordt een bedrag op zijn betaling ingehouden ter grootte van het deel van de inschrijvingsprijs dat ten onrechte niet is ingezet.

Gezien de aard van de opdracht vragen wij de opdrachtnemer om met voorstellen te komen voor de invulling van Social Return. Deze voorstellen dienen vóór de definitieve gunning uitgewerkt te worden in een plan van aanpak Social Return en ter beoordeling te worden verstrekt aan de Aanbestedende Dienst.

Baanbrekers bewaakt deze doelstelling en kan helpen bij het vinden van personeel dat aan de doelgroep eisen voldoet. Baanbrekers is de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. Baanbrekers brengt werkgevers en werkzoekenden, vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt bij elkaar, en kan van advies dienen bij het inzetten van instrumenten als loonkostensubsidies, fiscale regelingen en detacheringconstructies.

Voor meer informatie over Baanbrekers en wat zij voor u kunnen betekenen zie www.baanbrekers.org.

Wij geven hieronder enkele mogelijkheden, maar andere invullingen zien wij graag tegemoet.

Mogelijkheden tot invulling zijn:

- Aanbieden van reguliere arbeidsplaatsen

- Aanbieden van praktijkleerplaatsen bij een leer/werktraject (BBL)

- Aanbieden van beroeps specifieke opleiding met behoud van uitkering

- Aanbieden van stageplaatsen voor de beoogde doelgroep

- Aanbieden van een participatieplaats

Van de inschrijver verwachten wij een concreet plan van max 1 (één) A4. Het door de aanbieder opgenomen voorstel zal na gunning worden omgezet in contractuele afspraken en dienen dus meetbaar en controleerbaar te zijn. Over de resultaten moet worden gerapporteerd.