	Publicatiedatum aanbestedingsdocumenten: 
	5 juni 2023 

	Nota van Inlichtingen 1 
Nadere inlichtingen over de Offerteleidraad en Inschrijvingsprocedure kunt u via TenderNed indienen tot uiterlijk: 
	23 juni 09:00 2023 

	Over de gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de aanbestedingsdocumenten is op TenderNed een Nota van Inlichtingen (NvI) 1 uiterlijk beschikbaar op: 
	12 juli 2023 

	Aanmelden schouw via de berichtenmodule in TenderNed, uiterlijk op: 
	17 juli 12:00 uur 2023

	Schouw:
	19 juli 2023 van 11:00-12:30 uur

	Nota van Inlichtingen 2  
Nadere inlichtingen over de Offerteleidraad en Inschrijvingsprocedure kunt u via TenderNed indienen (zie 4.2.1) tot uiterlijk:  
	26 juli 09:00 2023 

	Over de gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de aanbestedingsdocumenten is op TenderNed een Nota van Inlichtingen (NvI) 2 uiterlijk beschikbaar op: 
	17 augustus 2023 

	Uw Inschrijving dient u via Tenderned in te dienen tot uiterlijk: 
	15 september 2023, 09:00 uur 

	De kluis met Inschrijvingen wordt geopend op: 
	15 september 2023, 09:00 uur 

	Beoordeling Inschrijvingen: 
	Week 38 t/m 41 

	Aanleveren materiaal Proof of concept: 
Aanleveren op doordeweekse dagen 
	Week 49: 4 t/m 8 december 2023

	Proof of concept: 
	Week 50 (vanaf 11 december 2023) t/m week 5 (t/m 2 februari 2024)

	Erasmus MC maakt de voorlopige gunning bekend aan alle Inschrijvers uiterlijk op: 
	Week 6 2024

	Bezwaartermijn: 
	20 kalenderdagen

	Ondertekening overeenkomst: 
	Uiterlijk 31 maart 2024

	Start implementatie: 
	Maart 2024

	Ingangsdatum Overeenkomst:  
	Q3/Q4 2024*



* De Overeenkomst gaat in op het moment dat de implementatie is afgerond. Het streven is om de Overeenkomst in Q3/Q4 2024 in te laten gaan. 
[bookmark: _GoBack]** De data in deze tabel zijn indicatief. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. 
