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Conceptovereenkomst 

voor 

De REFIT (INCLUSIEF MEERJARIG ONDERHOUD) van het 
patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’’
van de provincie Flevoland 

Kenmerk: PFL – 2895866
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Datum: 28-05-2024

Partijen,
[bookmark: _Hlk18066961]Provincie Flevoland, gevestigd in Lelystad, Visarenddreef 1, 8232 PH, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32164140, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D.J. Tijl gemandateerde, hierna te noemen “ Opdrachtgever”,

en

[volledige naam en rechtsvorm contractant],  (statutair) gevestigd in plaats, adres, postcode, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer xxx, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam gemandateerde, hierna te noemen “ Opdrachtnemer”,

hierna tezamen te noemen ‘Partijen’

OVERWEGENDE DAT:
a. Opdrachtgever wenst dienstverlening aan te trekken voor de refit en het reguliere groot onderhoud van haar patrouillevaartuig;
b. Opdrachtgever wenst voor deze diensten een overeenkomst af te sluiten met een dienstverlener
die beschikt over de nodige deskundigheid en ervaring met betrekking tot refit en het reguliere groot onderhoud van patrouillevaartuig zoals de vaartuigen van Opdrachtgever;
c. Opdrachtgever een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd;
d. Opdrachtnemer heeft op [xxx] een aanbieding ingediend;
e. Opdrachtgever wenst op basis van deze aanbieding gebruik te maken van de diensten van Opdrachtnemer;
f. Opdrachtnemer heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van wat Opdrachtgever met de diensten wil bereiken;
g. Partijen wensen de daaruit voorvloeiende rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen in een
overeenkomst.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1. 	Onderwerp van de overeenkomst
1.1	Deze overeenkomst heeft betrekking op het uitvoeren van de opdracht tot, refit en het Reguliere onderhoud door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever (hierna te noemen: ‘Opdracht’)

1.2. 	Het resultaat van de Opdracht betreft :

	Opdracht 1)	‘refit patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’
	Opdracht 2) 	Het onderhoud voor een periode van 6 jaar (+ mogelijke verlenging van 2 x 2      
 		jaar) van het patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’

	Het resultaat is robuust en toekomstbestendig en voldoet in ieder geval aan de eisen zoals genoemd in de aanbestedingsdocumenten, technische bestek en nota van inlichtingen.

Onder genoemde begrippen wordt het volgende bedoeld:
1. Refit, hieronder wordt verstaan verouderde onderdelen/materialen te vervangen van de ‘Waterlelie’’, e.e.a. conform bestek. 
2. Onderhoud vaartuig, hieronder wordt verstaan het vaste onderhoud: de vaste onderhoudsbeurten conform de aanbieding van de Opdrachtnemer, aan de ‘Waterlelie’ na de refit.


1.3	De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:

a. Deze overeenkomst;
b. De Nota’s van Inlichtingen van <..> en <..>
c. De aanbestedingsdocumenten zoals gepubliceerd op <..> met kenmerk PFL – 2895866
d. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen Provincie Flevoland 2023 (bijlage 1);
De door Opdrachtnemer ingediende inschrijving d.d. [xxx] met kenmerk [xxx] (bijlage 2).
Wanneer de kwaliteit van het door de Opdrachtnemer aangebodene uitgaat boven de door de Opdrachtgever ingevolge de contractdocumenten eisen, prevaleren die elementen van de betreffende aanbieding van de Opdrachtnemer in zoverre boven alle andere contractdocumenten.

1.4  	De bijlagen zoals aangehecht aan deze overeenkomst vormen na parafering door beide Partijen integraal en onlosmakelijk (onder)deel van deze overeenkomst.
	
	


2.	Uitvoering van de overeenkomst

2.1	Opdrachtnemer accepteert de Opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2.2	Opdrachtnemer garandeert dat de door hem te verrichten werkzaamheden op vakbekwame wijze en tegen de overeengekomen prijzen en tarieven worden uitgevoerd.
2.3	Het resultaat van Opdracht 1 ‘refit van patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’’’ dient op uiterlijk 1 juni 2025 gebruik gereed aan Opdrachtgever te zijn opgeleverd.
2.4	Het resultaat van Opdracht 2 ‘Onderhoud aan de ‘Waterlelie’’ is  conform het Plan van Aanpak - Onderhoud en voor de eerste zes jaar, na ondertekening van deze overeenkomst, vast.

3. Duur, beëindiging en verlenging van de overeenkomst

3.1. 	De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door beide Partijen en gaat in na ondertekening van de overeenkomst. Per opdracht geldt:

Opdracht 1 ‘Refit van patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’’

De overeenkomst voor opdracht 1 wordt aangegaan na ondertekening en eindigt - behoudens tussentijdse opzegging - van rechtswege na de gebruik gerede oplevering op 
1 juni 2025.

Opdracht 2 ‘Onderhoud van patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’ 

Opdracht 2 betreft een onderhoudsovereenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan na ondertekening en treedt in werking na het vaarklaar opleveren van de ‘Waterlelie’ en eindigt - behoudens tussentijdse opzegging - van rechtswege na zes jaar , tenzij Opdrachtgever gebruik maakt van de verlenging zoals bedoeld in artikel 3.2

3.2 Opdracht 2 ‘Onderhoud voor het patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’ kan door Opdrachtgever maximaal tweemaal met twee jaar worden verlengd, De maximale theoretische contractduur is dus 10 jaren. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van verlengingen, zal zij dit uiterlijk drie maanden voor aanvang van de betreffende periode schriftelijk kenbaar maken aan Opdrachtnemer.

4. 	Prijzen / Tarieven

4.1 	Partijen hebben de kosten voor de Opdracht 1 ‘Refit van patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’’’ begroot op 
[€ xxx]. Deze prijs ligt gedurende de looptijd van deze overeenkomst, zoals vermeld in artikel 2 van deze overeenkomst, vast.
Na opdrachtverlening factureert Opdrachtnemer de begrote kosten als volgt voor Opdracht 1 Refit: 
20% bij opdrachtverstrekking;
10% engineering gereed;	
2030% na uitvoering refit, maar niet eerder dan de 2e helft van de aangegeven planning; 
205% nadat de refit is opgeleverd door Opdrachtnemer en geaccepteerd door Opdrachtgever; 
2015% bij eindoplevering;
5% wanneer alle bijbehorende revisie tekeningen en documenten zijn geleverd.

Partijen hebben de kosten voor Opdracht 2 ‘Onderhoud voor het patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’ begroot op [xxx]. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform werkplan en prijzenblad. Hierbij wordt een uurtarief gehanteerd van € xxx per verantwoord uur. Deze prijzen liggen gedurende de looptijd van deze overeenkomst, zoals vermeld in artikel 2, vast. Na opdrachtverlening factureert Opdrachtnemer zijnde de begrote kosten als volgt:

Nadat het onderhoud is uitgevoerd kan de opdrachtnemer de factuur indienen en geldt de betalingsvoorwaarden van Opdrachtgever, zoals deze is beschreven in de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de provincie Flevoland 2023.

4.2 	Na oplevering van opdracht 1 en opdracht 2, zoals vermeld in artikel 1.2, stelt Opdrachtnemer een einddeclaratie op, gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte uren. De totaal gefactureerde kosten voor de opdracht zullen het bedrag van [€ xxx] niet overschrijden.

4.3 	Voor Opdracht 2 ‘Onderhoud voor het patrouillevaartuig de ‘Waterlelie’  is de Leverancier gerechtigd om de Overeenkomst na een termijn van twee (2) jaar en jaarlijks daarna, gedurende een contractjaar in januari, de Vergoedingen aan te passen, op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100.

4.4 	Alleen voor Opdracht 2 mogen de prijzen bij de verlenging worden geïndexeerd.

4.5 	De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.6 	Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake zal zijn van meerwerk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Meerwerk wordt niet zonder instemming en voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever uitgevoerd.

5. 		Betaling
5.1    Opdrachtnemer zal de door hem uitgevoerde leveringen en onderhoud duidelijk gespecificeerd en  
    voorzien van opdrachtnummer aan Opdrachtgever in rekening brengen en per e-mail versturen naar  
    crediteur@flevoland.nl in het format PDF, MS Excel of MS Word. 

	De factuur dient minimaal de onderstaande gegevens te vermelden:  
Provincie Flevoland 
Sector CSC (FIA) 
Visarenddreef 1, 
8232 PH Lelystad 
· 10-cijferig opdrachtnummer  
(het nummer wordt vermeld in de tussen partijen te ondertekenen Overeenkomst) 
· naam en adres (geen postbus) van Opdrachtnemer 
· factuurnummer en factuurdatum van Opdrachtnemer 
· btw-nummer van Opdrachtnemer 
· btw-bedrag 
· KvK-nummer van Opdrachtnemer 
· IBAN van Opdrachtnemer 
Elke factuur die niet voldoet aan deze standaard factuureisen wordt geretourneerd aan Opdrachtnemer en dus niet door de provincie verwerkt en uitbetaald.   

6. 	Contactpersonen

6.1 	Partijen wijzen ieder één vaste contactpersoon aan voor de afstemming van de werkzaamheden met Opdrachtgever. Partijen dragen er zorg voor dat deze contactpersoon bij afwezigheid wordt vervangen. 

6.2 	De contactpersoon dient door Opdrachtnemer met zodanige (beslissings-)bevoegdheden te 
zijn bekleed, dat hij redelijkerwijs in staat en bevoegd is de voor de goede dagelijkse 
voortgang van de Opdracht noodzakelijke beslissingen te nemen en afspraken te maken. Bij 
afwezigheid van de contactpersoon heeft de plaatsvervangend contactpersoon (beslissings)-
bevoegdheden welke gelijk zijn aan de (beslissings-)bevoegdheden van de contactpersoon
6.3  	Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om commerciële en juridische afspraken overeen te komen met andere personen dan de hiervoor bedoelde contactpersoon.

7. 	Aanvullende afspraken

7.1 	In aanvulling op de op de Opdracht van toepassing zijnde voorwaarden, zijn Partijen het volgende overeengekomen:
- Indien de gestelde termijn van 1 juni 2025 voor Opdracht 1 niet wordt gehaald door     
  Opdrachtnemer kan een boeteclausule gelden van € 500,- per dag.
- Indien Opdrachtnemer is beloond in de beoordeling voor Kwaliteitscriterium 5 Doorlooptijd   
uit de inschrijfleidraad, geldt onverkort deze sanctie voor de beloofde doorlooptijd door 
Opdrachtnemer.


8. 	Nietige bepalingen

8.1 	Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over eerstbedoelde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. Bij een vervangende regeling wordt de strekking van de overeenkomst niet aangetast.

9. 	Integriteitsverklaring

9.1 	Opdrachtnemer verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze overeenkomst personeel van opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden. 

10.	Geheimhouding

10.1 	Opdrachtnemer verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van deze overeenkomst ter kennis komt, en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.

10.2	Opdrachtnemer zal zijn personeel verplichten deze geheimhoudingsverplichting na te leven.

10.3	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij de uitvoering van werkzaamheden voor zover deze bij Opdrachtgever worden verricht, de wettelijk privacyregels in acht neemt.

10.4	Beide partijen zullen persberichten en andere openbare mededelingen met betrekking tot de onderhavige opdracht slechts aan derden verstrekken na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Bedoelde toestemming is niet nodig, indien de verstrekking van informatie berust op een wettelijke verplichting.




11. 	Niet toerekenbare tekortkoming/overmacht 

11.1    	Indien één der Partijen gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet toerekenbaar tekort komt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

12.	Oplevering en goedkeuring

12.1	De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever schriftelijk infomeren wanner de refit klaar is voor oplevering. De Opdrachtgever zal binnen een redelijke termijn, niet langer dan twee weken na deze kennisgeving, de refit laten inspecteren en goedkeuren of eventuele gebreken melden. 

12.2	Goedkeuring van de refit door de Opdrachtgever vindt plats door middel van een schriftelijk verklaring. Indien de Opdrachtgever de refit goedkeurt met uitzondering van bepaalde gebreken, dient hij deze duidelijk te specificeren.

12.3	Indien de Opdrachtgever de refit niet goedkeurt, dient hij de Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte te stellen van de redenen van de afkeuring en de Opdrachtnemer de gelegenheid te geven de gebreken binnen een nieuw overeengekomen termijn te herstellen.

12.4	Indien de Opdrachtgever na de redelijke termijn geen goedkeuring geeft of geen gebreken meldt, wordt het werk geacht stilzwijgend te zijn goedgekeurd.

12.5	De Opdrachtnemer is verplicht om tijdens de opleveringsinspectie geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij deze gebreken buiten zijn verantwoordelijkheid vallen.


13. Herzieningsclausule

13.1 	Gedurende de looptijd van de Overeenkomst behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor 
om de Overeenkomst overeenkomstig artikel 14.2.2, 14.3 of 14.4 van deze Overeenkomst genoemde redenen te wijzigen. 
13.2  De Opdrachtgever kan besluiten om de duur van de Overeenkomst aan het einde van de looptijd te   
 verlengen met een periode die gelijk staat aan de periode die overbrugd moet worden totdat de nieuwe 
 (opvolgende) Overeenkomst in werking treedt. Redenen voor een overbruggingsperiode kunnen onder 
 meer zijn: een gerechtelijke procedure, geen of geen geldige inschrijvingen ontvangen tijdens de 
 Europese aanbestedingsprocedure voor de opvolgende Overeenkomst, vertraging in de planning van de 
 Europese aanbestedingsprocedure van de opvolgende Overeenkomst. 

13.3 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om het materiaal die zij nodig heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst te herzien. Enkele factoren die de ramingen kunnen beïnvloeden zijn:
· Wijziging in aanschafbehoefte, bijvoorbeeld een andere motorisering;
· Wijziging in de gebruiksbehoefte en indeling van de boot;

· Door bestuurlijke besluitvorming kan mogelijk worden bepaald dat ‘de Waterlelie’ anders, met een ander vaarprofiel, ingezet gaat worden. 

13.4 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om meerwerk tot 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht onder de Overeenkomst rechtstreeks te gunnen aan Opdrachtnemer waaronder, doch niet uitsluitend, uitbreiding(en) en (functionele) aanpassingen als gevolg van ontwikkelingen in de markt, wijzingen in wet- en regelgeving en/of richtlijnen van toezichthouders en/of accountant, kwaliteitsbehoefte van Opdrachtgever gerelateerd aan de Opdracht tot levering en onderhoud, wijzigingen in het beleid, behoefte aan uitbreiding of aan gedeeltelijke vernieuwing van de Opdracht tot levering en onderhoud, waarvoor technische verenigbaarheid gegarandeerd moet zijn. 
Een uitbreiding van de Opdracht tot levering en onderhoud kan alleen op verzoek van de Opdrachtgever. Een dergelijk verzoek wordt behandeld als een meerwerkopdracht waarvoor de procedure van artikel 3 AIV 2023 geldt. Voor het meerwerk hanteert Opdrachtnemer geen andere prijzen of tarieven dan die zijn overeengekomen in de Overeenkomst. 

13.5 	Gedurende de looptijd van de Overeenkomst bestaat de mogelijkheid dat Opdrachtnemer in rechte wordt opgevolgd. In geval van rechtsopvolging neemt de rechtsopvolger alle rechten en verplichtingen van deze Overeenkomst in zijn geheel over, mits de Opdrachtgever hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Toestemming zal worden verleend indien de rechtsopvolging voldoet aan alle voorwaarden als gesteld in artikel 2.163f Aanbestedingswet. De Opdrachtgever kan een verzoek bij een andere contractant doen voor eventuele rechtsopvolging van Opdrachtnemer. De rechtsopvolging wordt geformaliseerd met toepassing van artikel 6:159 BW middels een Addendum op deze Overeenkomst waarin de overname van alle rechten en verplichtingen wordt bevestigd door de latende opdrachtnemer, de verkrijgende opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Dit is slechts anders in geval van faillissement van Opdrachtnemer en de curator besluit tot een back to back-garantie naar de ‘koper’ van de failliet. Die koper neemt de feitelijke werkzaamheden voor zijn rekening terwijl deze Overeenkomst tussen de failliete opdrachtnemer en de Opdrachtgever ‘gewoon’ blijft bestaan.


14. Slotbepalingen

14.1 	Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 	Wijzigingen of veranderingen van deze overeenkomst zullen partijen slechts binden, indien 
 	deze wijzigingen of veranderingen schriftelijk worden overeengekomen.
		
14.3  	Op partijen rust een medewerkings-, informatie- en waarschuwingsplicht voor zover dit van belang is    of kan zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Partijen treden met elkaar in overleg telkens wanneer zich een omstandigheid aandient waarin de Overeenkomst niet voorziet of wanneer één der Partijen dit nodig of wenselijk acht. Een verslag van het overleg zal schriftelijk vastgelegd worden door Opdrachtnemer.

14.4 	Het nalaten van een der Partijen om te eniger tijd nakoming van enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht het recht aan om alsnog van de wederpartij volledige nakoming te vorderen.

14.5 	Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking.

14.6 	De algemene leveringsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, in welke vorm of onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Opdrachtgever.

14.7 	Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam van de Opdrachtgever niet als referentie dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Aldus overeengekomen op datum, vastgelegd en ondertekend.
Provincie Flevoland					<Bedrijfsnaam>
							
Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland
namens deze,						Naam opdrachtnemer		
D.J. Tijl							… … … … … … … … 
Algemeen Directeur



BIJLAGEN: 
….
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