Inschrijvingsleidraad

Voor de openbare Europese aanbesteding van:

Groot onderhoud en ombouw naar iVRI van 31 verkeersregelinstallaties in de provincie Utrecht

Kenmerk 20813

Datum:	1 december 2023

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	5

1.1	Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever	5

1.2	Leeswijzer	5

1.3	Communicatie	5

1.4	Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure	6

2.	Informatie over de opdracht	7

2.1	Achtergrond en doelstelling van de opdracht	7

2.2	Korte omschrijving van de opdracht	7

2.3	Contractvorm	8

3.	Aanbestedingsprocedure	9

3.1	Regelement en procedure	9

3.2	Aanbestedende dienst	9

3.3	Digitaal aanbesteden via TenderNed	9

3.4	Aanbestedingsplanning	10

3.5	Uitsluitingsgronden	11

3.5.1	Algemeen	11

3.5.2	Verplichte uitsluitingsgronden	11

3.5.3	Russische betrokkenheid uitvoering contract	12

3.5.4	Facultatieve uitsluitingsgronden	13

3.5.5	Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden	13

3.6	Geschiktheidseisen	14

3.6.1	Financiële draagkracht	14

3.6.2	Technische bekwaamheid perceel 1	14

3.6.3	Technische bekwaamheid perceel 2	15

3.6.4	Technische bekwaamheid perceel 3	17

3.6.5	Samenwerkingsverband of Beroep op derden	18

3.7	Voorkennis en belangenverstrengeling	19

3.8	BIBOB	19

3.8.1	Onderzoek	19

3.8.2	Integriteitstoets	20

4.	Procedurestappen	21

4.1	Aankondiging van de opdracht	21

4.2	Inlichtingen	21

4.2.1	Algemene inlichtingen	21

4.2.2	Individuele inlichtingen	22

4.3	Inschrijvingen	22

4.3.1	Inschrijvingsvereisten	22

4.3.2	Wijze van indiening inschrijvingen	23

4.3.3	Gestanddoening	23

4.3.4	Varianten van de inschrijver	23

4.4	Beoordeling inschrijvingen	24

4.4.1	Gunningscriterium	24

4.4.2	Opening van de inschrijvingen	24

4.4.3	Procesgang beoordeling	24

4.4.4	Berekeningsmethode (Gunnen op Waarde)	24

4.4.5	Kwalitatieve aanbiedingsdocumenten	25

4.4.6	Uitwerking gunningscriterium P1 EC1: Fasering, planning en BLVC	27

4.4.7	Uitwerking gunningscriterium P1 EC2: Duurzaamheid	28

4.4.8	Uitwerking gunningscriterium P2 EC3: proces met de opdrachtgever en leveranciers	28

4.4.9	Uitwerking gunningscriterium P2 EC4: Functionaliteit ITS-applicatie	29

4.4.10	Uitwerking gunningscriterium P2 EC5: Beheer ITS-applicatie	30

4.4.11	Uitwerking gunningscriterium P3 EC6: Functionaliteit ITS-applicatie	30

4.4.12	Uitwerking gunningscriterium P3 EC7: Beheer ITS-applicatie	31

4.4.13	Uitwerking gunningscriterium P3 EC8: Planning	32

4.4.14	Beoordelingskader	32

4.5	Gunning en contractering	33

4.5.1	Voornemen tot gunning	33

4.5.2	Opschortende termijn	33

4.5.3	Toelichting op de beoordeling	34

4.5.4	Definitieve gunning en contractering	34

4.5.5	Geschillen	34

4.5.6	Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return	34

4.5.7	Vergoeding aan de inschrijvers	34

Bijlage 1 Checklist in te dienen documenten	35

# Algemeen

## Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever

De provincie Utrecht kent u als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid en cultuur. Maar als provincie is het ook een veelzijdige organisatie met een politiek bestuur en ruim 700 ambtenaren die zich iedere dag inzetten voor een gezond milieu, een goed onderhouden wegennet, natuurbehoud, toereikende gezondheidszorg, een veelzijdig cultuuraanbod en een vitaal bedrijfsleven. De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coördinatie, planning en visie. Voor meer informatie over de provincie kunt u ook de provinciale website bezoeken: www.provincie-utrecht.nl

## Leeswijzer

De inschrijvingsleidraad bevat de beschrijving van het verloop van de Europese Openbare aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving moet voldoen en de gunningscriteria met als doel om tot gunning te komen van het onderhavig project.

Voor deze aanbesteding gelden de volgende documenten:

- de aankondiging, deze inschrijvingsleidraad;

- de nota(‘s) van inlichtingen inschrijvingsfase;

- proces-verbaal van opening van de inschrijvingen;

- proces-verbaal van beoordeling;

- bestek, inclusief bijbehorende bijlagen.

De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze inschrijvingsleidraad:

Bijlage 1	Checklist in te dienen documenten

Bijlage 2A VRI-bestek 2024 – 2025 perceel 1

Bijlage 2B VRI-bestek 2024 – 2025 perceel 2

Bijlage 2C VRI-bestek 2024 – 2025 perceel 3

Bijlage 3 Format kerncompetenties

Bijlage 4 Gemeenschappelijk reglement klachtafhandeling provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (P4 midden)

Bijlage 5 Protocol social return

Bijlage 6 Verklaring Russische betrokkenheid

Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

## Communicatie

Alle mondelinge en schriftelijke communicatie in het kader van deze aanbesteding dient plaats te vinden in de Nederlandse taal. De Aanbestedende dienst staat niet toe dat ondernemers op andere wijze en met andere medewerkers (stakeholders meegerekend) over deze aanbesteding communiceren dan in paragraaf 3.2 is beschreven. Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers dan de voorgeschreven contactpersoon komt volledig voor risico van de ondernemer en geeft de Aanbestedende dienst het recht over te gaan tot uitsluiting van de betrokken ondernemer.

## Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure

Inschrijvers of geïnteresseerde ondernemers die een klacht hebben over de aanbestedingsprocedure kunnen deze klacht kenbaar maken. De regeling “Gemeenschappelijk reglement klachtafhandeling provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (P4 midden)” is opgenomen als Bijlage 4.

# Informatie over de opdracht

## Achtergrond en doelstelling van de opdracht

Plaats van uitvoering: 31 kruispunten op het provinciale wegennet in de provincie Utrecht

Type opdracht: Uitvoering

Projectnaam: VRI-bestek 24-25 t.b.v. groot onderhoud

Projectomschrijving: Jaarlijks dienen een aantal VRI’s of onderdelen van VRI’s te worden vervangen om de doorstroming, verkeersveiligheid en betrouwbaarheid van de VRI’s te waarborgen. De werkzaamheden voor 2024 en 2025 inclusief de ombouw naar iVRI worden vastgelegd in een bestek. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Perceel 1:

- Vervangen verkeersregelautomaten (iVRI ready) inclusief RIS en ITS-host;

- Leveren verkeersregelapplicatie;

- Vervangen van een gedeelte van het wegmeubilair;

- Vervangen en/of uitbreiden detectievelden;

- Vervangen en/of uitbreiden VRI kabelnet;

- Kleine aanpassingen aan de VRI’s conform beleid provincie Utrecht.

Perceel 2:

- Ombouw bestaande traditionele VRI’s naar iVRI’s inclusief RIS en ITS-host;

- Leveren en implementeren ITS-applicaties;

- Uitvoeren ketenbeheer ITS-applicaties.

Perceel 3:

- Ombouw iVRI-ready -> iVRI (omschrijving iVRI-ready);

- Leveren en implementeren ITS-applicaties;

- Uitvoeren ketenbeheer ITS-applicaties.

## Korte omschrijving van de opdracht

Wanneer een VRI aan het eind van z’n technische levensduur komt, neemt de kans op storingen toe. Dit kan invloed hebben op de doorstroming en verkeersveiligheid op het kruispunt. Om dit voor te zijn, vervangt de provincie Utrecht de VRI’s of delen van de VRI’s voordat de storingskans te groot wordt. Voor de jaren 2024 en 2025 staat voor 22 VRI’s een gehele of gedeeltelijke vervanging op de planning. De vervanging wordt in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt de hardware van de VRI’s vervangen. De VRI’s worden iVRI-ready opgeleverd. iVRI-ready houdt in VRI inclusief RIS met goedgekeurd ITF bestand en ITS-host maar zonder ITS-applicatie en niet aangesloten op UDAP. In de tweede fase wordt de VRI geüpdatet van iVRI-ready naar een iVRI door het aanbrengen van een ITS-host en implementeren van een ITS-applicatie op de host. Het in de eerste fase geleverde programma fungeert als fall-back applicatie. Naast de 22 te vervangen VRI’s is voor 9 VRI’s van de provincie in de afgelopen periode de hardware vervangen. VRI’s opgeleverd als traditionele VRI’s. Voor deze VRI’s moeten de werkzaamheden voor de tweede fase (ombouw naar iVRI) nog worden uitgevoerd. Voor de ombouw vanaf traditionele VRI moet een RIS met goedgekeurd ITF bestand, ITS-host fall back regeling, ITS-host ITS applicatie en een ITS-applicatie worden aangebracht. Deze werkzaamheden worden bij het VRI-bestek 24-25 gevoegd.

In bijlage 2A, 2B en 2C vindt u per perceel het bijbehorende RAW-bestek.

## Contractvorm

Het werk wordt uitgevraagd middels een RAW bestek op basis van de RAW versie februari 2021. Het werk is gesplitst in 3 percelen. Er kan op elk perceel afzonderlijk worden ingeschreven. Een inschrijver is vrij om op meerdere percelen in te schrijven en kan ook meerdere percelen gegund krijgen.

# Aanbestedingsprocedure

## Regelement en procedure

Op deze Europese openbare aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (AWR 2016) hoofdstuk 2 van toepassing. Het werk wordt gesplitst in 3 percelen.

De provincie Utrecht heeft ervoor gekozen de aanbesteding van dit project op deze wijze vorm te geven, om de volgende redenen:

- Het scheiden van specialismes (leveren hardware vs. leveren ITS applicaties). Het leveren van de hardware van een VRI is duidelijk een ander specialisme dan het leveren van een ITS-applicatie. Door dit te splitsen krijgen ook aanbieders die een van beide specialisaties beheersen een kans om op het werk in te schrijven.

- Beschikbaarheid van capaciteit. Uit ervaring is gebleken dat een verkeersregelautomaat redelijk snel geleverd kan worden maar dat de full iVRI toevoeging de levertijd aanzienlijk kan verlengen. Door eerst iVRI-ready VRI’s te laten plaatsen kan de vervanging sneller worden uitgevoerd. VRI’s die aan het eind van hun technische levensduur zijn, kunnen hiermee tijdig worden vervangen waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming wordt gewaarborgd. De ombouw naar full iVRI kan daarna worden uitgevoerd.

- Er is sprake van een ‘standaard’ Werk, de activiteiten zijn niet uitzonderlijk en goed in eenduidige specificaties vast te leggen.

## Aanbestedende dienst

Vestigingsadres:

Naam: 		Provincie Utrecht

Domein Mobiliteit

Adres: 		Archimedeslaan 6

Postcode/plaats: 	3584 BA UTRECHT

Postadres:

Naam: 		Provincie Utrecht

Adres: 		Postbus 80300

Postcode/plaats: 	3508 TH UTRECHT

Alle contacten in het kader van deze aanbestedingsprocedure met de Aanbestedende

dienst verlopen uitsluitend via onderstaande contactpersoon c.q. vertegenwoordiger van

de Aanbestedende dienst of diens vervanger.

Contactpersoon:

Naam: 		dhr. T. van Steenis

E-mail: 		inkoop@provincie-utrecht.nl

## Digitaal aanbesteden via TenderNed

De gehele aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:

- Alle Aanbestedingsstukken kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed.

- Het stellen van vragen voor de Selectiefase plaatsvindt via de vraag- en antwoordfunctie van TenderNed conform de in deze Selectieleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Aanmeldingen digitaal dienen te worden ingediend in TenderNed, conform de in de Selectieleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Gegadigden die worden geselecteerd voor de Gunningsfase via TenderNed een uitnodiging tot Inschrijving ontvangen.

- Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaats vindt via de berichtenmodule van TenderNed.

Hierbij enkele tips met betrekking tot het gebruik van TenderNed:

- Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het noodzakelijk dat de onderneming juist geregistreerd is en binnen de organisatie-account voldoende personen een passend autorisatieniveau wordt toegekend, ook met het oog op vakantieperiodes, ziekte et cetera. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is het raadzaam dat alle deelnemers hierin afzonderlijk geregistreerd zijn.

- Gebruikers van Nederlandse ondernemingen kunnen alleen inloggen op TenderNed via eHerkenning. Zonder eHerkenning kunnen Ondernemers niet deelnemen aan deze aanbesteding. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan en koppel dit aan het TenderNed-account.

- Alleen als een Ondernemer in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die bijvoorbeeld attenderen op het feit dat Aanbestedingsstukken zijn toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de Aanbestedingsstukken is hiervoor dus niet voldoende.

- Mede vanwege de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk (tijdens kantooruren) wordt Ondernemers aangeraden tijdig te beginnen met de benodigde acties in TenderNed, in het bijzonder het stellen van vragen en het indienen van de Aanmelding.

- Ten tijde van het indienen van een Aanmelding dienen Ondernemers rekening te houden met het volgende: indien wordt gevraagd documenten te uploaden dienen deze geüpload te worden op de daarvoor bestemde plaats in TenderNed.

- Het beantwoorden van vragen en uploaden van documenten in TenderNed staat niet gelijk aan het indienen van een Aanmelding. Dit vereist een separate handeling die bevestigd wordt met een SMS-code.

Via www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of servicedesk@TenderNed.nl.

## Aanbestedingsplanning

Ten behoeve van het verloop van de aanbestedingsprocedure zal de volgende aanbestedingsplanning worden gehanteerd. De Aanbestedende dienst behoudt zicht het recht voor de planning te wijzigen.

| Fase | Activiteit | Datum/tijdstip |
| --- | --- | --- |
| Aankondiging | Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl | 1 december 2023 |
| Inlichtingenfase | Uiterlijke termijn indiening schriftelijke vragen voor 1e Nota van inlichtingen | 22 december 2023 |
|  | Publicatie 1e Nota van inlichtingen inschrijvingsfase | 5 januari 2024 |
|  | Uiterlijke termijn indiening schriftelijke vragen voor 2e Nota van inlichtingen | 12 januari 2024 |
|  | Publicatie 2e Nota van inlichtingen inschrijvingsfase | 19 januari 2024 |
| Inschrijvingsfase | Indiening inschrijvingen | 5 februari 2024 |
|  | Beoordeling inschrijvingen | 5 tot 19 februari 2024 |
|  | Mededeling gunningsbeslissing, start bezwaartermijn | 19 februari 2024 |
| Gunningsfase | Einde bezwaartermijn | 11 maart 2024 |
|  | Definitieve gunning | 12 maart 2024 |

## Uitsluitingsgronden

### Algemeen

- De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor een ondernemer op wie een of meer van de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel 2.13.7 van het ARW 2016 sub a t/m e van toepassing zijn van deelneming aan de verdere aanbestedingsprocedure uit te sluiten. In het geval van een samenwerkingsverband leidt uitsluiting van een deelnemer van het samenwerkingsverband tot uitsluiting van het samenwerkingsverband.

- Indien mocht blijken dat op een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de ondernemer beoogt te voldoen aan de eisen genoemd in § 3.5.2 van deze inschrijvingsleidraad, één of meer van de in artikel 2.13.2 en 2.13.5 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn, zal deze natuurlijke of rechtspersoon door de Aanbestedende dienst niet worden geaccepteerd en kan de ondernemer worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

- Het onder punt 2 bepaalde geldt mutatis mutandis voor natuurlijke of rechtspersonen bedoeld onder punt 4.

- Indien inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet als vennootschap onder firma, kan het samenwerkingsverband worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht, wanneer op één of meer van de ondernemers één of meer van de in artikel 2.13.2 en 2.13.5 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn.

### Verplichte uitsluitingsgronden

Op deze aanbesteding zijn van toepassing de facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.13.7 van het ARW 2016, voor zover aangevinkt in Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Verwezen wordt naar artikel 2.13.2 en 2.13.5 ARW 2016.

De aanbestedende dienst sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit iedere ondernemer waarop één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, van toepassing zijn.

### Russische betrokkenheid uitvoering contract

Op basis van EU Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 dient bij de uitvoering van de overeenkomst, die op basis van deze aanbesteding wordt gesloten voor een bedrag dat de drempels van artikel 5 duodecies van die Verordening overschrijdt, geen Russische betrokkenheid te zijn zoals bedoeld in voornoemde Verordening.

Kort gezegd gaat het verbod over gunningen aan en in stand houden van contracten met:

I (Rechts)personen welke een Russische entiteit zijn. Daaronder wordt op basis van de af te leggen verklaring het volgende begrepen:

- personen met de Russische nationaliteit;

- personen of rechtspersonen (bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland. Gevestigd zijn in Rusland houdt voor natuurlijke personen in ieder geval in dat zij ingeschreven staan in de bevolkingsregistratie van Rusland. Gevestigd zijn voor een rechtspersoon houdt in ieder geval in dat zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of een daarmee vergelijkbare organisatie in Rusland.

- rechtspersonen (ook wanneer in Nederland of een ander land dan Rusland gevestigd) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een persoon of rechtspersoon zoals genoemd hierboven;

- personen of rechtspersonen die handelen in belang van of op aanwijzing van een (rechts)persoon zoals genoemd hierboven.

II (Rechts)personen welke een niet-Russische entiteit zijn, waarbij aan de volgende voorwaarde is voldaan:

- Niet-Russische entiteiten, waarbij meer dan 10% van de contractwaarde geleverd wordt door onderaannemers, leveranciers of entiteiten die als Russische entiteit kunnen worden aangemerkt op basis van het bovenstaande (zie I).

Dit verbod heeft zijn weerslag op zowel de Aanbesteding als de uitvoering van de overeenkomst zelf.

Om voor gunning in aanmerking te komen dient de Bijlage 6 ‘Verklaring Russische betrokkenheid’ bij Inschrijving te worden ingediend en rechtsgeldig te zijn ondertekend.

De betreffende verklaring ziet ook op door Inschrijver ingeschakelde en in te schakelen onderaannemers, indien de werkzaamheden van een onderaannemer meer dan 10% van de (verwachtte) waarde van het te sluiten contract zullen overstijgen. Inschrijver dient naast zijn verklaring, indien sprake is van onderaannemers zoals hiervoor bedoeld, van deze onderaannemers de naam, adresgegevens en het KvK-nummer te overleggen.

Indien de verklaring niet naar waarheid is opgemaakt is er sprake van een valse verklaring als bedoeld in art. 2.87 lid 1 sub h Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is er, indien, naar aanleiding van de aanbesteding, een contract met de Inschrijver wordt gesloten sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Inschrijver.

Alle schade als gevolg van het niet naar waarheid invullen van deze verklaring, zoals, maar niet alleen, de aan de provincie Utrecht opgelegde boetes en, indien van toepassing, daadwerkelijke proceskosten, zullen op de Inschrijver, die de verklaring niet naar waarheid heeft ingevuld worden verhaald.

De provincie Utrecht controleert alle geselecteerde gegadigden/Inschrijver(s) (inclusief derden waarop een beroep wordt gedaan), die gewonnen heeft (hebben), alsmede die onderaannemers waarvan reeds nu bekend is dat zij meer dan 10% van de opdracht zullen gaan uitvoeren. Indien de provincie Utrecht naar aanleiding van de controle of op andere wijze op de hoogte wordt gesteld van mogelijke Russische betrokkenheid bij een inschrijving, zal Inschrijver hiervan op de hoogte worden gesteld. Hierbij zal Inschrijver verzocht worden om de feiten zoals in de verklaring genoemd te bewijzen.

Bij een eventueel (gerechtelijke) procedure zal de Inschrijver door de provincie Utrecht in vrijwaring worden opgeroepen, zodat de Inschrijver gedurende de procedure de mogelijkheid heeft om hetgeen in deze verklaring is opgenomen te bewijzen.

Indien Inschrijver tijdens de uitvoering van de (concessie)overeenkomst onderaannemers inschakelt, dient hij hiertoe, mede op basis van de van toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022, toestemming te vragen aan de provincie Utrecht. Indien Inschrijver deze toestemming vraagt dient hij aan te geven voor welk percentage van de (geschatte) opdrachtsom de onderaannemer werkzaamheden zal verrichten. Indien het voornoemde percentage meer dan 10% is dient Inschrijver met betrekking tot voornoemde onderaannemer opnieuw een verklaring in te vullen, waarbij de provincie Utrecht, parallel, een derde onderzoek zal laten verrichten.

Indien er voorgenomen wijzigingen (voor gunning, maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst) zijn in de wijze waarop de Inschrijver georganiseerd is, zoals, maar niet alleen, wijzigingen in aandeelhouders, zeggenschap, wijze waarop beleid en uitvoering van het beleid van de Inschrijver vorm wordt gegeven en/of onderaannemers worden ingeschakeld en/of er wijzigingen zijn in de wijze waarop een onderaannemer is georganiseerd en/of, ook na gunning van de overeenkomst, dienen deze direct aan de provincie Utrecht worden doorgegeven, indien de betreffende voorgenomen wijziging(en) ná implementatie van het voornemen het onmogelijk zouden maken om dan deze Verklaring te kunnen ondertekenen. Het niet (tijdig) informeren wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst. De provincie Utrecht is op dat moment gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en Inschrijver dient de volledige schade die door deze toerekenbare tekortkoming wordt geleden door de provincie Utrecht en eventuele andere aanbestedende diensten die bij het contract als opdrachtgever betrokken zijn te vergoeden.

Indien een Inschrijver problemen heeft met hetgeen hier is opgenomen, dient Inschrijver per omgaande, maar in ieder geval voor de termijn waarop vragen voor de eerste NvI moeten zijn ingeleverd, gemotiveerd aan te geven waarop zijn bezwaren zien via een persoonlijk bericht via TenderNed. De provincie Utrecht zal naar aanleiding van genoemde berichten elke algemene handelswijze vermelden in een NvI.

### Facultatieve uitsluitingsgronden

De facultatieve uitsluitingsgronden zijn aangevinkt in bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

### Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden

- Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor de voorgenomen gunning kan voorafgaand aan dat voornemen worden gevraagd met bewijsmiddelen aan te tonen dat de ondernemer niet verkeert in de omstandigheden zoals bedoeld in de van toepassing zijnde uitsluitingsgronden.

- Hiertoe zal de Aanbestedende dienst deze inschrijver schriftelijk verzoeken binnen zeven (7) dagen na de verzenddatum van het verzoek, de volgende bewijsmiddelen te overleggen waaruit blijkt dat hij niet verkeert in de omstandigheden als genoemd in de gestelde uitsluitingsgronden.

Daarbij aanvaardt de Aanbestedende dienst als voldoende bewijs:

  - Voor [Uitsluitingsgrond A] een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.3 van deze Inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 6 maanden,

  - Voor [Uitsluitingsgrond B] een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.3 van deze inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 2 jaar.

  - Voor [Uitsluitingsgrond C] voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding van mededingingsregels betreft, een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.3 van deze inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 2 jaar oud.

  - Voor [Uitsluitingsgrond D] een verklaring van de belastingdienst die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.3 van deze inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 6 maanden.

## Geschiktheidseisen

Om aan te tonen dat de inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen verstrekt hij de Aanbestedende dienst de in deze paragraaf genoemde documenten en gegevens.

Deze documenten en gegevens dienen, tenzij anders aangegeven, te worden

verstrekt binnen uiterlijk zeven (7) dagen na de verzenddatum van het verzoek van de Aanbestedende dienst.

### Financiële draagkracht

Inschrijver moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de continuïteit gedurende plaatsing van de VRI’s en de contractperiode voor het onderhoud van de regeltoestellen, inclusief de eventuele verlenging daarvan, te waarborgen.

Opdrachtgever kan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend verzoeken hiertoe bewijsstukken aan te leveren, zoals een passende bankverklaring, jaarverslagen, balansen of balansuittreksels en omzetverklaringen van de laatste drie boekjaren.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een onderzoek in te (laten) stellen naar de economische en financiële draagkracht van de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht (bijvoorbeeld door het opvragen van een kredietinformatierapport).

### Technische bekwaamheid perceel 1

- De inschrijver dient zelf gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen, tenminste één soortgelijk levering op het gebied van het leveren en installeren van minimaal 4 volledig in de keten functionerende iVRI’s. Alle iVRI’s geleverd bij één wegbeheerder (of een samenwerkingsverband van meerdere wegbeheerders) met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan EUR 500.000, -- (exclusief omzetbelasting). Onder zelf ervaring hebben opgedaan wordt verstaan dat de inschrijver de projectleiding over de werkzaamheden daadwerkelijk zelf heeft gedaan, waarbij eventueel onderdelen waren uitbesteed aan derden.

- De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig VCA**-certificaat, of een elders in Europa geldend gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van bedrijven of onderaanneming dient de combinatie respectievelijk dient de combinant of onderaannemer die de betreffende werkzaamheden uitvoert in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde certificaat.

- De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteits managementsystemen - Eisen ', of een elders in Europa geldend gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn zowel op de datum van aanbesteding als op de datum van opdracht van het werk. Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle aannemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. De digitaal overlegde verklaringen, bescheiden en gegevens kunnen te allen tijde door of namens de aanbestedende dienst worden geverifieerd. De gegadigde dient na een verzoek hiertoe onverwijld alle medewerking te verlenen en de originele stukken ter inzage aan te bieden aan opdrachtgever/ aanbestedende dienst. Het niet voldoen aan deze verplichting leidt tot uitsluiting van de onderneming c.q. de combinatie waarvan de onderneming deel uitmaakt, aan verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Ondernemers tonen hun technische bekwaamheid aan op de manier als beschreven in artikel 2.16.2, onder b van het ARW 2016, onder sub 1 en bovendien door per gestelde kerncompetentie-eis een referentie te overleggen.

Hiertoe heeft de Aanbestedende dienst in onderstaande tabel een aantal (kern)competenties benoemd die essentieel zijn voor de uitvoering van de onderhavige opdracht:

| Kerncompetenties | Aantal gevraagde referenties | Omvang referentie (aannemingssom) of gefactureerd bedrag | Periode voorafgaand aan de inschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Leveren en bedrijfsklaar opleveren van minimaal 4 iVRI’s bij één wegbeheerder. | 1 | € 500.000, - | 5 jaar |

Voor alle referentiewerken geldt: De referentieopdracht is op een vakkundige en rechtmatige wijze uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen). De inschrijver dient bij de opgave van referentieopdracht(en) een tevredenheidsverklaring van desbetreffende opdrachtgever te verstrekken. De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s). De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken door oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s) of anderszins te controleren. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een opgave (conform de Bijlage 3 Format kerncompetenties) van de referentieopdrachten waarmee de inschrijver beoogt te voldoen aan de ervaringseisen.

### Technische bekwaamheid perceel 2

- De inschrijver dient zelf gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen, tenminste één soortgelijk uitvoering op het gebied van het ombouwen van bestaande traditionele VRI’s naar iVRI’s inclusief leveren en implementeren ITS-applicaties voor minimaal drie (3) VRI’s van verschillende leveranciers welke na ombouw volledig in de keten functioneren, met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan EUR 40.000,- (exclusief omzetbelasting). Onder zelf ervaring hebben opgedaan wordt verstaan dat de inschrijver de projectleiding over de werkzaamheden daadwerkelijk zelf heeft gedaan, waarbij eventueel onderdelen waren uitbesteed aan derden.

- De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen ', of een elders in Europa geldend gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn zowel op de datum van aanbesteding als op de datum van opdracht van het werk. Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.

- De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteits managementsystemen - Eisen ', of een elders in Europa geldend gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn zowel op de datum van aanbesteding als op de datum van opdracht van het werk. Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle aannemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. De digitaal overlegde verklaringen, bescheiden en gegevens kunnen te allen tijde door of namens de aanbestedende dienst worden geverifieerd. De gegadigde dient na een verzoek hiertoe onverwijld alle medewerking te verlenen en de originele stukken ter inzage aan te bieden aan opdrachtgever/ aanbestedende dienst. Het niet voldoen aan deze verplichting leidt tot uitsluiting van de onderneming c.q. de combinatie waarvan de onderneming deel uitmaakt, aan verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Ondernemers tonen hun technische bekwaamheid aan op de manier als beschreven in artikel 2.16.2, onder b van het ARW 2016, onder sub 1 en bovendien door per gestelde kerncompetentie-eis een referentie te overleggen.

Hiertoe heeft de Aanbestedende dienst in onderstaande tabel een aantal (kern)competenties benoemd die essentieel zijn voor de uitvoering van de onderhavige opdracht:

| Kerncompetenties | Aantal gevraagde referenties | Omvang referentie (aannemingssom) of gefactureerd bedrag | Periode voorafgaand aan de inschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Ombouwen van VRI naar iVRI en bedrijfsklaar opleveren van minimaal 3 VRI’s die na ombouw volledig in de keten functioneren | 1 | € 50.000, - | 5 jaar |

Voor alle referentiewerken geldt: De referentieopdracht is op een vakkundige en rechtmatige wijze uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen). De inschrijver dient bij de opgave van referentieopdracht(en) een tevredenheidsverklaring van desbetreffende opdrachtgever te verstrekken. De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s). De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken door oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s) of anderszins te controleren. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een opgave (conform de Bijlage 3 Format kerncompetenties) van de referentieopdrachten waarmee de inschrijver beoogt te voldoen aan de ervaringseisen.

### Technische bekwaamheid perceel 3

- De inschrijver dient zelf gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen, tenminste één soortgelijk levering op het gebied van het leveren en implementeren van vier (4) ITS-applicaties welke in de keten functioneren bij één wegbeheerder (of een samenwerkingsverband van meerdere wegbeheerders) met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan EUR 50.000,- (exclusief omzetbelasting). Onder zelf ervaring hebben opgedaan wordt verstaan dat de inschrijver de projectleiding over de werkzaamheden daadwerkelijk zelf heeft gedaan, waarbij eventueel onderdelen waren uitbesteed aan derden.

- De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen ', of een elders in Europa geldend gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn zowel op de datum van aanbesteding als op de datum van opdracht van het werk. Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle aannemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. De digitaal overlegde verklaringen, bescheiden en gegevens kunnen te allen tijde door of namens de aanbestedende dienst worden geverifieerd. De gegadigde dient na een verzoek hiertoe onverwijld alle medewerking te verlenen en de originele stukken ter inzage aan te bieden aan opdrachtgever/ aanbestedende dienst. Het niet voldoen aan deze verplichting leidt tot uitsluiting van de onderneming c.q. de combinatie waarvan de onderneming deel uitmaakt, aan verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Ondernemers tonen hun technische bekwaamheid aan op de manier als beschreven in artikel 2.16.2, onder b van het ARW 2016, onder sub 1 en bovendien door per gestelde kerncompetentie-eis een referentie te overleggen.

Hiertoe heeft de Aanbestedende dienst in onderstaande tabel een aantal (kern)competenties benoemd die essentieel zijn voor de uitvoering van de onderhavige opdracht:

| Kerncompetenties | Aantal gevraagde referenties | Omvang referentie (aannemingssom) of gefactureerd bedrag | Periode voorafgaand aan de inschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Leveren en bedrijfsklaar opleveren van minimaal 4 ITS-applicaties die in de keten functioneren bij één wegbeheerder. | 1 | € 50.000, - | 5 jaar |

Voor alle referentiewerken geldt: De referentieopdracht is op een vakkundige en rechtmatige wijze uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen). De inschrijver dient bij de opgave van referentieopdracht(en) een tevredenheidsverklaring van desbetreffende opdrachtgever te verstrekken. De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s). De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken door oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s) of anderszins te controleren. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een opgave (conform de Bijlage 3 Format kerncompetenties) van de referentieopdrachten waarmee de inschrijver beoogt te voldoen aan de ervaringseisen.

### Samenwerkingsverband of Beroep op derden

- De ondernemer kan zich, om te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen.

- Indien de ondernemer zich beroept op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen moet de ondernemer dat vermelden in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
De inschrijver dient in voorkomend geval:

  - de Aanbestedende dienst aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen; en

  - die andere natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de inschrijver wordt verleend is hij tot deze inzet verplicht.

- De ondernemer verstrekt de Aanbestedende dienst bewijsstukken waaruit blijkt dat de ondernemer daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of rechtspersonen, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. Als bewijsstuk kan onder meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-) overeenkomst of een ter zake door de ondernemer en de natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, zulks ter beoordeling van de Aanbestedende dienst.

- Natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen mogen zich in beginsel slechts eenmaal - al dan niet in samenwerkingsverband met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen inschrijven. Voor toepassing op deze bepaling worden als rechtspersonen en vennootschappen beschouwd die:

  - Aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek.

  - Met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek.

  - Aan elkaar zijn gelieerd in aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

- Aan de hand van geschiktheidseisen wordt de geschiktheid van de ondernemer getoetst. Indien de ondernemer aan één of meerdere van de geschiktheidseisen niet voldoet dan kan de aanbestedende dienst besluiten om de ondernemer uit te sluiten van de aanbesteding. Door invulling van Deel IV van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart de ondernemer dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen. De ondernemer kan bij Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaren dat hij niet voldoet aan een of meerdere geschiktheidseisen, met een toelichting waarom de onderneming van mening is dat het niet voldoen aan de geschiktheidseis niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure. Aan de ondernemer die in aanmerking komt voor uitnodiging tot inschrijving wordt voorafgaand aan die uitnodiging verzocht met bewijsmiddelen aan te tonen dat hij aan de geschiktheidseisen voldoet.

## Voorkennis en belangenverstrengeling

- Met betrekking tot voorkennis en belangenverstrengeling hanteert de Aanbestedende dienst de “Nota Scheiden van Belang”. Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding", opgesteld DT-RWS op 14 september 2007.

- Indien een inschrijver zelf eerder werkzaamheden of diensten heeft verricht ter voorbereiding van de onderhavige opdracht, dan wel op andere wijze direct of indirect betrokken is (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht, wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien binnen de onderneming van de inschrijver personen werkzaam zijn die dergelijke, in lid 1 bedoelde voorbereidende werkzaamheden of diensten hebben verricht, wordt er eveneens vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien de inschrijver in het kader van deze aanbestedingsprocedure zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) en/of adviseurs (zowel natuurlijke als rechtspersonen) inschakelt en een of meerdere van die zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) of adviseurs hebben dergelijke, in lid 1 bedoelde voorbereidende werkzaamheden of diensten verricht, wordt er eveneens vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien een inschrijver is gelieerd aan een of meerdere andere ondernemingen, dan wel indien de inschrijver onderdeel uitmaakt van een groep, e.e.a. in de zin van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht, waarvan één of meerdere ondernemingen dergelijke, in lid 1 bedoelde, voorbereidende werkzaamheden of diensten hebben verricht, wordt er vermoed sprake te zijn van belangenverstrengeling.

- Een inschrijver kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht in de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5.

- Een samenwerkingsverband van ondernemers kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5 betrekking hebben op één of meerdere van de ondernemers in het verband.

- Indien de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5 betrekking hebben op een andere natuurlijke of rechtspersoon op wiens draagkracht en/of technische bekwaamheid de inschrijver zich in deze aanbestedingsprocedure heeft beroepen, kan de inschrijver worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

- De Aanbestedende dienst stelt de inschrijver in de gelegenheid om, ten genoegen van de Aanbestedende dienst, het in de leden 2 t/m 5 bedoelde vermoeden te weerleggen en aan te tonen dat de eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere) betrokkenheid van de inschrijver of bij hem werkzame personen of door hem in te schakelen zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) of adviseurs, dan wel de in lid 5 bedoelde andere ondernemingen.

## BIBOB

### Onderzoek

Aanbestedende dienst onderzoekt - mede op basis van de door ondernemers

aangeleverde gegevens – of er indicaties zijn dat op een ondernemer één of meer van de in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.13.2 ARW 2016) bedoelde uitsluitingsgronden, dan wel één of meer van de op deze aanbesteding van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.13.7 ARW 2016) van toepassing zijn.

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, dan kan door de Aanbestedende dienst advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 9 van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)). De ondernemer over wie advies is gevraagd, wordt door de Aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd als het advies ertoe kan leiden dat ondernemer wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding, de overheidsopdracht niet aan de ondernemer gegund wordt, de overeenkomst met de ondernemer wordt ontbonden of de toestemming aan het inzetten van een onderaannemer wordt geweigerd.

### Integriteitstoets

Om te voorkomen dat de overheid door deze aanbesteding onbedoeld criminele activiteiten faciliteert, wil de provincie gebruik kunnen maken van de Wet Bibob en de daarin geboden mogelijkheid van advies door het Bureau Bibob.

De provincie heeft op grond van de Wet en het Besluit Bibob bij een aanbesteding binnen de sectoren ICT, bouw en milieu de mogelijkheid om het Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) te verzoeken advies te geven:

- voordat een beslissing door de provincie wordt genomen inzake de gunning van de overheidsopdracht;

- voordat de provincie een beroep doet op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst;

- ten aanzien van een onderaannemer met het oog op diens acceptatie als zodanig.

Het advies dat het Bureau Bibob op basis van zijn onderzoek zal uitbrengen, geeft de provincie ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om een overheidsopdracht al dan niet aan een ondernemer te gunnen, dan wel een overeenkomst inzake een overheidsopdracht al dan niet te ontbinden, dan wel al dan niet toestemming te verlenen voor inschakeling van een bepaalde onderaannemer. Het advies van het Bureau Bibob kan dus aanleiding zijn voor de provincie om een ondernemer uit te sluiten van (verdere)

deelname aan de aanbesteding. Daarnaast kan het advies van het Bureau Bibob aanleiding zijn voor de provincie om voorwaarden voor te schrijven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden, zal de provincie in voorkomend geval (alsnog) een beroep kunnen doen op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst, dan wel aanvullende voorwaarden stellen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de ondernemer.

# Procedurestappen

De Aanbestedende dienst hanteert de volgende procedurestappen:

- Aankondiging (paragraaf 4.1);

- Inlichtingen (paragraaf 4.2);

- Inschrijving (paragraaf 4.3);

- Beoordeling Inschrijvingen (paragraaf 4.4);

- Gunning en contractering (paragraaf 4.5).

## Aankondiging van de opdracht

De aankondiging VRI-bestek 24-25 is op 1 december 2023 gepubliceerd op de elektronische database van TenderNed "Marktplein voor aanbestedingen" (www.tenderned.nl., conform art. 2.4 ARW 2016).

## Inlichtingen

### Algemene inlichtingen

De Aanbestedende dienst nodigt Ondernemers uit vragen te stellen, waaronder ook wordt begrepen het doen van tekstvoorstellen, plaatsen van opmerkingen et cetera. Hierbij dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

- De Aanbestedingsstukken zijn met zorg vastgesteld. In geval van kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen, zijn de Ondernemers gehouden de Aanbestedende dienst uiterlijk voor de laatste sluitingsdatum voor het stellen van vragen zoals opgenomen in de planning ter zake te waarschuwen dan wel om opheldering te vragen. Het moment van ontvangst van de vragen is maatgevend. Op vragen die na de termijn zijn ontvangen is de Aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden.

- Indien een Ondernemer verzuimt de Aanbestedende dienst tijdig te waarschuwen voor kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, verwerkt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van de Ondernemer. In dat geval kan een Ondernemer op een later moment tijdens 0f na de aanbesteding dus niet meer met succes klagen, zowel bij de Aanbestedende dienst als in rechte, over deze onderwerpen.

- Vragen kunnen worden ingediend door de aanbesteding in TenderNed toe te voegen aan ‘Mijn aanbestedingen’ en vervolgens op het dashboard te klikken op ‘Vragen en antwoorden’ en vervolgens ‘Stel een vraag’.

- Teneinde een goede verwerking door de Aanbestedende dienst mogelijk te maken dient elke vraag separaat gesteld te worden, onder een duidelijke verwijzing naar het onderdeel van de Aanbestedingsstukken waar de vraag betrekking op heeft en zonder bedrijfsgegevens te noemen.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde vragen beantwoorden in één of meerdere Nota’s van inlichtingen. De Nota van inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de Aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert.

### Individuele inlichtingen

- Op grond van art. 2:53 lid 3 Aanbestedingswet 2012 hebben Ondernemers de mogelijkheid om vragen individueel te stellen indien openbaarmaking van deze informatieschade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de onderneming. Uitgangspunt is dat inlichtingen niet individueel verstrekt worden, tenzij de Ondernemer naar het oordeel van de Aanbestedende dienst daadwerkelijk heeft aangetoond dat sprake is van voornoemd belang. Indien een Ondernemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij de gronden hiervoor te motiveren in zijn vraag. Als motivering ontbreekt of deze naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet toereikend is zal de vraag worden afgewezen en desgewenst opnieuw moeten worden gesteld, als zijnde niet-individuele vraag.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde individuele vragen die naar haar oordeel individueel beantwoord kunnen worden, beantwoorden in een individuele Nota van inlichtingen. De Nota van inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de Aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert.

## Inschrijvingen

### Inschrijvingsvereisten

- De bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal.

- Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel van Kamer van Koophandel.

- De inschrijving dient te geschieden op het bij het RAW bestek gevoegde inschrijvingsbiljet dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan opgesteld biljet.

- De inschrijver dient bij zijn inschrijving de volgende volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocumenten te voegen:

  - een "Uniform Europees Aanbestedingsdocument", zoals door de Aanbestedende dienst bij de aanbestedingsstukken gevoegd.

  - aanvullend Uniform Europees Aanbestedingsdocument in geval van samenwerkingsverband of beroep op derden, als bedoeld in paragraaf 3.5.4 lid 3 van deze Inschrijvingsleidraad. Deze Uniform Europees Aanbestedingsdocumenten gelden als een Uniform Europees Aanbestedingsdocument van de inschrijver bedoeld in artikel 2.21 van het ARW 2016. Indien inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet als vennootschap onder firma, dienen beide Uniform Europees Aanbestedingsdocumenten door iedere ondernemer afzonderlijk opgesteld, gedateerd en ondertekend, te worden bijgevoegd.

- De inschrijving is ongeldig indien in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de (daarbij behorende) bewijsmiddelen een gebrek wordt geconstateerd en dit gebrek met toepassing van artikel 2.21.6 van het ARW 2016, niet wordt hersteld.

Alleen voor perceel 1:

- Het te leveren regeltoestel moet op de dag van de inschrijving al aantoonbaar voldoen aan de ”Eisen Verkeersregelinstallaties 1997”. Dit betekent met name dat het verkeersregeltoestel moet voldoen aan de norm (NEN3384) en de veiligheidseisen. Dit moet worden aangetoond door het gelijktijdig met het inschrijvingsbiljet te overleggen gewaarmerkt keuringsrapport van de KEMA (of een door de directie goed te keuren ander onafhankelijk keuringsinstituut), tenzij bovenstaand rapport al eerder aan de opdrachtgever is overhandigd. Dit keuringsrapport maakt als zodanig deel uit van de inschrijvingsvereisten.

- Definitieve iVRI certificaten voor de consolidatie baseline voor de te leveren TLC, RIS en ITS-host. Tijdelijke iVRI certificaten worden niet geaccepteerd.

Alleen voor perceel 2:

- Definitieve iVRI certificaten voor de consolidatie baseline voor de te leveren RIS, ITS-host en ITS-applicatie. Tijdelijke iVRI certificaten worden niet geaccepteerd.

Alleen voor perceel 3:

- Definitieve iVRI certificaten voor de consolidatie baseline voor de te leveren ITS-host en ITS-applicatie. Tijdelijke iVRI certificaten worden niet geaccepteerd.

### Wijze van indiening inschrijvingen

De inschrijving dient uiterlijk op het moment zoals vermeld in de planning (zie par. 3.3 Planning) genoemde datum en tijdstip ingediend te zijn. De inschrijving dient elektronisch plaats te vinden via het aanbestedingsplatform. Een handleiding of ondersteuning bij het elektronisch inschrijven is beschikbaar via het aanbestedingsplatform.

De volgende algemene eisen worden gesteld:

- De gevraagde stukken dienen digitaal, in pdf-formaat, te worden ingediend;

- De te ondertekenen stukken dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de inschrijver.

Specifieke eisen per aan te leveren stuk:

Ad 1) Inschrijvingsbiljet perceel 1

Op het inschrijvingsbiljet dient een gewogen aanneemsom te worden ingevuld waarin onderhoud en herprogrammeren van de TLC in tienvoud zijn meegenomen.

Ad 1) Inschrijvingsbiljet perceel 2 en perceel 3

Op het inschrijvingsbiljet dient een gewogen aanneemsom te worden ingevuld waarin het onderhoud en ketenbeheer ITS-applicatie van de TLC in tienvoud zijn meegenomen.

In bijlage 1 Checklist in te dienen documenten vindt u per perceel een overzicht van de in te dienen documenten.

### Gestanddoening

De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen gedurende 90 dagen na de dag waarop opening van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden. Indien een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze aanbesteding wordt de termijn van 90 dagen automatisch verlengd en eindigt deze dertig dagen na uitspraak in kort geding in eerste aanleg.

### Varianten van de inschrijver

Het indienen van varianten van de inschrijver (artikel 2.28 ARW 2.16) is niet toegestaan.

## Beoordeling inschrijvingen

### Gunningscriterium

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium 'Beste prijs-kwaliteitverhouding'. In de omschreven procedure kunnen op verzoek van de Aanbestedende dienst besprekingen plaatsvinden met de inschrijvers ter verduidelijking van de inschrijving, e.e.a. conform ARW 2016 art. 2.33.

### Opening van de inschrijvingen

De volgende procedure zal worden gevolgd voor het openen van Inschrijvingen:

- De Inschrijvingen worden na de in de planning genoemde sluitingsdatum geopend door de Aanbestedende dienst.

- Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt.

- Tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet inhoudelijk behandeld.

- Inschrijvers worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen. De opening van de Inschrijvingen is slechts een formaliteit.

### Procesgang beoordeling

Het plan van aanpak (PvA) wordt door een beoordelingscommissie van ten minste 3 personen beoordeeld, onder leiding van een inkoper van de provincie Utrecht. Het beoordelen van het plan van aanpak door de beoordelingscommissie vindt plaats volgens de onderstaande stappen:

- Opening van de niet prijsgebonden informatie, bestaande uit de inhoudelijke aanbieding;

- Individuele beoordeling van de kwaliteit op de kwaliteitscriteria;

- Gezamenlijke bespreking van de beoordeling van de kwaliteit door de beoordelingscommissie en evalueren van de individuele scores;

- Uitspreken eindoordeel per kwaliteitscriterium op basis van consensus.

Het beoordelen van het gunningscriterium prijs en het vaststellen van de EMVI door de

aanbestedingscommissie vindt plaats volgens de onderstaande stappen:

- Opening van de prijsgebonden informatie;

- Het opstellen van een proces-verbaal van aanbesteding o.b.v. het eindresultaat van de aanbestedingsprocedure (na het bepalen van de EMVI-berekening).

### Berekeningsmethode (Gunnen op Waarde)

Om te bepalen welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan worden de genoemde kwaliteits- en prijscriteria in verband met elkaar gebracht in de eindberekening.

In tabellen staan per sub criterium dan wel per onderdeel, de maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde (in EURO) vermeld. Het berekeningsresultaat van het berekeningsmodel is de 'Evaluatieprijs' conform de formule:

EP = IP - Qtot

Hierin is:

EP	=	Evaluatieprijs in Euro

IP	=	Inschrijvingssom in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)

Qtot	=	Totaal behaalde kwaliteitswaarde in Euro

De inschrijving die op grond van dit berekeningsmodel de laagste evaluatieprijs (EP) heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

### Kwalitatieve aanbiedingsdocumenten

De bij de inschrijving te verstrekken documenten ten behoeve van de kwaliteitsgerichte beoordeling zijn:

Perceel 1:

| Nummer | Documentnaam |
| --- | --- |
| 1 | Een Plan van Aanpak met daarin de nadere uitwerking van de onderstaande EMVI-criteria: P1 EC1: Fasering, planning en BLVC P1 EC2: Duurzaamheid |

Perceel 2:

| Nummer | Documentnaam |
| --- | --- |
| 1 | Een Plan van Aanpak met daarin de nadere uitwerking van de onderstaande EMVI-criteria: P1 EC3: Proces met de opdrachtgever en de leverancier TLC P2 EC4: Functionaliteit en innovatie ITS-applicatie P3 EC5: Beheer ITS-applicatie |

Perceel 3:

| Nummer | Documentnaam |
| --- | --- |
| 1 | Een Plan van Aanpak met daarin de nadere uitwerking van de onderstaande EMVI-criteria: P3 EC6: Functionaliteit en innovatie ITS-applicatie P3 EC7: Beheer ITS-applicatie P3 EC8: Planning |

Perceel 1:

De inschrijver dient een plan van aanpak op te stellen waarin alle twee (2) de gunningscriteria nader worden beschreven. Ieder gunningscriteria dient te worden beschreven in een afzonderlijk hoofdstuk; in totaal dus twee (2) hoofdstukken.

Perceel 2 en 3:

De inschrijver dient een plan van aanpak op te stellen waarin alle drie (3) de gunningscriteria nader worden beschreven. Ieder gunningscriteria dient te worden beschreven in een afzonderlijk hoofdstuk in totaal dus drie (3) hoofdstukken.

SMART

Het gevraagde Plan van Aanpak (kwaliteitsdocument) dient helder en SMART te worden

beschreven. Onder “SMART” wordt het volgende verstaan:

- Specifiek: de mate waarin de inschrijver de door hem aangeboden oplossing eenduidig heeft omschreven;

- Meetbaar: de mate waarin de inschrijver aangeeft hoe hij zal verifiëren c.q. valideren dat de door hem aangeboden oplossing het beoogde zal worden bereikt;

- Acceptabel: de mate waarin de inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplossing aanvaardbaar is binnen de daaraan te stellen en gestelde eisen;

- Realistisch: De mate waarin de inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplossing haalbaar is;

- Tijdsgebonden: De mate waarin de inschrijver kan aangeven dat de door hem aangeboden oplossing binnen de daarvoor benodigde tijd zal kunnen worden gerealiseerd.

Het plan van aanpak moet dusdanig concreet zijn omschreven dat dit niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Vage formuleringen leiden tot een lagere beoordeling.

Na de aanbesteding is de werkwijze als omschreven in het Plan van Aanpak (PvA) van de inschrijver onderdeel van het contract. Hetgeen betekent dat de opdrachtnemer gehouden wordt aan de werkwijze als genoemd in het PvA tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De kosten welke betrekking hebben op de maatregelen in het PvA dienen in de inschrijvingssom te zijn inbegrepen.

Fictieve korting

De maximaal te behalen fictieve korting is in onderstaande tabellen aangegeven:

Perceel 1:

| Gunningscriterium | Toelichting | Maximaal te behalen fictieve korting |
| --- | --- | --- |
| P1 EC1. Fasering, planning en BLVC | Wijze van invulling van fasering door de Inschrijver en de mate waarin de omgevingsaspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid geborgd blijven. Wijze van communicatie. Globale doorlooptijdenplanning en uitwerking van een voorbeeld planning voor 2 VRI’s. | € 1.250.000, - |
| P1 EC2. Duurzaamheid | De aannemer voert het werk naast efficiënt ook op een wijze uit wat minder hinder veroorzaakt voor het milieu met o.a. het oog op de werkzaamheden en te gebruiken materieel. | € 500.000, - |
|  | Totaal | € 1.750.000, - |

Perceel 2:

| Gunningscriterium | Toelichting | Maximaal te behalen fictieve korting |
| --- | --- | --- |
| P2 EC3. Proces met de opdrachtgever en de leveranciers TLC | Wijze van waarop communicatie en samenwerking met opdrachtgever en leveranciers van de verschillende verkeersregeltoestellen wordt vormgegeven. | € 60.000, - |
| P2 EC4. Functionaliteit en innovatie ITS applicatie | Wijze van invulling van de aspecten verkeersveiligheid, geloofwaardigheid en efficiëntie, mogelijkheden van beleidsgericht sturen, de mate van flexibiliteit in de applicatie, de uitwerking van de use-cases en mate van meedenken met de opdrachtgever over toekomstige ontwikkelingen en innovaties binnen de iVRI. | € 130.000, - |
| P2 EC5: Beheer ITS-applicatie | Mogelijkheden voor aansluiting aan bestaande beheercentrale, ketenbeheer, mogelijkheden voor het bijstellen van de applicatie door de wegbeheerder (op afstand en lokaal). | € 60.000, - |
|  | Totaal | € 250.000, - |

Perceel 3:

| Gunningscriterium | Toelichting | Maximaal te behalen fictieve korting |
| --- | --- | --- |
| P3 EC6. Functionaliteit en innovatie ITS applicatie | Wijze van invulling van de aspecten verkeersveiligheid, geloofwaardigheid en efficiëntie, mogelijkheden van beleidsgericht sturen, de mate van flexibiliteit in de applicatie, de uitwerking van de use-cases en mate van meedenken met de opdrachtgever over toekomstige ontwikkelingen en innovaties binnen de iVRI. | € 250.000, - |
| P3 EC7: Beheer ITS-applicatie | Mogelijkheden voor aansluiting aan bestaande beheercentrale, ketenbeheer, mogelijkheden voor het bijstellen van de applicatie door de wegbeheerder (op afstand en lokaal). | € 125.000, - |
| P3 EC8. Planning | Globale doorlooptijdenplanning en uitwerking van een voorbeeld planning voor 2 VRI’s. | € 125.000, - |
|  | Totaal | € 500.000, - |

### Uitwerking gunningscriterium P1 EC1: Fasering, planning en BLVC

Doel en aandachtspunten

Het Werk is niet beperkt tot één locatie maar ligt verspreid op meerdere locaties binnen het wegennet van de provincie Utrecht. Elke locatie heeft zijn eigen locatie specifieke aandachtspunten en stakeholders. Er dient o.a. rekening te worden gehouden met verschillende wegbeheerders (gemeenten, Rijkswaterstaat), de bereikbaarheid van bedrijven en woningen, de ontsluiting van een brandweerkazerne en de koppeling met een brug. Voor een goede afstemming van de werkzaamheden onderling en met mogelijke evenementen en werkzaamheden van derden is het van belang de planning op een overzichtelijke manier vast te leggen. Op basis van de planning kan een inschatting worden gemaakt van de perioden met verkeershinder. Daarnaast kan bepaald worden op welke momenten en in welke mate inzet vanuit de Opdrachtgever is gewenst.

De doelstelling van de Opdrachtgever is dat de bereikbaarheid en doorstroming voor de stakeholders gedurende de werkzaamheden zo maximaal mogelijk is. Waarbij de veiligheid nooit in het geding mag komen en de hinder voor weggebruikers geminimaliseerd wordt. Daarnaast wil de Opdrachtgever is een realistische planning op basis waarvan tijdig afstemming met stakeholders kan plaatsvinden. Alsmede het inschatten van de benodigde personele inzet vanuit de provincie Utrecht.

Op te leveren informatie:

De inschrijver dient een plan van aanpak inclusief doorlooptijden voor alle VRI’s en een uitwerking van een planning inclusief onderbouwing voor 2 voorbeeld VRI’s aan te leveren waarin alle in deze paragraaf aangegeven onderdelen in zijn opgenomen.

Beoordelingsaspecten:

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin de OG ontzorgd wordt op het gebied van BLVC. Onder BLVC wordt verstaan:

- Bereikbaarheid;

- Leefbaarheid;

- (Verkeers-)veiligheid;

- Communicatie.

Naast het plan van aanpak wordt de inschrijving beoordeeld op de inhoud van een uitgewerkte planning inclusief onderbouwing voor 2 voorbeeld kruispunten zijnde PRU-K0052 en PRU-K0053 (Bunnik). De planning en onderbouwing moeten de werkzaamheden bevatten zoals omschreven in het bestek. De planning dient te worden opgezet als balkendiagram waarin op de horizontale as de tijd is uitgezet en op de verticale as de werkzaamheden per VRI zijn opgenomen.

Maximaal 2 x A4 + 1 x A3 t.b.v., balkenplanning zonder inhoud van PvA.

De A3 bijlage voor de planning mag geen extra aanvullende informatie bevatten. Deze informatie wordt niet meegenomen in de beoordeling.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 1.250.000, -

### Uitwerking gunningscriterium P1 EC2: Duurzaamheid

Doel en aandachtspunten:

Duurzaamheid is een onderdeel waar de opdrachtgever veel waarde aan hecht. Met name de vertaling van duurzaamheid en het duurzaam ondernemen naar het werk is hierbij van belang. Hoe richt de inschrijver zijn werk in en voert hij het werk uit met het oog op duurzaamheid en de maatschappij. Dit met de drie aspecten people, planet, profit in het achterhoofd. Hoe vertaald de inschrijver haar visie naar de uitvoering. Specifiek wordt de vraag hierbij gesteld aan de inschrijver om inzichtelijk te maken (SMART) hoe de inschrijver zorg draagt dat zij provincie Utrecht ondersteund een optimale bijdrage te leveren aan haar duurzaamheidsambities.

Op te leveren informatie:

De inschrijver dient een plan van aanpak aan te leveren waarin hij inzichtelijk maakt op welke wijze hij duurzaamheidsaspecten toepast bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Beoordelingsaspecten:

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin de duurzaamheidsambities van de provincie Utrecht worden ondersteund. Aandachtspunten hierbij zijn:

- Beperken vrijkomen afvalstoffen

- Energiezuinige inzet materieel (auto’s e.d.)

- Hergebruik materiaal

Maximaal op 2 x A4.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 500.000, -

### Uitwerking gunningscriterium P2 EC3: proces met de opdrachtgever en leveranciers

Doel en aandachtspunten

Het Werk houdt in dat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan bestaande verkeersregelautomaten van verschillende leveranciers. Dit vraag een goede afstemming over uit te voeren werkzaamheden en planning en het stellen van duidelijke werkafspraken. Onduidelijkheden kunnen leiden tot het niet of niet goed functioneren van een verkeersregeltoestel en daarmee een verminderde verkeersveiligheid.

De doelstelling van de Opdrachtgever is het vinden van een partij die zelfstandig opereert maar weet wanneer de leveranciers van de verkeersregeltoestellen en de opdrachtgever op een adequate wijze betrokken en geïnformeerd moeten worden. Op deze wijze wenst de opdrachtgever te komen tot een soepele uitvoering.

Op te leveren informatie:

De inschrijver dient een geanonimiseerd plan van aanpak aan te leveren waarin alle in deze paragraaf aangegeven onderdelen in zijn opgenomen.

Beoordelingsaspecten:

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin aangetoond wordt dat OG wordt ontzorgd op gebied van:

- De wijze waarop de opdrachtnemer de raakvlakken met de leverancier van het regeltoestel en de ITS-applicatie in beeld brengt en afstemt;

- Omgang met meningsverschillen tussen de opdrachtnemer en de leveranciers van de verkeersregelautomaten en ITS-applicaties over het werkzaamheden aan de automaten en het oplossen van restpunten, inclusief escalatielijnen. En hoe wordt geborgd dat meningsverschillen niet gaan leiden tot vertraging in de uitvoering.

Maximaal op 2 x A4.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 60.000, -

### Uitwerking gunningscriterium P2 EC4: Functionaliteit ITS-applicatie

Doel en aandachtspunten

Met de iVRI wil de provincie Utrecht sturen kunnen geven aan de verkeersstromen op basis van het vastgestelde verkeersbeleid. Voor de weggebruiker kan met de iVRI extra informatie worden aangeboden wat bij kan dragen aan extra comfort en een verbetering van de doorstroming. De iVRI is een innovatief product welke nog volop in ontwikkeling is. De Opdrachtgever wil mee in de ontwikkelingen in de markt en zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden voor de iVRI.

De doelstelling van de Opdrachtgever is de mogelijkheden tot sturing te vergroten en de informatievoorziening voor de weggebruikers te verbeteren. Dit alles binnen de criteria van verkeersveiligheid, geloofwaardigheid en efficiëntie. Daarnaast wil de Opdrachtgever een samenwerking aan gaan met een partij die actief meedenkt met de opdrachtgever over de toekomstige ontwikkelingen en mogelijke innovaties van iVRI’s en het bij behorende (keten)beheer.

Op te leveren informatie:

De inschrijver dient te beschrijven op welke wijze hij invulling gaat geven aan de gewenste functionaliteiten van de iVRI en op welke wijze hij omgaat met de toekomstige innovaties van de iVRI.

Beoordelingsaspecten

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin minimaal de volgende aspecten zijn uitgewerkt:

- Mate van gemak waarmee beleid van OG vertaald kan worden naar de applicatie.

- De invulling van de use case prioriteren met uitwerking van omgang met bijvoorbeeld conflicterende prioriteiten.

Maximaal 2 x A4.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 130.000, -

### Uitwerking gunningscriterium P2 EC5: Beheer ITS-applicatie

Doel en aandachtspunten

Verkeersstromen wijzigen door de jaren heen. ITS-applicaties kunnen zelfstandig grotendeels op deze veranderende omstandigheden in spelen. Toch is een actief verkeerskundig beheer nodig om de ITS-applicaties ook op de langere termijn optimaal te laten functioneren. Grotere wijzigingen in de verkeersstromen of gewijzigde beleidsdoelen vragen afstemming van het regelprogramma. Hiervoor heeft de Opdrachtgever een beheercentrale voor de VRI’s waarmee op afstand kan worden gemonitord en bijgesteld.

Een iVRI functioneert binnen een keten waarin meerdere stakeholders betrokken zijn om de gehele keten optimaal te laten functioneren. Dit vraagt beheer van de keten en afstemming tussen de verschillende stakeholders.

De doelstelling van de opdrachtgever is de ITS-applicaties op de bestaande beheercentrale aan te sluiten waarbij alle instellingen van de ITS-applicatie voor verkeerskundig beheer bij voorkeur vanuit de beheercentrale ingezien en gewijzigd kunnen worden. Voor het functioneren binnen de keten is het doel van de Opdrachtgever het gehele ketenbeheer te borgen door het beheer en de afstemming bij één partij onder te brengen.

Op te leveren informatie:

De inschrijver dient te beschrijven welke functionaliteiten qua verkeerskundig beheer mogelijk zijn via de beheercentrale van de Opdrachtgever en hoe beschrijven op welke wijze het ketenbeheer wordt uitgevoerd.

Beoordelingsaspecten

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin minimaal de volgende aspecten zijn uitgewerkt:

- Omgaan met ketenbeheer van de iVRI en de samenwerking binnen de keten tussen de verschillende stakeholders.

- Mate waarin de Opdrachtgever zelfstandig en bij voorkeur op afstand de instellingen van de ITS-applicatie voor verkeerskundig beheer kan inzien en bijstellen.

Maximaal 2 x A4.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 60.000, -

### Uitwerking gunningscriterium P3 EC6: Functionaliteit ITS-applicatie

Doel en aandachtspunten

Met de iVRI wil de provincie Utrecht sturen kunnen geven aan de verkeersstromen op basis van het vastgestelde verkeersbeleid. Voor de weggebruiker kan met de iVRI extra informatie worden aangeboden wat bij kan dragen aan extra comfort en een verbetering van de doorstroming. De iVRI is een innovatief product welke nog volop in ontwikkeling is. De Opdrachtgever wil mee in de ontwikkelingen in de markt en zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden voor de iVRI.

De doelstelling van de Opdrachtgever is de mogelijkheden tot sturing te vergroten en de informatievoorziening voor de weggebruikers te verbeteren. Dit alles binnen de criteria van verkeersveiligheid, geloofwaardigheid en efficiëntie. Daarnaast wil de Opdrachtgever een samenwerking aan gaan met een partij die actief meedenkt met de opdrachtgever over de toekomstige ontwikkelingen en mogelijke innovaties van iVRI’s en het bij behorende (keten)beheer.

Op te leveren informatie:

De inschrijver dient te beschrijven op welke wijze hij invulling gaat geven aan de gewenste functionaliteiten van de iVRI en op welke wijze hij omgaat met de toekomstige innovaties van de iVRI.

Beoordelingsaspecten

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin minimaal de volgende aspecten zijn uitgewerkt:

- Mate van gemak waarmee beleid van OG vertaald kan worden naar de applicatie.

- De invulling van de use case prioriteren met uitwerking van omgang met bijvoorbeeld conflicterende prioriteiten.

Maximaal 2 x A4.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 250.000, -

### Uitwerking gunningscriterium P3 EC7: Beheer ITS-applicatie

Doel en aandachtspunten

Verkeersstromen wijzigen door de jaren heen. ITS-applicaties kunnen zelfstandig grotendeels op deze veranderende omstandigheden in spelen. Toch is een actief verkeerskundig beheer nodig om de ITS-applicaties ook op de langere termijn optimaal te laten functioneren. Grotere wijzigingen in de verkeersstromen of gewijzigde beleidsdoelen vragen afstemming van het regelprogramma. Hiervoor heeft de Opdrachtgever een beheercentrale voor de VRI’s waarmee op afstand kan worden gemonitord en bijgesteld.

Een iVRI functioneert binnen een keten waarin meerdere stakeholders betrokken zijn om de gehele keten optimaal te laten functioneren. Dit vraagt beheer van de keten en afstemming tussen de verschillende stakeholders.

De doelstelling van de opdrachtgever is de ITS-applicaties op de bestaande beheercentrale aan te sluiten waarbij alle instellingen van de ITS-applicatie voor verkeerskundig beheer bij voorkeur vanuit de beheercentrale ingezien en gewijzigd kunnen worden. Voor het functioneren binnen de keten is het doel van de Opdrachtgever het gehele ketenbeheer te borgen door het beheer en de afstemming bij één partij onder te brengen.

Op te leveren informatie:

De inschrijver dient te beschrijven welke functionaliteiten qua verkeerskundig beheer mogelijk zijn via de beheercentrale van de Opdrachtgever en hoe beschrijven op welke wijze het ketenbeheer wordt uitgevoerd.

Beoordelingsaspecten

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin minimaal de volgende aspecten zijn uitgewerkt:

- Omgaan met ketenbeheer van de iVRI en de samenwerking binnen de keten tussen de verschillende stakeholders.

- Mate waarin de Opdrachtgever zelfstandig en bij voorkeur op afstand de instellingen van de ITS-applicatie voor verkeerskundig beheer kan inzien en bijstellen.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 125.000, -

### Uitwerking gunningscriterium P3 EC8: Planning

Doel en aandachtspunten:

Het Werk betreft het ombouwen naar iVRI van 23 VRI’s verspreid over het wegennet van de provincie Utrecht. Voor een goede afstemming van de werkzaamheden onderling en met mogelijke evenementen en werkzaamheden van derden is het van belang de planning op een overzichtelijke manier vast te leggen. Op basis van de planning kan een inschatting worden gemaakt van de perioden met verkeershinder. Daarnaast kan bepaald worden op welke momenten en in welke mate inzet vanuit de Opdrachtgever is gewenst.

De doelstelling van de Opdrachtgever is een realistische planning op basis waarvan tijdig afstemming met stakeholders kan plaatsvinden. Alsmede het inschatten van de benodigde personele inzet vanuit de provincie Utrecht.

Op te leveren informatie:

De inschrijver dient een geanonimiseerde planning van doorlooptijden voor de totale werkzaamheden aan te leveren inclusief een uitwerking van een planning inclusief onderbouwing voor 2 voorbeeld VRI’s waarin alle in deze paragraaf aangegeven onderdelen in zijn opgenomen.

Beoordelingsaspecten

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak van 2 voorbeeld kruispunten zijnde PRU-K0052 en PRU-K0053 (Bunnik). Het plan van aanpak moet bevatten de werkzaamheden zoals omschreven in het bestek, inclusief een planning.

De planning dient te worden opgezet als balkendiagram waarin op de horizontale as de tijd is uitgezet en op de verticale as de werkzaamheden per VRI zijn opgenomen.

Maximaal 4 x A4 + 1 x A3 t.b.v., balkenplanning zonder inhoud van PvA.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 125.000, -

### Beoordelingskader

De beoordeling van het kwalitatieve deel van de inschrijving geschiedt door middel van het toekennen van scores op (sub)criteria. De cijfers worden gegeven door beoordeling van de inschrijving aan de hand van de onderstaande EMVI-tabel. Per (sub)criterium kan de in de tabel aangegeven meerwaarde worden behaald wanneer minimaal aan de genoemde omschrijvingen wordt voldaan.

| Beoordelingskader |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Score | Gescoorde meerwaarde in % | Resultaat | Onderbouwing |
| 10 | 100% | Uitstekend | Met de uitwerking wordt in zeer goede concrete en vertrouwenwekkende mate invulling gegeven aan de wensen. Uitwerking toont veel meerwaarde. |
| 7 | 70% | Goed | Met de uitwerking wordt in goede concrete en vertrouwenwekkende mate invulling gegeven aan de wensen. Uitwerking toont meerwaarde |
| 4 | 40% | Neutraal | Met de uitwerking wordt in gegaan op alle gevraagde aspecten. Uitwerking toont geen of nauwelijks meerwaarde. |
| 2 | 20% | Matig | Met de uitwerking is de gevraagde informatie onvolledig en/of inhoudelijk niet (geheel) relevant en/of. Geen meerwaarde. |
| 0 | 0% | Slecht | De uitwerking is niet aangetroffen bij uw inschrijving. |

Voorbeeld: indien u voor een gunningscriterium een 7 scoort, dan behaalt u 70% van de maximaal te behalen fictieve korting voor dit gunningscriterium.

## Gunning en contractering

### Voornemen tot gunning

Conform het artikel 2.36.5 van het ARW 2016 zal de Aanbestedende dienst aan alle inschrijvers het voornemen tot gunning (gunningsbeslissing) mededelen.

### Opschortende termijn

- Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dient hij binnen de in het ARW 2016 genoemde opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht.

- De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De Aanbestedende dienst is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

### Toelichting op de beoordeling

De Aanbestedende dienst biedt de inschrijvers de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te verkrijgen op de beoordeling van het plan van aanpak. Indien een inschrijver hiervan gebruik wil maken dan dient de inschrijver contact op te nemen met de aanbesteder om in onderling overleg een afspraak te plannen. Voor het geven van een individuele toelichting op de beoordeling is per inschrijver maximaal 1 uur gereserveerd.

### Definitieve gunning en contractering

De definitieve gunningvind elektronisch plaats via publicatie op het aanbestedingsplatform, het versturen van een opdrachtbrief per post en via een e-mailbericht aan opdrachtnemer.

Zolang geen volledige overeenstemming is bereikt en niet een schriftelijke, door beide partijen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is geen sprake van enige verbondenheid van opdrachtgever. In dat geval heeft inschrijver op opdrachtgever geen enkele aanspraak en heeft opdrachtgever geen enkele verplichting tot vergoeding van schade of kosten hoe dan ook genaamd of ontstaan.

### Geschillen

Beslechting van geschillen vindt conform ARW 2016 art. 2.40 Plaats bij de burgerlijke rechter te Utrecht.

### Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return

De Opdrachtgever wil invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie. Bijlage 5 Protocol Social Return provincie Utrecht is hier van toepassing. De Social Return-norm voor deze Opdracht bedraagt 1 % van de totale Inschrijvingssom per perceel.

### Vergoeding aan de inschrijvers

Er wordt geen inschrijfvergoeding verstrekt aan de inschrijvers.

Checklist in te dienen documenten

Perceel 1

| Tab | Omschrijving kwalitatieve documenten | Onderdeel/ formulier | Bij combinaties |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aanbiedingsbrief + namen deelnemers van het samenwerkingsverband en/of derden en contactpersoon tijdens de aanbesteding |  |  |
| 2. | Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Bijlage 7 | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
| 3. | Bijlage 6 Verklaring Russische betrokkenheid | Bijlage 6 | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
| 4. | Keuringsrapport te leveren verkeersregelautomaat | - | Gezamenlijk |
| 5. | Plan van aanpak perceel 1 | - | Gezamenlijk |
| 7. | Opgave referentieopdrachten | Bijlage 3 | Gezamenlijk |
| 8. | Definitief iVRI certificaat voor de consolidatie baseline voor de te leveren TLC, RIS en ITS-host |  | Gezamenlijk |

Perceel 2:

| Tab | Omschrijving kwalitatieve documenten | Onderdeel/ formulier | Bij combinaties |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aanbiedingsbrief + namen deelnemers van het samenwerkingsverband en/of derden contactpersoon tijdens de aanbesteding |  |  |
| 2. | Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Bijlage 7 | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
| 3. | Bijlage 6 Verklaring Russische betrokkenheid |  | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
| 4. | Plan van aanpak perceel 2 | - | Gezamenlijk |
| 5. | Opgave referentieopdrachten | Bijlage 3 | Gezamenlijk |
| 6. | Definitief iVRI certificaat voor de consolidatie baseline voor de te leveren RIS, ITS-host en ITS-applicatie |  | Gezamenlijk |

Perceel 3

| Tab | Omschrijving kwalitatieve documenten | Onderdeel/ formulier | Bij combinaties |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aanbiedingsbrief + namen deelnemers van het samenwerkingsverband en/of derden contactpersoon tijdens de aanbesteding |  |  |
| 2. | Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Bijlage 7 | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
| 3. | Bijlage 6 Verklaring Russische betrokkenheid |  | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
| 4. | Plan van aanpak perceel 3 | - | Gezamenlijk |
| 5. | Opgave referentieopdrachten | Bijlage 3 | Gezamenlijk |
| 6. | Definitief iVRI certificaat voor de consolidatie baseline voor de te leveren ITS-host en ITS-applicatie |  | Gezamenlijk |

| Inhoud prijsgebonden informatie alle percelen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab | Omschrijving | Onderdeel/ formulier | Zie hoofdstuk/ paragraaf | Bij combinaties |
| 1. | Inschrijvingsbiljet | Bestek | 4.3.2 | Gezamenlijk |
| 2. | Inschrijfstaat | Bestek | 4.3.2 | Gezamenlijk |