# Bijlagen behorende bij de Inschrijvingsleidraad

Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen Documenten

Bijlage 1A Eigen Verklaring

Bijlage 1B Vragenlijst Voorkennis en Belangenverstrengeling

Bijlage 1C Opgave referentieopdrachten

Bijlage 1D Verklaring aansprakelijkheid bij combinatievorming

Bijlage 1E Model Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden

Bijlage 1F Opgave financiële draagkracht

Bijlage 1G Verklaring bestuurder rechtmatigheid Inschrijving (Model K)

Bijlage 2A1 Inschrijvingsbiljet Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel

Bijlage 2A1 Inschrijvingsbiljet Dynamisch Beekdal de Aa

Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel

Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs Dynamisch Beekdal de Aa

Bijlage 2C Concept Termijnstaat

Bijlage 3A Protocol Individueel Informatie Uitwisselen

Bijlage 3B Prestatie-onderbouwing

Bijlage 3C Risicodossier

Bijlage 3D Kansendossier

Bijlage 3E Functieprofielen Sleutelfunctionarissen

Bijlage 3G CO2-prestatieladder Ambitieniveau

Bijlage 4 Uitwerking EMVI-tabel

Bijlage 5 Format indienen vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen

Bijlage 6 Klachtenprocedure aanbesteden

Bijlage 7 Begrippenlijst

Bijlage 8 Fair-Play Convenant

# Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten

| Inhoud envelop 1: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab | Omschrijving | Onderdeel/ formulier | Zie hoofdstuk/ paragraaf | Bij combinaties |
| 0 | Aanmeldingsbrief + namen combinanten en/of derden |  |  | gezamenlijk |
| 1 | Checklist overzicht in te dienen documenten ingevuld en ondertekend | Bijlage 1 |  | gezamenlijk |
| 2 | Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van Aanbestederen (en evt. gevraagde bewijsstukken) Inclusief Vragenlijst “Voorkennis en Belangenverstrengeling” | Bijlage 1A en 1B | 3.4 en 3.6 | door alle combinanten |
| 3 | Opgave referentieopdrachten (één formulier per referentieopdracht) om te voldoen aan de minimumeisen | Bijlage 1C | 3.5.2 | gezamenlijk |
| 4 | Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming | Bijlage 1D | 3.5.4 | door alle combinanten |
| 5 | Verklaring beroep op bekwaamheid derden | Bijlage 1E | 3.5.4 | Door Inschrijver en derde |
| 6 | Opgave financiële draagkracht | Bijlage 1F | 3.5.1 | gezamenlijk |
| 7 | Kwaliteitsbewaking en veiligheid (gevraagde certificaten) |  | 3.5.3 | door alle combinanten |
| 8 | Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving (model K) | Bijlage 1G | 4.3.1 | door alle combinanten |
| 9 | Prestatie Onderbouwing | Kwalitatief deel | 4.4.6.1 | Gezamenlijk |
| 10 | Risicodossier | Kwalitatief deel | 4.4.6.2 | Gezamenlijk |
| 11 | Kansendossier | Kwalitatief deel | 4.4.6.3 | Gezamenlijk |
| 12 | Sleutelfunctionarissen | Kwalitatief deel | 4.4.6.4 | Gezamenlijk |
| 13 | Planning op hoofdlijnen | Kwalitatief deel | 4.4.7 | Gezamenlijk |
| 14 | Planning van de Kansen | Kwalitatief deel | 4.4.7 | Gezamenlijk |
| 15 | Toelichting op projectorganisatie | Kwalitatief deel | 4.4.7 | Gezamenlijk |
| 16 | Toetstemming gebruik risico’s | Kwalitatief deel | 4.4.7 | Gezamenlijk |
| 17 | Protocol Individueel Informatie | Kwalitatief deel | 4.4.7 | Gezamenlijk |
| 18 | Ambitieniveau CO2 prestatieladder | Kwalitatief deel | 4.4.7 | Gezamenlijk |

| Inhoud envelop 2: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab | Omschrijving | Onderdeel/ formulier | Zie hoofdstuk/paragraaf | Bij combinaties |
| 1 | Inschrijvingsbiljet | Bijlage 2A1 en Bijlage 2A2 | 4.4.8 | gezamenlijk |
| 2 | Staat van ontleding Inschrijvingsprijs | Bijlage 2B1 en Bijlage 2B2 | 4.4.8 | gezamenlijk |
| 3 | Concept Termijnstaat | Bijlage 2D | 4.3.2 | Gezamenlijk |

# Bijlage 1A Eigen Verklaring

Zie separate document “Model Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures” van Aanbesteder behorend bij Inschrijvingsleidraad, contract nr. 279.15.01.2014.”

# Bijlage 1B Vragenlijst Voorkennis en Belangenverstrengeling

| Vraag | Antwoord | Te overleggen bijlage/bewijsstuk |
| --- | --- | --- |
| Heeft de onderneming, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel is de onderneming op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? | ja / nee | Zo ja, vermeld de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel die betrokkenheid. |
| Zijn er binnen de onderneming personen werkzaam die, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn er personen werkzaam binnen de onderneming die op andere wijze direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? | ja / nee | Zo ja, vermeld voor elke persoon: a. de naam en de functie binnen de onderneming; b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid. |
| Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, onderOpdrachtnemers ingeschakeld, die, voorafgaande aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn die onderOpdrachtnemers op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? | ja / nee | Zo ja, vermeld van elke onderOpdrachtnemer: - de gegevens volgens de vragen 1a. (naw-gegevens), 1c. (rechtsvorm), 1d. (handelsnamen) en 1e. (Inschrijving KvK) van deze Eigen Verklaring; - de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid. |
| Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, adviseurs (zowel natuurlijke als rechtspersonen) ingeschakeld die, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn die adviseurs op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? | ja / nee | Zo ja, vermeld van elke adviseur: - de gegevens volgens de vragen 1a. (naw-gegevens), 1c. (rechtsvorm), 1d. (handelsnamen) en 1e. (Inschrijving KvK) van deze Eigen Verklaring; - de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid. |
| Is de onderneming gelieerd aan één of meerdere andere ondernemingen en/of maakt de onderneming onderdeel uit van een groep, e.e.a. in de zin van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht? | ja / nee | Zo ja, hebben één of meerdere van die gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen de groep, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn één of meer van die ondernemingen op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, vermeld voor elke onderneming: a. de gegevens volgens de vragen 1a. (naw-gegevens), 1c. (rechtsvorm), 1d. (handelsnamen) en 1e. (Inschrijving KvK) van deze Eigen Verklaring; b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid. |

# Bijlage 1C Opgave referentieopdrachten

Inschrijver

| Naam van onderneming of combinatie |  |
| --- | --- |

Referentieopdracht

| Referentie bedoeld voor kerncompetentie: *aankruisen welke kerncompetentie van toepassing is. |  | 1. Ontwerp en realisatie van Kunstwerken zijnde een autoverkeersbrug of viaduct in of over een stroomweg 100 of 120 km/h met tenminste 2x2 rijstroken. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Ontwerp en realisatie van een stroomweg 100 of 120 km/h met tenminste 2x2 rijstroken, inclusief ervaring met Rijkswaterstaat werken (droge infra). |
|  |  | 3. De uitvoering van omgevingsmanagement, waaronder ten minste valt omgevingscommunicatie, vergunningenmanagement en de coördinatie van kabels en leidingen voor het realiseren of met tenminste één rijstrook verbreden van een tenminste een stroomweg 100 km/h, inclusief de realisatie van een nieuw kunstwerk zijnde een brug of viaduct in of over de stroomweg. |
|  |  | 4. Fasering van de realisatie of reconstructie van een stroomweg 100 of 120 km/h met tenminste 2 x 2 rijstroken (nieuwe situatie), inclusief het organiseren van verkeersmaatregelen. |
|  |  | 5. Landschappelijke inpassing van een infrastructureel werk. |
|  |  | 6. Inrichting van een waterbergingscompartiment inclusief beekherstel in landelijk gebied. |
|  |  | 7. Grootschalige ontgravingen van grondstromen (>200.000 m3). |
| Naam opdracht |  |  |
| Adres/lokatie opdracht |  |  |
| Korte omschrijving werkzaamheden |  |  |
| Datum opdracht |  |  |
| Datum tijdige oplevering |  |  |
| Opdrachtsom |  |  |
| Gefactureerd bedrag |  |  |
| Naam Opdrachtgever |  |  |
| Naam contactpersoon Opdrachtgever |  |  |
| Telefoonnummer contactpersoon Opdrachtgever |  |  |
| Aanvullende documentatie/ informatie toegevoegd: | ja / nee Omschrijving van aard en aantal: omschrijving en aantal |  |

# Bijlage 1D Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming

Overwegende dat …………………………………………………………………. (naam van de combinatie)

zich aanmeldt voor de aanbesteding van het project

Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

verklaart dat

    - ondergetekende, in zijn hoedanigheid als lid van de combinatie …………………… …… ………………………………… gevestigd te ……………………………………………, hoofdelijk aansprakelijk is voor de juiste en volledige nakoming van de  wettelijke en contractuele verplichtingen welke voortvloeien uit de uitvoering van onderhavige opdracht;

    - De penvoerder van de combinatie in handen is van …………………………………………

    - …………………………………………………, (naam penvoerende lid van de combinatie) welke als penvoerder van de combinatie zal optreden en het enig aanspreekpunt voor  de Aanbesteder/Opdrachtgever zal zijn.

Aldus naar waarheid opgemaakt op ………………………(datum) te ………………………………… (plaats)

| ……………………………………………… | (naam lid van de combinatie) |
| --- | --- |
| ……………………………………………… | (functie) |
| ……………………………………………… | (handtekening) |

# Bijlage 1E Model Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden

…………………………………………………………………………………………………………….. (statutaire naam Inschrijver), gevestigd te …………………………… (adres, postcode, plaats)

schrijft in voor de aanbesteding van het project

Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel.

………………………………………………………………………………………(statutaire naam Inschrijver)

doet voor de technische bekwaamheidseis  ………………………………………………(omschrijving minimumeis uit de Inschrijvingsleidraad)

een beroep op de ervaring van ………………………………………………(statutaire naam derde), gevestigd te …………………………………………………………………………(adres, postcode, plaats).

…………………………………………………………………………………(statutaire naam Inschrijver)

verklaart dat zij ………………………………………………………………(statutaire naam derde)

ten behoeve van de werkzaamheden betreffende hiervoor genoemde eis zal inzetten indien zij het aanbestede werk krijgt opgedragen.

……………………………………………………………………………………………………(statutaire naam derde)

verklaart door ondertekening van deze verklaring dat Inschrijver bij de uitvoering van het hiervoor omschreven onderdeel van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering voor het betreffende onderdeel van de opdracht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op ……………………(datum) te ………………………………………………… (plaats)

| ………………………… | (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Inschrijver) | ……………… | (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger derde) |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………… | (functie) | ………………… | (functie) |
| ……………………… | (handtekening) | ………………… | (handtekening) |

Als bewijsstuk is …………………………………………… (referentie conform model bijlage 1C en/of certificaat …… ) van de derde bij deze verklaring gevoegd.

# Bijlage 1F Opgave financiële draagkracht

Verklaring door de Inschrijver

Hierbij verklaart ondergetekende……………………………………………………………………… (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger / vertegenwoordigers (bij combinatie)

……………………………………………………………………

(functie)

……………………………………………………………………

(naam onderneming/combinatie)

de hiernavolgende ingerichte opgave aangaande de financiële draagkracht

op ……………………… (datum ) te ………………………………………… (plaats) naar waarheid te hebben opgemaakt.

………………………………………………………………………………………(handtekening)

Opgave financiële draagkracht

De totaal gerealiseerde omzetten in de vereiste sector zijn als volgt (exclusief B.T.W.):

2010.	€ ………… ,--

2011.	€ ………… ,--

2012.	€ ………… ,--

De bedrijfomzetten ontlenen aan (geconsolideerde) jaarrekeningen van de onderneming, waarbij goedgekeurde accountantsverklaringen moeten worden verstrekt.

Relevante bijzonderheden en aanmerkingen vermelden.

# Bijlage 1G Verklaring bestuurder rechtmatigheid Inschrijving (Model K)

Behorend bij de Inschrijving voor de opdracht:
Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

| Contractnummer: | 279.15.01.2014 |
| --- | --- |
| Plaats van uitvoering: | Noord-Brabant |
| Opdrachttype: | Werken |
| Aanbestedingsprocedure: | Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2012 |
| Aanbesteder: | Provincie Noord-Brabant, te ‘s-Hertogenbosch |

VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige Inschrijving niet tot stand is

gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met

het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op ........................ (datum) te .......................................   (plaats)

door ...............................................................................(naam en voorletters)

als bestuurder van .........................................................… (naam bedrijf)

die ..................................................................................(naam bedrijf)

ter zake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

....................................................................................... (handtekening).

# Bijlage 2A1 Inschrijvingsbiljet

Behorend bij de Inschrijving voor de opdracht:
Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

| Contractnummer: | 279.15.01.2014 |
| --- | --- |
| Plaats van uitvoering: | Noord-Brabant |
| Opdrachttype: | Werken |
| Aanbestedingsprocedure: | Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2012 |
| Aanbesteder: | Provincie Noord-Brabant, te ‘s-Hertogenbosch |

De hierna te noemen Inschrijver(s):

a.										(1)

gevestigd te										(2)

b.										(1)

gevestigd te										(2)

c.										(1)

gevestigd te										(2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid tot het ontwerpen, uitvoeren van het Werk, inclusief bijbehorende werkzaamheden van het contract nummer [……].,

voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van

€ …………,--										(3)

(…………. euro) 									(4)

Het bedrag van de terzake werkzaamheden verschuldigde omzetbelasting bedraagt

€ …………,-- 										(3)

(…………. euro) 									(4)

De Inschrijvers verklaren dat onderstaande deelnemer(s) in het samenwerkingsverband (combinant(en)) voor minder dan 10% van het bedrag van de Inschrijving deelneemt (deelnemen) in het realiseren van de opdracht. De Inschrijvers vermelden daarbij tevens het deelnemingspercentage  …% (5)

De Inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken de onderhavige werkzaamheden betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder a genoemde Inschrijver. (6)

Ondertekening van het Inschrijvingsbiljet

De Inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 en met inachtneming van de bepalingen, de eisen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de Aankondiging, de Inschrijvingsleidraad, de Nota(’s) van Inlichtingen, Proces-verbalen, de Basisovereenkomst en bijbehorende contractdocumenten.

| Plaats |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Onderneming a. |  |
| Handtekening a. |  |
| Onderneming b. |  |
| Handtekening b. |  |
| Onderneming c. |  |
| Handtekening c. |  |

Toelichting:

(1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

(2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

(3) Bedrag in cijfers.

(4) Bedrag in letters.

(5) Alleen van toepassing, indien de Inschrijving door twee of meer Inschrijvers gezamenlijk geschiedt. Vermeldt, indien van toepassing, de naam en het deelnemingspercentage.

(6) Deze aanwijzing is alleen van toepassing indien de Inschrijving door twee of meer Inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

# Bijlage 2A2 Inschrijvingsbiljet

Behorend bij de Inschrijving voor de opdracht:
Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel

Dynamisch Beekdal de Aa

| Contractnummer: | 279.15.01.2014 |
| --- | --- |
| Plaats van uitvoering: | Noord-Brabant |
| Opdrachttype: | Werken |
| Aanbestedingsprocedure: | Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2012 |
| Aanbesteder: | Provincie Noord-Brabant, te ‘s-Hertogenbosch |

De hierna te noemen Inschrijver(s):

a.										(1)

gevestigd te										(2)

b.										(1)

gevestigd te										(2)

c.										(1)

gevestigd te										(2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid tot het ontwerpen, uitvoeren van het Werk, inclusief bijbehorende werkzaamheden van het contract nummer [……].,

voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van

€ …………,--										(3)

(…………. euro) 									(4)

Het bedrag van de terzake werkzaamheden verschuldigde omzetbelasting bedraagt

€ …………,-- 										(3)

(…………. euro) 									(4)

De Inschrijvers verklaren dat onderstaande deelnemer(s) in het samenwerkingsverband (combinant(en)) voor minder dan 10% van het bedrag van de Inschrijving deelneemt (deelnemen) in het realiseren van de opdracht. De Inschrijvers vermelden daarbij tevens het deelnemingspercentage  …% (5)

De Inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken de onderhavige werkzaamheden betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder a genoemde Inschrijver. (6)

Ondertekening van het Inschrijvingsbiljet

De Inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 en met inachtneming van de bepalingen, de eisen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de Aankondiging, de Inschrijvingsleidraad, de Nota(’s) van Inlichtingen, Proces-verbalen, de Basisovereenkomst en bijbehorende contractdocumenten.

| Plaats |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Onderneming a. |  |
| Handtekening a. |  |
| Onderneming b. |  |
| Handtekening b. |  |
| Onderneming c. |  |
| Handtekening c. |  |

Toelichting:

(1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

(2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

(3) Bedrag in cijfers.

(4) Bedrag in letters.

(5) Alleen van toepassing, indien de Inschrijving door twee of meer Inschrijvers gezamenlijk geschiedt. Vermeldt, indien van toepassing, de naam en het deelnemingspercentage.

(6) Deze aanwijzing is alleen van toepassing indien de Inschrijving door twee of meer Inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

# Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs

Behorende bij Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

met contractnummer 279.15.01.2014.

| Staat van ontleding van de inschrijfprijs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project | : | Capaciteitsvergroting N279 Noord 's-Hertogenbosch - Veghel |  |  |
| Projectnr. | : | 279.15.01.2014 |  |  |
| Inschrijver | : |  |  |  |
| Onderdeel | Werkpakket | Omschrijving | Subtotaal | Totaal |
| Nr. | Nr. |  | Bedrag in euro's | Bedrag in euro's |
| I | ONTWERP- EN UITVOERINGSKOSTEN (DESIGN & BUILD) |  |  |  |
|  | W10 | Projetbeheersing |  | xxxxx |
|  | W11 | Projectvoortgang | xxxxx |  |
|  | W12 | Kwaliteitsbeheersing | xxxxx |  |
|  | W13 | Risicomanagement | xxxxx |  |
|  | W14 | Raakvlakkenmanagement | xxxxx |  |
|  | W15 | Documentbeheer | xxxxx |  |
|  | W16 | Wijzigingenbeheer | xxxxx |  |
|  | W17 | Projectcommunicatie | xxxxx |  |
|  | W18 | Verificatie en Validatie | xxxxx |  |
|  | W19 | Veiligheid | xxxxx |  |
|  | W20 | Conditionering |  | xxxxx |
|  | W21 | Nulmeting | xxxxx |  |
|  | W22 | Verzorgen Vergunningen | xxxxx |  |
|  | W23 | Kabels en leidingen | xxxxx |  |
|  | W24 | Verwijderen obstakels en sloop | xxxxx |  |
|  | W25 | Archeologie | xxxxx |  |
|  | W26 | Niet-gesprongen Explosieven | xxxxx |  |
|  | W27 | Flora en Fauna | xxxxx |  |
|  | W28 | Milieutechniek | xxxxx |  |
|  | W30 | Ontwerpen |  | xxxxx |
|  | W31 | Voorontwerp |  |  |
|  | 311 | Ontwerpen Algemeen | xxxxx |  |
|  | 312 | Ontwerpen Wegen | xxxxx |  |
|  | 313 | Ontwerpen Kunstwerken | xxxxx |  |
|  | 314 | Ontwerpen weggebonden objecten | xxxxx |  |
|  | 315 | Ontwerpen Waterhuishouding | xxxxx |  |
|  | 316 | Ontwerpen Inpassingsobjecten | xxxxx |  |
|  | 317 | Ontwerpen Groenvoorzieningen | xxxxx |  |
|  | W32 | Definitief ontwerp |  |  |
|  | 321 | Ontwerpen Algemeen | xxxxx |  |
|  | 322 | Ontwerpen Wegen | xxxxx |  |
|  | 323 | Ontwerpen Kunstwerken | xxxxx |  |
|  | 324 | Ontwerpen weggebonden objecten | xxxxx |  |
|  | 325 | Ontwerpen Waterhuishouding | xxxxx |  |
|  | 326 | Ontwerpen Inpassingsobjecten | xxxxx |  |
|  | 327 | Ontwerpen Groenvoorzieningen | xxxxx |  |
|  | W33 | Uitvoering ontwerp |  |  |
|  | 331 | Ontwerpen Algemeen | xxxxx |  |
|  | 332 | Ontwerpen Wegen | xxxxx |  |
|  | 333 | Ontwerpen Kunstwerken | xxxxx |  |
|  | 334 | Ontwerpen weggebonden objecten | xxxxx |  |
|  | 335 | Ontwerpen Waterhuishouding | xxxxx |  |
|  | 336 | Ontwerpen Inpassingsobjecten | xxxxx |  |
|  | 337 | Ontwerpen Groenvoorzieningen | xxxxx |  |
|  | W40 | Bouw |  | xxxxx |
|  | W41 | Realisatie |  |  |
|  | 100 | Wegen | xxxxx |  |
|  | 110 | Verharding | xxxxx |  |
|  | 120 | Rijksweg (inclusief toe- en afritten) | xxxxx |  |
|  | 130 | Stroomweg N279 | xxxxx |  |
|  | 140 | Gebiedsontsluitingsweg | xxxxx |  |
|  | 150 | Erftoegangsweg | xxxxx |  |
|  | 151 | Parallelweg | xxxxx |  |
|  | 160 | Fietspad | xxxxx |  |
|  | 161 | Fietspad Sluis Schijndel-Veghel | xxxxx |  |
|  | 170 | Voetpad | xxxxx |  |
|  | 180 | Kruispunten | xxxxx |  |
|  | 190 | Bermen en taluds | xxxxx |  |
|  | W41 | Realisatie |  | xxxxx |
|  | 200 | Kunstwerken | xxxxx |  |
|  | 211 | Viaduct N279-Runweg Oost | xxxxx |  |
|  | 212 | Viaduct N279-Runweg West | xxxxx |  |
|  | 213 | Viaduct Fietsviaduct N279-Runweg | xxxxx |  |
|  | 214 | Viaduct Kapelstraat | xxxxx |  |
|  | 215 | Viaduct N279 De steeg Oost | xxxxx |  |
|  | 216 | Viaduct De steeg-Parallelweg | xxxxx |  |
|  | 217 | Viaduct Heeswijk-Dinther Zuid Laverdonk | xxxxx |  |
|  | 221 | Fietsbrug ZWV-Berlicum | xxxxx |  |
|  | 222 | Brug Runweg - de Aa | xxxxx |  |
|  | 223 | Brug harry Kinnard | xxxxx |  |
|  | 230 | Fietstunnels A2 | xxxxx |  |
|  | 240 | Damwanden | xxxxx |  |
|  | W41 | Realisatie |  | xxxxx |
|  | 300 | Weggebonden objecten | xxxxx |  |
|  | 310 | DVM | xxxxx |  |
|  | 320 | OVL | xxxxx |  |
|  | 330 | Markering | xxxxx |  |
|  | 340 | Bebakening en bebording | xxxxx |  |
|  | 350 | Bewegwijzering | xxxxx |  |
|  | 360 | Voertuigkerende installaties | xxxxx |  |
|  | 370 | VRI | xxxxx |  |
|  | W41 | Realisatie |  | xxxxx |
|  | 400 | Waterhuishouding | xxxxx |  |
|  | 410 | Watergangen | xxxxx |  |
|  | 420 | Duikers en stuwen | xxxxx |  |
|  | 430 | Hemelwaterafvoeren | xxxxx |  |
|  | 440 | Waterkering | xxxxx |  |
|  | 450 | Sifons | xxxxx |  |
|  | 460 | Waterberging | xxxxx |  |
|  | 470 | Verleggen van de Aa | xxxxx |  |
|  | W41 | Realisatie |  | xxxxx |
|  | 500 | Inpassingsobjecten | xxxxx |  |
|  | 510 | Geluidschermen | xxxxx |  |
|  | 520 | Ondergrondse infra (K&L) | xxxxx |  |
|  | 530 | Groenvoorzieningen | xxxxx |  |
|  | 540 | Parkeerplaats Proefboerderij Laverdonk | xxxxx |  |
|  | 550 | Faunavoorzieningen | xxxxx |  |
|  | 580 | Zanddepots | xxxxx |  |
|  | W42 | Oplevering | xxxxx | xxxxx |
|  | W43 | Instandhouding tijdens Realisatie | xxxxx | xxxxx |
|  |  | Subtotaal 1 |  | Subtotaalbedrag |
|  | 90 | Indirecte kosten: |  |  |
|  | 91 | Eenmalige kosten |  | xxxxx |
|  | 92 | Uitvoeringskosten |  | xxxxx |
|  | 93 | Algemene kosten | % | xxxxx |
|  | 94 | Winst | % | xxxxx |
|  | 95 | Risico | % | xxxxx |
|  | 100 | Stelposten: |  |  |
|  | 101 | Stelpost Onderzoek en advieskosten |  | 250.000,00 |
|  | 102 | Stelpost Informatievoorziening |  | 50.000,00 |
|  | 103 | Stelpost Onvoorzien |  | 250.000,00 |
|  |  | subtotaal 2 |  | Subtotaalbedrag |
| II | Meerjarig onderhoud na realisatie |  |  |  |
|  | W50 | Onderhoud na Realisatie: |  | xxxxx |
|  | W51 | Uitvoeren Beheer en Onderhoud | xxxxx |  |
|  | 511 | Structureel onderhoud | xxxxx |  |
|  | 512 | Incidenteel onderhoud | xxxxx |  |
|  | W52 | Overdracht | xxxxx |  |
|  |  | Subtotaal 3 |  | Subtotaalbedrag |
|  |  | TOTAAL AANBIEDINGSPRIJS (sub 1 t/m 2, EXCL. btw) |  | Totaalbedrag |

| Gedaan te: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inschrijver (1) |  |  | Handtekening |
| Inschrijver (2) |  |  | Handtekening |
| Inschrijver |  |  | Handtekening |

# Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs

Behorende bij Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

met contractnummer 279.15.01.2014.

Dynamisch Beekdal de Aa

| Staat van ontleding van de inschrijfprijs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project | : | Capaciteitsvergroting N279 Noord 's-Hertogenbosch - Veghel |  |  |
| Projectnr. | : | 279.15.01.2014 |  |  |
| Inschrijver | : |  |  |  |
| Onderdeel | Werkpakket | Omschrijving | Subtotaal | Totaal |
| Nr. | Nr. |  | Bedrag in euro's | Bedrag in euro's |
| I | ONTWERP- EN UITVOERINGSKOSTEN (DESIGN & BUILD) |  |  |  |
|  | W60 | Dynamisch Beekdal de Aa |  | xxxxx |
|  | W61 | Voorbereiden Dynamisch Beekdal de Aa | xxxxx |  |
|  | W62 | Realisatie Dynamisch Beekdal de Aa |  | xxxxx |
|  | 480 | Dynamisch Beekdal de Aa | xxxxx |  |
|  | W63 | Oplevering Dynamisch Beekdal de Aa | xxxxx |  |
|  |  | Subtotaal 1 |  | Subtotaalbedrag |
|  | 90 | Indirecte kosten: |  |  |
|  | 91 | Eenmalige kosten |  | xxxxx |
|  | 92 | Uitvoeringskosten |  | xxxxx |
|  | 93 | Algemene kosten | % | xxxxx |
|  | 94 | Winst | % | xxxxx |
|  | 95 | Risico | % | xxxxx |
|  |  | subtotaal 2 |  | Subtotaalbedrag |
|  |  | TOTAAL AANBIEDINGSPRIJS ( EXCL. btw) |  | Totaalbedrag |

| Gedaan te: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inschrijver (1) |  |  | Handtekening |
| Inschrijver (2) |  |  | Handtekening |
| Inschrijver |  |  | Handtekening |

# Bijlage 2C Concept Termijnstaat

Behorende bij Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

met contractnummer 279.15.01.2014.

| Termijnstaat / Betalingsschema |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project | : | Capaciteitsvergroting N279 Noord 's-Hertogenbosch - Veghel |  |  |  |
| Projectnr. | : | 279.15.01.2014 |  |  |  |
| Inschrijver | : |  |  |  |  |
| Onderdeel Nr. | Werkpakket Nr. | Omschrijving | Finaciele waarde betaalpost | Geplande startdatum Werkzaamheden van betaalpost | Geplande einddatum Werkzaamheden van betaalpost |
| I | ONTWERP- EN UITVOERINGSKOSTEN (DESIGN & BUILD) |  |  |  |  |
|  | W10 | Projectbeheersing |  |  |  |
|  | W11 | Projectvoortgang | xxxxx |  |  |
|  | W12 | Kwaliteitsbeheersing | xxxxx |  |  |
|  | W13 | Risicomanagement | xxxxx |  |  |
|  | W14 | Raakvlakkenmanagement | xxxxx |  |  |
|  | W15 | Documentbeheer | xxxxx |  |  |
|  | W16 | Wijzigingenbeheer | xxxxx |  |  |
|  | W17 | Projectcommunicatie | xxxxx |  |  |
|  | W18 | Verificatie en Validatie | xxxxx |  |  |
|  | W19 | Veiligheid | xxxxx |  |  |
|  | W20 | Conditionering |  |  |  |
|  | W21 | Nulmeting | xxxxx |  |  |
|  | W22 | Verzorgen Vergunningen | xxxxx |  |  |
|  | W23 | Kabels en leidingen | xxxxx |  |  |
|  | W24 | Verwijderen obstakels en sloop | xxxxx |  |  |
|  | W25 | Archeologie | xxxxx |  |  |
|  | W26 | Niet-gesprongen Explosieven | xxxxx |  |  |
|  | W27 | Flora en Fauna | xxxxx |  |  |
|  | W28 | Milieutechniek | xxxxx |  |  |
|  | W30 | Ontwerpen |  |  |  |
|  | W31 | Voorontwerp |  |  |  |
|  | 311 | Ontwerpen Algemeen | xxxxx |  |  |
|  | 312 | Ontwerpen Wegen | xxxxx |  |  |
|  | 313 | Ontwerpen Kunstwerken | xxxxx |  |  |
|  | 314 | Ontwerpen weggebonden objecten | xxxxx |  |  |
|  | 315 | Ontwerpen Waterhuishouding | xxxxx |  |  |
|  | 316 | Ontwerpen Inpassingsobjecten | xxxxx |  |  |
|  | 317 | Ontwerpen Groenvoorzieningen | xxxxx |  |  |
|  | W32 | Definitief ontwerp |  |  |  |
|  | 321 | Ontwerpen Algemeen | xxxxx |  |  |
|  | 322 | Ontwerpen Wegen | xxxxx |  |  |
|  | 323 | Ontwerpen Kunstwerken | xxxxx |  |  |
|  | 324 | Ontwerpen weggebonden objecten | xxxxx |  |  |
|  | 325 | Ontwerpen Waterhuishouding | xxxxx |  |  |
|  | 326 | Ontwerpen Inpassingsobjecten | xxxxx |  |  |
|  | 327 | Ontwerpen Groenvoorzieningen | xxxxx |  |  |
|  | W33 | Uitvoering ontwerp |  |  |  |
|  | 331 | Ontwerpen Algemeen | xxxxx |  |  |
|  | 332 | Ontwerpen Wegen | xxxxx |  |  |
|  | 333 | Ontwerpen Kunstwerken | xxxxx |  |  |
|  | 334 | Ontwerpen weggebonden objecten | xxxxx |  |  |
|  | 335 | Ontwerpen Waterhuishouding | xxxxx |  |  |
|  | 336 | Ontwerpen Inpassingsobjecten | xxxxx |  |  |
|  | 337 | Ontwerpen Groenvoorzieningen | xxxxx |  |  |
|  | W40 | Bouw |  |  |  |
|  | W41 | Realisatie |  |  |  |
|  | 100 | Wegen | xxxxx |  |  |
|  | 110 | Verharding | xxxxx |  |  |
|  | 120 | Rijksweg (inclusief toe- en afritten) | xxxxx |  |  |
|  | 130 | Stroomweg N279 | xxxxx |  |  |
|  | 140 | Gebiedsontsluitingsweg | xxxxx |  |  |
|  | 150 | Erftoegangsweg | xxxxx |  |  |
|  | 151 | Parallelweg | xxxxx |  |  |
|  | 160 | Fietspad | xxxxx |  |  |
|  | 161 | Fietspad Sluis Schijndel-Veghel | xxxxx |  |  |
|  | 170 | Voetpad | xxxxx |  |  |
|  | 180 | Kruispunten | xxxxx |  |  |
|  | 190 | Bermen en taluds | xxxxx |  |  |
|  | W41 | Realisatie |  |  |  |
|  | 200 | Kunstwerken | xxxxx |  |  |
|  | 211 | Viaduct N279-Runweg Oost | xxxxx |  |  |
|  | 212 | Viaduct N279-Runweg West | xxxxx |  |  |
|  | 213 | Viaduct Fietsviaduct N279-Runweg | xxxxx |  |  |
|  | 214 | Viaduct Kapelstraat | xxxxx |  |  |
|  | 215 | Viaduct N279 De steeg Oost | xxxxx |  |  |
|  | 216 | Viaduct De steeg-Parallelweg | xxxxx |  |  |
|  | 217 | Viaduct Heeswijk-Dinther Zuid Laverdonk | xxxxx |  |  |
|  | 221 | Fietsbrug ZWV-Berlicum | xxxxx |  |  |
|  | 222 | Brug Runweg - de Aa | xxxxx |  |  |
|  | 223 | Brug harry Kinnard | xxxxx |  |  |
|  | 230 | Fietstunnels A2 | xxxxx |  |  |
|  | 240 | Damwanden | xxxxx |  |  |
|  | W41 | Realisatie |  |  |  |
|  | 300 | Weggebonden objecten | xxxxx |  |  |
|  | 310 | DVM | xxxxx |  |  |
|  | 320 | OVL | xxxxx |  |  |
|  | 330 | Markering | xxxxx |  |  |
|  | 340 | Bebakening en bebording | xxxxx |  |  |
|  | 350 | Bewegwijzering | xxxxx |  |  |
|  | 360 | Voertuigkerende installaties | xxxxx |  |  |
|  | 370 | VRI | xxxxx |  |  |
|  | W41 | Realisatie |  |  |  |
|  | 400 | Waterhuishouding | xxxxx |  |  |
|  | 410 | Watergangen | xxxxx |  |  |
|  | 420 | Duikers en stuwen | xxxxx |  |  |
|  | 430 | Hemelwaterafvoeren | xxxxx |  |  |
|  | 440 | Waterkering | xxxxx |  |  |
|  | 450 | Sifons | xxxxx |  |  |
|  | 460 | Waterberging | xxxxx |  |  |
|  | 470 | Verleggen van de Aa | xxxxx |  |  |
|  | W41 | Realisatie |  |  |  |
|  | 500 | Inpassingsobjecten | xxxxx |  |  |
|  | 510 | Geluidschermen | xxxxx |  |  |
|  | 520 | Ondergrondse infra (K&L) | xxxxx |  |  |
|  | 530 | Groenvoorzieningen | xxxxx |  |  |
|  | 540 | Parkeerplaats Proefboerderij Laverdonk | xxxxx |  |  |
|  | 550 | Faunavoorzieningen | xxxxx |  |  |
|  | 580 | Zanddepots | xxxxx |  |  |
|  | W42 | Oplevering | xxxxx |  |  |
|  | W43 | Instandhouding tijdens Realisatie | xxxxx |  |  |
|  | 80 | Indirecte kosten: |  |  |  |
|  | 81 | Eenmalige kosten | xxxxx |  |  |
|  | 82 | Uitvoeringskosten | xxxxx |  |  |
|  | 83 | Algemene kosten | xxxxx |  |  |
|  | 84 | Winst | xxxxx |  |  |
|  | 85 | Risico | xxxxx |  |  |
|  | 90 | Stelposten: |  |  |  |
|  | 91 | Stelpost Onderzoek en advieskosten |  |  |  |
|  | 92 | Stelpost Informatievoorziening |  |  |  |
|  | 93 | Stelpost Onvoorzien |  |  |  |
| II | W50 Meerjarig onderhoud na realisatie |  |  |  |  |
|  | W50 | Onderhoud na Realisatie: |  |  |  |
|  | W51 | Uitvoeren Beheer en Onderhoud | xxxxx |  |  |
|  | 511 | Structureel onderhoud | xxxxx |  |  |
|  | 512 | Incidenteel onderhoud | xxxxx |  |  |
|  | W52 | Overdracht | xxxxx |  |  |
| I + II | Totaal aanbiedingsprijs (excl. BTW) |  | xxxxxx |  |  |

| Gedaan te: | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inschrijver (1) |  |  | Handtekening |
| Inschrijver (2) |  |  | Handtekening |
| Inschrijver |  |  | Handtekening |

# Bijlage 3A Protocol Individueel Informatie Uitwisselen

Protocol individueel informatie uitwisselen tussen … en <naam Inschrijver> (hierna: partijen) ten behoeve van de aanbesteding Capaciteitsvergroting N279 Noord met contractnummer 279.15.01.2014.

Artikel 1: Algemeen

- Partijen zijn zich ten aanzien van de informatie-uitwisseling terdege bewust van het belang van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht en het kader dat deze beginselen vormen voor deze informatie-uitwisseling, te weten: de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en non-discriminatie. Partijen zien toe op naleving van deze beginselen.

- Partijen zijn zich bewust van het spanningsveld dat er heerst tussen het proces van individueel informatie uitwisselen en de vereiste transparantie en toetsbaarheid van die informatie-uitwisseling voor overige Inschrijvers, ten opzichte van het vertrouwelijke karakter van de individuele informatieverstrekking dat gewaarborgd dient te blijven.

Artikel 2: Transparantie en gelijke behandeling

Partijen zien als belangrijke voorwaarde voor het individueel uitwisselen van informatie het transparante karakter van die informatie-uitwisseling en de gelijke behandeling van Inschrijvers. Dit betekent dat:

- De individuele informatie-uitwisseling schriftelijk op hoofdpunten wordt vast gelegd in een individueel Proces-verbaal en ondertekend door partijen.

- Het individueel Proces-verbaal uitsluitend informatie bevat die duidelijk de commerciële belangen van Inschrijver raakt en waarvan evident is dat openbaarmaking van die informatie de commerciële belangen van Inschrijver schaadt.

- Algemene informatie niet wordt opgenomen in het individueel Proces-verbaal, maar wordt opgenomen inde Nota van Inlichtingen die aan alle Inschrijvers wordt toegestuurd.

- Er geen onderhandelingen worden gevoerd.

Artikel 3: Proces individueel informatie uitwisselen

- De individuele informatie-uitwisseling moet een optimale afstemming tussen de Inschrijving en de vraagspecificatie mogelijk maken. De individuele informatie uitwisseling wordt evenwel  beperkt tot:

De interpretatie van de vraagspecificatie en de aanbestedingsstukken. Een abstracte    formulering van de vraagspecificatie en het stellen van functionele eisen, kan met zich  meebrengen dat de Inschrijver en Aanbesteder de vraagspecificatie verschillend interpreteren. Aanbesteder zal gesignaleerde onduidelijkheden aan alle Inschrijvers kenbaar maken door vermelding daarvan in de Nota van Inlichtingen.

- De individuele informatie-uitwisseling heeft geen betrekking op inhoudelijke vragen ten aanzien van mogelijke oplossingsrichtingen en vragen ten aanzien van kansen, risico’s en beheersmaatregelen.

- Partijen onthouden zich van onderhandelingen over prijzen.

- Aanbesteder maakt een individueel Proces-verbaal op van de informatie-uitwisseling, dat door partijen wordt ondertekend.

- Indien sprake is van algemene informatie, komen partijen nadrukkelijk overeen dat die informatie aan alle Inschrijvers wordt meegedeeld in de Nota van Inlichtingen.

Artikel 4: Vertrouwelijkheid

- Partijen dragen ervoor zorg dat de individuele informatie die is uitgewisseld tijdens de individuele informatie-uitwisseling, alsmede de vastlegging daarvan in het individueel Proces-verbaal vertrouwelijk wordt behandeld. Dit betekent dat:

- Aanbesteder de individuele en vertrouwelijke informatie niet zal delen, expliciet dan wel   impliciet, met andere Inschrijvers;

- Aanbesteder zich zal onthouden van overleg met de andere Inschrijvers;

- Aanbesteder bij gebleken noodzakelijke aanpassingen van de vraagspecificatie of andere aanbestedingsstukken, de vertrouwelijke informatie van Inschrijver over de oplossingsrichting(en) zal beschermen.

- Indien de aanbesteding leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij de individueel verstrekte informatie onderwerp van geschil is, dan is Aanbesteder gerechtigd de verstrekte informatie in de procedure in te brengen.

In tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Plaats , d.d. <datum>,						<plaats> d.d. <datum>,

…..								<naam Inschrijver>

# Bijlage 3B Prestatie-onderbouwing

Behorende bij Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

met contractnummer 279.15.01.2014.

Graag hier een overzicht van de onderbouwing waarom u in staat bent de doelstelling van deze opdracht te realiseren. De belangrijkste items voor het realiseren van de opdrachtdoelstelling bovenaan. Elke bewering graag onderbouwen met meetbare prestatie-informatie (al dan niet voorzien van een anoniem voorbeeld).

| Prestatie-onderbouwing |  |
| --- | --- |
| Bewering1 |  |
| Onderbouwing van de bewering met meetbare prestatie-informatie |  |
| Bewering 2 |  |
| Onderbouwing van de bewering met meetbare prestatie-informatie |  |
| Bewering 3 |  |
| Onderbouwing van de bewering met meetbare prestatie-informatie |  |
| Bewering 4 |  |
| Onderbouwing van de bewering met meetbare prestatie-informatie |  |
| Bewering 5 |  |
| Onderbouwing van de bewering met meetbare prestatie-informatie |  |
| Bewering 6 |  |
| Onderbouwing van de bewering met meetbare prestatie-informatie |  |

# Bijlage 3C Risicodossier

Behorende bij Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

met contractnummer 279.15.01.2014.

Graag hier de geïdentificeerde risico’s prioriteren (de grootste / belangrijkste risico’s eerst); inclusief de beheersmaatregelen (zo SMART mogelijk). Belangrijkste belemmeringen (van buitenaf)  voor het realiseren van de doelstelling

| RISICODOSSIER |  |
| --- | --- |
| Risico 1 |  |
| Waarom is dit een risico (oorzaak en gevolg) |  |
| Beheermaatregel |  |
| Onderbouwing van de effectiviteit van de maatregel met verifieerbare prestatie informatie |  |
| Risico 2 |  |
| Waarom is dit een risico (oorzaak en gevolg) |  |
| Beheermaatregel |  |
| Onderbouwing van de effectiviteit van de maatregel met verifieerbare prestatie informatie |  |
| Risico 3 |  |
| Waarom is dit een risico (oorzaak en gevolg) |  |
| Beheermaatregel |  |
| Onderbouwing van de effectiviteit van de maatregel met verifieerbare prestatie informatie |  |
| Risico 4 |  |
| Waarom is dit een risico (oorzaak en gevolg) |  |
| Beheermaatregel |  |
| Onderbouwing van de effectiviteit van de maatregel met verifieerbare prestatie informatie |  |

# Bijlage 3D Kansendossier

Behorende bij Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

met contractnummer 279.15.01.2014.

| KANSENDOSSIER |  |
| --- | --- |
| Graag hier extra opties beschrijven. Op welke wijze dragen deze extra bij aan het realiseren van de projectdoelstellingen? Onderbouwd met prestatie informatie. De belangrijkste kansen bovenaan. |  |
| Kans 1 |  |
| Op welke wijze draagt deze kans extra bij aan het realiseren van de doelstellingen? |  |
| Onderbouwing |  |
| Impact op prijs |  |
| Impact op tijd |  |
| Impact op proces en kosten |  |
| Kans 2 |  |
| Op welke wijze draagt deze kans extra bij aan het realiseren van de doelstellingen? |  |
| Onderbouwing |  |
| Impact op prijs |  |
| Impact op tijd |  |
| Impact op proces en kosten |  |
| Kans 3 |  |
| Op welke wijze draagt deze kans extra bij aan het realiseren van de doelstellingen? |  |
| Onderbouwing |  |
| Impact op prijs |  |
| Impact op tijd |  |
| Impact op proces en kosten |  |
| Kans 4 |  |
| Op welke wijze draagt deze kans extra bij aan het realiseren van de doelstellingen? |  |
| Onderbouwing |  |
| Impact op prijs |  |
| Impact op tijd |  |
| Impact op proces en kosten |  |

# Bijlage 3E Functieprofielen Sleutelfunctionarissen

Behorende bij Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

met contractnummer 279.15.01.2014.

| Functieprofiel |  |
| --- | --- |
| Naam: |  |
| Functienaam binnen Project: |  |
| Korte beschrijving functie: |  |

| Functieprofiel |  |
| --- | --- |
| Naam: |  |
| Functienaam binnen Project: |  |
| Korte beschrijving functie: |  |

# Bijlage 3F Verklaring toestemming gebruik risico’s

Overwegende dat …………………………………………………………………. (naam van de Inschrijver)

zich aanmeldt voor de aanbesteding van het project

Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel

verklaart dat

    - Overwegende dat, indien is gebleken dat ondergetekende niet de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan,

    - Ondergetekende toestemming geeft tot het gebruik van de door hem in het Risicodossier geïdentificeerde risico’s voor de Opdrachtgever gedurende het verdere verloop van de procedure.

Aldus opgemaakt op ………………………(datum) te ………………………………… (plaats)

| ……………………………………………… | (naam lid van de combinatie) |
| --- | --- |
| ……………………………………………… | (functie) |
| ……………………………………………… | (handtekening) |

# Bijlage 3G CO2-PRESTATIELADDER Ambitie-niveau

De Aanbesteder heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van

infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen.

De Aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die

invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij

gunning.

Het CO2-ambitieniveau van de Inschrijver wordt aangegeven op het

Inschrijvingsbiljet. De Inschrijver kan kiezen uit de CO2-ambitieniveaus die nader

zijn beschreven in bijlage x bij deze Inschrijvingsleidraad. Hoe

hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de Inschrijver is, hoe hoger de

fictieve vermindering van de Inschrijvingsprijs.

De Inschrijver dient aan te geven aan welk niveau op de CO2-prestatieladder zij voldoet (aan te tonen binnen een jaar na gunning). Hoe hoger de trede op de ladder, hoe hoger de fictieve korting.

- bij Inschrijving kiest de Inschrijver een ambitieniveau conform het

Handboek  CO2 prestatieladder  versie 2.1. d.d. 18 juli 2012. Het 	handboek is verkrijgbaar via:

http://www.crow.nl/publicaties/handboek-CO2-prestatieladder?page=1 of 	http://www.skao.nl/

De Inschrijver geeft dit aan conform het format in Bijlage X. Dit is het 	niveau dat uiterlijk 1 jaar na opdrachtverstrekking ten minste moet zijn 	behaald;

- het bij Inschrijving aangeboden niveau op de CO2-prestatieladder wordt

inclusief onderliggende niveau’s bij gunning nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst. Het aangeboden niveau op de CO2prestatieladder dient na gunning doorgevoerd te worden in de realisatie (ontwerp en uitvoering) van onderhavig project;

- bij elk niveau op de CO2-prestatieladder hoort een fictieve korting op de inschrijfsom:

Tabel 1 Fictieve korting CO2-prestatieladder

| Criterium | Meerwaarde /fictieve korting |
| --- | --- |
| CO2-ambitieniveau 1 | € 100.000,-- |
| CO2-ambitieniveau 2 | € 200.000.-- |
| CO2-ambitieniveau 3 | € 300.000,-- |
| CO2-ambitieniveau 4 | € 400.000,-- |
| CO2-ambitieniveau 5 | € 500.000,-- |

- de Inschrijver dient uiterlijk 1 jaar na opdrachtverstrekking conform de

certificering van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gecertificeerd te zijn op ten minste het door de Inschrijver aangegeven niveau op de CO2-prestatieladder. Voor de inhoudelijke criteria van de diverse ambitieniveaus wordt verwezen naar onderstaande tabellen 2 (ontleend aan pagina’s 32 tot en met 35 van het Handboek);

- Indien als combinatie wordt ingeschreven, is de combinant met het laagste

niveau op de CO2-prestatieladder bepalend bij het toekennen van een 	eventuele malus (zie tevens EMVI-sanctie in Basisovereenkomst).

Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven na

gunning. De Inschrijver dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, jaarlijks

aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-

ambitieniveau is voldaan. Dit kan op twee manieren:

- door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij het aangeboden CO2- ambitieniveau als opgenomen in bijlage x bij dit Inschrijvingsleidraad, of

- door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de Inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), dient iedere combinant een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. De Inschrijver dient (uiterlijk 1 jaar na opdrachtverstrekking) conform de certificering van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gecertificeerd te zijn op ten minste het door de Inschrijver aangegeven niveau op de CO2-prestatieladder.

Tabel 2 EMVI criteria op CO2-prestatieladder Ambitieniveau

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 1A | Energieverbruik | 1. Identificatie en analyse van energiestromen zal plaatsvinden. | 1B | Energiereductie | 1. De Inschrijver onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren. |
|  |  | 2. Alle energiestromen worden aantoonbaar in kaart gebracht. |  |  | 2. De Inschrijver maakt een actueel energie audit verslag voor het project. |
|  |  | 3. Deze lijst wordt regelmatig opgevolgd en actueel gehouden. |  |  |  |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 1C | Communicatie | 1. De Inschrijver communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project | 1D | CO2-reductie initiatieven | 1. De Inschrijver toont aan op de hoogte te zijn van sector of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die reklevant zijn voor het project. |
|  |  | 2. De Inschrijver communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project |  |  | 2. De Inschrijver kent de sector- en keteninitiatieven en hun relevantie voor het project. |
| AMBITIENIVEAU 1 bij Inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: (bijvoorbeeld: € 100.000,-) |  |  |  |  |  |

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachts-punt |
| 2A | Energieverbruik | 1. Alle energiestromen worden kwalitatief in beeld gebracht. | 2B | Energie-reductie | 1. De Inschrijver formuleert een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft maatregelen benoemd voor het project. |
|  |  | 2. De lijst is volledig en wordt aantoonbaar regelmatig opgevolgd en actueel gehouden |  |  | 2. De Inschrijver formuleert een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom op het project. |
|  |  | 3. De Inschrijver maakt een actueel energie audit verslag voor het project. |  |  | 3. De energie en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers van de Inschrijver voor zover betrokken bij het project. |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachts-punt |
| 2C | Communicatie | 1. De Inschrijver communiceert structureel intern over het energiebeleid van het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van het project. | 2D | CO2-reductie initiatieven | 1. De Inschrijver onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden om projectspecifieke maatregelen voortkomend uit relevante initiatieven te implementeren in het project. . |
|  |  | 2. De Inschrijver realiseert inzake CO2-reductie een effectieve stuurcyclus met toegewezen verantwoordelijkheden voor het project. |  |  |  |
|  |  | 3. De Inschrijver zal de externe belanghebbenden identificeren voor het project. |  |  |  |
| AMBITIENIVEAU 2 bij Inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: (bijvoorbeeld: € 200.000,-) |  |  |  |  |  |

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 3A | CO2-uitstoot | 1. De Inschrijver maakt een rapportage van: a. de te verwachten scope 1 & 2 emissies van het gehele project en b. de uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor de werkelijke scope ! & @ emissies van het project, conform ISO 14064-1 | 3B | CO2-reductie | 1. De Inschrijver formuleert een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het project, uitgedrukt in getallen of percentages ten opzichte van een referentie en binnen een bepaalde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. |
|  |  | 2. De emissie-inventarisatie uit 1b van het project wordt door een CI geverifieerd met tenminste een bepaalde mate van zekerheid. |  |  | 2. De Inschrijver maakt in het project gebruik van een energiemanagement actieplan/systeem conform NEN-ISO 50001 of gelijkwaardig. |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 3C | Communicatie | 1. De Inschrijver communiceert structureel intern en extern over de CO2 footprint (scope 1 & @ emissies), de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) en de maatregelen in het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid em de energiedoelstellingen van het project, mogelijkheden voor individuele bijdragen, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het project. | 3D | CO2-reductie initiatieven | 1. De Inschrijver toont aan dat er in het project specifieke maatregelen afgeleid van een (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2- reductie worden doorgevoerd. |
|  |  | 2. De Inschrijver maakt een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie. |  |  |  |
| AMBITIENIVEAU 3 bij Inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: (bijvoorbeeld: € 300.000,-) |  |  |  |  |  |

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 4A | CO2-uitstoot | 1.De Inschrijver zal aantonen inzicht te hebben in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 voor het project, en toont voor één van de meest materiële leveringen (producten of diensten) van het project de CO2-uistoot per eenheid aan. | 4B | CO2-reductie | 1. De Inschrijver formuleert, op basis van het inzicht in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 van het project, daaraan gekoppeld een CO2-reductiedoelstelling en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstelling wordt uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een referentie en binnen een vastgelegde termijn. |
|  |  | 2. De Inschrijver maakt een kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris van het project. . |  |  | 2. De Inschrijver rapporteert periodiek (intern en extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het project. |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 4C | Communicatie | 1. De Inschrijver kan aantonen dat zij een reguliere (tenminste 2x per jaar) dialoog onderhoudt met belanghebbenden binnen o.a. overheid en NGO’s (minimaal 2) over haar reductiedoelstelling en maatregelen in het project zal onderhouden* *:4C 1&2 gelden voor omvangrijke meerjarige projecten | 4D | CO2-reductie initiatieven | 1. De Inschrijver zal aantonen dat zij initiatiefnemer is van de toepassing in een project van vernieuwende maatregelen die CO2-reductie beogen, door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief in het project, door publicatis en door bevestiging van belanghebbenden. . |
|  |  | 2. De Inschrijver kan aantonen dat de door overheid en/of NGO geformuleerde punten van zorg over het project zijn geïdentificeerd en geadresseerd. * |  |  |  |
| AMBITIENIVEAU 4 bij Inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: (bijvoorbeeld: € 400.000,-) |  |  |  |  |  |

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 5A | Energieverbruik | 1. Identificatie en analyse van energiestromen zal plaatsvinden. |  | 5B | Energie-reductie | 1. De Inschrijver onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren. |
|  |  | 2. Alle energiestromen worden aantoonbaar in kaart gebracht. |  |  |  | 2. De Inschrijver maakt een actueel energie audit verslag voor het project. |
|  |  | 3. Deze lijst wordt regelmatig opgevolgd en actueel gehouden. |  |  |  |  |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 5C | Communicatie | 1. De Inschrijver communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project | 5D |  | CO2-reductie initiatieven | 1. De Inschrijver toont aan op de hoogte te zijn van sector of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die reklevant zijn voor het project. |
|  |  | 2. De Inschrijver communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project |  |  |  | 2. De Inschrijver kent de sector- en keteninitiatieven en hun relevantie voor het project. |
| AMBITIENIVEAU 4 bij Inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: (bijvoorbeeld: € 500.000,-) |  |  |  |  |  |  |

# Bijlage 4  Uitwerking EMVI-tabel

Behorende bij Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel met contractnummer 279.15.01.2014.

|  | De Aanbieding |  |  |  | Beoordeling: gemiddelde cijfers o.b.v. totale beoordeling door de beoordelingscommissie (tussen 2,0 en 10,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prestatie-onderbouwing | Risicodossier | Kansendossier | Interviews |  | CO2-prestatieladder |  |  |  |
|  | BEDRIJF | Inschrijvingssom in euro ex BTW |  |  |  |  |  | Projectleider | Omgevingsmanager |  |  |  |  |
| 1 | Inschrijver 1 |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inschrijver 2 |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inschrijver 3 |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inschrijver 4 |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inschrijver 5 |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | te verdienen fictieve bonus op inschrijfsom op basis van EMVI-beoordeling (EURO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19.200.000 | 19.200.000 | 9.600.000 | 19.200.000 | 9.600.000 |  |  |  |  |
|  | BEDRIJF | BEREKENING fictieve inschrijfsom ==> |  |  | Score in EURO voor prestaties en kwaliteit ter bepaling van de fictieve inschrijfsom |  |  |  |  | CO2-prestatieladder (EURO) | Totaal score | fictieve inschrijfsom in euro (Inschrijvingssom - totaal score in €) |  |
| 1 | Inschrijver 1 |  |  |  | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € - | 1 |
| 2 | Inschrijver 2 |  |  |  | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € - | 1 |
| 3 | Inschrijver 3 |  |  |  | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € - | 1 |
| 4 | Inschrijver 4 |  |  |  | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € - | 1 |
| 5 | Inschrijver 5 |  |  |  | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € - | 1 |

# Bijlage 5  Format  indienen vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen

Vragen ten behoeve van inlichtingen het project N279 Noord met contractnummer 279.15.01.2014.

| Vraagnr. | Document | Paragraaf/pagina | Vraag | Vertrouwelijk Ja/Nee | Behandeling mondeling/schriftelijk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Bijlage 6 Klachtenprocedure aanbesteden

- Wat is een klacht ?

Een klacht is een schriftelijke melding van een Ondernemer die belang heeft bij de aanbesteding aan de provincie Noord-Brabant (hierna: provincie), waarin de Ondernemer gemotiveerd aangeeft op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. De klacht dient als zodanig herkenbaar te zijn. Een klacht kan aan de orde stellen dat een bepaald handelen of nalaten van de provincie in een concrete aanbesteding in strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Ook kan geklaagd worden over optreden van de provincie dat inbreuk maakt op een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Niet elke vraag van een Ondernemer in een aanbestedingsprocedure hoeft een klacht op te leveren en niet elke klacht hoeft tot het doorlopen de klachtenprocedure te leiden. Vragen en verzoeken die gericht zijn op verduidelijking van aspecten van de aanbestedingsprocedure moet de Ondernemer tijdig bij de provincie inbrengen, opdat deze daarop in de Nota van Inlichtingen kan ingaan. Dit geldt ook voor een verzoek tot het doorvoeren van een niet-wezenlijke wijziging in de aanbestedingsdocumenten. Dergelijke vragen en verzoeken dienen op de in de aanbestedingsstukken voorgeschreven wijze aan de provincie kenbaar te worden gemaakt. Wanneer de Ondernemer het oneens blijft met de reactie in de Nota van Inlichtingen kan hij bij de provincie (alsnog) een klacht indienen. Dat geldt ook als een reactie uitblijft.

- Wie kan een klacht indienen ?

Alleen Ondernemers die belang hebben bij de verwerving van een specifieke overheidsopdracht kunnen een klacht indienen. Daaronder vallen:

- geïnteresseerde Ondernemers,

- (potentiële) Inschrijvers en Ondernemers,

- onderOpdrachtnemers van (potentiële) Inschrijvers en Ondernemers,

- brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van Ondernemers.

- Klachtenmeldpunt

De Ondernemer dient zijn klacht in bij het klachtenmeldpunt. Dat is een aanspreekpunt binnen de provincie dat onafhankelijk en met een frisse blik de klacht bekijkt en daarover een advies uitbrengt aan de provincie. Onafhankelijk betekent dat de persoon/personen die het klachtenmeldpunt vormt/vormen niet direct betrokken is (geweest) bij (het opstellen van) de aanbesteding.

Een klacht wordt bij voorkeur per e-mail ingediend via meldpuntaanbestedingen@brabant.nl . Per post wordt een klacht gericht tot de contactpersoon die vermeld is in de aanbestedingsstukken van de betreffende aanbestedingsprocedure. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat de klacht onverwijld bij het klachtenmeldpunt terecht komt.

- Klachtenprocedure

De procedure voor de afhandeling van een klacht verloopt als volgt:

- De Ondernemer dient zijn klacht schriftelijk in, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium in de aanbestedingsprocedure. In deze schriftelijke klacht maakt hij duidelijk dat het over een klacht gaat en waarover hij klaagt en hoe volgens hem het knelpunt zou kunnen worden verholpen. De klacht bevat verder de dagtekening, naam en adres van de Ondernemer en de aanduiding van de aanbesteding.

- Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht. In de bevestiging wordt aangegeven dat de provincie er van uitgaat dat de Ondernemer kiest voor een afhandeling conform de Klachtenprocedure aanbesteden. Ook wordt aangegeven dat als de Ondernemer wil dat de klachtenprocedure in de zin van titel 9.1 van de Awb wordt toegepast, hij dit moet laten weten.

- Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. De provincie is vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de procedure.

- Het klachtenmeldpunt onderzoekt, eventueel aan de hand van door de Ondernemer en de provincie aanvullend verstrekte gegevens, of de klacht terecht is. Het klachtenmeldpunt begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.

- Wanneer de provincie na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de provincie corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de provincie dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de Ondernemer. Ook de andere (potentiële) Inschrijvers/Ondernemers worden op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de fase in de aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat de maatregelen door de contactpersoon van de aanbesteding bij de provincie aan de betrokkenen in de aanbesteding worden gecommuniceerd op hetzelfde moment als de indiener van de klacht het bericht krijgt. Dit om bevoordeling van partijen te voorkomen.

- Wanneer de provincie na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, dan wijst hij de klacht gemotiveerd af en bericht hij de Ondernemer.

# Bijlage 7 Begrippenlijst

Alle onderstaande begrippen zijn in dit Selectiedocument met een hoofdletter aangeduid.

| Aanbesteder | Degene die conform deze leidraad voornemens is een opdracht te verlenen. |
| --- | --- |
| ARW 2012 | Aanbestedingsreglement Werken 2012 |
| Combinant | Een natuurlijke- en/of rechtspersoon die deel uitmaakt van een Combinatie (samenwerkingsverband). |
| Eigen Verklaring | Verklaring, als bedoeld in artikel 2.84 van de Aanbestedingswet/ artikel 1.1.1 ARW 2012, waarin een Ondernemer aangeeft of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn, of hij voldoet aan de geschiktheidseisen en, in voorkomend geval, op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria. |
| Gedragsverklaring Aanbesteden | Verklaring, als bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet, waaruit is gebleken dat tegen de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met Inschrijving op overheidsopdrachten etc. |
| Geschiktheidseisen | Eisen waaraan Ondernemer dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een uitnodiging tot het doen van een Inschrijving. |
| Gunningcriteria | De criteria waarop de Inschrijving wordt beoordeeld. (de economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI) of de laagste prijs). |
| Gunningsbeslissing | De keuze van de Aanbesteder voor de Ondernemer met wie hij voornemens is de overeenkomst waarop de procedure betrekking had te sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen overeenkomst te sluiten. Zie ook Aanbestedingswet 2012 artikel 1.1. |
| Inschrijver | Een Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend. |
| Inschrijving | De schriftelijke aanbieding (offerte) van een Inschrijver op de Opdracht. |
| Inschrijvingsleidraad | Document(en) waarin de Aanbesteder informatie heeft opgenomen die relevant is t.b.v. het indienen van de Inschrijving. |
| Nota van inlichtingen Inschrijvingsfase | Nota in het kader van de openbare procedure, zie artikel 2.13 ARW 2012. |
| Ondernemer | Een partij die deelneemt aan of belang heeft bij de Aanbesteding. |
| Opdracht | Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die tussen de Aanbesteder en een Ondernemer is gesloten. |
| Opdrachtgever | Zie de UAV-GC 2005 § 1 sub (k). |
| Opdrachtnemer | Zie de UAV-GC 2005 § 1 sub (l). |
| Proces-verbaal individuele inlichtingen | Nota in het kader van nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang. (Zie artikel 2.14 ARW 2012 t.b.v. de openbare procedure.) |
| Samenwerkingsverband / Combinatie | Natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich gezamenlijk als Ondernemer aanmelden en/of gezamenlijk een Inschrijving doen. |
| UAV-GC 2005 | Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005. |

# Bijlage 8 Fair-Play Convenant

Separaat document.