Aanbestedingsleidraad | Zaaknummer: [31182264] | [21 augustus 2023]


[bookmark: _Toc496111705][bookmark: _Toc130905510]BIJLAGE H  Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding

	De uitwerking van de BPKV-criteria is opgenomen in de Tabel BPKV-criteria.


































	[bookmark: bwBV_uit_tabel2]Criterium
	Aandachtspunten
	Doelstelling aanbesteder

	1	Kostenbeheersing
	•	De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling

•	De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is

	[bookmark: _GoBack]Beheerste en transparantie wijze voor optimale prijs/kwaliteitsverhouding, voor  aanbiedingen van variabel onderhoud.


	2 Voorbereiding variabel onderhoud
	
	Optimale samenwerking bij voorbereiding en planning  variabel onderhoud

	[bookmark: bwBV_uit_tabel2b]	CO2-ambitieniveau
	[bookmark: bwBijlageLetterL7]Voor nadere beschrijving van de CO2-ambitieniveaus zie bijlage J.

CO2-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingssom van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 %
	De aanbesteder heeft als doelstelling de CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken.



















Toelichting:

1	Kostenbeheersing
Om er zorg voor te dragen dat het beschikbare budget op de meest efficiënte wijze wordt ingezet wenst opdrachtgever op een gestructureerde en transparante wijze te komen voor aanbiedingen voor Levensverlengend onderhoud en Variabel Onderhoud. Middels een plan van aanpak dient inschrijver een project specifieke toelichting te geven op zijn aanpak van de kostenbeheersing en dient daartoe de navolgende aspecten te beschrijven:
•	De wijze waarop transparant inzicht wordt gegeven in eenheidsprijzen/ tarieven, waarbij wordt ingegaan op:
· De wijze waarop (toekomstige) eenheidsprijzen / tarieven worden bepaald;
· De wijze waarop inzicht wordt gegeven in eenheidsprijzen/ opslagen van in te zetten leveranciers/ onderaannemers
•	De wijze waarop de inschrijver inspeelt op de onvoorziene omstandigheden gelet op de recente prijsontwikkelingen;
· De wijze waarop het risico op financiële (negatieve) verassingen voor zowel opdrachtgever als
       aannemer wordt geminimaliseerd 


2	Voorbereiding variabel onderhoud
Het onderhoud aan de vaartuigen bestaat voor een substantieel deel uit nader te verstrekken deelopdrachten voor variabel onderboud. De Opdrachtgever wenst in de voorbereiding van een variabele maatregel samen te werken op grond van een gestructureerd en beheerst proces om te komen tot een afgebakend werkpakket per variabele maatregel. In het kader van samenwerking is de opdrachtgever op zoek naar een aannemer, die pro-actief handelt, zich opstelt als een resultaatgerichte adviseur, die risico’s met betrekking tot de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer goed weet te managen
· De wijze waarop inschrijver de samenwerking ziet met de opdrachtgever, aannemer en stakeholders;
•	Welke (externe) drie belangrijkste risico’s de inschrijver, specifiek voor dit project, ziet en welke beheersmaatregelen hij daartegenover stelt. Licht toe waarom specifiek deze drie risico’s.
· Welke kansen de inschrijver ziet om het proces zoals dit in het Programma van Eisen is beschreven te verbeteren.



















[bookmark: bwBV_uit_HT9]  Rekenblad BPKV Maximaal 3 criteria (kwaliteits- en prestatiecriteria) benoemen en de maximale kwaliteitswaarde toekennen op het niveau subcriterium
	Criterium
	Maximale kwaliteitswaarde
(€)
	Beoordelings-cijfer
	Behaalde kwaliteitswaarde
(€)
	Totalen

(€)

	1	Kostenbeheersing
	2.500.000,--
	
	
	

	2	Voorbereiding variabel onderhoud
	1.200.000,--
	
	
	

	Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 3
	
	

	Kwaliteitswaarde CO2-ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom
	
	

	Totale kwaliteitswaarde
	

	Inschrijvingssom
	

	Fictieve inschrijvingssom	(Inschrijvingssom minus Totale kwaliteitswaarde)
	


[bookmark: bwBV_uit_HT10]Grijs gemarkeerde velden invullen nadat de beoordelingscijfers zijn vastgesteld
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