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1. [bookmark: _Toc171521366]Inleiding

1.1 [bookmark: _Toc171521367]Algemeen

Dit aanbestedingsdocument is opgesteld ten behoeve van de aanbesteding “Realisatie Uitbreiding Regiokantoren” van Stichting Nidos. De Opdracht wordt aanbesteed middels een Europese aanbesteding (in de zin van de Aanbestedingswet 2012). De publicatie hiervan vindt plaats op Tenderned.

Het aanbestedingsdocument bevat een beschrijving van de Aanbestedingsprocedure, alsmede een beschrijving van de voorwaarden voor het indienen van een Inschrijving, de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en de subgunningscriteria aan de hand waarvan de ‘economisch meest voordelige Inschrijving’ wordt geselecteerd.

De ondernemer wordt verzocht zich te verdiepen in dit document en zich een goed beeld te vormen van/het door de Aanbestedende dienst gewenste werkzaamheden, alvorens zich door middel van een Inschrijving in te schrijven op onderhavige Opdracht.

In dit aanbestedingsdocument worden bepaalde begrippen gebruikt die vastgelegd zijn in Bijlage 1: Begrippenlijst. Daarnaast bevat Hoofdstuk 7: Bijlagen een overzicht van alle bijlagen behorend bij dit aanbestedingsdocument. 
1.2 [bookmark: _Toc171521368]Over Stichting Nidos

De aanbestedende dienst en Opdrachtgever is Stichting Nidos. Zij voert de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze paragraaf is meer informatie over Stichting Nidos opgenomen. 
1.2.1 [bookmark: _Toc171521369]Missie van Stichting Nidos

Stichting Nidos voert als gecertificeerde instelling op grond van het Burgerlijk Wetboek de voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door wie of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. 

De kernbegrippen van de missie van Stichting Nidos zijn:
· Belangen behartigen en wettelijk vertegenwoordiger;
· Zelfredzaamheid bij 18 jaar;
· Begeleiden richting perspectief (integratie of terugkeer).


1.2.2 [bookmark: _Toc171521370]Visie van Stichting Nidos

De alleenstaande minderjarige vreemdeling, maar ook het vluchtelingenkind met ouders, heeft op enig moment zijn eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten. Hij moet zich vervolgens in een voor hem geheel nieuwe sociaal-maatschappelijke en culturele omgeving verder ontwikkelen tot zelfstandig volwassene en zich daar ook toe verhouden. De sociaal culturele ontworteling, de geringe kennis van en inbedding in de nieuwe omgeving, het ontbreken van de familiaire beschermingen en de vreemdelingrechtelijke positie maken de jongere kwetsbaar. Dit vraagt om begeleiding vanuit respect, veiligheid en bescherming richting perspectief (integratie of terugkeer). Uitgangspunt bij de begeleiding is om niet te problematiseren maar om te normaliseren onder het motto: ‘er is niks mis met ze, maar ze missen iets’. Dat betekent in eerste plaats opvoeden en begeleiden naar zelfstandigheid en alleen wanneer nodig ook (jeugd)hulp verlenen en beschermen. 

Stichting Nidos gaat daarmee uit van de veerkracht en autonomie van de jongeren. Hierbij vormen inzicht en kennis van cultuurverschillen en gevolgen van het vluchten op het gebied van opgroeien en opvoeden een belangrijke basis voor de begeleiding. Daarnaast hebben we geleerd op basis van jarenlange ervaring dat opvang in familieverband en kleinschalige opvang het beste werkt voor de jongeren.

Meer informatie over Stichting Nidos is te vinden op: https://www.nidos.nl/
2. [bookmark: _Toc171521371]Beschrijving van de Opdracht

[bookmark: _Toc171521372]2.1 	Onderwerp van de Opdracht

De Opdracht is van toepassing op (ver)bouw- en vastgoedprojecten van Stichting Nidos. De Opdrachtnemers worden ingezet voor herbestemming/transformaties van panden welke gehuurd zijn, of gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst gehuurd worden. De werkzaamheden betreffen (multidisciplinaire) bouwwerkzaamheden, zowel bouwkundig, installatietechnisch, projectmanagement, en verband houdende werkzaamheden. Tevens wordt van Opdrachtnemers verwacht dat zij op basis van het Huisvestingsconcept Nidos (Bijlage 2), de Demarcatielijst (Bijlage 3) én de behoeftes per locatie deze zullen ontwerpen. Daarnaast zal Opdrachtnemer uitgenodigd worden bij het bezichtigen van nog aan te huren locaties, met als doel advies uit te brengen of het desbetreffende pand al dan niet past binnen de gestelde kaders. 

Het maximale budget voor ieder project bedraagt €825,00 per m2 exclusief BTW en bestaat uit voorbereidingskosten (schouw bij aan te huren panden), ontwerpkosten, bouwkundige kosten, E&W advies- en installatiekosten, raambekleding, opslagen conform uw inschrijving (Bijlage 9) en overige verwante werkzaamheden. Per project wordt bepaald wat het aantal m2 bedraagt en zal bepaald worden in hoeverre het maximale budget (volledig) benut mag worden, óf dat er concessies gedaan (mogen) worden aan het Huisvestingsconcept. Dit is situatie-afhankelijk en zal per nadere uitvraag verder uitgewerkt zijn.

Buiten de scope van de raamovereenkomst zijn:
- Zie demarcatielijst (Bijlage 3) 
[bookmark: _Toc171521373]2.2 	Doelstelling Overeenkomst
Het doel van de raamovereenkomst is om op gestroomlijnde wijze gekwalificeerde en ervaren partijen aan te trekken, met wie Stichting Nidos kan samenwerken bij de (her)ontwikkeling van kantoorlocaties.
De raamovereenkomst ziet op Nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben op alle vastgoed gerelateerde projecten. 
De Opdrachtgever zoekt betrouwbare partijen waarop zij kan bouwen en verwacht hierin:
- Ontzorgen: de Opdrachtnemer ontzorgt met haar dienstverlening de Opdrachtgever bij het uitvoeren van haar Werkzaamheden.
- Motivatie: de Opdrachtnemer heeft een gemotiveerde houding met een positieve instelling om de Werkzaamheden te realiseren.
- Proactief: de Opdrachtnemer is proactief bij de uitvoering van de Werkzaamheden en het signaleren van optimalisatie mogelijkheden.
- Vertrouwen: de Opdrachtnemer wekt vertrouwen tijdens de uitvoering van haar Werkzaamheden en richting de contactpersoon van de Opdrachtgever, zodat op basis van vertrouwen Werkzaamheden uitgevoerd worden.
- Kwalitatief: de Opdrachtnemer levert kwalitatief hoogwaardige input en output.
- Reëel: de Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden binnen de bandbreedte van de markt uit, aangaande kwaliteit, tijdsbesteding en kosten.
- Tijd: de Opdrachtnemer is binnen de gestelde termijnen beschikbaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden, en voert haar werkzaamheden binnen de gestelde tijdsperiode uit.
- Samenwerken: de Opdrachtnemer zoekt de samenwerking met de medewerkers van Opdrachtgever, partners en onderaannemers, zodat verwachtingen gerealiseerd worden.
Opdrachtgever zoekt partijen die hun organisatie te allen tijde goed heeft ingericht, ook tijdens een (langdurende) piekbelasting. De partijen:
- zorgen voor een tijdig ingediende, zorgvuldige en marktconforme Offerte;
- zorgen ervoor dat de kwaliteit van de uitvoering van het werk altijd gewaarborgd is;
- zijn ingericht om in tijde van groei en krimp op- en af te schalen met personeel, materiaal en materieel.
Opdrachtnemer is ingesteld op de verschillende dynamieken die binnen de Opdracht spelen, waaronder in het bijzonder:
- de plotselinge krimp of groei van het aantal Locaties en daarmee de projecten;
- de verschillende aard van het type projectwerkzaamheden.
Opdrachtgever zoekt partijen die gedurende het project flexibel omgaan met wijzigingen van de Opdracht door:
- in de voorbereidingsfase maatregelen op te nemen;
- (interne) processen in te richten;
- een goede en betrouwbare planning te maken op basis van de nog te publiceren uitvoeringsplanning/prioritering met een maximale uitvoeringstermijn van 30 weken.
Een raamovereenkomst voor werken draagt bij aan:
- Het vergroten van de voorspelbaarheid, transparantie en controle voor de interne organisatie;
- Het verkorten van doorlooptijden en het verminderen van tijdsdruk in projecten door de efficiënte en effectieve manier van inkopen (geen herhaalde EU- aanbestedingsprocedures) en minder administratieve lasten/werkzaamheden (o.a. minder interne afstemming en eenvoudigere goedkeuringsprocedures);
- Het verbeteren van de kwaliteit en verlagen van de kosten door meer samen te werken, kennis en expertise op te bouwen en op onderdelen prijs- en kwaliteitsafspraken te maken.
Stichting Nidos beoogt een raamovereenkomst aan te gaan met één (hoofd)aannemer per perceel die kennis en ervaring heeft met alle disciplines (o.a. ontwerpen, bouwkunde en installatietechniek) en de diversiteit van onze projecten.
[bookmark: _Toc171521374]2.3 Omvang van de Opdracht
De volgende aantallen met betrekking tot de omvang van de Opdracht kunnen worden verstrekt. 
	Omschrijving
	Eenheid
	Bedrag

	11.154m2 (22 locaties)
	M2
	 €9.202.050


Geschatte omvang Opdracht gedurende de gehele looptijd.
[bookmark: _Hlk37770250]
[bookmark: _Hlk39057186]Aan voornoemde raming kunnen geen rechten ontleend worden voor de toekomst. Het is niet meer en niets minder dan een inschatting die gebaseerd is op historische en verwachte cijfers, uitgaande van een m2-prijs van €825 exclusief BTW. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat de genoemde raming in de praktijk hoger of lager uitkomt. 
Uitzondering hierop vormt de aangegeven maximale omvang van de Opdracht die niet zal worden overschreden.

Stichting Nidos behoudt zich daarnaast het recht voor om gebruik te maken van de mogelijkheid uit artikel 2.163c lid 2 Aanbestedingswet 2012.

Op basis van de uitspraak van het Europese Hof 19 december 2018 C-216/17 moet bij raamovereenkomsten in de aanbestedingsstukken een maximale hoeveelheid worden genoemd. Als de maximale hoeveelheid is bereikt, sorteert de raamovereenkomst geen effect meer. Dat betekent dat er dan niet meer rechtmatig onder de raamovereenkomst kan worden afgenomen. 

De maximale waarde voor deze raamovereenkomst is € 18.000.000. Inschrijver kan geen recht op afname ontlenen aan de genoemde raming en/of maximale waarde . Inschrijver gaat ermee akkoord dat de raamovereenkomst bij het bereiken van de maximale waarde op initiatief van de Opdrachtgever kan eindigen. 

Herzieningsclausule
Gedurende de looptijd van de opdracht behoudt Opdrachtgever zich het recht voor, binnen de kaders van artikel 2.163c Aw 2012, de opdracht als volgt te wijzigen: 

· De duur van de overeenkomst te verlengen met twee keer twaalf maanden. 
· Aanvullende opdrachten onder de raamovereenkomst rechtstreeks te gunnen aan de opdrachtnemer welke nauw verband houden met de opdracht zoals beschreven in het programma van eisen met een maximum van 10% van de raming, Indien Opdrachtgever extra – al dan niet wettelijke - taken gaat uitvoeren waardoor de behoefte aan de dienstverlening op een dusdanige wijze toeneemt dat buiten de kaders van de maximale afname getreden wordt dan kan de opdracht uitgebreid worden met deze extra behoefte met een maximum van 50% van de maximale afname. 
· Indien Opdrachtgever minder dan de huidige – al dan niet wettelijke - taken gaat uitvoeren waardoor de behoefte aan de dienstverlening op een dusdanige wijze afneemt dat buiten de kaders van de raming en/of de maximale afname getreden wordt dan kan de opdracht afgebouwd worden met deze verminderde behoefte. 
[bookmark: _Toc171521375]2.4	Percelen

Opdrachtgever is een landelijke organisatie met Locaties door het gehele land. Om deze reden hebben we gekozen om in vergelijkbare percelen op te delen. Per perceel contracteert het Opdrachtgever 1 partij. 
De contractering van Opdrachtnemers vindt plaats in twee (2) vergelijkbare Percelen, te weten:
· Perceel1: Rayon Noord en Rayon Midden
· Perceel 2: Rayon Zuid en Rayon West
De regio’s zijn verdeeld volgens bijgaande plattegrond (bijlage 10 - Perceelindeling)
Aanbestedende dienst kiest ervoor om in twee (2) percelen aan te besteden om lokale/regionale partijen meer mogelijkheden te bieden zich in te schrijven en zo tevens de regionale samenwerking te versterken. 
Daarnaast is de verwachting dat opdrachtnemers lokale ondernemers inhuren bij werkzaamheden en daarmee op indirecte wijze lokale /regionale partijen betrekken. 
Partijen kunnen samenwerkingsverbanden vormen waar binnen de (te verwachten) disciplines vertegenwoordigd zijn. Het is toegestaan om als zodanig in te schrijven op deze aanbesteding.
Voorwaarden Inschrijving Percelen
· Inschrijvers kunnen zich voor beide percelen inschrijven en kunnen voor beide percelen de raamovereenkomst gegund krijgen.
· Indien Inschrijvers zich voor beide percelen inschrijven, dienen zij de inhoudelijke verschillen in de inschrijfdocumenten te markeren.
· Indien binnen het perceel (conform bijlage 10 - Perceelindeling) Opdrachtgever een nieuwe locatie wenst te openen wordt deze in 1ste instantie aan de Opdrachtnemer van het desbetreffende perceel aangeboden. Indien de Opdrachtnemer uit dit perceel niet kan voldoen aan de eisen voor deze nadere opdracht (bijvoorbeeld vanwege planning, resources, etc.) staat het Opdrachtgever vrij om deze nadere opdracht onder te brengen bij Opdrachtnemer(s) uit het andere perceel. Indien ook deze niet kan voldoen aan de eisen dan staat het Opdrachtgever vrij om derde partijen uit te nodigen en de opdracht aan hen te gunnen.
[bookmark: _Toc171521376]2.5	Vorm en looptijd overeenkomst

Het doel van deze Aanbesteding is om een Raamovereenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer per Perceel. Als Bijlage 5 is de concept Raamovereenkomst bijgevoegd die afgesloten wordt met de Inschrijver aan wie het Perceel definitief is gegund. 

De Raamovereenkomst heeft een looptijd van vier (4) jaar en kan niet worden verlengd. 
3. [bookmark: _Toc171521377]De aanbestedingsprocedure

In dit hoofdstuk is meer informatie opgenomen over deze aanbestedingsprocedure inclusief Inschrijving en de regels die van toepassing zijn.
3.1 [bookmark: _Toc171521378]Planning

Onderstaand is de planning van deze aanbesteding opgenomen.
	Activiteit
	Datum

	Informatiebijeenkomst
	27 juni 2024

	Publicatie aanbesteding
	12 juli 2024

	Uiterste datum en tijdstip voor het stellen van vragen eerste vragenronde
	29 juli 2024 uiterlijk 10:00 uur

	Streefdatum publicatie eerste nota van inlichtingen
	15 augustus 2024

	Uiterste datum en tijdstip voor het stellen van vragen tweede vragenronde 
	29 augustus 2024 uiterlijk 10:00 uur

	Streefdatum publicatie tweede nota van inlichtingen
	9 september 2024

	Uiterste datum voor het indienen van een Inschrijving
	30 september 2024 uiterlijk 10:00 uur

	Streefdatum verzenden gunningsbeslissing 
	14 november 2024

	Einde opschortende termijn 
	6 december 2024

	Ingangsdatum Raamovereenkomst 
	1 januari 2025



Deze planning kan eenzijdig door Stichting Nidos worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via het aanbestedingsplatform TenderNed. In geval van tegenstrijdigheden tussen de planning op TenderNed en de planning in dit Aanbestedingsdocument dan prevaleert de planning op TenderNed. 
[bookmark: _Hlk142661416]
3.2 [bookmark: _Toc171521379]TenderNed

De gehele aanbestedingsprocedure verloopt volledig digitaal via het online platform van TenderNed. 
Dit betekent dat alle aanbestedingsstukken behorende bij de Offerteaanvraag via TenderNed ter beschikking worden gesteld, dat alle communicatie verloopt via TenderNed, én dat het uitsluitend is toegestaan een inschrijving in te dienen via TenderNed. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van de digitale inschrijving.

[bookmark: _Hlk47380556][bookmark: _Hlk37770689]Een instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden via TenderNed is te vinden in de supportomgeving van TenderNed (https://www.tenderned.nl/cms/help). 

Bij vragen of onduidelijkheden over de werking van TenderNed (bijvoorbeeld als het niet lukt in te loggen of documenten in te dienen) kan er contact opgenomen worden met de servicedesk van TenderNed is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via 0800 - 836 33 76 of via servicedesk@Tenderned.nl.
3.3 [bookmark: _Toc171521380]Contactpersoon

De contactpersoon voor deze aanbesteding is Johan Baars. De contactpersoon is bereikbaar via de berichtenmodule van TenderNed.
Het is Gegadigden verboden op andere wijze contact te zoeken met medewerkers van Stichting Nidos en eventueel bij deze aanbesteding betrokken externe adviseurs om informatie in te winnen over deze aanbesteding (inclusief de inhoud van de Opdracht). 

3.4 [bookmark: _Toc171521381] Vragenronde(n) en nota(‘s) van inlichtingen

Inhoudelijke en procedurele vragen over en/of suggesties voor de aanbestedingsprocedure en de Opdracht kunnen uitsluitend via de vraag & antwoord-module van TenderNed gedurende de vragenronde(n) worden gesteld/gedaan. In de toelichting bij deze vraag & antwoord-module zijn de voorschriften opgenomen over het stellen van vragen. 

De Aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht de Ondernemer desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tussen de Aanbestedingsstukken onderling, of tussen de Aanbestedingsstukken en de tekst van de aankondiging tegenkomen, en/of bezwaren hebben tegen een bepaald onderdeel, of aspecten van de procedure, dan dient de Ondernemer dit tijdig, bij voorkeur tijdens de eerste vragenronde, doch voor de sluiting van de inschrijftermijn, kenbaar te maken aan de Stichting Nidos. 

De vragen inclusief de antwoorden worden op de in de planning genoemde datum (geanonimiseerd), in de vorm van een nota van inlichtingen gepubliceerd middels TenderNed. Ondernemers worden geacht (tijdig) van de inhoud van de nota(‘s) van inlichtingen kennis te nemen.

Indien de Ondernemer van mening is dat een antwoord in een nota van inlichtingen niet correct is dient dit voor sluitingsdatum van de Inschrijving gemeld te worden via TenderNed.  
3.5 [bookmark: _Toc171521382]Klachtenregeling en geschilbeslechting 

3.5.1 [bookmark: _Toc171521383]Klachtenregeling

Stichting Nidos doet haar uiterste best om de aanbestedingsprocedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Naast de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen Ondernemers aan de orde stellen dat een bepaald handelen, of nalaten van Stichting Nidos in een concrete aanbesteding in strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor de aanbesteding gelden. Ook kan worden geklaagd over optreden van Stichting Nidos dat indruist tegen een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Klachten kunnen, per e-mail onderbouwd, gemeld worden bij de contactpersoon van deze aanbesteding (zie paragraaf 3.4) onder vermelding van ‘Klacht aanbesteding Realisatie Uitbreiding Regiokantoren’. 

3.5.2 [bookmark: _Toc171521384]Geschilbeslechting

Geschillen tussen de bij deze aanbesteding betrokkenen, die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

De Inschrijver verliest zijn recht om de hierboven omschreven geschillen voor te leggen door middel van een aan Stichting Nidos betekende dagvaarding, en moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen, wanneer een geschil later aanhangig wordt gemaakt dan Twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van de bekendmaking van het voornemen tot gunning c.q. het bericht van afwijzing. 

3.6 [bookmark: _Toc171521385]Voorbehouden

Stichting Nidos behoudt zich, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn, het recht voor om vóór definitieve gunning:
· De procedure tussentijds op te schorten of af te breken;
· De Opdracht geheel of gedeeltelijk niet te gunnen;
· De planning te wijzigen;
· De gunningsbeslissing in te trekken en/of te herzien.

3.7 [bookmark: _Toc171521386]De Inschrijving indienen

Uiterlijk op de in de planning opgenomen datum en tijdstip dient de Inschrijving, inclusief alle vereiste documenten, ingediend te zijn via TenderNed. Ondernemer dient hiertoe de Inschrijving te uploaden in de daarvoor bestemde digitale kluis. Inschrijvingen die niet via TenderNed worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Het risico van te late indiening ligt bij Ondernemer.

Na sluiting van de termijn voor het indienen van een Inschrijving wordt de digitale kluis door de Stichting Nidos geopend. Van het openen van de kluis wordt een proces-verbaal opgemaakt, die op eerste verzoek aan een Inschrijver wordt toegestuurd.
3.8 [bookmark: _Toc171521387]Storing TenderNed

Bij een aantoonbare storing van TenderNed, waardoor het indienen van de Inschrijving voor het verstrijken van de uiterste termijn niet mogelijk is, kan Stichting Nidos na afloop van de uiterste termijn besluiten deze termijn te verlengen. Ondernemer dient hiertoe direct na constatering van de storing van TenderNed een (gemotiveerde) e-mail te zenden aan j.baars@aevesbenefit.com onder vermelding van ”storing TenderNed aanbesteding ‘Aanbesteding Realisatie Regiokantoren’”.

De mogelijkheid van verlenging betreft een eenzijdig recht van Stichting Nidos en nadrukkelijk geen plicht. Het staat Stichting Nidos niet vrij van dit recht gebruik te maken vanaf het moment waarop de kluis is geopend, aangezien zij dan kennis heeft kunnen nemen van de reeds binnengekomen Inschrijvingen. Inschrijver blijft zelfstandig verantwoordelijk voor het tijdig en op juiste wijze indienen van haar Inschrijving. Indien Stichting Nidos besluit de termijn te verlengen worden alle Inschrijvers in kennis gesteld van de verlenging. De Inschrijvers die reeds een Inschrijving (tijdig) hebben ingediend krijgen de gelegenheid om hun Inschrijving binnen de gestelde verlengingsperiode te wijzigen en/of aan te vullen.
3.9 [bookmark: _Toc171521388]Manipulatieve Inschrijvingen

Inschrijvers moeten reële en marktconforme prijzen aanbieden. Een reële prijs betekent dat de prijs op werkelijkheid moet zijn gegrond ofwel er moet een verband bestaan tussen de (deel)prijzen en de kosten van de achterliggende dienstverlening. 

Als volgens Stichting Nidos sprake is van onaanvaardbaar hoge of abnormaal lage prijzen, wordt de Inschrijver in de gelegenheid gesteld om aan de hand van de concrete constateringen van Stichting Nidos te motiveren waarom er geen sprake is van abnormaal lage prijzen of onaanvaardbaar hoge prijzen. Een voldoende motivering is niet gelegen in het gegeven dat op andere prijzen een hogere prijs is geoffreerd dan het minimum en/of met de hogere prijzen wordt gecompenseerd. 

Van een manipulatieve Inschrijving kan sprake zijn wanneer door de Inschrijver de beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat het daarmee beoogde doel wordt verstoord. Een Inschrijving is in ieder geval doch niet uitsluitend manipulatief als één of meerdere prijzen de gehanteerde formule frustreren. 

Indien uit de Inschrijving en/of motivering blijkt dat inschrijver de beoordelingsmethodiek/formule heeft gemanipuleerd is er sprake van een ongeldige Inschrijving.
3.10 [bookmark: _Toc171521389]Ongeldige Inschrijving

Een Inschrijving wordt ongeldig verklaard en komt als gevolg daarvan niet meer in aanmerking voor gunning wanneer:
· Inschrijver niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten, zoals het niet tijdig indienen van de Inschrijving.
· De Inschrijving niet voldoet aan alle door Stichting Nidos gestelde voorwaarden en eisen als opgenomen in de Aanbestedingsstukken.
· De Inschrijving onder voorwaarden, of met voorbehouden is gedaan, dan wel dat de gevraagde informatie niet verstrekt is dan wel dat de verstrekte informatie niet volledig of onjuist is.
· Indien sprake is van een kennelijke omissie, of geringe fout heeft Stichting Nidos daarentegen het recht om de Inschrijver te vragen de Inschrijving te herstellen.
Onder een kennelijke omissie of geringe fout wordt verstaan een eenvoudige precisering, die kan worden aangemerkt als een materiële fout en eenvoudig kan worden rechtgezet en waarop geen uitsluitingssanctie staat.
3.11 [bookmark: _Toc39236604][bookmark: _Toc47612238][bookmark: _Toc171521390]Beoordeling Inschrijvingen

De beoordeling van de Inschrijvingen wordt uitgevoerd conform paragraaf 3.12 en 3.13. Voor het gehele beoordelingsproces geldt dat de Inschrijvingen worden beoordeeld op basis van hetgeen door Inschrijvers is ingediend.

Als een Inschrijving op (ondergeschikte) onderdelen vragen oproept, kan Stichting Nidos besluiten om voorafgaand aan de gunningsbeslissing verduidelijkingsvragen te stellen. Indien uit navraag blijkt dat een Inschrijving niet voldoet, wordt deze alsnog terzijde gelegd.
3.12 [bookmark: _Toc171521391]Inschrijving dient onvoorwaardelijk en volledig te zijn

Stichting Nidos voert eerst een toets op de geldigheid van de Inschrijvingen uit. Ingediende Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk en volledig te zijn.
· Onvoorwaardelijk wil zeggen dat aan de Inschrijving geen voorwaarden en/of voorbehouden verbonden mogen zijn. Een voorwaardelijke Inschrijving is een ongeldige Inschrijving.
· Volledig wil zeggen dat alle verplichte documenten bij de Inschrijving zijn ingediend en, waar voorgeschreven, door een uit de bij Inschrijving ingediende bewijsstukken blijkende rechtsgeldige bevoegde persoon zijn ondertekend. Een onvolledige Inschrijving is een ongeldige Inschrijving, tenzij het ontbreken van bepaalde informatie door Stichting Nidos als een kennelijke omissie wordt aangemerkt. Het ontbreken van een verplicht document in het kader van de gunningscriteria wordt in elk geval niet aangemerkt als een kennelijke omissie en leidt tot uitsluiting. 

Vervolgens worden alle geldige Inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria. Aan de hand van deze beoordeling ontstaat een ranking van de Inschrijvingen. 
3.13 [bookmark: _Toc171521392]Mededeling gunningsbeslissing 

De gunningsbeslissing zal op de datum in de planning en gelijktijdig met de Inschrijvers gedeeld worden. 

Meer informatie over de gunningsbeslissing en bezwaartermijn is opgenomen in paragraaf 6.6. 

4. [bookmark: _Toc142660175][bookmark: _Toc142660237][bookmark: _Toc142660310][bookmark: _Toc142660377][bookmark: _Toc142663176][bookmark: _Toc142663849][bookmark: _Toc142664893][bookmark: _Toc142665037][bookmark: _Toc142665173][bookmark: _Toc143088932][bookmark: _Toc143088992][bookmark: _Toc171521393]Eisen aan de Opdracht en voorwaarden voor deelname

4.1 [bookmark: _Toc171521394]	Eisen aan de Opdracht

De eisen waar de Inschrijver aan moet voldoen om de Opdracht te kunnen uitvoeren zijn opgenomen in Bijlage 4 - Programma van Eisen.  

4.2 [bookmark: _Toc171521395]Voorwaarden voor deelname

In deze paragraaf zijn de voorwaarden opgenomen die Stichting Nidos hanteert voor deelname aan de Inschrijving.

	
	Voorwaarden

	1. 
	De voertaal tijdens de gehele aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de Opdracht is Nederlands, zowel in woord als geschrift. De Inschrijving dient in de Nederlandse taal te worden gedaan. 

	2. 
	Op deze aanbestedingsprocedure en de Raamovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

	3. 
	Inschrijver stemt in met de concept Raamovereenkomst (Bijlage 5). 

	4. 
	De algemene voorwaarden, verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden en/of andere voorwaarden van Ondernemer worden nadrukkelijk van de hand gewezen. 

	5. 
	Het doen van een Inschrijving houdt in dat de Inschrijver met de bepalingen uit dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen instemt.

	6. 
	Indienen van varianten en alternatieven van de Inschrijving is niet toegestaan.

	7. 
	De Inschrijver dient de Inschrijving geheel in overeenstemming met dit Aanbestedingsdocument en bijbehorende documenten aan te leveren.

	8. 
	De Inschrijving dient door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon te worden ondertekend.

	9. 
	De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 90 (negentig) kalenderdagen gerekend vanaf de uiterste datum van ontvangst van de Inschrijvingen. Mocht tegen onderhavige aanbesteding een kort geding worden aangespannen, dan wordt de gestanddoeningstermijn van de Inschrijvingen automatisch verlengd tot 30 (dertig) kalenderdagen na de uitspraak van de rechtbank. In overige gevallen behoudt de Stichting Nidos zich het recht voor de Inschrijvers te verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen.

	10. 
	Een Inschrijver kan haar Inschrijving na sluiting van de inschrijvingstermijn niet meer aanvullen of toelichten, tenzij Stichting Nidos daartoe een verzoek heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door Inschrijver geen aanspraak op de Opdracht worden ontleend.

	11. 
	Het risico van het ontbreken van informatie en/of antwoorden door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij de Inschrijver. Afhankelijk van de aard van de omissie of onjuistheid kan dit leiden tot uitsluiting of puntenverlies.

	12. 
	Er worden geen kosten vergoed voor het opstellen en indienen van de Inschrijving, ook niet bij het stopzetten van de aanbestedingsprocedure. 

	13. 
	Stichting Nidos heeft geen voorkeur voor een bepaalde Inschrijver, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Mocht in de Aanbestedingsdocumenten een voorwaarde, eis en/of een gunningscriterium betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, dan dient steeds gelezen te worden “of gelijkwaardig”.
Indien Inschrijver van mening is dat er sprake is van gelijkwaardigheid dan dient de Inschrijver dit op eerste verzoek van Stichting Nidos aan te tonen door het overleggen van documenten waaruit de gelijkwaardigheid blijkt.

	14. 
	De gegevens die Stichting Nidos in verband met deze aanbesteding aan de Ondernemer ter beschikking stelt worden vertrouwelijk behandeld door de Ondernemer en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

	15. 
	In het kader van intellectuele eigendomsrechten mag dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Dit (en inhoud van dit) Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen blijft eigendom van Stichting Nidos.

	16. 
	Als zich wijzigingen voordoen of dreigen voor te doen in de bedrijfsvoering van de Ondernemer welke van invloed (kunnen) zijn op de voortgang en/of afhandeling van deze aanbesteding, dan moet de Ondernemer dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar maken aan de contactpersoon van Stichting Nidos.

	17. [bookmark: _Hlk142640324]
	Ondernemer onthoudt zich van gedragingen die de mededinging tussen de andere Ondernemers (kunnen) beperken. Specifiek: Ondernemer wisselt geen informatie over haar Inschrijving uit met andere Ondernemers.





5. [bookmark: _Toc171521396]Eisen aan de Inschrijver

5.1 [bookmark: _Toc142660183][bookmark: _Toc142660245][bookmark: _Toc142660318][bookmark: _Toc142660385][bookmark: _Toc142663184][bookmark: _Toc142663857][bookmark: _Toc142664901][bookmark: _Toc142665045][bookmark: _Toc142665181][bookmark: _Toc143088943][bookmark: _Toc143089003][bookmark: _Toc171521397]Algemeen

Een Ondernemer kan zelfstandig inschrijven op de aanbesteding, maar kan ook inschrijven in samenwerking met andere ondernemingen als de Ondernemer niet zelfstandig de Opdracht kan uitvoeren. De wijze van inschrijving waarvoor de Ondernemer kiest geldt voor de gehele duur van de aanbestedingsprocedure en van de Raamovereenkomst. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wijze van inschrijving.

5.2 [bookmark: _Toc171521398]Zelfstandig inschrijven

Wanneer een Ondernemer zelfstandig inschrijft op de aanbesteding en dan dient deze een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en te ondertekenen, zoals opgenomen in Bijlage 6. De Inschrijver verklaart ook hiermee te allen tijde gedurende de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de Opdracht te voldoen aan de in dit Aanbestedingsdocument genoemde uitvoeringsvoorwaarden.
5.3 [bookmark: _Toc171521399]Hoofdaannemer en onderaannemer
 
In deze samenwerkingsvorm is er sprake van een hoofdaannemer en een onderaannemer. De hoofdaannemer is de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die zelfstandig inschrijft en aansprakelijk is voor de juiste uitvoering van de Opdracht. De hoofdaannemer maakt vervolgens gebruik van één of meerdere onderaannemers. De hoofdaannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Opdracht. De hoofdaannemer is in geval van gunning de enige contractspartij van de Stichting Nidos. 

Onder een onderaannemer wordt verstaan: een andere partij dan de Inschrijver (een andere rechtspersoon of een natuurlijk persoon) die een deel van de Opdracht (werkzaamheden, of diensten al dan niet in combinatie met het leveren van goederen) in onderaanneming zal gaan uitvoeren. 
Een derde partij die alleen goederen levert zonder een deel van de opdracht uit te voeren is een toeleverancier van de Inschrijver en geen onderaannemer.

5.4 [bookmark: _Toc171521400]Meerdere ondernemingen van één concern

Van één concern mogen alleen meerdere ondernemingen inschrijven op de aanbesteding (zelfstandig, of als onderaannemer) indien zij op verzoek van Stichting Nidos kunnen aantonen dat zij ieder de Inschrijving onafhankelijk van de andere Inschrijvers van hetzelfde concern hebben opgesteld en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Als één van de betreffende Inschrijvers dit niet kan aantonen, leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende Inschrijvers. 

5.5 [bookmark: _Toc171521401]Uitsluitingsgronden

Door het invullen en ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 6) verklaart Inschrijver dat gedurende de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de Opdracht geen van de daarin geselecteerde uitsluitingsgronden op Inschrijver van toepassing zijn.

5.6 [bookmark: _Toc171521402]Geschiktheidseisen en verificatie

Inschrijver dient aan de Geschiktheidseisen, zoals beschreven in deze paragraaf, te voldoen. De geschiktheidseisen zijn opgedeeld in: 
· Economische- en financiële draagkracht 
· Technische- en beroepsbekwaamheid 
[bookmark: _Toc171521403]5.6.1 Economische- en financiële draagkracht 
De minimale Geschiktheidseis ten aanzien van de economische en financiële draagkracht is: 
· Passende aansprakelijkheidsverzekering.
Inschrijver dient te beschikken over een verzekering die de bedrijfsaansprakelijkheid ten opzichte van Stichting Nidos adequaat dekt voor een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000 per jaar. 
5.6.2 [bookmark: _Toc171521404]Technische- en beroepsbekwaamheid 
De minimale Geschiktheidseis ten aanzien van de technische en beroepsbekwaamheid, is opgedeeld in de volgende onderdelen: 
· Referenties.
Inschrijver beschikt over de hieronder beschreven kerncompetentie. Inschrijver toont aan dat Inschrijver over deze kerncompetentie beschikt door het overleggen van één referentie. 
De Inschrijver dient de volgende kerncompetentie aan te tonen: 
	Kerncompetentie 
	Omschrijving 

	Hoofdaanneming bouwkundige en installatietechnische uitvoeringswerkzaamheden transformatie
	Als Opdrachtnemer verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen, bouwkundig én installatietechnische werkzaamheden voor de transformatie van een bestaand gebouw van minimaal 500m2 bvo. Een transformatie is het ombouwen en/of grootschalige en structureel aanpassen van bestaand vastgoed (grootschalig onderhoud wordt niet gezien als transformatie).



Indien er gebruik wordt gemaakt van referenties waarbij Inschrijver als Combinatie de referentieopdracht heeft uitgevoerd, moet duidelijk worden aangegeven welk deel door Inschrijver is uitgevoerd. Alleen het daadwerkelijk uitgevoerde deel van de referentieopdracht mag als zodanig worden gebruikt. De referent dient tevreden te zijn over de uitvoering van de opdracht. 
· Inschrijver dient de referentie in te dienen bij Inschrijving door middel van het invullen van Bijlage 7 - Referenties. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst en/of toestemming van Inschrijver de juistheid van de referentie te verifiëren. 
5.6.3.Kwaliteitssysteem
Inschrijver beschikt (uiterlijk op het moment van Gunning van de Opdracht en gedurende de looptijd van de Overeenkomst) over een kwaliteitsborgingssysteem. 
· Inschrijver zal op verzoek van de Aanbestedende dienst een kopie van een geldend certificaat overleggen. Voorbeelden van bewijsmiddelen zijn de Europese Normen reeks EN 29000 (=ISO 900-serie) of ISO 9001 of gelijkwaardige bewijzen van maatregelen op het gebied van kwaliteitsborging. Door akkoord te gaan met deze eis in Tenderned verklaart u ofwel dat u over gevraagd certificaat beschikt, ofwel beschikt over gelijkwaardige maatregelen met betrekking tot kwaliteitsborging. 
De Inschrijving wordt getoetst aan de geschiktheidseisen en deze geschiktheidseisen zijn minimumeisen. Op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie Bijlage 6) moet aangegeven worden of de Inschrijver aan de geschiktheidseisen voldoet.
Binnen 5 (vijf) kalenderdagen na bekendmaking van het gunningvoornemen dient de Inschrijver aan wie de Stichting Nidos voornemens is de Opdracht te gunnen de onderstaande bewijsstukken te overleggen, tenzij anders is vermeld. Indien de gevraagde bewijsstukken niet (tijdig) worden ingediend en/of de bewijsstukken niet het gevraagde aantonen, behoudt de Stichting Nidos zich het recht voor niet tot definitieve gunning over te gaan en de gunningprocedure op te starten met de Inschrijver die als tweede is geëindigd bij de beoordeling.
Door het invullen en ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 6) verklaart Inschrijver gedurende de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de Opdracht te voldoen aan de in de Offerteaanvraag gestelde eisen en voorwaarden.

5.7 [bookmark: _Toc171521405]Bewijsstukken en verificatie

Nadat de gunningsbeslissing is verzonden, zal Stichting Nidos de volgende documenten opvragen bij de Inschrijver aan wie zij voornemens is de Opdracht te gunnen.

De Inschrijver moet dan binnen een termijn van 5 (vijf) kalenderdagen de volgende documenten aanleveren:
· Een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de onderneming van Inschrijver. Dit mag op het moment van de Inschrijving niet ouder zijn dan 6 maanden.
· Een gedragsverklaring aanbesteden. Let op: vraag deze op tijd aan, in verband met de verwerkingstermijn van een aantal weken. Zie voor meer informatie: www.justis.nl/producten/gva/. Deze Gedragsverklaring aanbesteden mag niet ouder zijn dan twee jaar teruggerekend vanaf de sluitingstermijn van de Inschrijving.
· Verklaring van de belastingdienst dat de onderneming zijn verplichte belastingen en sociale zekerheidspremies heeft betaald. Deze verklaring mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 6 maanden.
6 [bookmark: _Toc171521406]Gunning

6.6 [bookmark: _Toc171521407]Algemeen

[bookmark: _Hlk43373485]De Raamovereenkomst(en) wordt gegund aan de Inschrijver(s) met de economisch meest voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs- kwaliteitsverhouding (hierna te noemen: BPKV) 

6.7 [bookmark: _Toc171521408]Beste prijs-kwaliteit verhouding
[bookmark: _Hlk4321822]
[bookmark: _Hlk4321055]Ter bepaling van de BPKV heeft Stichting Nidos de in onderstaande tabel weergegeven 
(sub-)gunningscriteria vastgesteld met elk een eigen gewicht. 

	
	(sub) Gunningscriterium:
	Maximaal aantal Punten

	A
	Kwaliteit
	80

	K1
	Aanpak Duurzaamheid
	10

	K2
	Aanpak Samenwerking
	30

	K3
	Projectaanpak Casus Tilburg
	40

	B
	Prijs
	20

	
	
	

	
	Totaal
	100



6.8 [bookmark: _Toc171521409]Kwalitatieve gunningscriteria

In deze paragraaf staan de Subgunningscriteria binnen het criterium kwaliteit uitgewerkt.
De Inschrijver dient de beantwoording van de kwalitatieve Subgunningscriteria bij het indienen van de Inschrijving in Aanbestedingsplatform te overleggen.

Er is voor ieder subgunningscriterium een maximumaantal bladzijden (en div. formaat) opgenomen. Het is niet toegestaan om te verwijzen naar bijlagen en/of te verwijzen naar internetpagina’s. In het geval dit maximum overschreden wordt zal het meerdere boven het maximum niet meegenomen worden in de beoordeling.

Sub-gunningscriterium K1: Aanpak Duurzaamheid

In de Raamovereenkomst wil het Stichting Nidos projecten realiseren met een minimale impact op het mens, milieu en maatschappij. 

Aan de Inschrijver wordt gevraagd in een plan van aanpak van maximaal twee (2) A4, exclusief voorblad, met lettertype Arial 10 de aanpak van Inschrijver uit te werken op het realiseren van projecten met een minimale impact op het milieu voor zowel de realisatie- als gebruiksfase. Deze aanpak moet in ieder geval de volgende minimale aandachtspunten bevatten.

· Op welke wijze Inschrijver invulling wil geven aan het thema duurzaamheid verwerkt in de aanpak;
· Op welke wijze Inschrijver het thema duurzaamheid in haar bedrijfsvoering heeft geborgd.

Beoordelingskader
Dit criterium wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

· De mate van compleetheid, detail en duidelijkheid in beantwoording met betrekking tot de genoemde minimale aandachtspunten;
· De mate van concrete toezeggingen die inschrijver doet (en dus daadwerkelijk inbegrepen zitten bij de Nadere overeenkomsten);
· De mate waarin overtuigen invulling en aansluiting wordt geven aan het thema Duurzaamheid.

Sub-gunningscriterium K2: Aanpak Samenwerking

Stichting Nidos is een dynamische organisatie met verschillende rollen en verschillende type personen, waarbij geen project hetzelfde is. In de Raamovereenkomst wil Stichting Nidos de huisvesting realiseren in goede samenwerking met alle betrokken partners. Aan de Inschrijver wordt gevraagd in een aanpak op de samenwerking te geven van maximaal drie (3) A4, exclusief voorblad, met lettertype Arial 10. Deze aanpak moet in ieder geval de volgende minimale aandachtspunten bevatten:

· Hoe Inschrijver invulling wil geven aan de samenwerking met opdrachtgevers;
· Hoe Inschrijver invulling wil geven aan de samenwerking (inkopen) binnen de bouwketen (o.a. onderaannemers, leveranciers en bouwpartners);
· Op welke wijze Inschrijver zorgt voor continuïteit en beschikbaarheid bij haar (onder) aannemers;
· Hoe Inschrijver invulling wil geven aan de samenwerking (coördinatie) met andere door Stichting Nidos gecontracteerde partijen (o.a. leverancier van (kantoor)inrichting, verhuurder en projectmanagers).

Beoordelingskader
Dit criterium wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

· De mate van compleetheid, detail en duidelijkheid in beantwoording met betrekking tot de genoemde minimale aandachtspunten;
· De mate waarin wordt ingespeeld op besluitvormingsprocessen binnen (semi)publieke opdrachtgevers;
· De mate waarin samenwerking leidt tot het ontzorgen van de opdrachtgever en het managen van de verwachtingen;
· De mate waarin ketensamenwerking leidt tot het beperken van risico’s.

Sub-gunningscriterium K3: Projectaanpak Casus Tilburg

De projecten binnen de nieuwe raamovereenkomst zullen divers zijn en de locatie Tilburg is hier een goed voorbeeld van. Vandaar dat dit project als voorbeeldcasus wordt gebruikt bij de gunningscriteria voor alle percelen. Na het sluiten van de raamovereenkomst zal dit project in principe tot uitvoering worden gebracht. Let op: de casus is specifiek geschreven ten behoeve van deze aanbesteding, hier kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden in de uitvoering

Het doel is om het project nader uit te werken en te realiseren. Voor de opgave zoekt Stichting Nidos een bouwpartner/hoofdaannemer die in het project toegevoegde waarde levert op het gebied van het ontwerp- en uitvoeringsproces, kostenbeheersing, technische kennis en algehele coördinatie.

De Inschrijver dient een realistische planning in te dienen met expliciete aanduiding van het kritieke pad, beslismomenten en de belangrijkste mijlpalen. Inschrijver dient de doorlooptijden van de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project in kalenderweken aan te geven.

De Inschrijver dient een Plan van Aanpak voor het project in te dienen van maximaal vijf (5) A4 en voor uw uitwerking van de casus maximaal 10 pagina’s A3, exclusief planningen, eventuele tekeningen, plattegronden en voorblad, met lettertype Arial 10, waarin de volgende onderwerpen naar voren komen:

· De aanpak en werkwijze van de ontwerpfase, waarin kosten- kwaliteitsafwegingen, verificatie van c.q. aansluiting bij het Huisvestingsconcept (bijlage 2) en transparantie van belang zijn. Inschrijver dient hier uit te gaan van een vastgesteld budget van maximaal €825,00 / m2 exclusief BTW
· De invulling van de projectorganisatie;
· Risico’s en beheersmaatregelen die gezien worden voor de Ontwerp- en uitvoeringsfase (o.a., beperken overlast, uitvoering, etc.).
· Uitwerking van de casus, zoals beschreven in document: “Bijlage 8 – Beschrijving Casus Tilburg”. 

De Inschrijver dient een planning voor het project in te dienen. In de planning dient
Inschrijver uit te gaan van een uitsplitsing van de twee fases, waarbij het startpunt van het ontvangen van de nadere uitvraag is, met in de afronding van deze fase het indienen van de prijsaanbieding, gevolgd door het ondertekenen van de nadere overeenkomst. 
En hoe dit zich verhoudt tot fase 2 met als startpunt de ondertekende nadere overeenkomst. 

De planning is maximaal twee (2) A3, waarin de volgende onderwerpen naar voren komen:

· Een realistische planning wordt afgegeven in kalenderdagen voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
· Het kritieke pad en beslismomenten met de belangrijkste mijlpalen inzichtelijk.

Beoordelingskader
Dit criterium wordt beoordeeld op de volgende aspecten. De hierboven genoemde aspecten worden integraal in de beoordeling meegenomen. Op basis van onderstaande beoordelingsaspecten waardeert het beoordelingsteam hoger afhankelijk van de mate waarin:
· Inschrijver de uitwerking van de onderdelen adequaat, volledig, logisch, realistisch en steekhoudend onderbouwd.
· Inschrijver weet overtuigend aan te tonen dat hij het project weet te organiseren binnen de gestelde kaders.
· De invulling van het bouw- en uitvoeringsfase aansluit bij de punten uit de aanbestedingsstukken alsmede hetgeen door de Aanbestedende dienst van belang wordt geacht;
· De mate waarin in de planning het kritieke pad, beslismomenten en de belangrijkste mijlpalen inzichtelijk zijn;
· De mate waarin de planning en de onderbouwing van de (on)haalbaarheid als reëel beoordeeld wordt.

6.8.1 [bookmark: _Toc171521410]Beoordeling kwalitatief gunningscriterium

De beoordeling van de kwalitatieve sub-gunningcriteria vindt als volgt plaats.
· De leden van het beoordelingsteam beoordelen de Inschrijvingen eerst afzonderlijk van elkaar en kennen een individuele waardering toe voor het kwalitatieve sub-gunningscriterium op basis van onderstaande mogelijke waarderingen.
· Vervolgens vindt er een beoordeling per Inschrijving en per kwalitatief sub-gunningscriterium plaats waarbij het beoordelingsteam op basis van consensus één eindwaardering vaststelt. 
· Bij deze methode is het niet noodzakelijk dat één van de Inschrijvers de hoogste, of laagste waardering behaalt en kunnen meerdere Inschrijvers dezelfde waardering behalen.

	Waardering
	Percentage van het maximaal te behalen punten
	Toelichting

	Uitstekend
	100%
	De uitwerking van de onderwerpen sluit in onderlinge samenhang uitstekend aan bij de doelstelling van het Subgunningcriterium en levert overtuigend meerwaarde. De uitwerkingen voldoen in hoge mate aan de beoordelingsgrond. Inschrijver biedt met zijn
Inschrijving in hoge mate het vertrouwen dat de doelstelling van Subgunningcriterium gerealiseerd gaat worden en biedt daarbij aantoonbare meerwaarde.

	Goed
	80%
	De uitwerking van de onderwerpen sluit in onderlinge samenhang goed aan bij de doelstelling van het Subgunningcriterium en voldoet aan de beoordelingsgrond. Inschrijver biedt met zijn
Inschrijving het vertrouwen dat de doelstelling van het
Subgunningcriterium gerealiseerd gaat worden. Er wordt geen overtuigende meerwaarde geboden.

	Voldoende
	60%
	De uitwerking van de onderwerpen sluit in onderlinge samenhang voldoende aan bij de doelstelling van Subgunningcriterium en de beoordelingsgrond.
De uitwerking is echter op onderdelen onvolledig, er ontbreekt op onderdelen informatie, maar de uitwerking biedt Opdrachtgever net voldoende vertrouwen dat de doelstelling van
Subgunningcriterium gerealiseerd gaat worden door Inschrijver.
De wijze van invulling is echter niet volledig overtuigend en laat openingen over.

	Matig
	20%
	De uitwerking van de onderwerpen is onvolledig, sluit in onderlinge samenhang matig aan bij de doelstelling van
Subgunningscriterium en voldoet niet aan de beoordelingsgrond.
De uitwerking geeft onvolledige informatie, sluit niet aan bij de beoordelingsgrond waardoor Opdrachtgever niet het vertrouwen heeft dat Inschrijver competent is om de doelstelling van het
Subgunningcriterium te realiseren.

	Onvoldoende/Geen beantwoording
	0%
	De uitwerking van de onderwerpen sluit in onderlinge samenhang onvoldoende aan en sluit niet aan bij de beoordelingsgrond ofwel ontbreken. De Inschrijving geeft geen of irrelevante informatie en leidt niet tot het vertrouwen dat Inschrijver de doelstelling van
Subgunningscriterium gaat realiseren.



[bookmark: _Toc47612247][bookmark: _Toc171521411]

6.9 [bookmark: _Hlk142647338]Financieel gunningscriterium

· Het Financieel Invulblad (bijlage 9), dient door de Inschrijver gebruikt te worden voor het opgeven van het gevraagde maximale percentages. Dit invulformulier dient door Inschrijver rechtsgeldig ondertekend te worden. 

Inschrijver dient in het invulformulier onder in de vrije invoervelden op te geven: 

Het totaal maximale totaal percentage (%) bestaat uit:
· Algemene kosten (A/K)
· Winst en Risico
· CAR verzekering
· Totaal opslagen maximaal (%)

Definities overeenkomstig NEN 2699.

De in het reactieformulier opgegeven percentages zijn een maximaal percentage en zullen worden opgenomen in de Raamovereenkomst. De door Inschrijver opgegeven percentages staan gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst vast als maximum en kunnen 	tussentijds niet naar boven worden aangepast. Bij het opgeven van de maximale percentages dient de Inschrijver zich te houden aan de volgende voorwaarden: 

· Het percentage voldoet aan hetgeen is opgenomen in de Raamovereenkomst;
· Het totaal aan opslagen mag niet hoger zijn dan 11%;
· Het percentage is 1 decimaal achter de komma;
· Het percentage is maximaal. Inschrijvers kunnen bij het indienen van Offertes op nadere Opdrachten alleen lagere percentages, nooit hoger opgeven.

Op dit onderdeel kan maximaal 10 punten worden verdiend. De percentages worden gewogen en afgerond op 1 decimaal. Inschrijvers met een totaal aan opslagen van 7% of minder krijgen 10 punten. Ieder 0,2% hoger 1 punt minder, tussenliggende waarden naar rato.

Het indienen van een irreële Inschrijving of van een manipulatieve Inschrijving is verboden. Dergelijke Inschrijvingen worden terzijde gelegd door de Aanbestedende dienst en komen niet in aanmerking voor gunning van de Opdracht. Van een manipulatieve Inschrijving kan sprake zijn wanneer - als gevolg van miskenning door de Inschrijver van bepaalde aannames van de Aanbestedende dienst – de beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat het daarmee beoogde doel, zoals het innemen van een realistische positie, wordt verstoord. Een Inschrijving is in ieder geval, doch niet uitsluitend, manipulatief en/of irreëel als:

· Opgegeven prijzen bewust fout wordt/worden aangeboden en die dus niet als realistisch wordt/worden beschouwd;
· De gehanteerde gunningsystematiek wordt gefrustreerd;
· Negatieve of nultarieven worden niet geaccepteerd.

De “Bijlage 9 - Financieel invulblad” wordt een bijlage van de Raamovereenkomst.
· De “Bijlage 12 – Begroting" dient ingevuld te worden met de kosten, op genoemde categorieën en op basis van uw ontwerp. Deze begroting dient als basis voor de nadere offertes indien u de raamovereenkomst gegund krijgt.
Op dit onderdeel kan maximaal 10 punten worden verdiend. Het aantal punten wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: Laagste prijs / uw inschrijfprijs * 10
6.10 [bookmark: _Toc39236635][bookmark: _Toc47612248][bookmark: _Toc171521412]Beoordeling

6.10.1 [bookmark: _Toc171521413]Beoordelingsteam

Stichting Nidos benoemt een beoordelingsteam van 3 tot 5 personen die op basis van hun professionaliteit de Inschrijvingen beoordelen op de (sub-)gunningscriteria. 

De beoordeling start met het beoordelen van de kwalitatieve sub-gunningscriteria. Pas nadat de definitieve score voor het kwalitatieve gunningscriterium is bepaald wordt het financiële gunningscriterium door de procesbegeleider toegevoegd en beoordeeld. Het kwalitatief en financieel gunningcriterium worden dus strikt afzonderlijk van elkaar beoordeeld.
6.10.2 [bookmark: _Toc171521414][bookmark: _Hlk37777919]Knock-out criteria

[bookmark: _Hlk39227787]Het niet voldoen aan één of meerdere eisen in het programma van eisen (Bijlage 4) leidt tot een ongeldige Inschrijving.
6.10.3 [bookmark: _Toc171521415]Kwalitatief gunningscriterium
[bookmark: _Hlk142648044]
[bookmark: _Hlk43373575]Het totaal van alle scores op kwalitatieve sub-gunningscriteria bepaalde de score voor het kwalitatief sub-gunningscriterium.
6.10.4 [bookmark: _Toc171521416]Financieel gunningscriterium
[bookmark: _Hlk43376444][bookmark: _Hlk43373597]
Er wordt beoordeeld of het Financieel Invulblad (bijlage 9) en de Begroting (Bijlage 12) voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in dit document. Indien hier niet aan voldaan wordt is er sprake van een ongeldige Inschrijving. 
6.10.5 [bookmark: _Toc171521417]Economisch meest voordelige Inschrijving

Op basis van de inschrijfprijs en de score op het kwalitatief gunningscriterium wordt conform de gunningsmethodiek de ranking van de Inschrijvers bepaald. Deze ranking bepaalt welke Inschrijver voor gunning in aanmerking komt. 
6.10.6 [bookmark: _Toc171521418]Gelijk eindigende Inschrijvingen

Indien meer dan één Inschrijver in ranking op de eerste plaatst eindigt, wordt de Inschrijver met de hoogste score voor het kwalitatieve gunningscriterium als eerst geëindigde Inschrijver aangemerkt. Indien ook deze scores gelijk zijn wordt van de gelijk geëindigde Inschrijvers, de Inschrijver met de hoogste score op het zwaarstwegende kwalitatieve sub-gunningscriterium als eerst geëindigde Inschrijver aangemerkt. Indien dit nog steeds tot een gelijke stand leidt wordt dit proces herhaald met het daarop volgende zwaarst wegende kwalitatieve sub-gunningscriterium totdat er geen sprake meer is van een gelijke stand. Indien de scores van de betreffende Inschrijvers voor alle kwalitatieve sub-gunningscriteria gelijk zijn, wordt de ranking bepaald door loting.
6.11 [bookmark: _Toc39236636][bookmark: _Toc47612249][bookmark: _Toc171521419]De gunningsbeslissing en bezwaartermijn

Alle Inschrijvers worden middels de mededeling van de gunningsbeslissing gelijktijdig schriftelijk en gemotiveerd via TenderNed geïnformeerd over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. Dit betekent dat de afgewezen Inschrijvers een motivatie met reden van afwijzing ontvangen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de begunstigde Inschrijver met betrekking tot bescherming van commerciële belangen en vertrouwelijke informatie. 

Deze gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, zoals bedoeld in artikel 6:217 lid 1 BW, van het aanbod van Inschrijver. 

Er bestaat bij de gunningsbeslissing de mogelijkheid voor de afgewezen Inschrijver(s) om bezwaar te maken. De bezwaartermijn duurt twintig (20) kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissing. In deze termijn heeft een afgewezen Inschrijver de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gunningsbeslissing. In geval van een kortgedingprocedure schort Stichting Nidos de datum van de gunning op tot een nadere datum, afhankelijk van (het tijdstip en de inhoud van) de uitspraak van de voorzieningenrechter. 

Als een Inschrijver bezwaar heeft, kan zij dit bezwaar binnen de bovengenoemde termijn bij Stichting Nidos kenbaar maken of een kort geding bij de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Holland, locatie Utrecht aanspannen. Na afloop van deze periode verliezen de Inschrijvers het recht hierover te klagen c.q. bezwaar te maken. Indien er tijdig een kort geding aanhangig is gemaakt, behoudt Stichting Nidos zich het recht voor niet eerder tot gunning over te gaan dan na uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter.
6.11.1 [bookmark: _Toc142660307][bookmark: _Toc142660374][bookmark: _Toc142663173][bookmark: _Toc142663846][bookmark: _Toc142664890][bookmark: _Toc142665034][bookmark: _Toc142665170][bookmark: _Toc143088970][bookmark: _Toc143089030][bookmark: _Toc171521420]Gunning

Indien onomstotelijk vast komt te staan dat de Inschrijver aan wie Stichting Nidos voornemens is te gunnen aan alle eisen en voorwaarden voldoet én binnen twintig (20) kalenderdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing geen van de afgewezen Inschrijvers bezwaar heeft gemaakt tegen de gunningsbeslissing door het laten betekenen van een (kort-geding) dagvaarding bij Stichting Nidos, wordt de Opdracht aan deze Inschrijver gegund en wordt de Raamovereenkomst getekend. 

In het geval dat de Inschrijver aan wie Stichting Nidos voornemens is te gunnen niet (meer) aan de gestelde eisen c.q. voorwaarden voldoet dan wel in geval van een uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter, kan Stichting Nidos een nieuwe gunningsbeslissing nemen. De nieuwe mededeling van de gunningsbeslissing wordt in dat geval gelijktijdig aan alle Inschrijvers verzonden en de opschortende termijn (tevens vervaltermijn) van twintig (20) kalenderdagen is opnieuw van toepassing. 
[bookmark: _Hlk143686694]
7 [bookmark: _Toc171521421]Bijlagen

Bij dit Aanbestedingsdocument horen de in het onderstaande overzicht opgenomen bijlagen. 
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Behoudens Bijlage 1 worden alle bijlagen separaat verstrekt.


Bijlage 1: Begrippenlijst

De volgende begrippen geschreven met een hoofdletter in dit Aanbestedingsdocument hebben de betekenis zoals hieronder opgenomen.

	Begrip
	Betekenis

	Aanbestedingsdocument
	Dit document inclusief alle bijlagen.

	Aanbestedingstukken
	Alle documenten (inclusief de bijlagen), vragenlijsten, planning, vraag & antwoord module en alle overige informatie die door Stichting Nidos gepubliceerd zijn c.q. op TenderNed ter beschikking zijn gesteld aan de Ondernemers.

	Inschrijver
	Een Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend in het kader van deze Offerteprocedure. 

	Inschrijving
	Alle documenten die een Inschrijver aanbiedt via TenderNed ter beantwoording van het gestelde in de Aanbestedingsstukken.

	Ondernemer
	De door Stichting Nidos geselecteerde dienstverlener of leverancier.

	Opdracht
	De op basis van de Raamovereenkomst te verzorgen diensten ten behoeve van Stichting Nidos, zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken.

	Opdrachtgever
	Stichting Nidos

	Opdrachtnemer
	De Inschrijver met wie Stichting Nidos de Raamovereenkomst sluit. 

	Raamovereenkomst
	De schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn vastgelegd t.b.v. nader te plaatsen opdrachten.

	Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
	Een standaardformulier met eigen verklaring over: financiële toestand, bekwaamheden en geschiktheid van een Ondernemer. 
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