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[bookmark: _Toc11154638]Bijlage 6: Antwoordformulier 


Gegevens contactpersoon
	Naam:
	

	Organisatie:
	

	Functie:
	

	E-mailadres:
	

	Telefoonnummer:
	

	Voorkeursdata eventueel toelichtend gesprek:
	



Uw antwoord graag zo veel mogelijk toelichten.

	Nr.
	Vraag:

	1.
	[bookmark: _Hlk172116125]Hoe wordt uw bedrijf het beste gekarakteriseerd? (meerdere opties mogelijk).


	Beantwoording:

· aannemer
· advies- en ingenieursbureau
· overig [invullen]


	2.
	Met welke ander bedrijven werkt u samen om uw doelstellingen te bereiken?


	Beantwoording:




	3.
	De nieuwe schermen moeten maximaal 0,5m achter de huidige schermen geplaatst worden. Bij voorkeur eerst de oude verwijderen en dan de nieuwe plaatsen. Op de bodem ligt bodembescherming en hoger ligt de blubber. Is het realistisch dat de damwand op 0,5 m afstand kan worden gezet?

	Beantwoording:




	4.
	Rijkswaterstaat kiest ervoor dat het werk tijdens daglicht uitgevoerd moet worden. Hoeveel werktijd voorziet u per dag, rekening houdend met de wisselende getijden op zee en de vaste dagelijkse spuitijden?


	Beantwoording:




	5.
	Er moeten dagelijks gespuid worden. Gezien het spuien en het feit dat het werk pas kan beginnen als de wateroppervlakken binnen en buiten gelijk zijn, dient er rekening te worden gehouden met dagelijks verschuivende begintijden, is dat haalbaar?


	Beantwoording:




	6.
	We verwachten dat de werkruimte achter de schermen te beperkt is waardoor het werk binnen het stromingsgedeelte zal moeten worden uitgevoerd. U dient er rekening mee te houden dat er geen sputpalen geïnstalleerd mogen worden aan de binnenzijde in verband met het stortebed. Welke mogelijkheden ziet u om het werk uit te voeren?


	Beantwoording:




	7.
	Als u geen mogelijkheden ziet om zonder sputpalen te werken, waardoor de bodembescherming beschadigd wordt, dient dit gelijk hersteld te worden. Welke mogelijkheden ziet u om het werk uit te voeren? Zowel in uitvoering als in tijd?


	Beantwoording:




	8.
	Ziet u mogelijkheden om de beoogde vervanging aan de achterkant van het huidige schermen uit te voeren?


	Beantwoording:




	9.
	Hoe kan het gat gedicht worden, als er weer gespuid moet worden, tussen de oude en nieuwe wand om uitspoeling te voorkomen? Binnen welk tijdvak is dit mogelijk?


	Beantwoording:




	10.
	Welke mogelijkheden ziet u om het stortebed te herstellen als achter de oude wand de bodem hoger ligt?


	Beantwoording:




	11.
	Hoeveel planken en steunen kunnen er per dag gemiddeld gewisseld worden?

	Beantwoording:




	12.
	Als de plank scheurt, welke mogelijkheden ziet u dan om het onderste gedeelte te verwijderen?

	Beantwoording:




	13.
	Binnen het stromingsgebied liggen een hoop mosselschelpen tegen de geleideschermen aan. Ziet u toepassingen voor de uitkomende mossel(schelpen)(en)?

	Beantwoording:




	14.
	Wat ziet u als de grootste uitdagingen met betrekking tot werkruimte en bouwlogistiek?

	Beantwoording:




	15.
	Het werkseizoen start op 1 april en eindigt op 31 oktober. Zou het volgens u mogelijk zijn om het project binnen één werkseizoen af te ronden?


	Beantwoording:




	16.
	Als voorgaande vraag met nee is beantwoord, hoe kan dan de fasering een onderdeel uitmaken van de aanbesteding?


	Beantwoording:




	17.
	Welke (contractuele) randvoorwaarden dient opdrachtgever met betrekking tot bovenstaande vragen op voorhand te borgen?


	Beantwoording:




	18.
	Facetten van conservering van het schermen worden nog steeds overwogen, en dikkere wanden zijn een van de opties. Zou dit de werkuitvoering veranderen?


	Beantwoording:




	19.
	Welke alternatieve materialen, b.v. kunststof, beton, kunnen toegepast worden voor de stroomgeleidingsschermen? Met gelijkwaardige functie en verwachte levensduur.


	Beantwoording:




	20.
	Heeft u nog andere suggesties voor duurzaamheid?


	Beantwoording:




	21.
	Zou u zich gaan inschrijven voor een eventuele aanbesteding op het gebied van vervanging geleideschermen Brouwersspuisluis?


	Beantwoording:




	22.
	Ervaart u bepaalde beperkingen/belemmeringen om mee te kunnen doen aan een eventuele aanbesteding? Zo ja, welke beperkingen/belemmeringen?


	Beantwoording:




	23.
	Welke mogelijke kwalitatieve gunningscriteria acht u relevant en waarom?


	Beantwoording:




	24.
	Welke vragen mist u die u wel had verwacht?


	Beantwoording:




	25.
	Heeft u nog punten ter aandacht die u mee wilt geven voor een eventuele aanbesteding?


	Beantwoording:
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