CONCEPT APPENDIX 1

Het projectteam-OG van N377 bestaat uit:

| Projectmanager | Eindverantwoordelijk voor het project en projectbeheersing, goedkeuring financiële beslissingen (iom ambtelijke opdrachtgevers). Tevens beoogd directievoerder uitvoeringsfase. |
| --- | --- |
| Technisch manager Provincie Overijssel (tevens assistent projectleider) | Intermediair tussen het project en de eigen organisatie (vooral technische experts en waar nodig aangevuld met externe experts). Direct betrokken bij het ontwerp, verwerking van de eisen in het ontwerp en kwaliteit van het ontwerp. Stuurt de interne processen qua verificatie en validatie van het ontwerp. |
| Vertegenwoordiger WDOD | Intermediair tussen het project en de eigen organisatie van het waterschap (technische experts, ‘raakvlak-projecten’ en omgevingsmanager). Direct betrokken bij het ontwerp, verwerking van de eisen in het ontwerp en kwaliteit van het ontwerp. Stuurt de interne processen qua verificatie en validatie van het ontwerp |
| Omgevingsmanager | Intermediair tussen het project en de stakeholders in de omgeving. Brengt stakeholder wensen in binnen het bouwteam en draagt zorg voor de publiekscommunicatie. Heeft daarbij afstemming met omgevingsmanager van het waterschap en communicatieadviseurs. Vergunningen en bouwcommunicatie worden vanuit het omgevingsmanagement ON opgepakt. Omgevingsmanager dient op de hoogte te zijn van activiteiten door de ON en accordeert deze. |
| Contractmanager | Verantwoordelijk voor beheersing van de aspecten uit de aanbestedingsdocumenten, de inschrijvingen en de realisatieovereenkomst. |
| Projectondersteuning | Verantwoordelijk voor de projectadministratie en -archivering bij OG. Regelt faciliteiten tbv het bouwteam. Assisteert de projectmanager bij de beheersing van de projectcriteria budget, planning, risico’s en interne rapportages. Daarnaast verzorgt de projectondersteuner de verslaglegging tijdens het bouwteamoverleg |
| Technisch adviseur (op afroep beschikbaar) | Adviseert o.b.v. praktische en lokale kennis. Beoogd toezichthouder uitvoeringsfase |