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[bookmark: _Toc130557970]INLEIDING

Algemeen
Het te realiseren project valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5, bouwplaatsen) en daarmee onder de Arbeidsomstandighedenwet. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-plan) worden de risico's met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans kunnen worden overzien, bepaald; de daarbij behorende maatregelen worden tevens aangegeven.

In het onderhavig plan komen achtereenvolgens aan de orde:
· projectgegevens;
· bij de totstandkoming betrokken partijen;
· projectorganisatie;
· risico inventarisatie en evaluatie;
· organisatie.

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het onderhavig veiligheids- en gezondheidsplan vormt één geheel met het bestek “Leveren en planten bomen en diverse groenwerkzaamheden 2024-2025” met het kenmerk GR-02.2024 perceel 1, 2 of 3. In het bestek draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid o.a. met betrekking tot de veiligheid en gezondheid over aan de aannemer. De aannemer is verplicht dit V&G-plan en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig in overleg met de directie, uit te breiden dan wel aan te passen aan zijn werkmethoden.


[bookmark: _Toc39902962][bookmark: _Toc130557971]PROJECTGEGEVENS

	Naam:
	Leveren en planten bomen en diverse groenwerkzaamheden 2024-2025

	Kenmerk:
	GR-01.2024

	Uitvoeringsperiode
	12 augustus t/m 31 december 2025 

	Plaats:
	Gemeente Goes

	Kort omschrijving:
	Het aanleggen en onderhoud van openbaar groen in de gemeente Goes  

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
-	Ter beschikking te stellen personeel;
-	Ter beschikking te stellen materieel;
-	Maatregelen t.b.v. bescherming kabels en leidingen;
-	Treffen van verkeersmaatregelen;
-	Rooi- en opruimwerkzaamheden;
-	Maken van plantplaatsen;
-	Planten van bomen en beplanting;
-	Leveren van plantmateriaal.

	
	




[bookmark: _Toc39902966][bookmark: _Toc130557972]BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN
[bookmark: _Toc39902967][bookmark: _Toc130557973]Opdrachtgever
[bookmark: _Toc39902968]Naam	: Gemeente Goes
Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2
Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES
Postcode/plaats	: 4461 GE Goes
Contactpersoon:	: Barry van den Berge
Telefoon	: 0113-249600
E-mail	: stadskantoor@goes.nl
[bookmark: _Toc130557974]Ontwerpende partij
[bookmark: _Toc39902969]Naam	: Gemeente Goes 
Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2
[bookmark: _Toc130557975]Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES
Telefoon	: 0113-249600
Toezicht en directie
[bookmark: _Toc39902970]Naam	: Gemeente Goes
Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2
Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES
Postcode/plaats	: 4461 GE Goes
Contactpersoon:	: n.t.b.
Telefoon	: 0113-249600
E-mail	: stadskantoor@goes.nl
[bookmark: _Toc130557976] V&G-coördinator ontwerpfase
Naam	: Gemeente Goes
Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2
Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES
Postcode/plaats	: 4461 GE Goes
Contactpersoon:	: n.t.b.
Telefoon	: 0113-249600
E-mail	: stadskantoor@goes.nl
[bookmark: _Toc130557977] Uitvoerende partij
Naam	:
Adres	:
Postbus	:
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoon	:
E-mail	:
[bookmark: _Toc130557978]V&G-coördinator uitvoeringsfase
Naam	:
Adres	:
Postbus	:
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoon	:
E-mail	:
[bookmark: _Toc130557979]PROJECTORGANISATIE
[bookmark: _Toc130557980]Inleiding
Het project omvat: Het aanleggen en onderhoud van openbaar groen in de gemeente Goes .

Projectmedewerkers
	Functie
	Naam
	Telefoonnummer

	Projectleider 
	
	

	Uitvoerder/Kwaliteitsverantwoordelijke
	
	

	Werkvoorbereider
	
	

	V&G-coördinator uitvoeringsfase
	
	

	BHV
	
	


[bookmark: _Toc130557981]Taken en verantwoordelijkheden
Werkgever:
Iedere werkgever is verantwoordelijk voor:
· het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;
· het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;
· het geven van voorlichting en instructie over de risico’s van het werk;
· het houden van toezicht op de te treffen maatregelen om veilig en gezond de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Projectleider:
De projectleider verzorgt de algehele coördinatie van het project en onderhoudt direct contact met de directievoerder van het werk. Bij afwijkingen binnen het project heeft de projectleider de verantwoordelijkheid deze te bespreken met opdrachtgever en het bevoegd gezag. Verder zorgt de projectleider ervoor dat er vervolgens maatregelen worden getroffen.

Uitvoerder:
De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bewaking van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt. Hij bewaakt de naleving van het V&G-plan. De uitvoerder is tevens kwaliteitsverantwoordelijke voor het werk. Indien de Uitvoerder afwijkingen signaleert noteert hij deze in het logboek en informeert de projectleider.

De uitvoerder en betrokken deskundige houden de startwerkvergadering met het eigen personeel en personeel van onderaannemers, directievoerende en bevoegd gezag. De uitvoerder voert regelmatig een werkplekinspectie uit (1x per 4 weken). Daarnaast houdt hij een logboek bij, verzorgt aan- en afvoer van materieel en materiaal en instrueert de onderaannemers.

V & G coördinator:
De V&G-coördinator uitvoeringsfase houdt het overzicht over de algemene en gezamenlijke V&G-zaken voor het project. Tijdens het project kunnen meerdere partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. De V&G-coördinator uitvoeringsfase zorgt dan voor afstemming van veiligheidsmaatregelen en planning van de betrokken partijen, zodat de werkzaamheden geen gevaar voor de andere partij(en) oplevert.


Uitvoerende medewerkers:
· Voorkomen van onveilige situaties;
· Voorkomen van ongevallen;
· Signaleren en melden van onveilige situaties;
· Zich houden aan de afspraken, regels, instructies en voorschriften;
· Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.
[bookmark: _Toc130557982]Samenwerking
De projectleider zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.
Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn onderaannemers te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:
· afspraken correct met elkaar na te leven;
· een ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;
· onveilige situaties melden bij de coördinator;
· ook de directie signaleert onveilige situaties;
· de coördinator rapporteert op de bouwvergadering;
· voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico's plaatsvinden;
· de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.
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[bookmark: _Toc39902974][bookmark: _Toc130557983]RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE
[bookmark: _Toc39902975][bookmark: _Toc130557984]Omgevingsrisico's
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico's die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

	Omschrijving
	Risico´s uit de omgeving
	Suggesties voor maatregelen / oplossingen
	Actie door
Opdrachtgever
Wegbeheerder
Aannemer

	Werk in Uitvoering – algemeen

	Omgeving:
Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties
	In het voorbereidingsproces dienen (beleids)uitgangspunten genomen worden inzake:
· Veiligheid van de wegwerkers;
· Veiligheid van de weggebruikers;
· Doorstroming van het verkeer;
· Gevolgen voor leefbaarheid en milieu
· Life-cycle kosten
· Informatie en communicatie

Suggesties voor maatregelen zijn:
· Verschillende werkzaamheden op een locatie zoveel mogelijk “clusteren” in een bepaalde tijdsperiode. Voordeel is stagnatie van korte duur.
· Afhankelijk van de categorie weg (wijkontsluitingsweg of fietspad) eisen stellen aan de omvang van de machines.
· Werkzaamheden langs wegen en fietspaden met een hoge verkeersintensiteit (scholieren) alleen in de “daluren” laten uitvoeren.
· Wegen en fietspaden vierkant afsluiten gedurende de werkzaamheden en het verkeer middels duidelijke bebording omleiden;
· Dragen van duidelijk zichtbare kleding;
· Zorgen voor voldoende verlichting langs de weg;
· Aangeven op welke locaties langs de weg depots van maaisel opgeslagen mogen worden;
· Tijdig omwonenden en weggebruikers informeren over de komende werkzaamheden (via lokale krant, folder aan huis, website gemeente, etc.)
	



[bookmark: _Toc39902976][bookmark: _Toc130557985]Ontwerprisico's
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de restrisico's die voortkomen uit het ontwerp en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

	Activiteit
	Risico
	Beheersuggesties
	Actie door
Opdrachtgever
Wegbeheerder
Aannemer

	Inzet personeel en materieel
	Omgeving:
Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties
Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen
Gevaar voor wegschietend maaisel
Kantelen van materieel
	· Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode;
· Afzettingen / omleidingen plaatsen;
· Inzet van stabiele machines;
· Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
· Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg;
· Werken volgens veiligheidsinstructies.
	

	
	Werken met machines:
Ongeval/persoonlijk letsel
	· Gebruik hulpvoorzieningen;
· Gebruik veiligheidskleding;
· Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
· Aanbrengen voldoende verlichting;
· Werken volgens veiligheidsinstructies.

Materieel moet voldoen aan:
· Arbobesluit Arbeidsmiddelen;
· Machinerichtlijn;
· Voertuigreglement;
· Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties c.q. beproevingen.

· Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren;
· Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid.
	




[bookmark: _Toc39902977][bookmark: _Toc130557986]ORGANISATIE
[bookmark: _Toc130557987]Bouwvergadering
Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen onder meer deel:
· de opdrachtgever;
· de directievoering;
· de V&G coördinator uitvoeringsfase;
· de eerstverantwoordelijke van de hoofdaannemer;
· door de directie uit te nodigen derden.
[bookmark: _Toc39902981][bookmark: _Toc130557988]Incident/conflict melding
Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier (zie bijlage I) bij de V&G-coördinator. Hiervoor moet in de uitvoerderskeet van de aannemer een meldpunt worden ingericht. De meldingen vinden in principe plaats bij de V&G-coördinator; bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door een nader door de aannemer aan te geven persoon.

Op de meldingen wordt door de V&G-coördinator actie ondernomen en deze meldingen worden in de eerstvolgende bouwvergadering besproken.

[bookmark: _Toc39902982]Werkzaamheden buiten normale werktijden melden bij de V&G coördinator via het meldingsformulier (deze melding staat los van melding bij de directie).
[bookmark: _Toc130557989]Voorlichting
[bookmark: laatstepagina]Iedere werkgever op de bouw moet zijn werknemers in voldoende mate voorlichten omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen en dat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd is.


Bijlage I	Meldingsformulier veiligheid
Spoedbehandeling  [ ]
(Aankruisen indien van toepassing)

	MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID

	Datum ontvangst melding:

	Melder

	Bedrijfsnaam:


Naam:

	Omschrijving

	







	Ondernomen acties

	









	
	Hoofdcoördinator
	Directie
	Melder
	Overig

	naam




paraaf
	
	
	
	

	
Datum
	
	
	
	




Bijlage II	Kennisgeving

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

1. Projectgegevens
1.1. Beschrijving van het tot stand te brengen project:
Het aanleggen en onderhoud van openbaar groen in de gemeente Goes .

1.2. Adres/ligging van de bouwplaats:
Naam	: Gemeente Goes
Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2
Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES
Postcode/plaats	: 4461 GE Goes
Contactpersoon:	: Barry van den Berge
Telefoon	: 0113-249600
E-mail	: stadskantoor@goes.nl

2. Namen en adressen van de betrokken partijen
2.1. Opdrachtgever
Naam	: Gemeente Goes
Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2
Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES
Postcode/plaats	: 4461 GE Goes
Contactpersoon:	: Barry van den Berge
Telefoon	: 0113-249600
E-mail	: stadskantoor@goes.nl

2.2. Ontwerpende partij
Naam	: Gemeente Goes
Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2
Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES
Contactpersoon:	: Barry van den Berge
Telefoon	: 0113-249600
E-mail	: stadskantoor@goes.nl

2.3. V&G-coördinator ontwerpfase
Naam	: Gemeente Goes
Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2
Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES
Postcode/plaats	: 4461 GE Goes
Contactpersoon:	: n.t.b.
Telefoon	: 0113-249600
E-mail	: stadskantoor@goes.nl


2.4. Uitvoerende partij
Naam	:
Adres	:
Postbus	:
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoon	:
E-mail	:

2.5. V&G-coördinator uitvoeringsfase
Naam	:
Adres	:
Postbus	:
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoon	:
E-mail	:

3. Planning en uitvoeringsgegevens
3.1.	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: juli 2023
Geplande bouwtijd: werkbare werkdagen.

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn, inclusief het bedrijfspersoneel en directie met de toezichthouders:

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:






Datum van kennisgeving:



Handtekening opdrachtgever:
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