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[bookmark: _Toc465255241][bookmark: _Toc65163551][bookmark: _Toc172888000]Introductie aanbestedingsprocedure en aanbesteder
[bookmark: _Hlk96355698]Gemeente Nieuwegein college B&W is opdrachtgever voor de onderhavige dienst en tevens aanbesteder (hierna ‘aanbesteder’). Het Openbaar Domein begeleidt namens de aanbesteder de aanbestedingsprocedure van de dienst.

[bookmark: _Hlk96355717]Het doel van de onderhavige aanbestedingsprocedure is om te komen tot een overeenkomst tussen de aanbesteder en de partij welke de EMVI - beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan om tot uitvoering van het werk te komen.

Wij mogen conform de sancties van de Europese Unie geen aanbestedingen gunnen aan Russische partijen. Voor meer info zie: https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/crisis-en-inkoop/sanctiepakket-rusland. Of: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC.
[bookmark: _Toc465255242][bookmark: _Toc65163552][bookmark: _Toc172888001]Onvolledigheden en onregelmatigheden, akkoordverklaring
Deelnemers aan deze aanbesteding zijn verantwoordelijk voor (controle op) de goede + volledige ontvangst van de aanbestedingsleidraad en de contractdocumenten. Indien deze aanbestedingsdocumenten niet (volledig) zijn ontvangen, moet de deelnemer dit per ommegaande melden aan aanbesteder.

De aanbestedingsleidraad en de contractdocumenten zijn met zorg samengesteld. Mocht een deelnemer aan deze aanbesteding desondanks menen dat in voornoemde documenten een onduidelijkheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of enige andere onregelmatigheid is opgenomen, dan dient die deelnemer de aanbesteder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na verzenddatum van het betreffende document, schriftelijk te wijzen op die onduidelijkheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of overige onregelmatigheid c.q. om opheldering te vragen door middel van het indienen van een verzoek om inlichtingen. Indien de deelnemer de aanbesteder niet tijdig op de voorgeschreven wijze heeft geattendeerd op een onduidelijkheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of enige andere onregelmatigheid, kan die deelnemer zich daar (in of buiten rechte) niet (meer) op beroepen. Het is deelnemers, met andere woorden, uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele bezwaren op te sparen tot de gunningsbeslissing bekend is. Van deelnemers wordt ter zake een proactieve houding verwacht teneinde deze aanbesteding te doen slagen. 

Door het doen van een inschrijving stemt de deelnemer onvoorwaardelijk in met deze aanbestedingsleidraad en de daarin beschreven procedure en de daarin gestelde eisen en voorwaarden.
[bookmark: _Toc465255243][bookmark: _Toc65163553][bookmark: _Toc172888002]Toepasselijke regelgeving en taal
[bookmark: _Toc463341271][bookmark: _Toc463335132][bookmark: _Toc463341272]De aanbesteding geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Deze aanbesteding betreft een overheidsopdracht voor werken. De taal die mag worden gebruikt gedurende de aanbesteding is uitsluitend de Nederlandse taal.



[bookmark: _Toc465255244][bookmark: _Toc65163554][bookmark: _Toc172888003]Geheimhouding
Door aan de aanbestedingsprocedure deel te nemen verplichten de deelnemers zich alle informatie die zij van de aanbesteder ontvangen – voor zover niet beschikbaar in het publieke domein – geheim te zullen houden en niet aan derden te verstrekken.

De verstrekte vertrouwelijke informatie mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is bestemd. Deelnemers mogen dergelijke informatie wel verstrekken aan onderaannemers / partners binnen een samenwerkingsverband die bij de aanbestedingsprocedure zijn betrokken, onder oplegging van dit vertrouwelijkheidsbeding. 
Bij excessieve schending van de geheimhoudingsplicht, door zowel de deelnemer dan wel door deelnemer ingeschakelde partijen, is de aanbesteder gerechtigd tot het uitsluiten van de deelnemer aan deze aanbesteding, zonder dat daar een schriftelijke, dan wel mondelinge waarschuwing aan vooraf gaat.

De door de deelnemers verstrekte informatie, documenten en andere opgevraagde en of verstrekte gegevens, worden door de aanbesteder met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. De verstrekte informatie wordt door de aanbesteder na beoordeling op vertrouwelijke wijze gearchiveerd. De aanbesteder zal vertrouwelijke informatie derhalve niet bekend maken aan derden – waaronder begrepen andere deelnemers – behoudens indien en voor zover de aanbesteder op grond van enige wettelijke verplichting, dan wel in het kader van een rechtsgeding, redelijkerwijs gehouden is tot openbaarmaking. Alvorens de aanbesteder in die situaties vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt, zal hij met de betreffende deelnemer overleg plegen over een voor laatstgenoemde minst bezwaarlijke wijze van bekendmaking, onverminderd de nakoming van voormelde verplichtingen door aanbesteder. Door deelnemers verstrekte informatie wordt niet retour gezonden.



[bookmark: _Toc65163555][bookmark: _Toc465255245][bookmark: _Toc172888004]Voorwerp van het werk
[bookmark: _Toc65163556][bookmark: _Toc465255246][bookmark: _Toc172888005]Omschrijving van het werk
[bookmark: _Hlk96355769]De werkzaamheden zoals beschreven in het bestek hebben betrekking op het integraal onderhoud West & Noord van de gemeente Nieuwegein. Er is daarom een grote mate van uniformiteit en samenhang in de werkzaamheden. De omvang van de opdracht is dusdanig dat toegankelijkheid voor MKB bedrijven voldoende gewaarborgd is. Daarnaast acht de gemeente het doelmatig om de werkzaamheden als één opdracht aan te besteden. Kortom, er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden en omdat de werkzaamheden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is niet gekozen de opdracht in percelen te verdelen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal vier jaar, 2025 – 2028, en maximaal acht jaar (2029 – 2032). De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2025. E.e.a. wordt nader uitgewerkt in de contractdocumenten. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de hiervoor opgenomen omschrijving en de contractdocumenten, zijn de contractdocumenten leidend. 

[bookmark: _Toc65163557][bookmark: _Toc465255247][bookmark: _Toc172888006]Looptijd of uitvoeringstermijn van het werk
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. onderhoud bomen (betreft onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding en waterlot);
b. onderhoud beplanting (betreft (rand)snoei, onkruidbeheersing en zwerfafvalbeheersing);
	bestaande uit:
	- bosplantsoen;
	- sierheesters (vak);
	- gemengde heesters;
	- hagen geschoren;
	- hagen éénzijdig geschoren;
	- haag los;
	- blokhaag;
	- vaste planten;
	- afzetheesters;
	- bodembedekkers;
	- struikrozen;
	- bodembedekkende rozen;
	- botanische rozen.
c. onderhoud grassen betreft afsteken, (bij-)maaien, beheersing natuurlijk vuil en    
     zwerfafvalbeheersing). Bestaande uit:
	- recreatief grasveld (vlak en talud);
	- grasvelden 10x maaien (vlak en talud);
d. onderhoud verhardingen (betreft onkruidbeheersing op verhardingen); bestaande uit:
	- goten;
	- verkeersgeleiders
	- elementverhardingen;
	- halfverhardingen;
	- rubbertegelverhardingen;
	- schors / snippers 
	- zand.
e.  werkzaamheden flora en fauna algemeen;
f.  algemene werkzaamheden;
g. toepassen van verkeersmaatregelen conform 96b.



[bookmark: _Toc465255248][bookmark: _Toc65163558][bookmark: _Toc172888007]Contract en contractdocumenten
De aanbesteder is voornemens met de winnende inschrijver een overeenkomst met toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) te sluiten. Tevens wijst aanbesteder alle andere voorwaarden van inschrijvers van de hand.

In de contractdocumenten die verstrekt zijn gelijktijdig met deze aanbestedingsleidraad, vindt u een nadere omschrijving van het werk, de uit te voeren werkzaamheden en de geplande mijlpalen. 
Het betreft de volgende contractdocumenten:
· Bestek (met kenmerk 2024-B003) met tekeningen en bijlagen;
· De (bouwteam)overeenkomst zelf geldt als eerste contractdocument in de rangorde.

De aanbesteder behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsleidraad en de contractdocumenten gedurende de aanbesteding te wijzigen.
[bookmark: _Ref474413661][bookmark: _Toc65163559][bookmark: _Toc172888008]Doelstellingen voor het project
Als doelstellingen voor het werk heeft de opdrachtgever navolgende doelstellingen geformuleerd.
· [bookmark: _Toc465255249][bookmark: _Toc65163560]doelstelling 1: de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de bij opdrachtverstrekking overeengekomen kwaliteitseisen, en tegenvallers zijn binnen de planning in voldoende mate opgevangen;
· doelstelling 2: er zijn voor de opdrachtgever geen financiële tegenvallers opgetreden;
· doelstelling 3: er zijn geen klachten en/of claims van derden (zoals burgers, weggebruikers) ontstaan, daarnaast ontstaat er meer draagvlak en participatie van burgers met betrekking tot het integraal onderhoud van de openbare ruimte;
· doelstelling 4: het Werk is aantoonbaar op duurzame wijze uitgevoerd, met name door hergebruik van het verlagen van het CO2-verbruik en verhogen biodiversiteit. 
· doelstelling 5: Het werk wordt gedurende het contract steeds duurzamer en efficiënter uitgevoerd onder andere door het toepassen van innovaties; 
· doelstelling 6: Het werk is aantoonbaar conform de Omgevingswet uitgevoerd. Er zijn tijdens de werkzaamheden geen schades aan de flora & fauna ontstaan;
· doelstelling 7: Tijdens de uitvoering is het in te zetten materieel dusdanig gekozen dat er geen schades aan de eigendommen van de opdrachtgever, particulieren en derden plaats vinden;
· doelstelling 8: De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het omgevingsprogramma Natuur in de stad 2023-2033;
[bookmark: _Toc172888009]Percelen
De aanbesteder heeft ervoor gekozen om het werk niet in percelen te verdelen, gelet op de (korte) doorlooptijd van de werkzaamheden. Door de werkzaamheden in een opdracht op te nemen, wordt het aantal raakvlakken beperkt en kunnen ontwerp- en 
uitvoeringswerkzaamheden efficiënter (sneller) uitgevoerd worden. 
[bookmark: _Toc465255250][bookmark: _Toc65163561][bookmark: _Toc172888010][bookmark: _Hlk111021138]Varianten van de inschrijver
Varianten van de inschrijver (zoals bedoeld in artikel 2.28 ARW 2016) zijn niet toegestaan.



[bookmark: _Toc172888011][bookmark: _Hlk96356060]Herzieningsclausule
De Opdrachtgever kan binnen de opdracht wijzigingen opdragen die voortvloeien uit de wijziging of aanpassing van (gemeentelijk) beleid of bijzondere omstandigheden. Wijzigingen betreffen onderstaande (beleid-)wijzigingen en/of bijzondere omstandigheden:
· het aanpassen van de onderhouds- en/of beeldkwaliteitsniveau 's binnen het deelgebied, voor deelsystemen of voor objecten;
· het (tijdelijk) toevoegen van werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud van objecten in de openbare ruimte;
· het incidenteel uitvoeren van werkzaamheden buiten de scope, die vanwege beperking van overlast of kosten het beste in samenhang kunnen worden uitgevoerd met de werkzaamheden binnen de scope;
· het incidenteel uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van evenementen, uitgezonderd de werkzaamheden welke reeds in dit contract zijn omschreven;
· het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit burgerinitiatieven of uit de resultaten van de werkzaamheden in het kader van burgerparticipatie;
· het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van (een) calamiteit(en).
· werkzaamheden voortvloeiend uit de investeringsbudgetten welke door de gemeente Nieuwegein beschikbaar worden gesteld met een relatie tot de werkzaamheden binnen de scope.
[bookmark: _Toc172888012][bookmark: _Hlk111021302]Wachtkamerregeling
Inschrijvers zijn verplicht hun aanbieding gedurende een verlengde termijn tot één jaar na inschrijving gestand te doen voor het geval de Overeenkomst met de winnende Inschrijver onverhoopt voortijdig beëindigd wordt. Opdrachtgever heeft aldus de bevoegdheid (maar niet de verplichting) met de opvolgende Inschrijver de Overeenkomst aan te gaan. Voor zover sprake is van objectief aantoonbare kostenverhogende omstandigheden die na het ingaan van de verlengde termijn zijn opgetreden aan de kant van de Inschrijver, kan Opdrachtgever daarvoor een compensatie toekennen. Deze compensatie zal conform deel 01.06.02 van deel 3 van het bestek plaatsvinden. 
Opdrachtgever start in het eerste jaar van het contract een bouwteam op samen met de Op-drachtnemer. Als bij evaluatie in september 2025 of eerder blijkt dat de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer geen verdere samenwerking willen kan de Opdrachtgever gebruik maken van deze wachtkamerregeling. Voor een verdere toelichting van de bouwteamfase, zie paragraaf 2.8 en Bijlage 5 Best performance – Diensten van het Bestek 2024_B003. 

[bookmark: _Toc172888013]Bouwteam en bijbehorende beoordeling uitvoering ten behoeve van Best Performance
Ten aanzien van de samenwerking verwacht Opdrachtgever van Opdrachtnemer een proactieve houding. Deze verwachting komt overeen met de voor dit project gekozen geïntegreerde bouworganisatievorm (bouwteam). De Opdrachtnemer krijgt de vrijheid om binnen het door de Opdrachtgever, middels de contractdocumenten, aangegeven kader de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht vorm te geven. 

Opdrachtgever verwacht een houding die gericht is op het zoeken naar kansen in plaats van naar belemmeringen. Daarnaast verwacht Opdrachtgever van Opdrachtnemer een kwalitatief goede beheersing van de bedrijfs- en productieprocessen (voorbereiding, uitvoering en oplevering). 
De Opdrachtgever stelt het bouwteam samen. Het bouwteam heeft als doel om de aangeboden kwaliteit van de Opdrachtnemer in het Plan van Aanpak te kunnen realiseren en verbeterpunten door te kunnen voeren. Daarnaast worden de te hanteren normen besproken (A/B-kwaliteit versus duurzaamheid / biodiversiteit / burgerparticipatie. 

Daarnaast vindt binnen het bouwteam en/of de bouwvergaderingen de wederzijdse beoordeling plaats. Ook wordt er binnen het bouwteam en/of de bouwvergaderingen bepaald wat de juiste te hanteren keuringsmethodiek is om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte door de Opdrachtnemer. 
Vanuit de Opdrachtgever wordt het bouwteam begeleid door een Senior beheertechnisch medewerker groen, bijgestaan door één directievoerder en drie toezichthouders. Aan het bouwteam nemen tevens indien nodig coördinator, projectleider, beheerders, wijkcoördinatoren, ecologen en of beleidsmedewerkers deel vanuit verschillende disciplines. 
Vanuit de Opdrachtnemer wordt deelname verwacht van een projectmanager, uitvoerder en 1 of meer betrokken medewerkers.  

De Opdrachtgever beoordeelt de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van deze opdracht op "best performance" om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Over de volgende zeven (7) onderwerpen wordt een oordeel gegeven:
1.	Planmatig werken
2.	Pro-activiteit en samenwerking
3.	Deskundigheid en kwaliteit
4.	Veiligheid en gezondheid
5.	Omgeving en milieu
6.	Mutaties en gegevens
7.	Burgerparticipatie en innovatie

In de eerste negen (9) maanden van het contract tijdens de bouwteamfase vindt er driemaal (3) een beoordeling plaats. Beoordeling geschiedt conform bijlage 5 best performance - Diensten van het bestek 2024_B003. Het resultaat daarvan wordt naar de Opdrachtnemer gecommuniceerd. De eindbeoordeling na 9 maanden leidt tot een "best performance"- waardering van de Opdrachtnemer. De resultaten van de best performance-scores wordt gebruikt voor de Opdrachtgever om te bepalen of na de eerste bouwteamfase van 9 maanden de overeenkomst wordt voortgezet. Indien het gemiddelde cijfer vanuit de beoordeling gelijk of hoger is dan een 5,5 wordt door Opdrachtgever overgegaan tot voortzetting van de opdracht voor de resterende duur van de overeenkomst. Tijdens deze termijn wordt de Opdrachtnemer 3x per kalenderjaar beoordeeld. Wanneer het gemiddelde cijfer vanuit de beoordeling lager is dan een 5,5 ziet Opdrachtgever af van verdere samenwerking en eindigt de overeenkomst van rechtswege op 1 januari 2026. Opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden tot die datum voort te zetten. 



De Opdrachtnemer beoordeelt de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van deze opdracht op "past performance" om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Over de volgende vijf (5) onderwerpen wordt een oordeel gegeven:
1.	Planmatig werken
-	Het aantal contactmomenten is voldoende
-	Het aantal overlegmomenten is voldoende
-	Bereikbaarheid tijdens werktijden
-	Bereikbaarheid buiten werktijden
-	Werken in duidelijke structuren en procedures
2.	Proactiviteit en samenwerking
-	Opdrachtnemer wordt proactief op de hoogte gehouden
-	Er wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen
-	Opdrachtgever verplaatst zich in mijn belangen
-	De samenwerking verloopt prettig
3.	Deskundigheid en kwaliteit
-	Er wordt meer gedaan dan afgesproken
-	Een stapje extra kost geen moeite
-	Er worden proactief oplossingen aangedragen
-	Opdrachtgever wil leren van fouten en zich verbeteren
4.	Omgevingsmanagement
-	Het oplossingsvermogen is naar behoren
-	Het nemen van initiatief is op orde
-	De oog- en oorfunctie werkt volgens afspraak
-	Opdrachtgever is behulpzaam wanneer dit nodig is
-	De mens staat centraal
5.	Informatiemanagement
-	Er wordt flexibel omgegaan met mutaties
-	Alle data is goed bereikbaar en betrouwbaar
-	Communicatie is helder en duidelijk

In de eerste 9 maanden van het contract tijdens de bouwteamfase vindt er 3 maal een beoordeling plaats. Het resultaat daarvan wordt naar de Opdrachtgever gecommuniceerd. De eindbeoordeling na 9 maanden leidt tot een "best performance"- waardering van de Opdrachtgever. De resultaten van de best performance-scores wordt gebruikt voor de Opdrachtnemer om te bepalen of na de eerste bouwteamfase van 9 maanden de overeenkomst wordt voortgezet. Indien het gemiddelde cijfer vanuit de beoordeling gelijk of hoger is dan een 5,5 wordt door Opdrachtnemer overgegaan tot voortzetting van de opdracht voor de resterende duur van de overeenkomst. Tijdens deze termijn wordt de Opdrachtgever 3x per kalenderjaar beoordeeld. Wanneer het gemiddelde cijfer vanuit de beoordeling lager is dan een 5,5 kan Opdrachtnemer afzien van verdere samenwerking. Wanneer Opdrachtnemer afziet van verdere samenwerking eindigt de overeenkomst van rechtswege op 1 januari 2026. Opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden tot die datum voort te zetten.

[bookmark: _Toc465255251][bookmark: _Toc65163562][bookmark: _Toc172888014]Procedure
[bookmark: _Toc465255252][bookmark: _Toc65163563][bookmark: _Toc172888015]Type procedure
De aanbestedingsprocedure betreft de openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016.
[bookmark: _Toc65163564][bookmark: _Toc172888016][bookmark: _Toc465255253]Digitale procedure 
[bookmark: _Hlk96418381]Deze aanbesteding vindt digitaal plaats, via de internetwebsite van TenderNed. 

In de aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch medium digitaal ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de internetwebsite van de TenderNed ( www.TenderNed.nl ). Het aanbrengen van wijzigingen in/van door de aanbestedende dienst verstrekte/vermelde gegevens in de documenten die ter beschikking zijn gesteld, is NIET toegestaan.
[bookmark: _Toc465255254][bookmark: _Ref474407788][bookmark: _Toc65163565][bookmark: _Toc172888017]Planning
Voor de aanbestedingsprocedure geldt de onderstaande indicatieve planning:

	Stap
	Omschrijving
	Datum

	1
	Publicatie aankondiging van het werk
	Uiterlijk 29 augustus 2024

	2
	Uiterste datum voor het indienen van een verzoek tot inlichtingen ten behoeve van de inschrijving
	Vrijdag 13 september 2024, vóór 16:00 uur

	3
	Bekendmaking Nota van Inlichtingen
	vanaf 25 september 2024

	4
	Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen
	vrijdag 11 oktober 2024 vóór 10:00 uur

	5
	Opening van de stukken
	vrijdag 11 oktober 2024 vanaf 10:00 uur

	6
	Verificatie / toelichting Plan van Aanpak 
	Donderdag 24 oktober en/of Dinsdag 29 oktober 2024

	7
	Versturen gunningsbeslissing 
(publicatie “voornemen tot gunnen”)
	Donderdag 31 oktober 2024

	8
	Versturen gunningsbeslissing 
via opdrachtbrief “definitieve gunning”
	Donderdag 21 november 2024



Inschrijvers kunnen aan de bovenstaande planning geen rechten ontlenen. De aanbesteder zal de grootst mogelijke inspanning verrichten om de planning te halen maar behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.
[bookmark: _Toc465255255][bookmark: _Toc65163566][bookmark: _Toc172888018]Bezoek aan de locatie en nadere inlichtingen
[bookmark: _Toc465255256][bookmark: _Toc65163567][bookmark: _Toc172888019]Bezoek aan de locatie
[bookmark: _Hlk96418570][bookmark: _Hlk96088451][bookmark: _Hlk96092052]Aanbesteder organiseert geen bezoek aan de locatie. Deelnemers worden geadviseerd zelf de locatie te bezoeken en zich op de te hoogte stellen van de situatie ter plaatse. Aan eventueel bij de locatie gestelde vragen en ontvangen antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.
[bookmark: _Toc465255257][bookmark: _Ref474411428][bookmark: _Ref474411629][bookmark: _Toc65163568][bookmark: _Toc172888020]Nadere inlichtingen en stellen van vragen
[bookmark: _Hlk96418725]Nadere inlichtingen als bedoeld in het ARW 2016 artikel 2.22 kunnen uitsluitend digitaal via de internetwebsite van de aanbestedingskalender worden ingediend.

De uiterste datum voor het indienen van vragen is aangegeven in de planning (zie onderdeel 3.3 van deze aanbestedingsleidraad). Aanbesteder beantwoordt de vragen schriftelijk en geanonimiseerd in Nota (’s) van Inlichtingen welke te downloaden zijn via de internetwebsite van TenderNed ( www.TenderNed.nl ). 

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede en tijdige ontvangst van de Nota (‘s) van Inlichtingen.
[bookmark: _Toc65163569][bookmark: _Toc172888021][bookmark: _Hlk64380364]Nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang
Nadere inlichtingen als bedoeld in het ARW 2016 artikel 2.23 kunnen eveneens uitsluitend digitaal via de internetwebsite van TenderNed worden ingediend. In geval de inschrijver hier een beroep op wil doen, dient hij zulks expliciet bij zijn vraagstelling aan te geven.

De aanbesteder zal alsdan beslissen of deze vraag dit gerechtvaardigd economisch belang dient, en wanneer zulks positief beslist wordt, de vragensteller individueel antwoorden.
In geval de aanbesteder beslist dat op de gestelde vraag geen gerechtvaardigd economisch belang dient, dan wordt de inschrijver in de gelegenheid gesteld te kiezen of hij de vraag handhaaft dan wel intrekt. Bij handhaving zal de vraag als normale vraag, als bedoeld in paragraaf 3.4.2. van deze aanbestedingsleidraad (alsmede ARW 2016 artikel 2.22) worden beantwoord via de Nota van Inlichtingen.

Ook voor deze vragen geldt de termijn als bedoeld in paragraaf 3.4.2. van deze aanbestedingsleidraad.



[bookmark: _Toc65163570][bookmark: _Toc172888022]Inschrijvingsvereisten
[bookmark: _Toc65163571][bookmark: _Toc172888023]Uitsluitingsgronden
Deelnemers worden uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding indien (een van) de uitsluitingsgronden als aangegeven op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als ‘bijlage UEA’ bij deze aanbestedingsleidraad is gevoegd, op die deelnemer van toepassing is/zijn. 

Ten bewijze van de juistheid van de overgelegde verklaring met betrekking tot de uitsluitingsgronden, kan aanbesteder aan de deelnemer verzoeken een Gedragsverklaring Aanbesteden en/of een verklaring van de belastingdienst over te leggen alsmede andere bewijsstukken zoals bedoeld in artikel 2.13.6 en 2.13.9 ARW 2016. 

[bookmark: _Hlk65161544]Bewijsmiddelen dienen te worden verstrekt binnen twee werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek van de aanbesteder tenzij de aanbesteder een andere termijn stelt. Aanbesteder zal niet eerder verzoeken om bewijsstukken dan na het nemen van de gunningsbeslissing en alleen aan de winnaar van de aanbesteding.
[bookmark: _Toc65163572][bookmark: _Toc172888024]Geschiktheidseisen
In het UEA die als bijlage bij deze aanbestedingsleidraad is gevoegd, zijn de van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden opgenomen. De aanbestedende dienst past alleen de uitsluitingsgronden toe die als relevant worden gezien voor de uitvoering van deze opdracht. Om zeker te zijn dat de Eigen Verklaring de gegevens weergeeft die de aanbestedende dienst heeft ingevuld, dient deze Eigen Verklaring geopend te worden in Adobe Reader.

Van de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd om binnen 3 dagen na het verzoek de volgende documenten als bewijsstuk te overleggen:
-	een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan twee jaar;
-	een verklaring van de Belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden.

LET OP: Het aanvragen van een gedragsverklaring of een verklaring van de Belastingdienst neemt enige tijd in beslag. Wij adviseren dan ook deze aanvraag, indien nodig, te doen gedurende de aanbestedingsperiode zodat, wanneer de aanbestedende dienst deze documenten opvraagt, de documenten binnen de termijn van drie dagen kunnen worden aangeleverd.
[bookmark: _Toc400981731][bookmark: _Toc402886608][bookmark: _Toc403422191][bookmark: _Toc410895931][bookmark: _Toc411263795][bookmark: _Toc439855247][bookmark: _Toc460844023][bookmark: _Toc65163573][bookmark: _Toc172888025]Eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht
[bookmark: _Hlk64380393][bookmark: _Hlk64377275]Met betrekking tot financiële en economische draagkracht worden op dit moment geen specifieke geschiktheidseisen gesteld. Opdrachtgever behoudt zich wel het recht voor om bij twijfel over de financiële situatie bij een inschrijver een accountantsverklaring op te vragen.
[bookmark: _Ref467065150][bookmark: _Toc65163574][bookmark: _Toc172888026]Eisen met betrekking tot de technische bekwaamheid
Ervaringseisen:
De inschrijver beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van het UEA en verklaring van referenties, met daarbij toegevoegd een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever en de van toepassing zijnde passages van het bestek van de betreffende referentieopdracht.



Referentie1
De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin onkruidbeheer elementenverhardingen middels beeldposten met een minimum van 3500 are  per kalenderjaar. 

Referentie 2
De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin onkruidbeheer sierheesters, rozen, vaste planten en hagen middels beeldposten met een minimum van 1000 are  per kalenderjaar. 

Referentie 3
De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin zwerfafvalbeheersing in beplanting en grasvelden middels beeldposten met een minimum van 4000 are  per kalenderjaar. 

Referentie 4
De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin snoeien sier- en heesterplanten en hagen met een minimum van 50.000 m2 per kalenderjaar. 

Referentie 5
De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin maaien recreatieve grasvelden met een minimum van 2000 are per kalenderjaar. 

Referentie 6
De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin onkruidbeheer boomspiegels in verharding op basis beeldposten met een minimum van 500  stuks per kalenderjaar. 

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten geldt het volgende:
· Er dient gebruik gemaakt te worden van een volledig ingevuld Referentieformulier conform format als Bijlage MOR toegevoegd bij deze aanbestedingsleidraad.
· Daarnaast dient van elke ingediende referentieopdracht een door de opdrachtgever getekende tevredenheidsverklaring ingediend te worden alsmede een onderdeel van het bestek / werkbeschrijving van de betreffende referentieopdracht waaruit onomstotelijk blijkt dat de referentieopdracht voldoet aan het gestelde in de kerncompetentie. 
· Een referentieopdracht kan, indien deze zich daar inhoudelijk voor leent, bewijs leveren van meerdere competenties.
· Indien Gegadigde zich beroept op een verstrekte maar nog niet afgeronde opdracht, kan Gegadigde zich alleen beroepen op hetgeen reeds door hem is uitgevoerd.
· Indien Gegadigde zich beroept op een opdracht die slechts ten dele door hem is uitgevoerd, kan Gegadigde zich alleen beroepen op hetgeen door hemzelf is uitgevoerd.
· Indien Gegadigde zich beroept op een opdracht die door zijn personeel is uitgevoerd toen dit nog in dienst was bij een ander dan Gegadigde, kan de Aanbestedende dienst nader bewijs verlangen dat het betrokken personeel inderdaad zal worden ingezet voor de uitvoering van het desbetreffende deel van Opdracht. Dit nader bewijs kan omvatten dat Gegadigde specifieke juridisch afdwingbare garanties verstrekt. Bereiken de Aanbestedende dienst en Gegadigde daarover geen overeenstemming, dan kan de Aanbestedende dienst besluiten het Verzoek tot deelneming terzijde te leggen.
· Er mag maar 1 referentieopdracht per kerncompetentie ingediend worden. Indien er meerdere referentieopdrachten voor 1 kerncompetentie ingediend worden wordt de inschrijver uitgesloten van verdere deelname.



Overige eisen technische bekwaamheid:
1) De opdrachtgever verlangt van inschrijvers dat zij beschikken over een kwaliteitssysteem op basis van ISO-9001:2015 of gelijkwaardig.
 als bewijsmiddel volstaat een kopie van het certificaat, in te dienen met de inschrijving.
2) De opdrachtgever verlangt van inschrijvers dat zij beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem op basis van VCA** of gelijkwaardig.
als bewijsmiddel volstaat een kopie van het certificaat, in te dienen met de inschrijving.
3) De opdrachtgever verlangt van inschrijvers dat zij beschikken over de navolgende certificeringen:
a. CO2-prestatieladder (niveau 3 of hoger);
b. Groenkeur groenvoorziening;
[bookmark: _Hlk64379334]Ten behoeve van de bewijslast van de hiervoor geijsde certificaten dient de inschrijver een kopie van het certificaat in te dienen met de inschrijving. 
[bookmark: _Toc65163575][bookmark: _Toc460844044][bookmark: _Toc172888027]Inschrijving in combinatie of met onderaanneming
[bookmark: _Toc460844045][bookmark: _Toc65163576][bookmark: _Toc172888028]Inschrijving door samenwerkingsverband (combinatie)
Inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) is toegestaan. Door de aanbestedende dienst worden geen bijzondere eisen gesteld met betrekking tot de rechtsvorm (na opdracht) van het samenwerkingsverband.

De inschrijving geschiedt door van elke combinant een volledig ingevuld exemplaar van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te dienen. Iedere combinant dient afzonderlijk de gegevens die specifiek op hemzelf betrekking hebben te overleggen. Een combinatie dient in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan te geven wie als penvoeder van de combinatie optreedt.

Iedere combinant is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
[bookmark: _Toc460844046][bookmark: _Toc65163577][bookmark: _Toc172888029]Inschrijving door samenwerkingsverband met onderaannemers
De inschrijver kan zich beroepen op de bekwaamheid van één of meerdere derden om aan te tonen dat hij aan de gestelde eisen met betrekking tot technische bekwaamheid kan voldoen. De inschrijver kan dit aangeven in Deel II onderdeel D van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

De derde dient daadwerkelijk voor de duur van de uitvoering van het werk te worden ingezet, waarbij de inschrijver gebruik dient te maken van de technische bekwaamheid en / of overige middelen van de derde, zoals deze in het kader van de aanbestedingsprocedure zijn aangewend.
[bookmark: _Ref460843838][bookmark: _Toc460844047][bookmark: _Toc65163578][bookmark: _Toc172888030]Inschrijving door ondernemingen behorende tot hetzelfde concern
Indien twee of meer verbonden ondernemingen (behorende tot hetzelfde concern) zich ieder zelfstandig wensen in te schrijven, dienen zij aan te tonen dat hun onderlinge verhouding hun gedrag in het kader van deze aanbesteding niet beïnvloedt.

Als bijlage bij de inschrijving dient een verklaring door de inschrijver te worden overlegd, waaruit blijkt dat volstrekte onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid is gegarandeerd bij de opstelling van de inschrijvingen van de betrokken ondernemingen. Het ontbreken van een dergelijke verklaring kan leiden tot uitsluiting van alle betrokken ondernemingen.



Voor de toepassing van deze bepaling zijn rechtspersonen en vennootschappen die:
a. aan elkaar gelieerd zijn op een wijze als bedoeld in artikel 2:24a BW, of
b. met elkaar verbonden zijn in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW, of
c. aan elkaar gelieerd zijn in aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht als verbonden onderneming behorend tot hetzelfde concern beschouwd.

[bookmark: _Hlk96433262]Hiertoe dient de inschrijver een verklaring in te vullen overeenkomstig bijlage MCv van deze aanbestedingsleidraad. 



[bookmark: _Toc465255258][bookmark: _Toc65163579][bookmark: _Toc172888031]Inschrijven
[bookmark: _Toc465255260][bookmark: _Toc65163580][bookmark: _Toc172888032]Inschrijving
Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

[bookmark: _Toc465255261][bookmark: _Toc65163581]Deelnemers kunnen hun inschrijving uitsluitend indienen via de internetwebsite van de TenderNed ( www.TenderNed.nl ).
[bookmark: _Toc172888033]Bij de inschrijving te verstrekken documenten
De inschrijving dient de volgende documenten te bevatten:

	Nr.
	Documentnaam

	1.
	Het inschrijvingsbiljet 

	2.
	De inschrijvingsstaat

	3.
	Uniform Europees Aanbestedingsdocument

	4.
	Uittreksel Handelsregister 

	5.
	Opgave Referenties met daarbij toegevoegd een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever en de van toepassing zijnde passages van het bestek van de betreffende referentieopdracht

	6.
	Kopie ISO-9001:2015 certificaat

	7.
	Kopie VCA** Certificaat

	8.
	Kopie certificaat CO2-prestatieladder (niveau 3 of hoger);

	9.
	Kopie Groenkeur groenvoorziening certificaat 

	10.
	Plan van Aanpak inclusief verplichtte bijlagen

	11.
	Kopie PSO certificaat (tbv gunningscriterium 3, indien inschrijver in het bezit is van een dergelijk certificaat)


[bookmark: _Toc465255262][bookmark: _Toc65163582][bookmark: _Toc172888034]Formele eisen aan de documenten
De bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver, al dan niet op basis van een volmacht. Aangemerkt zij dat de ondertekening van de inschrijving tevens geldt als een ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar en de, eventuele, verstrekker van de volmacht dient te blijken uit een bij inschrijving over te leggen uittreksel uit het Handelsregister.
[bookmark: _Toc465255263][bookmark: _Toc65163583][bookmark: _Toc172888035]Inschrijvingsbiljet
Bij de inschrijving dient een volledig ingevuld Inschrijvingsbiljet te zijn gevoegd, conform het model dat bij het bestek door de opdrachtgever is meegeleverd.

Er geld een prijsplafond van € 8.500.000,00 excl. BTW voor de inschrijvingssom. Inschrijvingen boven dit bedrag worden ongeldig verklaard en terzijde gelegd. 
[bookmark: _Toc465255264][bookmark: _Toc96085773][bookmark: _Toc96085836][bookmark: _Toc96086031][bookmark: _Toc172888036]Inschrijvingsstaat / specificatie inschrijfsom
De inschrijvingsstaat dient volledig ingevuld te worden met inachtname van het gestelde in artikel 01.01.03 en artikel 01.01.04  van de Standaard RAW Bepalingen 2020 en artikel 01.01.03 van het bestek 2024_B003. De inschrijver dient met zijn inschrijving het plan van aanpak af te prijzen middels een financiële onderbouwing als bijlage bij het Plan van Aanpak 
waarbij de totale waarde overeen komt met het bedrag opgenomen bij bestekspost 910010 Plan van Aanpak (208 weken). Op deze wijze kan ook het budget voor meerwaarde op de gunningscriteria transparant ingezet gaan worden.
[bookmark: _Hlk96434480]
[bookmark: _Toc465255265][bookmark: _Toc65163585][bookmark: _Toc172888037]Uniform Europees Aanbestedingsdocument
[bookmark: _Hlk96420637]Bij de inschrijving dient een volledig en naar waarheid ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument conform ‘bijlage UEA’ van deze aanbestedingsleidraad te zijn gevoegd. Als onderdelen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument niet beantwoord kunnen worden of als gevraagde gegevens niet (compleet) overgelegd kunnen worden, moet de inschrijver dit toelichten op of in een separate bijlage bij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Het is raadzaam om in voorkomend geval in ieder geval tijdig inlichtingen te vragen zodat de aanbesteder de mogelijkheid heeft een toelichting te geven. 
[bookmark: _Toc465255267][bookmark: _Toc65163586][bookmark: _Toc172888038]Uittreksel Handelsregister
Bij de inschrijving dient een uittreksel uit het handelsregister te zijn gevoegd, niet ouder dan zes maanden.
[bookmark: _Toc65163587][bookmark: _Toc172888039]Referentieprojecten 
Bij de inschrijving dient een overzicht van de referentieprojecten, als bedoeld in paragraaf 4.2.2 van deze aanbestedingsleidraad (opgesteld conform ‘bijlage MOR’ van deze aanbestedingsleidraad) te zijn gevoegd.
[bookmark: _Toc465255268][bookmark: _Toc65163589][bookmark: _Toc172888040]Gestanddoeningstermijn
[bookmark: _Hlk96420691]In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 dient de inschrijver zijn inschrijving gestand te doen gedurende 12 maanden gerekend vanaf de uiterste dag waarop de inschrijvingen moeten worden ingediend.
[bookmark: _Toc465255269][bookmark: _Toc65163590][bookmark: _Toc172888041]Social Return on Investment
Door in te schrijven voor dit werk conformeert de inschrijver zich met de verplichting, zoals beschreven in bijlage 3, Social Return on Investment van het bestek met nr. 2024-B003
[bookmark: _Toc465255270][bookmark: _Toc65163591][bookmark: _Toc172888042]Overige voorwaarden aan de inschrijving
De inschrijver doet een onvoorwaardelijke en onherroepelijke inschrijving. Alle voorwaarden van de inschrijver worden expliciet afgewezen en niet geaccepteerd door de aanbesteder. Indien voorwaarden door de inschrijver worden gesteld kan de aanbesteder overgaan tot uitsluiting van verdere deelname.

Gedurende de aanbestedingsprocedure kan de aanbesteder de inschrijver verzoeken (onderdelen van) zijn inschrijving te verduidelijken, maar de aanbesteder is hiertoe niet verplicht. Inschrijvers dienen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek van de aanbesteder binnen een alsdan door de aanbesteder aan te geven termijn.
[bookmark: _Toc465255271]


[bookmark: _Toc65163592][bookmark: _Toc172888043]Beoordelingsprocedure
[bookmark: _Toc465255272][bookmark: _Ref467067654][bookmark: _Toc65163593][bookmark: _Toc172888044]Gunningscriteria
[bookmark: _Hlk96421241]De kwaliteit wordt beoordeeld op basis van subcriteria, zoals opgenomen in de tabel hieronder.
	
	Hoofdcriteria
	Gunningscriterium
	Maximale fictieve meerwaarde

	 
	 
	 
	 

	PKV
	Prijs
	Inschrijfprijs
	n.v.t.

	 
	 
	 
	 

	 
	Kwaliteit
	G1.1 Duurzaamheid; Algemeen
	€ 200.000,-

	
	
	G1.2 Duurzaamheid; Zero emissie materieel
	€ 100.000,-

	 
	 
	G1.3 Duurzaamheid; Vrijgekomen materialen
	€ 100.000,- 

	
	
	G2. Social return PSO certificering
	€ 100.000,-

	
	
	G3. Biodiversiteit
	€ 300.000,- 

	 
	 
	G4. Participatie en communicatie
	€ 300.000,-



[bookmark: _Hlk171932620]G1.1 Duurzaamheid; Algemeen
De inschrijver dient in zijn plan van aanpak inzichtelijk te maken op welke wijze het steeds minder belasten van de aarde een onderdeel is van de inschrijving. Het gaat hierbij om gedurende de gehele looptijd (+ eventuele verlengingen) van het contract stap voor stap verder te streven naar volledige duurzaamheid. Bij volledige duurzaamheid heeft de inschrijving geen negatieve impact op de aarde. Mogelijk kan de inschrijving resulteren in een positieve impact op de aarde. De inschrijver geeft aan welke tussentijdse- en einddoelstelling(en) gerealiseerd worden binnen de looptijd met duidelijke KPI’s, en hoe dit inzichtelijk gemaakt word voor de opdrachtgever middels een dashboard waarbij voortgang van de KPI’s functioneel real time inzichtelijk gemaakt wordt . 

De inschrijver dient in zijn plan van aanpak inzichtelijk te maken op welke wijze een klimaatbestendige leefomgeving onderdeel is van de inschrijving. 
· Klaar zijn voor de klimaatverandering, zoals extremere regenval en langdurige periodes van droogte en hitte. De leefomgeving (incl. de bodem) functioneert als spons en de stad blijft leefbaar bij hitte (zie Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie 2023-2026).
· Minimaliseren van het gebruik van nieuwe fossiele grondstoffen (primair abiotisch), in 2030 is dit gehalveerd.

G1.2 Duurzaamheid; Zero emissie materieel
Naast duurzaamheid algemeen moet er een bijdrage geleverd worden aan de borging van duurzaamheid in de standaardprocessen van de aanbestedende dienst en van de gehele keten, vooral door een afname van de CO2 uitstoot (55% minder in 2030). 
Een onderdeel daarvan is inzet van zero-emissie materieel, omdat voor de werkzaamheden van onderhavige Opdracht veel vervoersbewegingen moeten worden gemaakt. Om de vermindering van CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen te stimuleren, waardeert de Opdrachtgever de Inschrijvers wanneer zij minder vervuilend materieel inzetten.
Er is geen sprake van een minimumeis. Iedere inschrijver kan inschrijven met het betreffende materieel.
Echter hoe minder vervuilend dit materieel is, hoe hoger er gescoord wordt voor dit criterium.
De uitgangspunten, wijze van verificatie, sancties en het indienen van de documenten is uitgewerkt in bijlage Criterium 1.2 Zero emissie materieel v1.1.
De daadwerkelijke inzet wordt procentueel getoetst aan de inschrijving.
Aan de inschrijvers wordt verzocht om met de inschrijving de volgende bewijsstukken te overleggen:
	Bewijsstukken Subcriterium zero-emissie materieel

	· Ingevulde excel Zero-emissie materieel (meerjarig)

	· bij inzet stroom een Stroometiket van het energiebedrijf waaruit blijkt dat de Garanties van Oorsprong (GvO) van de geleverde energie groen is




G1.3 Duurzaamheid; Vrijgekomen materialen
De gemeente wil weten hoe de inschrijver binnen de samenwerking circulair wil gaan werken met betrekking tot de vrijgekomen materialen. Hierbij dient de inschrijver per vrijkomende
afvalstroom aan te geven voor de vaste looptijd van het contract hoe er winst behaalt kan
worden op circulariteit door stijging van Lineaire economie naar Circulaire economie. Een en ander conform bijlage invultabel vrijgekomen materialen 10R model. Een voorbeeld invultabel is bijgevoegd als bijlage voorbeeld invulling vrijgekomen materialen 10R model. 
Daarnaast dient de inschrijver in zijn plan van aanpak middels een duidelijk herkenbare paragraaf met de titel “G1.3 Duurzaamheid; vrijgekomen materialen” te onderbouwen hoe deze stijging op de 10R ladder daadwerkelijk behaald kan worden. Er dient uitgegaan te worden van de volgende afvalstromen met bijbehorende
(fictieve)hoeveelheden voor de initiële looptijd van de overeenkomst van 4 jaar.
De ervaringscijfers voor de hoeveelheid afval per afvalstroom zijn indicatief:
Groenafval (schoffelvuil):		800	ton 
Bladafval:		   		200	ton 
Snoeiafval:				400 	ton 
Zwerfafval:	   	     		100	ton
 [image: ]
Bron: CB23, Framework Circulair Bouwen 

G2. Social Return PSO certificering 
De ambities van de gemeente Nieuwegein zijn het versterken van social return. In dit kader stimuleert de gemeente Nieuwegein sociaal en inclusief ondernemen. Sociaal en inclusief ondernemen gaat om het bieden van gelijke kansen aan iedereen om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Ook wanneer er sprake is van een arbeidsbeperking, ziekte of wanneer mensen op een andere manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen. Door je bedrijf te certificeren voor de PSO laat je zien dat jij je inzet voor deze doelgroep en daarmee bijdraagt aan een inclusievere en diverse arbeidsmarkt.
Inschrijvers dienen bij inschrijving aan te geven of ze PSO gecertificeerd zijn en in welke mate. Dit moeten ze doen door een kopie van het PSO-certificaat bij de inschrijving in te dienen. 
PSO certificering heeft de volgende fictieve meerwaarde tot gevolg:

	PSO certificering 
	Fictieve meerwaarde

	· PSO 1
	€ 25.000,=

	· PSO 2
	€ 50.000,=

	· PSO 3
	€ 75.000,=

	· PSO 30+
	€ 100.000,=



G3. Biodiversiteit 
De ambities van de gemeente Nieuwegein staan omschreven in het omgevingsprogramma Natuur in de stad 2023-2033.. De gemeente heeft een stadsecoloog in eigen dienst wie advies en ondersteuning zal bieden bij onderhoud, ontwikkelingen en onderzoek. De gemeente Nieuwegein gebruikt sinds 1 september 2022 de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voorafgaand van het onderhoud kan hiervan gebruikt gemaakt worden of er bijzondere, zowel beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn. Daarnaast zal in sommige gevallen een veldonderzoek noodzakelijk zijn, een en ander conform de Omgevingswet (Wet Natuurbescherming).

Meer concreet zijn onze doelstellingen: 
· Verbinden: verbinden van het groene netwerk zodat er een robuuste structuur ontstaat die goed is bestand tegen ziekten en plagen en bijdraagt aan versterking van de biodiversiteit. 
· Verbeteren: verbeteren van het openbare groen. Wordt groen vervangen, dan wordt de Boom- en plantwijzer gebruikt als leidraad voor het nieuwe groen. 
· Vergroten: omvormen van zinloze verharding naar groen. Inrichten van verticaal groen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de Boom- en plantwijzer (Boom- en plantwijzer | Gemeente Nieuwegein) als leidraad. 
· Beschermen: we werken conform de omgevingswet (Wet Natuurbescherming) om te borgen dat we behouden wat we hebben.
· Betrekken: we informeren, laten zien wat we doen, educeren en enthousiasmeren anderen over hetgeen we doen. 
De doelen en maatregelen die hieraan bijdragen zijn te vinden in hoofdstuk 5 van het omgevingsprogramma Natuur in de stad 2023-2033: Omgevingsprogramma Natuur in de stad 2023-2033 (nieuwegein.nl)


De inschrijver dient in zijn plan van aanpak inzichtelijk te maken op welke wijze de doelen en maatregelen uit het omgevingsprogramma Natuur in de stad 2023-2033 een onderdeel is van de inschrijving. Hoe gaat de inschrijver zorgen dat zijn medewerkers kennis en vaardigheden hebben om het onderhoud zo uit te voeren dat het onderhoud zoveel mogelijk bijdraagt aan deze doelen. 

De inschrijver geeft aan welke tussentijdse- en einddoelstelling(en) gerealiseerd worden binnen de looptijd met duidelijke KPI’s, en hoe dit inzichtelijk gemaakt word voor de opdrachtgever middels een dashboard. 

G4. Participatie en communicatie
Voor de gemeente Nieuwegein is het belangrijk dat de inschrijver laat zien hoe participatie en communicatie (zoals beschreven in het omgevingsprogramma Natuur in de stad 2023-2033) binnen integraal beheer bijdragen aan een gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we een inclusieve, robuuste en verzorgde stad bereiken. Voorbeelden hiervan zijn: bewoners de mogelijkheid bieden om mee te denken en te doen bij het inrichten en beheren van hun buurt, helpen bij het inrichten en onderhouden van groene klimaat- en beleefstraten, samenwerken aan het verduurzamen van tuinen, wandelen terwijl ze zwerfafval rapen, basisscholen en verenigingen meenemen op buurtsafari’s, en investeringen van marktpartijen in de omgeving stimuleren.

De inschrijver beschrijft hoe wordt samengewerkt met lokale organisaties, verenigingen, scholen en marktpartijen om participatie te bevorderen en investeringen in de gemeenschap te stimuleren. 
De inschrijver geeft aan welke duurzame praktijken en innovatieve oplossingen worden geïmplementeerd om participatie en communicatie te verbeteren, met een focus op milieuvriendelijke technologieën en groene initiatieven.

· Bepaal de doelgroep. Toon hierbij aan hoe alle demografische groepen, inclusief moeilijk bereikbare groepen, worden betrokken bij het proces;
· Hoe de doelstellingen te realiseren (strategie);
· Welke (communicatie)middelen de Inschrijver inzet, en wat er moet gebeuren/wat de Inschrijver gaat doen om dit te realiseren;
· Hoe dit (intern en extern) procesmatig vorm te geven in een continu verbeterproces, van voorbereiding tot ontwerp en realisatie tot evaluatie. 

[bookmark: _Toc465255273][bookmark: _Toc65163594][bookmark: _Toc172888045]Beoordeling op uitsluitingsgronden en volledigheid
Als eerste wordt nagegaan of op de inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

Van die inschrijvers waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt de inschrijving getoetst op volledigheid, juistheid en of deze voldoet aan de eisen die aan de inschrijving worden gesteld. Indien de inschrijving niet volledig aan de gestelde eisen voldoet, is de aanbesteder gerechtigd de betreffende inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan de procedure en de inschrijving ongeldig te verklaren.

Er geld een prijsplafond van € 8.500.000,00 excl. BTW voor de inschrijvingssom. Inschrijvingen boven dit bedrag worden ongeldig verklaard en terzijde gelegd. 
[bookmark: _Toc465166967][bookmark: _Ref467070022][bookmark: _Toc65163595][bookmark: _Toc172888046]Beoordeling kwaliteit
[bookmark: _Hlk96422051]De indeling van de inschrijving voor het onderdeel kwaliteit komt overeen met de hierna weergegeven criteria op het onderdeel ‘kwaliteit’. Voorstellen die invulling geven aan contracteisen leveren nog geen meerwaarde. Meerwaarde kan alleen worden aangetoond indien inschrijver voorstellen uitwerkt bovenop de minimale eisen c.q. contractvoorwaarden.

Plan van aanpak
De inschrijver dient de uitwerking van het onderdeel ‘Kwaliteit’, op basis van de gunningscriteria 1.1 Duurzaamheid Algemeen, 1.3 Duurzaamheid vrijgekomen materialen, 3 Biodiversiteit en 4 Participatie en communicatie in de vorm van een plan van aanpak toe te voegen aan de inschrijving. Het plan van aanpak dient de opdrachtgever inzicht te geven hoe de inschrijver het project gaat beheersen in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. 

Het plan van aanpak betreft een compacte en leesbaar document van maximaal 10 pagina’s (lettertype Calibri, lettergrootte 9 op A4-formaat). Indien het aangegeven
paginamaximum wordt overschreden, worden de resterende pagina’s niet beoordeeld, terzijde
gelegd en deze zullen in een eventueel later stadium dan ook geen onderdeel uitmaken van
de overeenkomst. Het plan van aanpak dient exclusief voorblad, inleiding en inhoudsopgave te zijn. Bijlagen zijn toegestaan maar dienen te bestaan uit figuren, tabellen of tekeningen. Tekstuele bijlagen of tekstblokken in de bijlagen zijn niet toegestaan en worden niet in de beoordeling meegenomen. Het plan van aanpak dient voorzien te zijn van een bijlage met een financiële onderbouwing waarbij de inschrijver de kosten meeneemt per KPI, belofte die benoemt zijn in het plan.
Deze financiële onderbouwing dient overeen te komen met de bedragen van de inschrijving onder bestekspost 910010 Plan van aanpak (208 weken). (zie ook paragraaf 5.2.3.).

Als bijlagen dienen in ieder geval opgenomen te worden
• De invultabel zero-emissie materieel
• De invultabel 10R model
• Financiële onderbouwing
Let op! Per subcriteria geldt een minimaal aantal pagina’s. Subcriterium 1.1 (Duurzaamheid algemeen) minimaal 2 pagina’s, subcriterium 1.3 Duurzaamheid vrijgekomen materialen (excl. invultabel 10R model)) minimaal 1 pagina, subcriterium 3 (Biodiversiteit) minimaal 2 pagina’s en subcriterium 4 Participatie en communicatie minimaal 2 pagina’s. 
De resterende aantal pagina’s mogen naar inzicht van de inschrijver verdeeld worden over de vier subcriteriums tot het maximum van totaal 10 pagina’s.

Verificatie / toelichting plan van aanpak
Van de inschrijver wordt een verificatie/toelichting verwacht ter verduidelijking van de schriftelijke inschrijving. De beoogde projectleider, uitvoerder en schrijver Plan van Aanpak worden minimaal bij de verificatie / toelichting verwacht. De inschrijver mag maximaal met 5 personen deelnemen aan de verificatie / toelichting van het plan van aanpak. De verificatie / toelichting wordt niet separaat beoordeeld en dient enkel ter verduidelijking / verificatie van het schriftelijke gedeelte. Het beoordelingsteam zal daarbij nog verduidelijkingsvragen stellen.
De gesprekken zijn gepland op 24 oktober en 29 oktober 2024 en mogen maximaal 60 minuten duren.
[bookmark: _Toc65163596][bookmark: _Toc172888047]Beoordelingscommissie
Een deskundig beoordelingsteam kent de scores toe aan de inschrijvingen die ter beoordeling voorliggen. Per subcriterium is er een beoordelingscommissie die bestaat uit een voorzitter, extern adviseur en 4-6 leden uit het beoordelingsteam. De voorzitter zit de bijeenkomsten van de beoordelingscommissies voor, maar kent net als de extern adviseur zelf geen beoordeling toe. Elke individuele beoordelaar bepaalt voorafgaand aan het beoordelingsoverleg zijn of haar individuele score. Deze kunnen gedurende het beoordelingsoverleg en het verificatie / toelichting plan van aanpak gesprek worden bijgesteld naar een definitieve individuele score per subcriterium. Hiervan wordt per subcriterium een gemiddelde bepaald. Deze uitkomst is het uiteindelijke puntentotaal per subcriterium, afgerond op twee decimalen. De score van elke individuele beoordelaar weegt even zwaar.

De beoordelingscommissie bestaat voor criterium 1.1 en 1.3 uit:
• Senior Beheertechnisch medewerker groen
• Directievoerder groen;
• Adviseur duurzaamheid;
• Toezichthouder.

De beoordelingscommissie bestaat voor criterium 3 uit:
• Senior Beheertechnisch medewerker groen;
• Directievoerder groen;
• Beleidsmedewerker groen;
• Ecoloog;
• Toezichthouder.

De beoordelingscommissie bestaat voor criterium 4 uit:
• Senior Beheertechnisch medewerker groen;
• Directievoerder groen;
• Toezichthouder;
• Communicatieadviseur;
• Wijkcoordinator;
• Wijkcoordinator.

De gemeente behoudt zich het recht voor de samenstelling van het beoordelingsteam en/of de
beoordelingscommissies te wijzigen, ook in aantal.
Het ingediende aanbod op de subcriteria (invulling van de kwaliteitsaspecten) wordt onderdeel
van de overeenkomst. Tijdens de uitvoering wordt expliciet getoetst of de opdrachtnemer ook
daadwerkelijk de gedane toezeggingen nakomt. De opdrachtnemer zal hier aan meewerken.



Sanctie subcriteria 1.1, 1.3, 3 en 4
Indien de opdrachtnemer de gedane toezeggingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of is nagekomen, kan er een herbeoordeling worden uitgevoerd. Dit naar het oordeel van de opdrachtgever en/of directie en/of bevoegd gezag. Deze herbeoordeling wordt dan uitgevoerd conform voorgaande beschrijving. Bij een lagere score van het plan van aanpak of een onderdeel daarvan, zal een sanctie worden opgelegd. De hoogte van de sanctie is gelijk aan:

(FwB - FwH) x 1,2

Hierin is:
FwB 	Fictieve waardering bij Beoordeling bij aanbesteding (= fictief kortingsbedrag op de inschrijfprijs).
FwH 	Fictieve waardering bij Herbeoordeling (= fictief kortingsbedrag op basis van
 	herbeoordeling).

De sancties zijn bedoeld om te bewerkstelligen dat hetgeen wat bij inschrijving is aangeboden ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd c.q. toegepast. Er zal geen sprake van de bedoelde sanctie zijn, indien waar gemaakt wordt wat is aangeboden in het kader van de subcriteria. Indien de opdrachtgever van mening is dat niet wordt voldaan aan het aanbod, zal ze de veronderstelde gebreken schriftelijk kenbaar maken en de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen hieraan alsnog te voldoen.
Indien hier dan, binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn, nog geen gevolg aan
wordt gegeven wordt de sanctie toegepast, zoals hierboven is aangegeven.

Het is de inschrijvers verboden om in het kader van deze aanbestedingsprocedure contact op te nemen met de leden van de beoordelingscommissies, zoals het ook de leden van de beoordelingscommissies verboden zal zijn om met de inschrijvers contact op te nemen over de aanbesteding.

De beoordelingscommissie stelt, conform het bepaalde in dit hoofdstuk van deze leidraad, de totaalscore en rangorde vast en bepaalt welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Vervolgens wordt schriftelijk via TenderNed aan alle inschrijvers die hebben ingeschreven kenbaar gemaakt aan welke inschrijver(s) aanbesteder voornemens is het werk te gunnen.
[bookmark: _Toc65163597][bookmark: _Toc172888048]Waardering van de beoordeling
Het beoordelingsteam kent per Gunningscriterium een beoordeling toe aan de kwaliteit van de door de Inschrijver bij Inschrijving ingediende informatie voor het betreffende Gunningscriterium. De volgende cijferwaardering worden gebruikt:

	Waardering
	Beoordeling

	Cijfer 9
(100% van de maximaal te behalen meerwaarde)
	Zeer Goed
Aan alle bij het Gunningscriterium genoemde aspecten wordt volledig voldaan en deze aspecten worden elk voldoende (kwalitatief) onderbouwd/uitgewerkt en bovendien worden tenminste twee aanvullende, aan het betreffende beoordelingscriterium gerelateerde onderwerpen benoemd, gemotiveerd en uitgewerkt, die door de aanbestedende dienst van belang worden geacht voor een kwalitatief goede uitvoering van de opdracht. 
Indien bij het Gunningscriterium is aangegeven dat een integrale beoordeling plaatsvindt, is ook sprake van een coherent totaalbeeld waaruit samenhang en evenwicht tussen de afzonderlijke onderdelen blijkt.

	Cijfer 7 
(75% van de maximaal te behalen meerwaarde)
	Goed
Aan alle bij het beoordelingscriterium genoemde aspecten wordt volledig voldaan en deze aspecten worden elk voldoende (kwalitatief) onderbouwd/uitgewerkt. Indien bij het Gunningscriterium is aangegeven dat een integrale beoordeling plaatsvindt, is ook sprake van een coherent totaalbeeld waaruit samenhang, evenwicht en/of afstemming tussen de afzonderlijke onderdelen blijkt.

	Cijfer 5
(50% de maximaal te behalen meerwaarde)
	Voldoende
Aan alle bij het beoordelingscriterium genoemde aspecten wordt grotendeels voldaan en deze worden voldoende (kwalitatief) onderbouwd/uitgewerkt. Indien bij het Gunningscriterium is aangegeven dat een integrale beoordeling plaatsvindt, is ook sprake van enige mate van samenhang, evenwicht en/of afstemming tussen de afzonderlijke onderdelen.

	Cijfer 3
 0% van de maximaal te behalen meerwaarde)
	Onvoldoende
Het blijkt onvoldoende dat aan (het merendeel van) de bij het beoordelingscriterium genoemde aspecten wordt voldaan en/of het voldoen aan deze aspecten wordt onvoldoende onderbouwd/uitgewerkt. Een onvoldoende score kan ook worden toegekend indien weliswaar aan deze aspecten is voldaan, maar bij het Gunningscriterium ook is aangegeven dat een integrale beoordeling plaatsvindt, en er niet of nauwelijks samenhang, evenwicht of afstemming tussen de afzonderlijke onderdelen blijkt.



De puntenscore per Gunningscriterium wordt weergegeven als fictieve meerwaarde met de weging van het desbetreffende Gunningscriterium (zie paragraaf 5.3.7), hetgeen resulteert in een bedrag, af te trekken van de inschrijvingssom.

REKENVOORBEELD: 
Op het Gunningscriterium 1.1 Duurzaamheid, algemeen kan maximaal een fictieve meerwaarde gescoord worden van € 200.000,00. Een plan van aanpak wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit 4 leden. Er worden de volgende scores genoteerd na de plenaire sessie: 7, 9, 9 en 5. De gemiddelde score bedraagt een 7,50. Een 7 is 75% van de fictieve meerwaarde. een 9 is 100% van de fictieve meerwaarde. Deze inschrijver scoort dan ook 81,25 % van de fictieve meerwaarde hetgeen €162.500,00 bedraagt. Deze fictieve meerwaarde wordt afgetrokken van zijn inschrijfprijs.  
[bookmark: _Toc465166968][bookmark: _Toc65163598][bookmark: _Toc172888049][bookmark: _Toc465255274]Bepaling van de fictieve inschrijvingssom
Nadat de kwaliteitsbeoordeling heeft plaatsgevonden zoals beschreven in paragraaf 6.3 hiervoor, worden de inschrijvingssommen geopend. De bepaling van de eindwaardering vindt plaats door het totaalbedrag (waarde) dat door de inschrijver is verdiend op de kwaliteitsaspecten af te trekken van de aangeboden totale inschrijvingssom van de betreffende inschrijver. Hierdoor ontstaat van elke inschrijver een fictieve inschrijvingssom. De fictieve inschrijvingssom van een inschrijver is bepalend voor diens rangschikking. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingssom heeft de economisch meest voordelige inschrijving en komt in aanmerking voor gunning van de opdracht. 

De fictieve inschrijvingssom van een inschrijver wordt berekend met behulp van onderstaande formule:

	Fictieve inschrijvingssom inschrijver = 
totale inschrijvingssom (conform Inschrijvingsbiljet) – totaalbedrag behaalde waarde van de kwaliteitsaspecten



De fictieve inschrijvingssommen worden afgerond op twee decimalen. Tussentijdse berekeningen worden niet afgerond maar kunnen soms afgerond worden weergegeven.

Bij een gelijke fictieve inschrijvingssom van inschrijvers komt de inschrijver met de hoogst behaalde meerwaarde (bedrag) ten aanzien van Gunningscriteria G1 (G1.1, G1.2 en G1.3 opgeteld) Duurzaamheid voor gunning in aanmerking. 

Indien ook op G1 door de Inschrijvers met de laagste evaluatie aanneemsom een gelijke score is behaald, wordt het voornemen tot verlenen van de Opdracht uitgebracht aan de Inschrijver met de laagste evaluatie aanneemsom die ook de hoogste score heeft behaald op G2. Hebben de betreffende Inschrijvers met de laagste evaluatie aanneemsom ook op G2 
een gelijke score behaald, dan zal worden gekeken naar de Gunningscriteria G3 en als laatste G4. Indien ook op Gunningscriterium G3 door desbetreffende Inschrijvers een gelijke score is behaald, dan vindt een loting plaats tussen de desbetreffende Inschrijvers onder toezicht van de Opdrachtgever, om te bepalen aan wie het voornemen tot verlenen van de Opdracht wordt uitgebracht. De desbetreffende Inschrijvers mogen bij de loting aanwezig zijn.
[bookmark: _Toc65163599][bookmark: _Toc172888050]Beoordeling inschrijvingsstaat / onderbouwing inschrijvingssom
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

[bookmark: _Hlk172893722]Er geld een prijsplafond van € 8.500.000,00 excl. BTW voor de inschrijvingssom. Inschrijvingen boven dit bedrag worden ongeldig verklaard en terzijde gelegd. 

Bij het niet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 01.01.03 en artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 wordt de inschrijving ongeldig verklaard.

Een inschrijver die een inschrijving doet met niet-marktconforme prijzen en/of niet realistische eenheidsprijzen kan worden uitgesloten van verdere deelname.




[bookmark: _Toc465255275][bookmark: _Toc65163600][bookmark: _Toc172888051]Gunning, opdrachtverlening, inschrijfvergoeding, klachten en rechtsgang
[bookmark: _Toc465255276][bookmark: _Toc65163601][bookmark: _Toc172888052]Gunning en opdrachtverlening
[bookmark: _Hlk96090807][bookmark: _Hlk96422830][bookmark: _Hlk96090686]De opdracht van het werk wordt verleend aan de inschrijver die niet is uitgesloten van deelname, waarvan de inschrijving geldig is en de EMVI - beste prijs-kwaliteitverhouding heeft ingediend. 
[bookmark: _Hlk96090844]De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig via TenderNed en daarna schriftelijk over zijn gunningsbeslissing. Daarbij wordt de naam van de inschrijver vermeldt waaraan de aanbesteder voornemens is het werk te verlenen.

Ingeval de aanbesteder tot opdrachtverlening wenst over te gaan, verleent de aanbesteder het werk niet eerder dan twintig kalenderdagen na de verzenddatum van de gunningsbeslissing. Indien de aanbesteder slechts één inschrijving heeft ontvangen, wordt de termijn van twintig kalenderdagen niet in acht genomen. 
[bookmark: _Toc465255277][bookmark: _Toc65163602][bookmark: _Toc172888053]Inschrijfvergoeding
De door een inschrijvers gemaakte kosten in verband met de deelname aan de aanbestedingsprocedure worden door de gemeente gedeeltelijk vergoed.
Per ontvankelijke inschrijving wordt een bedrag van € 2.500,- ter beschikking gesteld.
Dit bedrag wordt enkel uitgekeerd aan de inschrijver indien aan onderstaande voorwaarden wordt
voldaan:
· de inschrijving is compleet en voldoet aan het gestelde in dit aanbestedingsdocument en haar bijlagen;
· de inschrijfstaat en het inschrijvingsbiljet zijn volledig en goedgekeurd door de gemeente;
· per gunningscriteria is minstens 5 gescoord.
[bookmark: _Toc465255278][bookmark: _Toc65163603][bookmark: _Toc172888054]Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure
[bookmark: _Hlk96423296]Klachten over deze aanbesteding dienen door inschrijver in eerste instantie te worden geuit door het tijdig stellen van vragen. Indien de klacht in de Nota(‘s) van Inlichtingen niet afdoende wordt behandeld, kan een klacht worden ingediend via de internetwebsite van de Gemeente Nieuwegein ( https://www.nieuwegein.nl/inwoner/contact-gemeente/klachten ).

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Als bij de Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure wordt ingediend, wordt de klager verzocht hiervan een afschrift te zenden aan de contactpersoon van de aanbesteder. Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Een uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend voor de aanbesteder, tenzij hieraan door de gerechtelijke uitspraak een afdwingbaar vervolg wordt gegeven. Dit impliceert dat de aanbesteder ervoor kan kiezen geen gevolg te geven aan de uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
[bookmark: _Toc465255279][bookmark: _Toc65163604][bookmark: _Toc172888055]Rechtsbescherming, forumkeuze
Indien een inschrijver zich niet kan verenigen met de gunningsbeslissing, dan dient binnen 20 kalenderdagen na de dag van verzending van de bekendmaking van de gunningsbeslissing, of bij gebreke daarvan, binnen 20 kalenderdagen nadat de inschrijver met deze beslissing redelijkerwijs bekend had moeten zijn, een kort geding aanhangig te zijn gemaakt bij de rechtbank te Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het kort geding is aanhangig vanaf de dag waarop de dagvaarding rechtsgeldig aan de aanbesteder is betekend (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

De bezwaartermijn van 20 kalenderdagen is tevens een vervaltermijn. Indien niet tijdig en op deze wijze een kort geding aanhangig is gemaakt, vervalt elk recht om ten aanzien van de desbetreffende gunningsbeslissing een vordering tegen de aanbesteder in te stellen. 
Indien één van de inschrijvers een kort geding aanhangig maakt tegen een beslissing van de aanbesteder, dienen de overige inschrijvers te interveniëren in dit kort geding op straffe van verval van recht om nog op te komen tegen een, als gevolg van de uitkomst van dit kort geding, gewijzigde beslissing.



Bijlage UEA:
UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT
Wordt als los formulier bijgevoegd.





Bijlage MOR:
MODEL OPGAVE REFERENTIEPROJECTEN
Betreft inschrijving besteknummer 2024-B003, “ Integraal onderhoud openbare ruimte West & Noord 2025_2028 ” te Nieuwegein.


Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. inschrijver dient per op te geven referentie dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Uit het formulier dient duidelijk de juistheid van de in de vragenlijst ingevulde keuzes te blijken. 

Elk formulier dient de volgende indeling te hebben:

	Naam van de onderneming:

	Naam:

	Ervaringseisen waarop de referentie betrekking heeft:
(□ aankruisen indien van toepassing)
	□ Ervaringseis 1:
□ Ervaringseis 2:
□ Ervaringseis 3:
□ Ervaringseis 4:
□ Ervaringseis 5:
□ Ervaringseis 6:

	Naam en plaats van het werk:
	Naam:
Plaats:

	Beschrijving van het werk/levering/dienst en de verrichte werkzaamheden, waarbij in ieder geval specifiek wordt ingegaan op het voldoen aan de expliciete onderdelen van de gestelde minimumeisen en specifiek wordt ingegaan op de werkzaamheden die verband houden met onderhavige opdracht:
	









	Naam en adres van de Opdrachtgever inclusief telefoonnummer contactpersoon
	Naam:

Adres:

Plaats:

Telefoonnummer:


	Contractvorm / organisatievorm (traditioneel, D&C, bouwteam, etc.):
	

	Rol van de gegadigde in het werk:
	

	Uitvoeringsduur:

	Datum start uitvoering: 
	Datum oplevering:

	
	Datum oplevering:
	

	Totale aanneemsom met daarbij aangegeven het aandeel in de kosten voor engineering en realisatie:
	Totale aanneemsom: 
	EUR:

	
	Aandeel kosten engineering:
	EUR:

	
	Aandeel kosten realisatie:
	EUR:

	Aandeel gegadigde in eventuele combinatie (% van de aanneemsom):
	

	Aanvullende documentatie/informatie toegevoegd:
	ja / nee
Omschrijving van aard en aantal: 



Ondergetekende verklaart bovenstaande tabel naar waarheid te hebben ingevuld. 
Tevens verklaart ondergetekende hierbij dat de bewijsstukken tevredenheidsverklaring opdrachtgever en van toepassing  zijnde passages van het bestek / opdracht toegevoegd zijn als bijlagen.


	Naam Inschrijver
	

	Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger Inschrijver
	

	Functie
	

	Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger Inschrijver
	

	Plaats en datum
	






[bookmark: _Toc253565313][bookmark: _Toc164065645]Bijlage MCv:
MODEL CONCERNVERKLARING
[bookmark: _Toc164065646]Betreft inschrijving besteknummer 2024-B003, “ Integraal onderhoud openbare ruimte West & Noord 2025_2028 ” te Nieuwegein.



Concernverklaring



Hierbij verklaart <<naam rechtsgeldig vertegenwoordiger moedermaatschappij van inschrijver / gegadigde>>, in zijn/haar functie van <<……………………>>, namens <<moedermaatschappij van inschrijver / gegadigde>>, gevestigd te <<……………………>>, dat << inschrijver / gegadigde>>, zijnde voor 100% onderdeel is van << moedermaatschappij van inschrijver gegadigde>> en derhalve kan beschikken over de voor deze opdracht benodigde referenties, middelen, materiaal en personeel.

Hoogachtend,

…………………………………………………………………..


Datum:	………………………
Plaats:	………………………


Bijlage Overeenkomst:
Separaat toegevoegd


Bijlage Criterium 1.2 Zero emissie materieel v1.1.:
Separaat toegevoegd



Bijlage invulformulier Zero emissie materieel (meerjarig):
Separaat toegevoegd



Bijlage invultabel vrijgekomen materialen 10R model:
Separaat toegevoegd


Bijlage voorbeeld invulling vrijgekomen materialen 10R model:
Separaat toegevoegd
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