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3e NOTA VAN INLICHTINGEN

	
3e Nota van Inlichtingen behorende bij de
EU aanbesteding 
PFL – 2895866 Refit inspectievaartuig “De Waterlelie”

Deze 3e Nota maakt deel van uit van de af te sluiten overeenkomst.




Datum		: 2 september 2024
Documentnr.		: 3308612
Aantal pagina’s	: 1

Zoals ook in de 2e Nota van Inlichtingen staat genoteerd: Vanwege het belang van deze vragen is de uiterste datum voor het indienen van een Inschrijving  verschoven naar 9 september 2024, 12:00 uur.

	Bijlage D - Concept Overeenkomst Refit Inspectievaartuig - de Waterlelie

	[bookmark: _Hlk175814832]Vraag 1:
	Is er een bepaling in de voorwaarden op te nemen die rekening houd met onverwachte gebeurtenissen op wereldwijde schaal die de logistiek en leveringen van onderdelen en materialen kunnen beïnvloeden. Datzelfde geldt voor Molest, oorlogen en schade als gevolg van extreme weersomstandigheden ect. dat zijn onverwachte gebeurtenissen die de doorlooptijd dan wel oplever datum sterk kunnen beïnvloeden. We zouden graag zien dat hier over een bepaling in de voorwaarden wordt opgenomen.

	Antwoord:
	Op basis van de beschreven voorbeelden in uw vraag begrijpt Aanbestedende Dienst dat het gaat om overmachtssituaties. In de overeenkomst van de Refit onder artikel 11 is opgenomen dat:
Indien één der Partijen gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet toerekenbaar tekortkomt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.
Kort samengevat betekent dit dat partijen het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden, indien een overmachtssituatie langer dan 30 kalenderdagen duurt.
Verder geldt artikel 6:75 BW. In dit artikel is geregeld dat een tekortkoming die niet aan de opdrachtnemer toegerekend kan worden vanwege een overmachtssituatie niet voor zijn rekening komt. Aanbestedende Dienst kan in dat geval de boete van artikel 7 van de overeenkomst niet vorderen. Partijen zullen vervolgens nadere afspraken over de oplevertermijnen moeten maken. Wel is het aan de opdrachtnemer om aan te tonen dat er sprake is van een overmachtssituatie. 
Gelet op het voorgaande acht de Aanbestedende Dienst het niet nodig om een nadere bepaling over overmacht in de overeenkomst op te nemen. 
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