Bijlage 6: Concept- risicoregister

| # | Datum | Risico | Oorzaak | Gevolg | Beheersmaatregel | Allocatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-2024 | Aantreffen OOO | Werken in OOO verdacht gebied | Werk wordt stilgelegd om OOO te verwijderen. Stagnatiekosten |  | Gemeente Eemsdelta |
| 2 | 05-2024 | Draagkracht ondergrond onvoldoende | Veenlagen aanwezig t.p.v. ontgraving | Extra kosten en tijd voor aanbrengen grondverbetering |  | Gemeente Eemsdelta |
| 3 | 05-2024 | Aantreffen archeologische vondsten | Locatie niet onderzocht in verkennend onderzoek | Extra kosten door stagnatie werkzaamheden |  | Gemeente Eemsdelta |
| 4 | 05-2024 | Aantreffen ondergrondse vervuiling | Locatie niet onderzocht in verkennend onderzoek | Extra kosten door afvoerkosten |  | Gemeente Eemsdelta |
| 5 | N.t.b. | Toevoeging vanuit risicodossier inschrijving | ... | ... | ... | ... |