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Bijlage 6: Concept- risicoregister

	[bookmark: _GoBack]#
	Datum 
	Risico
	Oorzaak
	Gevolg
	Beheersmaatregel
	Allocatie

	1
	05-2024
	Aantreffen OOO
	Werken in OOO verdacht gebied
	Werk wordt stilgelegd om OOO te verwijderen. Stagnatiekosten
	
	Gemeente Eemsdelta

	2
	05-2024
	Draagkracht ondergrond onvoldoende
	Veenlagen aanwezig t.p.v. ontgraving
	Extra kosten en tijd voor aanbrengen grondverbetering
	
	Gemeente Eemsdelta


	3
	05-2024
	Aantreffen archeologische vondsten
	Locatie niet onderzocht in verkennend onderzoek
	Extra kosten door stagnatie werkzaamheden
	
	Gemeente Eemsdelta


	4
	05-2024
	Aantreffen ondergrondse vervuiling
	Locatie niet onderzocht in verkennend onderzoek
	Extra kosten door afvoerkosten

	
	Gemeente Eemsdelta

	5
	N.t.b.
	Toevoeging vanuit risicodossier inschrijving
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