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Inleiding
Deze marktconsultatie is een informatieve ronde die vooruitloopt op de nieuwe aanbesteding voor de renovatie van de Stationspleintunnel voor de gemeente Leiden. Het doel is om met behulp van de markt de juiste inzichten te krijgen en de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe aanbesteding van dit project te bepalen. De, vanuit deze marktconsultatie, verkregen inzichten zullen (waar relevant) worden meegenomen in de inrichting van de nieuwe aanbesteding.

Inzicht in beëindigde Europese aanbesteding Renovatie Stationspleintunnel te Leiden
De gemeente heeft de eerdere Europese niet-openbare aanbesteding 2023/2024 beëindigd omdat er geen geschikte inschrijvingen zijn ontvangen. In de gunningsfase bleken enkele partijen geen capaciteit te hebben en er is een inschrijving ingediend boven het gestelde plafondbedrag.

Oorspronkelijke opdracht
Voor de renovatie van de Stationspleintunnel was de gemeente Leiden oorspronkelijk op zoek naar een Opdrachtnemer voor het opstellen van een Uitvoeringsontwerp (UO) en de uitvoering. De gemeente zocht een opdrachtnemer met uitstekende ervaring in soortgelijke projecten, met name niet-Rijkstunnels en gemeentelijke tunnels in binnenstedelijke omgevingen.

Toekomstige opdracht & planning
De gemeente wil a) het niveau van informatie verder te brengen, b) mogelijk een andere contractvorm gebruiken en c) zal de scope wat aanpassen.  

a) De gemeente heeft nu het voornemen om het DO zelf te actualiseren, op een aantal onderdelen een verdiepingsslag aan te brengen en vervolgens op basis van dit geactualiseerde DO het project aan te besteden aan een aannemer. 

b) Daarbij moet nog een keuze gemaakt worden of 1) dit DO in bouwteamverband wordt uitgewerkt tot een UO of dat er 2) direct een UAV-gc contract wordt gesloten en dit onder de verantwoordelijkheid van de aannemer gebeurt. 
Afhankelijk van deze keus kunnen de ontwerpende en uitvoerende partijen in bouwteamverband gezamenlijk binnen vooraf meegegeven kaders (gespecifieerd in de aanbestedingsdocumentatie) het DO verder afronden en het project verder optimaliseren en uitwerken tot UO.

Op basis van het DO kan de aannemer een definitieve prijsopgave doen. Indien passend binnen de kaders, kan de opdracht worden opgedragen aan de marktpartijen voor de renovatie van de Stationspleintunnel op basis van een aannemersovereenkomst (UAV).

c) Door het beëindigen van de eerdere aanbesteding zal de renovatie van de Stationspleintunnel in tijd doorschuiven. De gemeente Leiden ziet, onder andere daardoor, zich genoodzaakt de scope van het werk aan te passen.


In hoofdlijnen is de gemeente voornemens om in de toekomstige opdracht de volgende werkzaamheden op te nemen:
· Verwijderen wandtegels en tunnelinstallaties in de tunnelbuizen en aanbrengen brandwerende bekleding met een brandwerendheid van 1 uur conform RWS-brandkromme
· Beperken van de kans op schade aan de tunnelconstructie in geval van grote brand.
· Vervangen tunnelbesturingsinstallatie
· Huidige tunnelbesturingsinstallatie faseert uit;
· Implementatie nieuwe functionaliteit conform Concept of Operations;
· Verzorgen van koppeling met tunnelverkeersinstallatie en omliggende VRI's;
· Borgen toekomstvastheid van het systeem;
· Aanpassen aansturing Pijlborden bij tunnelingang.
· Aanbrengen nieuwe hulppostkasten met inhoud
· Technische levensduur huidige hulppostkasten is verstreken;
· Hulppostkasten zijn in slechte staat;
· Interieur hulppostkasten is in slechte staat.
· Aanbrengen nieuwe tunnelverlichtingsinstallatie met Ledverlichting
· Technische levensduur huidige verlichtingsinstallatie is verstreken;
· Omlaag brengen energieverbruik van het tunnelsysteem.
· Verwijderen huidige vluchtdeuren, aanpassen inkassingen en aanbrengen nieuwe vluchtdeuren
· Huidige vluchtdeuren voldoen niet in het kader van brandcompartimentering;
· Openingskracht van een aantal vluchtdeuren is te groot.
· 1 op 1 vervangen van het tunnelventilatiesysteem
· Technische levensduur van de ventilatoren is verstreken;
· Ventilatoren zijn in slechte staat (gecorrodeerd).
· Aanbrengen zichtmeetsysteem
· Snellere detectie van brand mogelijk maken door middel van zichtmeting in aanvulling op de hittedetectie;
· Aanbrengen hittedetectie met glasvezelkabel
· Vervangen van de huidige listkabel, welke aan het eind van de levensduur is, door een glasvezelkabel.
· Aanbrengen nieuwe Pijl/kruis-bakken
· Vervangen van de huidige pijl/kruis-bakken i.v.m. functionaliteit aan beide zijden.
· Vervangen en opnieuw inrichten noodbedienpanelen
· Huidige bediening is niet intuïtief en veroorzaakt misverstanden.
· Aanbrengen toegangscontrole bij toegangsdeuren technische ruimten
· Zorgen voor RFID-toegang met tag en registratie.
· Aanbrengen internetverbinding met glasvezelaansluiting
· Voorbereiden op eventuele aansluiting op I-centrale.
· Opnieuw afkitten van de dilatatievoegen boven wegdekniveau
· Lekkages tegengaan.
· Brandwerend dichtzetten van de doorvoeren tussen de tunnelbuizen onderling en tussen de tunnelbuizen en technische ruimten
· Brandscheiding aanbrengen tussen de tunnelbuizen bij de waterkelders
· Opnieuw aanbrengen vluchtrouteaanduiding
· Bestaande vluchtrouteaanduiding zal bij verwijderen wandtegels waarschijnlijk niet heel blijven.
· Opnieuw aanbrengen evacuatieverlichting
· Aanpassen aan nieuw aan te brengen vluchtdeuren;
· Oude zal bij verwijderen waarschijnlijk defect raken.

De vervanging van het wegdek wordt voorafgaand aan de renovatie uitgevoerd door opdrachtgever, aangezien de staat van het wegdek van dien aard is dat dit niet nog 2 winterseizoenen uitgesteld kan worden. Dit omvat tevens de afwerking van de dilatatievoegen onder wegdekniveau.

Gemeente Leiden stuurt aan op start uitvoering in 2026.

Proces marktconsultatie
Deze marktconsultatie bestaat uit twee fases, een schriftelijke fase en een mondelinge fase. In de schriftelijke fase legt de aanbestedende dienst marktpartijen enkele concrete vragen voor, naar aanleiding waarvan vervolgens in de mondelinge fase de aanbestedende dienst in gesprek kan gaan met een aantal leveranciers. Op basis van de beantwoording in de schriftelijke fase zal de aanbestedende dienst enkele leveranciers uitnodigen voor verdere toelichting in de mondelinge fase. Deze zullen op een nog nader te bepalen moment plaatsvinden, telefonisch, digitaal of op locatie gemeente Leiden.

Wij vragen u vrijblijvend uw medewerking te verlenen aan deze marktconsultatie. Dit betreft geen offerteaanvraag of aanbestedingsprocedure. Ook zijn hieraan geen vervolgopdrachten of consequenties voor toekomstige opdrachten verbonden.

De marktpartijen mogen de gegevens die de aanbestedende dienst in verband met deze marktconsultatie ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De aanbestedende dienst zal de schriftelijke reacties met vertrouwelijkheid behandelen. Publiciteit met betrekking tot dit project is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de aanbestedende dienst.

Data:
Publicatie					4 september 2025
Sluiting schriftelijke beantwoording	2 oktober 2025 voor 10:00 uur 
Mogelijkheid gesprekken			23 oktober 2025
Afronding marktconsultatie		november 2025

Vragen kunt u stellen via het platform Tenderned of via aanbestedingen@leidse-regio.nl. 

Wij willen u namens de gemeente Leiden alvast bedanken voor de tijd en moeite die u neemt om de vragen inhoudelijk te beantwoorden. Hopelijk kunnen wij met uw input het project optimaliseren en voldoende inzicht krijgen in de belangrijkste uitgangspunten voor de hernieuwde aanbesteding van dit project
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Invulformulier

	Vraag
	Antwoord

	A. Algemeen
	

	1. Naam organisatie
	     .

	2. a. Naam contactpersoon
b. Contactgegevens contactpersoon

	a.      .
b.      .


	3. Type organisatie: architect, adviseur, aannemer, installateur, anders namelijk

	     .




	Vraag
	Antwoord

	B. Inzicht aanbesteding
	

	4. a. Was u op de hoogte van de eerdere Europese aanbesteding UAV GC voor de Renovatie Stationspleintunnel?

b. Indien ja en u heeft zich niet aangemeld, wat waren voor u de redenen om u niet aan te melden?

c. Bent u (nog steeds) geïnteresseerd in ontwerp dan wel realisatie van dit project, ervan uitgaande dat het project passend op de situatie van de bouwmarkt wordt aanbesteed?

	a.      .

b.      .

c.      .





	Vraag
	Antwoord

	C. Contractvorm
	

	5. a. Sluiten bovenstaande contractvormen (kopje Toekomstige opdracht & planning)  aan op de huidige situatie in de markt of ziet u als potentiële gegadigde nog betere mogelijkheden voor contractvormen? Welke contractvorm heeft uw voorkeur?

b. Hoe kijkt u tegen een reguliere aanbestedingsprocedure (niet-openbaar), ‘concurrentiegerichte dialoog’ of de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ aan?

c. Zijn er aspecten waarvan het uw voorkeur zou hebben deze uit te werken in een bouwteam verband?

	a.      .

b.      .

c.      .


	6. a. Wat zijn volgens u, als potentiële gegadigde, aandachtspunten die bij de voorgestelde contractvorm drempelverhogend kunnen werken voor marktpartijen?

b. Wat zijn volgens u als potentiële gegadigde behoudens een goede demarcatie van taken en verantwoordelijkheden de risico’s die de gemeente bij de voorgestelde contractvorm vooraf goed moet beleggen / toedelen (aan zichzelf of marktpartij)?

	a.      .

b.      .





	Vraag
	Antwoord

	D. Overige
	

	7. Op welke onderdelen verwacht u in de aanbesteding een toegevoegde waarde te kunnen leveren? Oftewel, welke gunningscriteria stelt u voor? 
	

	8. Maakt het voor u uit welke aanbestedingsprocedure de gemeente zal voeren? Europees niet openbaar, Mededingingsprocedure, Concurrentiegerichte dialoog of een tussenvorm hiervan? 
	

	9. Mocht het zo zijn dat er punten zijn die in bovenstaande vragen niet naar voren zijn gekomen, maar wél belangrijk zijn om mee te nemen in deze marktconsultatie, dan kunt u deze informatie, opmerking(en) of vragen in het veld hiernaast met ons delen.

	     .
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