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Aanleiding

Op basis van het oorspronkelijke Programma va Eisen heeft de gemeente Aa en Hunze in 2023 offertes uitgevraagd voor de uitvoering van het daarin beschreven onderzoek. Al snel bleek dat de aanbiedingen de aanbestedingsgrenzen zouden overschrijden. Daarop is besloten de aanvraag terug te trekken en het onderzoek Europees aan te besteden. In de eerste vragenronde van deze aanbesteding zijn door de mogelijke aanbieders vragen gesteld over het PvE. In deze Nota van Wijziging wordt naar aanleiding daarvan een aantal punten inhoudelijk verduidelijkt, een aantal teksten aangepast om een eenduidiger aanbestedingsresultaat te verkrijgen en enkel technische wijzigingen doorgevoerd.


Geldende normering

Sinds 1 januari 2024 is versie 4.2 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) van kracht. De uitvoering van het veldwerk zal op zijn vroegst in het voorjaar van 2025 beginnen en tegen die tijd is de overgangsperiode reeds afgelopen. Het onderzoek dient dus uitgevoerd worden onder KNA 4.2. 
Alle verwijzingen in het PvE naar bepalingen en specificaties uit KNA 4.1 dienen dus gelezen te worden als verwijzingen naar de overeenkomstige delen van KNA 4.2.   

Geldigheid PvE

De goedkeuring van deze Nota van Wijziging door het bevoegd gezag (gemeente Aa en Hunze) verlengt tevens de geldigheid van het oorspronkelijke PvE met één jaar vanaf de goedkeuringsdatum van dit document. 


Overige wijzigingen van het PvE per hoofdstuk/paragraaf:

Hoofdstuk 1 1. Administratieve gegevens onderzoeksgebied

Wijziging: Het opgegeven oppervlak van het onderzoeksgebied is niet langer correct. Het onderzoeksgebied is ruim 3,2 hectare groot. 



§ 4.11 Verwachte aantal vondsten en sporen.

Wijziging: Het opgegeven oppervlak van het onderzoeksgebied is niet langer correct. Het onderzoeksgebied is ruim 3,2 hectare groot. 

Aanvulling en wijziging: Tijdens het onderzoek in 2021 is 84% van de sporen gecoupeerd maar zijn geen sporen afgewerkt. Dat betekent dat slecht de helft van de sporen is uitgegraven en dat de verwachte aantallen dus keer twee (afwerken sporen) en keer 1,19 (compensatie niet-gecoupeerde sporen) moeten worden gedaan voor een realistischer beeld. De totale vermenigvuldigingsfactor komt daarmee – na compenatie voor het verkelinde onderzoeksgebied- op 22,21. In de tabel hieronder zijn de desbetreffende categorieën aangepast. In de inschrijfstaat voor de aanbesteding zijn de berekende aantallen vervolgens afgerond.
Uit de vondst van een aardwerkconcentratie op het terrein Hoving (Eeltink en Nales 2005, Wp2) blijkt dat de variabiliteit van de vondstdichtheid groot kan zijn, hetgeen aangeeft dat de voorspellende waarde van de onderstaande verwachting beperkt is. Eventuele grote afwijking worden in het overgangsoverleg in het veld en het evaluatierapport besproken. 
Omdat in deze fase van het veldwerk er ook gezeefd gaat worden op zoek naar vuursteenconcentraties is het aantal te verwachten vuursteenartefacten opgehoogd en is in de tabel een regel ingevoegd met een aanname voor het aantal te verwachten vuursteensplinters.

	Tabel 1. Gieten, Bloemakkers: Verwachting aantallen vondsten en sporen

	Categorie 
	Aantallen Eeltink & Nales 2005 (in plangebied) en Rap 2021
	Verwachting Opgraving[footnoteRef:1] [1:  De gewijzigde aantallen zijn in vet lettertype weergegeven. ] 


	Aardewerk 
	11
	244

	Natuursteen 
	5
	111

	Vuursteen (artefact groter dan 1,0 cm)
	11
	500 (aanname)

	Vuursteen (artefact kleiner dan 1,0 cm)
	n.v.t. (niet gezeefd)
	2000 (aanname)

	Botanische monsters 
	7
	78

	Houtskoolmonsters 
	11
	123

	Metaal 
	1
	222

	Dierlijk Bot 
	31
	688

	Grondsporen 
	295
	3287




§ 6.1 Methoden en technieken
Wijziging: Het opgegeven oppervlak van het onderzoeksgebied is niet langer correct. Het onderzoeksgebied is ruim 3,2 hectare groot. 


§ 6.2 Strategie
Aanvulling:  De in paragraaf 6.6 genoemde zeefvakken worden uitgezet in blokken van 4 stuks, die samen zo een vak van 1 x 1 meter vormen. In de zone waar nog (deels intacte podzolbodems aanwezig zijn (zie Ras 2002, afb. 7) worden maximaal 20 zeefputten van 1 x 1 meter (vier zeefvakken ieder) aangelegd om eventuele steentijdvindplaatsen op te sporen. In dit deel van het onderzoeksgebied mag het opgravingsvlak in de top van de C-horizont dus pas worden aangelegd nadat dit zeefonderzoek is uitgevoerd en de resultaten daarvan besproken zijn met het bevoegd gezag. 
Er wordt op basis van het vooronderzoek aangenomen dat per zeefvak maximaal 5 lagen van 5 cm worden gezeefd. Dit resulteert in  20 blokken x 4 zeefvakken x 5 lagen = 400 zeefeenheden.
Op basis van de resultaten van dit zeefonderzoek kan tijdens het voortgangsoverleg (zie aanvulling paragraaf 10,2) worden besloten extra zeefvakken aan te leggen. Voor offertedoeleinden wordt op dit moment uitgegaan van het aanvullend zeven van nog 800 zeefeenheden. 



[bookmark: _Hlk178840102]§ 6.6 Anorganische artefacten
De laatste zin van deze paragraaf “Naar inzicht van de KNA-archeoloog worden meer zeefvakken uitgezet of wordt het zeven gestaakt.” vervalt. 

§ 7.3 Anorganische artefacten

Aanvulling: Voor bewerkt vuursteen geldt dat er onderscheid gemaakt wordt tussen artefacten groter en kleiner dan 1,0 cm. Grotere artefacten worden individueel beschreven, waarbij minimaal de volgende aspecten worden vastgelegd:  type, functie, maten, percentage cortex, grondstoftype (indien relevant). Van de kleinere objecten worden alleen maar aantallen geteld en aangegeven hoeveel er verbrand zijn.[footnoteRef:2] [2:  Met dank aan Steentijd-specialist M.J.L.T. Niekus voor deze input.] 

Voor overige anorganische vondsten geldt dat deze niet worden uitgewerkt en/of opgenomen in de vondstendatabase als ze kleiner zijn dan 1,0 cm2. Dit betekent ook dat de (zeef)residuen bestaande uit objecten kleiner dan 1,0 cm2 in hun geheel als monster worden behandeld. 
Mocht er aanleiding zijn dergelijke kleine vondsten toch uit te willen werken (bij voorbeeld in het geval van de vondst van kleine kraaltjes of dergelijke) dan kan en voorstel hiervoor worden opgenomen in het evaluatierapport. 




§ 7.4 Organische artefacten

Aanvulling: Voor alle organische vondsten geldt dat deze niet worden uitgewerkt en/of opgenomen in de vondstendatabase als ze kleiner zijn dan 1,0 cm2. Dit betekent ook dat de (zeef)residuen bestaande uit objecten kleiner dan 1,0 cm2 in hun geheel als monster worden behandeld.
Mocht er aanleiding zijn dergelijke kleine vondsten toch uit te willen werken (bij voorbeeld in het geval van de vondst van kleine kraaltjes of dergelijke) dan kan en voorstel hiervoor worden opgenomen in het evaluatierapport. 


§ 7.5 Archeozoölogische en -botanische resten
Aanvulling: Het materiaal wordt uitgewerkt tot het niveau waarop de onderzoeksvragen kunnen worden
beantwoord. Indien nodig wordt de specialist in het veld uitgenodigd. De deelrapportage zal
worden opgenomen in de eindrapportage. De nadruk ligt op soortbepaling en het gebruik door de mens. Zie
verder het KNA-protocol specialistisch onderzoek.
De vondsten worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor gebruikelijke determinaties (ten minste conform Archeologisch BasisRegister), geteld en eventueel gewogen. 
De verzamelde gegevens dienen tevens te voldoen aan de depoteisen en bij (vergankelijke) vondsten dient in eerste instantie minimaal gezorgd te worden voor stabilisering van de staat waarin ze zijn gevonden. De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op het gebied van betreffende materiële cultuur, botanische resten en/of archeozoölogische resten uit de aangetroffen perioden.
Voor alle archeozoölogische vondsten geldt dat deze niet worden uitgewerkt en/of opgenomen in de vondstendatabase als ze kleiner zijn dan 1,0 cm2. Dit betekent ook dat de (zeef)residuen bestaande uit objecten kleiner dan 1,0 cm2 in hun geheel als monster worden behandeld.
Mocht er aanleiding zijn dergelijke kleine vondsten toch uit te willen werken (bij voorbeeld indien blijkt dat -tegen de verwachting in- toch visresten bewaard zijn gebleven) dan kan en voorstel hiervoor worden opgenomen in het evaluatierapport.





§ 10.2 overlegmomenten
Wijziging: 
Het tweede item (– Uitvoeringsperiode en opleveringstermijn van het veldwerk zijn in overleg met de opdrachtgever te bepalen.) komt te vervallen. Deze termijnen worden vastgelegd in het aanbestedingsdocument.
Onder het vijfde aandachtstreepje komt het woord “structureel” te vervallen.
Toelichting: hier wordt in het oorspronkelijke PvE vermoedelijk bedoeld ‘iedere vorm van wijziging die leidt tot structureel meer kosten’. Om dit punt te verduidelijken is een extra bepaling aan paragraaf 11.2 toegevoegd 9zie onder). 
Aanvulling; Er zal een regelmatig voortgangsoverleg (”bouwvergadering”) plaats vinden tijdens de veldwerkfase van het onderzoek. Daarbij zijn ten minste de leidinggevende Senior KNA-archeoloog, de projectleider van de Gemeente Aa en Hunze en diens archeologisch adviseur aanwezig. Tijdens dit overleg komen onder andere de onderwerpen genoemd onder het vierde en vijfde aandachtstreepje ter sprake. 
In eerste instantie vindt dit overleg twee-wekelijks plaats maar er kan tijdens de vergadering worden besloten de frequentie naar behoefte aan te passen.
 
§ 10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen
De laatste zin van deze paragraaf “De betredingstoestemming, toegankelijkheid, bereikbaarheid en zo nodig afzetting van het terrein wordt door de opdrachtgever verzorgd.” Vervalt. 
Aanvulling: De gemeente Aa en Hunze is eigenaar van het onderzoeksterrein, Het beheer van het terrein zal bij aanvang van het veldwerk tijdelijk aan de uitvoerende partij worden overgedragen. De uitvoerder dient zorg te dragen voor het afzetten van het werkterrein met degelijk hekwerk (standaardhoogte van 2,0 meter). De archeologische aannemer is zelf verantwoordelijk voor de verdere veiligheid en bereidbaarheid binnen de afzetting, bij voorbeeld door het gebruik van rijplaten. 

§ 11.2 Belangrijke wijzigingen

Aanvulling: iedere vorm van meerwerk dient vooraf gemeld te worden en mag pas na overleg met en eventuele goedkeuring door de opdrachtgever worden uitgevoerd. Dit proces dient schriftelijk te worden vastgelegd. 
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