Selectieleidraad

# ten behoeve van een

# Europese niet-openbare aanbesteding

# met betrekking tot

# Bouwteam groot onderhoud verhardingen en Projecten

Versie	: Definitief

Datum	: 1 september 2023

© Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of openbaarmaking van de aanbestedingsstukken, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

# Inhoudsopgave

Definities	3

Hoofdstuk 1	De aanbesteding in vogelvlucht	5

1.1	Samenvattend	5

1.2	Keuze aanbestedingsprocedure	6

1.3	Digitaal aanbesteden via TenderNed	6

1.4	Contact tijdens de aanbestedingsprocedure	7

1.5	Planning (indicatief)	7

1.6	Leeswijzer	7

Hoofdstuk 2	Over de Opdracht	8

2.1	De Opdrachtgever	8

2.2	Aanleiding voor de aanbesteding	8

2.3	Doelstelling van de aanbesteding	8

2.4	Samenvoegen van Opdrachten en verdeling in percelen	9

2.5	Aard van de Opdracht	9

2.6	Omvang van de Opdracht	10

2.7	Vorm en duur Overeenkomst	11

2.8	Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return	11

Hoofdstuk 3	Procedurele aspecten en voorschriften	12

3.1	Algemene voorschriften voor de aanbesteding	12

3.2	Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit	12

3.3	Algemene toelichting	13

3.4	Voorschriften voor het stellen van vragen	13

3.4.1	Het  stellen van individuele vragen	14

3.4.2	Klachtenregeling	14

3.5	Voorschriften voor het indienen van Aanmelding	14

3.5.1	Aanmelden als Samenwerkingsverband (combinatie)	16

3.5.2	Het doen van een beroep op een Derde	17

3.5.3	Een Aanmelding met meerdere Ondernemers vanuit een holding	18

3.6	Openingsprocedure	19

3.7	Selectiebeslissing en rechtsbescherming	19

Hoofdstuk 4	Selectieprocedure	20

4.1	Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften	20

4.2	Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn	20

4.2.1	Aanvullende uitsluitingsgrond	21

4.3	Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan	22

4.3.1	Financiële en economische draagkracht	23

4.3.2	Technische en beroepsbekwaamheid	23

4.3.3	Technische en beroeps bekwaamheid perceel 1 meerjarig onderhoud	23

4.3.4	Technische en beroepsbekwaamheid perceel 2 Projecten:	24

4.3.5	Beroepsbevoegdheid	26

4.4	Stap 4: Rangschikking van de Aanmeldingen op basis van de selectiecriteria	26

4.4.1	Duurzaamheid DNA (S1)	27

4.4.2	Transitie DNA (S2)	27

4.4.3	Beoordelingssystematiek	27

4.4.4	Beoordeling door beoordelingscommissie	28

4.5	Selectievoorbehoud	29

Bijlage Checklist	30

Definities

In deze Selectieleidraad wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Ook worden afkortingen gebruikt. Aan deze begrippen en afkortingen komt onderstaande betekenis toe.

Aanbestedende dienst

Provincie Utrecht.

Aanbestedingsstukken

Alle stukken die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure. Dit betreft niet-limitatief de Selectieleidraad, de Gunningsleidraad, de Bijlagen, de Nota(‘s) van inlichtingen en overige correspondentie.

Aanmelding

Verzoek tot deelname aan de aanbesteding door een Gegadigde in de Selectiefase.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten.

Bijlagen
Aanhangsels behorende bij de Selectie- en Gunningsleidraad.

Derde

Ondernemer waarop Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen en/of voor de uitvoering van de Opdracht.

EMVI

Economisch meest voordelige inschrijving.

Gegadigde

Ondernemer die in de Selectiefase van de aanbesteding een Aanmelding heeft ingediend.

Gunningsbeslissing

De keuze van de Aanbestedende dienst in de Gunningsfase voor de Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen Overeenkomst te sluiten.

Gunningsfase

Fase die binnen de Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure volgt op de Selectiefase. In de Gunningsfase krijgen de geselecteerde Gegadigden de gelegenheid een Inschrijving te doen en wenst de Aanbestedende dienst de economisch meest voordelige Inschrijving te bepalen en een Gunningsbeslissing te nemen.

Gunningsleidraad

Het Aanbestedingsstuk waarmee Gegadigden die in de Selectiefase door de Aanbestedende dienst zijn geselecteerd worden uitgenodigd om in de Gunningsfase een Inschrijving in te dienen.

Inschrijver

Gegadigde die in de Gunningsfase een Inschrijving heeft ingediend, zelfstandig, als hoofdaannemer of in een Samenwerkingsverband (combinatie).

Inschrijving

Offerte uitgebracht door Inschrijver in de Gunningsfase binnen de kaders van deze aanbesteding.

Nota van inlichtingen

Schriftelijke reactie van de Aanbestedende dienst op door Ondernemers tijdig en op de juiste wijze naar aanleiding van de Aanbestedingsstukken gestelde vragen. De Nota van Inlichtingen kan ook mededelingen en kleine wijzigingen bevatten vanuit de Aanbestedende dienst. Indien sprake is van de beantwoording van vragen in een elektronisch systeem, dan dient elke afzonderlijke beantwoording begrepen te worden als Nota van inlichtingen.

Ondernemer

Een aannemer, leverancier of dienstverlener.

Opdracht

De leveringen en of diensten die door de winnende Inschrijver(s) conform de Overeenkomst uitgevoerd worden.

Opdrachtgever

De Aanbestedende dienst zal ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst als Opdrachtgever optreden.

Opdrachtnemer

De Inschrijver met wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten.

Samenwerkingsverband (combinatie)

Een combinatie van Ondernemers in de hoedanigheid van Gegadigde of Inschrijver welke afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de Aanmelding respectievelijk Inschrijving en de uitvoering van de Opdracht.

Schriftelijk(e)

Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie.

Selectiebeslissing

De keuze van de Aanbestedende dienst welke Gegadigden uitgenodigd worden om in de Gunningsfase een Inschrijving in te dienen, daaronder ook begrepen de mogelijke beslissing de aanbesteding te staken.

Selectieleidraad

Het Aanbestedingsstuk waarmee Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen in de Selectiefase uitgenodigd worden een Aanmelding in te dienen: zelfstandig, in de vorm van een Samenwerkingsverband (combinatie) en/of door een beroep te doen op Derden.

Selectiefase

Eerste fase binnen een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure waarin Ondernemers zich als Gegadigde kunnen kwalificeren om in de Gunningsfase een Inschrijving in te mogen dienen.

SROI

Social return on investment.

TenderNed

Het elektronische systeem voor aanbestedingen als bedoeld in artikel 4.13 van de Aanbestedingswet 2012. Zie www.tenderned.nl.

# De aanbesteding in vogelvlucht

## Samenvattend

Voor u ligt de Selectieleidraad behorende bij de Europese niet-openbare procedure voor het sluiten van een Overeenkomst met 2 Percelen:

- Perceel 1 ‘Bouwteam Groot onderhoud Verhardingen’ een Overeenkomst met 2 Opdrachtnemers

- Perceel 2 ‘Bouwteam Projecten’ een Overeenkomst met 2 Opdrachtnemers.

Onderstaande afbeelding geeft in hoofdlijn, visueel, de verdeling en de scope van beide percelen weer.

Voor beide percelen geldt dat sprake is van een doorlopende bouwteamfase waarbinnen, na een succesvolle voorbereidingsfase, deelopdrachten worden verstrekt voor de realisatiefase. Zie onderstaande afbeelding. Voor groot onderhoud (perceel 1) betreft het uitsluitend realisatieopdrachten onder de voorwaarden van de UAV-2012. Voor realisatieopdrachten van Projecten (perceel 2) kunnen afhankelijk van het type opdracht de voorwaarden van de UAV-2012 of de voorwaarden van de UAV-GC 2005 van toepassing worden verklaard. Voor beide percelen geldt dat 2 Opdrachtnemers worden gecontracteerd.

.

Deze aanbesteding is opgedeeld in een Selectie- en Gunningsfase. Deze Selectieleidraad ziet uitsluitend op de Selectiefase. In de Selectiefase worden maximaal 5 Gegadigden per perceel geselecteerd om in de Gunningsfase een Inschrijving in te dienen.

Ondernemers kunnen zich aanmelden voor beide percelen.  Let op, in dit verband is bij de beantwoording van vraag 39 Nota van Inlichtingen II wel een beperking aangebracht. Zie ook paragraaf 3.5 sub 6 Selectieleidraad. Een Gegadigde kan echter voor maximaal 1 perceel Een Gegadigde kan echter voor maximaal 1 perceel geselecteerd worden voor de Gunningsfase. Indien een Ondernemer zich voor beide percelen aanmeldt dient een voorkeur te worden ingevuld, zie hiervoor paragraaf 4.4.4 en Bijlage 5.

De aankondiging van deze Opdracht is gepubliceerd op www.tenderned.nl en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (T.E.D.), waarmee alle Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen van harte worden uitgenodigd een Aanmelding in te dienen, zelfstandig, in Samenwerkingsverband (combinatie) en eventueel door een beroep te doen op Derden.

In deze Selectieleidraad en bijbehorende Bijlagen worden de Opdracht, de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan Gegadigden en hun Aanmeldingen moeten voldoen en de wijze waarop de selectie plaatsvindt toegelicht.

## Keuze aanbestedingsprocedure

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Omdat de zogenaamde Europese drempelbedragen voor decentrale overheden en Werk (in 2023: € 5.382.000 excl. BTW) wordt overschreden en er geen wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn dient een Europese aanbesteding gehouden te worden. Daarbij bestaat in beginsel de keuze tussen twee procedures: een openbare of een zogenaamde niet-openbare procedure.

Gekozen is om deze Opdracht Europees aan te besteden via de niet-openbare procedure. De Aanbesteder verwacht voor beide percelen een groot aantal potentiële inschrijvers. Om de transactiekosten voor de markt te beperken is ervoor gekozen om gebruik te maken van voorselectie.

## Digitaal aanbesteden via TenderNed

De gehele aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:

- Alle Aanbestedingsstukken kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed.

- Het stellen van vragen voor de Selectiefase plaatsvindt via de vraag- en antwoordfunctie van TenderNed conform de in deze Selectieleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Aanmeldingen digitaal dienen te worden ingediend in TenderNed, conform de in de Selectieleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Gegadigden die worden geselecteerd voor de Gunningsfase via TenderNed een uitnodiging tot Inschrijving ontvangen.

- Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaats vindt via de berichtenmodule van TenderNed.

Hierbij enkele tips met betrekking tot het gebruik van TenderNed:

- Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het noodzakelijk dat de onderneming juist geregistreerd is en binnen de organisatie-account voldoende personen een passend autorisatieniveau wordt toegekend, ook met het oog op vakantieperiodes, ziekte et cetera. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is het raadzaam dat alle deelnemers hierin afzonderlijk geregistreerd zijn.

- Gebruikers van Nederlandse ondernemingen kunnen alleen inloggen op TenderNed via eHerkenning. Zonder eHerkenning kunnen Ondernemers niet deelnemen aan deze aanbesteding. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan en koppel dit aan het TenderNed-account.

- Alleen als een Ondernemer in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die bijvoorbeeld attenderen op het feit dat Aanbestedingsstukken zijn toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de Aanbestedingsstukken is hiervoor dus niet voldoende.

- Mede vanwege de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk (tijdens kantooruren) wordt Ondernemers aangeraden tijdig te beginnen met de benodigde acties in TenderNed, in het bijzonder het stellen van vragen en het indienen van de Aanmelding.

- Ten tijde van het indienen van een Aanmelding dienen Ondernemers rekening te houden met het volgende: indien wordt gevraagd documenten te uploaden dienen deze geüpload te worden op de daarvoor bestemde plaats in TenderNed.

- Het beantwoorden van vragen en uploaden van documenten in TenderNed staat niet gelijk aan het indienen van een Aanmelding. Dit vereist een separate handeling die bevestigd wordt met een SMS-code.

Via www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of servicedesk@TenderNed.nl.

## Contact tijdens de aanbestedingsprocedure

Tot op het moment van de definitieve gunning is Teus van Steenis als inkoper voor Ondernemers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure. Alle correspondentie vindt in beginsel plaats via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk of contact anderszins daadwerkelijk noodzakelijk zijn, dan kunnen Ondernemers contact opnemen via inkoop@provincie-utrecht.nl.

## Planning (indicatief)

Binnen de Selectiefase van deze aanbestedingsprocedure dienen Ondernemers op verschillende momenten tijdig acties te nemen. De Aanbestedende dienst streeft ernaar de volgende planning te realiseren. Zonder expliciet tegenbericht in de vorm van een Nota van inlichtingen, dienen Ondernemers hiervan uit te gaan.

| Activiteit | Datum | Tijd (CET) |
| --- | --- | --- |
| Publiceren aankondiging op TenderNed | 4 juli 2023 |  |
| Aanmelden informatiebijeenkomst (maximaal 3 personen) via TenderNed | 11 juli 2023 | 12.00 |
| Informatiebijeenkomst op het provinciehuis Utrecht (commissiezaal) | 13 juli 2023 | 10.00 |
| Uiterste datum voor het stellen van vragen, 1e ronde | 20 juli 2023 | 12.00 |
| Publicatie Nota van inlichtingen, 1e ronde | 28 juli 2023 |  |
| Uiterste datum voor het stellen van vragen, 2e ronde | 28 augustus 2023 | 12.00 |
| Publicatie Nota van Inlichtingen, 2e ronde | 4 september 2023 |  |
| Sluiting termijn voor het indienen van Aanmelding | 15 september 2023 | 12:00 |
| Mededeling Selectiebeslissing, start bezwaartermijn | 4 oktober 2023 |  |
| Einde bezwarentermijn | 16 oktober 2023 |  |
| Eventuele loting | 18 oktober 2023 |  |
| Bezwaartermijn loting | 18 t/m 20 oktober 2023 |  |
| Definitieve selectie | 23 oktober 2023 |  |

Na de definitieve selectie volgt de Gunningsfase. De Aanbestedende dienst verwacht geselecteerde Gegadigden in week 43 van 2023 uit te nodigen voor deelname aan de Gunningsfase.

## Leeswijzer

Het vervolg van deze Selectieleidraad bestaat uit drie hoofdstukken, een checklist en Bijlagen:

- Hoofdstuk 2 gaat op hoofdlijnen in op het doel van de aanbesteding en de aard, omvang en duur van de Opdracht en de context waarbinnen deze plaats vindt.

- Hoofdstuk 3 beschrijft de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.

- Hoofdstuk 4 beschrijft de minimumeisen waaraan Ondernemers moeten voldoen om een Aanmelding in te kunnen dienen in termen van uitsluitingsgronden, financieel-economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.

- Checklist: geeft alle documenten beknopt weer die bij de Aanmelding moeten worden overlegd.

De volgende Bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Selectieleidraad en zijn alle separaat toegevoegd:

Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Bijlage 2 Format Kerncompetenties

Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022

Bijlage 4 Verklaring Russische betrokkenheid

Bijlage 5 Percelenvoorkeur

Bijlage 6 Gemeenschappelijk reglement klachtafhandeling P4

Bijlage 7 Koersdocument Duurzame Infra 2030 (wordt 5 juli 2023 gepubliceerd).

Bijlage 8 Protocol Social Return

# Over de Opdracht

Dit hoofdstuk omschrijft de Opdracht, de achtergrond van de aanbesteding, de doelstellingen die de Aanbestedende dienst nastreeft, de aard en omvang van de werkzaamheden en de belangrijkste kenmerken van de Overeenkomst op basis waarvan de Opdracht zal worden uitgevoerd. In de Selectiefase wordt informatie verstrekt die Ondernemers in staat moet stellen de afweging te maken al dan niet een Aanmelding in te dienen. In de Gunningsfase wordt aan de Gegadigden die daarvoor in aanmerking komen nadere informatie voor het doen van een Inschrijving verstrekt.

## De Opdrachtgever

De provincie Utrecht kent u als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid en cultuur. Maar als provincie is het ook een veelzijdige organisatie met een politiek bestuur en ruim 700 ambtenaren die zich iedere dag inzetten voor een gezond milieu, een goed onderhouden wegennet, natuurbehoud, toereikende gezondheidszorg, een veelzijdig cultuuraanbod en een vitaal bedrijfsleven. De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coördinatie, planning en visie. Voor meer informatie over de provincie kunt u ook de provinciale website bezoeken: www.provincie-utrecht.nl.

## Aanleiding voor de aanbesteding

Perceel 1:

De huidige raamovereenkomst voor groot onderhoud loopt op 1 juli 2024 af. De wijze van samenwerking in een raamovereenkomst over meerdere jaren, waarbij deelopdrachten in bouwteamverband worden voorbereid is zeer succesvol gebleken. Aanbesteder denkt verder met een nieuwe raamovereenkomst de doelen zoals beschreven in paragraaf 2.3 het beste te kunnen realiseren.

Perceel 2:

Tot nu toe heeft de Aanbesteder realisatieprojecten als losse opdrachten in de markt gezet. Er staan de komende jaren grote investeringen op het programma op de thema’s doorstroming, veiligheid, oversteekbaarheid en fiets. Daarnaast heeft de provincie Utrecht ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid (zie paragraaf 2.3). Deze ambities vragen ook aanzienlijke investeringen vanuit de markt. Deze ambities zijn alleen te realiseren als de markt ook een bepaalde zekerheid wordt gegeven dat investeringen zich uitbetalen. Een meerjarige raamovereenkomst draagt hieraan bij.

## Doelstelling van de aanbesteding

Met deze aanbesteding beoogt de Aanbestedende dienst de volgende doelstellingen te bereiken:

Hoofddoel:

Voor 1 juli 2024 2 Opdrachtnemers per perceel contracteren voor deelname aan de raamovereenkomsten zodat het huidige netwerk goed in standgehouden wordt, er een efficiënte invulling wordt gegeven aan het nieuwe bereikbaarheidsprogramma en uitvoering wordt gegeven aan duurzaamheidsthema’s.

Subdoelen:

- Uitvoering geven aan de thema’s circulariteit, klimaatneutraal, klimaatadaptatie en biodiversiteit binnen projecten (conform Koersdocument Duurzame infrastructuur 2030)

- Het verder professionaliseren van het opdrachtgeverschap

- Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen

- Realiseren van de gestelde doelen, opgenomen in het MOP (meerjarig onderhoudsplan) en MIP (meerjarig investeringsplan).

Deze doelstellingen zijn door de Aanbestedende dienst vertaald naar de afbakening van de Opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan gesteld worden, de eisen die aan Ondernemers worden gesteld om voor de Opdracht in aanmerking te komen, de wijze waarop Gegadigden geselecteerd worden en uiteindelijk de economisch meest voordelige Inschrijving gekozen wordt. Vanwege de grote ambities op het gebied van duurzaamheid, zoals beschreven in het koersdocument duurzame infra 2023, is ervoor gekozen om naast de gestelde geschiktheidseisen in de Selectiefase uitsluitend op duurzaamheid te selecteren.

## Samenvoegen van Opdrachten en verdeling in percelen

Middels deze raamovereenkomsten worden langjarig zowel groot onderhoudsprojecten als realisatieprojecten aan in totaal vier Opdrachtnemers gegund. Door deze Opdrachten te clusteren wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in duurzaamheid en te innoveren omdat er een bepaalde mate van zekerheid wordt geboden dat maatregelen die worden genomen ook over meerdere projecten kunnen worden toegepast.

Verder kunnen zowel de marktpartij als de Provincie door middel van het aangaan van een meerjarige raamovereenkomst van elkaar leren en gezamenlijk kwaliteitsverbeteringen blijven doorvoeren om hiervan te profiteren in de andere deelprojecten.

Op technische samenhang wordt geclusterd door de werkzaamheden die belangrijke raakvlakken hebben met de verhardingswerkzaamheden, zoals beschreven in paragraaf 2.5 ook binnen deze opdracht te scharen om zo de hinder voor weggebruikers en omgeving zo veel mogelijk te beperken.

De Opdracht is onderverdeeld in twee percelen omdat voor realisatieprojecten deels andere Opdrachtnemers in aanmerking komen dan voor groot onderhoud. Opdrachtgever kiest ervoor om het perceel groot onderhoud ruimtelijk te splitsen (westelijk deel en oostelijk deel provincie) om zo MKB-bedrijven voldoende kans te geven om in te schrijven.

## Aard van de Opdracht

De verschillende percelen zijn:

Perceel 1: Groot onderhoud verhardingen.

Perceel 2: Realisatie projecten van €1,5 tot maximaal €15 miljoen.

Perceel 1: Groot onderhoud verhardingen

Dit perceel omvat de groot onderhoudsprojecten die voortkomen uit het MOP en betreft verhardingswerkzaamheden binnen de provincie Utrecht. Deze wordt in twee geografische percelen aanbesteed. Voor de perceelverdeling zie onderstaande figuur 1. Perceel 1 (lichtbruin gearceerd) bevat district west. Hieronder vallen rayon 1, 2 en 3. Perceel 2 (lichtgroen gearceerd) bevat district oost. Hieronder vallen rayon 4, 5, 6 en 7. Rayon 8 zijn vaarwegen en valt daarom buiten de scope.

Figuur 1: Wegendistrict Provincie Utrecht

Er worden twee bouwteams gevormd waarin in elk één marktpartij gezamenlijk met de Provincie plaats zal nemen. Binnen de bouwteams worden de verschillende te onderhouden wegvakken voorbereid en ontworpen. Voor de wegvakken worden verschillende uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor de realisatie van het wegvak. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Het voorbereiden van verhardingswerkzaamheden, vooral bestaande uit groot onderhoud van asfalt;

- Het opstellen van een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp voor verhardingswerkzaamheden;

- Het opstellen van een RAW-bestek voor verhardingswerkzaamheden;

- Het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden binnen een van de twee geografische percelen;

- Het aanvragen van (bouw) vergunningen;

- Optioneel: aanvullende verhardingswerkzaamheden die belangrijke raakvlakken met groot onderhoud hebben. Deze worden door de Opdrachtgever nader bepaald;

- Het treffen van tijdelijke voorzieningen voor gefaseerde uitvoering en informeren van de omgeving.

Perceel 2: Realisatieprojecten

Dit perceel omvat de realisatieprojecten die voortkomen uit het MIP. Het betreft zogenaamde M/L (medium/large) projecten tussen de € 1,5 miljoen en € 15 miljoen.  Er worden twee bouwteams gevormd waarin in elk één marktpartij gezamenlijk met de Provincie plaats zal nemen. Binnen de bouwteams worden de verschillende realisatieprojecten voorbereid en ontworpen. Voor de deelprojecten worden verschillende uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor de realisatie van de deelprojecten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Het voorbereiden van deelprojecten uit de MIP-programma’s Wegen/Fiets/Leefomgeving bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de aanleg en reconstructies van rotondes, kruispunten, fietstunnels, fietsbruggen en viaducten;

- Het opstellen van een definitief ontwerp en indien van toepassing uitvoeringsontwerp voor de deelprojecten;

- Het opstellen van een RAW-bestek voor de realisatie van de deelprojecten;

- Het uitvoeren van technische onderzoeken en/of coördinatie hiervan;

- Het aanvragen van (bouw) vergunningen;

- Het uitvoeren van de deelprojecten binnen één van de twee geografische percelen;

- Het treffen van tijdelijke voorzieningen voor gefaseerde uitvoering en informeren van de omgeving.

Realisatieprojecten zullen zowel onder de voorwaarden van de UAV 2012 als onder de voorwaarden van de UAV-GC 2005 worden uitgevoerd. Het opstellen van UAV-GC contracten behoort niet tot de scope van de aannemer. UAV-GC contracten zullen binnen het bouwteam door een deelnemer namens Opdrachtgever (ingenieursbureau) worden opgesteld.

Realisatieprojecten worden zo veel mogelijk verdeeld onder de twee gecontracteerde Opdrachtnemers.

Hierbij staat voorop dat de Opdrachtgever streeft naar een evenredige verdeling van de totale omzet voor deze raamovereenkomsten over de looptijd van de Overeenkomst. In beginsel krijgt de Opdrachtnemer met de op dat moment laagste omzet de eerstvolgende deelopdracht. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken, bijvoorbeeld in verband met beschikbaarheid van de raamcontractant of omdat één van beide raamcontractanten op basis van specialisme/expertise beter in staat wordt geacht een bepaald werk uit te voeren.

## Omvang van de Opdracht

Perceel: 1 Groot onderhoud:

Perceel 1 (het totaal van beide raamovereenkomsten) heeft een geschatte gemiddelde omvang van circa acht tot tien (8-10) miljoen euro per jaar. Deze omzet zal jaarlijks fluctueren en zal in specifieke jaren onder of boven de geschatte gemiddelde omvang liggen.

Perceel 2: Realisatieprojecten

Perceel 2 (het totaal van beide raamovereenkomsten) heeft een geschatte gemiddelde omvang van circa vijftig (50) miljoen euro per jaar. Deze omzet zal jaarlijks fluctueren en zal in specifieke jaren ruim onder of ruim boven de geschatte gemiddelde omvang liggen.

De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie, Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Voor beide percelen geldt dat 2024 als een opstartjaar moet worden gezien waarin voornamelijk werken worden voorbereid. De geschatte omzet voor beide raamcontracten zal in 2024 daarom slechts een fractie bedragen van de hierboven genoemde verwachte gemiddelde omzet per jaar.

De Aanbestedende dienst heeft geen (minimale) afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie.

Mede gelet op de HvJ EU uitspraak van 19 december 2018 (zaak C 216/17) is de Aanbestedende dienst gehouden een totale maximale hoeveelheid aan te geven die onder de raamovereenkomsten kan worden afgenomen. De totale maximale hoeveelheid is hieronder per raamovereenkomst (over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties) weergegeven.

Ter voorkoming van misverstanden: deze hoeveelheid is enkel bedoeld om een totale maximale hoeveelheid vast te stellen, en zal niet zonder meer worden afgenomen. Zoals hiervoor aangegeven, op de Aanbestedende dienst rust immers geen (minimale) afnameverplichting onder de te sluiten raamovereenkomsten. De genoemde maximale hoeveelheid dient enkel om een plafond in te bouwen.

Totale maximale hoeveelheid per raamovereenkomst perceel 1: 80 miljoen euro
Totale maximale hoeveelheid per raamovereenkomst perceel 1: 250 miljoen euro

## Vorm en duur Overeenkomst

Er is sprake van 2 percelen. Binnen elk perceel worden 2 raamovereenkomsten gesloten met een initiële looptijd van 48 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht 2 maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

De Aanbestedende dienst kiest voor een raamovereenkomst langer dan vier jaar omdat de provincie door middel van de raamovereenkomst invulling wil geven aan de ambitieus gestelde doelen uit het koersdocument Duurzame Infra 2030. De provincie realiseert zich dat een forse inspanning én investering van marktpartijen nodig is om deze doelstellingen te realiseren. De markt zal moeten innoveren en investeringen moeten doen. Aanbesteder is voornemens om zich, door middel van deze raamovereenkomsten samen met Ondernemers aan deze doelstellingen voor 2030 te committeren en deze te helpen faciliteren. Ondernemers hebben, om de benodigde investeringen te kunnen maken een vorm van zekerheid nodig dat investeringen kunnen worden toegepast en kunnen worden terugverdiend. Aanbesteder hoopt deze te kunnen bieden door het toepassen van een raamovereenkomst van 4 tot maximaal 6 jaar. Zolang de raamcontractanten op koers liggen om de, in hun Inschrijving gestelde doelen te halen, en aan de overige voorwaarden uit de raamovereenkomsten wordt voldaan is de provincie voornemens om gebruik te maken van de 2 optie jaren.

## Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return

De Aanbestedende dienst past SROI als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde toe bij nieuw aan te besteden Opdrachten. Voor aanbestedingen betekent dit dat van Opdrachtnemers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het toenemen van kansen op werk voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt (kandidaten). Dat kan bijvoorbeeld door kandidaten in dienst te nemen, maar ook door mensen voor te bereiden op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Denk dan aan opleidingen, trainingen of stages. In de Gunningsfase zal van Inschrijvers gevraagd worden zich aan specifieke eisen op het gebied van Social return te conformeren. In de realisatiefase wordt per deelproject een SROI toegepast van 1% van de uiteindelijke inschrijfsom van de realisatiefase.

## Gunningscriteria

De aanbestedende dienst verwacht voor beide percelen de volgende gunningscriteria te hanteren:

- Kwalitatief deel:

  - Samenwerkingsplan;

  - Duurzaamheid;

  - Omgevingsmanagement/beperken overlast aan de hand van een casus

- Kwantitatief deel:

  - Uurtarieven in te zetten personeel.

# Procedurele aspecten en voorschriften

In dit hoofdstuk worden de procedurele aspecten rondom de aanbesteding besproken en de aanbestedingsvoorschriften uiteengezet. Ondernemers dienen hieraan te voldoen. Indien dit niet het geval is kan de Aanbestedende dienst besluiten de Ondernemer uit te sluiten van deelname. De aanbestedingsvoorschriften zijn zowel van toepassing op de Selectiefase als op de Gunningsfase van deze aanbesteding.

## Algemene voorschriften voor de aanbesteding

- De Aanbestedende dienst is niet verplicht de Opdracht te gunnen of na de Selectiefase de Gunningsfase te starten. De Aanbestedende dienst kan bijvoorbeeld besluiten de aanbestedingsprocedure te staken als na de Selectiefase onvoldoende Gegadigden resteren om tijdens de Gunningsfase een voldoende niveau van mededinging te waarborgen.

- Door de Aanbestedende dienst worden op geen enkele wijze kosten vergoed die door Ondernemers gemaakt zijn of worden in relatie tot deze Selectiefase. De Aanbestedende dienst verstrekt wel een inschrijfvergoeding aan Inschrijvers die wel een geldige Inschrijving doen in de Gunningsfase en niet voor gunning van één van de raamovereenkomsten in aanmerking komen. Deze inschrijfvergoeding zal

€ 10.000,00 per Inschrijver bedragen.

De Aanbestedende dienst heeft zonder meer de intentie de aanbestedingsprocedure succesvol af te ronden. Indien zich echter situaties voordoen die ertoe leiden dat besloten wordt het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen dan heeft de betrokken Ondernemer geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook.

- Op deze aanbesteding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

- Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Utrecht.

## Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit

- De Ondernemer mag de gegevens die de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbesteding ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: (mogelijke) deelname aan de aanbesteding.

- De Ondernemer is gehouden de door de Aanbestedende dienst verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen. Een Ondernemer zal deze verplichting eveneens opleggen aan de door hem in te schakelen Derden, bijvoorbeeld een adviesbureau dat Ondernemer begeleidt bij het doen van de Aanmelding en/of Inschrijving of een Derde waar mogelijk een beroep op wordt gedaan. Vanzelfsprekend blijft deze geheimhouding ook na afloop van de aanbestedingsprocedure van kracht.

- Publiciteit of reclame met betrekking tot, naar aanleiding van of onder verwijzing naar deze aanbesteding door of namens de Ondernemer, lopende of na afloop van de aanbestedingsprocedure, is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijk toestemming van de Aanbestedende dienst.

- Het is de Ondernemer niet toegestaan personen uit de organisatie van de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbestedingsprocedure te benaderen, anders dan het contactpunt als beschreven in hoofdstuk 1, tenzij het gaat om het verkrijgen van referentie-opdrachten die door de Ondernemer binnen deze aanbestedingsprocedure gebruikt kunnen worden om zijn geschiktheid voor de Opdracht aan te tonen.

- Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken mogen in het kader van deze aanbesteding niet worden gedaan en hebben geen rechtskracht. Dit geldt ook in het kader van tijdens een eventuele schouw c.q. voorlichtingsbijeenkomst mondeling gestelde vragen, deze dienen alsnog Schriftelijk te worden gesteld en door de Aanbestedende dienst in een Nota van inlichtingen te zijn beantwoord alvorens sprake is van rechtskracht.

- Alle gegevensuitwisseling, werkzaamheden en correspondentie tijdens de aanbestedingsprocedure en bij de uitvoering van de Opdracht zullen in de Nederlandse taal plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

## Informatiebijeenkomst

De Aanbestedende dienst organiseert een informatiebijeenkomst op het in paragraaf 1.5 weergegeven moment. Deze bijeenkomst vindt plaats, op het Provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6, Utrecht) in de Commissiekamer.

Indien u de informatiebijeenkomst wenst bij te wonen dan dient u uw onderneming uiterlijk 11 juli 2023 om 12.00 uur per mail aan de contactpersoon zoals genoemd in paragraaf 3.2 kenbaar te maken wie de informatiebijeenkomst namens uw organisatie zal bijwonen. U kunt de informatiebijeenkomst met maximaal 3 (drie) personen bijwonen.

Tijdens deze algemene toelichting zal een toelichting worden gegeven op onder andere de volgende onderwerpen:

- Voorstellen van de beoogde sleutelfiguren van de provincie voor de bouwteams

- Aanleiding van de aanbesteding en context

- Toelichting keuze raamovereenkomsten voor beide percelen

- Introductie op het koersdocument Duurzame Infra 2030 en de selectiecriteria

- Toelichting op de aanbestedingsprocedure

Er bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. De gegeven antwoorden hebben geen juridische status en er wordt geen verslag gemaakt van deze bijeenkomst. Indien gewenst dient u vragen opnieuw schriftelijk te stellen in het kader van de Nota van Inlichtingen.

## Voorschriften voor het stellen van vragen

De Aanbestedende dienst nodigt Ondernemers uit vragen te stellen, waaronder ook wordt begrepen het doen van tekstvoorstellen, plaatsen van opmerkingen et cetera. Hierbij dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

- De Aanbestedingsstukken zijn met zorg vastgesteld. In geval van kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen, zijn de Ondernemers gehouden de Aanbestedende dienst uiterlijk voor de laatste sluitingsdatum voor het stellen van vragen zoals opgenomen in de planning ter zake te waarschuwen dan wel om opheldering te vragen. Het moment van ontvangst van de vragen is maatgevend. Op vragen die na de termijn zijn ontvangen is de Aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden.

- Indien een Ondernemer verzuimt de Aanbestedende dienst tijdig te waarschuwen voor kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, verwerkt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van de Ondernemer. In dat geval kan een Ondernemer op een later moment tijdens 0f na de aanbesteding dus niet meer met succes klagen, zowel bij de Aanbestedende dienst als in rechte, over deze onderwerpen.

- Vragen kunnen worden ingediend door de aanbesteding in TenderNed toe te voegen aan ‘Mijn aanbestedingen’ en vervolgens op het dashboard te klikken op ‘Vragen en antwoorden’ en vervolgens ‘Stel een vraag’.

- Teneinde een goede verwerking door de Aanbestedende dienst mogelijk te maken dient elke vraag separaat gesteld te worden, onder een duidelijke verwijzing naar het onderdeel van de Aanbestedingsstukken waar de vraag betrekking op heeft en zonder bedrijfsgegevens te noemen.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde vragen beantwoorden in één of meerdere Nota’s van inlichtingen. De Nota van inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de Aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert.

## Het stellen van individuele vragen

- Op grond van art. 2:53 lid 3 Aanbestedingswet 2012 hebben Ondernemers de mogelijkheid om vragen individueel te stellen indien openbaarmaking van deze informatieschade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de onderneming. Uitgangspunt is dat inlichtingen niet individueel verstrekt worden, tenzij de Ondernemer naar het oordeel van de Aanbestedende dienst daadwerkelijk heeft aangetoond dat sprake is van voornoemd belang. Indien een Ondernemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij de gronden hiervoor te motiveren in zijn vraag. Als motivering ontbreekt of deze naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet toereikend is zal de vraag worden afgewezen en desgewenst opnieuw moeten worden gesteld, als zijnde niet-individuele vraag.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde individuele vragen die naar haar oordeel individueel beantwoord kunnen worden, beantwoorden in een individuele Nota van inlichtingen. De Nota van inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de Aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert.

## Klachtenregeling

- Klachten over deze aanbesteding dienen door Ondernemers in eerste instantie te worden geuit door het tijdig stellen van vragen. Indien de klacht in de Nota(‘s) van inlichtingen niet afdoende wordt behandeld, kan een klacht worden ingediend bij klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl. Voor de procedure bij eventuele klachten verwijst de Aanbestedende dienst u naar de regeling “Gemeenschappelijk reglement klachtafhandeling provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (P4 midden)” deze is opgenomen als Bijlage 6.

- Het indienen van een klacht schort de aanbesteding niet per definitie op, dit ter beoordeling van de Aanbestedende dienst.

## Voorschriften voor het indienen van Aanmelding

- Een Ondernemer mag zich slechts éénmaal per perceel aanmelden als Gegadigde, zelfstandig dan wel als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie). Afzonderlijke werkmaatschappijen binnen een holding worden beschouwd als meerdere Ondernemers. Zie in dit verband wel paragraaf 3.5.3.

Een Derde mag wel als onderaannemer voor meerdere Gegadigden tegelijk acteren met betrekking tot deze aanbesteding en Opdracht. Een Derde mag wel voor meerdere Gegadigden garant staan indien het de geschiktheidseisen betreft rondom financiële en economische draagkracht in overeenstemming met art. 2:403 sub f BW. Ter verduidelijking: het voorgaande impliceert dat het niet is toegestaan om als Derde voor meerdere partijen op te treden in het kader van geschiktheidseisen rondom technische en beroepsbekwaamheid. Bij overtreding volgt uitsluiting van alle betrokken aanmeldingen. Zie ook antwoord op vraag 39 NvI II.  

Let op: het is evenmin toegestaan om als Gegadigde aan te melden voor een perceel en voor het andere perceel aan te melden als Derde voor een andere gegadigde als onderaannemer óf om te voldoen aan (één van) de geschiktheidseisen rondom technische en beroepsbekwaamheid. Bij overtreding volgt uitsluiting van alle betrokken aanmeldingen. Zie in dat verband het antwoord op vraag 39 NvI II.

- Een Aanmelding anders ingediend dan via TenderNed wordt niet geaccepteerd.

- De complete Aanmelding dient vóór de in de recentste planning genoemde sluitingsdatum en tijd te zijn ingediend. Na de sluitingstermijn kunnen geen Aanmeldingen worden ingediend. Te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, is voor rekening en risico van Ondernemers.

- In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluiting van de indieningstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de kluis met Aanmeldingen nog niet is geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst en doet derhalve niets af aan het feit dat te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, voor rekening en risico van Ondernemer is.

- Indien de Aanmelding niet compleet is, kan de Aanbestedende dienst besluiten deze niet in behandeling te nemen.

- Alle stukken, informatie, toelichtingen en dergelijke dienen te worden overlegd zoals gevraagd in de Aanbestedingsstukken. Indien van toepassing dient daarbij gebruik te worden gemaakt van de formats zoals die bij de aanbesteding beschikbaar zijn gesteld.

- De Aanmelding wordt ingeleid door een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief die bij de Aanmelding is gevoegd. Hierin dient Inschrijver ten minste de naam en (contact)gegevens van de persoon te geven die gedurende de looptijd van de af te sluiten Overeenkomst fungeert als contactpersoon. Ook dient Gegadigde aan te geven in welke vorm hij zich aanmeldt: zelfstandig, als Samenwerkingsverband (combinatie) en of een beroep wordt gedaan op een Derde en voor welke werkzaamheden deze Derde eventueel ingezet zou worden als de Opdracht na de Gunningsfase aan hem gegund zou worden. Tot slot dient in de aanbiedingsbrief expliciet aan te geven voor welk perceel of welke percelen de Aanmelding geldt.

- In de Gunningsfase worden aanvullende Aanbestedingsstukken toegevoegd die in geval van tegenstrijdigheden zullen prevaleren, maar met het indienen van een Aanmelding stemt Gegadigde volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden, voor zover tijdens de Selectiefase ingebracht door de Aanbestedende dienst, welke onlosmakelijk onderdeel van de uiteindelijke Overeenkomst uit zullen maken. Aanmelding onder voorwaarde is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting. Voor zover de Aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn geldt ten aanzien van de Overeenkomst de navolgende rangorde:

- Nota’s van inlichtingen, waarbij het gestelde in de meest recente Nota van inlichtingen prevaleert;

- Deze Selectieleidraad, inclusief Bijlagen;

- Algemene inkoopvoorwaarden;

- De Aanmelding van Gegadigde.

Gegadigden moeten terdege inhoudelijk kennisnemen van deze bescheiden aangezien deze belangrijke verplichtingen bevatten waaraan niet voorbij mag worden gegaan voordat Gegadigde een Aanmelding indient. Het indienen van een Aanmelding betekent de volledige acceptatie zonder enig voorbehoud van al de voorwaarden als gesteld in de Aanbestedingsstukken die door de Aanbestedende dienst zijn ingebracht in de Selectiefase door de Gegadigde. Voorwaarden van de Gegadigde of andere algemene of specifieke voorwaarden, zoals branchevoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

- Gegadigden dienen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen.

- De rechtsgeldigheid van de ondertekening door één of meerdere natuurlijke personen namens de als Gegadigde optredende Ondernemer(s) dient te blijken uit het uittreksel van inschrijving van de onderneming in het handelsregister. Daartoe dient Gegadigde bij zijn Aanmelding een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden, te overleggen. Indien Gegadigde deel uitmaakt van een houdstermaatschappij, kan het nodig zijn om ook uittreksels daarvan te overleggen om aan te tonen dat de Aanmelding rechtsgeldig is ondertekend. Indien bestuurders beperkt en/of gezamenlijk bevoegd zijn, dient aangetoond te worden dat de bevoegdheid voldoende was om de Aanmelding rechtsgeldig te kunnen ondertekenen, of bestuurders moeten gezamenlijk tekenen.

- Onder rechtsgeldige ondertekening wordt voorts verstaan een rechtsgeldige elektronische handtekening of een rechtsgeldige ‘natte’ handtekening, waarna de betreffende documenten zijn ingescand.

- Met het indienen van een Aanmelding stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de bij de Selectiefase behorende Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Een Aanmelding onder voorwaarde is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.

- Suggesties ten aanzien van de voorwaarden kunnen uitsluitend worden gedaan conform de wijze waarop vragen kunnen worden gesteld binnen de termijn als gesteld in de planning. In de Nota(‘s) van inlichtingen wordt aangeven of en op welke wijze met deze suggesties rekening wordt gehouden. Daarna zijn de voorwaarden definitief.

- De Aanbestedingsstukken zijn met zorg vastgesteld. In geval van kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen, zijn Ondernemers gehouden de Aanbestedende dienst uiterlijk voor de laatste sluitingsdatum voor het stellen van vragen zoals opgenomen in de planning ter zake te waarschuwen dan wel om opheldering te vragen. Indien een Ondernemer verzuimt de Aanbestedende dienst voorafgaand aan voornoemde sluitingsdatum te waarschuwen voor kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, zijn de gevolgen voor rekening en risico van de Ondernemer.

- Indien de Aanmelding onduidelijkheden bevat, kan de Aanbestedende dienst aan de Gegadigde om verduidelijking verzoeken. Deze toelichting dient Schriftelijk te worden verstrekt en zal onlosmakelijk deel uitmaken van de Aanmelding. De toelichting mag niet leiden tot een wijziging van de Aanmelding.

- De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor zonder nadere toestemming alle door de Ondernemer verstrekte gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenten te benaderen.

- Aanmeldingen zullen na afloop van deze aanbestedingsprocedure niet worden geretourneerd.

## Aanmelden als Samenwerkingsverband (combinatie)

Een Samenwerkingsverband van Ondernemers (combinatie) kan deelnemen als één Gegadigde. Voor de Aanmelding als Samenwerkingsverband (combinatie) gelden onderstaande aanvullende bepalingen.

- Indien Gegadigde gevormd wordt door een Samenwerkingsverband (combinatie), dan dient Gegadigde de vorm en de samenstelling aan te geven in de aanbiedingsbrief die onderdeel van de Aanmelding uitmaakt, inclusief een beschrijving van de verdeling van de Opdracht over deze entiteiten in het geval de Opdracht in de Gunningsfase aan Gegadigde wordt gegund.

- Alle Ondernemers die deelnemen in het Samenwerkingsverband (combinatie) (ook wel combinanten genoemd) dienen individueel een zelfstandig Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen en bij de Inschrijving te voegen. Derhalve geldt een handtekening onder de Inschrijving ook als een ondertekening van het UEA.

- Alle combinanten dienen in het Uniform Europees Aanbestedingsocument bij II B: Gegevens met betrekking tot de ondernemer/wijze van deelneming de namen van de overige combinanten op te geven. Tevens dient opgegeven te worden welke Ondernemer de leiding van het Samenwerkingsverband (combinatie) heeft en als verantwoordelijk gemachtigde (‘penvoerder’) namens het Samenwerkingsverband (combinatie) jegens de Aanbestedende dienst, althans Opdrachtgever, zal optreden. De penvoerder is dus de Ondernemer die door elke combinant adequaat is gemachtigd om namens het Samenwerkingsverband verplichtingen aan te gaan in het kader van deze aanbesteding. Onder Deel V dienen combinanten op te geven voor welke geschiktheidseisen binnen het Samenwerkingsverband (combinatie) een beroep op zijn onderneming wordt gedaan.

- Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart elke combinant dat hij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst. Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan de eigen verklaring er 1 is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit).

- Een Samenwerkingsverband (combinatie) in oprichting of een Samenwerkingsverband (combinatie) dat zich niet organiseert als één rechtspersoon, hoeft als Samenwerkingsverband (combinatie) geen bewijs van inschrijving in een nationaal beroeps- of handelsregister in te dienen. De afzonderlijke combinanten dienen dit in dat geval wel te doen.

- De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden voor het Samenwerkingsverband (combinatie) als geheel én voor de individuele combinanten. Indien een uitsluitingsgrond op één van de combinanten van toepassing is leidt dit tot uitsluiting van het gehele Samenwerkingsverband (combinatie).

- Bij de toetsing van de Aanmelding zal het Samenwerkingsverband (combinatie) met betrekking tot de geschiktheidseisen die van toepassing zijn op deze aanbesteding als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Nota bene: Gegadigde dient in dezelfde hoedanigheid in te schrijven als waarin een Aanmelding is ingediend: het is in beginsel niet mogelijk de samenstelling van het Samenwerkingsverband te wijzigen. Echter: indien sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel in de positie van Gegadigde, waaronder begrepen één van de deelnemers aan het Samenwerkingsverband, ten gevolge van herstructurering van de onderneming of insolventie, dan kan deze door de opvolgende Ondernemer worden vervangen, mits deze voldoet aan de in de Selectieleidraad gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en inschakeling van betreffende Ondernemer niet tot een lagere rangschikking van de Aanmelding hebben geleid op basis van de selectiecriteria.

- Tijdens de looptijd van de Overeenkomst mag het Samenwerkingsverband (combinatie) alleen zijn samenstelling wijzigen na Schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.

## Het doen van een beroep op een Derde

Gegadigden kunnen zich om twee redenen beroepen op een Derde:

- om aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen, en/of

- (uitsluitend) rondom de uitvoering van de Opdracht.

Onder een Derde wordt onder andere verstaan: een onderaannemer, een onderneming uit dezelfde holding als waartoe de Gegadigde behoort en een andere Ondernemer waarmee de Gegadigde een overeenkomst heeft. Wanneer een beroep op een Derde wordt gedaan, gelden onderstaande aanvullende bepalingen:

- Indien Gegadigde een beroep doet op Derden, dan dient Gegadigde de Derden in zijn aanbiedingsbrief te introduceren en aan te geven om welke reden een beroep op deze Derden wordt gedaan, inclusief een beschrijving van de verdeling van de Opdracht indien deze in de Gunningsfase aan Gegadigde wordt gegund.

- De Gegadigde die een beroep op een Derde doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen dient in zijn Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij II C: Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten op te geven op welke Derde hij een beroep doet voor welke geschiktheidseis(en).

- Derden hoeven bij Aanmelding niet individueel en zelfstandig het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te voegen.

- Indien de Gegadigde een beroep doet op een Derde dan dient deze op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst binnen vijf dagen een Schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende verklaring van deze Derde te overleggen waaruit blijkt dat Gegadigde over de noodzakelijke middelen van deze Derde kan beschikken voor de uitvoering van de Opdracht, en dat tevens geen uitsluitingsgronden op de Derde van toepassing zijn, onverlet het recht van de Aanbestedende dienst nadere bewijsstukken op te vragen.

- De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden ook voor Derden.

- Bij de beoordeling van de Aanmelding zullen de Gegadigde en de aldus benoemde Derde met betrekking tot de geschiktheidseisen waarop op benoemde Derde een beroep wordt gedaan, als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Voor wat betreft geschiktheidseisen rondom financiële en economische draagkracht hoeft de Derde niet daadwerkelijk te worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht.

- Wanneer een beroep op een Derde strekt tot het doen van een beroep op de financiële draagkracht van de moedermaatschappij waartoe Inschrijver behoort, teneinde aan de geschiktheidseisen te voldoen, moet na de Selectiebeslissing een concernverklaring, in de zin van artikel 2:403 sub f van het Burgerlijk Wetboek, worden overlegd. Uit die verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen. Deze verklaring dient door het concern/ de moedermaatschappij rechtsgeldig ondertekend te zijn.

- Indien Gegadigde voor de eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid een beroep doet op een Derde, dient deze Derde daadwerkelijk bij de uitvoering van de Opdracht te worden ingezet voor het gedeelte waarop betreffende geschiktheidseis ziet, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Bij gunning van de Overeenkomst in de Gunningsfase aan Gegadigde is deze als hoofdaannemer gehouden om het in de Aanmelding (en Inschrijving) omschreven gedeelte van de Opdracht aan de genoemde Derde(n) te gunnen.

- Gegadigde is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst, inclusief de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven.

- Een valse verklaring van een Derde met betrekking tot de Inschrijving of Aanmelding ontslaat Gegadigde niet van zijn volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid.

- In het geval van beroep op een Derde wordt alle communicatie uitsluitend gericht aan de Gegadigde.

- Nota bene: Gegadigde dient in dezelfde hoedanigheid in te schrijven als waarmee een Aanmelding is ingediend: het is in beginsel niet mogelijk in de Inschrijving een beroep te doen op andere Derden ten opzichte van de wijze waarop de Aanmelding is ingediend.

Echter: indien sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel in de positie van een Derde waarop Gegadigde zich bij de Aanmelding beroepen heeft, ten gevolge van herstructurering van de onderneming of insolventie, dan kan deze door de opvolgende Ondernemer worden vervangen, mits deze voldoet aan de in de Selectieleidraad gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en inschakeling van betreffende Ondernemer niet tot een lagere rangschikking van de Aanmelding hebben geleid op basis van de selectiecriteria.

- Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan alleen een beroep op andere Derden dan tijdens de Aanmelding (en Inschrijving) worden gedaan na Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

## Een Aanmelding met meerdere Ondernemers vanuit een holding

Vanuit een holding mogen meerdere Ondernemers (lees: werkmaatschappijen) een Aanmelding doen, zelfstandig of als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie) of als Derde fungeren waarop door een andere Gegadigde een beroep wordt gedaan, mits alle betrokken entiteiten op verzoek van de Aanbestedende dienst kunnen aantonen dat de Aanmeldingen en Inschrijvingen onafhankelijk tot stand zijn gekomen en de mededinging niet is geschaad. Indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet kan worden aangetoond, leidt dit tot uitsluiting van alle betrokken Gegadigden.

## Openingsprocedure

De volgende procedure zal worden gevolgd voor het openen van de kluis met Aanmeldingen:

- De (digitale) kluis met Aanmeldingen wordt na de in de planning genoemde sluitingsdatum geopend door de Aanbestedende dienst.

- Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt; dit wordt niet openbaar gemaakt.

- Tijdens de opening worden de Aanmeldingen niet inhoudelijk behandeld.

- Gegadigden worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen. De opening van de Aanmeldingen is slechts een formaliteit.

## Selectiebeslissing en rechtsbescherming

Na opening zal de Aanbestedende dienst de Aanmeldingen toetsen en beoordelen. Dit wordt uiteengezet in de het volgende hoofdstuk. Uiteindelijk mondt dit uit in een Selectiebeslissing, waartegen niet geselecteerde Gegadigden bezwaar kunnen maken. Hierop zien de volgende voorschriften:

- De Aanbestedende dienst zal Gegadigden de Selectiebeslissing zo spoedig mogelijk, gelijktijdig en Schriftelijk mededelen, inclusief de relevante redenen voor die beslissing.

- De Aanbestedende dienst deelt bepaalde gegevens betreffende de selectie niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging zou kunnen doen.

- Getracht wordt de Selectiebeslissing conform de in de planning genoemde termijn te verstrekken aan Gegadigden. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, zal de Aanbestedende dienst Gegadigden hierover informeren.

- Gegadigden die een voorziening in rechte willen vragen tegen de Selectiebeslissing zoals hiervoor bedoeld dienen dit tijdig, voor de afloop van de gestelde bezwaartermijn van twintig dagen, Schriftelijk mede te delen aan de Aanbestedende dienst onder gelijktijdige toezending van een kopie van de dagvaarding en met vermelding van de datum waarop de voorzieningenrechter de zaak zal behandelen.

Indien door een Gegadigde niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt, kan deze geen bezwaar meer maken tegen de Selectiebeslissing en heeft hij zijn rechten ter zake verwerkt. De gepasseerde Gegadigden hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om een (bodem)procedure in te stellen, bijvoorbeeld tot een vordering tot schadevergoeding. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing, mits hiertegen geen (overige) belemmeringen bestaan, zoals het niet succesvol geverifieerd zijn van een Aanmelding.

# Selectieprocedure

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt getoetst of aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding is voldaan en hoe Gegadigden worden geselecteerd om vervolgens uitgenodigd te worden een Inschrijving te doen. Gegadigden respectievelijk Inschrijvers dienen aan deze voorwaarden te voldoen om een geldige Aanmelding c.q. Inschrijving te kunnen indienen.

De toetsing van de Aanmelding bestaat uit drie stappen, waarbij geldt dat in beginsel slechts aan de volgende stap wordt toegekomen als in de vorige stap niet geconcludeerd is dat de Aanmelding ter zijde moet worden gelegd en de Gegadigde moet worden uitgesloten van deelname.

## Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften

De Aanmelding wordt na opening eerst getoetst aan de in deze Selectieleidraad neergelegde voorschriften. Indien een Aanmelding hier niet aan voldoet kan de Gegadigde worden uitgesloten van deelname.

## Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn

Tijdens de tweede stap wordt getoetst of op de Gegadigde geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden zien op omstandigheden die de persoon van Gegadigde betreffen en diens uitsluiting van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure rechtvaardigen. Indien één van de uitsluitingsgronden van toepassing is zal Gegadigde worden uitgesloten van deelname, met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012.

Alle verplichte en facultatieve wettelijke uitsluitingsgronden voor aanbestedingen boven de Europese drempels zijn van toepassing. De Aanbestedende dienst kiest hiervoor omdat zij geen zaken wil doen met een Ondernemer op wie één van deze omstandigheden van toepassing. De van toepassing zijnde uitsluitingsgronden zijn aangevinkt onder deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Voor wat betreft de bewijsvoering is het uitgangspunt dat Gegadigden bij hun Aanmelding kunnen volstaan met het bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en dat de Aanbestedende dienst na de Selectiebeslissing de bewijsstukken opvraagt bij de voorlopig geselecteerde Gegadigden. In voorkomende gevallen vraagt de Aanbestedende dienst de bewijsstukken ook op bij de tweede in de rangorde. Aan het opvragen van de bewijsstukken kan een Inschrijver geen rechten ontlenen. Dit neemt niet weg dat Aanbestedende dienst hier op elk moment eerder in de procedure aan Gegadigden om kan verzoeken teneinde vast te stellen of Gegadigden niet moeten worden uitgesloten, indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Een Gegadigde dient op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst binnen 5 dagen nadere bewijsstukken te kunnen overleggen om het verklaarde voor wat betreft de uitsluitingsgronden te staven. In onderstaande tabel worden deze nadere bewijsstukken per uitsluitingsgrond uiteengezet. Indien blijkt dat Gegadigde niet voldoet of de benodigde bewijsstukken niet tijdig kan overleggen, wordt hij alsnog uitgesloten. Indien dit na de Selectiebeslissing plaatsvindt, komt een nieuwe Selectiebeslissing tot stand. Als Gegadigde op de hoogte is van feiten en/of omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periode nadat het ten bewijs dienende schriftelijke stuk is afgegeven die eventueel tot het toepassen van de uitsluitingsgrond zouden kunnen leiden, dient hij dit aan de Aanbestedende dienst te melden.

| Uitsluitingsgrond | # | Nadere bewijsstukken |
| --- | --- | --- |
| Crimineel verleden | III A | Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012[1], niet ouder dan twee jaar. |
| Faillissement | III C | Uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden. |
| Gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel | III C | Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar. |
| Ernstige beroepsfout | III C | Indien de Aanbestedende dienst aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven. |
| Betalingen belastingen en premies niet voldaan | III B | Verklaring van de belastingdienst, niet ouder dan zes maanden. |
| Valse verklaringen Schending verplichtingen obv milieu, - sociaal of arbeidsrecht Vervalsing van de mededinging | III C III C III C | Indien de Aanbestedende dienst aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar. Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar. |

## Aanvullende uitsluitingsgrond

Gegadigde, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan dienen op het moment van aanmelden en tijdens de uitvoering van de Opdracht, te voldoen aan de volgende aanvullende uitsluitingsgrond.

#### Russische betrokkenheid uitvoering contract

Op basis van EU Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 dient bij de uitvoering van de overeenkomst, die op basis van deze aanbesteding wordt gesloten voor een bedrag dat de drempels van artikel 5 duodecies van die Verordening overschrijdt, geen Russische betrokkenheid te zijn zoals bedoeld in voornoemde Verordening.

Kort gezegd gaat het verbod over gunningen aan en in stand houden van contracten met:

I (Rechts)personen welke een Russische entiteit zijn. Daaronder wordt op basis van de af te leggen verklaring het volgende begrepen:

- personen met de Russische nationaliteit;

- personen of rechtspersonen (bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland. Gevestigd zijn in Rusland houdt voor natuurlijke personen in ieder geval in dat zij ingeschreven staan in de bevolkingsregistratie van Rusland. Gevestigd zijn voor een rechtspersoon houdt in ieder geval in dat zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of een daarmee vergelijkbare organisatie in Rusland.

- rechtspersonen (ook wanneer in Nederland of een ander land dan Rusland gevestigd) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een persoon of rechtspersoon zoals genoemd hierboven;

- personen of rechtspersonen die handelen in belang van of op aanwijzing van een (rechts)persoon zoals genoemd hierboven.

II (Rechts)personen welke een niet-Russische entiteit zijn, waarbij aan de volgende voorwaarde is voldaan:

- Niet-Russische entiteiten, waarbij meer dan 10% van de contractwaarde geleverd wordt door onderaannemers, leveranciers of entiteiten die als Russische entiteit kunnen worden aangemerkt op basis van het bovenstaande (zie I).

Dit verbod heeft zijn weerslag op zowel de Aanbesteding als de uitvoering van de overeenkomst zelf.

Om voor gunning in aanmerking te komen dient de Bijlage 4 ‘Verklaring Russische betrokkenheid’ bij Inschrijving te worden ingediend en rechtsgeldig te zijn ondertekend.

De betreffende verklaring ziet ook op door Inschrijver ingeschakelde en in te schakelen onderaannemers, indien de werkzaamheden van een onderaannemer meer dan 10% van de (verwachtte) waarde van het te sluiten contract zullen overstijgen. Inschrijver dient naast zijn verklaring, indien sprake is van onderaannemers zoals hiervoor bedoeld, van deze onderaannemers de naam, adresgegevens en het KvK-nummer te overleggen.

Indien de verklaring niet naar waarheid is opgemaakt is er sprake van een valse verklaring als bedoeld in art. 2.87 lid 1 sub h Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is er, indien, naar aanleiding van de aanbesteding, een contract met de Inschrijver wordt gesloten sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Inschrijver.

Alle schade als gevolg van het niet naar waarheid invullen van deze verklaring, zoals, maar niet alleen, de aan de provincie Utrecht opgelegde boetes en, indien van toepassing, daadwerkelijke proceskosten, zullen op de Inschrijver, die de verklaring niet naar waarheid heeft ingevuld worden verhaald.

De provincie Utrecht controleert alle geselecteerde Gegadigden/Inschrijver(s) (inclusief derden waarop een beroep wordt gedaan), die gewonnen heeft (hebben), alsmede die onderaannemers waarvan reeds nu bekend is dat zij meer dan 10% van de Opdracht zullen gaan uitvoeren. Indien de provincie Utrecht naar aanleiding van de controle of op andere wijze op de hoogte wordt gesteld van mogelijke Russische betrokkenheid bij een inschrijving, zal Inschrijver hiervan op de hoogte worden gesteld. Hierbij zal Inschrijver verzocht worden om de feiten zoals in de verklaring genoemd te bewijzen.

Bij een eventueel (gerechtelijke) procedure zal de Inschrijver door de provincie Utrecht in vrijwaring worden opgeroepen, zodat de Inschrijver gedurende de procedure de mogelijkheid heeft om hetgeen in deze verklaring is opgenomen te bewijzen.

Indien Inschrijver tijdens de uitvoering van de (concessie)overeenkomst onderaannemers inschakelt, dient hij hiertoe, mede op basis van de van toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022, toestemming te vragen aan de provincie Utrecht. Indien Inschrijver deze toestemming vraagt dient hij aan te geven voor welk percentage van de (geschatte) opdrachtsom de onderaannemer werkzaamheden zal verrichten. Indien het voornoemde percentage meer dan 10% is dient Inschrijver met betrekking tot voornoemde onderaannemer opnieuw een verklaring in te vullen, waarbij de provincie Utrecht, parallel, een derde onderzoek zal laten verrichten.

Indien er voorgenomen wijzigingen (voor gunning, maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst) zijn in de wijze waarop de Inschrijver georganiseerd is, zoals, maar niet alleen, wijzigingen in aandeelhouders, zeggenschap, wijze waarop beleid en uitvoering van het beleid van de Inschrijver vorm wordt gegeven en/of onderaannemers worden ingeschakeld en/of er wijzigingen zijn in de wijze waarop een onderaannemer is georganiseerd en/of, ook na gunning van de overeenkomst, dienen deze direct aan de provincie Utrecht worden doorgegeven, indien de betreffende voorgenomen wijziging(en) ná implementatie van het voornemen het onmogelijk zouden maken om dan deze Verklaring te kunnen ondertekenen. Het niet (tijdig) informeren wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst. De provincie Utrecht is op dat moment gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en Inschrijver dient de volledige schade die door deze toerekenbare tekortkoming wordt geleden door de provincie Utrecht en eventuele andere aanbestedende diensten die bij het contract als opdrachtgever betrokken zijn te vergoeden.

Indien een Inschrijver problemen heeft met hetgeen hier is opgenomen, dient Inschrijver per omgaande, maar in ieder geval voor de termijn waarop vragen voor de eerste NvI moeten zijn ingeleverd, gemotiveerd aan te geven waarop zijn bezwaren zien via een persoonlijk bericht via TenderNed. De provincie Utrecht zal naar aanleiding van genoemde berichten elke algemene handelswijze vermelden in een NvI.

## Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan

Indien op de Gegadigde geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt zijn geschiktheid beoordeeld aan de hand van een aantal eisen. Dit betreft minimumeisen die aan de geschiktheid worden gesteld, anders dan de selectiecriteria die bij Stap 4 aan bod komen. Op basis van de selectiecriteria wordt bepaald welke Gegadigden het meest geschikt zijn om een Inschrijving in te dienen.

Als de Gegadigde niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet, zal zijn Aanmelding ter zijde worden gelegd. Voor wat betreft de toetsing en bewijsvoering rondom de geschiktheidseisen wordt aangesloten bij het regime dat is beschreven in de vorige paragraaf ten aanzien van de uitsluitingsgronden. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In de volgende sub paragrafen worden de nadere bewijsstukken per geschiktheidseis uiteengezet

## Financiële en economische draagkracht

De Aanbestedende dienst hecht waarde aan de financiële en economische draagkracht van ondernemingen, omdat Aanbesteder het van belang acht dat Opdrachtnemers voldoende zijn verzekerd.

De Aanbestedende dienst stelt daarom voor beide percelen de volgende minimumeisen aan de draagkracht van Gegadigden:

- Gegadigde dient te beschikken over een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze aansprakelijkheidsverzekering dient ten minimale dekking van EUR 1.500.000.- per gebeurtenis te hebben met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen.

Indien Gegadigde hier niet aan voldoet wordt hij uitgesloten van de deelname. Bij de Aanmelding volstaat het Uniform Europees Aanbestedingsocument (zie onderdeel 5.1). Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Gegadigde nadere bewijsstukken te kunnen overleggen, in lijn met art. 2.91 Aanbestedingswet 2012, waaruit blijkt dat deze verklaring naar waarheid is afgegeven.

## Technische en beroepsbekwaamheid

Het is voor de Aanbestedende dienst van belang dat de uiteindelijke Opdrachtnemer qua technische en beroepsbekwaamheid geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Daarom worden de volgende geschiktheidseisen gesteld:

## Technische en beroepsbekwaamheid perceel 1 meerjarig onderhoud

Ondernemer dient de onderstaande kerncompetenties op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd. Hierbij geldt:

- Kerncompetentie dient aangetoond te worden in een referentie die is uitgevoerd in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van indiening aanmeldingen (zie paragraaf 3.4).

- Kerncompetentie dient aangetoond te worden in een referentie welke is opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) naar tevredenheid van de opdrachtgever:

- Voor het indienen van de referenties dient gebruik gemaakt te worden van Bijlage 2.

- Indien meerdere kerncompetenties in één referentie aangetoond kunnen worden is dat toegestaan.

  - Ervaring met het uitvoeren van één (1) werk in de GWW-sector (Grond-, Weg- en Waterbouw) met een minimale waarde of gefactureerd bedrag van 1.000.000 euro exclusief BTW waarvoor geldt dat Ondernemer jegens de desbetreffende opdrachtgever van dat werk eindverantwoordelijk was voor zowel het Definitief- als Uitvoeringsontwerp van dat werk;

  - Ervaring met het uitvoeren van complete asfaltverharding betreffende een A-weg, een N-weg of vergelijkbaar. Onder vergelijkbaar wordt verstaan een stroomweg of een gebiedsontsluitingsweg met aansluitingen van op- en afritten met A- of N wegen. De door de Ondernemer aangebrachte asfaltverharding dient ten minste een deklaag, een tussenlaag en een onderlaag te bevatten met een funderingsconstructie en een lengte van minimaal 1.000 meter te bedragen waarbij de Ondernemer verantwoordelijk is voor het opstellen van het Definitief- en Uitvoeringsontwerp;

  - Ervaring met het voorbereiden van één (1) werk in de GWW-sector waarvoor geldt dat Ondernemer jegens de desbetreffende opdrachtgever van dat werk eindverantwoordelijk was voor het opstellen van een RAW-bestek voor dat werk;

  - Ervaring met ten minste één (1) werk in de GWW-sector waarin de Ondernemer heeft gewerkt in een bouworganisatievorm die in het bijzonder is gericht op samenwerking tussen OG en ON, zijnde een bouwteam of alliantie waarbij de samenwerking in deze bouworganisatievorm is vastgelegd in een alliantie-overeenkomst of een bouwteamovereenkomst conform het model VGBouw 1992, Duurzaam Gebouwd 2020, Bouwteamovereenkomst 2021 van Bouwend Nederland of vergelijkbaar. Een overeenkomst onder de voorwaarden van de UAV-GC of een overeenkomst onder de voorwaarden van de UAV wordt niet als vergelijkbaar beschouwd

Behalve het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsocument (deel IV) dient Inschrijver één referentie per kerncompentie te te overleggen waaruit blijkt dat de gevraagde werkzaamheden tot tevredenheid van de referentie-organisatie zijn uitgevoerd. Het gaat dus om maximaal 4 referenties – het overleggen van meer referenties dan noodzakelijk om aan te tonen dat aan het geeiste is voldaan voegt niets toe.

Voor het overleggen van de referentie-opdracht(en) dient Gegadigde gebruik te maken van het beschikbaar gestelde Bijlage 2 Format kerncompetenties. NB. Indien Gegadigde een referentie-opdracht gebruikt om aan te tonen dat hij aan meerdere kerncompetenties voldoet, dan dient hij dit helder aan te geven in de beschrijving en de referentieopdracht in relatie tot alle gevraagde competenties afzonderlijk te overleggen.

Voor de te overleggen referentie-opdrachten gelden, naast de inhoudelijke aspecten die terug moeten keren, de volgende minimumvereisten. Als niet aan deze vereisten is voldaan, wordt de referentie als ongeldig beschouwd:

- De gevraagde kerncompetenties zijn tot tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 60 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Aanmelding. De referentie-opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetenties betrekking op hebben moeten wel zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

- Ter controle dienen bij de referentie-opdrachten de actuele contactgegevens van de contactpersonen volledig en correct te worden opgegeven. Deze controle kan zonder verdere toestemming en raadpleging van Gegadigde worden uitgevoerd. Gegadigde dient de contactpersonen van de referentieorganisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit kader kan worden benaderd.

- Indien de verklaring van de referentieorganisatie niet overeenstemt met de verklaring van Gegadigde of de referentieorganisatie geen medewerking aan de controle wenst te verlenen en dus niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldoen, kan de referentie als ongeldig beschouwd worden met uitsluiting tot gevolg.

- Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door Gegadigde. In het geval van een Samenwerkingsverband (combinatie) is dit een der combinanten waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding. In het geval Gegadigde een beroep doet op een Derde, is dit de Inschrijver of de betreffende Derde.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor nadere bewijsstukken te laten overleggen waaruit blijkt dat de verklaringen naar waarheid zijn ingevuld. Zij is daartoe niet verplicht.

## Technische en beroepsbekwaamheid perceel 2 Projecten:

Ondernemer dient de onderstaande kerncompetenties op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd. Hierbij geldt:

- Kerncompetentie dient aangetoond te worden in een referentie die is uitgevoerd in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van indiening aanmeldingen (zie paragraaf 3.4).

- Kencompetentie dient aangetoond te worden in een referentie welke is opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) naar tevredenheid van de opdrachtgever:

- Voor het indienen van de referenties dient gebruik gemaakt te worden van Bijlage 2.

- Indien meerdere kerncompetenties in één referentie aangetoond kunnen worden is dat toegestaan.

- Ervaring met de realisatie van een werk waarbij een complexe verkeerskundige en technische fasering voor de reconstructie van een A-weg, een N-weg of vergelijkbaar volgens de definities van CROW-publicatie 328 (of gelijkwaardig) is uitgevoerd en/of opgeleverd (Ontwerp- en realisatiefase). De aangebrachte asfaltverharding bestond uit ten minste een deklaag, een tussenlaag en een onderlaag met een funderingsconstructie.

- Ervaring met de realisatie van een (fiets)tunnel conform CROW-richtlijnen en kruisend aan een A- of N-weg of gelijkwaardig waarbij de Ondernemer ook verantwoordelijk is voor het opstellen van het Definitief- en Uitvoeringsontwerp;

- Ervaring met de realisatie van een (fiets)brug, met een overspanning van tenminste 15 meter, conform CROW-richtlijnen en kruisend aan een A- of N-weg of gelijkwaardig waarbij de Ondernemer ook verantwoordelijk is voor het opstellen van het Definitief- en Uitvoeringsontwerp;

- Ervaring met een werk betreffende de aanleg van ten minste één kruising met een verkeersregelinstallatie, waarbij de Ondernemer verantwoordelijk is voor het opstellen van het Definitief- en Uitvoeringsontwerp;

- Ervaring met ten minste één (1) werk in de GWW-sector waarin de Ondernemer heeft gewerkt in een bouworganisatievorm die in het bijzonder is gericht op samenwerking tussen OG en ON, zijnde een bouwteam of alliantie waarbij de samenwerking in deze bouworganisatievorm is vastgelegd in een alliantie-overeenkomst of een bouwteamovereenkomst conform het model VGBouw 1992, Duurzaam Gebouwd 2020, Bouwteamovereenkomst 2021 van Bouwend Nederland of vergelijkbaar. Een overeenkomst onder de voorwaarden van de UAV-GC of een overeenkomst onder de voorwaarden van de UAV wordt niet als vergelijkbaar beschouwd.

Voor bovenstaande onderdelen a, b en c wordt als vergelijkbaar met een A-weg of N-weg verstaan stroomwegen of een gebiedsontsluitingswegen met aansluitingen van op- en afritten met A- of N wegen.

Behalve het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsocument (deel IV) dient Inschrijver één referentie per kerncompentie te te overleggen waaruit blijkt dat de gevraagde werkzaamheden tot tevredenheid van de referentie-organisatie zijn uitgevoerd. Het gaat dus om maximaal 5 referenties – het overleggen van meer referenties dan noodzakelijk om aan te tonen dat aan het geeiste is voldaan voegt niets toe.

oor het overleggen van de referentie-opdracht(en) dient Gegadigde gebruik te maken van het beschikbaar gestelde Bijlage 2 Format kerncompetenties. NB. Indien Gegadigde een referentie-opdracht gebruikt om aan te tonen dat hij aan meerdere kerncompetenties voldoet, dan dient hij dit helder aan te geven in de beschrijving en de referentieopdracht in relatie tot alle gevraagde competenties afzonderlijk te overleggen.

Voor de te overleggen referentie-opdrachten gelden, naast de inhoudelijke aspecten die terug moeten keren, de volgende minimumvereisten. Als niet aan deze vereisten is voldaan, wordt de referentie als ongeldig beschouwd:

- De gevraagde kerncompetenties zijn tot tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 60 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Aanmelding. De referentie-opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetenties betrekking op hebben moeten wel zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

- Ter controle dienen bij de referentie-opdrachten de actuele contactgegevens van de contactpersonen volledig en correct te worden opgegeven. Deze controle kan zonder verdere toestemming en raadpleging van Gegadigde worden uitgevoerd. Gegadigde dient de contactpersonen van de referentieorganisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit kader kan worden benaderd.

- Indien de verklaring van de referentieorganisatie niet overeenstemt met de verklaring van Gegadigde of de referentieorganisatie geen medewerking aan de controle wenst te verlenen en dus niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldoen, kan de referentie als ongeldig beschouwd worden met uitsluiting tot gevolg.

- Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door Gegadigde. In het geval van een Samenwerkingsverband (combinatie) is dit een der combinanten waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding. In het geval Gegadigde een beroep doet op een Derde, is dit de Inschrijver of de betreffende Derde.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor nadere bewijsstukken te laten overleggen waaruit blijkt dat de verklaringen naar waarheid zijn ingevuld. Zij is daartoe niet verplicht.

#### Certificeringen

Voorts dient Gegadigde voor beide percelen op het moment van het indienen van een Aanmelding en gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beschikken over de volgende certificeringen:

- een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 2015 of gelijkwaardig, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

- Een geldig VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

- Een geldig certificaat van de CO2-prestatieladder trede 5.

Bij de Aanmelding volstaat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie deel IV). Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Gegadigde binnen vijf dagen een kopie van het betreffende certificaat te kunnen overleggen of andere bescheiden waaruit onomstotelijk blijkt dat aan het vereiste is voldaan.

## Beroepsbevoegdheid

Gegadigde, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan dienen te zijn ingeschreven in het nationale handelsregister.

Indien Gegadigde hier niet aan voldoet wordt hij uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Dat Gegadigde voldoet aan deze eisen rondom Beroepsbevoegdheid dient bij Aanmelding verklaard te worden bij deel IV van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Daarnaast dient bij de Aanmelding een uittreksel van de inschrijving in handelsregister dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden bijgevoegd te worden. Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Gegadigde binnen vijf dagen nadere bewijsstukken te kunnen overleggen waaruit blijkt dat deze verklaring naar waarheid is afgegeven.

## Stap 4: Rangschikking van de Aanmeldingen op basis van de selectiecriteria

Indien er meer dan 5 Aanmeldingen per perceel de toets zoals beschreven in de stappen 1 tot en met 3 succesvol doorstaan, worden de Aanmeldingen per perceel gerangschikt op basis van de selectiecriteria. Dit zijn geen minimumeisen, maar aspecten waaraan punten worden toegekend. Indien er minder Aanmeldingen per perceel resteren, worden alle Gegadigden die een Aanmelding hebben ingediend die aan de minimumeisen voldoen geselecteerd voor de Gunningsfase.

als er meerdere Aanmeldingen per perceel gelijk gerangschikt worden, waardoor het voor de Aanbestedende dienst onmogelijk is een Selectiebeslissing te nemen, wordt geloot.

“Wij als Provincie Utrecht willen niet (nadenkend en controlerend vanuit wantrouwen) alleen behouden van wat al is en wel (actief en samenwerkend vanuit vertrouwen) zorgen voor hoe we willen dat het moet worden. Om de door ons gewenste toekomst (‘stip op de horizon’) te realiseren, zullen we grenzen moeten verleggen. Het zijn wij, de Provincie Utrecht, die samen met u daadwerkelijk goede praktijkvoorbeelden van duurzame infrastructuur willen realiseren, zodat dat het nieuwe-normaal gaat zijn en we met ieder praktijkvoorbeeld beter invulling geven aan de ‘stip-op-de-horizon’.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de raamovereenkomst en past bij de ambities en doelstellingen van de provincie Utrecht zoals vastgelegd in het koersdocument “Samen op koers naar duurzame infra in 2030” Een selectie uit dit koersdocument is bijgevoegd als Bijlage 7. Hierin staan de stappen voor verduurzaming van onze provinciale infrastructuur tussen 2022 en 2030

Wij hebben ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van Gegadigden aan te spreken door het accent op duurzaamheid- en transitiecompetenties te leggen: uw DNA.

Het in te dienen visiedocument (waarin beide selectiecriteria worden behandeld) mag een maximale omvang van 4 pagina’s A4 enkelvoudig hebben (lettertype Arial, lettergrootte minimaal 9, regelafstand 1,15, marges rondom 2,5 cm) exclusief voorblad, inhoudsopgave en Bijlagen. Er mogen maximaal 2 Bijlagen enkelzijdig A3 bijgevoegd worden. Indien de beschrijving het maximumaantal pagina’s overschrijdt, dan wordt het meerdere niet meegenomen in de beoordeling. U bent vrij de pagina’s en Bijlagen te verdelen over de beide selectiecriteria. Wij dagen u nadrukkelijk uit om uw visie, binnen de gestelde pagina’s, met beeldmateriaal te ondersteunen.

## Duurzaamheid DNA (S1)

Hoe duurzaam bent u? U dient te beschrijven én te verbeelden, op welke wijze u uw eigen duurzaamheid-DNA heeft ingebed in uw bedrijfsorganisatie en uw bedrijfsfilosofie. Het dient een integrale en kundige visie op duurzame infrastructuur te bewijzen en omvat tevens een analyse en overzicht van in hoeverre:

- Duurzaamheid DNA is ingebed in uw organisatie (aantoonbaar met concrete voorbeelden).

- Welke maatregelen heeft u tot nu toe genomen m.b.t. duurzaamheid?

## Transitie DNA (S2)

Wat gaat u nog doen? U geeft aan welke maatregelen u als organisatie (los van het eventueel gegund krijgen van deze raamovereenkomst) gaat nemen richting duurzame infrastructuur in 2030. U respecteert hierbij dat er een breed gedragen bewustzijn is dat het echt anders moet en u zich realiseert dat onze sectorcultuur (waarden & normen) de huidige structuur (wet- en regelgeving) en werkwijze (praktijk) in stand houden.

Binnen dit criterium dienen onderstaande vragen te worden beantwoord en een motivatie worden gegeven op de visie.

- Wat gaat u zelf nog doen?

- Welke mogelijkheden ziet u richting een duurzame infrastructuur in 2030 en welke obstakels ziet u richting dit doel en licht dit toe aan de hand van het stoplichtmodel.

  - Waar moeten we (GWW-sector) mee stoppen (rood)

  - Wat moet er anders (oranje)

  - Waar gaan we mee door (groen)

Voor meer informatie over het stoplichtmodel zie de volgende link. Wat is het agile stoplichtmodel? - agile4all

## Beoordelingssystematiek

Het visiedocument wordt als volgt beoordeeld. De scoreverdeling vindt als volgt plaats per onderdeel:

| Duurzaamheid DNA (S1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Score | Resultaat | Onderbouwing |
| 10 | Uitstekend | Uw onderneming levert aantoonbaar een zeer grote inspanning om duurzaam te werken. |
| 7 | Goed | Uw onderneming levert een grote inspanning om duurzaam te werken en deze inspanning is tenminste in voldoende mate aantoonbaar gemaakt. |
| 4 | Voldoende | Uw onderneming levert voldoende inspanning om duurzaam te werken en deze inspanning is tenminste in voldoende mate aantoonbaar gemaakt. |
| 2 | Matig | Uw onderneming levert beperkte inspanning om duurzaam te werken en deze inspanning is tenminste in beperkte mate aantoonbaar gemaakt. |
| 0 | Onvoldoende | Uw onderneming levert nauwelijks tot geen inspanning om duurzaam te werken en/of deze inspanning om duurzaam te werken is niet of nauwelijks aantoonbaar gemaakt. |

| Transitie DNA (S2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Score | Resultaat | Onderbouwing |
| 10 | Uitstekend | Uit uw visie blijkt een zeer grote ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming van de infrastructuur in het algemeen en de doelen uit het koersdocument in het bijzonder. De kans op een succesvolle transitie is zeer groot. |
| 7 | Goed | Uit uw visie blijkt een grote ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming van de infrastructuur in het algemeen en de doelen uit het koersdocument in het bijzonder. De kans op een succesvolle transitie is groot. |
| 4 | Voldoende | Uit uw visie blijkt voldoende ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming van de infrastructuur in het algemeen en de doelen uit het koersdocument in het bijzonder. De kans op een succesvolle transitie is voldoende. |
| 2 | Matig | Uit uw visie blijkt een beperkte ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming van de infrastructuur in het algemeen en de doelen uit het koersdocument in het bijzonder. De kans op een succesvolle transitie is beperkt. |
| 0 | Onvoldoende | Uit uw visie blijkt niet of nauwelijks ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming van de infrastructuur in het algemeen en de doelen uit het koersdocument in het bijzonder. De kans op een succesvolle transitie is onvoldoende. |

## Beoordeling door beoordelingscommissie

De beoordeling vindt plaats door een beoordelingscommissie van de Provincie.

De leden van de beoordelingscommissie zullen de Aanmeldingen eerst individueel beoordelen. Voorts worden definitieve scores onder leiding van een inkoper van de provincie Utrecht met de leden van de beoordelingscommissie gezamenlijk, op basis van consensus vastgesteld. Er wordt dus geen gemiddelde score berekend. De scores van beide visies worden bij elkaar opgeteld.

Per perceel worden de vijf Gegadigden met de hoogste totaalscores uitgenodigd voor de Gunningsfase van maximaal 1 perceel. Daarbij heeft wel te gelden dat indien één of meer Gegadigden zich heeft/hebben aangemeld voor beide percelen en deze in aanmerking komt/komen voor selectie op beide percelen, zij uitsluitend zal/zullen worden uitgenodigd voor de Gunningsfase van het voorkeursperceel zoals aangegeven in Bijlage 5. De betreffende Gegadigde(n) zal/zullen daarmee geen deel (meer) uitmaken van de ranking van het andere perceel (niet zijnde het voorkeursperceel), zodat daarmee de definitieve ranking wordt vastgesteld.

Indien door een gelijke score het aantal Gegadigden niet beperkt kan worden tot vijf per perceel, zal door middel van loting tussen de Gegadigden met gelijke scores waardoor niet de top vijf (5) bepaald kan worden, worden geloot welke van deze Gegadigden voor een uitnodiging in aanmerking komt. Indien loting van toepassing is worden alle gegadigden die niet direct in aanmerking komen voor selectie geloot tot het maximum aantal gegadigden voor beide percelen is bereikt. De voorkeursregeling is medebepalend voor de uiteindelijke ranking.

De aan de loting deelnemende Gegadigden worden uitgenodigd bij de loting aanwezig te zijn. Van de loting wordt een Akte van Loting opgesteld, die aan alle Gegadigden verstrekt wordt. Ook bij eventuele loting geldt dat wanneer Gegadigden zich heeft/hebben aangemeld voor beide percelen en deze in aanmerking komt/komen voor selectie op beide percelen, zij uitsluitend zal/zullen worden uitgenodigd voor de Gunningsfase van het voorkeursperceel zoals aangegeven in Bijlage 5.

## Selectievoorbehoud

Binnen voorliggende aanbesteding geldt een selectievoorbehoud. Dat wil zeggen dat de Aanmelding(en) die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst voor selectie in aanmerking komt, gehouden is aan specifieke voorbehouden alvorens wordt overgegaan tot definitieve selectie.

#### Bibob

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd onder “Bibob-regime”. Dit houdt in dat de winnaar van de aanbesteding een Bibob-onderzoek ondergaat, waarna er alleen sprake kan zijn van definitieve selectie indien het Bibob-onderzoek geen informatie oplevert op basis waarvan de Aanbestedende dienst geen overeenkomst wil of kan sluiten.

De Aanbestedende dienst heeft in het kader van het Bibob-onderzoek de mogelijkheid, maar niet de plicht, om het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur een advies te laten uitbrengen. Die verplichting is ook niet aanwezig indien de Aanbestedende dienst voornemens is de Aanmelding van de onderzochte (rechts)persoon op basis van de via de wet Bibob verkregen informatie als ongeldig terzijde te schuiven.

Gedurende het Bibob-onderzoek kan de Aanbestedende dienst Gegadigde om nadere of nieuwe informatie vragen. Gegadigde dient die zo snel als mogelijk bij de Aanbestedende dienst aan te leveren, maar in ieder geval binnen de in de aanvraag om informatie genoemde termijn bij gebreke waarvan de Aanmelding als ongeldig terzijde zal worden gelegd en een nieuwe (voorlopige) Selectiebeslissing zal worden genomen.

Indien u op het voornoemde Bibob-vragenformulier niet die gegevens heeft vermeld en/of bewijsmiddelen heeft overgelegd waarvan u wist of kon weten of vermoeden dat deze van belang konden zijn voor het te vormen oordeel op basis van het Bibob-onderzoek en/of u gegevens heeft overgelegd waarvan u wist of kon vermoeden dat deze de waarheid niet of niet volledig weergaven en dit blijkt nadat definitief gegund is en/of de Overeenkomst is gesloten is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de betreffende rechtspersoon, waarbij verzuim meteen intreedt.

In het kader van deze aanbesteding hanteert de Aanbestedende dienst de standaard Alcateltermijn, die tevens een vervaltermijn is. Onder omstandigheden is het echter mogelijk dat binnen de genoemde termijn het Bibob-onderzoek niet is afgerond. De daadwerkelijke gunning/sluiten van het contract zal dan ook later plaatsvinden dan genoemd in deze leidraad.

Eenieder die bezwaar wil maken tegen de (voorlopige) Selectiebeslissing dient te handelen zoals voorgeschreven in paragraaf 3.6, ook indien de definitieve selectie als gevolg van het Bibob-onderzoek pas enige tijd na het sluiten van de Alcateltermijn plaats zal vinden.

Bijlage Checklist

Hieronder treft u een checklist aan van alle documenten die u als Gegadigde in onderstaande volgorde dient te overleggen, welke formats u daarbij dient te hanteren en op welke wijze u uw Aanmelding dient samen te stellen. In de laatste kolom ziet u hoeveel documenten u dient aan te leveren indien u voor meerdere percelen inschrijft.

| Checklist - documenten die de Gegadigde dient te overleggen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Document | Actie | Percelen |
| Voorschriften, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. |  |  |
| Aanbiedingsbrief: - Naam en contactgegevens contactpersoon Inschrijver. - Inzet/ gebruik van Derde en toelichting werkverdeling (indien van toepassing). - Samenwerkingsverband (combinatie) en toelichting werkverdeling (indien van toepassing). | Rechtsgeldig ondertekenen en bijvoegen (bij Samenwerkingsverband door penvoerder namens het Samenwerkingsverband (combinatie)) | Eenmaal, waar relevant onderscheid per perceel maken. |
| Eigen verklaring | Bijlage 1 het Uniform Europees Aanbestedingsdocument invullen, eventueel rechtsgeldig ondertekenen en bijvoegen. Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient separaat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te worden ingediend. | Eenmaal per entiteit per perceel. |
| Uittreksel inschrijving nationale handelsregister] | Bijvoegen, niet ouder dan 6 maanden. Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient dit separaat te worden ingediend. | Eenmaal per entiteit. |
| Verklaring Russische betrokkenheid | Bijlage 4 Verklaring Russische betrokkenheid invullen, eventueel rechtsgeldig ondertekenen en bijvoegen. Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient dit separaat te worden ingediend. | Eenmaal, waar relevant onderscheid per perceel maken. |
| Format Kerncompetenties | Bijlage 2 Format Kerncompetenties invullen en bijvoegen. | Per perceel waarop ingeschreven wordt. |
| Percelenvoorkeur | Bijlage 5 Percelenvoorkeur invullen, rechtsgeldig ondertekenen en bijvoegen. | Eenmaal bij Aanmelding voor meerdere percelen. |
| Selectiecriteria | Actie | Percelen |
| Visiedocument | Zie paragraaf 4.4 | Eenmaal |

. Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan de eigen verklaring er 1 is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit).

[1] Een gedragsverklaring aanbesteden is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen. De gedragsverklaring moet aangevraagd worden Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Zie verder: http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaring-aanbesteden/. De beslistermijn is 4 weken voor een natuurlijk persoon en 8 weken voor een rechtspersoon.

. Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan de eigen verklaring er 1 is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit).