| (oud) Datum | (nieuw) Datum | Processtappen |
| --- | --- | --- |
| 29-4-2024 |  | Publicatie Aanbestedingsdocumenten |
| 13-5-2024 tot 11:00 uur |  | Nota van Inlichtingen 1 (stellen van vragen deadline) |
| 20-5-2024 |  | Nota van Inlichtingen 1 (streefdatum beschikbaar stellen) |
| 23-5-2024 tot 11:00 |  | Nota van Inlichtingen 2 (stellen van vragen deadline) |
| 29-5-2024 |  | Nota van Inlichtingen 2 (streefdatum beschikbaar stellen) |
| 10-6-2024 | 8-7-2024 | Deadline indienen Inschrijvingen |
| Week 24/25 | Week 28/29 | Beoordeling Inschrijvingen |
| 20-6-2024 | 18-7-2024 | Streven versturen Gunningsbeslissing |
| In overleg | In overleg | Verificatiebespreking (indien nodig) |
| 10-7-2024 | 7-8-2024 | Afloop bezwaartermijn (bezwaartermijn van 20 dagen) |
| 11-7-2024 | 8-8-2024 | Versturen Definitieve gunning |
| 12-7-2024 | 12-8-2024 | Opdrachtverstrekking |

Gewijzigde planning n.a.v. tweede nota van inlichtingen d.d. 29-5-2024