VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Gemeente Ridderkerk

Project: 	Raamovereenkomst onderhoud speelvoorzieningen

Besteknr:	RK 00-0035

Fase:	DEFINITIEF

Datum:	01-10-2024

# Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	2

2.	VOORWOORD	3

Algemeen	3

Aanwijzingen	3

3.	BOUWWERKGEGEVENS	4

Aard	4

Adres/Ligging van de bouwlocatie	4

Namen en adressen van de betrokken partijen	4

Planning en uitvoeringsgegevens	4

4.	COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN	5

Ontwerpfase	5

Uitvoeringsfase	5

Arbeidsomstandigheden	5

5.	GESIGNALEERDE RISICO'S IN DE ONTWERPFASE	6

Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving bouwlocatie	6

6.	veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	7

Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	7

7.	CHECKLIST V&G-PLAN UITVOERINGSFASE	10

Organisatie en fasering van het bouwproces	10

Bouwplaatsregels	10

Collectieve bouwplaatsvoorzieningen	10

Maatregelen en afspraken	11

Risico's en maatregelen/voorzieningen	11

Rapportages en evaluaties	11

# VOORWOORD

## Algemeen

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Van belang is dat een analyse op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Daarbij moeten ook de daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden betrokken worden. De resultaten van de analyse dienen inclusief de (afspraken over de) te treffen maatregelen in het plan te zijn vastgelegd. Deze analyse dient plaats te vinden voor aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase.

## Aanwijzingen

In het onderhavige V&G-plan ontwerpfase zijn de volgende aspecten verwoord:

bouwwerkgegevens;

- coördinatie en samenwerkingsafspraken;

- gesignaleerde risico's in de ontwerpfase;

- checklist V&G-plan uitvoeringsfase.

Het V&G-plan wordt dus in de uitvoeringsfase verder aangevuld en geactualiseerd door een coördinator uitvoeringsfase (verder V&G-coördinator te noemen). Het V&G-plan bestaat (dan) uit een aantal regelingen die aansluiten bij de gebruikelijke coördinatiestructuren in het bouwproces.

# BOUWWERKGEGEVENS

## Aard

Het werk bestaat uit de werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van speelvoorzieningen en trapvelden.

## Adres/Ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk betreft onderhoud in de gemeente Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk

## Namen en adressen van de betrokken partijen

College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: 		Koningsplein 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats:	 	2981 EA Ridderkerk
Postadres: 			Postbus 271
Postcode/plaats: 		2980 AG Ridderkerk

Uitvoerende partij / V&G-coördinator uitvoeringsfase: n.t.b.

## Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum: zie bestek / aanbestedingsleidraad

Geplande bouwtijd: De werkzaamheden dienen op een in overleg met de directie bepaalde datum afgerond te zijn.

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de hoofdaannemer van het onderhavige werk, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

# COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

## Ontwerpfase

De V&G-coördinator ontwerpfase heeft tot taak de naleving van de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het ontwerpproces te coördineren. Coördinatieoverleg met andere adviseurs en/of ontwerpbureaus wordt zo nodig gepland en daarin gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het geheel mondt uit in een opsomming van veiligheids- en gezondheidsrisico's, waarin met name gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd.

## Uitvoeringsfase

In het V&G-plan uitvoeringsfase moet worden opgenomen de wijze waarop de afzonderlijke werkgevers samenwerken op de bouwplaats. Het initiatief hiertoe ligt bij de V&G-coördinator door het vastleggen van coördinatie- en samenwerkingsafspraken. De samenwerking tussen bedrijven (werkgevers) op de bouwlocatie krijgt gestalte door het maken van afspraken met betrekking tot onderlinge afstemming van in acht te nemen aspecten van veiligheid en gezondheid in de verschillende fasen van het bouwproces.

In het V&G-plan dient te worden aangegeven op welke wijze overleg met en voorlichting aan werknemers zal plaatsvinden. Dit kan per werkgever separaat plaatsvinden, maar het kan ook collectief geregeld worden bijvoorbeeld onder leiding van de V&G-coördinator. Deze laatste heeft tot taak deze werkgeversverplichting te bewaken. Het overleg c.q. instructie kan de volgende aspecten omvatten:

overleg over V&G-aspecten op het werk;

- voorlichting over projectafspraken en - maatregelen;

- taakgerichte voorlichting;

- specifieke instructiebijeenkomsten.

## Arbeidsomstandigheden

Voorgesteld wordt om de arbeidsomstandigheden als een vast agendapunt in de bouwvergaderingen te behandelen, onder andere:

- naleving V&G-plan;

- overleg / instructie met werknemers;

en voor zover van toepassing:

- eventuele ongevallen / incidenten;

- naar aanleiding hiervan genomen maatregelen;

- nieuwe risico's / gesignaleerde risico's;

- actualisatie V&G-plan;

- rapportage / evaluatie.

# GESIGNALEERDE RISICO'S IN DE ONTWERPFASE

## Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving bouwlocatie

| Omgevingsfactor | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen |  | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen |  |  |
| Hoog- en laagspanningskabels |  | Elektrocutie |  |  |
| Gas- en olieleidingen |  | Ontploffingen |  |  |
| Kabels en leidingen |  | Elektrocutie Ontploffingen |  |  |
| Water- en bodem- verontreinigingen |  | Vergiftigingen Huidaandoeningen Lichamelijk letsel |  |  |
| Wegen |  | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen |  |  |
| Werken op / in het water |  | Verdrinking |  |  |

# veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

## Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Bestekspost | Activiteit/productietaak | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 721080 | Grond ontgraven | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven ontgravingsvlak Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Stabiliteitsvoorzieningen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
| 230010 230020 230030 230040 | Leverantie grond | Lichamelijk letsel Verdrinking | Werken op hoogte werken op/langs water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen Stabiele en ruime losstrook/losplaats |
| 721040 | Grond verdichten | Lichamelijk letsel | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/Werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 721050 | Profileren | Lichamelijk letsel | Materieel/Werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 721020 | Egaliseren c.a. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 721010 721030 | Grond bewerkingen c.a. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 321010 321020 330020 330030 330040 | Drainage | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking | Materieel/werkverkeer Inkalven sleuf | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 330010 330060 | Grondwerk t.b.v. leidingen en duikers. | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking | Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven sleuf/werkput Werken op/binnen beperkte ruimte Werken op hoogte | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsmaatregelen |
| 330050 | Buizen en hulpstukken, riolering. | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking | Inkalven sleuf/werkput Werken op/binnen beperkte ruimte Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsmaatregelen |
| 840020 | Inspectie riool. | Lichamelijk letsel Bedwelming Explosiegevaar Verdrinken | Werken in besloten ruimte Vrijkomende gassen en dampen Werken in/binnen beperkte ruimte Werken op hoogte Plotseling toetredend water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Meting van zuurstof, explosiegevaar etc. Ventilatie Controle op neerslag Verkeersmaatregelen |
| 700010 720020 790010 | Bemesten en grondstructuurverbeteren. | Lichamelijk letsel Vergiftiging | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer Werken met giftige stoffen | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 700050 720070 721060 791010 791020 791030 791040 | Chemisch bestrijden. | Lichamelijk letsel Vergiftiging | Materieel/werkverkeer Verkeer Werken met giftige stoffen | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
|  | Zaaien, gras en kruidachtigen. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 721090 792010 792020 | Zodenwerk | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 720010 720030 | Onderhoud naast water en watergangen | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 720040 720050 720060 720080 721070 | Onderhoud sportvelden | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 710010 710020 | Onderhoud beplantingen. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Werken op hoogte Verkeer Vallende takken Verwerken vrijkomende takken d.m.v. hakselaar | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Verkeersmaatregelen |
| 100010 100020 100030 | Afrasteringen. | Lichamelijk letsel | Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen |
| 810010 810020 810030 810040 810050 | Ter beschikking stellen werknemers. | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen |
| 811010 811020 811030 811040 | Ter beschikking stellen materieel. | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
| 110100 110110 110120 110130 110140 110150 110160 110170 110180 110190 110200 110210 110400 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. | Lichamelijk letsel | Verkeer Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Waarschuwingssysteem |
| 121010 121020 121030 121040 121110 121120 121130 121140 | Terreininrichting | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen |

# CHECKLIST V&G-PLAN UITVOERINGSFASE

E.e.a. opnieuw te doorlopen:

- bij het door een nieuwe werkgever betreden van de bouwplaats;

- bij wijzigingen van de situatie op de bouwlocatie.

## Organisatie en fasering van het bouwproces

Het beoogt:

- een goede samenwerking tussen de betrokken partijen op de bouwplaats. Hierbij moet de interactie tussen de bouwpartners op de bouwlocatie duidelijk worden;

- een juiste analyse van arborisico's die ontstaan doordat meerdere bedrijven gelijktijdig arbeid (doen) verrichten op de bouwlocatie;

- een goed afsprakenkader en een voor iedereen inzichtelijke verantwoordelijkheidstoedeling.

Het omvat:

a. overzicht betrokken bedrijven, contactpersoon c.q. V&G-coördinator en uit te voeren werkzaamheden;

b. bouwplanning c.q. -fasering (met name overlappingen);

c. taken en bevoegdheden betrokkenen (voor zover niet door b.v. UAV afgedekt);

d. vastleggingen van het coördinatieoverleg, samenwerking etc.

## Bouwplaatsregels

Daarbij dient aangegeven te worden welke regels voor iedereen gelden en wie op naleving ervan toeziet.

Het omvat:

a. procedures bij ongevallen (verplicht);

b. alarmregeling;

c. bedrijfshulpverlening (verplicht);

d. verkeersregels;

e. toegangsregeling / identificatieplicht (verplicht);

f. vergunningen;

g. aanwezig voorlichtingsmateriaal;

h. procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht);

i. overig

## Collectieve bouwplaatsvoorzieningen

Te denken valt aan collectief te gebruiken voorzieningen, zoals:

- verkeersvoorzieningen, hekken en afzettingen;

- mededelingenbord;

- sanitaire-, schaft- en kleedvoorzieningen;

- opslagplaatsen brandstoffen, gassen, materieel en materiaal;

- afvalscheiding en -opslag;

- beschermings- en beveiligingsmiddelen;

- blusmiddelen, vluchtwegen, EHBO-voorzieningen.

Het omvat:

a. opgave collectief te gebruiken voorzieningen;

b. opgave beoogde gebruikers;

c. opgave verantwoordelijke persoon m.b.t. instandhouding;

d. opgave controleur.

## Maatregelen en afspraken

Hierbij vindt input plaats vanuit:

- gesignaleerde risico's V&G-plan ontwerpfase;

- gesignaleerde risico's voortgekomen uit coördinatieoverleg/-samenwerking;

- regulier overleg tussen werkgever en werknemers op de bouwlocatie;

- controles, inspecties en evaluaties (zoals onder e. genoemd);

## Risico's en maatregelen/voorzieningen

Per activiteit dienen de volgende aspecten beantwoord te worden:

a. 	- op basis van het V&G-plan ontwerpfase:

- arbo-risico;

- risico-oorzaak.

b. door V&G-coördinator toe te voegen:

- maatregel/voorziening (zie suggesties V&G-plan ontwerpfase);

- aan te brengen door/aangebracht door;

- in stand te of gehouden door;

- toezicht/rapportage door;

## Rapportages en evaluaties

Vastgelegd moet worden wanneer en door wie voortgangsrapportages plaatsvinden met betrekking tot algemene zaken, zoals:

a. de dagelijkse gang van zaken (geconstateerde afwijkingen);

b. de naleving van het V&G-plan;

c. de wijziging van het V&G-plan;

d. inspecties en aanwijzingen van controlerende instanties;

e. projectevaluatie.