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[bookmark: _Toc142800475]BIJLAGE 2: Conformiteitenlijst

[bookmark: _Toc131412058]In deze lijst staan de algemene en specifieke uitvoeringseisen van de opdracht, waaraan door de inschrijver moet worden voldaan. Het niet  (kunnen) voldoen aan één van deze eisen kan tot uitsluiting leiden van de aanbestedingsprocedure, tenzij inschrijver door argumentering goed kan onderbouwen waarom hij niet of deels niet aan een bepaalde eis kan voldoen.
Het is aan de aanbestedende dienst te beoordelen of de argumentatie voldoende is en wordt geaccepteerd.
Indien de inschrijver verduidelijking van de eis vraagt, dient hij dit  te doen in de inlichtingenronde(s) (zoals vermeld in par 5.3 van de aanbestedingsleidraad).


Indien u niet of niet geheel kunt voldoen, kunt u dit beargumenteren in de toelichting.

	1. ALGEMEEN

	PvE.1. 
	Aanbestedingsdocument/ Programma van Eisen
Het aanbestedingsdocument beschrijft algemene en specifieke uitvoeringseisen, waaraan door de opdrachtnemer voldaan dient te worden. Het niet (kunnen) voldoen aan een of meerdere van deze eisen, leidt automatisch tot uitsluiting van de inschrijver. Indien de inschrijver niet aan een eis kan voldoen, dient hij dit op te merken in de inlichtingen (zoals vermeld in par 5.3 van het aanbestedingsdocument). De aanbestedende dienst kan dan bekijken of eisen kunnen vervallen of aangepast worden. De aanbesteder is dat echter niet zonder meer verplicht. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.2. 
	Wijzigingen gedurende looptijd Overeenkomst
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor indien zich belangrijke wijzigingen voordoen in het beschikbare budget en de samenwerking – bijvoorbeeld in het kader van de beleidsopdracht, in de conjunctuur of in de wetgeving - de opdracht in overleg met u aan te passen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.3. 
	Door het indienen van uw inschrijving voor deze opdracht verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen die aan de opdracht zijn gebonden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.4. 
	Projectmedewerkers
Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet van de voorgestelde projectmedewerkers zo min mogelijk wijzigen. Mocht onverhoopt zich een wisseling in de projectmedewerkers voordoen zal de opdrachtnemer dit direct aan opdrachtgever melden en de beoogde nieuwe medewerkers eerst aan opdrachtnemer voorstellen, teneinde de continuïteit in de samenwerking tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en stakeholder zoveel als mogelijk te borgen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	2. COMMUNICATIE

	PvE.5. 
	Communicatie
Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat communicatie in zowel geschreven als gesproken woord. De voertaal tijdens   het onderhoud is Nederlands.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.6. 
	Opstellen planning
De ingediende planning bij het plan van aanpak wordt met de opdrachtnemer na overleg en definitieve opdrachtverstrekking vastgesteld.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.7. 
	Communicatiestructuur
De communicatiestructuur wordt ingericht zoals hieronder weergegeven: 
· Projectleider overleggen voor uitvoering vinden één maal per maand plaats. 
· De communicatie vind plaats met PI Liftconsultants, met hen wordt in gezamenlijk overleg de overlegstructuur vastgesteld.
· Afhankelijk van de duur van het traject vinden op logische momenten
             een tussenevaluatie plaats

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.8. 
	Verslaglegging
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de overleggen. Opdrachtnemer mailt het verslag binnen 5 werkdagen na elk overleg naar de contactpersoon van opdrachtgever. 

Opdrachtnemer verklaart zich bereid om eventuele nadere afspraken te maken met opdrachtgever, al dan niet in verband met de evaluatie, die aan de overeenkomst worden toegevoegd en daarvan integraal deel uit zal maken.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.9. 
	Voortgangsrapportages
Per fase worden voortgangsrapportages aangeleverd met inzicht in:
· Inzet van uren
· Stand van zaken ten aanzien van de behaalde resultaten.

· Doorkijk (aandachtspunten) voor de volgend fase

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	3. GEGEVENSBEHEER

	PvE.10. 
	In het kader van de uitvoering van de opdracht neemt u strikte geheimhouding in acht. Elke vorm van communicatie over de opdracht met derden behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gemeente Roermond

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.11. 
	Bij beëindiging van de overeenkomst werkt u te allen tijde mee met de gemeente Roermond om een zo efficiënt en effectief mogelijke overdracht van gegevens te realiseren naar een eventueel nieuwe opvolgende contractpartij. Het tijdig, bij einde van de overeenkomst, beschikbaar stellen van door de gemeente Roermond gevraagde documenten en gegevens maakt hier onderdeel van uit.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	4. PRIJSCONDITIES 

	PvE.12. 
	Prijzenformulier
De door inschrijver opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief alle overige kosten, waaronder salariskosten, reis- en verblijfskosten, verzekeringskosten, sociale premies en belastingen, transportkosten, kosten voor inzamelen en recyclen etc. Naast aangeboden prijzen mogen geen aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

Ook de opgegeven tarieven zijn “all-in” (incl. reis-, verblijfkosten, rapportages en parkeerkosten).

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.13. 
	Achteraf doorberekenen van extra kosten is niet mogelijk, tenzij in overleg anders besloten en uitsluitend na schriftelijke opdracht.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.14. 
	In de totaalprijs zijn alle kosten conform gestelde eisen opgenomen in het “inschrijfbestand dagelijks onderhoud transportinstallatie”.  (Zie bijlage 7a)

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.15. 
	In de totaalprijs zijn alle kosten conform gestelde eisen opgenomen in het “inschrijfbestand planmatig onderhoud transportinstallatie”.  (Zie bijlage 7b)

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.16. 
	In de totaalprijs zijn alle kosten conform gestelde eisen opgenomen in het “inschrijfbestand Acute Gebreken transportinstallaties”.  (Zie bijlage 7c)

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.17. 
	1. Prijzen voor dagelijks onderhoud: uurtarieven voor dagelijks onderhoud staan vast tot 1-1-2026, waarbij Opdrachtgever ervan uitgaat dat het preventief uitgevoerde onderhoud 24 maanden onder de garantie valt.
2. Prijzen voor planmatig onderhoud staan vast tot 1-1-2026, waarbij Opdrachtgever ervan uitgaat dat het uitgevoerde planmatig onderhoud, voor zowel de geleverde producten als de installatie ervan, 24 maanden onder garantie valt
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.18. 
	Indexatie
1. Indexering vindt niet eerder plaats dan 1 januari 2026;
2. Indexering vindt plaats conform CBS-indexcijfer Bouwnijverheid;   
    omzetontwikkeling, index 2015=100, Voor het eerst op 1 januari 2026, 
    jaarmutatie Q3 2024 – Q3 2025, e.v.,volgens de formule:
    ((nieuwe prijsindex/ oude prijsindex) *100) -100.
3. Het voorstel voor prijsaanpassing wordt jaarlijks uiterlijk 1 december van
     het contractjaar een onderbouwd indexeringsvoorstel schriftelijk aan 
     opdrachtgever gemeld. opdrachtgever geeft bij juiste toeppassing van de 
     prijsaanpassing binnen 2 weken akkoord. 
4.  Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet 
     geaccepteerd.  

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.19. 
	Facturatie
· Per kwartaal achteraf één factuur (incl. bijlagen) op basis van vooraf vastgestelde termijnen.
· Facturen dienen te voldoen aan de in Nederland wettelijk gestelde eisen voor een verkoopfactuur. 
· Opdrachtgever hanteert, bij een juiste factuur, een betalingstermijn van 30 dagen.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	5. UITVOERING

	PvE.20. 
	Met de beoogde opdrachtnemer wordt een uitvoeringsplanning opgesteld, waarbij de uitvoering voor de jaren 2024 en 2026 worden vastgesteld.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.21. 
	Veiligheidsmaatregelen: Het bedrijf moet zorgen voor voldoende veiligheidsmaatregelen om de risico's van de uitvoering van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.
Hierbij moet worden gedacht aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het opvolgen van veiligheidsprocedures.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.22. 
	Van inschrijver wordt verwacht dat hij 7% van de loonsom zal inzetten ten behoeve van Social return. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het invullen van de social-returnverplichting, i.c. voor de werving van personen uit de in de uitvoeringsregels genoemde doelgroepen of over een alternatieve invulling van social return.  (zie bijlage 9 Social return protocol)

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.23. 
	Van de beoogde opdrachtnemer zal een voorstel over de invulling Social Return worden gevraagd.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	PvE.24. 
	Tijdens het uitvoeren van de opdracht heeft de opdrachtnemer een actieve informatieplicht bij het voldoen aan de vereisten voor social return, met betrekking tot ingezette middelen en daarmee uit te voeren activiteiten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|




In onderstaande tabel verzoeken kunt u een toelichting geven indien u niet kunt voldoen of deels niet kunt voldoen aan één of meerdere Eisen 
	Eis nr.
	Toelichting

	
	

	
	

	
	

	
	





	Naam
	     

	Functie
	     

	Onderneming
	     

	Handtekening

	     

	Plaats en datum

	     



Bijlagen behorende bij Aanbestedingsleidraad  EU Reparatie, planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud liftinstallatie en roltrappen gemeentelijke gebouwen, en Openbare ruimte.
	

