V&G-plan Ontwerpfase

Groen wijkonderhoud

2024-2026

###### INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2

1.	Inleiding	3

2.	Projectgegevens	4

2.1	Omschrijving werkzaamheden	4

2.2	Adres/ligging van de bouwlocatie	4

2.3	Planning en uitvoeringsgegevens	4

3.	Bij de totstandkoming betrokken partijen	5

3.1	Opdrachtgever	5

3.2	Projectleider	5

3.3	Ontwerpbureau	5

3.4	Directie (en/of toezichthouder de Ronde Venen)	5

3.5	Beheerder gem. De Ronde Venen	5

3.6	Veiligheidskundige opdrachtgever	5

3.7	Uitvoerende partij	6

3.8	Inspectie SZW	6

4.	Coördinatie ontwerpfase	7

4.1	Kennisgeving aan inspectie SZW	7

5.	Coördinatie uitvoeringsfase	8

6.	Risico-inventarisatie en evaluatie	9

6.1	V&G risico’s voortvloeiend uit de omgeving van bouwlocatie	9

6.2	V&G risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	9

7.	V&G-dossier	10

7.1	Algemeen	10

8.	Organisatie op de bouwplaats	11

8.1	Coördinatie meerdere opdrachtnemers/aannemers	11

8.2	Overlegstructuur	11

8.3	Taken en verantwoordelijkheden opdrachtnemer/aannemer	11

8.4	Taken en verantwoordelijkheden V&G-coördinator uitvoeringsfase	12

8.5	Taken en verantwoordelijkheden directie (of toezichthouder De Ronde Venen)	12

# Inleiding

Dit is het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase (V&G-plan), zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In dit V&G-plan worden de risico’s met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze kunnen worden overzien, bepaald. Tevens worden de daarbij behorende maatregelen in dit V&G-plan aangegeven.

De uitvoerende partij is verplicht dit V&G-plan, en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig eventueel in overleg met de directie aan te passen aan zijn werkmethoden dan wel uit te breiden.

Het V&G-plan ontwerpfase heeft het karakter van een werkdocument.

# Projectgegevens

## Omschrijving werkzaamheden

Dit V&G-plan is van toepassing op alle werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het raamcontract “Onderhoud groen 2024-2026”.

Het werk omvat in hoofdzaak:

a.	Knippen/steken/maaien van graskanten
b.	Maaiwerkzaamheden	
c.	Zwerfvuilbeheersing
d.	Onkruidbeheersing
e.	Snoeiwerkzaamheden
f	Knippen van hagen

## Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente de Ronde Venen.

## Planning en uitvoeringsgegevens

- Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

1 maart 2024

- Geplande bouwtijd:

Betreft raamcontract voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor verlenging van tweemaal 1 jaar.

- Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het (bouw)werk aanwezig zal zijn:

Ca. 4 personen.

- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het (bouw)werk:

1 stuks.

- Namen van reeds geselecteerde onderneming(en):

Aannemersbedrijf:  NOG INVULLEN.

# Bij de totstandkoming betrokken partijen

## Opdrachtgever

Naam			: Gemeente De Ronde Venen.

Contactpersoon	: mw. L. van Overveldt

Adres			: Postbus 250

Postcode / Plaats	: 3640 AG Mijdrecht

Telefoon		: 0297 – 291616

Telefax		: 0297 – 284281

## Projectleider

Naam			: Gemeente De Ronde Venen.

Contactpersoon	: Wordt door de opdrachtgever nader bekendgemaakt

Adres			: Postbus 250

Postcode / Plaats	: 3640 AG Mijdrecht

Telefoon		: 0297-291616

Telefax		: 0297-284281

## Ontwerpbureau

Naam			:n.v.t.

Contactpersoon	:

Adres			:

Postcode / Plaats	:

Telefoon		:

Telefax		:

## Directie (en/of toezichthouder de Ronde Venen)

Naam			: Gemeente De Ronde Venen.

Contactpersoon	: wordt door de opdrachtgever nader bekendgemaakt

Adres			: Postbus 250

Postcode / Plaats	: 3640 AG Mijdrecht

Telefoon		: 0297-291616

Telefax		: 0297-284281

## Beheerder gem. De Ronde Venen

Naam			: Gemeente De Ronde Venen

Contactpersoon	: mw. L. van Overveldt

Adres			: Postbus 250

Postcode / Plaats	: 3640 AG Mijdrecht

Telefoon		: 0297-291616

Telefax		: 0297-284281

## Veiligheidskundige opdrachtgever

Naam			: Gemeente De Ronde Venen.

Contactpersoon	: wordt door de opdrachtgever nader bekendgemaakt

Adres			: Postbus 250

Postcode / Plaats	: 3640 AG Mijdrecht

Telefoon		: 0297-291616

Telefax		: 0297-284281

## Uitvoerende partij

Naam	: NOG IN TE VULLEN

Contactpersoon	: NOG IN TE VULLEN

Adres			: NOG IN TE VULLEN

Postcode / Plaats	: NOG IN TE VULLEN

Telefoon		: NOG IN TE VULLEN

Telefax		: n.v.t.

## Inspectie SZW

Adres		: Postbus 820

PC / Plaats	: 3500 AV Utrecht

Telefoon	: 0800-5151

Internet	: http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen

# Coördinatie ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam			: Gemeente De Ronde Venen

Contactpersoon	: mw. L. van Overveldt

Adres			: Postbus 250

Postcode / Plaats	: 3640 AG Mijdrecht

Telefoon		: 0297-291616

Telefax		: 0297-284281

## Kennisgeving aan inspectie SZW

De opdrachtgever zorgt ervoor, na aanbesteding wanneer de opdrachtnemer bekend is, dat de Inspectie SZW, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van een werk, indien:

- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

- met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

- meldingsplichtige werkzaamheden, waaronder duikarbeid en asbestverwijdering.

Het melden en het opmaken van een V&G plan ontwerpfase zijn twee afzonderlijke zaken. De werken van gemeente De Ronde Venen zullen nagenoeg allemaal bijzondere gevaren met zich mee brengen en zodoende een V&G plan ontwerpfase moeten bevatten. Ze zullen echter niet allemaal meldingsplichtig zijn. De werken waarbij er sprake is van meer dan 30 bouwdagen en waarbij er tevens meer dan 20 werknemers werkzaamheden uitvoeren zijn meldingsplichting. Zelfde geldt voor werken waarbij er meer dan 500 mensdagen zijn gemoeid. Is er van vorengenoemde geen sprake maar zijn er wel bijzondere gevaren, dient de opdrachtgever (coördinator ontwerpfase) alleen zorg te dragen voor het opstellen van een V&G plan ontwerpfase. Het is wel zo dat werken die meldingsplichtig zijn automatisch ook een V&G plan ontwerpfase moeten bevatten. Meer informatie is vindbaar via hiernavolgende link.

http://www.inspectieszw.nl/Images/Samen-veilig-en-gezond-bouwen-2013_tcm335-342992.pdf

# Coördinatie uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer.

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Naam			: wordt na opdracht door de aannemer aangesteld

Adres			:

Postcode / Plaats	:

Telefoon		:

Telefax		:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

Mobiel nummer	:

E-mail adres		:

# Risico-inventarisatie en evaluatie

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico’s beschreven en toegelicht met behulp van plattegronden en/of tekeningen.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

- V&G risico’s voortvloeiend uit de omgeving van bouwlocatie;

- V&G risico’s voortvloeiend uit het ontwerp;

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn weergegeven als lichamelijk letsel.

Door de uitvoerende partij moet aangetoond worden dat de geïnventariseerde V&G risico’s beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden. Risico’s die horen bij een bedrijfsrisico-inventarisatie zijn niet opgenomen in deze risico-inventarisatie.

## V&G risico’s voortvloeiend uit de omgeving van bouwlocatie

Zie bijlage Risicotabel

## V&G risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage Risicotabel

# V&G-dossier

## Algemeen

Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden, zoals onderhoud, renovatie, verbouw en sloop, aan het (bouw)werk zullen verrichten.

Het V&G-dossier wordt samengesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase en tijdens de uitvoeringsfase aangevuld en/of gewijzigd door de coördinator uitvoeringsfase. Het samenstellen van het dossier is gekoppeld aan de taken van de V&G-coördinatoren.

Het V&G-dossier is een groeidocument.

Bij de overdracht aan de uitvoerende partij omvat het V&G-dossier ontwerpfase de onderstaande zaken:

- het V&G-plan ontwerpfase inclusief risico-inventarisatie en evaluatie;

- belangrijke voorschriften;

- het bestek inclusief tekeningen en nota van inlichtingen.

Na oplevering van het (bouw)werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het (bouw)werk.

# Organisatie op de bouwplaats

## Coördinatie meerdere opdrachtnemers/aannemers

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen op de bouwplaats meerdere opdrachtnemers/aannemers gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. Het is derhalve niet uit te sluiten dat daarbij gevaren ontstaan voor andere personen dan eigen werknemers. Om deze gevaren tot op een aanvaardbaar niveau te beheersen en te controleren is een goede samenwerking, afstemming en coördinatie vereist.

De (hoofd)aannemer stelt een V&G-coördinator aan voor de gehele uitvoeringsfase. De V&G-coördinator uitvoeringsfase is verantwoordelijk voor de coördinatie en toezicht van de veiligheidsmaatregelen voortvloeiend uit het V&G-plan-ontwerpfase en de coördinatie en toezicht van de veiligheidsmaatregelen van optredende risico’s tijdens uitvoering van de verschillende aannemers en hun eventuele onderaannemers.

Indien één van de partijen van mening is dat er niet wordt voldaan aan het Arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee aan de Arbeidsomstandighedenwet kunnen zij de Arbeidsinspectie raadplegen.

## Overlegstructuur

Arbeidsomstandigheden en veiligheid zal een vaste agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Ieder bouwvergadering zal worden bijgewoond door:

- de projectleider en/of directievoerder van De Ronde Venen;

- de V&G-coördinator uitvoeringsfase;

- de eerstverantwoordelijke van elke (onder)aannemer;

- door de directie uit te nodigen derden

Vaste agendapunten in de bouwvergadering zijn:

- nieuwe risico’s / gesignaleerde risico’s;

- actualiseren V&G-plan;

- naleving V&G-plan;

- rapportages van de V&G-coördinator uitvoeringsfase, van de uitvoerende partij en van de deskundige;

- eventuele ongevallen en incidenten;

- naar aanleiding hiervan genomen maatregelen;

- overleg met en instructie / voorlichting van werknemers.

De gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een verslag waarvan een kopie naar alle aanwezigen en belanghebbenden wordt verzonden.

Ieder opdrachtnemer/aannemer zal tijdens de uitvoeringsfase formeel overleg organiseren. In dit overleg worden bij het project betrokken werknemers en de werknemers van onderaannemers geïnformeerd omtrent de van toepassing zijnde coördinatie-afspraken en eventueel bijzondere V&G-aspecten. Ieder formeel overleg zal worden vastgelegd in een verslag waarvan een presentielijst is toegevoegd. Een kopie van het verslag wordt verzonden naar de directie-voerende partij, de V&G-coördinator en de eerstverantwoordelijken.

Alle verslagen dienen te worden opgenomen in het V&G-dossier.

## Taken en verantwoordelijkheden opdrachtnemer/aannemer

De hoofdaannemer en de eerstverantwoordelijken hebben onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, als bedoeld in het Arbobesluit;

- dienen kennis te nemen van het vigerende calamiteiten plan en de terrein specifieke risico’s;

- dienen de eigen werknemers te informeren middels formeel overleg, over het vigerende calamiteiten plan en de terrein specifieke risico’s;

- dienen presentielijsten bij te houden van deze formele overleggen;

- dienen verslaglegging te doen van deze formele overleggen inclusief verspreiding naar de directie-voerende partij, de V&G-coördinator en de eerstverantwoordelijken.

- dienen het V&G-plan aan te vullen ten aanzien van de eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico’s die daarmee samenhangen;

- dienen de arbeidsomstandigheden van eigen werknemers te waarborgen, maar ook de arbeidsomstandigheden van zijn medeaannemers te respecteren;

- dienen voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren;

- dienen een eerstverantwoordelijke aan te wijzen voor communicatie met de V&G-coördinator;

## Taken en verantwoordelijkheden V&G-coördinator uitvoeringsfase

De V&G-coördinator uitvoeringsfase heeft onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- toezien op en coördinatie van veiligheidsmaatregelen voortvloeiend uit het V&G-plan-ontwerpfase;

- opstellen, onderhouden en toezien op naleving van het V&G-plan uitvoeringsfase;

- houden van overleg met alle betrokken aannemers en indien aanwezig onderaannemers;

- zorgen dat overige aannemers het V&G-plan uitvoeringsfase zoals opgesteld kennen en waar nodig aanvullen met niet omschreven werkzaamheden en bijbehorende te nemen maatregelen;

- erop toezien dat elke werknemer zijn noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen uitgedeeld krijgt en gebruikt;

- het regelmatig nagaan of personeel zich aan de opgelegde afspraken en regels houdt, die door henzelf of door de werkgever van het betreffende personeel zijn opgelegd;

- onderhouden van contact met de overige betrokken partijen;

- onderhouden van contact met de directie, naast de reguliere bouwvergaderingen / overige besprekingen;

- melding van ongevallen dan wel bijna ongevallen aan de directie;

- melden van ernstige ongevallen aan de Arbeidsinspectie;

- is bevoegd tot het opleggen van dwang aan werknemers die zich niet aan de op het werk geldende regelgeving houden en in het ergste geval van het werk te verwijderen;

- melden aan de directie van werkzaamheden die buiten de in het bestek vermelde werktijden worden uitgevoerd;

- het op verzoek overleggen van wettelijk verplichte keuringscertificaten van apparatuur, hijs- en hefmiddelen en steigers aan de directie en/of de beheerder;

- het organiseren van maandelijkse inspectieronden op het werkterrein;

- melden aan de directie wie bij zijn afwezigheid zijn taken en verantwoordelijkheden waarneemt.

## Taken en verantwoordelijkheden directie (of toezichthouder De Ronde Venen)

De directie heeft onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden;

- de hoofdaannemer en de eerstverantwoordelijken informeren over het vigerende calamiteiten plan en de terrein specifieke risico’s;

- ervoor zorgen dat de juiste vergunningen worden aangevraagd;

- houdt zo nodig toezicht op naleving van de afspraken en maatregelen;

- neemt kennis (niet goedkeuren) van het opgestelde V&G-plan en bespreekt eventuele tekortkomingen uit dit plan met de V&G-coördinator uitvoeringsfase;

- meldt onvolkomenheden schriftelijk aan de V&G-coördinator;

- ziet erop toe dat VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-aspecten in de bouwvergadering besproken worden;

- meldt waargenomen tekortkomingen aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase en vraagt om corrigerende maatregelen;

- meldt aan de Arbeidsinspectie als de V&G coördinator uitvoeringsfase herhaaldelijk in gebreke blijft.

BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

| Code | RAW hoofdcode | Activiteit / productietaak | Risico | Oorzaak | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie | 2. Technische voorziening suggestie | 3. Organisatorische voorziening suggestie | 4. PBM suggestie | Abomafoon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260010, 260020, 460010, 460020, 560010, 560020, 660010, 660020 | 100501 | Inzetten werknemer | Ongevallen Psyscho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid | Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning | PBM afgestemd op takenpakket | https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/, https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces, https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen, https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress |
| 250010, 450010, 550010, 650010 | 100534 | Inzetten bosmaaier | Snijden Lawaai Struikelen | Onvoldoende opleiding en kennis Orde en netheid Inzet materieel |  | Inleen specialistische kennis Mechanisch maaien | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 130010, 230010, 330010, 430010, 530010, 630010 | 501171 | Verwijderen zwerfafval | Aanrijden Toxische effecten Ziekten | Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval |  | Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf | Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding | Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie | Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 140030, 240030, 340030, 440030, 540030 | 510205 | Bemesten beplantingsvak | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai gevaarlijke stoffen Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Aanraking afval en natuur Blootstelling meststof |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal bemesten | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Gesloten cabine machinaal bemesten (filterinstallatie) | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Handgestuurde mestwagen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 610050 | 512501 | Maaien bermen en taluds | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 610010, 610020, 610040 | 512503 | Maaien grasveld | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 410050 | 512504 | Maaien kruidachtigen | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 110020, 122010, 210020, 222010, 310020, 322010, 410020, 422010, 510020, 522010, 610070, 622010 | 512505 | Bijmaaien rondom bomen | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 110010, 210010, 310010, 410010, 510010, 610060 | 512510 | Knippen/maaien van graskanten | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Aanraking met grond/aanwezig afval |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 120010, 120020, 120030, 120040, 120050, 120080, 121010, 121020, 121050, 220010, 220020, 220030, 220040, 220050, 220080, 221010, 221020, 221050, 320010, 320020, 320030, 320050, 321010, 321020, 321040, 420010, 420020, 420030, 420060, 421010, 421020, 421050, 520010, 520020, 520030, 520040, 520050, 520080, 521010, 521020, 521050, 620010, 620020, 620030, 620060, 621010, 621040 | 514402 | Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stofblootstelling Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij onkrijdvrij maken Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal omkruidvrij maken | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine in te zetten machine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal aanbrengen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 121030, 221030, 321030, 421040, 521030, 621020 | 514403 | Onkruidvrij maken haagvoet | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stofblootstelling Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij onkrijdvrij maken Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal omkruidvrij maken | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine in te zetten machine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal aanbrengen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 120060, 220060, 320040, 420040, 520060, 620040 | 514404 | Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag) | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stofblootstelling Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij onkrijdvrij maken Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal omkruidvrij maken | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine in te zetten machine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal aanbrengen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 120070, 121040, 220070, 221040, 420050, 421030, 520070, 521040, 620050, 621030 | 514413 | Onkruidvrij maken boomspiegel | Aanrijden Fysieke belasting Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet gereedschap/ongunstige houding Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal monteren verankering | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Werken conform CROW-publicatie 96 | Werkkleding, Handschoenen,Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 110050, 210050, 410060, 510050, 610100, 610110 | 514421 | Uitmaaien beplantingsvak | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 610030 | 514423 | Maaien loof van bolgewassen | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 140040, 140050, 140060, 140070, 140080, 240040, 240050, 240060, 240070, 240080, 340040, 340050, 440040, 440050, 440060, 440070, 540040, 540050, 540060, 540070, 540080, 540090, 640070, 640080, 640090, 640100 | 514424 | Snoeien sierplantsoen | Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij maaien Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal snoeien | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 140010, 240010, 340010, 440010, 540010, 640010 | 514425 | Snoeien rand beplantingsvak | Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij maaien Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal snoeien | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 340060, 340070, 340080, 340090, 640020, 640030, 640040, 640050, 640060 | 514427 | Knippen van (blok)hagen | Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal knippen | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine knipmachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 140020, 240020, 340020, 440020, 540020, 640110 | 514432 | Terugzetten beplanting | Aanrijden Fysieke belasting Struikelen Biologische agentia Snijden | Verkeer/transport Tillen/ ongunstige houding Begaanbaarheid terrein Werken met grond en natuur Inzet gereedschappen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal steken en plaatsen | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Goede toegang werkplek | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 120090, 220090, 320060, 420070, 520090, 620070 | 514433 | Afzetten beplanting | Aanrijden Fysieke belasting Struikelen Biologische agentia Snijden | Verkeer/transport Tillen/ ongunstige houding Begaanbaarheid terrein Werken met grond en natuur Inzet gereedschappen |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Goede toegang werkplek | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 140090, 240090, 340100, 440080, 540100, 640120 | 515531 | Specifieke snoei bomen | Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden | Verkeer en Inzet groot materieel Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien/snoeien | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming, harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 640130, 640140 | 515534 | Onderhoud knotbomen | Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden | Verkeer en Inzet groot materieel Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien/snoeien | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming, harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 270010, 270020, 470010, 470020, 570010, 570020, 670010, 670020 | 620407 | Toepassen rijdende afzetting | Aanrijgevaar | Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten |  | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk |
| 270030, 470030, 570030, 670030 | 621010 | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg | Aanrijgevaar | Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten |  | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk |

# BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE

| Bouwfase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel / Voorzieningen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouwplaatsvoorzie-ningen / inrichting | Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties | Vertraging bij noodsituaties | Obstakels Afzettingen | Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning. |
| Fundering / grondwerk | Algemeen | Stof | Droogte tijdens uitvoering | Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond |
|  | Frezen werkterrein | Lichamelijk letsel | Wegschietende materialen | Afscherming |
|  | Ontgraven bouwputten | Omvallen zwaar materieel | Ongewilde beweging van de graafmachine | Stabiliseren |
|  |  | Instorten putwand Verwonding | Geen stabiliteitsanalyse verricht | Mechanische verwerking Gebruik PBM Sleufbekisting |
|  | Aanvullen bouwputten | Bekneld raken | Afschuiven grond | Laagsgewijs aanbrengen verdichten |
| Leidingen & kabels | Graafwerkzaamheden | Brand Elektrocutie Explosie | Geen proefsleuven, geen KLIC-Melding, vrijkomende gassen Inkalven sleuf/werkput Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer | KLIC-melding Proefsleuven voorsteken Opleiding medewerkers Werkinstructie Gebruik PBM Ontgassen leiding Meting van gas / spanning |
| Werken in / boven het verkeer | Verkeervoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften Maatregelen uit verleende vergunningen |
| Wegen | Omleidingsroutes | Aanrijden / ongeval Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Openbaar verkeer | Veilige omleidingsroute |
| Overige | Verkeersfaseringen | Aanrijdgevaar | Werken in verkeerssituatie | Afzettingen conform ‘richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering’ |
|  | Eiken | Eikenprocessierups | Werken onder / nabij eiken | Inventarisatie en bestrijding vooraf |