Model Bouwteamovereenkomst

| Versie | 0.1 concept |
| --- | --- |
| Datum | [ • ] |
| Opsteller | [ • ], Projectmanager [ • ], Inkoper |
| Aanbestedende dienst | Erasmus MC |

Bouwteamovereenkomst

<Projectnaam>

De ondergetekenden:

- <specifieke Erasmus-entiteit>, gevestigd te [•] en kantoorhoudende aan [•] te [•], ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: [•], ten deze vertegenwoordigd door <de zelfstandig bevoegde bestuurder> / <de gezamenlijk bevoegde bestuurders> / <de gevolmachtigde(n)> <naam>, hierna te noemen: de Opdrachtgever;

en

- <bedrijfsnaam>, statutair gevestigd te [•] en kantoorhoudende aan [•] te [•], ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: [•],ten deze vertegenwoordigd door <de zelfstandig bevoegde bestuurder> / <de gezamenlijk bevoegde bestuurders> / <de gevolmachtigde(n)> <naam>, hierna te noemen: de Aannemer;

hierna gezamenlijk ook aangeduid als ‘Partijen’,

Overwegende dat:

- de Opdrachtgever het voornemen heeft om het project <projectnaam> te <her>ontwikkelen en te realiseren <bestaande uit de volgende onderdelen: [•]>.
hierna verder te noemen: “het Werk”;

- de Opdrachtgever de voorbereiding van het Werk wenst te doen plaatsvinden in een bouwteamverband;

- dat de Opdrachtgever daartoe ondernemingen heeft geselecteerd middels verschillende aanbestedingstrajecten;

- dat de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gehouden, waarbij de Aannemer, de economisch meest voordelige aanbieding (“Inschrijving”) heeft gedaan voor de werkzaamheden. De prijsaanbieding, gedaan bij Inschrijving, bedraagt een bedrag in euro’s en dient voor het vaststellen van eenheidsprijzen om uiteindelijk het budget en de aanneemsom overeen te komen van de eventueel te sluiten aannemingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Aannemer (“Aannemingsovereenkomst”);

- alle deelnemers, in het bijzonder de Aannemer, in het bouwteam bij de voorbereiding van het Werk hun specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van ontwerp-, uitvoering- en kostentechnische aspecten van het te realiseren Werk, zonder enige terughoudendheid, zonder voorbehoud <indien van toepassing: en perceel overstijgend>, ter beschikking zullen stellen, teneinde een optimale verhouding van prijs, kwaliteit en uitvoeringsduur van het totale integrale Werk te bereiken;

- na overeenstemming over de bouwteam-resultaten als omschreven in deze overeenkomst, de Aannemer, bij gebleken goed functioneren, in de gelegenheid zal worden gesteld om een definitieve prijsaanbieding te doen voor het op te dragen Werk;

- de Opdrachtgever voornemens is de bouwkundige werkzaamheden die deel uitmaken van het Werk op te dragen aan de Aannemer, mits en onder de voorwaarde dat tevoren tussen Opdrachtgever en Aannemer over de prijs, omvang en voorwaarden van de aan Aannemer op te dragen werkzaamheden overeenstemming wordt bereikt, zulks blijkende uit een door Opdrachtgever en Aannemer alsdan ondertekende Aannemingsovereenkomst, een en ander met in achtneming van het bepaalde in deze overeenkomst;

- de Aannemer verklaart garant te staan, indien de overeenstemming zoals hierboven bedoeld wordt bereikt, een opdracht tot uitvoering van het Werk te aanvaarden en naar behoren en binnen de planning uit te voeren;

- de Partijen hun respectievelijke taken en verantwoordelijkheden in het bouwteam door middel van de onderhavige overeenkomst (“Overeenkomst”) als volgt wensen vast te leggen.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Doel, opdracht, voorwaarden en uitgangspunten van het bouwteam.

Artikel 1

- Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op onder de afspraken en voorwaarden zoals neergelegd in deze Overeenkomst, en Aannemer aanvaardt onder dezelfde afspraken en voorwaarden, deel te nemen aan het bouwteam. Aannemer zal haar werkzaamheden ten behoeve van het bouwteam naar beste weten, kunnen en vermogen op proactieve en open wijze verrichten, zulks door aanwending van haar specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van ontwerp-, uitvoering- en kostentechnische aspecten van het realiseren van bouwwerken, zoals het Werk.

- Op deze overeenkomst is de De Nieuwe Regeling 2011 herzien juli 2013 (“DNR 2011”) van toepassing, voor zover deze Overeenkomst en de bijbehorende afwijkingen en uitsluitingen opgenomen als Bijlage [•] daar niet van afwijken. Indien onderdelen van de Overeenkomst en de DNR 2011 onderling tegenstrijdig zijn, prevaleert deze Overeenkomst.

- De eventueel door Aannemer gebruikte (of normaliter te hanteren) algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde documenten vormt de enige vastlegging van hetgeen is overeengekomen en vervangt alle eventuele voorgaande afspraken en overeenkomsten tussen Partijen met betrekking tot het Werk. Voor zover nodig en vereist doet Aannemer door ondertekening van deze Overeenkomst afstand van eventueel door haar gehanteerde algemene voorwaarden.

- Het bouwteam is een samenwerkingsverband voor de duur van het ontwerp en de voorbereiding van het Werk waarin de deelnemers - met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid - samenwerken aan de voorbereiding van het Werk. Voor dat doel is iedere deelnemer, waaronder Aannemer, gehouden zo goed mogelijk gebruik te maken van zijn specifieke ervaring en deskundigheid en die ervaring en deskundigheid naar beste kunnen en vermogen ter beschikking te stellen aan het bouwteam. Onder deskundigheid wordt mede verstaan het voldoen aan wet- en regelgeving.

- Opdrachtgever verwacht dat in het bouwteam, waarin alle vereiste disciplines zijn vertegenwoordigd, alle mogelijke knelpunten en risico’s aan bod komen en dat daarvoor met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, oplossingen worden aangedragen en uitgewerkt. Het doel is de daadwerkelijke realisatie van het Werk zonder onderbrekingen, in één vloeiende bouwstroom en zonder verdere (juridische en/of technische) discussie te laten verlopen. Aannemer committeert zich aan de verwachtingen en doelstellingen van Opdrachtgever zoals hiervoor uiteengezet. Aannemer verklaart hierbij verder alles te doen om een goede samenwerking met de deelnemers van het bouwteam te bevorderen.

- Aannemer is verplicht de hierna uit deze Overeenkomst voorvloeiende werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de eisen, uitgangspunten, vergunningen en de technische- en functionele specificaties als neergelegd in de volgende documenten, welke van deze Overeenkomst onlosmakelijk deel uitmaken:

  - <technische documenten> (Bijlage [•]);

  - <eventueel verificatiedocument, d.d. [•]> (Bijlage [•]);

  - Nota(‘s) van Inlichtingen, d.d. [•]> (Bijlage [•]);

  - Het Vlekkenplan d.d. [•] (Bijlage [•]);

  - Offerteleidraad met kenmerk: [•] (Bijlage [•]);

  - Erasmus MC richtlijnen en voorwaarden (Bijlage [•]);

  - De Inschrijving van Aannemer d.d. [•]>, inclusief ingevuld en rechtsgeldig ondertekend calculatieschema (Bijlage [•]);

- Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde, waarbij geldt dat bij tegenstrijdigheid een hoger in de rangorde geplaatst document gaat voor een lager geplaatst document:

  - Deze Overeenkomst,

  - [•]

  - [•]

  - [•]

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de ontwerp geëiste kwaliteit of de marktpartij aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Opdrachtgever wordt geëist, prevaleert op deze specifieke onderdelen de dan vastgestelde aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de onderhavige overeenkomst en voor zover deze aanbieding door Opdrachtgever is goedgekeurd.

- Aannemer is verplicht om Opdrachtgever tijdig te informeren over de gevolgen en de risico’s, waaronder wijzigingen in de bouwkosten, die zijn verbonden aan de verdere uitwerking van het ontwerp alsmede aan door Opdrachtgever gewenste veranderingen of vermeerderingen van de voor het Werk vastgestelde eisen en uitgangspunten.

- Opdrachtgever zal beoordelen of het ontwerp voldoet danwel blijft voldoen aan alle daaraan gestelde vereisten en uitgangspunten zoals neergelegd in de documenten als genoemd in artikel 1.6. Indien uit deze beoordeling blijkt dat het ontwerp niet voldoet aan de vereisten en uitgangspunten van deze Overeenkomst, treden Partijen in overleg over de oorzaken daarvan en de te nemen maatregelen, teneinde het ontwerp met de vereisten en uitgangspunten in overeenstemming te brengen. De eventuele hieruit voortvloeiende aanpassingen behoren tot de normale verplichtingen van Partijen uit hoofde van deze Overeenkomst.

Samenstelling van het bouwteam.

Artikel 2

Het bouwteam bestaat uit:

- de Opdrachtgever; ten deze vertegenwoordigd door <naam>;

- de Aannemer; ten deze vertegenwoordigd door <naam>;

- <de Installateur; ten deze vertegenwoordigd door <naam>>;

- <naam>

- <naam>

- <naam>

Artikel 3

De Opdrachtgever is gerechtigd om de samenstelling van het bouwteam te wijzigen of met andere deelnemers uit te breiden, zulks naar beoordeling en goeddunken van de Opdrachtgever en ter harer discretie. Bedoelde partijen kunnen – bij wijze van voorbeeld – adviseurs, leveranciers en aannemers zijn van bijvoorbeeld vaste- en losse inrichtingen, directieleveringen, etc. Voor het geval zich onduidelijkheden voordoen in de taakverdeling, of tussen de deelnemers in het bouwteam op grond van hun aandeel in de werkzaamheden, beslist Opdrachtgever.

Taken van het bouwteam.

Artikel 4

Het bouwteam heeft als taak de voorbereiding van het Werk zodanig te doen verlopen dat de werkomschrijving wordt uitgewerkt tot een voor de Opdrachtgever aanvaardbaar definitief detailontwerp, een bestek/werkomschrijving van het Werk en een plan van aanpak, waarin in ieder geval zijn opgenomen de planning (daarin minimaal opgenomen start en gereed ontwerpfase, start en gereed open begroting, start en einddatum uitvoering), fasering, veiligheid en logistiek.

Artikel 5

- De Opdrachtgever geeft leiding aan het bouwteam. Daartoe wordt onder meer gerekend:

- het tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens m.b.t. inhoud van het Werk;

- het leiden van de vergaderingen van het bouwteam;

- het beoordelen van in het bouwteam voorgestelde voorstellen, plannen, begrotingen en aanbiedingen;

- het tijdig nemen van beslissingen, noodzakelijk voor de voortgang van het Werk.

- De Opdrachtgever kan zich in het bouwteam laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door (een) medewerker(s) van Erasmus MC en/of door (een) derde(n). Degenen die namens de Opdrachtgever zitting hebben in het bouwteam vertegenwoordigen hem in alle aangelegenheden die op het Werk betrekking hebben, tenzij uit deze overeenkomst anders blijkt of tenzij de Opdrachtgever voldoende duidelijkheid van het tegendeel heeft doen blijken.

- <indien van toepassing: De opdrachtgever voert overleg met overheidsinstanties ter zake van de voor het Werk benodigde omgevingsvergunning.>

- <indien van toepassing: Ieder bouwteamlid voert overleg met overheidsinstanties ter zake van de overige (anders dan de omgevingsvergunning) voor het Werk benodigde goedkeuringen en vergunningen, die tot zijn discipline behoren.>

Artikel 6

- De Aannemer stelt aan het bouwteam al haar specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van ontwerp-, uitvoering- en kostentechnische aspecten van het realiseren van het Werk ter beschikking, teneinde te komen tot een voor de Opdrachtgever aanvaardbaar ontwerp, prijs en plan van aanpak.

Daartoe wordt minstens, doch niet uitputtend, gerekend:

- het beoordelen van plannings-, ontwerp-, uitvoerings- en kostentechnische aspecten van de in het bouwteam voorgestelde plannen, ontwerpdocumenten en aanbiedingen, alsmede indien zinvol, het voorstellen van één of meerdere alternatieven voor de in het bouwteam voorgestelde plannen en aanbiedingen;

- het beoordelen van het <(concept) definitief ontwerp> / <(concept)bestek> / <(concept)werkomschrijving> / <(concept)plan van aanpak> op volledigheid, consistentie en correctheid en het verstrekken van daaruit volgend commentaar;

- het bijwonen van bouwteambesprekingen;

- <indien van toepassing: het opstellen van (deel)begrotingen en voorbereidings- en uitvoeringsplannen>;

- <indien van toepassing: het tijdig en bij voortduring signaleren van ontwikkelingen in het ontwerp voor het Werk die de bouwkosten of de bouwtijd in negatieve zin beïnvloeden en het doen van voorstellen die deze ontwikkelingen voorkomen teneinde overschrijding van de in deze Overeenkomst vastgestelde bouwkosten en uitvoeringstijd te voorkomen>;

- <indien van toepassing: indien door Opdrachtgever gewenst, verzamelen en ter beschikking stellen van marktinformatie over deelprijzen, levertijden en techniek teneinde de deelnemers in het bouwteam te voorzien van deze informatie>;

- <indien van toepassing: het op basis van het <definitief ontwerp> / <bestek> opstellen en verstrekken van een op regelniveau gedetailleerde begroting, in STABU-volgorde>;

- <indien van toepassing: het mede beoordelen van het V&G ontwerpplan>;

- <indien van toepassing: het tijdig geheel zelfstandig inventariseren van aanwezige kabels en leidingen in het werkterrein en het in overleg met nutsbedrijven e.a. inventariseren van de benodigde maatregelen om de bouw tijdig te kunnen starten. Aannemer verstrekt aan Opdrachtgever een kopie van deze inventarisatie en een opgave van de benodigde maatregelen>;

- het verrichten van werkzaamheden, zoals vastgesteld in de DNR 2011, met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst en de bijbehorende afwijkingen en uitsluitingen opgenomen als Bijlage [•];

- het vervaardigen van alle benodigde berekeningen en documenten welke benodigd zijn t.b.v. de aanvraag van de omgevingsvergunning (voor zover het noodzakelijk is) en andere vergunningen en toestemmingen, alsmede het vervaardigen en zorg dragen voor goedkeuringen van programma’s van eisen m.b.t. brandbestrijdings- en meldingsinstallaties.

- De in lid 1 van dit artikel vastgestelde taken van de Aannemer laten onverlet dat Partijen in een later stadium van de voorbereiding van het Werk kunnen overeenkomen dat de Aannemer nader te omschrijven andere en/of meerdere werkzaamheden zal uitvoeren. Eventueel daaraan verbonden kosten dienen vooraf schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn aanvaard. Indienen van rekeningen achteraf wordt niet geaccepteerd.

- Ter zake van de hiervoor bedoelde werkzaamheden zal de Aannemer zodanige voortvarendheid betrachten dat de voortgang van de ontwerpwerkzaamheden volgens de planning zal verlopen.

Artikel 7

De Aannemer is als lid van het bouwteam verantwoordelijk voor de constructieve aspecten van het ontwerp, met inachtneming van door Opdrachtgever verstrekte voor het ontwerp en/of uitvoering relevante voorschriften, uitgangspunten en randvoorwaarden.

Artikel 8

- De Aannemer is verantwoordelijk voor alle bouwkundige werkzaamheden, met inachtneming van de door de Opdrachtgever gestelde uitgangspunten, randvoorwaarden, wet- en regelgeving en voor het ontwerp geldende normen en eisen.

- Ter zake van de hiervoor omschreven werkzaamheden zal de Aannemer zodanige voortvarendheid betrachten dat de voortgang van de ontwerpwerkzaamheden volgens de planning zullen verlopen.

Besluitvorming en verslaglegging.

Artikel 9

- Direct na ondertekening van deze Overeenkomst zullen er wekelijks, indien noodzakelijker vaker, bouwteam besprekingen worden gehouden.

- De Opdrachtgever is gerechtigd het bouwteam vaker en voor andere doeleinden bijeen te roepen dan gesteld onder lid 1.

- Met uitzondering van de Opdrachtgever zijn de bouwteamleden slechts bevoegd tot het uitnodigen van derden tot het bijwonen van de vergaderingen van het bouwteam, indien de door Opdrachtgever aangestelde voorzitter van het bouwteam daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan het verlenen van toestemming kunnen door de Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden. Tenzij de Opdrachtgever anders beslist, hebben de hier bedoelde derden in de vergadering van het bouwteam slechts adviserende stem. De aan het inschakelen van deze derden verbonden kosten komen voor rekening van de deelnemer(s) die hen heeft (hebben) uitgenodigd.

- De besluiten die in het bouwteam genomen worden, behoeven de goedkeuring van de Opdrachtgever, conform mandateringsregeling. Deze goedkeuring kan niet worden gegeven door de in artikel 5 lid 2 bedoelde vertegenwoordigers.

- Het <definitief ontwerp> / <bestek>, welke door het bouwteam wordt opgesteld, dient door Opdrachtgever schriftelijk te worden goedgekeurd.

Artikel 10

Van alle bouwteamvergaderingen worden notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. De Opdrachtgever stelt de notulen op.

Artikel 11

De uit deze Overeenkomst voortvloeiende <bestekken> / <werkomschrijvingen> en de bijbehorende tekeningen dienen door de Opdrachtgever te worden aanvaard. Aanvaarding door de Opdrachtgever ontslaat nimmer de Partijen van hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, zoals vastgesteld in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 12

Ieder bouwteamlid zal de haar opgedragen taken ten behoeve van het bouwteam naar beste weten en kunnen verrichten. Tenzij expliciet anders wordt bepaald, heeft een ieder een resultaatsverplichting en geen inspanningsverplichting.

Artikel 13

Alle onderaannemers, bouwstoffen en/of  leveranciers die in het nog te vervaardigen <bestek> of <werkomschrijving> zullen worden genoemd, worden geacht in overleg met – en met volle instemming van – ieder bouwteamlid  te zijn gekozen en zullen derhalve niet worden aangemerkt als dwingend door de Opdrachtgever voorgeschreven onderaannemers, bouwstoffen en/of  leveranciers zoals gesteld in de UAV.

Planning en voorgang.

Artikel 14

De deelnemers in het bouwteam zullen in onderling overleg en na goedkeuring door Opdrachtgever een gedetailleerde definitieve tijdsplanning voor de voorbereiding en uitvoering van het Werk vaststellen die voor partijen bindend is. De volgende data zijn daarbij bindend:

- definitief ontwerp gereed:			[•];

- aanvraag omgevingsvergunning gereed:	[•];

- bestek gereed:				[•];

- start werkvoorbereiding:			[•];

- start uitvoering				[•];

- oplevering Project:				[•].

Artikel 15

Ieder van de deelnemers in het bouwteam is tegenover de andere deelnemers gehouden om ter zake zijn eigen aandeel in de werkzaamheden alle relevante informatie te verschaffen en verdere medewerking te verlenen ten behoeve van het efficiënt en binnen de planning verlopen van de werkzaamheden binnen het bouwteam.

Artikel 16

Iedere deelnemer in het bouwteam, die moeilijkheden of vertraging ondervindt of bij een andere deelnemer in het bouwteam signaleert, is gehouden onverwijld van dat feit en de gevolgen daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtgever met afschrift aan de andere deelnemers. Na ontvangst van een dergelijke mededeling is Opdrachtgever gehouden onverwijld alle deelnemers op te roepen voor een bouwteamvergadering. Het bouwteam zal alsdan een zodanige regeling treffen, dat de werkzaamheden onverminderd ieders verplichtingen c.q. aansprakelijkheden, op de meest efficiënte wijze verder kan worden uitgevoerd.

Artikel 17

Hetgeen is bepaald in artikel 16, laat onverlet de rechten van Opdrachtgever om in geval van vertraging of andere vormen van wanprestatie na schriftelijke ingebrekestelling van de nalatige deelnemer, dus ook van Aannemer, voor diens rekening zodanige maatregelen te nemen als door Opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van de werkzaamheden binnen het bouwteam door een andere deelnemer.

Prijsvorming.

Artikel 18

<indien van toepassing: De door Aannemer bij de Inschrijving aangeleverde [bouwkostenbegroting] voor de realisatie van het Werk, is prijsvast voor  de duur van het Werk. Indien de start van de bouwwerkzaamheden plaatsvindt na <datum>, heeft Aannemer recht op indexatie van de bouwkostenbegroting conform DBD index <utiliteitsbouw> voor elke maand dat de bouwwerkzaamheden later starten dan <datum> (waarvoor geldt dat alleen de prijzen van bouwstoffen en lonen voor indexatie vatbaar zijn; de zogenoemde staartkosten zoals vastgelegd in deze Overeenkomst en de Inschrijving (ABK, AK en W&R) blijven ongewijzigd).>

Artikel 19

Na overeenstemming over de bouwteam-resultaten als omschreven in artikel 4, zal de Aannemer, bij gebleken goed functioneren en na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever van het <definitief ontwerp> / <het bestek>, in de gelegenheid gesteld worden om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het op te dragen Werk. De door Aannemer af te geven prijsaanbieding zal zijn gebaseerd op de prijsaanbieding gedaan bij de Inschrijving.

Artikel 20

- De Aannemer doet zijn definitieve prijsaanbieding door het indienen van een gedetailleerde open begroting. Deze begroting zal door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en onverwijld worden teruggestuurd in geval geen gunning tot stand komt.

Artikel 21

- De wijze waarop de begroting zal zijn ingericht, wordt in een separaat document (calculatievoorwaarden en methoden) vastgesteld en voor Partijen bindend verklaard. De begroting zal te allen tijde een zo gedetailleerd mogelijk beeld moeten geven van kosten, verdeeld naar minimaal: materiaal, materieel, personeelskosten en opslagen. Eventuele offertes van onderaannemers of leveranciers dienen eveneens gedetailleerd gespecificeerd te zijn. Begrotingen in de ontwerpfase vóór de definitieve aanbieding dienen van eenzelfde detailniveau te zijn.

- Op verzoek van de Opdrachtgever dient aan een begroting of een offerte van onderaannemer of leverancier nader invulling of bijstelling te worden gegeven. Opdrachtgever heeft recht op inzage in alle stukken van Aannemer met betrekking tot de begrotingen en prijsaanbiedingen.

- Aannemer zal zijn prijs gestand doen gedurende [•] dagen na de dag van verzending van de bouwkostenbegroting en de gedetailleerde open begroting aan Opdrachtgever.

- In de begroting zijn geen verrekenposten (zoals stelposten, verrekenprijzen en verrekenbare hoeveelheden) opgenomen, anders dan schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen.

Opmerking: in plaats van separaat document met voorwaarden zou een bepaling met de volgende strekking opgenomen kunnen worden in de overeenkomst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aannemer doet zijn prijsaanbieding door het indienen van een op regelniveau gedetailleerde begroting. De prijzen in de begroting moeten tenminste als volgt worden gespecifieerd:

-	percentages algemene bouwkosten, winst en risico als in deze Overeenkomst overeengekomen;

-	materialen (hoeveelheden, eenheidsprijzen, totaalprijzen)

-	manuren (hoeveelheden, uren per eenheid, totalen)

-	onderaanneming (zoveel mogelijk gespecificeerd)

-	Van werken door onderaannemers uit te voeren, zullen voldoende gespecificeerde offertes worden overgelegd. In de offertes van deze onderaannemers mogen noch openlijk noch verkapt provisies voor Aannemer zijn inbegrepen. Alle bevestigingsmiddelen, bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de installaties en alle overige niet nader genoemde onderdelen welke noodzakelijk zijn voor de goede en volledige uitvoering en oplevering van het werk dienen in bouwkostenbegroting en later besteksbegroting te zijn inbegrepen.

De opslag voor de algemene kosten zal [•]% bedragen van de som van de directe bouwkundige kosten.

De opslag voor winst en risico zal [•]% bedragen van de som van de directe bouwkundige kosten en de algemene bouwplaatskosten.

De opslag over de aanneemsom voor de installaties zal [•]% bedragen van de installatiekosten. Onder de installaties wordt verstaan de werktuigbouwkundige installaties, de elektrotechnische installaties, de meet- en regelkundige installaties en de transportinstallaties (gevelonderhoudinstallaties en liftinstallaties).

Aannemer draagt, indien en voor zover Partijen overeenstemming bereiken over de totstandkoming van de Aannemingsovereenkomst, zorg voor een toereikende CAR verzekering ten behoeve van het werk gedurende de realisatiefase en de onderhoudstermijn. In de CAR-polis zijn naast Aannemer en Opdrachtgever tevens de onderaannemers, adviseurs en nevenaannemers (zo aanwezig) meeverzekerd. De totale premie voor de CAR verzekering zal worden berekend als een opslag over de directe bouwkosten, de algemene bouwplaatskosten, de algemene kosten en winst en risico en zal niet meer bedragen dan [•]%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijsoverleg, mogelijke gunning van de aannemingsopdracht(en) en afstandsverklaring.

Artikel 22

- De Opdrachtgever en de Aannemer zullen overleg voeren over de gedane prijsaanbieding om tot overeenstemming te komen over de begroting, de aanneemsom, de planning en alle overige voorwaarden met betrekking tot de realisatie van het Werk op basis van een Aannemingsovereenkomst in overeenstemming met het model van de Aannemingsovereenkomst, aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage 1. Gedurende deze overleggen zullen de Partijen rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.

Indien Opdrachtgever ten vervolge van deze Overeenkomst met Aannemer overeenstemming heeft bereikt over de begroting, de aannemingssom, de termijnstaat en de bijbehorende planning en de voorwaarden voor de realisatie van het Project en Opdrachtgever besluit om de realisatie van het Project aan Aannemer te gunnen, sluiten partijen een aannemingsovereenkomst met toepassing van de UAV 2012 (inclusief wijzigingen en afwijkingen).

Uitgangspunt voor de tussen Partijen eventueel te sluiten Aannemingsovereenkomst is mede dat de volledige ontwerpverantwoordelijkheid van het Werk (met terugwerkende kracht) van Opdrachtgever overgaat op Aannemer. Met andere woorden: Aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het ontwerp van het Project <van de fase(n) structuurontwerp / voorontwerp tot en met de fase uitvoering-uitvoeringsgereed ontwerp (benaming fasen op basis van DNR-STB)>.

De in artikel [•] van deze Overeenkomst bedoelde definitieve planning maakt onderdeel uit van de tussen Partijen te sluiten Aannemingsovereenkomst. Voor elke kalenderdag dat het Werk door Aannemer aan Opdrachtgever later zal worden opgeleverd dan de in artikel [•] opgenomen opleverdatum, zal in de te sluiten Aannemingsovereenkomst een korting op de aannemingssom worden toegepast van € [•] exclusief BTW.

<eventuele andere essentialia van de Aannemingsovereenkomst>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Een Aannemingsovereenkomst zal niet tot stand komen indien er geen volledige overeenstemming wordt bereikt, zulks blijkende uit een door Partijen ondertekende Aannemingsovereenkomst. Ten gevolge van de uitvoering van deze Overeenkomst en/of onderhandelingen tussen Partijen over de realisatie van het Werk door Aannemer, kan bij Aannemer niet het gerechtvaardigd vertrouwen ontstaan c.q. bestaan dat de Aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen c.q. tot stand zal komen. Zolang er geen sprake is van een schriftelijk vastgelegde overeenstemming in de vorm van een door beide Partijen ondertekende Aannemingsovereenkomst, is er geen sprake van juridische binding en komt Aannemer derhalve geen enkel (wettelijk) beroep toe op vergoeding van schade en/of kosten ten gevolge van het (vermeend) onrechtmatig afbreken van onderhandelingen, anders dan expliciet in deze Overeenkomst voorzien. Aannemer doet, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Opdrachtgever, afstand van (eventuele) aanspraken ter zake uit hoofde van de precontractuele goede trouw.

- De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst onthouden van contact met andere Aannemers over het op te dragen Werk. Dit laat onverlet dat Opdrachtgever zich desgewenst kan laten bijstaan door een kostendeskundige.

Artikel 23

- Indien de Opdrachtgever en de Aannemer na overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, is Opdrachtgever vrij om naar eigen goeddunken te handelen. Opdrachtgever is alsdan vrij derden uit te nodigen tot het doen van (een) prijsaanbieding (en) en in geval van (een) betere aanbieding (en) de opdracht ter uitvoering aan één of meerdere derden te gunnen. In dat geval zal de Aannemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met (een) derde(n) tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk. Opdrachtgever is alsdan vrij om de door Aannemer in het bouwteam ontwikkelde en in het bouwteam gebrachte tekeningen, berekeningen en overige kennis naar eigen goeddunken te gebruiken. Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart Aannemer voor dat geval onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van haar (mogelijke en vermeende) aanspraken op het Werk en Opdrachtgever op geen enkele wijze te belemmeren in haar streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk.

- Indien tussen Opdrachtgever en de Aannemer geen overeenstemming kan worden bereikt over de aanneemsom/opdrachtverlening verstrekt de Opdrachtgever een vergoeding van maximaal

€ [•] inclusief BTW voor de verrichte werkzaamheden door de Aannemer.

- <indien van toepassing: Indien Opdrachtgever en de Aannemer overeenstemming bereiken over de totstandkoming van de Aannemingsovereenkomst ter zake de realisatie van het Werk, heeft Aannemer alsdan recht op vergoeding van de gemaakte voorbereidingskosten, zijnde een bedrag van € [•] exclusief BTW. Voornoemd bedrag zal alsdan worden opgesteld bij de eerste bouwtermijn voor de uitvoering van het Werk.>

Artikel 24

Indien tussen de Opdrachtgever en de Aannemer overeenstemming is bereikt over de prijs en de overige voorwaarden van uitvoering van het Werk, zal tussen hen een schriftelijke overeenkomst worden gesloten, conform de modellen zoals reeds bij de aanbesteding van dit project verstrekt, waarop alle vastgestelde algemene voorwaarden en documenten van Erasmus MC onverkort van toepassing zullen zijn.

Beëindiging van deze Overeenkomst.

Artikel 25

- Deze overeenkomst kan door de Opdrachtgever zonder rechterlijke of arbitrale tussenkomst worden beëindigd, indien:

- Partijen geen overeenstemming bereiken over de Aannemingsovereenkomst zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, de overige voorwaarden van uitvoering van het Werk, het tijdsplan en/of plan van aanpak, zulks ter bepaling van Opdrachtgever;

- de Opdrachtgever besluit van het project af te zien, om reden dat aan één of meer voorwaarden welke noodzakelijk zijn om het Werk te kunnen realiseren (zoals het verkrijgen van de benodigde overheidsgoedkeuringen, vergunningen, financiering, etc.) niet of niet tijdig is of wordt voldaan of verkregen;

- Aannemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, evenwel niet eerder nadat Aannemer ter zake door Opdrachtgever in gebreke is gesteld en correcte nakoming ook na de gestelde redelijke termijn uitblijft.

- Deze Overeenkomst kan tevens door Partijen worden beëindigd door een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, indien de betreffende wederpartij surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard.

- Indien deze Overeenkomst eindigt, behoudt de Opdrachtgever de vrije beschikking over de door de bouwteamleden ten behoeve van het project ingebrachte voorstellen, alternatieven, ontwerpen, intellectuele eigendommen, tekeningen, berekeningen en dergelijke. In geval van beëindiging op grond van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever niet gehouden om enige vergoeding aan Aannemer te betalen, hoe dan ook genaamd.

Eigendoms- en auteursrechten.

Artikel 26

- Het auteursrecht op alle documenten betreffende de werkzaamheden onder deze Overeenkomst en het Werk, berust bij Opdrachtgever.

- Aannemer garandeert dat de overeengekomen werkzaamheden en de daaruit voortkomende onder zijn verantwoordelijkheid verstrekte adviezen en ontwerpen en de daarin voorgestelde materialen c.q. werkwijzen en het normaal benutten daarvan, een en ander in de ruimste zin des woords, geen inbreuk zal maken op enig aan derde toekomend octrooi-, auteurs-, merk-, model- of ander absoluut recht. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken te dier zake.

- Indien door of namens Aannemer speciaal ten behoeve van het Project of onderdelen ervan nieuwe werkwijzen of materialen worden ontwikkeld, welke voor bescherming van eigendomsrechten in aanmerking komen, dan zal Opdrachtgever de volledige en vrije beschikking krijgen over de toepassing van deze werkwijzen of materialen in andere projecten van Opdrachtgever, zulks in de vorm van een onherroepelijke licentie zonder dat hiervoor ooit een vergoeding uit hoofde van eigendomsrechten is verschuldigd.

- Aannemer heeft de toestemming nodig van Opdrachtgever voor het in welke vorm dan ook openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen c.q. gegevens het Werk betreffende.

Aansprakelijkheid.

Artikel 27

De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij die partij op wiens specifieke terrein in het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben. Hiervan wordt geacht steeds sprake te zijn, tenzij het betrokken bouwteamlid kan aantonen dat hij de aanvaarding van zodanig advies of ontwerp heeft ontraden dan wel tegen de daaraan verbonden risico’s uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd, in welk geval de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij degene wie het betreffende advies of ontwerp expliciet heeft aanvaard en tot het zijne heeft gemaakt. Eventuele omissies en/of tegenstrijdigheden m.b.t. publiekrecht en/of van toepassing verklaarde (privaatrechtelijke) normen, richtlijnen en dergelijke, alsmede eventuele ontwerpfouten zijn voor rekening van de desbetreffende partij die de fouten heeft gemaakt. Onder ontwerpfouten wordt mede verstaan het onnodig hoog dimensioneren van toestellen, leidingen, kanalen, installaties, etc.

Artikel 28

In het geval Aannemer met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 27 aansprakelijk kan worden gehouden voor ontwerpfouten en/of onjuiste adviezen en ontwerpen, wordt zijn aansprakelijkheid beheerst door ofwel de regeling zoals opgenomen in de Aannemingsovereenkomst, ofwel – in het geval geen Aannemingsovereenkomst tot stand komt – de aansprakelijkheidsregeling uit de DNR 2011, met inachtneming van de bijbehorende afwijkingen en uitsluitingen opgenomen als Bijlage 2 bij deze Overeenkomst.

Artikel 29

De Aannemer dient zich tegen deze aansprakelijkheid te verzekeren voor een bedrag van minimaal € [•] per gebeurtenis en minimaal € [•] per jaar, en een kopie polis ervan aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Artikel 30

De aansprakelijkheid van Aannemer uit hoofde van deze Overeenkomst vervalt ofwel (i) ten tijde van het sluiten van de Aannemingsovereenkomst, omdat de aansprakelijkheid van Aannemer vanaf dat moment wordt beheerst door de bepalingen van de Aannemingsovereenkomst, of (ii) in het geval geen Aannemingsovereenkomst tot stand komt, door verloop van [•] jaren vanaf de dag waarop deze Overeenkomst is beëindigd.

Artikel 31

De voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen in deze Overeenkomst laten onverlet dat in een eventuele Aannemingsovereenkomst nadere aansprakelijkheidsbepalingen worden opgenomen, ter zake de integrale verantwoordelijkheid van de Aannemer voor het ontwerp en de uitvoering. In dat geval zullen deze aansprakelijkheidsbepalingen in de plaats komen van de voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen.

Artikel 32

Aannemer is verplicht om zodra zich een omstandigheid heeft voorgedaan op grond waarvan Aannemer tot schadevergoeding gehouden zou kunnen zijn, zijn volledige medewerking te verlenen aan Opdrachtgever of diens verzekeraar(s) bij het onderzoek naar die omstandigheden en schade en de verdere afwikkeling daarvan.

Geschillen.

Artikel 33

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd - welke naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegd rechter te Rotterdam.

Diversen

Artikel 34

- Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de onderhavige overeenkomst en overige van toepassing zijn de en/of nader van toepassing te verklaren documenten, prevaleert het meerdere.

- Opdrachtgever is bevoegd om zijn rechtsverhouding met de Aannemer uit deze Overeenkomst aan (een) derde(n) van goede naam en faam over te dragen.

- De overwegingen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst.

- De Bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een geheel met deze Overeenkomst en zijn onlosmakelijk daarmee en met elkaar verbonden. Een referte aan deze Overeenkomst omvat derhalve automatisch tevens een referte aan de bijbehorende Bijlagen.

- Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen en vastgelegd.

- Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. In plaats van de niet verbindende bepalingen geldt alsdan als tussen Partijen overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet- verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden hebben aangemerkt.

- Partijen zullen ieder hun eigen kosten dragen in verband met het opstellen van deze Overeenkomst en de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten

[handtekeningenpagina volgt]

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Te Rotterdam op ………..….. (datum)

Erasmus MC	<bedrijfsnaam>

…………………………………….	…………………………………….

<naam>	<naam>

Bijlagen:

Bijlage 1: Aannemingsovereenkomst (in het geval van een bouwteamovereenkomst)

Bijlage 2: Afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011 Erasmus MC