| Koop- en leveringsovereenkomst tussen GVB Infra BV en Naam Leverancier Tramspoor - Kruising Alexanderplein |  |
| --- | --- |
| Referentienummer: 2024-45 |  |
| Datum: 16-10-2024 |  |
| Status: Concept t.b.v. aanbesteding |  |
| Versie: versie 0.1 |  |
| Vertrouwelijkheidsniveau: | Openbaar |

| Colofon |  |
| --- | --- |
| GVB Arlandaweg 106 1043 HP AMSTERDAM Inkoop. Contactpersoon; Livio Tahamata. E-mail Doorkiesnummer; inkoop@gvb.nl 020 - 460 6060. |

Voor U ligt een document dat als vertrouwelijk is geclassificeerd. Voor u als lezer/gebruiker houdt dat het volgende in:

- U bent voor dit gebruik expliciet geautoriseerd door de informatie-eigenaar.

- Als gebruiker van deze informatie (als medewerker, als inhuurkracht of als leverancier) hebt u een geheimhoudingsverklaring getekend.

- Het is niet toegestaan deze informatie met niet expliciet daartoe geautoriseerde personen te delen.

- Deze informatie in papieren vorm moet na gebruik uit het zicht worden opgeborgen.

- Als u (delen van) deze informatie elektronisch wilt uitwisselen met anderen via een openbaar netwerk dan moet deze informatie versleuteld zijn.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van deze aanbesteding.

Inhoudsopgave

Artikel 1	Voorwerp van de Raamovereenkomst	5

Artikel 2	Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst	5

Artikel 3	Levering	6

Artikel 4	Prijs en overige financiële bepalingen	7

Artikel 5	Contactpersonen	7

Artikel 6	Garantie en tekort schieten in de nakoming	7

Artikel 7	Overige Voorwaarden	8

Artikel 8	Aanvullende afspraken	8

Artikel 9	Ontbinding van de Leveringsovereenkomst	9

Artikel 10	Concerngarantie <optioneel> artikel op te nemen indien Leverancier bij zijn Inschrijving een beroep doet op de financiële draagkracht van een groepsmaatschappij	9

Artikel 11 	Integriteit, belangenverstrengeling, omkoping, contacten en informatieplicht	9

Artikel 12	Slotbepalingen	11

Bijlage(n)	11

Koop en leveringsovereenkomst met kenmerk 2024-24

inzake Tramspoor kruising Alexanderplein-

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB Infra B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C.J.G. Zuiderwijk en mevrouw M. Guldemond, beiden handelend in hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van GVB Exploitatie B.V., hierna: “GVB”;

en

2. [volledige naam en rechtsvorm contractant], (statutair) gevestigd te ........, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ............... (en ..............) [naam en functie ondertekenaar]

hierna te noemen: “Leverancier”,

OVERWEGENDE DAT:

1. 	GVB behoefte heeft aan Tramspoor kruisingen conform het Programma van Eisen, perceel 1 met daarbij behorende bijlagen, ten behoeve van vervangingsproject op de locaties Alexanderplein straat (hierna tevens te noemen: “Opdracht”);

2. 	Een Europese aanbesteding voor de gunning van deze Opdracht heeft plaatsgevonden op basis van het Beschrijvend document onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012;

3. 	Leverancier op [datum] een Inschrijving heeft uitgebracht;

4.	GVB de inschrijving van Leverancier als economisch meest voordelige inschrijving heeft beoordeeld.

5.	GVB met Leverancier een overeenkomst wil sluiten.

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018 die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788. In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Overeenkomst verstaan:

Beschrijvend document: het document van GVB d.d. [datum] referentie 2024-45 perceel 1 waarin de deelname aan de overeenkomst met betrekking tot de koop en de uitvoering van de leveringen gedurende een bepaalde periode, de te volgen aanbestedingsprocedure, de selectie- en gunningscriteria en het programma van eisen worden beschreven en toegelicht.

Inschrijfbiljet: Het document waarin alle tussen Partijen overeengekomen prijzen met betrekking tot de koop en de uitvoering van de leveringen gedurende een bepaalde periode zijn vastgelegd, en dat als onderdeel van Bijlage E integraal onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst.

Inschrijving: de in het kader van de Europese aanbesteding Tramspoor kruising straat met kenmerk 2024-45 door Leverancier op basis van het Beschrijvend document ingediende inschrijving d.d. [datum] met kenmerk …

Leverancier: de wederpartij van GVB.

Mijlpaal: eindpunt van een fase in het proces van de Levering

## Artikel 1	Voorwerp van de Raamovereenkomst

1.1 	GVB koopt hierbij het Product van Leverancier, gelijk Leverancier hierbij het Product aan GVB verkoopt, overeenkomstig de op basis van het Beschrijvend document door Leverancier uitgebrachte Inschrijving, tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.

1.2	De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:

- dit document;

- de tijdens de aanbestedingsprocedure verstrekte Nota van Inlichtingen;

- het Beschrijvend document bestaande uit:

  - De Aanbestedingsleidraad zoals verstrekt via Tenderned;

  - Het Programma van Eisen met daarbij behorende bijlagen.

- de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018;

- de Inschrijving van Leverancier.

## Artikel 2	Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1	Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening van deze Overeenkomst door beide Partijen, en eindigt 6 weken nadat de Levering van het Product is voltooid, en nadat de tramspoor kruisingen definitief zijn geaccepteerd, en alle restpunten volgend uit de Levering zijn afgehandeld en goedgekeurd door GVB.

## Artikel 3	Levering

3.1	Het Product ‘tramspoorkruising Alexanderplein’ zal in de periode van [overeengekomen termijn] 2025 worden afgeleverd op GVB Basis werkplaats - Johan Muyskenweg – Amsterdam (Nederland);

3.2	Indien GVB minimaal vier weken voor de geplande leverdatum aan Leverancier aangeeft dat de vervanging van de tramspoorkruising later start, dan zal Leverancier met GVB een nieuwe leverdatum overeenkomen, zonder dat Leverancier meerkosten in rekening zal brengen.

3.3	In het proces van contractering tot acceptatie van levering dienen minimaal de navolgende Mijlpalen op de planning schriftelijk goedgekeurd-, en waar vermeld geaccepteerd te worden

| Mijlpaal |  | Spoorkruising Alexanderplein |
| --- | --- | --- |
| 1. | Definitieve acceptatie van het projectplan, uiterlijk op: | [datum] |
| 2. | Definitieve acceptatie van de ontwerpen en de ontwerpdocumenten, uiterlijk op: | [datum] |
| 3. | FAT van de wissels, kruisingen, bogen, rechtstanden en reserve-onderdelen, uiterlijk op: | [datum] |
| 4. | Levering van het product als bedoeld in art.3.1: | [datum] |
| 5. | SAT van de wissels, kruisingen, bogen en rechtstanden, uiterlijk op: | [datum] |
| 6. | Definitieve acceptatie van opleverdocumenten, tekeningen en berekeningen, uiterlijk op: | [datum] |

3.4	Indien het product (tramspoor kruising en Boog) niet binnen de overeengekomen termijn bij de mijlpalen 3, 4 en 5 is geleverd, is Leverancier aan GVB een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van het desbetreffende product voor elke dag dat deze tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% daarvan. Indien de Levering anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete van in totaal 10% van de prijs van het desbetreffende product (tramspoor kruising) onmiddellijk geheel verschuldigd.

De boete komt GVB toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

a.	zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot Levering van het product (tramspoor kruising en Boog) (voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden);

b.	zijn recht op schadevergoeding.

De boete wordt verrekend met de door GVB verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

## Artikel 4	Prijs en overige financiële bepalingen

4.1	De overeengekomen prijzen voor het Product staan opgenomen in Bijlage E. De prijzen hebben betrekking op alle in het kader van deze Overeenkomst te leveren Product en daarbij behorende eventuele materialen en opleverdocumenten, zoals tekeningen, berekeningen, gebruiksaanwijzingen, certificaten en dergelijke.

4.2 	De overeengekomen prijs voor het Product is vast gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst.

4.3	Leverancier zendt de facturen digitaal aan GVB onder vermelding van:

- GVB Infra B.V.

t.a.v. Crediteurenadministratie

Postbus 2131

1000 CC  AMSTERDAM

- bovengenoemd contractnummer

- het betreffende inkoopordernummer

De facturen worden digitaal verstuurd aan: crediteuren@gvb.nl

## Artikel 5	Contactpersonen

5.1	Contactpersoon voor GVB is […]

Contactpersoon voor Leverancier is […]

5.2	In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018 binden de genoemde contactpersonen hun Partij niet.

## Artikel 6	Garantie en tekortschieten in de nakoming

6.1	Voor zover GVB geen nadere omschrijving van de aan het Product te stellen eisen heeft gegeven, dient het Product in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.

6.2 	Indien het afgeleverde product niet aan de in artikel 4 van de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018 bedoelde garanties voldoet, kan GVB eisen dat Leverancier het product herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Leverancier.

6.3	Indien Leverancier niet, nadat hij daartoe door GVB schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde termijn voldoet aan een eis als bedoeld in artikel 6.2, is GVB, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen:

a.	vervanging of herstel van het product door een derde op kosten van Leverancier;

b.	retournering van het product voor rekening en risico van Leverancier en ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018 en dientengevolge creditering van (het gedeelte van) de koopprijs dat voor het desbetreffende product reeds is betaald.

6.4	Het bepaalde in de artikelen 6.2 en 6.3 laat overige rechten en vorderingen die GVB aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet, zulks met in achtneming van het bepaalde in artikel 18 van de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018.

## Artikel 7	Overige Voorwaarden

7.1	Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018 voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Leverancier is uitgesloten.

7.2 	In afwijking van artikel 18 van de Algemene inkoopvoorwaarden van GVB is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere Partij aansprakelijk voor alle door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade.

7.3	De garantie als bedoeld in artikel 4 van de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018 eindigt 5 jaar na Levering en acceptatie.

## Artikel 8	Aanvullende afspraken

8.1	Het door Leverancier bij zijn Inschrijving ingediende Formulier Antwoord op de Subgunningscriteria Kwaliteit voor de onderdelen: “Opgave Levertijd”, “Plan van aanpak ontwerp- en engineeringsproces, productie en levering” en het plan “Borging kwaliteit van het product (kwaliteitsplan)” gelden als contractverplichting, en zijn als zodanig als Bijlage F aan deze Overeenkomst toegevoegd.

8.2	Het niet nakomen van de onder art. 8.1 bedoelde contractverplichting zal leiden tot een boete. De boetebedragen zijn bepaald per onderdeel van het door Leverancier ingediende Plan van Aanpak en bedragen:

1.	Levertijd: zie artikel 3.4 van deze Overeenkomst;

2.	Plan van aanpak ontwerp- en engineeringsproces, productie en levering € 2.500, -- per incident;

3.	Borging kwaliteit van het product (kwaliteitsplan) € 2.500, -- per incident.

Met, voor wat betreft de onderdelen 2 en 3, een maximum van de aan Leverancier per onderdeel toegekende fictieve korting voor dit onderdeel zoals vastgelegd in lid 3 van dit artikel.

8.3	De door GVB aan Leverancier toegekende (fictieve) kortingsbedragen zijn als volgt:

1.	Levertijd: zie artikel 3.4

2.	Plan van aanpak ontwerp- en engineeringsproces, productie en levering: 	€ […]

3.	Borging kwaliteit van het product (kwaliteitsplan): 				€ […]

8.4	De in dit artikel genoemde boetes zijn onmiddellijk, zonder ingebrekestelling, opeisbaar, zijn verrekenbaar en laten alle overige rechten van GVB, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding onverlet.

8.5	Onmiddellijk na de opdrachtverstrekking, zal GVB-overleg rondes met de Opdrachtnemer 	initiëren. Gedurende deze overlegrondes zullen gestructureerde review sessies plaatsvinden.

Deze sessies richten zich op de validatie en vaststelling van de technische specificaties en 	bijbehorende tekeningen. Beide partijen evalueren samen de specificaties om zeker te stellen 	dat deze volledig en accuraat zijn vastgelegd.

## Artikel 9	Ontbinding van de Leveringsovereenkomst

9.1	Onverminderd alle overige rechten van GVB, mag GVB, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:265 BW en invulling op het bepaalde in artikel 35 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018, de Leveringsovereenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien Leverancier heeft gehandeld in strijd met Artikel 11 van deze Overeenkomst.

## Artikel 10	Concerngarantie <optioneel> artikel op te nemen indien Leverancier bij zijn Inschrijving een beroep doet op de financiële draagkracht van een groepsmaatschappij

10.1	Indien Leverancier onderdeel uitmaakt van een groep en bij zijn Inschrijving een beroep heeft gedaan op de draagkracht van een groepsmaatschappij, garandeert Leverancier dat op het moment van aangaan van de Leveringsovereenkomst in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aansprakelijkheidsverklaring zoals bedoeld in artikel 2:403 lid 1 sub f BW is gedeponeerd door de betreffende groepsmaatschappij, dan wel dat de holding van de desbetreffende groepsmaatschappij zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen van Leverancier onder deze Raamovereenkomst (onder overlegging van de desbetreffende verklaring). Leverancier garandeert dat deze aansprakelijkheidsverklaring gedurende de looptijd van deze Leveringsovereenkomst in stand zal blijven.

10.2	Leverancier zal GVB onmiddellijk schriftelijk informeren over wijzigingen in, dan wel intrekking van de verklaring zoals bedoeld in artikel 2:403 lid 1 sub f BW. In die gevallen zal Leverancier binnen twee weken na de wijziging/intrekking ten behoeve van GVB een vervangende bankgarantie verstrekken in een vorm en van een hoogte die voor GVB acceptabel is.

## Artikel 11 	Integriteit, belangenverstrengeling, omkoping, contacten en informatieplicht

11.1 	Leverancier en GVB verplichten zich om zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval wordt verstaan de gedragingen als bedoeld in het vierde tot en met zevende lid van dit artikel.

11.2 		GVB heeft het recht om Leverancier gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien GVB hiertoe de medewerking van Leverancier nodig heeft, zal Leverancier deze op eerste verzoek verlenen.

11.3 		Indien Leverancier geen of onvoldoende medewerking verleent aan een screening is GVB gerechtigd deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen met inachtneming van haar wettelijke mogelijkheden en, indien van toepassing, deze integriteitsclausule.

11.4 		Leverancier zal aan GVB, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.

11.5 		Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van GVB bij of in het kader van Leveringen of werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.

11.6 	Leverancier meldt aan GVB elke overname van de onderneming van Leverancier en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).

11.7 		Leverancier zal GVB onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Leverancier kennis heeft genomen van het feit dat hij of bij de uitvoering van de Opdracht betrokken medewerkers van Leverancier onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek, onderzoek door een inspectiedienst van de overheid, onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of dat tegen Leverancier of bij de uitvoering betrokken medewerkers van Leverancier of een aan Leverancier gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

11.8 		Indien blijkt dat Leverancier in strijd heeft gehandeld met voornoemde, zal GVB de Leverancier schriftelijk in kennis stellen van de geconstateerde feiten en Leverancier in de gelegenheid stellen om in een hoor wederhoor gesprek de situatie te bespreken.

11.9 		Indien ook na dit hoor en wederhoor gesprek blijkt dat Leverancier in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan GVB de Overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en alle (precontractuele) onderhandelingen af te breken, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.1.

11.10 		Het bovenstaande laat onverlet dat Leverancier c.q. GVB gehouden is alle wet- en regelgeving, na te leven, die zowel op hem als op de zakelijke relatie met Leverancier c.q. GVB van toepassing is.

11.11 		GVB kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, indien blijkt dat op Leverancier ten tijde van inschrijving een of meer in de aanbestedingsstukken van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden van toepassing was of nadien een of meer van die uitsluitingsgronden van toepassing zijn geworden, zonder tot enige vergoeding, onder welke titel dan ook, verschuldigd te zijn. Art. 2.87a van de Aanbestedingswet is van overeenkomstige toepassing.

## Artikel 12	Slotbepalingen

12.1		Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

12.2	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de overeenkomstig deze Overeenkomst geplaatste order(s) voor de Levering van het Product.

12.3	Opdrachtnemer verklaart dat haar onderneming:
a. niet gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
b. niet voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld onder sub a;
c. niet handelt namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder sub a of b; 
d. niet gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene(n) (gezamenlijk) meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkenen een van situaties geldt als bedoeld onder sub a-c. 
Mocht blijken dat deze bepalingen (a-d) na het sluiten van Overeenkomst wel van toepassing zijn, is GVB gerechtigd de Raamovereenkomst zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn per direct op te zeggen.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Amsterdam,	[Plaats], [datum]

GVB Infra B.V. 	[Leverancier]

Namens dezen,	Namens dezen,

C.J.G. Zuiderwijk	Naam

Algemeen directeur	Functie

en

GVB Infra B.V.

Namens dezen,

M. Guldemond

Financieel directeur

## Bijlage(n)

Bijlage A	Nota van Inlichtingen [datum]

Bijlage B	Programma van Eisen en bijbehorende bijlagen

Bijlage C	Aanbestedingsleidraad en bijlagen

Bijlage D	Algemene Inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018 zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788

Bijlage E	Inschrijfbiljet en open kostprijscalculatie

Bijlage F	Inschrijving van Leverancier